**Администрация муниципального образования «Красногорский район»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:**  **Исполняющий обязанности Главы муниципального образования**  **«Красногорский район»** |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М.Чернышова |
|  | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**на выполнение работ по ремонту газопроводов**

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» по строительству и ЖКХ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С.В.Салтыков |
| Заместитель главы Администрации по финансово-экономическим вопросам | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Е.А.Стяжкина |
| Начальник сектора правовой экспертизы и судебного представительства Администрации муниципального образования «Красногорский район» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.Н.Симонов |
| Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Т.Л.Максимова |

**с. Красногорское 2018 г.**

Форма торгов - аукцион в электронной форме (электронный аукцион) на право заключить муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт).

Предмет муниципального контракта: **Выполнение работ по ремонту газопроводов.**

Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ).

**Содержание Документации об электронном аукционе**

* Раздел 1. Информационная карта Документации об электронном аукционе
* Раздел 2. Описание объекта закупки: Техническое задание
* Раздел 3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
* Раздел 4. Проект муниципального контракта с Приложениями №1, №2
* Приложение №1 к Документации об электронном аукционе. Форма № 1 (рекомендуемая) «Первая часть заявки».

**РАЗДЕЛ 1.**

**Информационная карта**

| № | Сведения | |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | **Администрация муниципального образования «Красногорский район»**  **Место нахождения и почтовый адрес**: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64  **Адрес электронной почты**: [mnl@mo-krasno.ru](mailto:mnl@mo-krasno.ru)  **Контактное лицо:** Сухих Елена Ивановна, Игнатьева Надежда Леонидовна  тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51  **Ответственное должностное лицо Заказчика**: Бабкин Александр Васильевич – начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район». Телефон: 8 (34164) 2-13-21  **Контрактный управляющий:** Филиппова Юлия Владимировна- специалист-эксперт отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район».  Тел. 8 (34164) 21932  **Информация об ответственном за заключение контракта:** Игнатьева Надежда Леонидовна- специалист-эксперт отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район». Тел. 8 (34164) 21932 |
| 2. | Адрес электронной площадки в в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/) |
| 3. | Единая информационная система в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) | [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) |
| 4. | Оператор электронной площадки | Закрытое акционерное общество «Сбербанк–Автоматизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»). |
| 5. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 6. | Предмет контракта | **Выполнение работ по ремонту газопроводов** **(**в соответствии с разделом 2 Документации об электронном аукционе «Техническое задание»). |
| 7. | Размер обеспечения  заявки на участие в электронном аукционе | Не предоставляется. |
| 8. | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона | **«31»июля 2018 г.** |
| 9. | Место подачи и порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. |
| 10. | Срок подачи заявок | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. |
| 11. | Дата и время окончания срока подачи заявок | **«08» августа 2018 г.** **в 09.00 час**. (время местное) |
| 12. | Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | Этот срок не может превышать 1 рабочий день с даты окончания срока подачи заявок. |
| 13. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | **«08» августа 2018 г.** |
| 14. | Дата проведения электронного аукциона | **«13» августа 2018 г.** Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 15. | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Красногорский район». |
| 16. | Начальная (максимальная) цена контракта | **181394,02 (Сто восемьдесят одна тысяча триста девяносто четыре рубля 02 копейки) рубля.**  Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов,таможенные расходы,уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством.  При заключении Контракта сумма, подлежащая оплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.  Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта. |
| 17. | Описание объекта закупки (в соответствии со ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ ) | Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики Товара определяются Техническим заданием (Раздел 2 Техническое задание документации об электронном аукционе). |
| 18. | Порядок формирования цены контракта | Применяемый метод определения начальной максимальной цены контракта – проектно-сметный метод. Указан в разделе 3 Документации об электронном аукционе |
| 19. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – российский рубль. |
| 20. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта | Не применяется, так как оплата по контракту производится в Российских рублях. |
| 21. | ОКПД 2 | 42.21.12.120 |
| 22. | Код бюджетной классификации | **526 0502 0730162200 244** |
| Номер закупки, включенной в план закупок | **0040** |
| Номер закупки, включенной в план- график | **040** |
| Идентификационный код закупки | **183181500109318370100100400404221244** |
| 23. | Состав и содержание первой части заявки на участие в электронном аукционе | Первая часть заявки должна содержать следующую информацию:  1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:  - конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. |
| 24. | Документы и информация, составляющие вторую часть заявки на участие в электронном аукционе | 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона.  2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).  3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.  4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |
| 25. | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, должна быть составлена на русском языке.  Участник электронного аукциона заполняет заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором электронной площадки и настоящей Документацией об электронном аукционе.  Если в Техническом задании значение показателя технического или функционального параметра содержит слова «не ниже», «не менее», «более», «менее», «не более», «или эквивалент», знаки «+/-», «±», «от», «до», «указан диапазон» участник закупки указывает конкретные (точные) параметры материалов, без слов вышеперечисленных.  Если в техническом задании значение показателя технического или функционального параметра содержит слова «свыше… до...», «от...», либо диапазон, «от…. до...», «до...», слова «не ниже», «не менее», «не более», знак «+/-», «±», «÷», «:», «-», но при этом отмечено знаком «\*»), то данное значение является точным и не подлежит изменению, а в заявке участник закупки указывает такие показатели с вышеперечисленными.  От и до **включает** крайние диапазоны.  Ссылки в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения или наименования производителя, а также требования о соответствии отдельных товаров Техническим условиям производителя, является частью наименования примененной расценки и носит рекомендательный характер.  В случае если аукционная документация содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.  Если в технической части значение показателя технического или функционального параметра содержит значения и выражения, допускающие предположительный характер, в том числе, содержит слова «должен быть», «должна быть», «может быть», «должен быть предназначен», «следует» и т.д. и т.п., в таком случае участнику закупки необходимо указать в заявке такие показатели в единственном конкретном и точном значении и без значений и выражений, допускающих предположительный характер свойств, таких как «должен», «должна», «может» и т.д.  В случаях, не оговоренных в данной инструкции, и при возникновении вопросов у участников закупки, в соответствии с действующим законодательством участник закупки может направить заказчику запрос на разъяснение положений аукционной документации. |
| 26. | Порядок подачи заявок | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.  Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки указанные в пунктах 23,24 Информационной карты Документации о проведении электронного аукциона. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.  Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 27. | Размер обеспечения исполнения контракта | Заказчик устанавливает требование **обеспечения исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта**, что составляет 9069,70(Девять тысяч шестьдесят девять рублей 70 копеек) рублей. |
| 28. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта.  Требования к обеспечению исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта. | Для заключения контракта Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта.  Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на срок:  при предоставлении банковской гарантии – с момента заключения Контракта по 01 декабря 2018 года;  при передаче денежных средств – с момента заключения Контракта до прекращения обеспеченных внесенными денежными средствами обязательств.  Обеспеченные внесенными денежными средствами обязательства прекращаются:  - надлежащим исполнением обязательства;  - при расторжении Контракта;  - по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения Контракта и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту в течение 30 календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.  В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.  Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, исполнение которых обеспечено путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии, Заказчик вправе обратить взыскание на указанные денежные средства во внесудебном порядке без согласия Подрядчика либо представить в письменной форме гаранту требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика.  Реквизиты для перечисления обеспечения Контракта:   |  |  | | --- | --- | | Банк получателя | ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК | | БИК | 049401001 | | Получатель | УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550) | | ИНН/КПП | 1815001093 / 183701001 | | Сч. № | 40302810294013000127 | | Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта на …. |   Банковское сопровождение - не осуществляется. |
| 29. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполнения работ | Гарантии качества по сданным работам изложены в Проекте муниципального контракта (Разделе 4). Указано в разделе 2 Документации об электронном аукционе «Техническое задание» |
| 30. | Место выполнения работ | Перечень объектов и их месторасположение указаны в разделе 2 Документации об электронном аукционе «Техническое задание». |
| 31. | Сроки выполнение работ | Начало работ: с момента подписания контракта .  Окончание работ: до 30.09.2018 г. |
| 32. | Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ | Условия и порядок оплаты изложены в разделе 4 Документации об электронном аукционе «Проект муниципального контракта» |
| 33. | Срок предоставления документации об электронном аукционе | Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы с даты размещения извещения или может быть предоставлена на электронном носителе (при себе иметь электронный носитель информации).  **Место предоставления**: в рабочие дни: со вторника по пятницу: с 8:00 до 16:00 часов, в понедельник: с 8:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00), по адресу: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64, каб. № 19. |
| 34. | Порядок и срок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе | В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса от участника электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются по запросам участников закупки, поступившим в период с 31 июля 2018 г. по 06 августа 2018 г. (включительно) и размещаются в единой информационной системе с 01 августа 2018 г. по 07 августа 2018 г. |
| 35. | Требования к Участникам размещения заказа | Единые требования к участникам аукциона, установленные в соответствии с пунктами 3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ:  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.  2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=B4222A4784C72B00C79743E9399F5060B37CF07B0994A2F703D7B567BC9E952E9375CD7329OFhAH) РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявок на участие в электронном аукционе;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=B4222A4784C72B00C79743E9399F5060B37CF77F0F95A2F703D7B567BC9E952E9375CD7729FAOBh6H) РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=B4222A4784C72B00C79743E9399F5060B37CF77F0F95A2F703D7B567BC9E952E9375CD7729F8OBh1H) РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=80BD9CF15B7225DF7DD36474262D418FEBB8BA0853005466B29D6F60F74657FEB22D16379AE98EBBcFVAE), [290](consultantplus://offline/ref=80BD9CF15B7225DF7DD36474262D418FEBB8BA0853005466B29D6F60F74657FEB22D16349AEDc8V2E), [291](consultantplus://offline/ref=80BD9CF15B7225DF7DD36474262D418FEBB8BA0853005466B29D6F60F74657FEB22D16349AEFc8V4E), [291.1](consultantplus://offline/ref=80BD9CF15B7225DF7DD36474262D418FEBB8BA0853005466B29D6F60F74657FEB22D16349AE0c8V0E) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C251AF460917A61A25F90C5F27156C38B3C01BD7BAFE9C745938857F6EmCaBE) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  7)участник закупки не является офшорной компанией.  8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 36. | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям **уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%**, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются. |
| 37. | Преимущества, предоставляемые заказчиком **организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%**, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются. |
| 38. | Преимущества, предоставляемые заказчиком **субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям** | Не предоставляются. |
| 39. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| 40. | Документы, подтверждающие соответствие предлагаемого участником электронного аукциона товара условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в соответствии со статьей 14 ФЗ № 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов | Не предоставляются. |
| 41. | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта должен подписать контракт и условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта | Контракт должен быть заключен **не ранее чем через 10 дней** с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона.  **В течение 5 дней** с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке.  **В течение 5 дней** с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.  **В течение 5 дней** с даты размещения Заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с абзацем 3 настоящего пункта Информационной карты, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.  **В течение 3 рабочих дней** с даты размещения победителем электронного аукциона на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий.  **В течение 3 рабочих дней** с даты размещения Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке протокола разногласий, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию, подтверждающую предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.  **В течение 3 рабочих дней** с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.  С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он **считается заключенным**.  **Победитель** электронного аукциона **признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта** в случае если:  - в течении пяти дней, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя;  - не направил протокол разногласий;  - не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.  В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе заключить контракт с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем электронного аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий **5 дней** с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.  Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с абзацем 10 настоящего пункта Информационной карты, вправе подписать проект контракта или разместить протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом Информационной карты, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований абзаца 6 настоящего пункта и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с абзацем 3 настоящего пункта. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный абзацем 3 настоящего пункта, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронный аукцион признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.  В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим пунктом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. |
| 42. | Изменение условий контракта | 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;  - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;  - в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=47BC39CDD85E9B9A621990FE60D30BFBF2EA94B9295E8D0A34ABEF7E08100D56ECBDB011CC57D5yBJ) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=47BC39CDD85E9B9A621990FE60D30BFBF2EB99B025518D0A34ABEF7E08100D56ECBDB013CD505226D4y6J) новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены [настоящим](#Par9) пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.  2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.  4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| 43. | Информация о возможности одностороннего отказаот исполнения контракта | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.  Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с [частью 8](#Par2226) ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».  Если заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.  Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте.  Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в случаях:  - если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.  Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ.  Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.  Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.  Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.  При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.  В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. |
| 44 | Применение национального режима при осуществлении закупок | 1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.  2. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.  4. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего раздела, запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе.  5.Нормативными правовыми актами, предусмотренными подпунктами 2 и 3 пункта 44 и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок могут быть определены случаи, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. |

**РАЗДЕЛ 2.**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по ремонту газопроводов**

**1. Основные виды** [**выполняемых работ**](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/)**:** Выполнение работ по установке ограждений задвижек №2,81. Замена регуляторов давления РДНК-1000.

**2.  Источник финансирования:** Бюджет муниципального образования «Красногорский район».

**3.  Цель проведения работ:** Приведение конструкций ограждений в нормативное состояние.

**4.  Сроки выполнения работ:** Начало: с момента подписания контракта.

Окончание: до 30.09.2018 года.

**5.  Объем работ: Замена регулятора давления РДНК-1000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **ед.**  **изм** | **кол-во** |
| **Замена регуляторов давления** | | | |
| 1 | Установка регуляторов давления газа | регул. | 1,0 |

**Замена регулятора давления РДНК-1000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **ед.**  **изм** | **кол-во** |
| **Замена регуляторов давления** | | | |
| 1 | Установка регуляторов давления газа | регул. | 1,0 |

**Установка ограждений задвижек № 2,81**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **ед.**  **изм** | **кол-во** |
| **Установка ограждений задвижек** | | | |
| 1 | Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5м группа грунтов 2 | м3 | 0,676 |
| 2 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | м3 | 0,676 |
| 3 | Изготовление панелей ограждения | т | 0,258 |
| 4 | Монтаж защитных ограждений | т | 0,386 |
| 5 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах | шт. | 1,0 |
| 6 | Установка таблички на ограждение | шт. | 4,0 |
| 7 | Обезжиривание поверхностей ограждений | м2 | 65,4 |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 65,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Учетный номер** | **Адрес места нахождения объекта** | **Вид и объем работ** | **Дата ввода в эксплуатацию** | **Технические характеристики работ** |
| 1 | 52023/2 | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Архангельское | Ремонт газопровода | 2005 г. | Изготовление и установка ограждений задвижек №2,81 (серия №7858-14-798.01) |
| 2 | 52023/5 | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское,  ул. Прудовая | Ремонт газопровода | 2005 г. | Замена регулятора давления РДНК-1000 на регулятор давления VENIO-B-H-9 DN-50(или эквивалент) |
| 3 | 52023/5 | Удмуртская Республика, Красногорский район,  c.Красногорское,  ул.Луначарского | Ремонт газопровода | 2005 г. | Ограждение ГРП-Б  200х1500 мм.- 1 шт. |

**Основные требования к выполнению работ:**

* все используемые материалы должны обеспечиваться паспортами, сертификатами соответствия по качеству, протоколами испытаний и должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком;
* строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390(ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме"

* места производства работ должны быть ограждены соответствующими специальными устройствами и приспособлениями;
* все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов скрытых работ;
* оформить исполнительно - техническую документацию;
* провести пуско – наладочные работы оборудования ПРГ, вывести на рабочий режим регуляторы давления, оформить режимные карты;
* после завершения работ места производства работ должны быть чистыми и освобождены от оборудования подрядчика, остатков материала и мусора;
* заказчик вправе требовать от исполнителя безвозмездного устранения в гарантийный срок выявленных в процессе эксплуатации недостатков;
* подрядчик должен самостоятельно получить разрешение на право производства работ в охранной зоне газопровода, у эксплуатирующей газовые сети организации;
* заключение договора на проведение технического надзора осуществляет подрядчик за счет собственных средств.

**Требование к материалам:**

* применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ и СНиП;
* применяемые материалы должны быть новыми (материалами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, были восстановлены потребительские свойства), не заложены, не арестованы и не являющимися предметом притязаний третьих лиц;
* подрядчик обязан осуществлять производственный контроль качества строительно-монтажных работ в соответствии с положениями СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)

замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом;

* подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора;
* при применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право, предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций и прекращения ремонтных работ при исполнении контракта.

**Показатели материалов, используемых при выполнении работ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Показатели** | **Значение** | |
| **Изменяемые значения** | **Неизменное значение** |
| 1 | Цемент  марки М-400  **или (эквивалент)** | Плотность, кг/м3 | от 1000 до 1200 |  |
| Рабочий диапазон температур, 0С |  | от -60 до +300 |
| 2 | Круг отрезной абразивный | Толщина изделия, не менее, мм | 2,5 |  |
| Внешний диаметр, не более, мм | 230 |  |
| Диаметр посадочный, не более, мм | 22,2 |  |
| 3 | Труба  стальная | Диаметр, мм |  | 57 |
| Толщина стенки, мм | от 3,5 до 4,0 |  |
| 4 | Труба  стальная | Диаметр, мм |  | 25 |
| Толщина стенки, мм | от 2,8 до 3,2 |  |
| 5 | Круг стальной марка стали 3сп/пс  **или (эквивалент)** | Диаметр, не менее, мм | 8 |  |
| 6 | Полоса горячекатаная  стальная марка стали 3сп/пс  **или (эквивалент)** | Ширина, мм |  | 40 |
| Толщина, не менее, мм | 4 |  |
| 7 | Шестигранник | Диаметр, мм |  | 24 |
| Материал |  | сталь |
| 8 | Лист  стальной марка стали 3сп/пс  или (эквивалент) | Толщина, не менее, мм | 3 |  |
| 9 | Электроды  ОК-46 **или (эквивалент)** | Диаметр, не менее, мм | 3 |  |
| Относительное удлинение, % |  | 28 |
| Сопротивление разрыв, Н/мм2 |  | 510 |
| Относительный выход наплавленного металла, % |  | 96 |
| 10 | Растворитель ПРИМ КС  **(или эквивалент)** | Ксилол 150/50 |  | 0,2/- |
| Толуол 150/50 |  | 0,6/- |
| 11 | Эмаль ПФ-115 **или (эквивалент)** | Цвет рекомендуемый |  | желтый |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | от 49 до 70 |  |
| Время высыхания до степени 3, не более , час | 24 |  |
| 12 | Табличка  пластик **или (эквивалент)** | Текст |  | «Огнеопасно газ» |

**Сдача работ:**

Перед сдачей работ необходимо представить Заказчику документы удостоверяющие качество используемых материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний); акты на скрытые работы. Сдача выполненных Подрядчиком работ Заказчику оформляется в соответствии с актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), согласованным с отделом строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район», справкой КС-3 и счёт - фактурой.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы:**

Гарантия качества результата работы – 24 месяца.

Специалист отдела строительства и ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Р. Касимов

**РАЗДЕЛ 3.**

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**Применяемый метод –** проектно-сметный.

Начальная (максимальная) цена контракта определена, исходя из цены следующих смет:

- смета №1/23-1 «Выполнение работ по ремонту газопроводов» на сумму 87594,02 (Восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто четыре рубля 02 копейки) рублей;

- смета №11/23 «Выполнение работ по ремонту газопроводов» на сумму 46900,00 (Сорок шесть тысяч девятьсот рублей 00 копеек) рублей;

- смета №12/23 «Выполнение работ по ремонту газопроводов» на сумму 46900,00 (Сорок шесть тысяч девятьсот рублей 00 копеек) рублей.

Итого начальная максимальная цена Контракта определена в размере 181394,02 (Сто восемьдесят одна тысяча триста девяносто четыре рубля 02 копейки) рубля. Сметы приведены ниже.

**Работник Контрактной службы / Контрактный управляющий:**

Специалист-эксперт отдела планово-

экономической работы и имущественных

отношений Администрации муниципального

образования «Красногорский район»: Ю.В. Филиппова

«01» июня 2018 г.

Тел.: +7 (34164) 2-16-00.

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

-------------------------- ------------------------

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С М Е Т А № 1/23-1

(Балансовая принадлежность: Администрация муниципального образования

« Красногорский район»)

|  |
| --- |
| Наименование: Выполнение работ по ремонту газопроводов.  Изготовление и установка ограждения задвижек № 2,81 Ду=50 мм  По объекту: Подземный газопровод высокого давления « Падера-Красногорское»  ( 2 очередь), отвод на д. Бараны, отвод на с. Архангельское; Красногорский район,  с. Архангельское. Инв. № 52023/2 |
|  |

На сумму: Восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто четыре Руб 02коп

CОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ:

1. Единичных расценок на 2018г.

2. Дефектной ведомости № 1/23-1

Смету составил: И.Р. Касимов

Л О К А Л Ь H Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т № 1/23-1

(локальная смета)

Выполнение работ по ремонту газопроводов

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

По объекту: Подземный газопровод высокого давления « Падера- Красногорское» ( 2 очередь), отвод на д. Бараны,

отвод на с. Архангельское; Красногорский район, с. Архангельское.Инв. № 52023/2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: Дефектная ведомость №1/23-1

Сметная стоимость: 87594,02 руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда: 15.650 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2018 г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | |Cтоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда |

| Шифр и номер | Наименование |Количество|-------------------|-----------------------------| рабочих, чел.-ч, |

N | позиции и | работ и затрат, | | всего |Эксплута | Всего | оплаты |эксплуа- | не занятых |

| норматива | единица | | | ции | | труда | тация | обслуживанием |

п.п.| | измерения | | | машин | | | машин | машин |

| | | | | | | | |-------------------|

| | | |-------------------| | |---------|обслуживающ. машины|

| | | |оплаты | в т.ч. | | | в т.ч. |-------------------|

| | | |труда | оплаты | | | оплаты | на | всего |

| | | | | труда | | | труда | единицу | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Замена ограждения задвижки (2шт.) № 2, 81, ф 50мм (3,0\*1,5 м)

1 ТЕР9-03040-01 Демонтаж защитных ограждений 0.386 574.68 36.63 221.83 207.69 14.14 56.58 21.84

(= 18) 1 т --------- --------- --------- --------- ---------

538.05 2.36 0.91 0.08 0.03

Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000

Кзпм = 0.6000 Кт1 = 0.6000

Кт2 = 0.6000

2 ЕС1-02058-06 Копание ям вручную без 0.00676 1289.29 8.72 8.72 153.85 1.04

(= 4) креплений для стоек и 100 м3 ---------

столбов с откосами глубиной 1289.29

до 1,5 м, группа грунтов 2

3 ТЕР6-01001-13 Устройство 0.00676 7615.57 2139.10 51.48 37.02 14.46 598.26 4.04

(= 9) фундаментов-столбов бетонных 100 м3 --------- --------- --------- --------- ---------

5476.47 270.55 1.83 18.62 0.13

5 ТЕРм38-01003-04 Изготовление панелей 0.258 1664.46 425.22 429.43 319.72 109.71 120.00 30.96

(=127) ограждения 1 т --------- --------- --------- --------- ---------

1239.24 21.57 5.57 1.34 0.35

6 ТЕР9-03040-01 Монтаж защитных ограждений 0.386 957.78 61.03 369.70 346.14 23.56 94.29 36.40

(= 18) оборудования 1 т --------- --------- --------- --------- ---------

896.75 3.92 1.51 0.12 0.05

7 ТЕР7-01055-09 Устройство калиток без 0.01 845.21 136.79 8.45 7.08 1.37 77.39 0.77

(= 12) установки столбов при 100 шт. --------- --------- ---------

металлических оградах и 708.42 4.04 0.04

оградах из панелей

8 ТЕРм8-02177-01 Установка таблички на 4.00 5.27 21.08 21.08 0.51 2.04

(= 85) ограждение 1 шт. ---------

5.27

9 ТЕР13-07001-02 Обезжиривание поверхностей 0.654 87.99 2.79 57.55 55.73 1.82 9.08 5.94

(= 22) ограждений 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

85.20 0.35 0.23 0.01 0.01

10 ТЕР13-03004-26 Окраска металлических 0.654 43.63 6.32 28.53 24.40 4.13 3.83 2.50

(= 22) огрунтованных поверхностей 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------

эмалью ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК 37.31 0.22 0.14 0.01 0.01

желтая вручную в 2 слоя

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 1196.77 1027.58 169.19 105

--------- ---------

10.23

-накладные расходы руб. 857.85

-сметная прибыль руб. 704.28

Итого по разделу в базовых ценах руб. 2758.90

ВСЕГО: 2758.90

Индекс на осн з/п( пр.10 п.126 МВК 02-17 от 02.05.17. 15.0800 15495.91 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.4300 1022.11 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 15.0800 154.27 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 6.7000 0.00 [2\_1\_9]

ИТОГО: 16672.29 15495.91 1176.38

---------

154.27

Накладные расходы 12.8200 10997.64 [3\_2\_10]

ИТОГО: 27669.93

Сметная прибыль 12.0700 8500.66 [4\_3\_11]

Итого по разделу : 36170.59

Материалы в текущих ценах

11 C999-25 Круг отрезной 230\*2,5\*22 мм 5.00 60.77 303.85

(= 1) шт

12 C999-107 Труба ф.57\*3,5 27.60 228.86 6316.54

(= 1) м

13 C999-66 Труба ф.25\*3,2мм 70.00 121.84 8528.80

(= 1) м

14 C999-74 Круг ф.8 мд ст.3сп/пс 86.40 30.60 2643.84

(= 1) кг

15 C999-105 Полоса г/к 4\*40 ст.3сп/пс 3.00 43.55 130.65

(= 1) кг

16 C999-65 Шестигранник ф. 24 мм 1.974 48.49 95.72

(= 1) кг

17 C999-12 Цемент М-400 281.48 6.28 1767.69

(= 1) кг

18 C999-104 Лист ст3пс4(3мм) 0.792 40.68 32.22

(= 1) кг

19 C999-149 Растворитель ПРИМ КС 3.27 242.30 792.32

(= 1) кг

20 C999-132 Эмаль ПРИМ ПРОМКОР Актив ТК 32.70 442.08 14456.02

(= 1) (или эквивалент) желтая кг

23 C999-103 Электроды ОК-46 ф.2,5мм 12.00 165.16 1981.92

(= 1) кг

24 C999-133 Ветошь х/б 0.50 70.63 35.32

(= 1) кг

25 C999-28 Кисть малярная плоская 63 мм 2.00 52.89 105.78

(= 1) шт

26 C999-106 Табличка "Огнеопасно.Газ" 8.00 108.87 870.96

(= 1) шт

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 38061.63 38061.63

Итого по разделу в базовых ценах руб. 38061.63

ВСЕГО: 38061.63

Индекс к стоимости материалов 1.0000 38061.63 [2\_1\_9]

Итого по разделу : 38061.63

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 39258.40 1027.58 169.19 38061.63 105

--------- ---------

10.23 0

-накладные расходы руб. 857.85

-сметная прибыль руб. 704.28

Итого по смете в базовых ценах руб. 40820.53

Итого по смете в текущих ценах руб. 74232.22

ВСЕГО: 74232.22

НДС к СМР 0.1800 13361.80 [8\_7\_15]

**ВСЕГО : 87594.02**

К ОПЛАТЕ СМР : Восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто четыре руб. 02 коп.

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.5000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 4)

Сметная прибыль -0.4500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 9)

Сметная прибыль -0.6500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 12)

Сметная прибыль -0.8500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 18)

Сметная прибыль -0.8500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 22)

Сметная прибыль -0.7000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 85)

Сметная прибыль -0.6500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=127)

Сметная прибыль -0.4000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Р. Касимов

Проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Бабкин

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
|  |  |  |  |
|  |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СМЕТА | | 11/23 |
| Бюджет 2018 г. | | | | | | | |
| (Балансовая принадлежность: | | | | Администрация МО «Красногорский район») | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование: | | Выполнение работ по ремонту газопроводов.  (Замена регулятора давления РДНК-1000 на регулятор давления Venio-B-H-9 DN-50)(или эквивалент) | | | | | |
|  | | | | | | | |
| По объекту: | | Газоснабжение жилой зоны с. Красногорское. ГРП-Б №10 с. Красногорское, ул. Прудовая. Инв. № 52023/5 | | | | | |
| На сумму: | Сорок шесть тысяч девятьсот руб. | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: | |
| 1. Единичных расценок на | 2018 год |
| 2. Дефектной ведомости № | 11/23 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Смету составил: | И.Р. Касимов |

Л О К А Л Ь H Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т № 11/23

(локальная смета)

Выполнение работ по ремонту газопроводов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

По объекту: Газоснабжение жилой зоны с. Красногорское. ГРП-Б №10 с. Красногорское, ул. Прудовая. Инв. № 52023/5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: Дефектная ведомость № 11/23

Сметная стоимость: 46.900 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда: 1.850 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2018 г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | |Cтоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда |

| Шифр и номер | Наименование |Количество|-------------------|-----------------------------| рабочих, чел.-ч, |

N | позиции и | работ и затрат, | | всего |Эксплута | Всего | оплаты |эксплуа- | не занятых |

| норматива | единица | | | ции | | труда | тация | обслуживанием |

п.п.| | измерения | | | машин | | | машин | машин |

| | | | | | | | |-------------------|

| | | |-------------------| | |---------|обслуживающ. машины|

| | | |оплаты | в т.ч. | | | в т.ч. |-------------------|

| | | |труда | оплаты | | | оплаты | на | всего |

| | | | | труда | | | труда | единицу | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наружный газопровод

1 ТЕР19-01005-02 Демонтаж регуляторов 1.00 61.22 15.46 61 46 15 4.37 4.37

(= 35) давления газа 1 регуля --------- ---------

45.76

Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000

Кзпм = 0.6000 Кт1 = 0.6000

2 ТЕР19-01005-02 Установка регуляторов 1.00 163.78 25.77 164 76 26 7.28 7.28

(= 35) давления газа 1 регуля --------- ---------

76.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 225 122 41 62 11

--------- ---------

-накладные расходы руб. 156

-сметная прибыль руб. 101

Итого по разделу в базовых ценах руб. 482

ВСЕГО: 482

Индекс на осн з/п (пр.10, п.203, 3 квартал 2017) 15.1600 1850 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.4800 266 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 15.1600 0 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 6.1700 383 [2\_1\_9]

ИТОГО: 2499 1850 266 383

---------

Накладные расходы 12.8900 2011 [3\_2\_10]

ИТОГО: 4510

Сметная прибыль 12.1300 1225 [4\_3\_11]

Итого по разделу : 5735

Работы, выполняемые по прейс

куранту

3 -19 Един. прейскурант п.3.12. 1.00 14752.50 14753

(= 1) Пуск газа в ГРП-Б объект

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 14753 14753

Итого по разделу в базовых ценах руб. 14753

ВСЕГО: 14753

Индекс к стоимости материалов 1.0000 14753 [2\_1\_9]

Итого по разделу : 14753

Материалы в текущих ценах

6 C999-150 Регулятор давления 1.00 19061.00 19061

(= 1) VЕNIО-В-Н-9 шт

7 C999-151 Прокладка паронитовая ф 50 2.00 54.63 109

(= 1) мм шт

8 C999-23 Ветошь х/б 0.10 70.63 7

(= 1) кг

9 C999-79 Смазка Клад-М 0.10 809.73 81

(= 1) кг

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 19258 19258

Итого по разделу в базовых ценах руб. 19258

ВСЕГО: 19258

Индекс к стоимости материалов 1.0000 19258 [2\_1\_9]

Итого по разделу : 19258

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 34236 122 41 34073 11

--------- ---------

-накладные расходы руб. 156

-сметная прибыль руб. 101

Итого по смете в базовых ценах руб. 34493

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах руб. 36510 1850 266 34394 11

--------- ---------

-накладные расходы 2011

-сметная прибыль 1225

Итого по смете в текущих ценах руб. 39746

ВСЕГО: 39746

НДС к СМР 0.1800 7154 [8\_7\_15]

ВСЕГО : 46900

К ОПЛАТЕ СМР : Сорок шесть тысяч девятьсот руб.

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.5000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 35)

Сметная прибыль -0.8300 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Р. Касимов

Проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Бабкин

|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СМЕТА | | 12/23 |
| Бюджет 2018 г. | | | | | | | |
| (Балансовая принадлежность: | | | | Администрация МО «Красногорский район») | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование: | | Выполнение работ по ремонту газопроводов.  (Замена регулятора давления РДНК-1000 на регулятор давления Venio-B-H-9 DN-50)(или эквивалент) | | | | | |
|  | | | | | | | |
| По объекту: | | Газоснабжение жилой зоны с. Красногорское. ГРП-Б №11 с. Красногорское, ул. Луначарского. Инв. № 52023/5 | | | | | |
| На сумму: | Сорок шесть тысяч девятьсот руб. | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: | |
| 1. Единичных расценок на | 2018 год |
| 2. Дефектной ведомости № | 12/23 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Смету составил: | И.Р. Касимов |

Л О К А Л Ь H Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т № 12/23

(локальная смета)

Выполнение работ по ремонту газопроводов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

По объекту: Газоснабжение жилой зоны с. Красногорское. ГРП-Б №11 с. Красногорское, ул. Луначарского. Инв. № 52023/5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: Дефектная ведомость № 12/23

Сметная стоимость: 46.900 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда: 1.850 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2018 г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | |Cтоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда |

| Шифр и номер | Наименование |Количество|-------------------|-----------------------------| рабочих, чел.-ч, |

N | позиции и | работ и затрат, | | всего |Эксплута | Всего | оплаты |эксплуа- | не занятых |

| норматива | единица | | | ции | | труда | тация | обслуживанием |

п.п.| | измерения | | | машин | | | машин | машин |

| | | | | | | | |-------------------|

| | | |-------------------| | |---------|обслуживающ. машины|

| | | |оплаты | в т.ч. | | | в т.ч. |-------------------|

| | | |труда | оплаты | | | оплаты | на | всего |

| | | | | труда | | | труда | единицу | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наружный газопровод

1 ТЕР19-01005-02 Демонтаж регуляторов 1.00 61.22 15.46 61 46 15 4.37 4.37

(= 35) давления газа 1 регуля --------- ---------

45.76

Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000

Кзпм = 0.6000 Кт1 = 0.6000

2 ТЕР19-01005-02 Установка регуляторов 1.00 163.78 25.77 164 76 26 7.28 7.28

(= 35) давления газа 1 регуля --------- ---------

76.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 225 122 41 62 11

--------- ---------

-накладные расходы руб. 156

-сметная прибыль руб. 101

Итого по разделу в базовых ценах руб. 482

ВСЕГО: 482

Индекс на осн з/п (пр.10, п.203, 3 квартал 2017) 15.1600 1850 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.4800 266 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 15.1600 0 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 6.1700 383 [2\_1\_9]

ИТОГО: 2499 1850 266 383

---------

Накладные расходы 12.8900 2011 [3\_2\_10]

ИТОГО: 4510

Сметная прибыль 12.1300 1225 [4\_3\_11]

Итого по разделу : 5735

Работы, выполняемые по прейс

куранту

3 -19 Един. прейскурант п.3.12. 1.00 14752.50 14753

(= 1) Пуск газа в ГРП-Б объект

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 14753 14753

Итого по разделу в базовых ценах руб. 14753

ВСЕГО: 14753

Индекс к стоимости материалов 1.0000 14753 [2\_1\_9]

Итого по разделу : 14753

Материалы в текущих ценах

6 C999-150 Регулятор давления 1.00 19061.00 19061

(= 1) VЕNIО-В-Н-9 шт

7 C999-151 Прокладка паронитовая ф 50 2.00 54.63 109

(= 1) мм шт

8 C999-23 Ветошь х/б 0.10 70.63 7

(= 1) кг

9 C999-79 Смазка Клад-М 0.10 809.73 81

(= 1) кг

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 19258 19258

Итого по разделу в базовых ценах руб. 19258

ВСЕГО: 19258

Индекс к стоимости материалов 1.0000 19258 [2\_1\_9]

Итого по разделу : 19258

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 34236 122 41 34073 11

--------- ---------

-накладные расходы руб. 156

-сметная прибыль руб. 101

Итого по смете в базовых ценах руб. 34493

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах руб. 36510 1850 266 34394 11

--------- ---------

-накладные расходы 2011

-сметная прибыль 1225

Итого по смете в текущих ценах руб. 39746

ВСЕГО: 39746

НДС к СМР 0.1800 7154 [8\_7\_15]

ВСЕГО : 46900

К ОПЛАТЕ СМР : Сорок шесть тысяч девятьсот руб.

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.5000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 35)

Сметная прибыль -0.8300 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Р. Касимов

Проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Бабкин

**РАЗДЕЛ 4.**

**Проект**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| с. Красногорское | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**Администрация муниципального образования «Красногорский район»,** действующая от имени муниципального образования «Красногорский район», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, именуемая в дальнейшем **«Заказчик»,** с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемый **«Подрядчик»** с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «**Стороны»** в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили по итогам проведения электронного аукциона (протокол №\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 г.), настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства **выполнить работы по ремонту газопроводов** согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), графика производства работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее – Объект).

Идентификационный код закупки 183181500109318370100100400404221244.

1.2. Подрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по ремонту Объекта, в соответствии с условиями настоящего Контракта и сдать готовый Объект Заказчику.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять выполненную надлежащим образом Подрядчиком работу и произвести расчеты согласно условиям настоящего Контракта.

1.4. Место выполнения работ: перечень объектов и их месторасположение указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

**2. Цена Контракта**

2.1. Цена Контракта составляет:                                              (                                            ) рублей, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек).

*(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС»)*.

При заключении Контракта сумма, подлежащая оплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов,таможенные расходы,уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район».

**3. Сроки выполнения работ**

3.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента подписания контракта

Окончание работ : до 30.09.2018 г.

Дата окончания выполнения работ по каждому виду работ согласно графика производства работ является исходной для определения имущественных санкций, в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Контракту.

3.2 Работы, выполненные согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), графика производства работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) считаются одним этапом выполнения работ по Контракту при этом ежемесячное выполнение работ и их оплата в рамках настоящего Контракта не является этапом исполнения настоящего Контракта.

3.3.Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

3.4. Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Контракт по соглашению сторон Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

**4. Права и обязанности Заказчика**

4.1. ***Заказчик обязуется:***

4.1.1.Утвердить перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочиваются осуществлять контроль за ходом выполнения работ на Объекте.

4.1.2. Передать Подрядчику Техническое задание в отношении Объекта в объеме, сроки, в составе, обеспечивающих выполнение Подрядчиком условий настоящего Контракта.

4.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований) на Объекте.

4.1.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего Контракта, в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовый год.

4.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.7. Своевременно предоставить по Акту сдачи-приемки Объект для выполнения работ.

4.2. ***Заказчик вправе:***

4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

4.2.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

4.2.4. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.

4.2.5. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.

4.2.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.

4.2.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

**5. Права и обязанности Подрядчика**

5.1. ***Подрядчик обязуется:***

5.1.1. Выполнить работы на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Объект в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

5.2.***Обеспечить:***

- материалы, применяемые при выполнении работ должны быть новыми (материалами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, были восстановлены потребительские свойства), не заложены, не арестованы и не являющимися предметом притязаний третьих лиц;

- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием, строительными нормами и правилами в сроки, установленные настоящим Контрактом;

-своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

-бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

-обеспечить количество работников на Объекте согласно графика производства работ.

5.2.1. Качественно выполнить все работы на Объекте в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, утвержденным техническим заданием и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями и предъявить Объект в полной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемочной комиссии.

5.2.2.Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.2.3.Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

5.2.4.Обеспечить выполнение работ и размещение материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным планом.

5.2.5.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-ненадлежащего качества выполненных работ, Технического задания, представленным Заказчиком;

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.6. Поставить на Объект материалы, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ и обеспечить их сохранность.

5.2.7. Предоставить документы удостоверяющие качество предполагаемых к использованию материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта качества, протоколы испытаний) и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.

5.2.8. Применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ, ТУ и СНиП. Замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию Объекта в целом и должна согласовываться с Заказчиком.

5.2.9. Вывезти в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Сторонами акта приемки Объекта

принадлежащие ему или его субподрядчикам оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.3.**Нести ответственность перед Заказчиком:**

- за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими графика производства работ;

- за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта, до даты подписания Сторонами акта приемки Объекта.

5.3.1.Осуществлять охрану Объекта, а также охрану материалов, оборудования, техники и другого имущества на территории Объекта с даты начала работ до их завершения и приемки Заказчиком и эксплуатирующей организацией, нести ответственность в случаях их порчи и хищения. До сдачи Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.

5.3.2.Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ на Объекте.

5.3.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

5.3.4. По запросу Заказчика предоставить в 3 (трех) дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на Объекте.

5.3.5. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на Объекте в точках подключения в соответствии с проектом и техническими условиями.

5.3.6. Известить Заказчика о готовности скрытых работ за 2 (два) дня до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

5.3.7. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организацией.

5.3.8. Обеспечивать выполнение работ в соответствии с графиком производства работ.

5.3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.4. ***Подрядчик вправе:***

5.4.1. Требовать приемки результатов выполненных работ.

5.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

5.4.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.

**6.Порядок платежей и расчетов**

6.1. Подрядчик после выполнения работ предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой видов работ по форме КС-2 (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ (акты на скрытые работы, исполнительные съемки). Заказчик оформляет полученные документы в течение трех рабочих дней или возвращает с мотивированным отказом. В случае предоставления Подрядчиком актов без исполнительной документации выполненные работы к оплате не принимаются.

6.2. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в российских рублях в течении 30 дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) до 15 сентября 2018 года. Оплата производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, выделенных на текущий период. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

6.3. Расходы Подрядчика по охране объекта во время проведения ремонта Объекта включены в накладные расходы подрядной организации и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

**7. Порядок и сроки приемки. Порядок и сроки оформления приёмки**

7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту - формы КС-2; КС-3.

7.2.Приемка результата выполненных работ, их объема и качества требованиям ГОСТов и ТУ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом в соответствии с установленным порядком.

7.3.Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.

7.4.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Контракта обязан в согласованный срок устранить недостатки выполненной работы. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от Технического задания, Заказчиком к оплате не принимаются.

7.5. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в трехдневный срок обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.6. За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке работ на объекте Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.7. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 2 (два) рабочих дня с момента направления запроса.

7.8. В случае, если результат выполненных работ в полной мере соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результаты работ и подписывает акт выполненных работ.

7.9. В случае, если представленные результаты выполненных работ содержат отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ и извещает Подрядчика о недостатках в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Подрядчику под расписку. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Подрядчику или его представителю по почте (или факсу, электронной почте). Заказчик не подписывает акт выполненных работ до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

7.10. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении.

7.11. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

7.12. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.13. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

7.14. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в п.7.9. Контракта.

7.15. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

**8.Гарантии качества по сданным работам**

8.1.Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

8.2.Гарантийный срок устанавливается **24 месяца** с момента подписания акта приемки - передачи работ на Объекте.

8.3.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии со сметной документацией, техническим заданием и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.

8.4.При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика в согласованный сторонами срок, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации Объекта со стороны третьих лиц.

**9. Ответственность сторон**

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9.4.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.5 – 9.9 настоящего раздела):

**а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб ;**

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

**а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб;**

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E05CDBA840B312D05E401642C4F4DDB1074912D440D25C4507EF1C1711KCwFG) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

**а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб ;**

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

**а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;**

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

9.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

**а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);**

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Контракту) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

10.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 10.1 Контракта, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.2 Контракта.

10.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

**11. Порядок рассмотрения споров**

11.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсимильными сообщениями.

11.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**12. Обеспечение исполнения Контракта**

12.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=F9E3A160F1D79E5CEDDC3D5757FBB0314156B923D1349CFF4CB1B2DF3097868709BAC412D91F6EB7g6P7M) Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере 5% (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет **9069,70 (Девять тысяч шестьдесят девять рублей 70 копеек) рублей.**

12.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_копеек** или информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены.

12.3. Способ обеспечения исполнения Контракта участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, определяется самостоятельно.

12.4. Окончание срока действия банковской гарантии 01 декабря 2018 года (включительно).

12.5. Реквизиты для перечисления денежных средств:

|  |  |
| --- | --- |
| Банк получателя | ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК |
| БИК | 049401001 |
| Получатель | УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550) |
| ИНН/КПП | 1815001093 / 183701001 |
| Сч. № | 40302810294013000127 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта на …. |

12.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком после подписания акта - формы КС-2; КС-3 по Контракту в течение 10 календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.

12.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

**13. Заключительные положения**

13.1. Контракт вступает в силу с момента подписания контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 30 октября 2018 года.

13.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.3. Адреса сторон, указанные в Контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

13.4 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

13.7. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 рабочих днейсо дня получения такого требования.

13.8. В случае возникновения сложностей при исполнении Контракта Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

13.9. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

**14. Реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Администрация муниципального образования**  **«Красногорский район»**  ИНН 1815001093, КПП 183701001  Адрес:427650, УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 64  Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15, УФ Администрации Красногорского района л/с 02133025810, Администрация Красногорского района л/с 03526140001)  р\с 40204810500000000016  ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК БИК 049401001  Адрес эл. почты: [krasno2@udm.net](mailto:krasno2@udm.net)  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Подрядчик:** |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№

от «\_\_\_\_\_» 2018г

**Техническое задание**

**на выполнение работ по ремонту газопроводов**

**1. Основные виды** [**выполняемых работ**](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/)**:** Выполнение работ по установке ограждений задвижек №2,81. Замена регуляторов давления РДНК-1000.

**2.  Источник финансирования:** Бюджет муниципального образования «Красногорский район».

**3.  Цель проведения работ:** Приведение конструкций ограждений в нормативное состояние.

**4.  Сроки выполнения работ:** Начало: С момента подписания контракта .

Окончание: до 30.09.2018 года.

**5.  Объем работ: Замена регулятора давления РДНК-1000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **ед.**  **изм** | **кол-во** |
| **Замена регуляторов давления** | | | |
| 1 | Установка регуляторов давления газа | регул. | 1,0 |

**Замена регулятора давления РДНК-1000**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **ед.**  **изм** | **кол-во** |
| **Замена регуляторов давления** | | | |
| 1 | Установка регуляторов давления газа | регул. | 1,0 |

**Установка ограждений задвижек № 2,81**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **ед.**  **изм** | **кол-во** |
| **Установка ограждений задвижек** | | | |
| 1 | Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5м группа грунтов 2 | м3 | 0,676 |
| 2 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | м3 | 0,676 |
| 3 | Изготовление панелей ограждения | т | 0,258 |
| 4 | Монтаж защитных ограждений | т | 0,386 |
| 5 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах | шт. | 1,0 |
| 6 | Установка таблички на ограждение | шт. | 4,0 |
| 7 | Обезжиривание поверхностей ограждений | м2 | 65,4 |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 65,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Учетный номер** | **Адрес места нахождения объекта** | **Вид и объем работ** | **Дата ввода в эксплуатацию** | **Технические характеристики работ** |
| 1 | 52023/2 | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Архангельское | Ремонт газопровода | 2005 г. | Изготовление и установка ограждений задвижек №2,81 (серия №7858-14-798.01) |
| 2 | 52023/5 | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское,  ул. Прудовая | Ремонт газопровода | 2005 г. | Замена регулятора давления РДНК-1000 на регулятор давления VENIO-B-H-9 DN-50 (или эквивалент) |
| 3 | 52023/5 | Удмуртская Республика, Красногорский район,  c.Красногорское,  ул.Луначарского | Ремонт газопровода | 2005 г. | Ограждение ГРП-Б  200х1500 мм.- 1 шт. |

**Основные требования к выполнению работ:**

* все используемые материалы должны обеспечиваться паспортами, сертификатами соответствия по качеству, протоколами испытаний и должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком;
* строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390(ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме"

* места производства работ должны быть ограждены соответствующими специальными устройствами и приспособлениями;
* все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов скрытых работ;
* оформить исполнительно - техническую документацию;
* провести пуско – наладочные работы оборудования ПРГ, вывести на рабочий режим регуляторы давления, оформить режимные карты;
* после завершения работ места производства работ должны быть чистыми и освобождены от оборудования подрядчика, остатков материала и мусора;
* заказчик вправе требовать от исполнителя безвозмездного устранения в гарантийный срок выявленных в процессе эксплуатации недостатков;
* подрядчик должен самостоятельно получить разрешение на право производства работ в охранной зоне газопровода, у эксплуатирующей газовые сети организации;
* заключение договора на проведение технического надзора осуществляет подрядчик за счет собственных средств.

**Требование к материалам:**

* применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ и СНиП;
* применяемые материалы должны быть новыми (материалами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, были восстановлены потребительские свойства), не заложены, не арестованы и не являющимися предметом притязаний третьих лиц;
* подрядчик обязан осуществлять производственный контроль качества строительно-монтажных работ в соответствии с положениями СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)

замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом;

* подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора;
* при применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право, предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций и прекращения ремонтных работ при исполнении контракта.

**Показатели материалов, используемых при выполнении работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Показатели** | **Значение показателей** |
| 1 | Цемент | Плотность, кг/м3 |  |
| Рабочий диапазон температур, 0С | от -60 до +300 |
| 2 | Круг отрезной абразивный | Толщина изделия, мм |  |
| Внешний диаметр, мм |  |
| Диаметр посадочный, мм |  |
| 3 | Труба  стальная | Диаметр, мм | 57 |
| Толщина стенки, мм |  |
| 4 | Труба  стальная | Диаметр, мм | 25 |
| Толщина стенки, мм |  |
| 5 | Круг стальной | Диаметр, мм |  |
| 6 | Полоса горячекатаная  стальная | Ширина, мм | 40 |
| Толщина, мм |  |
| 7 | Шестигранник | Диаметр, мм | 24 |
| Материал | сталь |
| 8 | Лист стальной | Толщина, мм |  |
| 9 | Электроды | Диаметр, мм |  |
| Относительное удлинение, % | 28 |
| Сопротивление разрыв, Н/мм2 | 510 |
| Относительный выход наплавленного металла, % | 96 |
| 10 | Растворитель | Ксилол 150/50 | 0,2/- |
| Толуол 150/50 | 0,6/- |
| 11 | Эмаль | Цвет рекомендуемый | желтый |
| Массовая доля нелетучих веществ, % |  |
| Время высыхания до степени 3, час |  |
| 12 | Табличка | Текст | «Огнеопасно газ» |

**Сдача работ:**

Перед сдачей работ необходимо представить Заказчику документы удостоверяющие качество используемых материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний); акты на скрытые работы. Сдача выполненных Подрядчиком работ Заказчику оформляется в соответствии с актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), согласованным с отделом строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район», справкой КС-3 и счёт - фактурой.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы:**

Гарантия качества результата работы – 24 месяца.

**Заказчик** **Подрядчик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№

от «\_\_\_\_\_» 2018г .

**График производства работ**

**на выполнение работ по ремонту газопроводов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Объем работ** | **Срок выполнения работ** | **Стоимость работ тыс. руб.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | |  |  |

**Заказчик** **Подрядчик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

**Приложение №1 к документации об электронном аукционе**

**Форма № 1 (рекомендуемая)**

**«Первая часть заявки»**

Мы согласны принять участие в электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по ремонту газопроводов.

**Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе**

*Данный образец таблицы не является обязательным для заполнения и служит примером формы*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе** | **Товарный знак (при наличии)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Цемент |  |  |
| 2 | Круг отрезной абразивный |  |  |
| 3 | Труба стальная |  |  |
| 4 | Труба стальная |  |  |
| 5 | Круг стальной |  |  |
| 6 | Полоса горячекатаная стальная |  |  |
| 7 | Шестигранник |  |  |
| 8 | Лист стальной |  |  |
| 9 | Электроды |  |  |
| 10 | Растворитель |  |  |
| 11 | Эмаль |  |  |
| 12 | Табличка |  |  |

\*Образец данной формы носит рекомендательный характер. Участник размещения заказа по желанию может воспользоваться данной формой или использовать собственную.

В столбце 2 указать наименование Товара.

В столбце 3 указатьконкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе или (эквивалент).

В столбце 4 указатьтоварный знак (при наличии).

**При предоставлении информации по Форме 1 (рекомендуемая) Документации об электронном аукционе «Первая часть заявки на участие в электронном аукционе» без заполненных граф столбца 3 «Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе» информация о конкретных показателях считается не предоставленной, что является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 67 Федерального закона.**

**Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе указана в пункте 25 Информационной карты Документации о проведении электронного аукциона.**