**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава Администрации**

**муниципального образования**

**«Красногорский район»**

**/И.Б.Прокашев/**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

**Извещение о проведении запроса котировок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Содержание** |
| 1 | Заказчик | Администрация муниципального образования «Красногорский район»  Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64  Адрес электронной почты: [sms@mo-krasno.ru](mailto:sms@mo-krasno.ru)  тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51 |
| 2 | Единая информационная система на официальном сайте | [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) |
| 3 | Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона | Салтыков Сергей Вячеславович  Телефон: 8 (34164) 2-16-00 (124) |
| 4 | Информация о контрактном управляющем | Филиппова Юлия Владимировна- специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район» тел. 8 (34164) 21932 |
| 5 | Информация об ответственном за заключение контракта | Столбова Марина Сергеевна- старший специалист отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район» тел. 8 (34164) 21932 |
| 6 | Способ определения Исполнителя | Запрос котировок |
| 7 | Наименование и описание объекта закупки | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технический надзор) по объекту: "Окончание строительных работ на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики»" в соответствии с Приложением № 3 «Техническое задание». |
| 8 | Идентификационный код закупки (ОКПД) | 71.12.20.190 |
| 9 | КБК | 52605020730100820414 |
| № заказа (№ лота) | 31 |
| 10 | Сроки оказания услуг | Начало: с момента заключения муниципального контракта.  Окончание: до 01 октября 2016 г (включительно). |
| 11 | Срок и условия оплаты | Условия и порядок оплаты изложены в Приложении № 4 «Проект муниципального контракта» |
| 12 | Источник финансирования заказа | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
| 13 | Место оказания услуг | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз |
| 14 | Начальная (максимальная) цена контракта | **50360,00 (Пятьдесят тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.**  Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.  Цена Контракта включает стоимость оказанных услуг, всех расходов на оказание услуг, а также всех предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей (в том числе НДС). |
| 15 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Исполнителем | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Исполнителем – рубль. |
| 16 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта | Не применяется, так как оплата по контракту производится в рублях. |
| 17 | Порядок формирования цены контракта | Цена муниципального контракта сформирована затратным методом - Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. |
| 18 | Преимущества, предоставляемые заказчиком **субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям** | Не предоставляются |
| 19 | Преимущества, предоставляемые заказчиком **учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%**, но не более НМЦ контракта являющимся участниками | Не предоставляются |
| 20 | Преимущества, предоставляемые заказчиком **организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%**, но не более НМЦ контракта являющимся участниками | Не предоставляются |
| 22 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 ФЗ № 44-ФЗ) | Не установлено |
| 23 | Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в соответствии со [статьей 14](consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9D79F04EC8AFC27AEDD5D4769999567347D430E6CB1C94E4C6FE451AE610872rEH) ФЗ № 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов | **Документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок и предлагаемые им услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или копии этих документов. Участник закупки должен предоставить информацию о соответствии Постановлению Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено».** |
| 24 | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок | **20.05.2016 г.** |
| 25 | Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок | **23.05.2016 г**. в рабочие дни со вторника по пятницу с 8:00 до 16:00 часов в понедельник с 8:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00) |
| 26 | Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок | **27.05.2016 г**. **в 13-00 ч**. время местное |
| 27 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. № 19 в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район» **27.05.2016 г. в 13-00 ч**. (время местное) |
| 28 | Место (адрес) подачи заявок | Прием заявок на участие в запросе котировок в письменной форме осуществляется по адресу:  Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. №19**, в рабочие дни со вторника по пятницу с 8:00 до 16:00 часов в понедельник с 8:00 до 17:00 часов.** Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.  Участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников предоставляется возможность присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками. |
| 29 | Порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. Подача заявок на участие в запросе котировок в форме электронного документа не осуществляется. |
| 30 | Форма заявки на участие в запросе котировок | По форме приведенной в Приложении №1 документации о проведении запроса котировок «Форма заявки на участие в запросе котировок». |
| 31 | Размер обеспечения исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта. | Не предусмотрено. Банковское сопровождение не осуществляется. |
| 32 | Требования к участникам закупки | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки **(наличие свидетельства о допуске на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и квалифицированных специалистов для осуществления услуг строительного контроля);**  - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  - участник закупки не является офшорной компанией. |
| 33 | Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт | Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.  Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт, в случае уклонения такого победителя от заключения контракта. |
| 34 | Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок, уклонившимися от заключения контракта | В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. |
| 35 | Изменение условий контракта. | 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  - в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=47BC39CDD85E9B9A621990FE60D30BFBF2EA94B9295E8D0A34ABEF7E08100D56ECBDB011CC57D5yBJ) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=47BC39CDD85E9B9A621990FE60D30BFBF2EB99B025518D0A34ABEF7E08100D56ECBDB013CD505226D4y6J) новых условий контракта, в том числе товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены [настоящим](#Par9) пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.  2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.  4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| 36 | Информация о возможности одностороннего отказаот исполнения контракта | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.  Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.  Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте.  Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.  Информация о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями [пункта 6 части 2 статьи 83](consultantplus://offline/ref=B2C81E79D7520D380D3BFF2E286715D8093A746E0A8857C7F74E948EB5A48EBC4A530B1722A2D759eFBDG) Федерального закона №44-ФЗ.  Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.  Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.  Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.  Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.  При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.  В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.  Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта. |
| 37 | Применение национального режима при осуществлении закупок | 1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.  2. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.  4. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего раздела, запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе.  5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» - установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд для юридических лиц из Турецкой Республики: 1. для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики; 2. для организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики; 3. для организаций, контролируемых организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. |

1. Приложение № 1 «Форма заявки на участие в запросе котировок»
2. Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»
3. Приложение № 3 "Техническое задание"
4. Приложение № 4 "Проект муниципального контракта"

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бланк участника размещения заказа

**Форма заявки на участие в запросе котировок**

**Кому: Администрации муниципального образования «Красногорский район».**

**Участник запроса котировок:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О (при наличии) (для физического лица)

**Место нахождения Участника:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

**\*Почтовый адрес Участника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\*Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*тел\факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*Адрес электронной почты Участника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\***ИНН участника запроса котировок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН (при наличии) учредителя участника запроса котировок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\***КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Банковские реквизиты:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка)

**\*В лице** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

**\*Действующий на основании** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска согласно установленным заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со [статьей 14](consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9D79F04EC8AFC27AEDD5D4769999567347D430E6CB1C94E4C6FE451AE610872rEH) Федерального закона 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов \_**установлено.**

Изучив извещение о проведении запроса котировок мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок.

Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаем оказать услуги в соответствии с Техническим заданием: Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технический надзор) по объекту: "Окончание строительных работ на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской республики»" и исполнить в полном объеме.

Цена контракта составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (*цена указывается цифрами и прописью).*

Цена Контракта включает стоимость оказанных услуг, всех расходов на оказание услуг, а также всех предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей (в том числе НДС). Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и изменение его условий не допускается.

\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\*-поля, необязательные для заполнения

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные**  **характеристики объекта закупки** | *Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технический надзор) по объекту: «Окончание строительных работ на объекте: «Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской республики»* |
| **Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием:** | **Затратный метод** (ч. 10 ст. 22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ |
| **Расчёт НМЦК** | На основании Приложения к Постановлению Правительства РФ №468 от 21 июня 2010 г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» норматив расходов Муниципального заказчика на осуществление строительного контроля составляет **2,14%.**  Сумма затрат на производство работ согласно сводного сметного расчёта **1 994,612 тыс.руб.**  Затраты на содержание службы заказчика: 1 994,612 \* 2,14% = 42,68000 (тыс.руб.)  Включая НДС (18%): 42,68000 \* 18% = 7,68000 (тыс.руб.)  Итого: 42,680000+7,68000=50,36000 (тыс.руб.) |

Начальная максимальная цена контракта составляет **50360,00 тыс.руб.** (пятьдесят тысяч триста шестьдесят рублей 00 коп.)

Дата подготовки обоснования НМЦК: 21.04.2016 г.

Контрактный управляющий Филиппова Ю.В.

тел. 8(34164) 21932

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ на объекте: « Окончание строительства на объекте: «Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики»**

**Общие положения**

* + Исполнитель, осуществляющий строительный контроль, в своей деятельности руководствуется Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией, утвержденными (согласованными) Заказчиком, внутренними регламентами, документами Единой Системы Оценки Соответствия – СДОС-03-2009, СДОС-04-2009.
  + Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ на объекте: «Окончание строительства на объекте: «Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики»
  + Место оказания услуг – Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз.
  + Срок оказания услуг: со дня подписания муниципального контракта до 01.10.2016 г. (включительно)
  + Цена Контракта включает стоимость оказанных услуг, всех расходов на оказание услуг, а также всех предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей (в том числе НДС).
  + Строительный контроль осуществляется в течение всего периода за выполнением работ на объекте с целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков и требований нормативных документов, в том числе качества выполненных работ, соответствия стоимости выполненных работ утвержденному проекту и смете.

**Основные работы**

* Согласование проектов производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов, составление рекламаций;
* Проверка правильности проведения Подрядчиком входного контроля строительных материалов и готовых конструкций и изделий, проведение выборочных независимых испытаний;
* Проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
* Контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
* Контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации.
* Контроль выполнения исполнителем работ предписаний органов государственного строительного контроля и Заказчика;
* Извещение Заказчика и органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;
* Контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям контракта и Графику выполнения Работ на объекте;
* Оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
* Заключительная оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного ремонтом объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной документации;
* Контроль соответствия объемов выполняемых ремонтных работ объемам, заложенным в проектной документации;
* Контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ утвержденной проектной документации и нормативным документам, контроль за соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, в том числе инструментальный контроль с проведением испытаний;
* Приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ;
* Проверка и визирование выполненных Подрядчиком объемов работ и их стоимости по соответствующим актам установленной формы КС-2;
* Контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации, приемка исполнительной документации и сохранность её одного экземпляра до окончания гарантийных обязательств Подрядчика (по окончании гарантийных обязательств Подрядчика данный экземпляр передается Заказчику);
* Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиком;
* Предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный Календарный график выполнения объемов работ по строительству объекта;
* Составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах;
* Контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;
* Предоставление Заказчику информации, справок, отчетности, сведений о состоянии Объекта, выполненных и производимых на нем работах и их организации;
* Представление Заказчика, по надлежаще оформленному его поручению, в государственных органах по вопросам строительного контроля;
* Участие в работе рабочих и приемочных комиссий;
* Получение заключения о соответствии выполненных работ на объекте требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации с инспекции государственного строительного надзора при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

**Оборот документов и отчетность**

**Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:**

* Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласования этих изменений с Проектной организацией и Заказчиком;
* Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект готовые строительные материалы, изделия и конструкции;
* Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве работ;
* Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
* Журналы работ;
* Результаты лабораторных испытаний материалов;
* Результаты обследования объекта перед приемкой выполненных работ;
* Графики выполнения работ.

**Деловая переписка ведется на протяжении ведения Строительного контроля и хранится в двух экземплярах:**

* один экземпляр у Заказчика;
* один экземпляр у Исполнителя.

**Отчетность по строительному контролю:**

По истечении каждого месяца Исполнитель представляет месячный отчет.

По окончании работ на Объекте Исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчет на электронных носителях, включая оба отчета, упомянутые в настоящем пункте.

**Требования к Подрядчику при оказании услуг**

* Подрядчик оказывает качественные услуги, в соответствии с требованиями, установленными действующими законодательными, нормативными и методическими документами, несет ответственность за неосуществление или ненадлежащее осуществление строительного контроля в соответствии с действующим законодательством;
* Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и квалифицированных специалистов для осуществления услуг строительного контроля;
* Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации;
* Подрядчик обязан регулярно представлять отчеты и сведения Заказчику по установленным формам и в установленные сроки.

**Порядок оказания услуг**

* + Строительный контроль осуществляется в соответствии с нормативными документами;
  + Подрядчик обязан предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполнению и качеству работ на объекте: «Окончание строительства на объекте: «Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики»;
  + Оказанные услуги оформляются актом сдачи-приемки оказанных работ.

Начальник отдела строительства и ЖКХ Салтыков С.В.

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| с. Красногорское | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. |

**Администрация муниципального образования «Красногорский район»**, действующая от имени муниципального образования «Красногорский район», в лице главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» Прокашева Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и имеющего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., далее именуемый **«Исполнитель»** с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «**Стороны»,** руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам запроса котировок на основании решения котировочной комиссии (протокол №\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика **оказать услуги по осуществлению строительного контроля (технический надзор) по объекту: "Окончание строительных работ на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики»"** (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2. Место оказания услуг: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз.
3. Срок оказания услуг: с даты подписания муниципального контракта до 01 октября 2016 г. (включительно).

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществлять проверку соответствия выполняемых подрядной организацией работ утвержденной локальной смете.

2.1.2. Осуществлять контроль качества производства работ, проверять их соответствие требованиям СНиП 12.01-2004 «Организация строительства», иных нормативных правовых актов, регламентирующих производство данных работ.

2.1.3. Вести учет объемов выполненных работ в соответствии с локальной сметой, представлять Заказчику отчеты о ходе выполнения ремонтных работ. Своевременно информировать Заказчика о некачественно выполненных работах и других нарушениях, допущенных Исполнителем.

2.1.4. Осуществлять контроль за подготовкой и предоставлением Заказчику от Подрядной организации необходимой исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП и действующими нормативными документами, проверять ее комплектность и качество. Не допускать приемку работ без соответствующей исполнительной документации.

2.1.5. Осуществлять приемку скрытых работ с оформлением соответствующих Актов.

2.1.6. При необходимости представлять интересы Заказчика в контролирующих и инспектирующих органах по вопросам, касающимся выполненных и принятых Исполнителем ремонтных работ.

2.1.7. Проверять соответствие сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование государственным стандартам, техническим условиям и проектной документации, а в случае отступления от требований, указанных в нормативных документах, запрещать их применение.

2.1.8. Осуществлять надзор за сроками выполнения работ и участвовать в приемке объекта в эксплуатацию, с последующим предоставлением Заказчику Акта сдачи-приемки выполненных подрядной организацией работ. Оформлять Акты оказанных услуг по строительному контролю по мере завершения ремонтно-строительных работ.

2.1.9. В случае возникновения необходимости производства работ, не учтенных в смете, участвовать в освидетельствовании этих работ и определении их объемов, составлении дефектной ведомости с предоставлением Заказчику оформленного Акта на дополнительные работы, в течение 48 часов с момента их возникновения.

2.1.10. В течение 48 часов обеспечить проверку представленных подрядной организацией Актов выполненных работ (форма КС-2) на соответствие объемам выполненных работ, локальной смете и правильности оформления.

2.1.11. Давать отчет Заказчику о методах и результатах контроля качества работ.

2.1.12. Контролировать сроки выполнения подрядных работ и их сдачи, предусмотренные Контрактом.

2.1.13. Контролировать ведение Подрядчиком журнала производства работ, в котором фиксируются нарушения требования СНиП и ТУ, отступления от утвержденной сметной документации и других нормативных документов, выявленные при осуществлении технического надзора за производством работ, устанавливаются сроки устранения обнаруженных нарушений. Исполнитель дает предписания Подрядчику по проведению ремонтных работ по качеству и соответствию требованиям строительных норм и других регламентирующих документов.

2.1.14. Участвовать в освидетельствовании и оценке части выполненных подрядных работ, скрываемых при производстве последующих, а также в обеспечении требований Заказчика по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

2.1.15. Участвовать в проверках и испытаниях результата работ, в рабочих комиссиях, образуемых Заказчиком, в приемке работ (результата работ). Контролировать соответствие объемов и качества выполненных подрядных работ и предъявленных к оплате работ проектно-сметной документации, визировать акты приемки работ (КС-2) и справки (КС-3).

2.1.16. Обеспечивать учет объемов и стоимости некачественно выполненных подрядных работ. По согласованию с Заказчиком приостанавливать производство таких работ до решения вопросов, возникающих в ходе выполнения ремонтных работ.

2.1.17. Участвовать в проверках, проводимых уполномоченными государственными органами и организациями.

2.1.18. Извещать Заказчика во всех случаях о необходимости выполнения срочных работ для предотвращения аварий на объекте работ.

2.1.19. По окончании оказания услуг передать Заказчику всю документацию, относящуюся к оказанным услугам и составленную в процессе выполнения подрядных работ, их сдаче и приемке.

2.1.20. Исполнять полученные в ходе осуществления строительного контроля указания Заказчика, своевременно устранять обнаруженные им недостатки.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Давать предписания подрядной организации в ходе выполнения работ по качеству и соответствию требованиям строительных норм, правил и других регламентирующих документов. В случаях невыполнения подрядной организацией указаний строительного контроля по исправлению допущенных нарушений, требовать прекращения производства работ, с немедленным извещением об этом Заказчика.

2.2.2. При необходимости, приостанавливать производство работ до решения Заказчиком возникших по ходу ремонта вопросов.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Не менее чем за 3 дня до начала производства работ представить Исполнителю комплект локальной сметы на производство работ.

2.3.2. Своевременно извещать Исполнителя о сроках проведения оперативных совещаний по вопросу ремонта объекта.

2.3.3. Оперативно извещать Исполнителя о намерениях подрядной организации предъявлять объемы выполненных работ и оформлении актов КС-2.

2.3.4. Производить приемку и оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4.2. В случае выявления некачественного выполнения установленных настоящим Контрактом обязанностей представителем Исполнителя, предупредить об этом руководство последнего или требовать его замены на более квалифицированного работника.

**3. Цена Контракта и порядок расчетов**

3.1.Цена услуг (цена Контракта) составляет: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Цена Контракта включает стоимость оказанных услуг, всех расходов на оказание услуг, а также всех предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей (в том числе НДС). Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.2. Оплата за оказанные услуги по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предъявленных Исполнителем и принятых Заказчиком объемов оказанных услуг, до 31 декабря 2016 года в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования выделенных на текущий период.

Основанием для выставления счета, счет-фактуры, акта об оказании услуг является приемка Заказчиком оказанных услуг на основании заключения экспертизы, а также подписание Сторонами акта об оказании услуг.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

3.4. В случае несвоевременного или неполного выделения денежных средств Заказчику на оплату оказанных услуг Заказчик не возмещает Исполнителю убытки, а также не уплачивает неустойку (пени, штрафы), связанные с этим обстоятельствами.

3.5. Финансирование осуществляется за счет субсидии из бюджета Удмуртской Республики.

**4. Сроки, порядок сдачи и приемки оказанных услуг, порядок и срок оформления результатов такой приемки**

4.1. Приемка за оказанные услуги производится уполномоченным представителем Заказчика в порядке, предусмотренном Контрактом, не противоречащими Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для осуществления приемки оказанных услуг Заказчик вправе создать приемочную комиссию. Исполнитель оформляет и предоставляет Заказчику за оказанные услуги по заявке Заказчика следующие документы:

- счет (счет на оплату);

- счет-фактура, оформленная в соответствии с законодательством и содержащая ссылку на Контракт (номер, дата) (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление);

- оформленный и подписанный со своей стороны акт об оказании услуг.

4.2. Общий срок приемки результатов оказанных услуг составляет не более 7 рабочих дней после фактического оказания услуг, а в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций – не более 10 рабочих дней. В указанные сроки Заказчик должен подписать акт об оказании услуг или направить Исполнителю мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов оказанных услуг, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы результатов оказанных услуг включается в общий срок приемки результатов оказанных услуг. Для проведения экспертизы результатов оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. При этом Исполнитель обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

4.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке результатов оказанных услуг и устранено Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Исполнителя о выявлении такого несоответствия.

4.6. По окончании приемки результатов оказанных услуг Заказчик подписывает акт об оказании услуг, со дня подписания которого результаты услуг считаются принятыми Заказчиком.

4.7. Оказанные услуги считаются одним этапом по Контракту при этом ежемесячное оказание услуг и их оплата в рамках настоящего Контракта не является этапом исполнения настоящего Контракта.

**5. Ответственность сторон**

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. \*: 2,5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

\*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке оказанных услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \*:10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

\*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Контракту) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

6.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 6.1 Контракта, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 6.2 Контракта.

6.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

**7. Гарантия качества услуг**

7.1. Качество услуг должно соответствовать СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», а также иной нормативно-технической и методической документации.

7.2. В процессе производства работ Исполнитель должен находиться на объекте каждый день, когда проводятся работы, проверять соответствие выполняемых работ утвержденной сметной документации.

7.3. Исполнитель проводит контроль качества выполняемых на объекте работ, а также применяемых конструкций, материалов и изделий, поставляемого оборудования в соответствии с требованиями действующих СНиП, стандартов, сертификатов, технических условий и других нормативных документов. Осуществляет проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении подрядных работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

**8. Порядок рассмотрения споров**

8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсимильными сообщениями.

8.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**9. Заключительные условия**

9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту, за исключением обязательств, связанных с недостатками оказанных услуг.

9.5. Адреса сторон, указанные в Контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

9.6. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий Контракта в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.8. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

9.9. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 рабочих днейсо дня получения такого требования.

9.10. В случае возникновения сложностей при исполнении Контракта Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

9.11. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

9.12. Техническое задание на оказание услуг (Приложение №1 к Контракту) является неотъемлемой частью Контракта.

**10. Адреса и банковские реквизиты сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| **Администрация муниципального образования «Красногорский район»**  ИНН 1815001093, КПП 183701001 Адрес:427650, УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 64  Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51  УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15,УФ Администрации Красногорского района л/с 02133025810, Администрация муниципального образования «Красногорский район» л/с 03526140001)  р/с 40204810500000000016  ОТДЕЛЕНИЕ –НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК  БИК 049401001  Адрес эл. почты: [krasno2@udm.net](mailto:krasno2@udm.net)  Глава Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201­\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ на объекте: « Окончание строительства на объекте: «Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики»**

**Общие положения**

* + Исполнитель, осуществляющий строительный контроль, в своей деятельности руководствуется Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией, утвержденными (согласованными) Заказчиком, внутренними регламентами, документами Единой Системы Оценки Соответствия – СДОС-03-2009, СДОС-04-2009.
  + Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ на объекте: «Окончание строительства на объекте: «Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики»
  + Место оказания услуг – Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз.
  + Срок оказания услуг: со дня подписания муниципального контракта до 01.10.2016 г. (включительно)
  + Цена Контракта включает стоимость оказанных услуг, всех расходов на оказание услуг, а также всех предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей (в том числе НДС).
  + Строительный контроль осуществляется в течение всего периода за выполнением работ на объекте с целью контроля за соблюдением проектных решений, сроков и требований нормативных документов, в том числе качества выполненных работ, соответствия стоимости выполненных работ утвержденному проекту и смете.

**Основные работы**

* Согласование проектов производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов, составление рекламаций;
* Проверка правильности проведения Подрядчиком входного контроля строительных материалов и готовых конструкций и изделий, проведение выборочных независимых испытаний;
* Проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;
* Контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
* Контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации.
* Контроль выполнения исполнителем работ предписаний органов государственного строительного контроля и Заказчика;
* Извещение Заказчика и органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;
* Контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям контракта и Графику выполнения Работ на объекте;
* Оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;
* Заключительная оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного ремонтом объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной документации;
* Контроль соответствия объемов выполняемых ремонтных работ объемам, заложенным в проектной документации;
* Контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ утвержденной проектной документации и нормативным документам, контроль за соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, в том числе инструментальный контроль с проведением испытаний;
* Приемочный контроль работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ;
* Проверка и визирование выполненных Подрядчиком объемов работ и их стоимости по соответствующим актам установленной формы КС-2;
* Контроль за полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации, приемка исполнительной документации и сохранность её одного экземпляра до окончания гарантийных обязательств Подрядчика (по окончании гарантийных обязательств Подрядчика данный экземпляр передается Заказчику);
* Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиком;
* Предоставление Заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный Календарный график выполнения объемов работ по строительству объекта;
* Составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах;
* Контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;
* Предоставление Заказчику информации, справок, отчетности, сведений о состоянии Объекта, выполненных и производимых на нем работах и их организации;
* Представление Заказчика, по надлежаще оформленному его поручению, в государственных органах по вопросам строительного контроля;
* Участие в работе рабочих и приемочных комиссий;
* Получение заключения о соответствии выполненных работ на объекте требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации с инспекции государственного строительного надзора при министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.

**Оборот документов и отчетность**

**Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:**

* Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласования этих изменений с Проектной организацией и Заказчиком;
* Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект готовые строительные материалы, изделия и конструкции;
* Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве работ;
* Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);
* Журналы работ;
* Результаты лабораторных испытаний материалов;
* Результаты обследования объекта перед приемкой выполненных работ;
* Графики выполнения работ.

**Деловая переписка ведется на протяжении ведения Строительного контроля и хранится в двух экземплярах:**

* один экземпляр у Заказчика;
* один экземпляр у Исполнителя.

**Отчетность по строительному контролю:**

По истечении каждого месяца Исполнитель представляет месячный отчет.

По окончании работ на Объекте Исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчет на электронных носителях, включая оба отчета, упомянутые в настоящем пункте.

**Требования к Подрядчику при оказании услуг**

* Подрядчик оказывает качественные услуги, в соответствии с требованиями, установленными действующими законодательными, нормативными и методическими документами, несет ответственность за неосуществление или ненадлежащее осуществление строительного контроля в соответствии с действующим законодательством;
* Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и квалифицированных специалистов для осуществления услуг строительного контроля;
* Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации;
* Подрядчик обязан регулярно представлять отчеты и сведения Заказчику по установленным формам и в установленные сроки.

**Порядок оказания услуг**

* + Строительный контроль осуществляется в соответствии с нормативными документами;
  + Подрядчик обязан предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по выполнению и качеству работ на объекте: «Окончание строительства на объекте: «Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики»;
  + Оказанные услуги оформляются актом сдачи-приемки оказанных работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Администрация муниципального образования «Красногорский район»**  Глава Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Исполнитель:** |