РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования

«Красногорский район»

Об итогах отопительного периода на территории муниципального образования «Красногорский район» за 2017-2018 года

Принято Советом депутатов

муниципального образования

«Красногорский район»                                                           28 июня 2018 года

Заслушав отчет Заместителя главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» «Об итогах отопительного периода на территории муниципального образования «Красногорский район» за 2017-2018 года»,

Совет депутатов муниципального образования «Красногорский район»

РЕШАЕТ:

Отчет Заместителя главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» «Об итогах отопительного периода на территории муниципального образования «Красногорский район» за 2017-2018 года» принять к сведению (отчет прилагается).

Председатель Районного Совета депутатов

муниципального образования

«Красногорский район»                                                    И.Б. Прокашев

село Красногорское

28 июня 2018 года

№ 136

Приложение№ 1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

«Красногорский район»

от 28.06.2018 № 136

Итоги отопительного периода

на территории муниципального образования

«Красногорский район» за 2017-2018 года»

Работа по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов началась сразу же после окончания отопительного периода 16-17 г.г.

Согласно постановлению Администрации МО «Красногорский район» от 13.04.2017 г. №253 утвержден состав комиссии по проведению подготовки к отопительному периоду 17-18 годов

Согласно постановлений Администрации МО «Красногорский район» от 21.04.17 г.  №275 утверждена Программа проведения отопительного периода, а № 276 утвержден состав комиссии по проверке готовности объектов к ОП 17-18 г.

Согласно постановлению Администрации МО «Красногорский район»  № 316 от 16 мая 2017 г. утвержден план мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 17-18 годов.

Всего планировалось направить  на подготовку к ОП 5,356 млн. руб. Фактически все средства освоены.

Администрации муниципального образования «Красногорский район»  выделены денежные средства в сумме  2806,08  тыс. руб. из бюджета УР и 6,22 тыс. руб. направлены из бюджета муниципального образования «Красногорский район» на мероприятия по подготовке к ОП 17-18

Выполнены следующие мероприятия:

1. Приобретение котла КВ-0,63 Гс  в котельную № 4 «Школьная».

2.Капитальный ремонт  трех артезианских скважин две в с. Красногорское, одна в с. Архангельское.

3..Капитальный ремонт сетей водоснабжения по улице Молодежная в д. Агриколь, ул. Ленина от дома № 18 до дома № 16А, протяженностью 840 метров.

4. Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Родниковая в д. Агриколь, протяженностью 450 метров.

5. Приобретено оборудование коммунального назначения на сумму 250,0 тыс. руб.

Дополнительно из Республиканского запаса материальных ресурсов району выделены 2 котла КВ – 0,4 Т в котельные № 10 Васильевской СОШ и № 14 «Валамазской СОШ».

Также за счет арендной платы и собственных средств ООО «Энергия» проведен ремонт дымососов, насосов, запорной арматуры на всех 14 эксплуатируемых  предприятием котельных.       Также регламентные работы проведены в котельных детского дома и Валамазской больницы. На всех котельных района проведена поверка манометров, газоанализаторов, газосчетчиков.

После проверки котельных комиссией Ростехнадзора и устранения выявленных недостатков, на все котельные получены акты и паспорта готовности к отопительному периоду.

Управляющая компания ООО «Энергия» провела работы по подготовке общедомового имущества  многоквартирных домов к зимнему периоду. Проведены работы по ремонту кровель, утеплению входных дверей, ремонту теплотрасс в домах.

На объектах социальной сферы проводились работы по замене задвижек (гимназия), ремонт электропроводки, ремонт водопровода (Красногорская СОШ), ремонт систем отопления (Малягурт ДК, Кокманская и Артыкская библиотеки), опрессовка систем отопления,  электроизмерительные работы, ремонт кровли (Красногорский музей). После проверки комиссией Администрации МО «Красногорский район»  всех объектов ЖКХ и соцсферы и устранению выявленных недостатков, на все объекты выданы акты и  паспорта готовности к отопительному периоду.

Проведена подготовка к ОП 17-18 г.г. 5,2 км тепловых, 142,3 км водопроводных, 6,3 км канализационных, 596 км электрических, 89,4 км газовых сетей. Проведено техобслуживание 240 трансформаторных подстанций, замена 5 км электрических сетей. Проведен ремонт 7,5 тыс. м2 улично-дорожной сети, что составляет 146 % к плану.

Заготовлено топлива на 01.09.17 г.: дров – 735 м3 (119 % к плану на весь отопительный период), угля 32 т (45 %). На начало отопительного периода требовалось заготовить 45 - дневный запас топлива для всех котельных 243 м3 дров и 32 т. угля.

Также по программе «Кровли, окна» проведена замена 166 оконных блоков и 3 дверей в гимназии и детском саду №2.  Освоено 2,668 млн. руб.

Проведен капитальный ремонт водонапорной башни в с. Красногорское с заменой бака емкостью 200 м3. Стоимость работ составила 1,286 млн. руб.

Капитальный ремонт кровли дома № 80 по ул. Ленина проведен по программе «Капитальный ремонт общедомового имущества МКД». Площадь ремонта составила 267 м2 на сумму 692 тыс. руб.

После проверки МО «Красногорский район» комиссией Ростехнадзора на предмет готовности к ОП 17-18 годов - 02.11.2018 г. получен паспорт готовности района к отопительному периоду.

Всего проведено работ на сумму более 10 млн. руб.

Отопительный сезон начался 11.09.2017 г. и окончился 15.05.2018 г.

В целом отопительный сезон прошел без каких либо серьезных происшествий.

Из недостатков проведения можно отметить отступление от  графика  температурного режима теплоносителя 55-70 ресурсоснабжающей организацией ООО «Энергия», который утвержден Главой МО «Красногорский район», а также большие долги вышеуказанной организацией за энергоресурсы.

На начало отопительного сезона долги ООО «Энергия»  составляли:

За газ – 3,254 млн. руб.

Элекроэнергию – 0,973 млн. руб.

На конец отопительного сезона по состоянию на 21.05.2018 г. :

За газ – 3,5 млн. руб.

За электроэнергию -0,6 млн. руб.