Администрация муниципального образования «Дебинское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта  2016 года                                                                                            № 8

с.Дебы

О создании паводковой комиссии

В целях предупреждения ЧС в паводковый период на прудах муниципального

образования «Дебинское»

Администрация муниципального образования «Дебинское» постановляет:

1)   Создать паводковую комиссию:

1. Председатель комиссии – Князев Анатолий Аркадиевич - глава муниципального

образования «Дебинское»,

2. Заместитель председателя  - Молотилов Олег Александрович – директор ООО «Качкашурское»

3.Члены комиссии:

- Веретенников Георгий Евгеньевич – член добровольной пожарной дружины

-Иванов Александр Леонидович - член добровольной пожарной дружины

-Ворончихин Василий Вениаминович - член добровольной пожарной дружины

- Чупин Александр Арсентиевич - член добровольной пожарной дружины ,староста

2) Утвердить План работы паводковой комиссии (приложение).

3) Данное постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом МО «Дебинское».

Глава муниципального

образования  «Дебинское»                                                                А.А.Князев

|  | Приложение №1 Утвержден Постановлением Администрации МО «Дебинское» № 8 от 21.03.2016 г. Глава муниципального образования «Дебинское» __________ А.А.Князев «___»___________ 2016 г. |
| --- | --- |

План работы противопаводковой комиссии

по муниципальному образованию «Дебинское» в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать паводковую комиссию по организации безаварийного пропуска весеннего паводка. | Глава МО «Дебинское» | 21.03.2016 г. |
| 2 | Сформировать аварийную бригаду для предупреждения и ликвидации разрушений искусственных водоемов. | Глава МО «Дебинское» | 25.03.2016 г. |
| 3 | Составить график дежурства членов аварийной бригады. | Глава МО «Дебинское» | до 01.04.2016 г. |
| 4 | Подготовить водостоки и кюветы для пропуска весенних талых вод. | Глава МО «Дебинское» | до 01.04.2016 г. |
| 5 | Очистить проезжую часть дорог общего и внутреннего назначения, улиц в населенного пункта на полную ширину дорожного полотна, включая откосы. | Глава МО «Дебинское» | до 01.04.2016 г. |
| 6 | Запретить движение транспортных средств и пешеходов по льду рек и прудов. Установить предупредительные знаки. | Глава МО «Дебинское» | до 01.04.2016 г. |
| 7 | Рекомендовать директору Дебинской школы провести разъяснительную работу среди детей школы по правилам поведения в весенне-осенний период на водоемах. | Глава МО «Дебинское» | до 01.04.2016 г. |
| 8 | Принять меры по ограничению движения транспорта по улицам населенных пунктов поселения. | Глава МО «Дебинское» | в течение весенней распутицы |
| 9 | Организовать уборку территорий предприятий, организаций и жилого сектора от мусора. | Глава МО «Дебинское», руководители предприятий, организаций, жители населенных пунктов | до 01.05.2016 г. |
| 10 | В случае возникновения ЧС докладывать немедленно: в ЕДДС Администрации МО «Красногорский район» тел. сот. 112; 2-19-02, 2-11-41, 01. ОП «Красногорское» по тел. 2-16-02 или 02», ООО «Энергия» 2-11-64. | Глава МО «Дебинское» | На период паводка |

Приложение

к постановлению  главы

администрации МО «Дебинское»

от 21.03.2016 г. № 8

СПИСОК

номера телефонов работников предприятия

(паводковый период)

| № | Должность | Фамилия Имя Отчество | Номера телефонов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабочий | Сотовый | Домашний |
| 1 | Глава МО | Князев Анатолий Аркадиевич | 5-61-47 | 89512083002 | 5-61-07 |
| 2 | Директор ООО «Качкашурское» | Молотилов Олег Александрович | 5-61-16 | 89501736045 |  |
| 3 | Управ.3 отд. ООО «Качкашурское» | Веретенников Георгий Евгеньевич |  | 89042780327 |  |
| 4 | Главный инженер ООО «Качкашурское» | Ворончихин Василий Вениаминович |  | 89512179318 |  |
| 5 | Механик Член ДПД | Иванов Александр Леонидович |  | 89508279667 |  |
| 6 | Заведующий МТМ член ДПД | Чупин Александр Арсентиевич |  | 89508167441 | 5-61-20 |

Руководитель                                                                          А.А.Князев