Часть IV. Проект контракта

	по Документации об электронном аукционе № 
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в Красногорском районе Удмуртской Республики


с. Красногорское




                       
    
«____»___________20__ г.

Администрация муниципального образования ''Красногорский район'', именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________,  действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________,  действующий на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании _______________________ заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в соответствии с перечнем и объёмами работ, указанными в сметной документации (Приложение № 1 к Контракту), техническом задании (Приложение № 2 к Контракту), в соответствии с перечнем автомобильных дорог (Приложение № 3 к Контракту), с Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 4 к Контракту), с использованием товаров (материалов), указанных в Приложении № 5 к Контракту (Ведомость товаров) (далее – техническая документация) в установленный Контрактом срок.

1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, указанные в п. 1.1 Контракта (далее по тексту – работы), результат которых передается Заказчику, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить эти работы в соответствии с условиями Контракта.

К работам по Контракту относятся как непосредственно работы по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, так и действия, выполняемые Подрядчиком по Контракту, до начала производства таких работ и после их завершения.
1.3. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31 декабря 2022 года.
1.4. Идентификационный код закупки: 213181500109318370100100650004211244
1.5. Источник финансирования работ, указанных в пункте 1.1 Контракта: средства бюджета муниципального образования (бюджет муниципального образования «Красногорский район»).
1.6. Место выполнения работ: согласно перечню автомобильных дорог (Приложение № 3 к Контракту). 
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта установлена в валюте: российский рубль.

2.2. Цена Контракта составляет ____________ рублей включая НДС/НДС не облагается.
2.3. Цена включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по Контракту, в том числе все пошлины, налоги и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Подрядчиком при исполнении Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, указанных в п.2.5, 2.6 Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в случаях: 

· при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

· если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

2.6.  По соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта в случаях и в порядке, предусмотренных пунктами 2-10 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.7. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
2.8. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании счета, счёт-фактуры (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление) предъявленного Подрядчиком Заказчику, за исключением случаев, если иные сроки оплаты установлены законодательством Российской Федерации.
Оплата производится в рамках цены Контракта с учетом коэффициента, полученного по результатам закупки.

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается  на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.10. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

2.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату работ по Контракту с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной(ых) в соответствии с условиями Контракта.

Удержание неустойки (штрафа, пени), подлежащей(их) взысканию, осуществляется на основании Требования об уплате неустойки (штрафа, пени), направляемого Заказчиком Подрядчику в соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Удержание неустойки (штрафа, пени) может быть осуществлено на основании иного документа, составленного Заказчиком с соблюдением требований части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Обязанности и права Заказчика

3.1.  Заказчик обязан:

3.1.1. До начала выполнения Подрядчиком работ произвести комиссионное обследование автомобильных дорог, отдельных элементов и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов с оформлением Актов обследования (в двух экземплярах), где фиксируются имеющиеся дефекты.

В течение 5 (Пяти) дней с момента заключения Контакта предоставить указанные Акты обследования Подрядчику, а также иные документы, необходимые для надлежащего производства работ по Контракту. 

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком обязательств по Контракту, включая вопросы организации и ведения работ, а также обеспечения качества выполняемых работ и используемых товаров (материалов).

3.1.3. Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта, технической документации, стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим (предусмотренным Контрактом) видам работ и товарам (материалам).
3.1.4. В случаях возникновения обстоятельств, указанных в п. 4.1.6 Контракта, о которых Подрядчик надлежаще уведомляет Заказчика, принять необходимые меры для их устранения.

3.1.5. Производить оплату выполненных и принятых работ в пределах установленной цены Контракта на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Информировать Подрядчика о планируемых изменениях режима эксплуатации, уровня содержания автомобильных дорог, отдельных элементов и сооружений на них, условий финансирования и правил приемки работ выполнения работ по Контракту, о поступающих от пользователей автомобильных дорог, отдельных элементов и сооружений на них замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика.

3.2.2. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ по Контракту, в любое время суток, на любой стадии производства работ, в течение всего периода действия Контракта.

4. Обязанности и права Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Вести с момента начала работ и до их завершения журналы осмотров, производства работ, журналы входного, операционного и лабораторного контроля, оформленные и заверенные в установленном порядке. Фиксировать возникающие дефекты автомобильных дорог, отдельных элементов и сооружений на них с указанием сроков их ликвидации.

4.1.2. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

−
ненадлежащего качества технической документации, представленной Заказчиком;

−
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

−
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.3. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых товаров (материалов) в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и оснащенных средствами измерений и испытательным оборудованием в соответствии с действующим законодательством.

4.1.4. Не менее чем за 5 (пять) дней до начала производства работ предоставить Заказчику на согласование состав (рецепт) на приготовление асфальтобетонной и других смесей (при необходимости) и заключения по испытаниям применяемых товаров (материалов), сертификаты качества, паспорта и санитарно-эпидемиологические заключения на используемые товары (материалы), если указанные товары (материалы) подлежат обязательной сертификации (декларированию) соответствия.
4.1.5. Выполнять работы в соответствии с условиями Контракта, технической документацией, стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим (предусмотренным Контрактом) видам работ и товаров (материалам), а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами.

4.1.6. Информировать Заказчика обо всех случаях повреждений автомобильных дорог, отдельных элементов и сооружений на них, произошедших дорожно-транспортных происшествиях, о работах по прокладке, переустройству, переносу инженерных коммуникаций, их эксплуатации, работах по строительству, реконструкции пересечения и примыкания других автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса,  строительстве зданий и сооружений, установке дорожных знаков и указателей, организации мест несанкционированной торговли, установке рекламы и т.п. Информация должна быть направлена в течение 2 часов с момента обнаружения случаев, указанных выше, любым доступным способом, обеспечивающим ее получение и фиксацию.

4.1.7. В период срока выполнения работ взаимодействовать с территориальными подразделениями ГИБДД МВД УР по вопросам безопасности дорожного движения, осмотра мест совершения ДТП, сохранности автомобильных дорог, их отдельных элементов и сооружений на них.

4.1.8. Установить на дорожную технику, задействованную в выполнении работ в рамках Контракта, бортовое спутниковое навигационное оборудование ГЛОНАСС/GPS.

4.1.9. Обеспечить передачу Заказчику данных от бортового спутникового навигационного оборудования, установленного на дорожной технике.

4.1.10. В случае, если в ходе исполнения Контракта возникнет необходимость выполнения работ, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличия специальных разрешений (лицензий), при отсутствии у него данных разрешений (лицензий) привлечь третье лицо, обладающее правом на выполнение вышеуказанных работ.

4.2. Права Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по Контракту субподрядчиков. При этом Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.
5. Сдача и приемка работ, гарантии качества по сданным работам
5.1. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (календарным), Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет (счет на оплату), счет-фактуру (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление) и сертификаты (декларации) соответствия на применяемые товары (материалы), если указанные товары (материалы) подлежат обязательной сертификации (декларированию) соответствия.

За последний месяц выполнения работ Подрядчик предоставляет документы, указанные выше, до 30 числа отчетного (календарного) месяца.

5.2. В течение 5 рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных п. 5.1 Контракта, Заказчик проверяет и подписывает представленные документы, либо направляет мотивированный отказ. В случае отказа в подписании представленных документов Заказчик письменно уведомляет Подрядчика с указанием причины отказа в срок, установленный настоящим пунктом.

5.3. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые осуществляют приемку и сдачу выполненных работ.

5.4. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.   

5.5. В рамках приемки Заказчиком результата работы, для проверки соответствия результата выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, производится экспертиза. Экспертиза проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, представленных в соответствии с п. 5.1 Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в установленный Заказчиком срок устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.7. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

5.8. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества применяемых им для выполнения работ товаров (материалов) действующим нормам и правилам.

5.9. Гарантийный срок устанавливается с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и составляет:
- на ямочный ремонт – 1 (Один) год.

5.10. В случае, если производителями или поставщиками материалов (товаров) установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в п. 5.9 Контракта, к соответствующим материалам (товарам) применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками материалов (товаров). Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

5.11. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты (возникшие по вине Подрядчика), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, и в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае устанавливается с момента устранения дефектов.
5.12. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации автомобильных дорог, отдельных элементов и сооружений на них, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации автомобильных дорог, отдельных элементов и сооружений на них и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика в согласованный Сторонами срок, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта со стороны третьих лиц.

5.13. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

5.14. Оформление акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные Контрактом.
6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 6.5 – 6.11 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.10 настоящего раздела):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и подлежит оплате Подрядчиком в размере:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта;

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно.
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает штраф (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

6.10. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

6.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.15. Размеры штрафов, предусмотренные пунктами 6.5 - 6.10 настоящего раздела подлежат применению, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 14 календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
8. Порядок рассмотрения споров

8.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий в ходе исполнения Контракта, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная Сторона направляет претензию. Срок рассмотрения претензии - 10 календарных дней.

8.2. При невозможности разрешения разногласий между Сторонами путем переговоров, разногласия разрешаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 9. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств 
9.1. Для заключения Контракта Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, указанном в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, которое обеспечивает надлежащее исполнение следующих обязательств:

- выполнение работ надлежащего качества; 

- выполнение работ в установленные Контрактом сроки.

9.2. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям действующего законодательства, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.3. Срок действия банковской гарантии, обеспечивающей исполнение Контракта, должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Обеспеченные внесенными денежными средствами обязательства прекращаются:

- надлежащим исполнением обязательства;

- при расторжении Контракта (за исключением случаев, когда Контракт расторгнут по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту);

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.5. Подрядчик в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.12. Контракта.

9.6. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

9.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	9.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть такого обеспечения в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта, по заявлению (письменному требованию) Подрядчика возвращаются ему Заказчиком в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.  


9.9. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
9.10. Банковская гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
9.11. Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 0,10 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 5 472,03 рубля(ей), в любое время в течение срока исполнения Контракта, но не позднее дня оформления документа о приемке выполненной работы, влекущего за собой возникновение гарантийных обязательств.

9.12. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

9.13. Срок действия банковской гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств, должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения таких обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.14. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10. Срок действия Контракта, заключительные условия

10.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31.12.2022 года (включительно).

10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.4. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств, принятых Сторонами во исполнение Контракта.

10.5. Адреса Сторон, указанные в Контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Контракте, в течение 5 рабочих дней с момента изменения данных реквизитов. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой Стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением, или в результате неуведомления, несет Сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

10.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.7. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.
10.8. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими Сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

10.9. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.

10.10. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

10.11. По взаимному согласию Стороны установили, что документы будут считаться переданными надлежащим образом в случае передачи их следующими способами:

· при направлении на бумажном носителе курьером – по расписке получателя на копии документа, либо по штампу принимающей Стороны на такой копии о получении документа с указанием даты, времени и сведений о лице, получившем документы (Ф.И.О. и должности получателя Стороны);

· при направлении почтовым отправлением с уведомлением о вручении - по дате отметки почтового работника о вручении почтового отправления на уведомлении, а при ее отсутствии – по дате почтового штемпеля отделения связи получателя на уведомлении о вручении;

· при отправке курьерской службой – по дате отметки о вручении, сделанной работником такой службы; 

· при отправке факсимильной связью – по отметке подтверждения получения: в тот же день копия документа (или первого листа документа) должна быть возвращена с пометкой «получено» и указанием даты получения, Ф.И.О., должности и подписью лица, принявшего документ (подписи уполномоченных представителей Сторон в такой переписке имеют силу собственноручных), либо по времени, дате, указанным в отчете о передаче факса, либо по входящему номеру принимающей Стороны;

· при отправке по электронной почте – по отметке подтверждения получения: в тот же день копия документа должна быть направлена в адрес отправителя с пометкой «получено» и указанием Ф.И.О. и должности получателя Стороны, либо должен быть направлен входящий номер принимающей Стороны. Автоматическое уведомление почтовой системой о получении или о неполучении электронного письма по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом подтверждения получения письма.

Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

а) в адрес Заказчика по факсу ________ по e-mail ________ 

б) в адрес Подрядчика по факсу _____________ и по e-mail _____________________ 

Все документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Контракта.

Стороны признают, что документы, которые были приняты работниками адресата по окончании рабочего дня адресата либо в день, не являющийся рабочим днем адресата, считаются полученными на следующий за днем фактического принятия документов рабочий день адресата.

10.12. Все приложения являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1 – Сметная документация;

Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3 – Перечень автомобильных дорог;

Приложение № 4 – Перечень нормативно-технических документов;

Приложение № 5 – Ведомость товаров.
11. Реквизиты Сторон:

Заказчик:                                                                           Подрядчик

Приложение № 4 к Контракту 

от «___»________20__г. №____
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	2
	ОДМ 218.5.001-2008
	Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега

	3
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	4
	ГОСТ Р 50597-2017
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	5
	ГОСТ Р 50971-2011
	Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	6
	ГОСТ Р 52289-2019
	Привила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	7
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	8
	ГОСТ Р 52280-2004
	Технические средства организации дорожного движения

	9
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	10
	ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	11
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения

	12
	ГОСТ Р 52044-2003
	Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.

	13
	ГОСТ 25458-82
	Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия

	14
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	15
	ОДМ 218.4.039-2018
	Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог

	16
	ГОСТ 25825-83
	Светофоры дорожные. Общие технические условия

	17
	ГОСТ 12.0.003-2015
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	18
	ВСН 45-68 /Минавтошосдор РСФСР
	Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах

	19
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	20
	ГОСТ Р 8.563-2009
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	21
	ГОСТ Р 8.568-2017
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	22
	Минтранс России,2003г.
	Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах

	23
	ГОСТ Р 8.000-2015
	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	24
	ГОСТ Р ИСО 14001-2016
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	25
	ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	Системы менеджмента качества. Требования

	26
	ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения

	27
	ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

	28
	ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

	29
	ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

	30
	ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений

	31
	ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002
	Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике

	32
	ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	33
	СНиП 23-01-99
	Строительная климатология.

	34
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.

	35
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.

	36
	СНиП 3.06.07-86
	Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний

	37
	ВСН 4-81
	Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах.

	38
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	39
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	40
	ВСН 25 – 86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	41
	ОДМ 218.2.045-2014
	Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог

	42
	ВСН 34-78
	Инструкция по проведению рубок ухода в снегозащитных насаждениях вдоль автомобильных дорог

	43
	ВСН 38 – 90
	Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью

	44
	ВСН 39-86
	Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог.

	45
	ВСН 210-91
	Нормы проектирования, строительства и эксплуатации противоналедных сооружений и устройств

	46
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	47
	ОДН 218.012-99
	Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах

	48
	ОДН 218.2.027-2003
	Требования к противогололедным материалам

	49
	
	Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог

	50
	
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования


Приложение № 5 к Контракту 

от «___»________20__г. №____
Ведомость товаров 

используемых при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов
	№

п/п
	Наименование товара
	Характеристика (показатель)
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Песок природный для строительных работ

(по ГОСТ 8736-2014)
	1.1. Класс
	I или II

	2. 
	
	2.1. Группа
	средний

	3. 
	Асфальтобетонная смесь

(по ГОСТ 9128-2013)
	3.1. Вид минеральной составляющей
	щебень

	4. 
	
	4.1. Вид в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен
	мелкозернистая

	5. 
	
	5.1. Марка
	II

	6. 
	
	6.1. Тип
	Б

	7. 
	Гравий из плотных горных пород для строительных работ

(по ГОСТ 8267-93)
	7.1. Фракция
	св. 20 до 40 мм

	8. 
	
	8.1. Марка по дробимости
	не менее 800

	9. 
	Пескосоляная смесь

(по ГОСТ 33387-2015 и ОДН 218.2.027-2003)
	9.1. Класс
	комбинированная твердая 

	10. 
	
	10.1. Химическая составляющая
	хлорид натрия (NaCl)  

	11. 
	
	11.1. Фрикционная составляющая
	песок

	12. 
	
	12.1. Содержание химической составляющей
	не менее 20 %


14
13

