Администрация муниципального образования «Красногорский район»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального образования «Красногорский район» |
| --- | --- |
|  | ________________ В.С.Корепанов |
|  | «_____»__________________ 2017 г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на выполнение работ по реконструкции автомобильной

дороги Артык – Мельниченки в Красногорском районе

СОГЛАСОВАНО:

| Начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район» | _________________ | С.В.Салтыков |
| --- | --- | --- |
| Начальник сектора правовой экспертизы и судебного представительства Администрации муниципального образования «Красногорский район» | __________________ | А.Н.Симонов |
| Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности Администрации муниципального образования «Красногорский район» | __________________ | Т.Л.Максимова |
| Заместитель главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» по строительству и ЖКХ | _________________ | Т.П.Сигова |

с. Красногорское 2017 г.

Форма торгов -  аукцион в электронной форме (электронный аукцион) на право заключить муниципальный контракт (далее по тексту – контракт).

Предмет контракта: Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Артык – Мельниченки в Красногорском районе.

Под  аукционом в электронной форме на право заключить контракт понимается электронный аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки в единой информационной системе. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ).

# Содержание Документации об электронном аукционе

- Раздел 1. Информационная карта Документации об электронном аукционе

- Раздел 2. Объем выполнения работ (Техническое задание)

- Раздел 3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

- Раздел 4. Проект муниципального контракта с Приложениями №1, №2, №3

- Приложение №1 к Документации об электронном аукционе. Форма № 1 (рекомендуемая)                «Первая часть заявки».

РАЗДЕЛ 1.

Информационная карта

| № | Сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Администрация муниципального образования «Красногорский район» Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Адрес электронной почты: sms@mo-krasno.ru Контактное лицо: Сухих Елена Ивановна, Столбова Марина Сергеевна тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51 Контрактный управляющий: Филиппова Юлия Владимировна- специалист-эксперт Администрации муниципального образования «Красногорский район». Тел. 8 (34164) 21932 Информация об ответственном за заключение контракта: Столбова Марина Сергеевна - старший специалист отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район». Тел. 8 (34164) 21932 Ответственное должностное лицо Заказчика: Салтыков Сергей Вячеславович – начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район». Телефон: 8 (34164) 2-13-21 |
| 2. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | www.sberbank-ast.ru |
| 3. | Единая информационная система в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) | www.zakupki.gov.ru |
| 4. | Оператор электронной площадки | Закрытое акционерное общество «Сбербанк–Автоматизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»). |
| 5. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 6. | Предмет контракта | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Артык – Мельниченки в Красногорском районе в соответствии с разделом 2 Документации об электронном аукционе «Объем выполнения работ (Техническое задание)». |
| 7. | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Предоставляется путем внесения денежных средств и составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 574487,27 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 27 копеек. |
| 8. | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки только путём внесения денежных средств. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона перечисляются на счёт оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесённых в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счёте оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящего пункта на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке. Для учёта проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счёте оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. |
| 9. | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона | «10» апреля 2017 г. |
| 10. | Место подачи и порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. |
| 11. | Срок подачи заявок | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. |
| 12. | Дата и время окончания срока подачи заявок | «26» апреля 2017 г. в 09.00 час. (время местное) |
| 13. | Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | Этот срок не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок. |
| 14. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | «27» апреля 2017 г. |
| 15. | Дата проведения электронного аукциона | «02» мая 2017 г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 16. | Источник финансирования заказа | - субсидии из федерального бюджета– 39399500,00 руб. - субсидии из бюджета Удмуртской Республики –18049227,00 руб. |
| 17. | Начальная (максимальная) цена контракта | 57448727,00 (Пятьдесят семь миллионов четыреста сорок восемь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 00 копеек. Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов, таможенные расходы, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, связанная с оплатой Контракта уменьшается на размер налоговых платежей, подлежащей уплате физическому лицу. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. |
| 18. | Объем выполнения работ | Указано в разделе 2 Документации об электронном аукционе «Объем выполнения работ (Техническое задание)» |
| 19. | Порядок формирования цены контракта | ## Применяемый метод определения начальной максимальной цены контракта – проектно-сметный метод. Указан в разделе 3 Документации об электронном аукционе « Обоснование начальной (максимальной) цены контракта». |
| 20. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – Российский рубль. |
| 21 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта | Не применяется, так как оплата по контракту производится в Российских рублях. |
| 22. | ОКПД 2 | 42.11.10.120 |
| 23. | Код вида расходов | 414 |
|  | Номер закупки, включенной в план закупок | 0025 |
|  | Номер закупки, включенной в план -график | 025 |
|  | Код бюджетной классификации (КБК) | 526040907501R0188414 |
|  | Идентификационный код закупки позиции плана-графика | 173181500109318370100100250254211414 |
| 24. | Состав и содержание первой части заявки на участие в электронном аукционе | Первая часть заявки должна содержать следующую информацию: б) согласие участника аукциона на выполнение работ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. |
| 25. | Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе предоставить информацию по форме указанной в Приложении № 1 к документации об электронном аукционе или в произвольной форме. Если указанная информация предоставляется по форме указанной в Приложении № 1 к документации об электронном аукционе, то она должна полностью соответствовать этой форме. Допускается изменение шрифта, размера граф (строк, столбцов). |
| 26. | Документы и информация, составляющие вторую часть заявки на участие в электронном аукционе | 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. 2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ, в том числе участник закупки не может являться организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3,4,5,7,7.1,9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ. (Свидетельство (копия) о допуске к видам работ, относящимся к наименованию объекта закупки, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») в том числе: 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных Или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта). 3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 предоставить копии документов, подтверждающих наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих работ строительных (работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства) за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право, заключить который проводится закупка.Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям: - копия исполненного контракта (договора); - копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; - копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 5. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или копии этих документов. |
| 27. | Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе предоставить информацию и документы, указанные в подпунктах с 1 по 5 пункта 26 Информационной карты документации об электронном аукционе в произвольной форме. |
| 28. | Порядок подачи заявок | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 29. | Размер обеспечения исполнения контракта | Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения контракта в размере 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 5744872,70 (Пять миллионов семьсот сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 70 копеек. |
| 30. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта. Требования к обеспечению исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта. | Обеспечение исполнения контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Банк получателя; ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК. БИК; 049401001. Получатель; УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550). ИНН/КПП; 1815001093 / 183701001. Сч. №; 40302810294013000127. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта на ….. В ходе исполнения контракта Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить участнику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения контракта. Банковское сопровождение - не осуществляется. |
| 31. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполнения работ | Гарантийный срок устанавливается: – на земляное полотно – 8 лет; – дорожная одежда из щебеночно-гравийно-песчаной смеси – 2 года; – на водопропускные трубы – 6 лет; – на барьерное ограждение – 5 лет; – на сигнальные столбики – 2 года; – на дорожные знаки – 2 года; – на здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной службы (автопавильон) – 1 год со дня сдачи результата работ заказчику и даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. |
| 32. | Место выполнения работ | Удмуртская Республика, Красногорский район |
| 33. | Сроки выполнение работ | С момента заключения контракта до 30.11.2017 г. согласно Графика производства работ указанного в разделе 2 Документации об электронном аукционе «Объем выполнения работ (Техническое задание)». |
| 34. | Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ | Условия и порядок оплаты изложены в разделе 4 Документации об электронном аукционе «Проект муниципального контракта» |
| 35. | Срок предоставления документации об электронном аукционе | Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы с даты размещения извещения или может быть предоставлена на электронном носителе (при себе иметь электронный носитель информации). Место предоставления: в рабочие дни со вторника по пятницу с 8:00 до 16:00 часов, в понедельник с 8:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64, каб. № 19. |
| 36. | Порядок и срок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе | В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса от участника электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе по «21» апреля 2017 г. (включительно). |
| 37. | Требования к Участникам размещения заказа | 1. Единые требования к участникам аукциона, установленные в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Наличие действующего свидетельства (копии) о допуске к видам работ, относящимся к наименованию объекта закупки, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») в том числе: 25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных Или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта). 2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявок на участие в электронном аукционе; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7) участник закупки не является офшорной компанией. 2. Дополнительные требования, предъявляемые к участникам аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99: 1) наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на выполнение соответствующих <*> работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе или аукционе. При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка. <*> Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ строительных, на выполнение которых заключается контракт. |
| 38. | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются. |
| 39. | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются. |
| 40. | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Не предоставляются. |
| 41 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| 42. | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта должен подписать контракт и условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона. В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в ЕИС без своей подписи проект контракта который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае наличия разногласий по проекту контракта, победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, размещает в ЕИС протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в ЕИС протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в ЕИС заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в ЕИС протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе не позднее чем в течение 13 дней с даты размещения в ЕИС протокола, подведения итогов электронного аукциона. В течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона о контрактной системе, победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе протокол разногласий. В течение 3 рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС. С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона о контрактной системе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях: нарушения установленного настоящей документацией срока подписания проекта контракта; нарушения установленного настоящей документацией срока направления протокола разногласий; нарушения установленных настоящей документацией срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, представления обеспечения исполнения контракта, несоответствующего установленному в настоящей документации размеру обеспечения; признания недостоверной информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона. |
| 43. | Изменение условий контракта | 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; - в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| 44. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». Если заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении электронного аукциона требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем. Информация о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта. |
| 45 | Применение национального режима при осуществлении закупок | 1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации. 2. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела. 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего раздела, запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе. |
| 46 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» - установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд для юридических лиц из Турецкой Республики: 1. для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики; 2. для организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики; 3. для организаций, контролируемых организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. |

РАЗДЕЛ 2.

Объем выполнения работ (Техническое задание)

Объем выполнения работ (Техническое задание) размещено с документацией об электронном аукционе  в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru

РАЗДЕЛ 3.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

## Применяемый метод – проектно-сметный.

Начальная (максимальная) цена контракта определена, исходя из цены следующих сметных расчетов:

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность | 3,612 км |  |  |
|  |  | Подготовка территории строительства |  |  | 408,580 |
| 1 | 01-01-01 | Подготовительные работы | м3 | 11502 | 73,470 |
|  | 01-01-02 | Переустройство ВЛ-10 кВ "Удмуртэнерго" | км | 0,757 | 202,310 |
|  | 01-01-03 | Переустройство ЛЭП-0,4 кВ "Удмуртэнерго" | км | 0,148 | 35,580 |
|  | 01-01-04 | Технический этап рекультивации | м3 | 3500 | 16,660 |
|  | 01-01-05 | Биологический этап рекультивации под пастбище. Земли МО "Васильевское" | га | 1,55 | 23,100 |
|  | 01-01-06 | Технический этап рекультивации закрываемых участков дороги | м3 | 305 | 0,470 |
|  | 01-01-07 | Биологический этап рекультивации под пастбище. Земли МО "Васильевское" | га | 0,153 | 2,280 |
|  | 01-01-08 | Переустройство воздушной линии связи | м | 108 | 8,010 |
|  | 01-01-09 | Переустройство КЛС ПАО "Ростелеком" | м | 497 | 46,700 |
|  | Расчет №1 | Восстановление и закрепление трассы | км | 3,612 | 11,080 |
|  |  | Основные объекты строительства |  |  | 6034,960 |
| 13 | 02-01-01 | Земляное полотно | м3 | 50793 | 1022,620 |
| 14 | 02-01-02 | Укрепительные работы | м2 | 54828,21 | 813,940 |
|  | 02-01-03 | Дорожная одежда. | км/м2 | 3,612/36686 | 2274,080 |
|  | 02-01-04 | Устройство водосбросов от подошвы насыпи ПК5+00 (слева) | шт | 1 | 6,430 |
|  | 02-01-05 | Строительство круглых ж.б труб отв. 0,6м на съездах ПК3+84 вправо 17м, ПК6+64 влево 18 м, ПК10+30 вправо 16м, ПК21+11 вправо 15м, ПК33+00 вправо 15м, ПК35+27 влево 17м | шт | 6/90,18 | 92,020 |
|  | 02-01-06 | Укрепительные работы у ж.б труб отв. 0,6м на съездах ПК3+84 вправо 17м, ПК6+64 влево 18 м, ПК10+30 вправо 16м, ПК21+11 вправо 15м, ПК33+00 вправо 15м, ПК35+27 влево 17м | м2 | 18 | 2,360 |
|  | 02-01-07 | Строительство круглой ж.б. трубы отв.1,2м на ПК10+60 | шт/п.м | 1/19,35 | 86,160 |
|  | 02-01-08 | Укрепительные работы у круглой ж.б. трубы отв.1,2м на ПК10+60 | м2 | 61,4 | 12,260 |
|  | 02-01-09 | Строительство круглых ж.б. труб отв.1,4м на ПК3+46, ПК15+23, ПК35+82 | шт/п.м | 3/77,61 | 337,990 |
|  | 02-01-10 | Укрепительные работы у ж.б. труб отв.1,4м на ПК3+46, ПК15+23, ПК35+83 | м2 | 216,9 | 41,680 |
|  | 02-01-11 | Строительство круглой ж.б. трубы отв.1,2м на ПК23+56 | шт/п.м | 1/24,37 | 97,130 |
|  | 02-01-12 | Укрепительные работы у круглой ж.б. трубы отв.1,2м на ПК23+56 | м2 | 61,4 | 16,750 |
|  | 02-01-13 | Строительство круглой ж.б. трубы отв.1,2м на ПК27+07 | шт/п.м | 1/24,37 | 97,300 |
|  | 02-01-14 | Укрепительные работы у круглой ж.б. трубы отв.1,2м на ПК27+07 | м2 | 61 | 21,040 |
|  | 02-01-15 | Устройство разворотной площадки на ПК36+12 влево | м2 | 330 | 70,090 |
|  | 02-01-16 | Устройство посадочной площадки и площадки ожидания | м2 | 42 | 7,720 |
|  | 02-01-17 | Пересечения и примыкания | шт | 7 | 247,160 |
|  | 02-01-18 | Металлический автопавильон 1,5х4,0м | шт | 1 | 9,310 |
|  | 02-01-19 | Дорожные устройства и обстановку дороги | шт/шт/п.м | 77/106/2094 | 760,830 |
|  | 02-01-20 | Лестничный сход ПК15+49 слева | шт | 1 | 18,090 |
| 49 |  | итого |  |  | 6454,620 |
|  |  | Индекс изменения сметной стоимости СМР - 6,79, изыскательских работ - 3,93 |  |  | 43795,180 |
|  |  | Временные здания и сооружения |  |  |  |
| 53 | ГСН81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения 3,28% |  |  | 1435,050 |
|  |  | итого |  |  | 45230,230 |
|  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  |
| 56 | Расчет №9-1 | Затраты по перевозке рабочих автомобильным транспортом |  |  | 278,190 |
|  |  | итого |  |  | 45508,420 |
| 57 |  | Непредвиденные работы и затраты |  |  | 682,626 |
|  |  | итого |  |  | 46191,046 |
| 58 | Указ | НДС 18% |  |  | 8314,388 |
|  |  | итого |  |  | 54505,434 |
| 59 | Письмо МЭРТ России от 27.04.2016г. №12408-АВ/ДО3и | Индекс дефлятор 1,054 |  |  | 57448,727 |

Итого начальная максимальная цена контракта определена в размере 57448727,00 (Пятьдесят семь миллионов четыреста сорок восемь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.

Сметы размещены с документацией об электронном аукционе  в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru..

РАЗДЕЛ 4.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

| с. Красногорское | «___» __________ 201_ г. |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования «Красногорский район», действующая от имени муниципального образования «Красногорский район», в лице Главы муниципального образования «Красногорский район» Корепанова Владимира Серафимовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________, в лице ____________________, действующего на основании _______________ и имеющего Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ________________ от «___» _______ г., далее именуемый «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили по итогам проведения электронного аукциона (протокол № ____ от «__» ______ 2017 г.), настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Артык – Мельниченки в Красногорском районе с протяженностью 3,612 км (далее – объект). Идентификационный код закупки позиции плана-графика-173181500109318370100100250254211414.

1.2. Работы на объекте по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с проектной документацией на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Артык – Мельниченки в Красногорском районе (далее – Проект) и Графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчет согласно условиям настоящего Контракта.

1.4. Результатом выполненной по настоящему Контракту работы, является реконструированная автомобильная дорога Артык – Мельниченки в Красногорском районе, в отношении которой получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключение федерального государственного экологического надзора.

1.5. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Красногорский район.

2. Цена Контракта и порядок финансирования

2.1. Цена Контракта составляет:                                              (                                            ) рублей, в том числе НДС   _______ рублей ___ копеек (_____________________________________ рублей ___ копеек).

(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС»).

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, связанная с оплатой Контракта уменьшается на размер налоговых платежей, подлежащей уплате физическому лицу.

Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов, таможенные расходы, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается.

2.3. Финансирование осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета и субсидии бюджета Удмуртской Республики.

3. Сроки выполнения работ

3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчик разрабатывает и представляет Заказчику для согласования Проект и График производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), определяющие календарные сроки выполнения работ по настоящему Контракту.

При наличии у Заказчика замечаний по указанным выше документам, в том числе и по срокам, Подрядчик вносит в них изменения в установленный Заказчиком срок.

3.2. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 30.11.2017 г. согласно Графика производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.3. Срок ввода автомобильной дороги в эксплуатацию–  30 ноября 2017г.

Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно Проекта и Графика производства работ Подтверждением является подписанный Сторонами Акт выполненных работ.

3.4. Работы, выполняемые согласно Проекта и Графика производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), считаются одним этапом выполнения работ по Контракту при этом ежемесячное выполнение работ и их оплата в рамках настоящего Контракта не является этапом исполнения настоящего Контракта.

3.5. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

3.6. Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Контракт по соглашению сторон Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Утвердить перечень лиц, уполномоченных Заказчиком  осуществлять контроль за выполнением работ на объекте.

4.1.2. Передать Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта Подрядчику по акту утвержденный Проект на выполнение работ.

4.1.3.Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, качества работ включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).

4.1.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего Контракта.

4.1.6. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ на объекте, соблюдением графиков производства работ, качеством выполняемых работ.

4.1.7. При выполнении Подрядчиком условий, установленных настоящим Контрактом, Заказчик обязан перечислить Подрядчику финансовые средства в соответствии Графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.9. В установленном порядке Заказчик обязан осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим видам работ и материалам, перечисленным в Перечне нормативных документов, применяемых при выполнении работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), с оформлением двустороннего акта (форма № КС - 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС - 3).

4.1.10. Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные на выдачу вышеуказанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ, заключать договора об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ.

4.2.2. В случае необходимости привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получает разрешение эксплуатационной организации и обеспечивает её надзор за выполнением указанных работ.

4.2.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.

4.2.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

#### 5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Обязательства по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим видам работ и материалам, перечисленным в Перечне нормативных документов, применяемых при выполнении работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

5.1.2. Подрядчик обязан принимать меры по обеспечению технической, экологической, пожарной и иной безопасности при выполнении работ, в том числе безопасности дорожного движения на участке выполнения работ по настоящему Контракту, а также  рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений. В случае возникновения причин и условий, создающих реальную угрозу безопасности и бесперебойности движения транспортных средств по автомобильной дороге при выполнении работ, Подрядчик обязан предпринять все необходимые меры, направленные на устранение таких причин и условий.

5.1.3. Изготовить и установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационный щит желтого цвета размером 2,0 х 1,5 м., на котором указывается: вид работ, наименование объекта, Заказчика, Подрядчика, ответственный за производство работ, его контактные телефоны, сроки начала и окончания работ.

5.1.4. Подрядчик обязуется разработать за свой счет необходимую для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту технологическую документацию, указанную в п. 3.1. Контракта и согласовать ее с Заказчиком в установленный настоящим Контрактом срок.

5.1.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения работ на объекте, ограждения мест производства работ с момента начала работ  до подписания акта приемки его в эксплуатацию. Использовать в работе только проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества, сертификаты безопасности, сертификаты соответствия протоколы о результатах испытаний, паспорта качества.

5.1.6. Обеспечить содержание и уборку объекта.

5.1.7. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ.

5.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, освободить объект от машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора и бытовых отходов.

5.1.9. Подрядчик обязан вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке Журнал производства работ (в соответствии с положениями РД-11-05-2007).

5.1.10. По запросу Заказчика предоставить в 3 (трех) дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на объекте.

5.1.11. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

5.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.13. Перед началом работ предоставить график производства работ и результаты испытаний ПГС и щебня. По окончании работ передать заказчику оформленную исполнительную документацию в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и Гарантийный паспорт.

5.1.14. Перед началом работ получить ордер на производство земляных работ по установленной форме.

5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

5.1.16. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с нормативной документацией на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

5.1.17. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на объекте в специальной одежде определенного образца.

5.1.18. Выполнить весь комплекс работ по обращению со строительными отходами, образующимися при выполнении работ на объекте. Организовать места накопления и временного хранения отходов, организовать и выполнить работы в соответствии действующим законодательством по вывозу и размещению строительных и бытовых отходов с объекта на специально предназначенные места по размещению строительных отходов. Подрядчик несет все риски связанные с деятельностью по образованию строительных отходов.

5.1.19. Подрядчик обязан принимать в рамках своей компетенции меры по сохранности участка производства работ от несанкционированных действий третьих лиц, связанных с прокладкой коммуникаций, устройством незаконных съездов и незамедлительно информировать Заказчика о данных случаях.

5.1.20. Предоставить документы удостоверяющие качество предполагаемых к использованию материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта качества, протоколы испытаний) и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.

5.1.21. Применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ, ТУ и СНиП. Замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом и должна согласовываться с Заказчиком.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

5.2.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

6.Порядок платежей и расчетов

6.1. Подрядчик в течение 5-ти дней с момента завершения работ предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с расшифровкой видов работ  (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ.

6.2. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в течение 30 дней с момента подписания последним актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется поэтапно в соответствии с Графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), исходя из объема работ по настоящему Контракту и Цены контракта и с учетом Графика производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту) в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования выделенных на текущий период.

6.3. Заказчик проверяет и подписывает представленные Подрядчиком акты выполненных работ в течение 5-ти дней с момента их получения, по которым объем выполненных работ по указанным актам принимается к оплате и включается в отчетность.

6.4. Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

7. Порядок и сроки приемки. Порядок и сроки оформления приемки

7.1. В течение 2 (двух) рабочих дней по завершении выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан направить Заказчику подписанные со своей стороны: акт о приемке выполненных работ (форма № КС - 2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС - 3), счет-фактуру.

7.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.7.1. настоящего Контракта, Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ.

7.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня назначения своего представителя в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. настоящего Контракта, осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ и направляет Подрядчику подписанные: акт о приемке выполненных работ (форма № КС - 2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС - 3), или мотивированный отказ от приемки работ. При этом ежемесячное выполнение работ и их оплата в рамках настоящего Контракта не является этапом исполнения настоящего Контракта.

7.4.В случае мотивированного отказа Заказчиком составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. При выполнении Подрядчиком этих требований, Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ (форма № КС - 2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС - 3) и оплачивает выполненные работы.

7.5. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если их объем, стоимость и (или) качество не соответствует и (или) не подтверждается соответствующими документами.

7.6. В случае неустранимых сомнений в качестве принимаемых Заказчиком работ Заказчик принимает решение о проведении дополнительной экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

7.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Контракта обязан в согласованный срок устранить недостатки выполненной работы. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от Проекта и Графика производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту, Заказчиком к оплате не принимаются.

7.5. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, данные о проведении испытаний. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.6.За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке работ на объекте Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.7. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний без присутствия представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований строительных норм и правил.

7.8. Ежемесячная приемка фактически выполненных работ (видов и объемов работ) осуществляется Заказчиком c 25 числа до конца отчетного месяца в порядке, предусмотренном п.п.7.1.,7.2.,7.3.,7.4.,7.5.,7.6 настоящего Контракта, при этом ежемесячное выполнение работ и их оплата в рамках настоящего Контракта не является этапом исполнения настоящего Контракта.

8.Гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

8.2. Гарантийный срок составляет:

– на земляное полотно – 8 лет;

– дорожная одежда из щебеночно-гравийно-песчаной смеси – 2 года;

– на водопропускные трубы – 6 лет;

– на барьерное ограждение – 5 лет;

– на сигнальные столбики – 2 года;

– на дорожные знаки – 2 года;

–  на здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной службы (автопавильон) – 1 год. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Заказчиком акта о приемке в эксплуатацию объекта.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта (в соответствии с условиями ГОСТ 32755-2014) в составе акта о приемке в эксплуатацию объекта.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по работе которых, при установлении вины Подрядчика, возмещаются последним в полном объёме.

8.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п.8.2 Контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 2,5 процентов Цены контракта в случае, если Цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов Цены контракта в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента Цены контракта в случае, если Цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом в денежном выражении составляет __________ рублей.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С  (где Ц - цена Контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательств по Контракту, С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;  ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки;  ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов Цены контракта в случае, если Цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов Цены контракта в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент Цены контракта в случае, если Цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом в денежном выражении составляет __________ рублей.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Контракту) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

10.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 10.1 Контракта, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях на определенные виды продукции, сырья.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.2 Контракта.

10.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсимильными сообщениями.

11.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 12. Обеспечение исполнения Контракта

12.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере 10% (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 5744872,70 (Пять миллионов семьсот сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 70 копеек.

12.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), что составляет __________ (___________________________) рублей ____копеек или информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены.

12.3. Способ обеспечения исполнения Контракта участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, определяется самостоятельно.

12.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

12.5. Реквизиты для перечисления денежных средств:

| Банк получателя | ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК |
| --- | --- |
| БИК | 049401001 |
| Получатель | УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550) |
| ИНН/КПП | 1815001093 / 183701001 |
| Сч. № | 40302810294013000127 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта на …. |

12.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком после подписания акта - формы КС-2; КС-3 по Контракту в течение 10 календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.

12.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13. Заключительные положения

13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует до полного  исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2017 года.

13.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.4. Адреса сторон, указанные в Контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

13.5 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

-  при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

13.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

13.8. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.

13.9. В случае возникновения сложностей при исполнении Контракта Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

13.10. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Приложения к контракту:

- График производства работ.

- График оплаты выполнения работ

- Перечень нормативных документов.

14. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: Администрация муниципального образования «Красногорский район» ИНН 1815001093, КПП 183701001 Адрес:427650, УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15, УФ Администрации Красногорского района л/с 02133025810, Администрация Красногорского района л/с 03526140001) р\с 40204810500000000016 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК БИК 049401001 Адрес эл. почты: krasno2@udm.net Глава муниципального образования «Красногорский район» ______________В.С.Корепанов м.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному  контракту

№

от «_____»            201__г

График производства работ

по реконструкции автомобильной дороги Артык-Мельниченки в Красногорском районе

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ тыс. руб. | срок выполнения по видам работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность | 3,612 км |  |  |  |
|  | Подготовка территории строительства |  |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы | м3 | 11502 |  |  |
| 2 | Переустройство ВЛ-10 кВ "Удмуртэнерго" | км | 0,757 |  |  |
| 3 | Переустройство ЛЭП-0,4 кВ "Удмуртэнерго" | км | 0,148 |  |  |
| 4 | Технический этап рекультивации | м3 | 3500 |  |  |
| 5 | Биологический этап рекультивации под пастбище. Земли МО "Васильевское" | га | 1,55 |  |  |
| 6 | Технический этап рекультивации закрываемых участков дороги | м3 | 305 |  |  |
| 7 | Биологический этап рекультивации под пастбище. Земли МО "Васильевское" | га | 0,153 |  |  |
| 8 | Переустройство воздушной линии связи | м | 108 |  |  |
| 9 | Переустройство КЛС ПАО "Ростелеком" | м | 497 |  |  |
| 10 | Восстановление и закрепление трассы | км | 3,612 |  |  |
| 11 | Основные объекты строительства |  |  |  |  |
| 12 | Земляное полотно | м3 | 50793 |  |  |
| 13 | Укрепительные работы | м2 | 54828,21 |  |  |
| 14 | Дорожная одежда. | км/м2 | 3,612/36686 |  |  |
| 15 | Устройство водосбросов от подошвы насыпи ПК5+00 (слева) | шт | 1 |  |  |
| 16 | Строительство круглых ж.б труб отв. 0,6м на съездах ПК3+84 вправо 17м, ПК6+64 влево 18 м, ПК10+30 вправо 16м, ПК21+11 вправо 15м, ПК33+00 вправо 15м, ПК35+27 влево 17м | шт | 6/90,18 |  |  |
| 17 | Укрепительные работы у ж.б труб отв. 0,6м на съездах ПК3+84 вправо 17м, ПК6+64 влево 18 м, ПК10+30 вправо 16м, ПК21+11 вправо 15м, ПК33+00 вправо 15м, ПК35+27 влево 17м | м2 | 18 |  |  |
| 18 | Строительство круглой ж.б. трубы отв.1,2м на ПК10+60 | шт/п.м | 1/19,35 |  |  |
| 19 | Укрепительные работы у круглой ж.б. трубы отв.1,2м на ПК10+60 | м2 | 61,4 |  |  |
| 20 | Строительство круглых ж.б. труб отв.1,4м на ПК3+46, ПК15+23, ПК35+82 | шт/п.м | 3/77,61 |  |  |
| 21 | Укрепительные работы у ж.б. труб отв.1,4м на ПК3+46, ПК15+23, ПК35+83 | м2 | 216,9 |  |  |
| 22 | Строительство круглой ж.б. трубы отв.1,2м на ПК23+56 | шт/п.м | 1/24,37 |  |  |
| 23 | Укрепительные работы у круглой ж.б. трубы отв.1,2м на ПК23+56 | м2 | 61,4 |  |  |
| 24 | Строительство круглой ж.б. трубы отв.1,2м на ПК27+07 | шт/п.м | 1/24,37 |  |  |
| 25 | Укрепительные работы у круглой ж.б. трубы отв.1,2м на ПК27+07 | м2 | 61 |  |  |
| 26 | Устройство разворотной площадки на ПК36+12 влево | м2 | 330 |  |  |
| 27 | Устройство посадочной площадки и площадки ожидания | м2 | 42 |  |  |
| 28 | Пересечения и примыкания | шт | 7 |  |  |
| 29 | Металлический автопавильон 1,5х4,0м | шт | 1 |  |  |
| 30 | Дорожные устройства и обстановку дороги | шт/шт/п.м | 77/106/2094 |  |  |
| 31 | Лестничный сход ПК15+49 слева | шт | 1 |  |  |
| 32 | итого |  |  |  |  |
| 33 | Индекс изменения сметной стоимости СМР - 6,79, изыскательских работ - 3,93 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |
| 35 | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |
| 36 | Временные здания и сооружения 3,28% |  |  |  |  |
| 37 | итого |  |  |  |  |
| 38 | Прочие работы и затраты |  |  |  |  |
| 39 | Затраты по перевозке рабочих автомобильным транспортом |  |  |  |  |
| 40 | итого |  |  |  |  |
| 41 | Непредвиденные работы и затраты |  |  |  |  |
| 42 | итого |  |  |  |  |
| 43 | НДС 18% |  |  |  |  |
| 44 | итого |  |  |  |  |
| 45 | Индекс дефлятор 1,054 |  |  |  |  |

Заказчик							Подрядчик

____________________/ 			/		                _________________/ 			/

Приложение № 2

к муниципальному  контракту

№

от «_____»            201__г .

График оплаты выполнения работ

Заказчик							Подрядчик

____________________/ 			/		                _________________/ 			/

Приложение № 3

к муниципальному  контракту

№

от «_____»            201__г .

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов

| № п/п | Обозначение нормативного документа | ##### Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (МЕТОДЫ) измерений |
| 2 | ГОСТ Р 8.568-97 | Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения |
| 3 | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 4 | ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
| 5 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Общие требования |
| 6 | # ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
| 7 | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| 8 | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
| 9 | ГОСТ 17.4.2.01-81 | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 10 | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 11 | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации |
| 12 | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию |
| 13 | ГОСТ 17.6.1.01-83 | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения |
| 14 | ГОСТ 17.8.1.01-86 | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
| 15 | ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения |
| 16 | ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определение тонкости помола |
| 17 | ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема |
| 18 | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
| 19 | ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения |
| 20 | ГОСТ 310.6-85 | Цементы. Метод определения водоотделения |
| 21 | ГОСТ 965-89 | Портландцементы белые. Технические условия |
| 22 | ГОСТ 969-91 | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия |
| 23 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| 24 | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения |
| 25 | ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений |
| 26 | ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений |
| 27 | ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений |
| 28 | ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений |
| 29 | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике |
| 30 | ГОСТ 6139-2003 | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия |
| 31 | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия |
| 32 | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| 33 | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
| 34 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| 35 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| 36 | ГОСТ Р ISO 9001-2011 | Системы менеджмента качества. Требования |
| 37 | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 38 | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия |
| 39 | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования |
| 40 | ГОСТ 10832-2009 | Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия |
| 41 | ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |
| 42 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
| 43 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
| 44 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
| 45 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
| 46 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару |
| 47 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
| 48 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком |
| 49 | ГОСТ 12248-2010 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |
| 50 | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 51 | ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Метод определения плотности |
| 52 | ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Метод определения влажности |
| 53 | ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Метод определения водопоглощения |
| 54 | ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения показателей пористости |
| 55 | ГОСТ 12730.5-84 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости |
| 56 | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
| 57 | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
| 58 | ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний |
| 59 | ГОСТ 12852.5-77 | Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости |
| 60 | ГОСТ 12852.6-77 | Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности |
| 61 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимого по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 62 | ГОСТ 13087-81 | Бетоны. Методы определения истираемости |
| 63 | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения |
| 64 | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| 65 | ГОСТ Р 52577-2006 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог |
| 66 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
| 67 | ГОСТ 17789-72 | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина |
| 68 | ГОСТ 18105-2010 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
| 69 | ГОСТ 18180-72 | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |
| 70 | ГОСТ 20054-82 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия |
| 71 | ГОСТ 20739-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растворимости |
| 72 | ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| 73 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
| 74 | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| 75 | ГОСТ 22688-77 | Известь строительная. Методы испытаний |
| 76 | ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
| 77 | ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| 78 | ГОСТ Р 52289-2004 | Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" |
| 79 | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| 80 | ГОСТ 23732-2011 | # Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия |
| 81 | ГОСТ 23740-79 | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |
| 82 | ГОСТ 12248-2010 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости. |
| 83 | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. |
| 84 | ГОСТ 24316-80 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении |
| 85 | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона |
| 86 | ГОСТ 24544-81 | Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести |
| 87 | ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость |
| 88 | ГОСТ 24547-81 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
| 89 | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация |
| 90 | ГОСТ 24847-81 | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания |
| 91 | ГОСТ 25100-2011 | Грунты. Классификация |
| 92 | ГОСТ 25214-82 | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
| 93 | ГОСТ 25226-96 | Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия |
| 94 | ГОСТ 25246-82 | Бетоны химически стойкие. Технические условия |
| 95 | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
| 96 | ГОСТ 25485-89 | Бетоны ячеистые. Технические условия |
| 97 | ГОСТ 25584-90 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации |
| 98 | ГОСТ 25592-91 | Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия |
| 99 | ГОСТ 26134-84 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости |
| 100 | ГОСТ 26263-84 | Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов |
| 101 | ГОСТ 26589-94 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний |
| 102 | ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия |
| 103 | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 104 | ГОСТ 28570-90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| 105 | ГОСТ 29167-91 | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении |
| 106 | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| 107 | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием |
| 108 | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
| 109 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные |
| 110 | ГОСТ Р 50970-2011 | Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 111 | ГОСТ Р 50971-2011 | Национальный стандарт Российской Федерации. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 112 | ТР 103-07 | Технические рекомендации по устройству и ремонту дорожных конструкций с применением асфальтобетона |
| 113 | СП 34.13330.2012 | Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* |
| 114 | СП 48.13330.2011 | Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
| 115 | # СП 126.13330.2012 | Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 |
| 116 | СП 45.13330.2012 | Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |
| 117 | СП 46.13330.2012 | Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 |
| 118 | СП 47.13330.2012 | Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 |
| 119 | СП 131.13330.2012 | Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |
| 120 | СП 116.13330.2012 | Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 |
| 121 | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
| 122 | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. |
| 123 | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 124 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| 125 | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог. |
| 126 | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. |
| 127 | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |
| 128 | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд |
| 129 | ГОСТ Р 52398-2005 | «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» |
| 130 | ГОСТ Р 52399-2005 | «Геометрические параметры автомобильных дорог» |
| 131 | РД-11-02-2006 | «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического» |
| 132 | РД-11-05-2007 | # Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. |
| 133 | ГОСТ 24297-2013 | «Межгосударственный стандарт. Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля». |

Заказчик							Подрядчик

____________________/ 			/		                _________________/ 			/

Приложение №1 к документации об электронном аукционе

Форма № 1 (рекомендуемая)

«Первая часть заявки»

Мы согласны принять участие в электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Артык – Мельниченки в Красногорском районе

Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе

Данный образец таблицы не является обязательным для заполнения и служит примером формы

| № п/п | Наименование Товара | Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

*Образец данной формы носит рекомендательный характер. Участник размещения заказа по желанию может воспользоваться данной формой или использовать собственную.

В столбце 2 указать наименование Товара.

В столбце 3 указать конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе или (эквивалент).

В столбце 4 указать товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).

В столбце 5 указать наименование страны происхождения Товара.

При предоставлении информации по Форме 1 (рекомендуемая) Документации об электронном аукционе «Первая часть заявки на участие в электронном аукционе» без заполненных граф столбца 3 «Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе» информация о конкретных показателях считается не предоставленной, что является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 67 Федерального закона.