УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

муниципального образования

«Красногорский район»

/И.Б.Прокашев/

«___»_________________ 2015 г.

Извещение о проведении запроса котировок

на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт артезианской скважины № 365, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Зотово»

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Администрация муниципального образования «Красногорский район» Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Адрес электронной почты: saa@mo-krasno.ru тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51 |
| 2 | Единая информационная система на официальном сайте | www.zakupki.gov.ru |
| 3 | Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона | Салтыков Сергей Вячеславович Телефон: 8 (34164) 2-16-00 (доб. 124) |
| 4 | Контрактный управляющий | Филиппова Юлия Владимировна тел. 8/34164/2-19-32 |
| 5 | Способ определения поставщика | Запрос котировок |
| 6 | Наименование и описание объекта закупки | Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт артезианской скважины № 365, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Зотово» в соответствии с Приложением № 3 «Техническое задание» и локальным сметным расчётом |
| 7 | Идентификационный код закупки (ОКПД) | 45.25.22.120 |
| 8 | КБК | 526 0502 0730144 414 225 |
|  | № строки плана-графика | 61 |
| 9 | Сроки выполнения работ | С момента заключения контракта до 28 декабря 2015 года (включительно). |
| 10 | Срок и условия оплаты | Условия и порядок оплаты изложены в Приложении № 4 «Проект муниципального контракта» |
| 11 | Источник финансирования заказа | Субсидии бюджета Удмуртской Республики |
| 12 | Место выполнения работ | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Зотово артезианская скважина № 365 |
| 13 | Начальная (максимальная) цена контракта | 126 121,00 (Сто двадцать шесть тысяч сто двадцать один) рубль 00 копеек (в т.ч. НДС) |
| 14 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком – рубль. |
| 15 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта | Не применяется, так как оплата по контракту производится в рублях. |
| 16 | Порядок формирования цены контракта | Применяемый метод определения начальной максимальной цены контракта – проектно-сметный метод (Приложение № 2). Цена контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость выполняемых работ, стоимость товаров, используемых при выполнении работ, стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. |
| 17 | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Не предоставляются. |
| 18 | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ контракта являющимся участниками | Не предоставляются. |
| 19 | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ контракта являющимся участниками | Не предоставляются. |
| 20 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 ФЗ № 44-ФЗ) | Не установлено. |
| 21 | Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в соответствии со статьей 14 ФЗ № 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов | Не предоставляются. |
| 22 | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок | 07.12.2015 г. |
| 23 | Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок | 08.12.2015 г. в рабочие дни с 08-00 до 16-00 время местное (перерыв с 12-00 до 13-00) |
| 24 | Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок | 14.12.2015 г. в 10-00 ч. время местное |
| 25 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. № 19 в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район» 14.12.2015 г. в 10-00 ч. (время местное) |
| 26 | Место (адрес) подачи заявок | Прием заявок на участие в запросе котировок в письменной форме осуществляется по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. №19, в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов в понедельник 8:00 до 17:00 часов. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников предоставляется возможность присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками. |
| 27 | Порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. На конверте указать "Запрос котировок №___". Подача заявок на участие в запросе котировок в форме электронного документа не осуществляется. |
| 28 | Форма заявки на участие в запросе котировок | По форме приведенной в Приложении №1 документации о проведении запроса котировок. |
| 29 | Размер обеспечения исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта. | Не предусмотрено. Банковское сопровождение не осуществляется. |
| 30 | Требования к участникам закупки | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией. |
| 31 | Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт, при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, должен подписать контракт | Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт, в случае уклонения такого победителя от заключения контракта. |
| 32 | Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок, уклонившимися от заключения контракта | В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. |
| 33 | Изменение условий контракта. | 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| 34 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Если заказчиком проведена экспертиза по выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем. Информация о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта. |

- Приложение № 1 «Форма заявки на участие в запросе котировок»

- Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»

- Приложение № 3  Описание объекта закупки Техническое задание»

- Приложение № 4  «Проект муниципального контракта»

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

«____» ____________ 2015 г.

исх. № ___________________

# Бланк участника размещения заказа

Форма заявки на участие в запросе котировок

Кому: Администрации муниципального образования «Красногорский район».

Участник запроса котировок:_____________________________________________________________

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О (при наличии) (для физического лица)

Место нахождения Участника: ______________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

*Почтовый адрес Участника:__________________________________________________________

*Телефон _______________________ *тел\факс __________________________________________

*Адрес электронной почты     Участника:_______________________________________________________________________________

*ИНН участника запроса котировок_________________________________________________________

ИНН (при наличии) учредителя участника запроса котировок __________________________________

ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок _______________________________________________________________________________________

ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок _______________________________________________________________________

*КПП_________________________________

Банковские реквизиты:  _____________________________________________________________

__________________________ в _______________________________________________________

(наименование банка)

*В лице ____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

*Действующий на основании _________________________________________________________.

Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска согласно установленным заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со статьей 14  Федерального закона 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов _не установлены.

Изучив извещение о проведении запроса котировок мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок.

Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаем выполнить работы по объекту: «Капитальный ремонт артезианской скважины № 365, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Зотово".

Цена контракта составляет: __________ рублей ____ копеек (_________________________________________________________________________________)                                                                                                    (цена указывается цифрами и прописью).

Цена контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость выполняемых работ, стоимость товаров, используемых при выполнении работ, стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

*___________________ 		*_______________________       * /___________________/

(должность)				(подпись)		                 (расшифровка подписи)

*-поля, необязательные для заполнения

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Капитальный ремонт артезианской скважины в д. Зотово Красногорского р-на УР.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №1

(локальная смета)

на капитальный ремонт артезианской скважины

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование:

Сметная стоимость: 126.121 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда:         29.183 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ноябрь 2015г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скважины

1 ТЕРм7-04030-5   Демонтаж Насос артезианский        1.00    885.37    620.38       885       265       620     24.54     24.54

(= 78)        с погружным                  1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

электродвигателем, марки:                  264.99     79.14                            79      4.25      4.25

1ЭЦВ6-10-110

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

2 ТЕРм7-04030-5   Монтаж насос артезианский с        1.00   3868.85   2067.95      3869       883      2068     81.80     81.80

(= 78)        погружным                    1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

электродвигателем, марки:                  883.32    263.82                           264     14.17     14.17

1ЭЦВ6-10-110

3 ТЕР4-01002-02   Роторное бурение скважин с         0.37   9196.44   8324.26      3403       293      3080     76.71     28.38

(=  7)        прямой промывкой станками с  100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

дизельным двигателем                       792.19    641.08                           237     43.86     16.23

глубиной бурения до 100 м в

грунтах группы 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     8157      1441      5768       948       135

---------           ---------

580                  34

-накладные расходы                                      руб.                     1787

-сметная прибыль                                        руб.                     1122

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    11066

ВСЕГО:                                                                          11066

Индекс на осн з/п (Прил.6а, п.133, 09/ 2015г.)            14.4400               20808        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    4.8400               25110        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                8375        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             4.6800                4437        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          58730     20808     33485      4437

---------

8375

Накладные расходы 12,27*0.94                              11.5338               20611        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          79341

Плановые накопления 11,55*0,9                             10.3950               11663        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                              91004

Оборудование

6 #               Насос 6-10-110                     1.00  33690.00               33690

(=  1)                                     шт.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    33690                         33690

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    33690

ВСЕГО:                                                                          33690

Транспортные расходы                                       0.0300                1011        [5_4_5]

ИТОГО:                                                                          34701

Заготовительно-складские расходы                           0.0120                 416        [6_5_5]

Итого по разделу :                                                              35117

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                    41847      1441      5768     34638

---------

580

-накладные расходы                                      руб.                     1787

-сметная прибыль                                        руб.                     1122

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                    44756

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                    93847     20808     33485     39554       135

---------           ---------

8375                  34

-накладные расходы                                                              20611

-сметная прибыль                                                                11663

Итого по смете в текущих ценах                          руб.                   126121

К ОПЛАТЕ СМР : Сто двадцать шесть тысяч сто двадцать один  руб.

Определитель - (=  1)

Сметная прибыль -0.4300  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  7)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 78)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 89)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=115)

Сметная прибыль -0.5000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7700

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Cоставил _________

Проверил _______________________

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

Описание объекта закупки: Техническое задание

Объект: Капитальный ремонт  артезианской скважины № 365, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Зотово.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж насоса с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ 6-10 -110 | шт. | 1,0 |
| 2 | Монтаж насоса с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 1,0 |
| 3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы 2 | 100 м | 0,37 |

Требования к выполнению работ

Все работы выполнять в соответствии с требованиями  СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002 часть 2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

Строительные работы производятся с соблюдением требований СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" (к условиям труда работающих, организации производственного контроля при выполнении работ, к санитарно-бытовому обеспечению, обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по видам работ).

При производстве строительно-монтажных работ строго выполнять требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.

Применяемые товары при выполнении работ должны быть новыми, не бывшими в ремонте и эксплуатации.

Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие санитарно-гигиенические требованиям. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности.

В случае если  в сведениях об объекте закупки указаны ссылки на товарные знаки – читать «или эквивалент».

Гарантии качества по сданным работам

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном в Техническом задании и в сроки, определенные Заказчиком;

-  высокое качество всех работ в соответствии с  действующими строительными нормами и правилами;

- надлежащее качество используемых строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для монтажа, соответствие их спецификациям, указанным в сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе монтажа Объекта и в гарантийный период.

Гарантийный срок устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на объекте.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии  с действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.

При выявлении в  период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок.

После окончания работ территория должна быть очищена от строительных отходов и мусора, и восстановлено благоустройство.

Начальник отдела строительства и ЖКХ

Администрации муниципального образования                        ____________     /С.В.Салтыков/

«Красногорский район»

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт артезианской скважины № 365, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Зотово»

| с. Красногорское | «___» _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования «Красногорский район», действующая от имени муниципального образования «Красногорский район», в лице главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» Прокашева Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________,  в лице ____________________, действующего на основании _______________, далее именуемый «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам запроса котировок на основании решения котировочной комиссии (протокол №___ от «__»_________ 2015 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт артезианской скважины № 365, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Зотово» (далее-работы), требования к выполнению работ и их объем приведены в Техническом задании  (Приложение № 1 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта.

1.2.Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять выполненную надлежащим образом Подрядчиком работу и произвести расчеты согласно условиям настоящего Контракта.

2. Место, срок и условия выполнения работ

2.1. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Зотово, артезианская скважина № 365.

2.2. Срок выполнения работ: С момента заключения контракта до 28 декабря 2015 года (включительно).

2.3. Работы, выполняемые по объекту Заказчика считаются одним этапом выполнения работ по Контракту.

3. Цена контракта

3.1. Цена Контракта составляет __________  рублей ___ копеек (в т.ч. НДС).

3.2. Цена Контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость выполняемых работ, стоимость товаров, используемых при выполнении работ, стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

3.3. Основанием для оплаты работ является оформленные в установленном порядке и предоставленные акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактура.

3.4. Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.5. Источник финансирования: субсидии из бюджета Удмуртской Республики.

3.6. При заключении Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Утвердить перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочиваются осуществлять строительный контроль за ремонтом.

4.1.2. Передать Подрядчику в 2-х дневный срок со дня подписания настоящего Контракта по акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).

4.1.4. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных для финансирования объекта, ходом реализации Контракта.

4.1.5.  Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. Осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ на объекте, соблюдением графиков производства работ, качеством выполняемых работ.

4.1.7.Передать Подрядчику перечень приемо - сдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию.

4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.9. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на объекте,  заключать договора об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ  на объекте.

4.2.2. Взыскивать пени и штрафы, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

4.2.3. Запрашивать в письменной форме у Подрядчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

4.2.4. Для осуществления проверки соответствия качества выполненных работ независимых экспертов, выбор которых осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном законодательством.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить работы  в объеме и сроки, предусмотренные Техническим заданием и сдать приемочной комиссии Заказчика в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

4.3.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии со сроками, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.3.3. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых  мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию строительной площадки.

4.3.4. Поставить на объект строительные материалы, конструкции,  инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему Контракту, нести ответственность за их сохранность.

Все поставляемые материалы,  инвентарь, должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

4.3.5. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки.

4.3.6. Осуществлять охрану объекта, а также охрану материалов, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки с даты начала работ до их завершения и приема Заказчиком, нести ответственность в случаях их порчи и хищения.

До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения материалов, строительной техники и другого имущества, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.

4.3.7. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве  работ на объекте.

4.3.8. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

4.3.9. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.3.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания сторонами акта о приемке Объекта, освободить строительную площадку от строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

4.3.11. Своевременно подготовить исполнительную документацию (акты, схемы и т.п.) и передать Заказчику в 2-х экземплярах.

4.3.12. По запросу  Заказчика предоставить в 3-х дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на объекте.

4.3.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.3.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.3.15. В  случае нарушения условий Контракта о сроках и качестве выполненных работ уплатить штрафы и пени согласно условий Контракта.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Требовать оплату работ в порядке, предусмотренном разделом 5 муниципального Контракта.

4.4.2. Запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

4.4.3. При исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком осуществить выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

5. Порядок платежей и расчетов в безналичной форме

5.1. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком в течение 10 календарных дней после полного завершения работ на объекте, включая устранение выявленных дефектов и подписания Акта приемки выполненных работ.

5.2. Подрядчик  предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с расшифровкой видов работ  (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем  работ  - в пределах цены Контракта (с индексами к сметно-нормативной базе 2001 года, утвержденными Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве при Минстрое Удмуртской Республики, путем применения понижающего коэффициента, равного отношению цены победителя запроса котировок  к начальной максимальной цены Контракта).

Заказчик оформляет полученные документы (при отсутствии замечаний)  в течение пяти рабочих дней  или возвращает с мотивированным отказом.

5.3. Расходы Подрядчика по охране объекта включены в цену настоящего Контракта и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по  формам   КС-2; КС-3.

6.2. Приемка результата выполненных работ, их объема и качества требованиям  Технического задания,  ГОСТов и ТУ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом в соответствии с установленным порядком. Для проверки соответствия качества выполняемых работ, требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6.3. Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.

6.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Контракта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от Технического задания, Заказчиком к оплате не принимаются.

6.5. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения  работ, данные о проведении испытаний. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.6. За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику два экземпляра  исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6.7. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ строительным нормам и правилам.

6.8. Работы считаются принятыми со дня подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

7. Гарантии качества по сданным работам

7.1.Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ согласно настоящему Контракту в полном объеме,  в сроки, определенные настоящим Контрактом;

- высокое качество всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

- надлежащее качество используемых строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для ремонта, соответствие их государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ и в гарантийный период.

7.2.Гарантийный срок устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

7.3.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.

7.4.При выявлении в  период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __________*: 2,5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц – В) x С  (где Ц – цена Контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С – размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;  ДП – количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП – количество дней просрочки;  ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ___________*: 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Контракту), сроки исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

9.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 9.1 Контракта, в частности относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Контракта.

9.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсимильными сообщениями.

10.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные условия

11.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует до полного  исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.4. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту, за исключением обязательств, связанных с недостатками выполненных работ.

11.5. Адреса сторон, указанные в Контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

11.6. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий Контракта в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 6 части 1  статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.8. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

11.9. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.

11.10. В случае возникновения сложностей при исполнении Контракта Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

11.11. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

11.12. Техническое задание (Приложение №1 к Контракту) является неотъемлемой частью Контракта.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Красногорский район» ИНН 1815001093, КПП 183701001 Адрес: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Тел. 8 (34164) 2-16-00 УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район» л/с 05133005550) р\с 40302810294013000127 Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск БИК 049401001 Адрес эл. почты: krasno2@udm.net Глава Администрации ________________/И.Б.Прокашев/ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту №__                                                                                                                                                                                                                                                                          от «__»_________ 2015 г.

Техническое задание

Объект: Капитальный ремонт  артезианской скважины № 365, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Зотово.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж насоса с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ 6-10 -110 | шт. | 1,0 |
| 2 | Монтаж насоса с погружным электродвигателем марки: ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 1,0 |
| 3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы 2 | 100 м | 0,37 |

Требования к выполнению работ

Все работы выполнять в соответствии с требованиями  СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002 часть 2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

Строительные работы производятся с соблюдением требований СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" (к условиям труда работающих, организации производственного контроля при выполнении работ, к санитарно-бытовому обеспечению, обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по видам работ).

При производстве строительно-монтажных работ строго выполнять требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.

Применяемые товары при выполнении работ должны быть новыми, не бывшими в ремонте и эксплуатации.

Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие санитарно-гигиенические требованиям. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности.

В случае если  в сведениях об объекте закупки указаны ссылки на товарные знаки – читать «или эквивалент».

Гарантии качества по сданным работам

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном в Техническом задании и в сроки, определенные Заказчиком;

-  высокое качество всех работ в соответствии с  действующими строительными нормами и правилами;

- надлежащее качество используемых строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для монтажа, соответствие их спецификациям, указанным в сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе монтажа Объекта и в гарантийный период.

Гарантийный срок устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на объекте.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии  с действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.

При выявлении в  период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок.

После окончания работ территория должна быть очищена от строительных отходов и мусора, и восстановлено благоустройство.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Красногорский район» Глава Администрации ________________/_____________/ м.п. |  |