АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН»

«КРАСНОГОРСК ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН

АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23»   мая   2018 г.        				                               № 290

с. Красногорское

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2018-2019 годов в муниципальном образовании «Красногорский район»

Согласно распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 14 мая 2018 г. № 579-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2018–2019 годов в Удмуртской Республике», в целях  обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода  2018-2019 годов в муниципальном образовании «Красногорский район»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2018-2019 годов в муниципальном образовании «Красногорский район» (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ Салтыкова С.В.

Глава муниципального образования

«Красногорский район»	                                                                              В.С.Корепанов

Согласовано:

заместитель главы Администрации                                                                        С.В.Салтыков

по вопросам строительства и ЖКХ

Исп.: А.А.Гагарина

+7/34164/ 2-13-21

Приложение №1 к Постановлению

Администрации МО «Красногорский район»

от «23» мая  2018 года    № ___

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2018-2019 годов

в муниципальном образовании «Красногорский район»

| № п/п | Наименование объекта, местонахождение |  | Виды работ | Объём финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Теплоучасток |  |  |
| 1.1. | Котельная № 1 «ЦРБ» с. Красногорское, ул. Ленина |  | 1. Ремонт дымососов 4 шт. | 40,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Ремонт сетевых насосов 2 шт. |  |  |
|  |  |  | 3. Ремонт утеплителя теплотрассы 200 м. |  |  |
|  |  |  | 4. Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении 3351,3 м. |  |  |
|  |  |  | 5. Ремонт запорной арматуры |  |  |
|  |  |  | 6. Корректор РИ-3 №3035 |  |  |
|  |  |  | 7. Первичный преобразователь ВРСГ-1-50 №3035 |  |  |
|  |  |  | 8. Газоанализаторы | 8,0 |  |
| 1.2. | Котельная № 2 «Исполкомовская» с. Красногорское, ул. Ленина |  | 1. Ремонт запорной арматуры | 100,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Опрессовка теплотрассы 205 м. | 300,0 | Бюджет УР |
|  |  |  | 3. Замена котла (без стоимости котла) – 1 шт. |  |  |
|  |  |  | 4. Ремонт дымососа – 1 шт. |  |  |
|  |  |  | 5. Ремонт вентилятора – 1 шт. |  |  |
|  |  |  | 6. Первичный преобразователь ИРВИС РС-4 №13442 |  |  |
|  |  |  | 7. Корректор РИ-5 № 13442 | 8,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 8. Газоанализаторы |  |  |
| 1.3. | Котельная № 4 «Школьная» с. Красногорское, пер. Школьный, 1А |  | 1. Замена котла (без стоимости котла) – 2 шт. | 160,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Ремонт дымососов 3 шт. | 600,0 | Бюджет УР |
|  |  |  | 3. Ремонт котла 1 шт. |  |  |
|  |  |  | 4. Ремонт запорной арматуры |  |  |
|  |  |  | 5. Ремонт утеплителя теплотрассы 120 м. |  |  |
|  |  |  | 6. Опрессовка теплотрассы 1500 м. |  |  |
|  |  |  | 7. Газоанализаторы | 1,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
| 1.4. | Котельная № 5 «РУС» с. Красногорское ул. Кирова |  | 1. Косметический ремонт котельной | 45,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Ремонт дымососов 2 шт. |  |  |
|  |  |  | 3. Ремонт сетевых насосов – 2 шт |  |  |
|  |  |  | 4. Ремонт запорной арматуры |  |  |
|  |  |  | 5. Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении 812 м. | 8,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 6. ГИФ манометр ГШП-160М DP-6.3 КПа №7360690 |  |  |
|  |  |  | 7. Термометр ТС-1388-100М №4705 |  |  |
|  |  |  | 8. Первичный преобразователь СТГ-80-160 №01810 |  |  |
|  |  |  | 9. Газоанализаторы |  |  |
| 1.5. | Котельная № 15 д. Агриколь, Лыжная база. |  | 1. Технический уход | 10,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Ремонт сетевого насоса – 2 шт. |  |  |
|  |  |  | 3. Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении 101 м. |  |  |
|  |  |  | 4. Газоанализаторы | 1,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
| 1.6. | Котельная №7 с. Архангельское |  | 1. Технический уход. | 20,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Ремонт дымососа – 1 шт. |  |  |
|  |  |  | 3. Ремонт сетевого насоса – 2 шт. |  |  |
|  |  |  | 4. Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении 61 м |  |  |
|  |  |  | 5. Газоанализаторы | 1,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
| 1.7. | Котельная № 6 База |  | 1. Косметический ремонт котельной | 10,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Ремонт дымососов – 1 шт. |  |  |
|  |  |  | 3. Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении 63 м. |  |  |
|  |  |  | 4. Ремонт запорной арматуры |  |  |
| 1.8. | Котельная № 8 д. Бараны |  | 1. Ремонт дымососов - 2 шт. | 20,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении 181 м. |  |  |
|  |  |  | 3. Ремонт запорной арматуры |  |  |
|  |  |  | 4. Первичный преобразователь ИРВИС-РС4-Ультра № 25242 |  |  |
|  |  |  | 5. Корректор РИ-5 № 25242 | 8,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 6. Газоанализаторы |  |  |
| 1.9. | Котельная № 9 с. Дебы |  | 1. Ремонт дымососов - 2 шт. | 20,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Ремонт вентиляторов - 1 шт. |  |  |
|  |  |  | 3. Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении 248 м. |  |  |
|  |  |  | 4. Ремонт запорной арматуры |  |  |
|  |  |  | 5. Первичный преобразователь ИРВИС-РС-4М-Ультра-100 № 25834 |  |  |
|  |  |  | 6. Корректор РИ-5 № 25834 |  |  |
|  |  |  | 7. Газоанализаторы | 8,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
| 1.10. | Котельная № 10 с. Васильевское |  | 1. Ремонт вентиляторов -1 шт. | 30,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Замена дымохода |  |  |
|  |  |  | 3. Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении 142 м. |  |  |
|  |  |  | 4. Ремонт запорной арматуры |  |  |
| 1.11. | Котельная № 11 с. Курья (Курьинская СОШ) |  | 1. Ремонт дымососов 2 шт. | 35,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Ремонт вентиляторов 2 шт. |  |  |
|  |  |  | 3. Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении 135 м. |  |  |
|  |  |  | 4. Ремонт запорной арматуры |  |  |
| 1.12. | Котельная № 12 с. Курья (Курьинский д/сад) |  | 1. Ремонт дымососов - 1 шт | 20,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Ремонт вентиляторов – 2 шт. |  |  |
|  |  |  | 3. Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении 142 м. |  |  |
|  |  |  | 4. Ремонт запорной арматуры |  |  |
| 1.13. | Котельная № 13 с. Большой Селег |  | 1. Ремонт дымососов - 1 шт. | 30,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Ремонт вентиляторов - 1 шт. |  |  |
|  |  |  | 3. Ремонт вентиляторов - 1 шт. |  |  |
|  |  |  | 4. Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении 17 м. |  |  |
|  |  |  | 5. Ремонт запорной арматуры |  |  |
| 1.14. | Котельная № 14 с. Валамаз (Валамазская СОШ) |  | 1. Ремонт вентиляторов - 2 шт. | 20,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  | 2. Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении 81 м. |  |  |
|  |  |  | 3. Ремонт запорной арматуры |  |  |
|  |  |  | 2. Водопроводный участок |  |  |
| 2.1. | с. Красногорское |  | 1. Замена водопроводных сетей – 100 м 2. Ремонт колонок – 10 шт. 3. Ремонт ограждений скважин | 160,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
| 2.2. | с. Красногорское скважина № И-35-85 |  | 1. Промывка скважины с заменой насосов | 150,0 | Бюджет УР |
| 2.3. | с. Архангельское скважина № 813 |  | 1. Промывка скважины с заменой насосов | 150,0 | Бюджет УР |
| 2.4. | с. Красногорское |  | 1. Ремонт водопроводных сетей 1.1 с. Красногорского: - ул. Цветочная – 0,4 км. - ул. Юбилейная – 0,2 км. | 587,97 | Арендная плата |
|  |  |  | 2. Замена насоса: - скважина № 50986 - скважина № И-93-89 |  |  |
| 3. Канализационный участок |  |  |  |  |  |
| 3.1. | с. Красногорское очистные сооружения | 1. Ремонт канализационных сетей |  | 10,0 | Собственные средства ООО «Энергия» |
|  |  |  |  | 1,01 | Арендная плата |
|  |  |  |  | Всего: тыс. руб., из них Бюджет УР: 1 200,0 тыс. руб. Арендная плата: 1 575,77тыс. руб. Средства предприятия: 773,0 тыс. руб. |  |

|  |  | 4. Объекты народного образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | МБДОУ «Красногорский детский сад № 1» | Электроизмерительные работы | 10,0 | Бюджет УР |
|  |  | Поверка узлов учёта тепловой энергии | 12,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 12,0 | Бюджет УР |
| 4.2. | МБДОУ «Красногорский детский сад № 2» | Электроизмерительные работы | 10,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 12,0 | Бюджет УР |
| 4.3. | МБДОУ «Красногорский детский сад № 3» | Электроизмерительные работы | 12,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 27,0 | Бюджет УР |
| 4.4. | МКДОУ Багырский детский сад | Электроизмерительные работы | 5,0 | Бюджет УР |
| 4.5. | МКДОУ Малягуртский детский сад | Электроизмерительные работы | 5,0 | Бюджет УР |
| 4.6. | МКДОУ Селеговский детский сад | Электроизмерительные работы | 8,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 7,0 | Бюджет УР |
| 4.7. | МКДОУ Кокманский детский сад | Электроизмерительные работы | 5,0 | Бюджет УР |
|  |  | Ремонт водопроводных сетей | 6,0 | Бюджет УР |
| 4.8. | МКОУ Архангельская СОШ | Электроизмерительные работы | 10,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 27,0 | Бюджет УР |
|  |  | Поверка узлов учёта тепловой энергии | 14,0 | Бюджет УР |
| 4.9. | МКОУ Барановская СОШ | Электроизмерительные работы | 10,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 30,0 | Бюджет УР |
|  |  | Поверка узлов учёта тепловой энергии | 14,0 | Бюджет УР |
| 4.10. | МБОУ Валамазская СОШ | Электроизмерительные работы | 10,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 10,0 | Бюджет УР |
| 4.11. | МКОУ Васильевская ООШ | Электроизмерительные работы | 10,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 17,0 | Бюджет УР |
| 4.12. | МКОУ Дёбинская СОШ | Электроизмерительные работы | 10,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 27,0 | Бюджет УР |
| 4.13. | МБОУ Красногорская СОШ | Электроизмерительные работы | 12,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 25,0 | Бюджет УР |
| 4.14. | МАОУ Красногорская гимназия | Электроизмерительные работы | 15,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 27,0 | Бюджет УР |
| 4.15. | МБОУ Курьинская СОШ | Электроизмерительные работы | 10,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 20,0 | Бюджет УР |
| 4.16. | МАОУ ДО ДЮСШ | Электроизмерительные работы | 5,0 | Бюджет УР |
|  |  | Опрессовка системы отопления | 7,0 | Бюджет УР |
| 4.17. | МКУ Красногорский детский дом | Электроизмерительные работы | 10,0 | Бюджет УР |
| Итого по объектам народного образования: |  |  | Всего: 451,0 тыс. руб. Из них бюджет МО: тыс. руб. |  |

| 5. Объекты культуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | МБУ ДОД «Красногорская ДШИ» | 1. Замена окон на пластиковые (13 шт) | 156,0 |  |
|  |  | 2. Замена входных дверей (1 шт) | 30,0 |  |
| 5.2. | МБУ МЦ «Встреча» | 1. Утепление монтажной пеной окна над лестничной площадкой | 320,0 |  |
|  |  | 2. Замена входной двери | 15,0 |  |
| 5.3. | МБУК «Красногорский краеведческий музей» | 1. Замена окон на пластиковые ( шт) |  |  |
|  |  | 2. Замена входных дверей (1 шт) |  |  |
| 5.4. | МБУК «Красногорский Дом ремесел» | 1. Замена окон на пластиковые (2 шт) | 40,0 |  |
| 5.5. | МБУК «Красногорская библиотечная система»: |  |  |  |
| 5.5.1. | Кокманская бибилиотека | 1. Замена кровли (160 пог.м) 2. Замена окон на пластиковые (5 шт) 3. Ремонт фундамента 4. Ремонт печи |  |  |
| 5.5.2. | Малягуртская библиотека | 1. Замена входной двери (1 шт) 2. Замена окон на пластиковые (2 шт) 3. Установка навесного потолка (49 м2) 4. Замена мягкого покрытия пола (49 м2) 5. Ремонт фундамента 81 пог.м) 6. Ремонт отопительной печи 7. Провести очитску отопительной системы 8. Устранение трещин в углах и на стене наружной стороны здания |  |  |
| 5.5.3. | Валамазская библиотека | 1. Ремонт крыльца 2. Утепление входной двери |  |  |
| 5.5.4. | Мухинская библиотека | 1. Ремонт стоек веранды |  |  |
| 5.5.5. | Дебинская библиотека | 1. Ремонт крыльца 2. Установить отливы |  |  |
| 5.5.6. | Селеговская библиотека | 1. Замена окон на пластиковые |  |  |
| 5.5.7. | Барановская библиотека | 1. Замена входной двери ( шт) 2. Замена окон на пластиковые ( шт) |  |  |
| 5.6. | МБУК «Красногорский Дом культуры»: |  |  |  |
| 5.6.1. | Дом трех культур «Венок» д. Бараны | 1. Частичный ремонт кровли 2. Замена оконных блоков | 50,0 184,0 |  |
| 5.6.2. | Дом удмуртской культуры «Жильыртись ошмес» с. Дебы | 1. Заливка отмостки по периметру здания 2. Замена электропроводки 3. Замена оконных блоков фойе (8 шт.) 4. Замена оконных блоков кабинеты (6 шт.) | 100,0 100,0 400,0 140,0 |  |
| 5.6.3. | Малягуртский СДК | 1. Замена оконных блоков (2 шт.) 2. Замена входной группы 3. Замена запасного выхода 4. Замена электропроводки 5. Строительство тамбура | 40,0 18,0 15,0 50,0 |  |
| 5.6.4. | Валамазский СДК | 1. Замена оконных блоков (4 шт.) 2. Замена входной группы 3. Замена электропроводки | 60,0 15,0 20,0 |  |
| 5.6.5. | Кокманский СДК | 1. Замена оконных блоков 4 шт. (спортзал) 2. Замена оконных блоков 8 шт. (кабинет) 3. Ремонт системы отопления спортзал) 4. Ремонт кровли (кабинет) 5. Замена электропроводки (спортзал) 6. Замена входной группы запасного выхода (спортзал) 7. Замена входной группы запасного выхода (кабинет) | 102,0 108,0 15,0 6,0 15,0 25,0 20,0 16,0 |  |
| 5.6.6. | Селеговский СДК | 1. Замена оконных блоков 12 шт. 2. Замена электропроводки | 260,0 50,0 |  |
| 5.6.7. | Дом русской культуры «Русский двор» с. Курья | 1. Замена оконных блоков (4 шт.) 2. Замена запасного выхода | 103,0 12,0 |  |
| 5.6.8. | Васильевский СДК | 1. Замена оконных блоков (9 шт.) 2. Ремонт системы отопления 3. Ремонт фундамента 4. Ремонт отмостки | 300,0 70,0 35,0 9,0 |  |
| 5.6.9. | Архангельский СДК | 1. Замена оконных блоков (3 шт.) 2. Замена электропроводки 3. Ремонт крыши 4. Ремонт отмостки 5. Замена входной группы запасного выхода | 61,0 30,0 11,0 9,0 12,0 |  |
| 5.6.10. | Красногорский РДК | 1. Ремонт системы отопления 2. Ремонт электропроводки 3. Ремонт отмостки 4. Замена вводной водопроводной трубы 5. Подготовка узла учета тепловой энергии к эксплуатации (госповерка) 6. Замена входной группы теплового узла 7. Замена окон подвальных помещений (8 шт.) | 20,0 25,0 20,0 15,0 17,0 15,0 30,0 |  |
| Итого по объектам культуры: |  |  |  | Всего: тыс. руб. Из них бюджет МО: |

| 6. Объекты БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Малягуртский ФАП в д. Малягурт | - Утепление перекрытия над помещениями Малягуртского ФАП из керамзита (137,4 м2) | 37,4 | Бюджет УР |
| 6.2. | Здание стационара «Красногорская РБ МЗ УР» | 1. Замена радиатора отопления в здании стационара (1 шт.) 2. Ремонт теплотрассы в здании стационара (правое крыло) | 20,0 50,0 | Бюджет УР |
| 6.3. | ФАПы | 1. Заготовка дров на ФАПы (60 м3) | 60,0 | Бюджет УР |
| Итого по объектам БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»: |  |  |  | Всего: 167,4 тыс. руб. Из них бюджет УР: 167,4 тыс. руб. |