АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН»

«КРАСНОГОРСК ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН

АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» мая 2020 г.								№ 288

с. Красногорское

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2020-2021 годов в муниципальном образовании «Красногорский район»

В соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 2020 г. № 439-р «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2020–2021 годов в Удмуртской Республике» и в целях обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2020-2021 годов в муниципальном образовании «Красногорский район»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2020-2021 годов в муниципальном образовании «Красногорский район» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ муниципального образования «Красногорский район» Салтыкова С.В.

Глава

муниципального образования

«Красногорский район»							В.С.Корепанов

Согласовано:

заместитель главы Администрации

по вопросам строительства и ЖКХ						С.В. Салтыков

Исп.: А.Н. Симонов

Утверждено

постановлением Администрации

муниципального образования

«Красногорский район»

от «26» мая 2020 года № 288

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2020-2021 годов

в муниципальном образовании «Красногорский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ (тыс. руб.) | Источник финансирования | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1. по Котельной № 1 «ЦРБ», с. Красногорское, ул. Ленина: - ремонт дымососов 4 шт.; - ремонт сетевых насосов 2 шт.; - ремонт утеплителя теплотрассы 100 м; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 3 351,3 м; - ремонт запорной арматуры; - газоанализаторы; - прибор учета газа вихревой расходомер ВРСГ - 1 | 35,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.2. | 1. по Котельной № 2 «Исполкомовская», с. Красногорское, ул. Ленина: - ремонт запорной арматуры; - опрессовка теплотрассы 205 м; - замена котла (без стоимости котла) 1 шт.; - ремонт дымососа 1 шт.; - ремонт вентилятора 1 шт.; - газоанализаторы; - прибор учета газа ИРВИС РС - 4 | 503,00 | Собственные средства ООО «Энергия»; Бюджет УР; Бюджет МО | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.3. | 1. по Котельной № 4 «Школьная», с. Красногорское, пер. Школьный: - замена котла (без стоимости котла) 1 шт.; - ремонт дымососов 3 шт.; - ремонт котла 1 шт.; - ремонт запорной арматуры; - ремонт утеплителя теплотрассы 120 м; - опрессовка теплотрассы 1500 м; - газоанализаторы; - косметический ремонт | 670,00 | Собственные средства ООО «Энергия»; Бюджет УР; Бюджет МО | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.4. | 1. по Котельной № 5 «РУС», с. Красногорское, ул. Кирова: - косметический ремонт котельной; - ремонт дымососов 2 шт.; - ремонт сетевых насосов 2 шт.; - ремонт запорной арматуры; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 812 м; - ДИФманометр ГШП-160М DP-6.3 КПа № 7360690; - газоанализаторы | 155,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.5. | 1. по Котельной № 15, д. Агриколь, Лыжная база: - технический уход; - ремонт сетевого насоса 2 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 101 м; - газоанализаторы | 10,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.6. | 1. по Котельной № 7, с. Архангельское: - технический уход; - ремонт дымососа 1 шт.; - ремонт сетевого насоса 2 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 61 м; - газоанализаторы; - ремонт котла 1 шт.; - корректор СПГ - 761 | 105,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.7. | 1. по Котельной № 7, База: - ремонт дымососов 1 шт.;; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 63 м; - ремонт запорной арматуры; - замена дымогарной трубы | 40,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.8. | 1. по Котельной № 8, д. Бараны: - ремонт дымососов 2 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 181 м; - ремонт запорной арматуры; - газоанализаторы; - преобразователь ИРВИС - М | 35,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.9. | 1. по Котельной № 9, с. Дебы: - ремонт дымососов 2 шт.; - ремонт вентиляторов 1 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 248 м; - ремонт запорной арматуры; - газоанализаторы; - преобразователь ИРВИС – 4 М | 35,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.10. | 1. по Котельной № 10, с. Васильевское: - ремонт вентиляторов 1 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 142 м; - ремонт запорной арматуры | 10,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.11. | 1. по Котельной № 11, с. Курья (Курьинская СОШ): - ремонт дымососов 2 шт.; - ремонт вентиляторов 2 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 135 м; - ремонт запорной арматуры | 12,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.12. | 1. по Котельной № 12с. Курья (Курьинский д/сад): - ремонт дымососов 1 шт.; - ремонт вентиляторов 2 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 142 м; - ремонт запорной арматуры; - косметический ремонт кровли 15 м2 | 30,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.13. | 1. по Котельной № 13 с. Большой Селег: - ремонт дымососов 1 шт.; - ремонт вентиляторов 1 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 17 м; - ремонт запорной арматуры; - замена дымохода 5 м | 40,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| 1.14. | 1. по Котельной № 14 с. Валамаз (Валамазская СОШ): - ремонт вентиляторов 2 шт.; - опрессовка теплотрассы в 2 – х трубном исполнении 81 м; - ремонт запорной арматуры; - замена котла (без стоимости котла) 1 шт.; - замена водопроводной трубы диам. 50 мм; - ремонт кровли 15 м2 | 540,00 | Собственные средства ООО «Энергия»; Бюджет УР; Бюджет МО | до 14.08.2020 г. |  |
| Итого: |  | 2 220,00 |  |  |  |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1. Замена водопроводных сетей в с. Красногорское – 100 м 2. ремонт колонок в с. Красногорское – 5 шт. 3. Ремонт ограждений скважин в с. Красногорское | 160,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| 2.2. | 1. Промывка скважины с заменой насосов в с. Красногорское (скважина № И-03-87) | 150,00 | Бюджет УР бюджет МО | до 14.08.2020 г. |  |
| 2.3. | 1. Промывка скважины с заменой насосов в д. Зотово (скважина № 811) | 150,00 | Бюджет УР; бюджет МО | до 14.08.2020 г. |  |
| Итого: |  | 460,00 |  |  |  |
| 3. Водоотведение и очистка сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт канализационных сетей (очистные сооружения с. Красногорское) | 10,00 | Собственные средства ООО «Энергия» | до 14.08.2020 г. |  |
| Итого: |  | 10,00 |  |  |  |

| 4. Объекты образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | МБДОУ «Красногорский детский сад № 1»: - электроизмерительные работы; - гидравлические испытания; - приобретение термометров ТТЖ – М исп. 1 (в теплоузле) 2 шт.; - кран шаровой латунный муфтовый ВР – ВР (ВН - ВН), рычаг Ду – 32 (1/4”) 3 шт.; - покраска отопительных труб в подвальном помещении (грунт – эмаль 3 в 1 по ржавчине); - покраска отопительной системы (радиаторов) водно – дисперсионная акриловая глянцевая 13 шт. по 2,4 кг | 24,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.2. | МБДОУ «Красногорский детский сад № 2»: - электроизмерительные работы; - гидравлические испытания; - замена кранов «Маевского» 57 шт.; - замена отопительной трубы длиной 9 м; - замена радиаторов 3 шт.; - произвести ревизию кранов на «Гребенке» и на перемычке – 9 шт. | 28,6 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.3. | МБДОУ «Красногорский детский сад № 3»: - электроизмерительные работы; - гидравлические испытания; - поверка узла учета. | 16,7 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.4. | МКДОУ Багырский детский сад: - электроизмерительные работы; - проверка манометра, дифманометра. | 8,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.5. | МКДОУ Малягуртский детский сад: - электроизмерительные работы. | 5,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.6. | МКДОУ Селеговский детский сад: - электроизмерительные работы; - гидравлические испытания. | 10,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.7. | МКДОУ Кокманский детский сад: - электроизмерительные работы. | 5,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.8. | МКОУ «Архангельская СОШ»: - электроизмерительные работы - гидравлические испытания. | 10,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.9. | МКОУ «Барановская СОШ»: - электроизмерительные работы - гидравлические испытания; - ремонт системы отопления (протекают батареи). | 20,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.10. | МБОУ «Валамазская СОШ»: - электроизмерительные работы - гидравлические испытания. | 10,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.11. | МКОУ «Васильевская НОШ»: - электроизмерительные работы - гидравлические испытания; - поверка узла учета. | 24,7 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.12. | МКОУ «Дёбинская СОШ»: - электроизмерительные работы - гидравлические испытания; - замена узла учета тепловой энергии. | 110,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.13. | МБОУ «Красногорская СОШ»: - электроизмерительные работы - гидравлические испытания; - поверка манометров. | 20,8 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.14. | МАОУ «Красногорская гимназия»: - электроизмерительные работы - гидравлические испытания; - поверка узлов учета. | 17,4 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.15. | МБОУ Курьинская СОШ: - электроизмерительные работы - гидравлические испытания; - поверка узлов учета. | 34,7 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 4.16. | МАОУ ДО Детско – юношеская спортивная школа Красногорского района: - электроизмерительные работы - гидравлические испытания. | 10,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| ИТОГО по объектам образования |  | 354,9 |  |  |  |

| 5. Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | МБУ ДО «Красногорская ДШИ»: - опрессовка системы отопления; - замена окон; - установка батареи входной группы; - замена входной двери. | 173,7 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 5.2. | МБУК «Красногорский краеведческий музей»: - опрессовка системы отопления; - замена дверей. | 42,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 5.3. | Дом удмуртской культуры «Жильыртись ошмес» с. Дебы: - опрессовка системы отопления; - обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений 1650 м 2; - обработка огнезащитным составом одежды сцены 307 м2. | 117,5 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 5.4. | Кокманский СДК: - ремонт крыши. | 20,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 5.5. | Васильевский СДК: - ремонт отмостки и цоколя. | 70,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 5.6. | Красногорский РДК: - опрессовка системы отопления; - ремонт отмостки РДК - обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений 1850 м 2. | 197,5 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 5.7. | Мухинский СК: - ремонт системы пожарной сигнализации. | 15,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 5.8. | ДРК «Русский двор»: - ремонт системы отопления. | 3,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 5.9. | Селеговский СДК: - монтаж системы пожарной сигнализации. | 50,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 5.10. | Малягуртский СДК: - обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений 843 м 2. | 50,5 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 5.11. | Артыкский СДК: - обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений 144 м 2. | 8,5 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 5.12. | МБУК Красногорский дом ремесел: - опрессовка системы отопления; - замер сопротивления изоляции. | 2,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 5.13. | МБУ МЦ «Встреча»: - замена окна; - замена входной двери; - ремонт крыши | 32,00 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| Итого по объектам культуры: |  | 781,7 |  |  |  |

| 6. Объекты БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Хозяйственный корпус в с. Красногорское: - капитальный ремонт кровли 328,1 м2 | 860,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 6.2. | Здание стационара в с. Красногорское: - замена радиаторов отопления 3 шт. | 20,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 6.3. | ФАПы: - заготовка дров на ФАПы (50 м3). | 75,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 6.4. | Валамазская врачебная амбулатория: - заготовка резервного топлива (дрова) (20м3). | 30,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 6.5. | Здание стационара в с. Красногорское: - ремонт отмостки 10 м2. | 5,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| 6.6. | Здания поликлиники и стационара в с. Красногорское: - завоз соли для посыпки тротуаров 300 кг. | 2,0 | Бюджет УР | до 14.08.2020 г. |  |
| Итого по объектам БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»: |  | Всего: 992,0 тыс. руб. |  |  |  |