Отчет о реализации муниципальной программы _Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2024 годы__

(наименование муниципальной программы)

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  | 123052,7 |  | 89153,8 | 72,5 |  |
| 07 | 1 |  |  | Территориальное развитие | всего | 526 |  |  |  |  | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Прочие мероприятия | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 526 | 04 | 12 | 0710062020 | 244 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 100,0 | 100,0 |
| 07 | 2 |  |  | Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | всего | 526 |  |  |  |  | 57172,5 | 0,00 | 31733,4 | 55,5 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 574,99 | 0,00 | 384,62 | 66,9 | 0 |
| 07 | 2 | 03 |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 04 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 04 | 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 04 | 2 | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 05 |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 06 |  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 07 |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 119 309,77 | 119 309,77 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | 2 | 07 | 1 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 07 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 07 | 3 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 01 | 0720162130 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 07 | 4 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | Экономический отдел Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 08 |  | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 08 | 1 | Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 08 | 2 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 09 |  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальное жилье | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 119,88 | 0 | 117,4 | 97,93 | 0 |
| 07 | 2 | 10 |  | Ремонт муниципального жилищного фонда (дезинфекция) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 01 | 0720362110 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 11 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Муниципальный жилищный инспектор | 526 | 05 | 05 | 0720206200 |  | 109,00 | 0 | 87,28 | 80,07 | 0 |
| 07 | 2 | 11 | 1 | Проведение плановых проверок, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом | Муниципальный жилищный инспектор | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 11 | 2 | Проведение внеплановых проверок, по основаниям, установленным законодательством | Муниципальный жилищный инспектор | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 12 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Муниципальный жилищный инспектор | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 13 |  | Информирование о муниципальном жилищном контроле | Муниципальный жилищный инспектор | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 14 |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 2 | 15 |  | Реализация постановления Правительства РФ от 28 декабря 2012 года №1468 «О порядке предоставления лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах». | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в МО «Красногорский район» на 2015-2024 годы | всего | 526 | 05 | 02 |  |  | 31744,5 |  | 26432,4 | 83,35 |  |
|  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730101440 | 000 | 3 900,00 | 0 | 2 734,483 | 70,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730162200 | 000 | 1 434,48831 |  | 1 434,48821 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730162210 | 000 | 5 302,75 | 0 | 4 446,97 | 83,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 07 | 02 | 0730109720 | 000 | 21 060,70 | 0 | 21 060,6808 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 07 | 02 | 0730162230 | 000 | 4 747,70456 |  | 602,07256 | 12,68 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730162220 | 000 | 31,500 |  | 31,500 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730162250 |  | 7,200 |  | 7,200 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730162260 |  | 557,556 |  | 557,556 | 100 |  |
| 07 | 3 | 2 |  | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | всего | 526 | 05 | 02 |  |  | 15 981,20 | 0 | 9 814,27 | 61,41 |  |
|  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730101440 | 000 | 3 900,00 | 0 | 2 734,483 | 70,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730162210 | 000 | 5 302,75 | 0 | 4 446,97 | 83,86 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730162200 | 000 | 1 434,48831 |  | 1 434,48821 | 100 |  |
| 07 | 3 | 2 | 1 | Замена ветхих водопроводных сетей, скважин | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730162220 | 000 | 31,500 |  | 31,500 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730101440 | 243 | 3 900,00 | 0 | 2 734,483 | 70,11 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730101441 | 243 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 2 | 2 | Замена котлов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730101440 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 |  | 244 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замена ветхих тепловых сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730101441 | 243 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 05 | 02 | 0730162250 |  | 7,200 |  | 7,200 | 100 |  |
| 07 | 3 | 2 | 3 | Расходы по содержанию очистных сооружений | Администрация МО «Красногорский район» | 526 | 05 | 02 | 0730162260 |  | 557,556 |  | 557,556 | 100 |  |
|  |  |  |  | Расходы на содержание объектов водоснабжения | Администрация МО «Красногорский район» | 526 | 05 | 02 | 0730162230 | 244 | 4 747,70456 |  | 602,07256 | 12,68 |  |
|  |  |  |  | Капвложения за счет средств местного бюджета | Администрация МО «Красногорский район» | 526 | 05 | 02 | 0730162210 | 000 | 5 302,75 |  | 4 446,97 | 83,86 |  |
|  |  |  |  | Расходы по содержанию и ремонту сетей газоснабжения | Администрация МО «Красногорский район» | 526 | 05 | 02 | 0730162200 | 000 | 1 434,48831 |  | 1 434,48821 | 100 |  |
| 07 | 3 | 5 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | всего | 526 |  |  |  |  | 21 060,70 | 0 | 21 060,6808 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730109720 | 414 | 21 060,70 | 0 | 21 060,6808 | 100 |  |
| 07 | 3 | 5 | 1 | Строительство водопроводных сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 | 3 | 5 | 2 | Строительство разводящих сетей газоснабжения (лизинг) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 05 | 02 | 0730109720 | 414 | 21 060,70 | 0 | 21 060,6808 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | всего |  |  |  |  |  | 40,50 |  | 0 | 0 |  |
| 07 | 4 | 02 |  | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельских поселений, за счет средств бюджета УР | Администрации сельских поселений | 526 | 05 | 03 | 0740162330 | 244 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 07 | 4 | 06 |  | Отлов бесхозяйных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, усыпление невостребованных отловленных животных, утилизация усыпленных животных. | Администрации сельских поселений | 526 | 05 | 03 | 0740105400 | 244 | 40,50 |  | 0 | 0 |  |
| 07 | 5 |  |  | Развитие дорожного хозяйства и транспортное обслуживание населения | всего | 526 | 04 | 09 |  |  | 34022,3 |  | 30915,0 | 90,9 |  |
|  |  |  |  | Организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства на 2015 – 2024 годы | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750101380 | 244 | 4 432,20 |  | 4 432,178 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 04 | 09 | 0750104650 | 244 | 12 008,10 |  | 12 006,515 | 99,99 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 04 | 09 | 0750104650 | 244 | 12,02 |  | 0,985 | 8,19 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 04 | 09 | 0750162510 | 000 | 11 480,26 |  | 8 698,45615 | 75,77 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 04 | 09 | 0750162550 | 244 | 1,000 |  | 0,443 | 44,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 04 | 09 | 0750162560 | 244 | 824,99133 |  | 715,539 | 86,73 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 04 | 09 | 0750162570 | 244 | 4 449,26667 |  | 4 415,44083 | 99,24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 526 | 04 | 09 | 0750162580 | 244 | 814,462 |  | 645,40682 | 79,24 |  |
|  |  |  |  | Содержание а/дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750101380 | 244 | 4 432,20 |  | 4 432,178 | 100 |  |
|  |  |  |  | Софинансирование из местного бюджета на содержание школьных маршрутов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750162550 |  | 1,000 |  | 0,443 | 44,3 |  |
|  |  |  |  | Развитие автомобильных дорог Удмуртской Республики | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750104650 | 244 | 12 008,10 |  | 12 006,515 | 99,99 |  |
|  |  |  |  | Ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750162510 | 244 | 11 480,26 |  | 8 698,45615 | 75,77 |  |
|  |  |  |  | Развитие автомобильных дорог Удмуртской Республики (софинансирование) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750104650 |  | 12,02 |  | 0,985 | 8,19 |  |
|  |  |  |  | Расходы на техучет и паспортизацию а/дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750162560 | 244 | 824,99133 |  | 715,539 | 86,73 |  |
|  |  |  |  | Расходы на приобретение спец. техники | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750162570 | 244 | 4 449,26667 |  | 4 415,44083 | 99,24 |  |
|  |  |  |  | Расходы по ремонту уличного освещения | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 526 | 04 | 09 | 0750162580 | 244 | 814,462 |  | 645,40682 | 79,24 |  |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 | Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2024 годы | Всего | 123052,7 | 89153,8 | 72,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 123052,7 | 89153,8 | 72,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 07 | 1 | Территориальное развитие | Всего | 73,0 | 73,0 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 73,0 | 73,0 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | 57172,5 | 31733,4 | 55,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 57172,5 | 31733,4 | 55,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 31744,5 | 26432,4 | 83,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 31744,5 | 26432,4 | 83,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | 40,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 40,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 07 | 5 | Развитие дорожного хозяйства и транспортное обслуживание населения | Всего | 34022,3 | 30915 | 90,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 29 590,1 | 26 482,79 | 89,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 16 440,30 | 16 438,692 | 99,99 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2020 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  |  | Территориальное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 | 01 |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 1 | 02 |  | Формирование земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 | 02 | 1 | для целей строительства и для целей, не связанных со строительством | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Формирование земельных участков для целей строительства и для целей, не связанных со строительством | Сформировано 50 земельных участков |  |
| 07 | 1 | 02 | 2 | которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения, - для дальнейшего предоставления в соответствии со статьей 36 Земельного Кодекса Российской Федерации | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Формирование земельных участков которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения | Не формировали. Не требовалось формировать. |  |
| 07 | 1 | 02 | 3 | для индивидуального жилищного строительства, с целью дальнейшего предоставления с торгов, а так же гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях, многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 г. № 68-РЗ, молодым семьям и молодым специалистам в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 г. № 32-РЗ | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, с целью дальнейшего предоставления с торгов, а так же гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях, многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 г. № 68-РЗ, молодым семьям и молодым специалистам в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 г. № 32-РЗ | Не формировали. Не требовалось формировать. |  |
| 07 | 1 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 8 |  |
| 07 | 1 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление собственникам и правообладателям зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 10 |  |
| 07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 35 |  |
| 07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 90 |  |
| 07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 21 |  |
| 07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 26 |  |
| 07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 4 |  |
| 07 | 1 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства" | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений на оказание услуги не поступало. |  |
| 07 | 1 | 11 |  | Бесплатное предоставление земельных участков гражданам в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | Оказано муниципальных услуг 1 |  |
| 07 | 1 | 12 |  | Бесплатное предоставление земельных участков молодым семьям и молодым специалистам в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года № 32-РЗ | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | Заявлений на оказание услуги не поступало |  |
| 07 | 1 | 13 |  | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности" | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений на оказание услуги не поступало |  |
| 07 | 1 | 14 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченой государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 10 |  |
| 07 | 1 | 15 |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченой государственной собственности или в муниципальной собственности в безвозмездное срочное пользование" | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 0 |  |
| 07 | 1 | 16 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 1 |  |
| 07 | 1 | 17 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 3 |  |
| 07 | 1 | 18 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений на оказание услуги не поступало |  |
| 07 | 1 | 19 |  | Обеспечение (актуализация) документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории муниципальных образований Красногорского района | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2021 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территорий муниципальных образований Красногорского района | Документы территориального планирования и градостроительного зонирования не разрабатывались |  |
| 07 | 2 |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 01 |  | Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Заявлений не поступало |  |
| 07 | 2 | 02 |  | Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Оказано 2 муниципальной услуги |  |
| 07 | 2 | 03 |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | На территории муниципального образования «Красногорский район» во всех многоквартирных домах выбран и реализован способ управления домом |  |
| 07 | 2 | 04 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | В 2021 году формирование земельных участков под многоквартирными домами не осуществлялось |  |
| 07 | 2 | 04 | 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | В 2021 году формировать земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома и постановка их на кадастровый учет, не требовалось |  |
| 07 | 2 | 04 | 2 | формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | В 2021 году проведена работа по формированию сведений о собственниках помещений в 3 многоквартирных домах |  |
| 07 | 2 | 05 |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Отдел экономики Администрации МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах не требовалось |  |
| 07 | 2 | 06 |  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | За 2021 год межведомственной комиссией обследовано на пригодность/непригодность для проживания 30 домов, из них 3 – признаны подлежащими капитальному ремонту, 21 - непригодными для проживания, 3 – пригодно для проживания, 3- аварийное, подлежащее сносу. |  |
| 07 | 2 | 07 | 3 | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | В 2021 году переселено 26 семей |  |
| 07 | 2 | 07 | 1 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | В 2021 году таких домов не было |  |
| 07 | 2 | 07 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | В 2021 году заявки не формировались |  |
| 07 | 2 | 07 | 3 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Мероприятия по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда проводились |  |
| 07 | 2 | 07 | 4 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | Экономический отдел Администрации муниципального образования "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года | . | Заключено 9 договоров социального найма помещения. |  |
| 07 | 2 | 08 |  | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Во всех многоквартирных домах выбран и реализован способ формирования фонда капитального ремонта –на счете регионального оператора |  |
| 07 | 2 | 08 | 1 | Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | В 2021 году собрания на заданную тему не проводились |  |
| 07 | 2 | 08 | 2 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | В 2021 году собрания на заданную тему не требовались |  |
| 07 | 2 | 09 |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | В 2021 г. участие в разработке и реализации региональной программы не требовалось |  |
| 07 | 2 | 10 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Не проводились |  |
| 07 | 2 | 11 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Проверок не проводилось в связи с объявленным карантином |  |
| 07 | 2 | 11 | 1 | Проведение плановых проверок, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Проверок не проводилось в связи с объявленным карантином |  |
| 07 | 2 | 11 | 2 | Проведение внеплановых проверок, по основаниям, установленным законодательством | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Внеплановых проверок не проводилось, заявлений не поступало |  |
| 07 | 2 | 12 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства в Администрацию МО «Красногорский район» в 2021 г. не поступало |  |
| 07 | 2 | 13 |  | Информирование о муниципальном жилищном контроле | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Информация о муниципальном жилищном контроле размещена на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в разделе «Строительство и ЖКХ» |  |
| 07 | 2 | 14 |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению предоставляет ООО «Энергия». |  |
| 07 | 2 | 15 |  | Реализация постановления Правительства РФ от 28.12.2012 года №1468 «О порядке предоставления лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах». | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2021 года | Январь-декабрь 2021 года |  | Данное Постановление реализует ООО «Энергия» |  |
| 07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 1 |  | Привлечение частных инвестиций в сферы: тепло-, водоснабжение, водоотведение |  |  |  | - | Нет предложений |  |
| 07 | 3 | 2 |  | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  | Проводились заслушивания, мониторинг ситуации |  |
| 07 | 1 | 2 | 1 | Замена ветхих водопроводных сетей, ремонт скважин | Администрация МО «Красногорский район» | 2021 | 2021 | Снижение потерь, повышение качества, повышение надежности работы коммунальной инфраструктуры. | Замена 1 813 м водопроводных сетей; кап. ремонт 6-и артезианских скважин |  |
| 07 | 1 | 2 | 2 | Замена ветхих тепловых сетей, замена котлов | Администрация МО «Красногорский район» | 2021 | 2021 |  | Получено и установлено 2 котла из аварийного запаса УР, замена 68 м тепловых сетей |  |
| 07 | 1 | 2 | 3 | Замена ветхих сетей канализации | Администрация МО «Красногорский район» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 | 3 | 3 |  | Актуализация схем теплоснабжения |  |  |  | - | Не проводилась |  |
| 07 | 3 | 4 |  | Актуализация схем водоснабжения |  |  |  | - | Не проводилась |  |
| 07 | 3 | 5 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | Администрация МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 5 | 1 | Строительство водопроводных сетей | Администрация МО «Красногорский район» | 0 | 0 |  | Не проводилось |  |
| 07 | 3 | 5 | 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни |  | 0 | 0 |  | Не проводился |  |
| 07 | 3 | 5 | 3 | Строительство разводящих сетей газоснабжения | Администрация МО «Красногорский район» | 2021 | 2021 | Подвод газораспределительных сетей к земельным участкам населения и пуск газа в жилые дома | Устройство газораспределительных сетей по населенным пунктам: с. Васильевское, д. Мухино, с. Курья, д. Ботаниха, с. Большой Селег и проведен пуск газа в жилые дома |  |
| 07 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 4 | 01 |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов территории) | Администрации сельских поселений | 2021 | 2021 | Сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок | Ликвидировано несанкционированных свалок – 0 шт. |  |
| 07 | 4 | 02 |  | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельских поселений | Администрации сельских поселений | 2021 | 2021 | Повышение уровня благоустроенности Красногорского района, увеличение количества благоустроенных мест общего пользования и рекреационных зон, в том числе за счет организации малых оборудованных «тематических» зеленых и рекреационных зон («сквериков»), проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории поселений, организация и проведение конкурсов | устройство мест общего пользования, проведение субботников |  |
| 07 | 4 | 03 |  | Организация содержания мест захоронения | Администрации сельских поселений | 2021 | 2021 | Уменьшится количество жалоб населения | Организация субботников |  |
| 07 | 4 | 04 |  | Организация освещения улиц | Администрации сельских поселений | 2021 | 2021 | Освещение транспортных магистралей; освещение жилых районов и пешеходных зон | освещение жилых районов и пешеходных зон |  |
| 07 | 4 | 05 |  | Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории муниципальных образований Красногорский район | Администрации сельских поселений | 2021 | 2021 | Улучшится внешний облик населенных пунктов, уменьшится количество жалоб населения | выдача производилась |  |
| 07 | 4 | 06 |  | Отлов бесхозяйных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, усыпление невостребованных отловленных животных, утилизация усыпленных животных. | Администрации сельских поселений | 2021 | 2021 | Уменьшится количество жалоб населения по вопросу бродячих собак | отлов не проводился |  |
| 07 | 4 | 07 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления в сфере благоустройства. Контроль за соблюдением Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования «Красногорский район» | Администрации сельских поселений | 2021 | 2021 | Ответственность за соблюдение требований муниципальных правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства, порядка проведения земляных работ, проведения работ по сбору, хранению и вывозу отходов производства и потребления. | работа производилась теротделами |  |
| 07 | 4 | 08 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства территорий сельских поселений | Администрации сельских поселений | 2021 | 2021 | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | работа производилась |  |
| 07 | 5 |  |  | Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 5 | 01 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории МО "Красногорский район". | отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район» | постоянно | постоянно | Утверждение сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории МО "Красногорский район" | Утверждена сеть 6 муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории МО "Красногорский район" (Порядок ведения реестра утвержден постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 04.05.16 г.№ 367; реестр маршрутов утвержден распоряжением Администрации МО «Красногорский район» от 14.01.16 г. № 5. |  |
| 07 | 5 | 02 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». | Администрация МО "Красногорский район" | постоянно | постоянно | Осуществление регулярных пассажирских перевозок Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | У автоперевозчика ИП «Дементьев А.Г.» имеется лицензия на осуществление деятельности в сфере пассажирских перевозок, имеются карты маршрутов, свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. Подписано Соглашение между Администрацией МО «Красногорский район» и ИП «Дементьев А.Г.» от 29.12.2020 г. об организации регулярных перевозок |  |
| 07 | 5 | 03 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования. | отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район» Администрация МО "Красногорский район" | постоянно | постоянно | уменьшение количества дорог не соответствующим нормативным требованиям. | Проведен ремонт 10,896 км дорог общего пользования местного значения. Протяженность дорог не отвечающим нормативным требованиям сократилась с 74,2 % в 2020 г. до 70,5 % в 2021 г. |  |
| 07 | 5 | 04 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Администрация МО "Красногорский район"; Администрации сельских поселений | постоянно | постоянно | Выполнение муниципального задания | Проводилось содержание 212,36 км дорог общего пользования местного значения (в т.ч. 32,55 км школьных маршрутов). Установлено дополнительно 1 дорожный знак. Восстановлена горизонтальная дорожная разметка на асфальтобетонном покрытии улиц с. Красногорское |  |
| 07 | 5 | 05 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог) | отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район Администрация МО "Красногорский район" | постоянно | постоянно | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок для повышения безопасности дорожного движения. | Комиссией по обследованию школьных маршрутов проведено обследование всех дорог общего пользования в МО «Красногорский район» в весенний и осенний период. По результатам обследования все выявленные недостатки устранены. |  |
| 07 | 5 | 06 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район Администрация МО "Красногорский район" | в весенний период | в весенний период | Сохранение от разрушения дорог общего пользования местного значения. | Согласно Постановления Администрации МО «Красногорский район» от 03 марта 2021 года № 118 введены временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в весенний и осенний период 2021 г. |  |
| 07 | 5 | 07 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | отдел планово-экономической работы Администрации МО «Красногорский район» | постоянно | постоянно | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Межевание автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения в границах МО «Красногорский район» проведена в 2021 г. в отношении 20 дорог, проведена паспортизация 58 автодорог |  |
| 07 | 5 | 08 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах МО "Красногорский район", по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район | постоянно | постоянно | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах МО "Красногорский район", по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 г. проводился согласно плана ремонта дорог на 2021 г. Для распределения средств на содержание дорог среди поселений утвержден норматив на содержание дорог общего пользования местного значения |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  | Подпрограмма «Территориальное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Наличие утвержденной схемы территориального планирования муниципального района | да/нет | да | да | да |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м. | 30,01 | 25,16 | 30,37 | 5,21 | -20,71 | 1,2 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м | 0,165 | 0,16 | 0,19 | 0,03 | -18,75 | 15,15 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 4 | Объём ввода жилья в эксплуатацию, кв. метров общей площади жилья | кв.м. | 1400 | 1333 | 1550 | 217 | -16,28 | 10,71 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 3,07 | 4,50 | 7,17 | 2,67 | -59,33 | 133,55 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 3,07 | 1,50 | 4,77 | 3,27 | -218 | 55,37 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 9 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 | 2 |  | Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 3 | Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов, человек. | человек | 0 | 56 | 65 | 9 | -16,07 | 0 |  |
|  |  | 4 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными | кв. м. | 0 | 885,89 | 997,49 | 111,6 | -12,6 | 0 |  |
|  |  | 5 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | шт. | 0 | 23 | 26 | 3 | -13,04 | 0 |  |
|  |  | 6 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления электроэнергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 7 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории района, в которых осуществляется централизованное теплоснабжение | % | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 8 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 | 3 |  | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Износ тепловых сетей | % | 89 | 65 | 88 | 23 | -35,38 | -1,12 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 2 | Износ водопроводных сетей | % | 69 | 50 | 68 | 18 | -36 | -1,45 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 3 | Износ канализационных сетей | % | 100 | 98 | 100 | 2 | -2,04 | 0 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 4 | Доля потребителей, обеспеченных централизованным водоснабжением от общего количества потребителей | % | 98 | 95 | 98 | 3 | -3,16 | 1,03 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 5 | Доля потребителей (население и организации), пользующихся услугой по централизованному сбору твердых бытовых отходов от общего количества потребителей | % | 61 | 70 | 81 | 11 | -15,71 | 32,79 |  |
|  |  | 6 | Уровень газификации района | % | 30,7 | 55 | 38,3 | -16,7 | 30,36 | 24,76 | Ошибка при планировании |
|  |  | 7 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) ТБО и использующие объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) муницип. района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района 100 % | % | 100 | 100 | 80 | -20 | -20 | 80 |  |
| 07 | 4 |  | Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок на территории сельских поселений от числа свалок, образовавшихся в отчетном периоде | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение показателя не наблюдается |
|  |  | 2 | Доля очищенных от мусора территорий сельских поселений (в том числе закрепленных и прилегающих) от общей площади территорий сельских поселений, запланированных под санитарную очистку в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории Красногорского района, процентов. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отклонение показателя не наблюдается |
|  |  | 3 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 0 | 70 | 0 | -70 | 0 | 0 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 4 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети в отчетный период | % | 15,78 | 15 | 16,51 | 1,51 | -10,07 | 4,63 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 5 | Доля отработанных в отчетный период обоснованных жалоб населения по вопросам организации системы утилизации отходов, благоустройства территорий сельских поселений, ритуальных услуг и содержания мест захоронения (кладбищ) от числа поступивших жалоб населения по этим вопросам в отчетный период | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отклонение показателя не наблюдается |
| 07 | 5 |  | Подпрограмма «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района. | % | 10,5 | 5,9 | 5,95 | 0,05 | -0,85 | -43,33 |  |
|  |  | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 74,2 | 71,27 | 70,5 | -0,77 | 1,08 | -4,99 |  |
|  |  | 3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения; км | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 1,109 | 2,0 | 10,896 | 8,896 | -444,8 | 882,51 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 5 | Доля граждан использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 95 | 90 | 95 | 5 | -5,56 | 0 | Ошибка в расчете планового показателя |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2021 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 16.12.2021 г. | 23 | Реорганизация МО «Красногорский район» в МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |