Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

Отчет о реализации муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы»

за 2023 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год |  | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район УР" на 2023-2030оды | всего |  |  |  |  |  | 497,067 |  | 497,067 | 100% |  |  |
| 08 |  | 01 |  | Внедрение энерго-менеджмента | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 12 | 0800105770 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 08 |  | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 08 |  | 01 | 6 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район УР" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  | 105,683 |  | 105,683 | 100 |  |  |
| 08 |  | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжения и электроснабжение, водоснабжение и водоотведения), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов. | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 12 | 08001 60180 | 244 | 28,800 |  | 28,800 | 100 |  |  |
| 08 |  | 02 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  | 4,970 |  | 4,970 | 100 |  |  |
| 08 |  | 02 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район УР" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 08 |  | 02 | 2 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 12 | 08001 S5770 | 244 | 357,614 |  | 357,614 | 100% |  |  |
| 08 |  | 02 | 3 | Замена ветхих оконных блоков и входных групп | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 08 |  | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 04 | 4 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 08 |  | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" на 2023-2030 годы | Всего | 427,067 | 497,067 | 100% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 427,067 | 427,067 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 492,096 | 492,096 | 100% |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | Собственные средства бюджета МО | 4,970 | 4,970 | 100% |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "Муниципальный округ Красногорский район УР" на 2023-2030 годы | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2023 | 2023 |  | Запрашиваются данные показателей энергосбережения поквартально и заносятся в систему ГИС «Энергоэффективность» |  |
| 08 |  | 01 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2023 | 2023 |  | Все муниципальные учреждения передают данные в ГИС «Энергоэффективность» о расходе ТЭР, готовится постановление Администрации об установлении лимитов ТЭР для муниципальных учреждений района, ежеквартально ведется мониторинг соблюдения установленных лимитов ТЭР |  |
| 08 |  | 01 | 3 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводилось |  |
| 08 |  | 01 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2023 | 2023 | Информирование населения в целом и профессиональной аудитории в частности по различным вопросам энергосбережения, о ходе и механизмах реализации политики государства в данном направлении | Заполнение следующих сегментов ГИС: 1. Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (отчитываются органы местного самоуправления и бюджетные организации) 2. ГИС «Энергоэффективность» ПП 20 (отчитываются органы местного самоуправления) 3. Система автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Удмуртской Республики (отчитываются органы местного самоуправления и бюджетные организации) |  |
| 08 |  | 01 | 5 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схемы теплоснабжения МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Актуализация не требовалась |  |
| 08 |  | 01 | 6 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2023 | 2023 |  | Разработана и утверждена Схема ВС и ВО муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на период до 2035 года |  |
| 08 |  | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2023 | 2023 | Постановка на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | Изготовлены технические планы на 2 объекта - водонапорную башню и водозаборную скважину. Подготовлен межевой план на данные объекты | Не возникло |
| 08 |  | 02 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 02 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводились |  |
| 08 |  | 02 | 2 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Красногорский район» | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2023 | 2023 | Экономия 22 тыс. кВт/час | Приобретено 117 энергоэффективных уличных светильников для поселений района |  |
| 08 |  | 02 | 3 | Замена ветхих оконных блоков и входных групп | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 02 | 4 | Ремонт и замена кровли с утеплением | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 02 | 5 | Установка автоматики погодного регулирования температуры теплоносителя, установка автоматических клапанов на радиаторы отопления, Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 02 | 6 | Реконструкция системы отопления с установкой термостатических клапанов на радиаторы, гидравлическая наладка системы отопления | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 02 | 7 | Утепление ограждающих конструкций | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2021 | 2021 |  | Не проводилось |  |
| 08 |  | 02 | 8 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения здания, применение экономичной водоразборной аппаратуры | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2023 | 2023 |  | Приобретено 16 глубинных насоса |  |
| 08 |  | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 03 | 1 | Техническое перевооружение котельной в с.Валамаз с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не подведен газ |  |
| 08 |  | 03 | 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Валамаз" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводился |  |
| 08 |  | 03 | 3 | Техническое перевооружение котельной в с.Васильевское с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не подведен газ |  |
| 08 |  | 03 | 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Васильевское" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводился |  |
| 08 |  | 03 | 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Красногорское" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2023 | 2023 |  | 332 м. от теплового узла по ул. Первомайская до детского сада №1 в с. Красногорское |  |
| 08 |  | 03 | 6 | Техническое перевооружение котельной в с.Курья с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводился |  |
| 08 |  | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 04 | 1 | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не отслеживалось |  |
| 08 |  | 04 | 2 | Замена электротермических обогревателей на нагревательные кабели | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 04 | 3 | Исключение избыточного напора в водопроводной сети за счет внедрения автоматического регулирования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводилось |  |
| 08 |  | 04 | 4 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Проведено в счет арендной платы |  |
| 08 |  | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводились |  |
| 08 |  | 05 | 1 | Реконструкция системы уличного освещения с заменой: деревянных опор на ж/б; неизолированного провода на СИП; светильников на энергоэффективные | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 05 | 2 | Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводилась |  |
| 08 |  | 05 | 3 | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не внедряли |  |
| 08 |  | 06 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 06 | 1 | Капитальный ремонт систем ХВС 8 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводился |  |
| 08 |  | 06 | 2 | Капитальный ремонт фасадов 10 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Проведены ранее |  |
| 08 |  | 06 | 3 | Капитальный ремонт систем отопления 4 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводился |  |
| 08 |  | 07 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводились |  |
| 08 |  | 08 |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | На территории муниципального образования «Красногорский район» отсутствуют АГЗС |  |
| 08 |  | 08 | 1 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 08 | 2 | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Нет условий для приобретения транспортных средств |  |
| 08 |  | 08 | 3 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Не проводили |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Красногорский район" на 2023-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальных заданий не доведено.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" на 2023-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 62,0 | 56,05 | 63,6 | 7,55 | -13,47 | 2,58 |  |
|  |  | 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 55,2 | 80,51 | 58,8 | -21,71 | 26,97 | 6,52 |  |
|  |  | 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 99,60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,4 |  |
|  |  | 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 24,56 | 25,44 | 25,01 | -0,43 | 1,69 | 1,83 |  |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т./м² | 33,54 | 37,49 | 35,90 | -1,59 | 4,24 | 7,04 |  |
|  |  | 8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/ м2 | 14,2 | 18,82 | 17,51 | -1,31 | 6,96 | 23,31 |  |
|  |  | 9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/ м2 | 0,152 | 0,205 | 0,202 | -0,003 | 1,46 | 31,89 |  |
|  |  | 10 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 0,18 | 4,40 | 3,53 | -0,87 | 19,77 | 1861,11 |  |
|  |  | 11 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | - | - | - |  |  |  | - |
|  |  | 12 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 13 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 14 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,251 | 0,218 | 0,251 | 0,033 | -15,14 | 0 |  |
|  |  | 16 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | м3/м2 | 1,10 | 4,29 | 2,27 | -2,02 | 47,09 | 106,36 |  |
|  |  | 17 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | м3/м2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 18 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/м2 | 55,2 | 30,44 | 44,14 | 13,7 | -45,01 | -20,04 |  |
|  |  | 19 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах | кВтч/ чел | 1150,7 | 726,2 | 1237,83 | 511,63 | -70,45 | 7,57 |  |
|  |  | 20 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 21 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел | 96,4 | 225,8 | 75,57 | -150,23 | 66,53 | -21,61 | В МКД с иными системами теплоснабжения природный газ не используется для отопления |
|  |  | 22 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | кг.у.т./м² | 44,8 | 39,23 | 56,80 | 17,57 | -44,79 | 26,79 |  |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 24 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал | 145,2 | 155 | 148,9 | -6,1 | 3,94 | 2,55 |  |
|  |  | 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/ Гкал | 29,98 | 27,8 | 28,3 | 0,5 | -1,8 | -5,6 |  |
|  |  | 26 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 13,4 | 6,04 | 12,97 | 6,93 | -114,74 | -3,21 |  |
|  |  | 27 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 28 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч/ м3 | 1,87 | 0,529 | 1,79 | 1,261 | -238,37 | 4,28 |  |
|  |  | 29 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВтч/ м3 | 1,18 | 0,531 | 1,02 | 0,489 | -92,09 | -13,56 |  |
|  |  | 30 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч/ м2 | 1,53 | 0,98 | 15,87 | 14,89 | -1519,39 | 937,25 |  |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Красногорский район» | 27.02.2023 | 197 | Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 г.г.» |
|  | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Красногорский район» | 19.06.2023 | 638 | О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Красногорский район» | 24.10.2023 | 1173 | О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2023-2030 годы»

за 2023 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета и бюджета Удмуртской Республики.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 497, 067 тыс. рублей, из них:

4,970 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;

492,096 тыс. рублей – средства бюджета Удмуртской Республики;

В структуре бюджетных средств, привлечённых на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», бюджет Удмуртской Республики, приходится соответственно 1% и 99%.

Денежные средства были направлены на приобретение энергоэффективных уличных светильников для поселений района в количестве 117 шт., на проведение межевых работ и изготовление технических планов на 2 объекта коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная программа имеет 32 целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения.