Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2024год

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028 годы

(полное наименование муниципальной программы)

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Красногорский район на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028годы» | всего |  |  |  |  |  | 1615164.41 | 1615164.41 | 1615164.41 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Муниципальное образование «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | ххх |  |  |  |  | 1615164.41 | 1615164.41 | 1615164.41 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 |  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2026 годы» | Всего | 1615164,41 | 1615164,41 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 16151,64 | 16151,64 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 47970,39 | 47970,39 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники ( средства федеральной субсидии) | 1551042,38 | 1551042,38 | 100 |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 |  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 1 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |  | 2022-2028 | 2024 | Проведение опроса с населением по благоустройству территории | Повышение уровня комфорта дворовых территорий |  |
| 10 | 1 | 01 | 2 | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) |  | 2022-2028 | 24.06.2024 12.07.2024 15.07.2024 04.10.2024 27.11.2024 05.12.2024 | Приобретение МАФ(урны)2 шт. Приобретение МАФ(цветочницы)3 шт. Укладка брусчатки на центральной площади Приобретение МАФ(паркинг)2 шт. Приобретение МАФ (скамейка)1 шт. Приобретение МАФ (скамейка) 3 шт. | Повышение уровня комфорта дворовых территорий |  |
| 10 | 1 | 01 | 3 | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий |  | 2022-2028 | 2024 | Мероприятия не запланированы. заявок от населения МКД не поступало |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 4 | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды |  | 2022-2028 | 2024 | Вклада не требовалось, обустраивались общественные территории | Повышение уровня комфорта дворовых территорий |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Муниципальные задания по муниципальной программе отсутствуют.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | 10 | 9 | 10 | 1 | 11,11 | 100 |  |
|  |  | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 41.6 | 37,5 | 41,6 | 4,1 | 10,93 | 100 |  |
|  |  | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения села Красногорского | % | 12 | 10,8 | 12,0 | 1,2 | 11,11 | 125 |  |
|  |  | 4 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %/руб. | 0 | 5/5000 | 5.0/500 | 5 | 100 | 0 |  |
|  |  | 5 | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел.час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | % / руб. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел.час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования Красногорский район | 27.03.2024 | 352 | -внести изменения в адресный перечень общественной территории: Приобретение малых архитектурных форм |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования Красногорский район | 10.06.2024 | 644 | -Продлить срок действия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022 - 2026 годы» до 2028 года |

Доклад о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028 годы» за 2024 год

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2026 годы»  в 2024 году осуществлялась за счет средств местного бюджета, субсидий из бюджета Удмуртской Республики и средств федерального бюджета. Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования составила  1615164,41 рублей, из них 16151,64 рублей – средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»,  47970,39 руб. субсидия из бюджета Удмуртской Республики и 1551042,38 руб. субсидия из федерального бюджета. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы, доля финансирования по видам бюджетов следующая: 0,1% - местный бюджет,  2,91 %  - бюджет УР,  96,99 % - бюджет РФ.

В 2024 году в рамках муниципальной программы было запланировано  реализация 2 мероприятий, которое полностью выполнено.

Муниципальная программа на 2024 год имеет  4 целевых показателя (индикаторов), еще 3 показателя являются нулевыми и не требуют исполнения .    Из 4-х показателей не выполнен показатель по дворовой территории , так как нет заявок от населения по благоустройству дворовых территорий

При запланированном в бюджете района объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 1615164,41  рублей   фактическое финансирование составило  1615164,41 рублей, или  100 % годового лимита.

Руководитель				                             	           Е.Г.Кандакова

Дата