Отчет о реализации муниципальной программы _Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» на 2016-2028 годы__

(наименование муниципальной программы)

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год |  | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  | 167536,59 |  | 144120,88 | 86 |  | 0 |
| 07 | 1 |  |  | Территориальное развитие | всего | 526 |  |  |  |  | 1147,245 | 0 | 19,435 | 1,7 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | Прочие мероприятия | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 526 | 04 | 12 | 0710062020 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 |  |  | Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | всего | 526 |  |  |  |  | 32468,163 | 0,00 | 32114,684 | 98,9 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 01 |  | Мероприятия в области жилищного хозяйства | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 | 05 | 01 | 0720262100 |  | 47,00 | 0 | 47,00 | 100 |  | 0 |
| 07 | 2 | 02 |  | Расходы на финансирование МУП ЖКС МО «Красногорский район» | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 | 05 | 05 | 0720262240 |  | 7800,00 | 0 | 7800,00 | 100 |  | 0 |
| 07 | 2 | 03 |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 04 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 04 | 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 04 | 2 | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 05 |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 06 |  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 07 |  | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств местных бюджетов | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  | 072F36748S |  | 2,402 | 0 | 2,402 | 100 |  | 0 |
| 07 | 2 | 07 | 1 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 07 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 07 | 3 | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 | 05 | 01 | 072F367483 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 07 | 4 | Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов РФ, в т.ч. за счет субсидии из бюджетов РФ местным бюджетам | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 | 05 | 01 | 072И267484 | 244 | 24353,568 | 0 | 24021,606 | 98,6 |  | 0 |
| 07 | 2 | 07 | 5 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | Экономический отдел Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 08 |  | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 08 | 1 | Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 08 | 2 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 09 |  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальное жилье | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 | 05 | 01 | 0720362110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 10 |  | Ремонт муниципального жилищного фонда (дезинфекция) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  | 0720362110 |  | 129,382 | 0 | 118,694 | 91,7 |  | 0 |
| 07 | 2 | 11 |  | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий УР по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю | Муниципальный жилищный инспектор | 526 | 05 | 05 | 0720206200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 11 | 1 | Проведение плановых проверок, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом | Муниципальный жилищный инспектор | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 11 | 2 | Проведение внеплановых проверок, по основаниям, установленным законодательством | Муниципальный жилищный инспектор | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 12 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Муниципальный жилищный инспектор | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 13 |  | Информирование о муниципальном жилищном контроле | Муниципальный жилищный инспектор | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 14 |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 2 | 15 |  | Реализация постановления Правительства РФ от 28 декабря 2012 года №1468 «О порядке предоставления лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах». | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» на 2015-2025 годы | всего | 526 | 05 | 02 |  |  | 40519,478 |  | 34397,649 | 84,9 |  |  |
| 07 | 3 | 2 |  | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 2 | 2 | Мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства |  | 526 | 05 | 02 | 0730101440 | 244 | 24999,95 | 0 | 24999,95 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Софинансирование мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 | 05 | 02 | 07301S1440 | 243 | 10,935 |  | 10,935 | 100 |  |  |
| 07 | 3 | 2 | 3 | Расходы по содержанию очистных сооружений | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 | 05 | 02 | 0730162260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расходы на содержание объектов водоснабжения | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 | 05 | 02 | 0730162230 | 244 | 445,555 |  | 312,587 | 70,2 |  |  |
|  |  |  |  | Капвложения за счет средств местного бюджета | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 | 05 | 02 | 0730162210 | 000 | 14661,508 |  | 8721,508 | 59,49 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы по содержанию и ремонту сетей газоснабжения | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | 526 | 05 | 02 | 0730162200 | 000 | 401,528 |  | 352,667 | 87,8 |  |  |
| 07 | 3 | 5 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 5 | 1 | Строительство водопроводных сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 07 | 3 | 5 | 2 | Строительство разводящих сетей газоснабжения (лизинг) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 05 | 02 | 0730109720 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 07 | 3 | 5 | 3 | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий рег.программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 05 | 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 07 | 3 | 5 | 4 | Расходы за счет резервного фонда Правительства УР | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 05 | 02 | 0730100310 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 07 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего |  |  |  |  |  | 7553,392 |  | 5289,305 | 70,03 |  |  |
| 07 | 4 | 02 |  | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельских поселений, за счет средств бюджета УР | Территориальные отделы | 526 | 05 | 03 | 0740162330 | 244 | 7358,286 |  | 5289,305 | 71,88 |  |  |
| 07 | 4 | 06 |  | Отлов бесхозяйных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, усыпление невостребованных отловленных животных, утилизация усыпленных животных. | Территориальные отделы | 526 | 05 | 03 | 0740105400 | 244 | 195,106 |  | 0 | 0 |  |  |
| 07 | 5 |  |  | Организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства на 2015 – 2025 годы | всего | 526 | 04 | 09 |  |  | 85848,311 |  | 72299,806 | 84,22 |  |  |
|  |  |  |  | Содержание а/дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 09 | 0750101381 | 244 | 4898,58 |  | 3095,99 | 63,2 |  |  |
|  |  |  |  | Софинансирование из местного бюджета на содержание школьных маршрутов | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 09 | 07501S1380 |  | 49,481 |  | 49,481 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 09 | 0750157840 | 244 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Реализация в Удмуртской Республике проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 09 | 0750108810 | 244 | 413,577 |  | 413,577 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Развитие автомобильных дорог Удмуртской Республики | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 09 | 0750104650 | 244 | 53236,044 |  | 52898,413 | 99,37 |  |  |
|  |  |  |  | Содержание а/дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 09 | 0750162510 | 244 | 23032,291 |  | 11680,287 | 50,7 |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт а/дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 09 | 0750162520 | 244 | 2357,267 |  | 2357,267 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Развитие автомобильных дорог Удмуртской Республики (софинансирование) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 09 | 07501S4650 |  | 5301,72 |  | 5290,37 | 99,9 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы на техучет и паспортизацию а/дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 09 | 0750162560 | 244 | 278,00 |  | 278,00 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы на приобретение спец. техники | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 09 | 0750162570 | 244 | 725,997 |  | 725,997 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Расходы по ремонту уличного освещения | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 526 | 04 | 09 | 0750162580 | 244 | 851,772 |  | 795,503 | 93,4 |  |  |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 07 | 0 | Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2024 годы | Всего | 167 536,59 | 14412,88 | 86 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 167 536,59 | 144120,88 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 64 507,93 | 53891,61 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 101 983,62 | 89379,33 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 195,11 | 0,0 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  | 849,94 |  |
| 07 | 1 | Территориальное развитие | Всего | 1 147,25 | 19,44 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 1 147,25 | 19,44 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1 147,25 | 19,44 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | 32 468,16 | 32114,68 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 32 468,16 | 32114,68 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 135,81 | 124, 98 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 32 332,35 | 31989,70 |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 40 519,48 | 34397,65 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 40 519,48 | 34397,65 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 37 454,91 | 31389,16 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 3 064,57 | 3008,49 |  |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | 7 553,39 | 5289,30 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 7 553,39 | 5289,30 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 5 111,03 | 1851,35 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 195,11 | 0,0 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 1 397,32 | 2588,02 |  |
|  |  |  | иные источники | 849,94 | 849,94 |  |
| 07 | 5 | Развитие дорожного хозяйства и транспортное обслуживание населения | Всего | 85 848,31 | 72299,81 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 85 848,31 | 72299,81 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 58 134,62 | 55994,40 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО | 27 713,69 | 16305,40 |  |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2025  год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  |  | Территориальное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 | 01 |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Отдел строительства и ЖКХ | 2025 | 2025 | утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Принято 1 решение о подготовке и 1 утверждение документации по планировке территории |  |
| 07 | 1 | 02 |  | Формирование земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 | 02 | 1 | для целей строительства и для целей, не связанных со строительством | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2025 | Увеличение поступлений в бюджет от реализации земельных участков | Сформировано 32 земельных участка |  |
| 07 | 1 | 02 | 2 | которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения, - для дальнейшего предоставления в соответствии со статьей 36 Земельного Кодекса Российской Федерации | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2025 | Статья 36 Земельного кодекса утратила силу с 01.03.2015 | Услуга не предоставляется |  |
| 07 | 1 | 02 | 3 | для индивидуального жилищного строительства, с целью дальнейшего предоставления с торгов, а так же гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях, многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 г. № 68-РЗ, молодым семьям и молодым специалистам в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 г. № 32-РЗ | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2025 |  | Заявлений на оказание услуги не поступало |  |
| 07 | 1 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность» | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2025 | Услуга не предоставляется | Предоставлено 9 участков |  |
| 07 | 1 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление собственникам и правообладателям зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2025 | 2025 | Услуга не предоставляется | Предоставлено 4 участка |  |
| 07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности» | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Подготовлено 389 постановлений Администрации на прекращение права постоянного (бессрочного) пользования |  |
| 07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Утверждено 62 схемы расположения земельных участков |  |
| 07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 15 |  |
| 07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 14 |  |
| 07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 9 |  |
| 07 | 1 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства" | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2025 | Услуга не предоставляется | Услуга не предоставляется |  |
| 07 | 1 | 11 |  | Бесплатное предоставление земельных участков гражданам в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | Заявлений на оказание услуги не поступало |  |
| 07 | 1 | 12 |  | Бесплатное предоставление земельных участков молодым семьям и молодым специалистам в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 30 июня 2011 года № 32-РЗ | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | Заявлений на оказание услуги не поступало |  |
| 07 | 1 | 13 |  | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности" | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2025 | 2025 | Услуга не предоставляется | Услуга не предоставляется |  |
| 07 | 1 | 14 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование» | Отдел по имущественных отношений | 2025 | 2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Оказано муниципальных услуг 13 |  |
| 07 | 1 | 15 |  | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченой государственной собственности или в муниципальной собственности в безвозмездное срочное пользование" | Отдел по имущественным вопросам | 2025 | 2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений на предоставление услуги не поступало |  |
| 07 | 1 | 16 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений на оказание услуги не поступало |  |
| 07 | 1 | 17 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства» | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений на оказание услуги не поступало |  |
| 07 | 1 | 18 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2025 | 2025 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Заявлений на оказание услуги не поступало |  |
| 07 | 1 | 19 |  | Обеспечение (актуализация) документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории муниципальных образований Красногорского района | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2025 | 2025 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территорий муниципальных образований Красногорского района | Документы территориального планирования и градостроительного зонирования не разрабатывались |  |
| 07 | 2 |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 2 | 01 |  | Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | Оказано муниципальных услуг 1 |  |
| 07 | 2 | 02 |  | Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | Заявлений на оказание услуги не поступало |  |
| 07 | 2 | 03 |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | Проведено 6 собраний собственников. 23 МКД – выбран способ «непосредственное управление», 1 МКД – способ управления не выбран. Объявляются открытые конкурсы по выбору |  |
| 07 | 2 | 04 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | В 2025 году формирование земельных участков под многоквартирными домами не осуществлялось |  |
| 07 | 2 | 04 | 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | В 2025 году формировать земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома и постановка их на кадастровый учет не требовалось |  |
| 07 | 2 | 04 | 2 | формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | В 2025 году проведена работа по формированию сведений о собственниках помещений в 3 многоквартирных домах |  |
| 07 | 2 | 05 |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Отдел экономики Администрации МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах не требовалось |  |
| 07 | 2 | 06 |  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | За 2025 год межведомственной комиссией обследовано на пригодность/непригодность для проживания 77 жилых помещений, из них 71 признаны непригодными для проживания, 1 –аварийным и подлежащим сносу, 5 - пригодными для проживания |  |
| 07 | 2 | 07 | 3 | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | В 2025 году расселено 311,2 кв.м. аварийного жилья (9 семей, 31 чел.) |  |
| 07 | 2 | 07 | 1 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | Сформирован перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в период с 01.01.2017 г. по 01.01.2022 г. |  |
| 07 | 2 | 07 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | В 2025 сформирована одна заявка |  |
| 07 | 2 | 07 | 3 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | Построено и сдано в эксплуатацию 3 дома блокированной застройки общей S 311,2 кв.м. |  |
| 07 | 2 | 07 | 4 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 | . | Оформлено 9 документов о государственной регистрации права собственности Администрации, заключено 9 договоров социального найма помещения. |  |
| 07 | 2 | 08 |  | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | Во всех многоквартирных домах выбран и реализован способ формирования фонда капитального ремонта –на счете регионального оператора |  |
| 07 | 2 | 08 | 1 | Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | В 2025 году собрания на заданную тему не требовались |  |
| 07 | 2 | 08 | 2 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | В 2025 году собрания на заданную тему не требовались |  |
| 07 | 2 | 09 |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | В 2025 г. участие в разработке и реализации региональной программы не требовалось |  |
| 07 | 2 | 10 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | Январь-декабрь 2024 года | Январь-декабрь 2024 года |  | В 2025 году был проведен капитальный ремонт кровли одного многоквартирного дома |  |
| 07 | 2 | 11 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2025 года | Январь-декабрь 2025 года | Профилактические мероприятия являются приоритетными по отношению к контрольным мероприятиям в период моратория | Плановых проверок не проводилось в связи с объявленным мораторием. Проводились профилактические мероприятия в виде объявления предостережений по результатам выездных обследований |  |
| 07 | 2 | 11 | 1 | Проведение плановых проверок, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2025 года | Январь-декабрь 2025 года | Профилактические мероприятия осуществляются в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований | Плановых проверок не проводилось в связи с объявленным мораторием |  |
| 07 | 2 | 11 | 2 | Проведение внеплановых проверок, по основаниям, установленным законодательством | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2025 года | Январь-декабрь 2025 года |  | Внеплановые проверки не проводились |  |
| 07 | 2 | 12 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2025 года | Январь-декабрь 2025 года |  | Поступившие обращения от граждан рассмотрены и даны разъяснительные ответы в соответствии с 59-ФЗ. От индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства в Администрацию МО Красногорский район в 2025 г. не поступало |  |
| 07 | 2 | 13 |  | Информирование о муниципальном жилищном контроле | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2025 года | Январь-декабрь 2025 года |  | Информация о муниципальном жилищном контроле размещается на официальном сайте муниципального образования Красногорский район в разделе «Муниципальный контроль» |  |
| 07 | 2 | 14 |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2025 года | Январь-декабрь 2025 года |  | Информация о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, о тарифах размещается на сайте муниципального образования |  |
| 07 | 2 | 15 |  | Реализация постановления Правительства РФ от 28.12.2012 года №1468 «О порядке предоставления лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах». | Муниципальный жилищный инспектор | Январь-декабрь 2025 года | Январь-декабрь 2025 года | Постановление РФ от 28.12.2021 № 1468 утратило силу | Муниципальная услуга не предоставляется |  |
| 07 | 3 |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 1 |  | Привлечение частных инвестиций в сферы: тепло-, водоснабжение, водоотведение |  |  |  | - | Нет предложений |  |
| 07 | 3 | 2 |  | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  | Проводились заслушивания, мониторинг ситуации |  |
| 07 | 1 | 2 | 1 | Замена ветхих водопроводных сетей, ремонт скважин | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 | Снижение потерь, повышение качества, повышение надежности работы коммунальной инфраструктуры. | Заменено 6957м водопроводных сетей, кап. ремонт 8 артезианских скважин, |  |
| 07 | 1 | 2 | 2 | Замена ветхих тепловых сетей, замена котлов | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | Замена 838 м тепловых сетей |  |
| 07 | 1 | 2 | 3 | Замена ветхих сетей канализации | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | Замена сетей канализациине производилась |  |
| 07 | 3 | 3 |  | Актуализация схем теплоснабжения |  | 2025 | 2025 | - | Не проводилось |  |
| 07 | 3 | 4 |  | Актуализация схем водоснабжения |  |  |  | - | Не проводилось |  |
| 07 | 3 | 5 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР" |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 5 | 1 | Строительство водопроводных сетей | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | Строительство сетей не проводилось |  |
| 07 | 3 | 5 | 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 |  | 1 водонапорная башня в с. Архангельское |  |
| 07 | 3 | 5 | 3 | Строительство разводящих сетей газоснабжения | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР" | 2025 | 2025 | Подвод газораспределительных сетей к земельным участкам населения и пуск газа в жилые дома | За 2025 год в Красногорском районе подключено к газу 99 домовладения. |  |
| 07 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 4 | 01 |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов территории) | Территориальные отделы | 2025 | 2025 | Сокращение количества вновь образуемых несанкционированных свалок | Ликвидировано несанкционированных свалок – 0 шт. |  |
| 07 | 4 | 02 |  | Проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории сельских поселений | Территориальные отделы | 2025 | 2025 | Повышение уровня благоустроенности Красногорского района, увеличение количества благоустроенных мест общего пользования и рекреационных зон, в том числе за счет организации малых оборудованных «тематических» зеленых и рекреационных зон («сквериков»), проведение весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории поселений, организация и проведение конкурсов | устройство мест общего пользования, проведение субботников |  |
| 07 | 4 | 03 |  | Организация содержания мест захоронения | Территориальные отделы | 2025 | 2025 | Уменьшится количество жалоб населения | Организация субботников |  |
| 07 | 4 | 04 |  | Организация освещения улиц | Территориальные отделы | 2025 | 2025 | Освещение транспортных магистралей; освещение жилых районов и пешеходных зон | освещение жилых районов и пешеходных зон |  |
| 07 | 4 | 05 |  | Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории муниципальных образований Красногорский район | Территориальные отделы | 2025 | 2025 | Улучшится внешний облик населенных пунктов, уменьшится количество жалоб населения | выдача не производилась |  |
| 07 | 4 | 06 |  | Отлов бесхозяйных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, усыпление невостребованных отловленных животных, утилизация усыпленных животных. | Территориальные отделы | 2025 | 2025 | Уменьшится количество жалоб населения по вопросу бродячих собак | За 2025 год отлов бродячих собак не производился |  |
| 07 | 4 | 07 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления в сфере благоустройства. Контроль за соблюдением Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | Территориальные отделы | 2025 | 2025 | Ответственность за соблюдение требований муниципальных правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства, порядка проведения земляных работ, проведения работ по сбору, хранению и вывозу отходов производства и потребления. | Работа проводится территориальными отделами |  |
| 07 | 4 | 08 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства территорий сельских поселений | Территориальные отделы | 2025 | 2025 | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | Работа проводится территориальными отделами на постоянной основе |  |
| 07 | 5 |  |  | Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 5 | 01 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории МО "Муниципальный округ Красногорский район УР". | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | постоянно | постоянно | Утверждение сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | Утверждена сеть 5 муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" (Порядок ведения реестра утвержден постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» от 19.10.2022 №953; реестр маршрутов утвержден постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» от 24.10.2022 г. № 971). |  |
| 07 | 5 | 02 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок, применение мер административного воздействия к перевозчикам за отдельные виды правонарушений в указанной сфере в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». | Администрация МО "Муниципальный округ Красногорский район УР" | постоянно | постоянно | Осуществление регулярных пассажирских перевозок Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | У перевозчика ИП «Дементьев А.Г.» имеется лицензия на осуществление деятельности в сфере пассажирских перевозок, имеются карты маршрутов, свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. Подписано Соглашение между Администрацией МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» и ИП «Дементьев А.Г.» от 01.03.2024 г. об организации регулярных перевозок |  |
| 07 | 5 | 03 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования. | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | постоянно | постоянно | уменьшение количества дорог не соответствующим нормативным требованиям. | В 2024 году был проведен текущий ремонт 2,356 км автомобильных дорог местного значения. За счет субсидий Минтранса УР был проведен капитальный ремонт улицы Труда в с. Красногорское протяженность 0,805 км, улицы Монтажников в с. Красногорское протяженность 0,951 км, улицы Луначарского в с. Красногорское протяженность 0,600 км. |  |
| 07 | 5 | 04 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Администрация МО «Муниципальный округ Красногорский район УР», территориальные отделы | постоянно | постоянно | Выполнение муниципального задания | Проводилось содержание 206,532 км дорог общего пользования местного значения (в т.ч. 32,55 км школьных маршрутов). проведены работы по нанесению разметки дорог с асфальтовым покрытием; --проводились работы по замене освещения улично - дорожной сети, установке дорожных знаков |  |
| 07 | 5 | 05 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог) | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» Сектор муниципального контроля Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | Постоянно | Постоянно | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок для повышения безопасности дорожного движения. Соблюдение обязательных требований в области автомобильных дорого и дорожной деятельности юридическими лицами, предпринимателями, гражданами | Комиссией по обследованию школьных маршрутов проведено обследование всех дорог общего пользования в МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» в весенний и осенний период. По результатам обследования все выявленные недостатки устранены. Сектором муниципального контроля проведено 1 выездное обследование , с объявлением 1 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований |  |
| 07 | 5 | 06 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | в весенний период | в весенний период | Сохранение от разрушения дорог общего пользования местного значения. | Постановлением Администрации от 21.02.2025 № 202 определен период временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в весенний и осенний период 2025 г. |  |
| 07 | 5 | 07 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | постоянно | постоянно | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | Межевание автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения в границах МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» проведена в 2025 г. в отношении 1 дороги, проведена паспортизация 42 автодорог |  |
| 07 | 5 | 08 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах МО "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики", по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Отдел строительства и ЖКХ Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | постоянно | постоянно | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах МО "Муниципальный округ Красногорский район УР", по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 г. проводился согласно, плана ремонта дорог на 2025 г. Для распределения средств на содержание дорог среди поселений утвержден норматив на содержание дорог общего пользования местного значения |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 1 |  | Подпрограмма «Территориальное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Наличие утвержденной схемы территориального планирования муниципального района | да/нет | да | да | да |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м. | 32,23 | 25,48 | 32,87 | 7,39 | -29 | 1,99 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м | 0,19 | 0,16 | 0,26 | 0,1 | -62,5 | 36,84 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 4 | Объём ввода жилья в эксплуатацию, кв. метров общей площади жилья | кв.м. | 1550 | 1477 | 1965 | 488 | -33,04 | 26,77 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 7,27 | 4,50 | 5,32 | 0,82 | -18,22 | -26,82 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 7,27 | 1,50 | 5,32 | 3,82 | -254,67 | -26,82 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 9 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 | 2 |  | Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 3 | Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов, человек. | человек | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными | кв. м. | 285,4 | 285,4 | 285,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | шт. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления электроэнергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 7 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории района, в которых осуществляется централизованное теплоснабжение | % | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 8 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 | 3 |  | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Износ тепловых сетей | % | 89 | 65 | 88 | 23 | -35,38 | -1,12 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 2 | Износ водопроводных сетей | % | 69 | 50 | 68 | 18 | -36 | -1,45 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 3 | Износ канализационных сетей | % | 100 | 98 | 100 | 2 | -2,04 | 0 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 4 | Доля потребителей, обеспеченных централизованным водоснабжением от общего количества потребителей | % | 98 | 95 | 98 | 3 | -3,16 | 1,03 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 5 | Доля потребителей (население и организации), пользующихся услугой по централизованному сбору твердых бытовых отходов от общего количества потребителей | % | 61 | 70 | 81 | 11 | -15,71 | 32,79 |  |
|  |  | 6 | Уровень газификации района | % | 30,7 | 55 | 38,3 | -16,7 | 30,36 | 24,76 | Ошибка при планировании |
|  |  | 7 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) ТБО и использующие объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) муницип. района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района 100 % | % | 100 | 100 | 80 | -20 | -20 | 80 |  |
| 07 | 4 |  | Подпрограмма «Благоустройство и охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля ликвидированных в отчетном периоде несанкционированных свалок на территории сельских поселений от числа свалок, образовавшихся в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отклонение показателя не наблюдается |
|  |  | 2 | Доля очищенных от мусора территорий сельских поселений (в том числе закрепленных и прилегающих) от общей площади территорий сельских поселений, запланированных под санитарную очистку в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории Красногорского района, процентов. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отклонение показателя не наблюдается |
|  |  | 3 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 0 | 70 | 0 | -70 | 0 | 0 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 4 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети в отчетный период | % | 15,78 | 14 | 16,51 | 1,51 | -10,07 | 4,63 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 5 | Доля отработанных в отчетный период обоснованных жалоб населения по вопросам организации системы утилизации отходов, благоустройства территорий сельских поселений, ритуальных услуг и содержания мест захоронения (кладбищ) от числа поступивших жалоб населения по этим вопросам в отчетный период | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отклонение показателя не наблюдается |
| 07 | 5 |  | Подпрограмма «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района. | % | 10,5 | 5,9 | 5,95 | 0,05 | -0,85 | -43,33 |  |
|  |  | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 74,2 | 71,27 | 70,5 | -0,77 | 1,08 | -4,99 |  |
|  |  | 3 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения; км | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 1,109 | 2,0 | 10,896 | 8,896 | -444,8 | 882,51 | Ошибка в расчете планового показателя |
|  |  | 5 | Доля граждан использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 95 | 90 | 95 | 5 | -5,56 | 0 | Ошибка в расчете планового показателя |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2023 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 28.02.2025 | 243 | Приведение финансирования программы в соответствие с утверждённым бюджетом на 2024 год и плановый 2025-2027г. |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 04.06.2025 | 714 | Изменения в объемах финансирования |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 10.09.2025 | 942 | Изменения в объемах финансирования |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 17.10.2025 | 1056 | Изменения в объемах финансирования |