Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028 годы

(полное наименование муниципальной программы)

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Красногорский район на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028годы» | всего |  |  |  |  |  | 1775753,89 | 1775753,89 | 1775753,89 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Муниципальное образование «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | ххх |  |  |  |  | 1775753,89 | 1775753,89 | 1775753,89 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 |  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2026 годы» | Всего | 1775753,89 | 1775753,89 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 17757,54 | 17757,54 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 52739,89 | 52739,89 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники ( средства федеральной субсидии) | 1705256,46 | 1705256,46 | 100 |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 |  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 1 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |  | 2022-2028 | 2025 | Проведение опроса с населением по благоустройству территории | Повышение уровня комфорта дворовых территорий |  |
| 10 | 1 | 01 | 2 | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) |  | 2022-2028 | 31.03.2025 31.03.2025 11.09.2025 07.11.2025 27.11.2025 | Приобретение светодиодного экрана. Приобретение топиарных фигур Приобретение арки металлической Приобретение пандуса Приобретение МАФ (скамейка)2 шт. Приобретение МАФ (урна) 1 шт. | Повышение уровня комфорта дворовых территорий |  |
| 10 | 1 | 01 | 3 | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий |  | 2022-2028 | 2025 | Мероприятия не запланированы. заявок от населения МКД не поступало |  |  |
| 10 | 1 | 01 | 4 | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды |  | 2022-2028 | 2025 | Вклада не требовалось, обустраивались общественные территории | Повышение уровня комфорта дворовых территорий |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Муниципальные задания по муниципальной программе отсутствуют.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения села Красногорского | % | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |
|  |  | 4 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %/руб. | 5,0/5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел.час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 6 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | % / руб. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 7 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел.час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования Красногорский район | 17.02.2025 | 192 | внести изменения в адресный перечень общественной территории: - Приобретение уличной искусственной ели, новогодних украшений и гирлянды, ограждение к ели на центральную площадь; -приобретение светодиодного экрана на центральную площадь; -приобретение топиарных фигур в центральный парк с.Красногорское. |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования Красногорский район | 10.06.2024 | 744 | внести изменения в адресный перечень общественной территории: -приобретение светодиодного экрана на центральную площадь; -приобретение топиарных фигур в центральный парк с.Красногорское; - приобретение малых архитектурных форм |
| 3 | Постановление Администрации муниципального образования Красногорский район | 20.11.2025 | 1180 | внести изменения в адресный перечень общественной территории: -приобретение светодиодного экрана на центральную площадь; -приобретение топиарных фигур в центральный парк с.Красногорское; - приобретение малых архитектурных форм -приобретение арки металлической, расположенной между центральной площадью и парком; -приобретение пандуса, ведущего с центральной площади к мемориальному комплексу в центральном парке |
| 4 | Постановление Администрации муниципального образования Красногорский район | 27.11.2025 | 1212 | внести изменения в адресный перечень общественной территории: -приобретение светодиодного экрана на центральную площадь; -приобретение топиарных фигур в центральный парк с.Красногорское; - приобретение малых архитектурных форм -приобретение арки металлической, расположенной между центральной площадью и парком; -приобретение пандуса, ведущего с центральной площади к мемориальному комплексу в центральном парке - приобретение малых архитектурных форм для центральной площади. |

Доклад о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028 годы» за 2025 год

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2026 годы»  в 2025 году осуществлялась за счет средств местного бюджета, субсидий из бюджета Удмуртской Республики и средств федерального бюджета. Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет всех источников финансирования составила  1775753,89 рублей, из них 17757,54 рублей – средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»,  52739,89 руб. субсидия из бюджета Удмуртской Республики и 1705256,46 руб. субсидия из федерального бюджета. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы, доля финансирования по видам бюджетов следующая: 0,1% - местный бюджет,  2,91 %  - бюджет УР,  96,99 % - бюджет РФ.

В 2025 году в рамках муниципальной программы было запланировано  реализация 5 мероприятий, которое полностью выполнено.

Муниципальная программа на 2025 год имеет  4 целевых показателя (индикаторов), еще 3 показателя являются нулевыми и не требуют исполнения .    Из 4-х показателей не выполнен показатель по дворовой территории , так как нет заявок от населения по благоустройству дворовых территорий

При запланированном в бюджете района объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 1775753,89  рублей   фактическое финансирование составило  1775753,89 рублей, или  100 % годового лимита.

Руководитель				                             	           Е.Г.Кандакова

Дата