Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» за 2017 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 |  |  | Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы | всего |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Капитальный ремонт памятника Герою СС Ожмегову Г.Ф. –реализация проектов инициатив граждан | 526 | 05 | 03 | 10001L0189 | 244 | 5 | 5 | 5,0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель … | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2017 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на 2017 | отчет дату | за 2017 | отчет дату | За 2017 | за отчет дату |
| 11 | 0 | Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы | Всего | 75970 | 345980 | 50334,4 | 65262,4 | 66,25 | 18,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 5,0 | 6,0 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 26544 | 132634 | 46572,2 | 51502,73 | 175,45 | 38,8 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | иные источники | 25266 РФ 24160 иные | 141736 РФ 64020 иные | 0 - РФ 3529– ИЖС 228,2 нас =3757,2 | 3306,854 РФ 10138,6 ИЖС 308,2 спонс =13753,65 | 7,6 | 6,7 |

329,13 кв.м. х 17,25 тыс. руб. 1 кв.м. = 5677 тыс. руб.

5677,4 – 2148,4 = 3529 тыс. руб.

228,248 тыс. руб. –население на реализацию местных инициатив

ОТЧЕТ за 2017 год О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы»

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Красногорского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| Показатели | Един. измер. | 2017 год – планир. ожидаемый непосредственный результат | 2017 год – фактич. достигнутый результат | % выполнения плана | Ответственный исполнитель | Проблемы, возникшие в ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Домов | 19 | 4 | 21,1 | Администрация района и поселений | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 1194 | 329,13 | 27,6 |  |  |
|  | млн. руб. | 28,4 | 2,148 | 7,6 |  |  |
| Муниципальное образование «Агрикольское» | Домов | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 131 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Архангельское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 62 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Валамаз» | Домов | 2 | 0 |  |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 116 | 0 |  |  |  |
| Муниципальное образование «Васильевское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 75 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Дебинское» | Домов | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 133 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Кокман» | Домов | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 116 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Красногорское» | Домов | 5 | 4 | 80 |  |  |
|  | кв.м | 305 | 329,13 | 107,9 |  |  |
| Муниципальное образование «Курьинское» | Домов | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 121 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Прохоровское» | Домов | 2 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 135 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Селеговское» | Домов | 0 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |  |
| В том числе Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Домов | 11 | 2 | 18,2 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 671 | 172,18 | 25,7 |  |  |
|  | млн. руб. | 18 | 1,609 | 8,9 |  | Субсидии на строительство жилья молодым семьям |
| Муниципальное образование «Агрикольское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 68 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Архангельское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 62 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Валамаз» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 56 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Васильевское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 75 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Дебинское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 60 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Кокман» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 52 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Красногорское» | Домов | 3 | 2 | 66,7 |  |  |
|  | кв.м | 170 | 172,18 | 101,3 |  |  |
| Муниципальное образование «Курьинское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 56 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Прохоровское» | Домов | 1 | 0 | 0 |  | Отсутствие финансирования |
|  | кв.м | 72 | 0 | 0 |  |  |
| Муниципальное образование «Селеговское» | Домов |  | 0 | 0 |  |  |
|  | кв.м |  | 0 | 0 |  |  |

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Красногорского района

| Показатели | Един. измер. | 2017г планир. ожидаемый непосред. результат | 2017 г фактич. достигнутый результат | % выполнения плана | Ответственный исполнитель | Проблемы, возникшие в ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | уч. мест |  | 0 |  |  |  |
|  | млн. руб. |  | 0 |  |  |  |
| Красногорское поселение (начальная школа на 16 мест с детским садом на 15 мест в д. Багыр) | единиц |  | 0 |  |  | Имеется незаконченный строительством объект |
|  | уч. мест |  | 0 |  |  |  |
|  | млн. руб. |  | 0 |  |  |  |
| Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |
| Поселение Валамаз (офис врача общей практики) | единиц | 0 |  |  |  |  |
|  | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |
| Васильевское поселение (ФАП д. Мухино) | единиц |  |  |  |  |  |
|  | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Поселение Кокман (ФАП с. Кокман) | единиц |  | 0 | 0 |  |  |
|  | млн. руб. |  | 0 |  |  |  |
| Прохоровское поселение (ФАП д. Прохорово) | единиц |  |  |  |  |  |
|  | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | пос. мест | 0 | 0 |  |  |  |
|  | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |  |
| Поселение Валамаз (Сельский дом культуры с. Валамаз) | единиц | 0 | 0 |  |  |  |
|  | пос. мест | 0 | 0 |  |  |  |
|  | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |  |
| Васильевское поселение ( клуб и библиотека д. Мухино) | единиц | 0 |  |  |  |  |
|  | пос. мест | 0 |  |  |  |  |
|  | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |
| Поселение Кокман ( сельский дом культуры с. Кокман) | единиц | 0 |  |  |  |  |
|  | пос. мест | 0 |  |  |  |  |
|  | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |
| Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  | кв.м | 0 | 0 |  |  |  |
|  | млн. руб. | 0 | 0 |  |  |  |

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | 2017 г план | 2017 г факт | % выполнения плана | Ответственный исполнитель | Проблемы, возникшие в ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 1,8 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,2 | - |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальное образование «Васильевское» | км |  | - |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование «Дебинское» | км | 1,8 | - |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,2 | - |  |  |  |
| 1.3 | Муниципальное образование «Курьинское» | км | 0 | - |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0 | - |  |  |  |
| 1.4 | Муниципальное образование «Селеговское» | км | 0 | - |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0 | - |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения –всего В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. | 12,9 | 0 |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,2 | - |  |  |  |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,8 | - |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 6,2 | 0 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 9,9 | 0 |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальное образование «Агрикольское» | млн. руб. | 1,6 | - |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 1 | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,6 | - |  |  |  |
| 2,2 | Муниципальное образование «Васильевское» | млн. руб. | 7,8 | - |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,2 | - |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,8 | - |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 3,0 | - |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,8 | - |  |  |  |
| 2.3 | Муниципальное образование «Красногорское» | млн. руб. | 3,5 | - |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 2,2 | 0 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,5 | 0 |  |  |  |
| 2.4 | Муниципальное образование «Прохоровское» | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |
| 2.5 | Муниципальное образование «Селеговское» | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 0 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0 |  |  |  |  |

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | 2017 г план | 2017 г факт | % исполнения плана | Ответственный исполнитель | Проблемы, возникшие при исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| 2 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в муниципальном образовании «Агрикольское» – всего, | млн. руб. | 12,91 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования «Красногорский район» - отдел строительства и ЖКХ |  |
| 2.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 0,95 |  | 0 |  |  |
| 2.2 | Строительство подъездных дорог | Км | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 0,07 |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения – всего | млн. руб. | 2,86 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | Единиц | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | ВЛ-10 кВ | Км | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,24 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | Км | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,4 |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Линия уличного освещения | Км | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,72 |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство объектов газоснабжения – всего | млн.руб | 1,93 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | Км | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,23 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,3 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | Км | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,4 |  |  |  |  |
| 2.5 | Строительство объектов водоснабжения – всего | млн.руб | 5,1 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,2 |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,9 |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Строительство водопровода | Км | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 2,0 |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | Км | 1,9 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.6.7 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | 2017 г план | 2017 г факт | % выполнения плана | Ответственный исполнитель | Проблемы, возникшие при исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
|  | Муниципальное образование «Агрикольское»: |  | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Агрикольское» |  |
|  | Строительство детской площадки д. Агриколь, ул. Молодежная (8 человек) | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детской площадки в д. Агриколь по ул. Родниковой (10 человек) | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство родников в д. Рябово, д. Юшур, д. Коровкинцы, д. Тура (40 человек) д. Андреевцы | Тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Строительство автобусной остановки в д. Ст.Кычино, д. Тараканово (12 селовек) | Тыс. руб. | - |  |  |  |  |
|  | Благоустройство родника «Белый ключ» для семейного отдыха в д. Кулемино (12 человек) | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование «Васильевское»: |  | 0 | 0 |  | Администрация МО «Васильевское» |  |
|  | Строительство (восстановление) памятников участникам Великой Отечественной войны в с. Васильевское и в д. Мухино (15 человек) | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство родников в с. Васильевское и в д. Мухино (20 человек) | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование «Кокман»: |  | 0 | 0 | 0 | Администрация МО «Кокман» | Не смогли привлечь спонсорские средства |
|  | Строительство двух детских площадок в с. Кокман (20 человек) | Тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |
|  | Обустройство экологической тропы у с. Кокман (10 человек) | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Организация группы здоровья «Лыжники» в с. Кокман (15 человек) | Тыс. руб. | 20 |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование «Курьинское»: | Тыс. руб. | 443,8 | 443,8 | 100 | Администрация МО «Курьинское» |  |
|  | Капитальный ремонт памятника Герою Советского Союза Ожмегову Г.Ф. | Тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 443,8 | 443,8 | 100 | Администрации поселений |  |

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | 2017 г план | 2017 г факт | % выполнения плана | Ответственный исполнитель | Проблемы, возникшие при исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование района» | млн. руб. | 0,5 | 0 | 0 | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Районный конкурс не проводился |
| 2 | Конкурс на звание «Лучший глава поселения» | млн. руб. | 0,04 | 0 | 0 | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Конкурс не проводился |
|  | Итого | млн. руб. | 0,54 | 0 | 0 |  |  |

- Выполнение целевых индикаторов и  показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» за 2017 год

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 год | 2017 год план | 2017 год факт | Абсолютное отклонение факта от плана | Относитель-ное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню 2013 года, % | Обоснование отклонений значений целевых показателей за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |  |  |  |
| 1 | Демографические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 9,813 | 9,868 | 9,004 | -864 | -8,75 | 91,75 | Снижение за счет отрицательного прироста и миграции |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 5,836 | 5,881 | 4,607 | -1274 | -21,66 | 78,94 |  |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,27 | 1,61 | 1,02 | -0,59 | -36,64 | 80,3 |  |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,30 | 1,40 | 1,44 | -0,04 | -2,86 | 90,27 |  |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 138 | 112 | 132 | -20 | -17,86 | 95,65 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 44 | 29 | 41 | -12 | -41,38 | 93,18 |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях – всего | тыс.кв.м | 2,25 | 3,55 | 0,329 | -3,221 | -90,73 | 14,62 |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,296 | 1,42 | 0,172 | -1,248 | -87,89 | 58,11 | Согласно выделенного финансирования |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего | ед. | 18 | 24 | 4 | -20 | -83,33 | 22,22 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 7 | 10 | 2 | -8 | -80 | 28,57 |  |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1177 | 1190 | 1075 | -115 | -9,66 | 91,33 |  |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1177 | 1190 | 1075 | -115 | -9,66 | 91,33 |  |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | Мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 12 | 12 | 12 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 4 | 1 | 2 | -1 | -100 | 50 | Багырский ФАП, Прохоровский, |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. |  | 2 | 0 | -2 | -100 | - |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. |  | 0 | 0 |  | 100 | - |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. |  | 0 | 0 |  | 100 | - |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. |  | 14 | 0 |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. |  | 3 | 0 |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | кв.м | 1484 | 1484 | 1484 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 28 | 28 | 28 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | Мест | 2155 | 2505 | 1371 | -1134 | -45,3 | 63,6 | Пересмотрено количество мест |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 4 | 1 | 8 | -7 | -700 | -200 |  |
|  |  | Мест | 260 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | Мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | 0 | 9 | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | Км | 0 | 1,8 | 0 | -1,8 | -100 | - |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 19 | 18 | 18 | 0 | 100 | 105 |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 17,9 | 23,8 | 25,7 | 1,9 | 108 | 143,5 |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | Км | 19 | 6,2 | 0 | -6,2 | -100 | - | Отсутствие финансирования |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 78 | 67 | 75 | -8 | -11,9 | 104 |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 91,4 | 94,6 | 99 | +4,4 | +4,65 | 108,3 |  |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. |  | 15 | 119 | 104 | +693 | - |  |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 2 | 0 | -2 | -100 | - |  |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по программе

«Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» за 2017год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по программе не предусмотрено.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014 – 2020 годы» за 2017 год

Основными задачами реализации Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014 – 2020 годы» являются:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье проживающего на сельских территориях населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Красногорского района;

-реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Красногорского района с помощью грантовой и спонсорской поддержки;

-проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Красногорского района.

В 2017 году в рамках реализации Программы с привлечением бюджетных средств построено 329,13 кв. м. жилья при плановом показателе на 2017 год 1194 кв. м. Невыполнение плана связано с отсутствием финансирования программы. В том числе план по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов был выполнен только на 18,2 % и вместо 671 кв. м. построено 172,18 кв. м. с использованием субсидий 2-м молодым семьям на строительство дома.

В 2017 году предусматривался ввод в эксплуатацию детского сада на 15 мест в д. Багыр, переносимого с 2014 года. Но ввиду недостаточного финансирования  из бюджета Удмуртской республики, строительство так и не закончено и ввод его в эксплуатацию переносится на 2018 год (при поступлении финансирования).

По направлению реализации мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры в рамках реализации данной программы не строился газопровод в поселении «Дебинское», распределительные водопроводы в поселениях «Агриколькое», «Васильевское», «Красногорское» из-за отсутствия финансирования, был построен участок дорги «Артык-д. Мельниченки» протяженностью, 3,612 км на 44,2 млн. руб..

По реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в поселениях района,  на 2017 год предусматривалось в Агрикольском поселении построить электросети, газопровод, сети водопровода, подъездную дорогу к площадке компактной жилой застройке. Строительства сетей не проводилось ввиду отсутствия финансирования.

По реализации местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений за 2017 год запланировано реализовать 1 проект, который был реализован (капитальный ремонт памятника Герою Советского Союза Ожмегову Г.Ф.).

Для поощрения и популяризации достижений в развитии сельских поселений Красногорского района,  был предусмотрен конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование района». Конкурс в 2017 году не проводился. Конкурс на звание «Лучший глава поселения» в 2018 году не проводился.  Из запланированных 40 основных мероприятий в 2017 году исполнено 4 мероприятия, 36 мероприятий остались невыполненными.

Финансирования мероприятий муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» предусматривалось в сумме 5 тыс. руб.. Фактически выделялись финансовые средства в 5 тыс. руб. на софинансирование реализации местных инициатив граждан. За счет средств бюджета Удмуртской Республики  мероприятия программы профинансированы на 46572,2 тыс. руб., из бюджета РФ 0 тыс. руб. Внебюджетные источники составили 3757,2 тыс. руб. по строительству индивидуального жилья гражданами, получившими субсидию на строительство жилья и на реализацию местных инициатив граждан. План по расходам на финансирование мероприятий Программы на 2017 год составлял 75,97 млн. руб. и выполнен в среднем на 66,25%, в том числе за счет средств местного бюджета на 100%, бюджета  Удмуртской Республики на 175,45% и иных источников: на 7,6%.

Невыполнение многих мероприятий предусмотренных программой в 2017 году обусловлено дефицитом средств во всех уровнях бюджетов страны в связи с введением санкций в отношении России со стороны стран ЕЭС и США, падением цен на нефть и большого снижения курса рубля относительно евро и доллара.

Муниципальной Программой предусмотрены целевые показатели, которые должны быть достигнуты в результате реализации муниципальной программы.

Демографические показатели ниже плановых,   численность населения снизилась к 2013 году на 8.25 процента -809 человек в результате отрицательной миграции населения и превышения смертности населения над рождаемостью. Снижение численности населения в трудоспособном возрасте (-1229 чел.) обусловлена выездом за пределы района в основном молодежи после окончания учебы, выходом работников на пенсию.

Ввиду очень малого объема строительства жилья за счет бюджетных средств и субсидирования строительства жилья только отдельных категорий граждан по 4-5 человек в год, не удалось снизить количество граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Таких семей 132, на 20 семей больше плановой цифры и на 6 семей меньше, чем было в 2013 году.

Не выполнены целевые показатели по вводу жилья для граждан и молодых специалистов, вводу общеобразовательного учреждения в д. Багыр, строительству газопроводов в МО «Дебинское», водопроводов в поселениях «Агрикольское», «Красногорское», «Васильевское» в д. Агриколь не  реализован проект комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку.. В результате  плохой демографической ситуации не выполнен показатель численности учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях на 115 учеников, что ниже уровня 2013 года на 8,67%.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году в части снижения числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сохранения численности населения в поселениях не достигнута, поскольку для улучшения ситуации здесь требуется гораздо большего объема строительства жилья за счет средств бюджета или субсидирования населения по строительству жилья, а также на ситуацию влияет  целый комплекс взаимосвязанных проблем (низкая заработная плата в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, непривлекательный труд на селе, отсутствие полной инфраструктуры (асфальтированных дорог, центров отдыха, снижение числа рабочих мест в лесопереработке в результате изменений в лесном кодексе и др.).  Из 32 целевых индикаторов, предусмотренных по Программе, были выполнены 9 индикаторов и не выполнено  23 индикатора.

Начальник отдела планово-экономической работы и имущественных отношений						Е.И. Сухих