Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы « Повышение безопасности дорожного движения на территории  Красногорского района на 2017 - 2022 годы»

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2017 - 2022 годы» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»; | ххх |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель … | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2014 - 2016 годы» | всего | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования Красногорского района; | ххх |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель … | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2014 - 2016 годы» | Администрация МО «Красногорский район»; | ххх | хх | хх | ххххххх | Ххх | 200,0 |  | 146,4 | 73,2 |  |
| хх | х | хх | хх | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2014 - 2016 годы» | ОГИБДД ОВД по Красногорскому району | ххх | хх | хх | ххххххх | Ххх | 0 |  | 0 | 0 |  |
| хх | х | хх | хх |  |  | ххх | хх | хх | ххххххх | Ххх |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2014 - 2016 годы» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сектор по делам ГО и ЧС, охране труда и ТБ |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2017 - 2022 годы | Всего | - | - | - |
|  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | - |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| хх | 1 | Наименование подпрограммы | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| хх | … | Наименование подпрограммы | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование программы, основного мероприятия, | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2017 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 | 01 |  | Использование совместно с ГИБДД базы данных на водителей, систематически нарушающих ПДД | Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | постоянно | постоянно | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Предотвращение приемки на работу водителей – потенциальных нарушителей ПДД. | При приемке на работу водителей автобусов РОНО используется база данных ОГИБДД |  |
| хх | 1 | 02 |  | Развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах |  | постоянно | постоянно | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Обучение основам безопасного поведения на дорогах и ПДД. | В 2017 г. во всех общеобразовательных учреждениях проводился «Месячник безопасности на дорогах». Во всех учреждениях проводились уроки, классные часы по безопасному поведению на дорогах |  |
| хх | 1 | 02 | 1 | Распространение научно-методических материалов, программ, учебных пособий для общеобразовательных учреждений. |  | постоянно | постоянно | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Не проводилось | Отсутствие финансирования |
| хх | 1 | 02 | 2 | Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание – пешеход!», «Зебра» |  | 2 раза в год | 2 раза в год | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. | Во всех школах в сентябре проведен месячник «Внимание дети!». Акции «Внимание пешеход», «Зебра» проводятся систематически в рабочем порядке на классных часах. |  |
|  |  |  |  | Распространение световозвращающих элементов для учащихся младших классов |  | постоянно | постоянно | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. | в 2017 г. световозвращательные элементы среди детей не распространялись | Отсутствие финансирования |
|  |  |  |  | Оснащение кабинетов БДД в школах |  | постоянно | постоянно | Формирование общественного мнения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Обучение основам безопасного поведения на дорогах и ПДД. | Оснащение кабинетов по БДД в школах района не проводилось | Отсутствие финансирования |
|  |  |  |  | Работа кружка «Юный инспектор движения» |  | постоянно | постоянно | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Обучение правилам дорожного движения, правилам поведения на дорогах. | Работа кружков не проводилась | Отсутствие преподавателей. |
|  |  |  |  | Конкурс социальной рекламы (конкурс плакатов) |  | 2 раза в год | 2 раза в год | Обучение основам ПДД, социальной ответственности за нарушение ПДД у школьников. | Конкурс рисунков по БДД проводился в период месячника «Внимание дети» во всех общеобразовательных учреждениях района |  |
| хх | х | 01 |  | Проведение предрейсовых и текущих медосмотров водителей ТС, осуществляющие перевозки школьников, медработниками, прошедшими подготовку, в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 14.07.2003 № 308 | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | постоянно | постоянно | Контроль за состоянием водителей транспортных средств. | Все водители, осуществляющие перевозки школьников проходят обязательный предрейсовый и плановые медосмотры в медицинском учреждении. |  |
| хх | х | 02 |  | Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения пострадавших в результате ДТП |  | постоянно | постоянно | Выработка новых технологий и методов оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. | Анализ проводится сотрудниками ОГИБДД Количество пострадавших в ДТП уменьшилось с 12 в 2016 г. до 3 в 2017 г. Соответственно количество мест концентрации ДТП с 6 до 2, количество пострадавших в ДТП детей с 3 до 0. |  |
| хх | х | 02 | 1 | Апробация и внедрение стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |  | постоянно | постоянно | Совершенствование методов оказания первой медицинской помощи. | Совершенствование методов оказания первой медицинской помощи. |  |
|  |  |  |  | Проведение бесед и лекций с учащимися школ и дошкольных учреждений по изучению и соблюдению ПДД с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. |  | постоянно | постоянно | Улучшение воспитательной и профилактической работы среди детей. | Сотрудники РБ приняли участие в 6 классных часах в общеобразовательных учреждениях района с беседами по профилактике детского травматизма на дорогах. |  |
|  |  |  |  | Определение и согласование зон ответственности поисково-спасательных подразделений при проведении спасательных работ на автодорогах Красногорского района.Уточнение зон по мере формирования новых поисково-спасательных подразделений. | Сектор по делам ГО и ЧС Администрации Красногорского района | постоянно | постоянно | Своевременность оказания первой медицинской помощи на месте ДТП | Зоны ответственности согласованы согласно Плана прикрытия автомобильных дорог ГУ МЧС России по УР. |  |
|  |  |  |  | Разработка учебно-методических пособий по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников поисково-спасательных подразделений участвующих в ликвидации ДТП |  | постоянно | постоянно | законность проведения аварийно-спасательных работ, повышение качества медицинской подготовки спасателей, участвующих в ликвидации ДТП. | Применяется в работе учебное пособие: «Оказание первой помощи пострадавшим» - Москва, 2010 г. |  |
|  |  |  |  | Уточнение зон ответственности при проведении спасательных работ на автомобильных дорогах Красногорского района |  | постоянно | постоянно | Повышение уровня подготовки спасателей в области оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП | В 2018 г. проведено уточнение зон ответственности согласно Плана прикрытия автомобильных дорог ГУ МЧС России по УР на 2018 г. |  |
|  |  |  |  | Проведение профилактических операций по повышению безопасности дорожного движения «Автобус», «Трактор», «Мотоцикл», «Пешеход» и др. | ОГБДД ОВД по Красногорскому району |  |  | Профилактика ДТП | Проведены профилактические операции «Бахус», «Трактор», «Автобус». |  |
|  |  |  |  | Проведение технической диагностики и оценки состояния автомобильных межпоселковых дорог | Администрация МО «Красногорский район», Администрации сельских поселений | 2 раза в год | 2 раза в год | Контроль транспортно-эксплуатационных характеристик дорог | Техническая диагностика дорог в 2017 г. не проводилась. Комиссией по обследованию школьных маршрутов проведено обследование всех дорог общего пользования в МО «Красногорский район» в весенний и осенний период. По результатам обследования все выявленные недостатки устранены. Согласно Постановления Администрации МО «Красногорский район» от 01 сентября 2017 г. № 553 разрешено использование маршрутов движения школьных автобусов. | Отсутствие финансирования |
|  |  |  |  | Разработка дислокации технических средств организации дорожного движения для дорог общего пользования местного значения Красногорского района |  | постоянно | постоянно | Повышение уровня организации дорожного движения | Разработана и имеются дислокации дорожных знаков на все улицы с. Красногорское, а/дорогу Артык – Мельниченки и а/дорогу Бараны – Вавилово, а также на все 26 школьных маршрутов. |  |
|  |  |  |  | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселений |  | май-сентябрь | май-сентябрь | Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик. Повышение уровня организации дорожного движения. | Проведена реконструкция 3,612 км. дороги Артык-Мельниченки и ремонт 2,279 км дорог общего пользования местного значения. Общая протяженность ремонта составила 5891 км Протяженность дорог не отвечающим нормативным требованиям сократилась с 81,5 % в 2016 г. до 78,8 % в 2017 г. |  |
|  |  |  |  | Устройство средств организации дорожного движения (разметка дорожная, знаки, ограждения) |  | май-сентябрь | май-сентябрь | Повышение уровня организации дорожного движения | Установлено дополнительно 13 дорожных знака. Восстановлена дорожная разметка на 9 пешеходных переходах и 4 искусственных неровностях. Около Красногорской СОШ обустроено 70 п.м. ограждающего перильного ограждения. |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальных заданий не установлено.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  | Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2017 - 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 2 | количество ДТП с пострадавшими | чел. | 12 | 4 | 3 | 1 | 75 | -225 |  |
|  |  |  | количество мест концентрации ДТП | ед. | 6 | 0 | 2 | 2 | 200 | -400 |  |
|  |  |  | количество ДТП с водителями, стаж управления которых не превышает 3 лет | ед. | 9 | 3 | 9 | 0 | 300 | 150 |  |
|  |  | … | количество детей, пострадавших в результате ДТП | чел. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 |  |
| хх | 2 |  | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Приложение  4

к Порядку разработки, формирования,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Порядок (методика) оценки

эффективности муниципальных программ

    - Оценка эффективности муниципальных программ проводится ежегодно, в срок до 1 марта, по итогам исполнения муниципальных программ за отчетный год, на основе данных годовых отчетов об исполнении  муниципальных программ, а также данных независимых опросов населения, проводимых органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район».

    - Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.

    - Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:

- оценка достигнутых в отчетном году результатов муниципальной программы (подпрограммы);

- динамика достигнутых в отчетном году результатов муниципальной программы (подпрограммы) к уровню прошлого года;

- оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления (качества предоставляемых муниципальных услуг) в сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы).

    - На основе критериев оценки эффективности муниципальной программы рассчитывается комплексная оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Ki=0,4×K1i+0,4×K2i+0,2×K3i,

где

Ki – комплексная оценка эффективности i-ой муниципальной программы (подпрограммы);

K1i - оценка достигнутых в отчетном году результатов  i-ой муниципальной программы (подпрограммы);

K2i - динамика достигнутых в отчетном году результатов i-ой муниципальной программы  (подпрограммы) к уровню прошлого года;

K3i - оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления (качества предоставляемых муниципальных услуг) в сфере реализации                i-ой муниципальной программы (подпрограммы).

    - Оценка достигнутых в отчетном году результатов муниципальной программы (подпрограммы)  рассчитывается по формуле:

K1i= j=1nRij/j×100

где

Rij – оценка достижения планового значения j-го целевого показателя (индикатора)                   i-ой муниципальной программы (подпрограммы), установленного на отчетный год;

j – количество целевых показателей (индикаторов) в i-ой муниципальной программе (подпрограмме).

Оценка достижения планового значения целевого показателя (индикатора) осуществляется в баллах, путем сравнения фактически достигнутого в отчетном году значения с плановым значением, установленным на отчетный год.

Варианты оценки:

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) соответствует или превышает плановое значение – 1 балл;

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) ниже планового значения – 0 баллов.

    - Динамика достигнутых в отчетном году результатов муниципальной программы (подпрограммы) к уровню прошлого года рассчитывается по формуле:

K1i= j=1nDij/j×100

где

Dij – оценка динамики j-го целевого показателя (индикатора) i-ой муниципальной программы (подпрограммы) к уровню прошлого года;

j – количество целевых показателей (индикаторов) в i-ой муниципальной программе (подпрограмме).

Оценка динамики целевого показателя (индикатора) осуществляется в баллах, путем сравнения фактически достигнутого в отчетном году значения со значением, достигнутым в году, предшествующему отчетному.

Варианты оценки:

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) в отчетном году выше значения целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному году – 1 балл;

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) в отчетном году соответствует или ниже значения целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному году – 0 баллов.

    - Оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления (качества предоставляемых муниципальных услуг) в сфере реализации                муниципальной программы (подпрограммы) определяется на основе данных независимых опросов населения, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования, а также органами государственной власти Удмуртской Республики.

    - По итогам оценки эффективности муниципальных программ формируются сведения по следующей форме:

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Значение комплексной оценки (К) | Значения критериев эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка результатов (К1) | Динамика результатов (К2) | Мнение населения (К3) |