Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2018 г. N 579

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НА 2019 - 2021 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства УР от 12.09.2019 N 415, от 01.11.2019 N 502, от 10.12.2019 N 574, от 09.04.2020 N 113)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 22 октября 2013 года N 64-РЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике", в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике на 2019 - 2021 годы (далее - Краткосрочный план).

2. В целях реализации Краткосрочного плана Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики до 2020 года:

совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике провести инвентаризацию жилищного фонда в целях выявления домов, в которых в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на территории Удмуртской Республики капитальный ремонт в срок, установленный Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике, не требуется;

принять меры, направленные на обеспечение финансовой сбалансированности при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.

Председатель Правительства

Удмуртской Республики

Я.В.СЕМЕНОВ

# Утвержден

постановлением

Правительства

Удмуртской Республики

от 29 декабря 2018 г. N 579

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2019 - 2021 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства УР от 12.09.2019 N 415, от 01.11.2019 N 502, от 10.12.2019 N 574, от 09.04.2020 N 113)

Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике на 2019 - 2021 годы (далее - Краткосрочный план) составлен на три года.

Абзац исключен. - Постановление Правительства УР от 09.04.2020 N 113.

Краткосрочный план содержит следующие сведения:

Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Удмуртской Республики, которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году (приложение 1);

Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Удмуртской Республики, которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году, по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту (приложение 2);

Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Удмуртской Республики, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году (приложение 3);

Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Удмуртской Республики, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году, по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту (приложение 4);

Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Удмуртской Республики, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году (приложение 5);

Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Удмуртской Республики, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году, по видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту (приложение 6);

Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, расположенных на территории Удмуртской Республики, подлежащих капитальному ремонту в 2019 - 2021 годах (приложение 7).

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренная в приложениях 1 - 6 Краткосрочного плана, определена в соответствии с размерами предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденными постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 сентября 2014 года N 371 "Об утверждении размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт", по услугам и (или) работам, не имеющим сметной документации на момент формирования Краткосрочного плана.

## Приложение 1

к Краткосрочному плану

реализации Региональной

программы капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах

в Удмуртской Республике

на 2019 - 2021 годы

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ В 2019 ГОДУ

Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства УР от 09.04.2020 N 113)

| N п/п |  | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД, всего | Количество проживающих граждан | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета Удмуртской Республики | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Всего по Удмуртской Республике | X | 503674,85 | 21414 | 451257791,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451257791,77 | X | X |
|  |  | ### МО "Алнашский район" | X | 12741,00 | 625 | 4003779,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4003779,22 | X | X |
| 1 | 1 | с. Алнаши, ул. Восточная, д. 14 | 1977 | 782,00 | 42 | 194788,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194788,05 | 249,09 | 31.12.2019 |
| 2 | 2 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 2 | 1984 | 941,00 | 43 | 133457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133457,10 | 141,82 | 31.12.2019 |
| 3 | 3 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 4 | 1980 | 939,00 | 46 | 408913,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408913,09 | 435,48 | 31.12.2019 |
| 4 | 4 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 6 | 1979 | 905,00 | 43 | 415111,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415111,33 | 458,69 | 31.12.2019 |
| 5 | 5 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 2 | 1981 | 691,00 | 37 | 454510,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454510,56 | 657,76 | 31.12.2019 |
| 6 | 6 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 2а | 1984 | 921,00 | 41 | 174005,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174005,11 | 188,93 | 31.12.2019 |
| 7 | 7 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 4а | 1980 | 896,00 | 44 | 137713,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137713,06 | 153,70 | 31.12.2019 |
| 8 | 8 | с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 1 | 1983 | 577,00 | 34 | 136717,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136717,05 | 236,94 | 31.12.2019 |
| 9 | 9 | с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 17 | 1985 | 919,00 | 45 | 143836,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143836,41 | 156,51 | 31.12.2019 |
| 10 | 10 | с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 19 | 1976 | 956,00 | 54 | 224225,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224225,85 | 234,55 | 31.12.2019 |
| 11 | 11 | с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 3 | 1985 | 883,00 | 30 | 174004,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174004,08 | 197,06 | 31.12.2019 |
| 12 | 12 | с. Асановский совхоз-техникум, ул. Аллейная, д. 34 | 1984 | 1261,00 | 58 | 205049,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205049,71 | 162,61 | 31.12.2019 |
| 13 | 13 | с. Варзи-Ятчи, ул. Дружбы, д. 3 | 1978 | 986,00 | 54 | 682918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682918,80 | 692,62 | 31.12.2019 |
| 14 | 14 | с. Варзи-Ятчи, ул. Мира, д. 15 | 1981 | 1084,00 | 54 | 518529,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518529,02 | 478,35 | 31.12.2019 |
|  |  | ### МО "Балезинский район" | X | 4080,00 | 172 | 6977784,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6977784,49 | X | X |
| 15 | 1 | п. Балезино, ул. Железнодорожная, д. 13 | 1985 | 2810,00 | 107 | 2992819,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2992819,65 | 1065,06 | 31.12.2020 |
| 16 | 2 | п. Балезино, ул. Калинина, д. 48 | 1976 | 770,00 | 40 | 2098344,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2098344,34 | 2725,12 | 31.12.2020 |
| 17 | 3 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 24 | 1965 | 500,00 | 25 | 1886620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1886620,50 | 3773,24 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Вавожский район" | X | 923,20 | 41 | 2306957,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2306957,10 | X | X |
| 18 | 1 | с. Вавож, пер. Коммунальный, д. 8 | 1969 | 425,70 | 18 | 1512658,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1512658,71 | 3553,34 | 31.12.2020 |
| 19 | 2 | с. Вавож, ул. Победы, д. 43 | 1970 | 497,50 | 23 | 794298,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794298,39 | 1596,58 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Город Воткинск" | X | 34499,55 | 1222 | 39501751,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39501751,04 | X | X |
| 20 | 1 | г. Воткинск, проезд Машиностроителей, д. 1 | 1962 | 1355,91 | 62 | 1151723,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1151723,67 | 849,41 | 31.12.2020 |
| 21 | 2 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 129 | 1972 | 3635,65 | 136 | 2560527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2560527,72 | 704,28 | 31.12.2020 |
| 22 | 3 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 153 | 1972 | 3126,22 | 91 | 3092011,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3092011,34 | 989,06 | 31.12.2020 |
| 23 | 4 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 14 | 1960 | 297,00 | 17 | 410075,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410075,40 | 1380,73 | 31.12.2020 |
| 24 | 5 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 8 | 1959 | 302,00 | 18 | 74194,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74194,03 | 245,68 | 31.12.2019 |
| 25 | 6 | г. Воткинск, ул. Глинки, д. 2б | 1970 | 953,50 | 44 | 2001881,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2001881,22 | 2099,51 | 31.12.2019 |
| 26 | 7 | г. Воткинск, ул. К. Либкнехта, д. 33 | 1970 | 108,40 | 6 | 2003809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2003809,60 | 18485,33 | 31.12.2020 |
| 27 | 8 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 16 | 1957 | 469,00 | 17 | 647560,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647560,16 | 1380,73 | 31.12.2020 |
| 28 | 9 | г. Воткинск, ул. Кунгурцева, д. 15 | 1961 | 997,00 | 41 | 1612845,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1612845,34 | 1617,70 | 31.12.2020 |
| 29 | 10 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 11 | 1953 | 2542,40 | 69 | 3098831,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3098831,68 | 1218,86 | 31.12.2020 |
| 30 | 11 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 7 | 1950 | 2087,80 | 51 | 2111339,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2111339,12 | 1011,27 | 31.12.2020 |
| 31 | 12 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 9 | 1952 | 1739,90 | 48 | 5015716,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5015716,41 | 2882,76 | 31.12.2020 |
| 32 | 13 | г. Воткинск, ул. Мичурина, д. 5 | 1974 | 3459,66 | 132 | 5046577,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5046577,38 | 1458,69 | 31.12.2020 |
| 33 | 14 | г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, д. 31 | 1939 | 803,95 | 27 | 1110034,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1110034,11 | 1380,73 | 31.12.2020 |
| 34 | 15 | г. Воткинск, ул. Пугачева, д. 27 | 1957 | 1315,00 | 40 | 3375881,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3375881,75 | 2567,21 | 31.12.2020 |
| 35 | 16 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 10 | 1969 | 2724,44 | 92 | 1014992,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014992,85 | 372,55 | 31.12.2020 |
| 36 | 17 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 13 | 1958 | 422,00 | 13 | 582666,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582666,07 | 1380,73 | 31.12.2020 |
| 37 | 18 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 17 | 1962 | 463,20 | 15 | 639551,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639551,92 | 1380,73 | 31.12.2020 |
| 38 | 19 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 21 | 1970 | 449,50 | 22 | 233085,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233085,16 | 518,54 | 31.12.2020 |
| 39 | 20 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 14 | 1972 | 353,20 | 18 | 130604,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130604,83 | 369,78 | 31.12.2020 |
| 40 | 21 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 18 | 1970 | 249,70 | 17 | 129480,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129480,24 | 518,54 | 31.12.2020 |
| 41 | 22 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 59 | 1970 | 487,70 | 34 | 594848,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594848,78 | 1219,70 | 31.12.2020 |
| 42 | 23 | г. Воткинск, ул. Чапаева, д. 68 | 1942 | 794,80 | 21 | 174006,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174006,14 | 218,93 | 31.12.2020 |
| 43 | 24 | г. Воткинск, ул. Чапаева, д. 72 | 1942 | 804,10 | 20 | 1110241,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1110241,21 | 1380,73 | 31.12.2020 |
| 44 | 25 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 18 | 1961 | 935,12 | 34 | 229736,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229736,17 | 245,68 | 31.12.2020 |
| 45 | 26 | г. Воткинск, ул. Юбилейная, д. 2 | 1969 | 3622,40 | 137 | 1349528,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1349528,74 | 372,55 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Воткинский район" | X | 2180,90 | 132 | 4819385,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4819385,05 | X | X |
| 46 | 1 | д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1979 | 313,40 | 19 | 1048581,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1048581,78 | 3345,83 | 31.12.2020 |
| 47 | 2 | п. Новый, ул. Построечная, д. 11 | 1979 | 685,90 | 35 | 1269440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1269440,86 | 1850,77 | 31.12.2020 |
| 48 | 3 | с. Июльское, п. Спутник, д. 3 | 1964 | 595,00 | 47 | 1270988,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1270988,47 | 2136,12 | 31.12.2020 |
| 49 | 4 | с. Июльское, п. Спутник, д. 5 | 1964 | 586,60 | 31 | 1230373,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1230373,94 | 2097,47 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Город Глазов" | X | 173683,16 | 6610 | 143140506,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143140506,48 | X | X |
| 50 | 1 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 3 | 1949 | 843,70 | 23 | 1506873,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1506873,17 | 1786,03 | 31.12.2020 |
| 51 | 2 | г. Глазов, ул. Глазовская, д. 36 | 1959 | 310,40 | 11 | 1319290,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1319290,31 | 4250,29 | 31.12.2020 |
| 52 | 3 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 11 | 1964 | 4317,40 | 175 | 1066638,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1066638,72 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 53 | 4 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 15 | 1964 | 4304,60 | 167 | 1063476,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1063476,39 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 54 | 5 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 5 | 1950 | 665,00 | 32 | 1260137,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1260137,60 | 1894,94 | 31.12.2020 |
| 55 | 6 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 6 | 1950 | 654,80 | 36 | 1246054,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246054,18 | 1902,95 | 31.12.2020 |
| 56 | 7 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 20а | 1963 | 662,90 | 35 | 750637,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750637,41 | 1132,35 | 31.12.2020 |
| 57 | 8 | г. Глазов, ул. Интернациональная, д. 11 | 1960 | 569,30 | 13 | 1626825,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1626825,97 | 2857,59 | 31.12.2020 |
| 58 | 9 | г. Глазов, ул. Калинина, д. 2 | 1984 | 18832,70 | 836 | 9775343,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9775343,58 | 519,06 | 31.12.2020 |
| 59 | 10 | г. Глазов, ул. Калинина, д. 5 | 1985 | 16657,70 | 810 | 11166767,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11166767,88 | 670,37 | 31.12.2020 |
| 60 | 11 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 7/1 | 1988 | 4461,80 | 212 | 5626516,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5626516,11 | 1261,04 | 31.12.2020 |
| 61 | 12 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 10б | 1964 | 2754,80 | 127 | 4980009,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4980009,47 | 1807,76 | 31.12.2020 |
| 62 | 13 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 59 | 1959 | 3401,90 | 147 | 840459,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840459,13 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 63 | 14 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 60 | 1959 | 4161,60 | 127 | 4290067,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4290067,82 | 1030,87 | 31.12.2020 |
| 64 | 15 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63 | 1960 | 1743,00 | 61 | 430618,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430618,26 | 247,06 | 31.12.2019 |
| 65 | 16 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 64 | 1959 | 4163,10 | 135 | 1028518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028518,00 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 66 | 17 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 65б | 1966 | 3835,00 | 128 | 3374689,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3374689,56 | 879,97 | 31.12.2020 |
| 67 | 18 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 66 | 1959 | 4267,00 | 118 | 1054187,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1054187,11 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 68 | 19 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 68 | 1963 | 2716,70 | 104 | 671176,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671176,50 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 69 | 20 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 73 | 1964 | 1787,00 | 55 | 441488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441488,72 | 247,06 | 31.12.2019 |
| 70 | 21 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 28/38 | 1954 | 1896,00 | 59 | 3353768,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3353768,34 | 1768,87 | 31.12.2020 |
| 71 | 22 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 3 | 1952 | 1043,00 | 40 | 797080,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797080,20 | 764,22 | 31.12.2020 |
| 72 | 23 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 30 | 1955 | 2550,78 | 120 | 3544261,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3544261,56 | 1389,48 | 31.12.2020 |
| 73 | 24 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 7 | 1952 | 1573,50 | 39 | 1783828,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1783828,97 | 1133,67 | 31.12.2020 |
| 74 | 25 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 8 | 1952 | 2077,10 | 30 | 1823621,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823621,09 | 877,96 | 31.12.2020 |
| 75 | 26 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 14 | 1960 | 1358,46 | 49 | 1685550,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1685550,30 | 1240,78 | 31.12.2020 |
| 76 | 27 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 16 | 1960 | 1339,30 | 61 | 1666600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1666600,00 | 1244,38 | 31.12.2020 |
| 77 | 28 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 20 | 1964 | 1345,87 | 54 | 1171692,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1171692,84 | 870,58 | 31.12.2020 |
| 78 | 29 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 11в | 1962 | 2730,00 | 109 | 4472784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4472784,40 | 1638,38 | 31.12.2020 |
| 79 | 30 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 7а | 1961 | 2768,00 | 86 | 2141705,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2141705,78 | 773,74 | 31.12.2020 |
| 80 | 31 | г. Глазов, ул. Мира, д. 19 | 1951 | 862,00 | 31 | 2266206,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2266206,05 | 2629,01 | 31.12.2020 |
| 81 | 32 | г. Глазов, ул. Мира, д. 23/23 | 1951 | 635,00 | 35 | 719880,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719880,11 | 1133,67 | 31.12.2020 |
| 82 | 33 | г. Глазов, ул. Мира, д. 26 | 1963 | 2953,70 | 131 | 729728,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729728,70 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 83 | 34 | г. Глазов, ул. Мира, д. 28 | 1959 | 3416,00 | 132 | 843942,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843942,62 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 84 | 35 | г. Глазов, ул. Мира, д. 3 | 1949 | 850,50 | 23 | 964185,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964185,92 | 1133,67 | 31.12.2020 |
| 85 | 36 | г. Глазов, ул. Молодежная, д. 3 | 1950 | 850,70 | 29 | 964412,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964412,64 | 1133,67 | 31.12.2020 |
| 86 | 37 | г. Глазов, ул. Молодежная, д. 8 | 1950 | 851,20 | 18 | 964979,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964979,47 | 1133,67 | 31.12.2020 |
| 87 | 38 | г. Глазов, ул. Молодой гвардии, д. 5 | 1956 | 697,50 | 18 | 1824987,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1824987,46 | 2616,47 | 31.12.2020 |
| 88 | 39 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 18/48 | 1952 | 1948,00 | 63 | 823219,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823219,94 | 422,60 | 31.12.2020 |
| 89 | 40 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 6 | 1963 | 2686,70 | 110 | 663764,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663764,82 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 90 | 41 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 8 | 1963 | 2718,50 | 101 | 4517471,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4517471,88 | 1661,75 | 31.12.2020 |
| 91 | 42 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 45 | 1971 | 6934,80 | 228 | 5653829,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5653829,30 | 815,28 | 31.12.2020 |
| 92 | 43 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 49/21 | 1955 | 2757,40 | 81 | 681231,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681231,66 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 93 | 44 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 59 | 1957 | 1589,30 | 70 | 1651982,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1651982,30 | 1039,44 | 31.12.2020 |
| 94 | 45 | г. Глазов, ул. Революции, д. 4 | 1959 | 761,80 | 49 | 2375962,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2375962,04 | 3118,88 | 31.12.2020 |
| 95 | 46 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 45 | 1956 | 2377,50 | 78 | 3717890,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3717890,19 | 1563,78 | 31.12.2020 |
| 96 | 47 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 50/15 | 1956 | 3981,30 | 118 | 983603,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983603,27 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 97 | 48 | г. Глазов, ул. Советская, д. 14 | 1950 | 551,50 | 25 | 1103425,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1103425,28 | 2000,77 | 31.12.2020 |
| 98 | 49 | г. Глазов, ул. Советская, д. 31/45 | 1953 | 3743,00 | 47 | 6035381,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6035381,05 | 1612,44 | 31.12.2020 |
| 99 | 50 | г. Глазов, ул. Советская, д. 5 | 1952 | 1165,40 | 43 | 1315258,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1315258,53 | 1128,59 | 31.12.2020 |
| 100 | 51 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 9 | 1958 | 2389,70 | 77 | 590389,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590389,23 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 101 | 52 | г. Глазов, ул. Сулимова, д. 74 | 1963 | 1168,85 | 42 | 773787,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773787,71 | 662,01 | 31.12.2020 |
| 102 | 53 | г. Глазов, ул. Сулимова, д. 76 | 1960 | 561,20 | 21 | 840297,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840297,45 | 1497,32 | 31.12.2020 |
| 103 | 54 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 35 | 1952 | 561,20 | 27 | 137873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137873,13 | 245,68 | 31.12.2020 |
| 104 | 55 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 49 | 1949 | 1031,60 | 28 | 1766311,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1766311,49 | 1712,21 | 31.12.2020 |
| 105 | 56 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 5 | 1963 | 3278,60 | 94 | 4860052,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4860052,07 | 1482,36 | 31.12.2020 |
| 106 | 57 | г. Глазов, ул. Циолковского, д. 1в | 1963 | 392,10 | 23 | 273926,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273926,59 | 698,61 | 31.12.2020 |
| 107 | 58 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 3а | 1969 | 3154,70 | 128 | 1425778,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1425778,34 | 451,95 | 31.12.2020 |
| 108 | 59 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 5 | 1968 | 3152,60 | 137 | 1642437,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1642437,12 | 520,98 | 31.12.2020 |
| 109 | 60 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 5а | 1968 | 3155,00 | 132 | 1643521,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1643521,81 | 520,93 | 31.12.2020 |
| 110 | 61 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 7 | 1968 | 3151,20 | 130 | 1641804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1641804,40 | 521,01 | 31.12.2020 |
| 111 | 62 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 7а | 1968 | 3152,60 | 114 | 1642437,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1642437,12 | 520,98 | 31.12.2020 |
| 112 | 63 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 11/1 | 1950 | 944,20 | 25 | 3139003,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3139003,22 | 3324,51 | 31.12.2020 |
| 113 | 64 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 18/29 | 1950 | 959,00 | 32 | 2653589,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2653589,48 | 2767,04 | 31.12.2020 |
| 114 | 65 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 8/8 | 1950 | 949,00 | 34 | 1652263,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1652263,56 | 1741,06 | 31.12.2020 |
| 115 | 66 | г. Глазов, ул. Щорса, д. 1 | 1967 | 1269,00 | 56 | 810788,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810788,20 | 638,92 | 31.12.2020 |
| 116 | 67 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25 | 1961 | 439,10 | 19 | 1859052,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1859052,54 | 4233,78 | 31.12.2020 |
| 117 | 68 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25в | 1964 | 1849,30 | 62 | 1025180,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1025180,42 | 554,36 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Глазовский район" | X | 3681,80 | 147 | 4792345,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4792345,47 | X | X |
| 118 | 1 | д. Курегово, пер. Школьный, д. 3 | 1974 | 406,00 | 18 | 1181392,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181392,75 | 2909,83 | 31.12.2020 |
| 119 | 2 | нп. Дома 1143 км, ул. Энергетиков, д. 2 | 1964 | 312,50 | 22 | 558110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558110,00 | 1785,95 | 31.12.2020 |
| 120 | 3 | с. Дзякино, ул. Кирова, д. 11 | 1963 | 522,30 | 29 | 129037,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129037,25 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 121 | 4 | с. Дзякино, ул. Торфяная, д. 2 | 1966 | 1021,00 | 30 | 1270281,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1270281,61 | 1244,15 | 31.12.2020 |
| 122 | 5 | с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 4 | 1976 | 620,00 | 8 | 584182,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584182,61 | 942,23 | 31.12.2020 |
| 123 | 6 | с. Октябрьский, ул. Школьная, д. 3 | 1970 | 800,00 | 40 | 1069341,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1069341,25 | 1336,68 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Дебесский район" | X | 345,80 | 28 | 864887,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864887,39 | X | X |
| 124 | 1 | с. Дебесы, ул. Труда, д. 6 | 1974 | 345,80 | 28 | 864887,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864887,39 | 2501,12 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Завьяловский район" | X | 9666,18 | 532 | 12326068,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12326068,64 | X | X |
| 125 | 1 | д. Новая Казмаска, пер. Молдавский, д. 2 | 1978 | 617,80 | 41 | 1150318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1150318,95 | 1861,96 | 31.12.2019 |
| 126 | 2 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 2 | 1963 | 432,81 | 29 | 44111,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44111,81 | 101,92 | 31.12.2019 |
| 127 | 3 | д. Позимь, д. 5 | 1972 | 922,50 | 58 | 2134494,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2134494,75 | 2313,82 | 31.12.2019 |
| 128 | 4 | д. Позимь, д. 14 | 1972 | 929,40 | 56 | 2180142,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2180142,09 | 2345,75 | 31.12.2019 |
| 129 | 5 | с. Бабино, ул. Мира, д. 5 | 1974 | 1296,10 | 64 | 746311,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746311,22 | 575,81 | 31.12.2019 |
| 130 | 6 | с. Вараксино, д. 19 | 1982 | 2311,10 | 116 | 1389850,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1389850,07 | 601,38 | 31.12.2019 |
| 131 | 7 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 57 | 1980 | 1110,00 | 36 | 1390753,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390753,51 | 1252,93 | 31.12.2019 |
| 132 | 8 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 71 | 1974 | 779,60 | 49 | 140867,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140867,95 | 180,69 | 31.12.2019 |
| 133 | 9 | с. Люкшудья, ул. Станционная, д. 3 | 1970 | 566,87 | 31 | 1485331,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1485331,57 | 2620,23 | 31.12.2019 |
| 134 | 10 | с. Октябрьский, д. 2 | 1971 | 700,00 | 52 | 1663886,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1663886,72 | 2376,98 | 31.12.2019 |
|  |  | ### МО "Игринский район" | X | 1139,00 | 20 | 1472982,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1472982,51 | X | X |
| 135 | 1 | п. Игра, мкр. Западный, д. 35 | 1962 | 603,00 | 12 | 1298976,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298976,37 | 2154,19 | 31.12.2020 |
| 136 | 2 | п. Игра, мкр. Западный, д. 85 | 1967 | 536,00 | 8 | 174006,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174006,14 | 324,64 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Город Ижевск" | X | 200078,90 | 9322 | 163304922,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163304922,77 | X | X |
| 137 | 1 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 41 | 1959 | 268,80 | 14 | 187503,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187503,96 | 697,56 | 31.12.2019 |
| 138 | 2 | г. Ижевск, пер. Прасовский, д. 6 | 1951 | 2026,30 | 71 | 2543441,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2543441,77 | 1255,21 | 31.12.2019 |
| 139 | 3 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 10 | 1958 | 3949,10 | 200 | 3211971,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3211971,64 | 813,34 | 31.12.2019 |
| 140 | 4 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 9 | 1959 | 2691,10 | 104 | 646880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646880,80 | 240,38 | 31.12.2019 |
| 141 | 5 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 66 | 1965 | 2237,40 | 128 | 1268761,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1268761,42 | 567,07 | 31.12.2020 |
| 142 | 6 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 68 | 1965 | 3850,50 | 190 | 3194958,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3194958,76 | 829,75 | 31.12.2020 |
| 143 | 7 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 90 | 1967 | 2256,40 | 111 | 2472919,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2472919,09 | 1095,96 | 31.12.2020 |
| 144 | 8 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 30 | 1970 | 5724,30 | 290 | 5787081,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5787081,32 | 1010,97 | 31.12.2020 |
| 145 | 9 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 31 | 1965 | 3623,00 | 250 | 2678710,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2678710,83 | 739,36 | 31.12.2020 |
| 146 | 10 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 145 | 1969 | 4881,10 | 232 | 3272942,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3272942,97 | 670,53 | 31.12.2020 |
| 147 | 11 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 147 | 1969 | 3986,00 | 154 | 5909279,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5909279,29 | 1482,51 | 31.12.2020 |
| 148 | 12 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 151 | 1975 | 3611,00 | 175 | 892118,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892118,48 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 149 | 13 | г. Ижевск, ул. Восточная, д. 95а | 1962 | 966,60 | 44 | 237470,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237470,02 | 245,68 | 31.12.2020 |
| 150 | 14 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 11 | 1969 | 4488,80 | 200 | 4129010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4129010,24 | 919,85 | 31.12.2019 |
| 151 | 15 | г. Ижевск, ул. Игринская, д. 17 | 1962 | 178,30 | 24 | 40971,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40971,34 | 229,79 | 31.12.2019 |
| 152 | 16 | г. Ижевск, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 54 | 1961 | 925,20 | 46 | 578217,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578217,48 | 624,96 | 31.12.2020 |
| 153 | 17 | г. Ижевск, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 56 | 1961 | 1206,80 | 51 | 578217,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578217,48 | 479,13 | 31.12.2020 |
| 154 | 18 | г. Ижевск, ул. им. Вадима Сивкова, д. 154 | 1963 | 3193,00 | 115 | 3606004,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3606004,01 | 1129,35 | 31.12.2020 |
| 155 | 19 | г. Ижевск, ул. им. Сабурова А.Н., д. 45а | 1976 | 1840,60 | 94 | 912549,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912549,45 | 495,79 | 31.12.2020 |
| 156 | 20 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 129 | 1968 | 2808,20 | 136 | 4820041,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4820041,99 | 1716,42 | 31.12.2020 |
| 157 | 21 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 140 | 1967 | 3824,30 | 123 | 3759028,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3759028,26 | 982,93 | 31.12.2020 |
| 158 | 22 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 15 | 1973 | 2507,80 | 101 | 1438481,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1438481,11 | 573,60 | 31.12.2020 |
| 159 | 23 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 38 | 1965 | 4111,10 | 174 | 4737841,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4737841,73 | 1152,45 | 31.12.2019 |
| 160 | 24 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 59 | 1988 | 4100,00 | 169 | 3438470,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3438470,74 | 838,65 | 31.12.2020 |
| 161 | 25 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 175 | 1975 | 4604,60 | 198 | 3604388,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3604388,19 | 782,78 | 31.12.2020 |
| 162 | 26 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 204 | 1960 | 3490,00 | 153 | 3270147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3270147,00 | 937,00 | 31.12.2020 |
| 163 | 27 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 118а | 1963 | 283,00 | 22 | 924568,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924568,96 | 3267,03 | 31.12.2019 |
| 164 | 28 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 107 | 1976 | 2998,30 | 234 | 1437449,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1437449,70 | 479,42 | 31.12.2020 |
| 165 | 29 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 38а | 1966 | 4028,10 | 203 | 5395730,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5395730,79 | 1339,52 | 31.12.2019 |
| 166 | 30 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 19 | 1957 | 3920,00 | 101 | 2712119,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2712119,35 | 691,87 | 31.12.2020 |
| 167 | 31 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 40 | 1958 | 4520,00 | 99 | 1340670,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340670,66 | 296,61 | 31.12.2019 |
| 168 | 32 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 58 | 1960 | 3417,00 | 119 | 505782,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505782,91 | 148,02 | 31.12.2020 |
| 169 | 33 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 64 | 1960 | 1692,40 | 91 | 1680626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1680626,96 | 993,04 | 31.12.2019 |
| 170 | 34 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 75 | 1961 | 2006,00 | 78 | 1233943,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1233943,35 | 615,13 | 31.12.2019 |
| 171 | 35 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 58а | 1960 | 2061,30 | 82 | 2021734,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021734,61 | 980,81 | 31.12.2019 |
| 172 | 36 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 19 | 1961 | 3160,40 | 168 | 3446269,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3446269,26 | 1090,45 | 31.12.2020 |
| 173 | 37 | г. Ижевск, ул. Люллинская, д. 1 | 1960 | 1115,00 | 82 | 1018953,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1018953,88 | 913,86 | 31.12.2019 |
| 174 | 38 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 16 | 1973 | 11819,00 | 504 | 8660981,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8660981,17 | 732,80 | 31.12.2020 |
| 175 | 39 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1977 | 4640,60 | 259 | 1432419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1432419,90 | 308,67 | 31.12.2020 |
| 176 | 40 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 12 | 1976 | 4287,70 | 168 | 1434269,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1434269,41 | 334,51 | 31.12.2020 |
| 177 | 41 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 27а | 1959 | 940,00 | 61 | 1528815,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1528815,61 | 1626,40 | 31.12.2020 |
| 178 | 42 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 36 | 1960 | 1285,30 | 46 | 757265,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757265,23 | 589,17 | 31.12.2020 |
| 179 | 43 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 51 | 1951 | 1404,50 | 55 | 3517860,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3517860,65 | 2504,71 | 31.12.2020 |
| 180 | 44 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 41 | 1961 | 3513,00 | 120 | 2179209,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2179209,72 | 620,33 | 31.12.2020 |
| 181 | 45 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 23б | 1963 | 1736,60 | 99 | 2321909,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2321909,81 | 1337,04 | 31.12.2020 |
| 182 | 46 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 44 | 1957 | 1119,50 | 69 | 1545721,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1545721,95 | 1380,73 | 31.12.2020 |
| 183 | 47 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 59 | 1958 | 288,30 | 19 | 938520,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938520,98 | 3255,36 | 31.12.2020 |
| 184 | 48 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 179а | 1961 | 2894,00 | 151 | 3091286,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3091286,31 | 1068,17 | 31.12.2020 |
| 185 | 49 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 367 | 1961 | 1892,80 | 60 | 2185038,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2185038,95 | 1154,40 | 31.12.2020 |
| 186 | 50 | г. Ижевск, ул. Свободы, д. 120 | 1968 | 3752,00 | 164 | 2163078,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2163078,88 | 576,51 | 31.12.2020 |
| 187 | 51 | г. Ижевск, ул. Труда, д. 6 | 1977 | 3997,60 | 190 | 3247553,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3247553,44 | 812,38 | 31.12.2020 |
| 188 | 52 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 191 | 1973 | 3640,00 | 228 | 5448886,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5448886,53 | 1496,95 | 31.12.2019 |
| 189 | 53 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 199 | 1978 | 18557,00 | 937 | 19518706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19518706,00 | 1051,82 | 31.12.2020 |
| 190 | 54 | г. Ижевск, ул. Шишкина, д. 1а | 1963 | 1385,00 | 23 | 810075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810075,96 | 584,89 | 31.12.2019 |
| 191 | 55 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 17 | 1972 | 3699,60 | 193 | 3026130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3026130,93 | 817,96 | 31.12.2019 |
| 192 | 56 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 36 | 1988 | 4165,20 | 194 | 1039986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1039986,48 | 249,68 | 31.12.2019 |
| 193 | 57 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53 | 1966 | 2835,70 | 140 | 202597,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202597,71 | 71,45 | 31.12.2019 |
| 194 | 58 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а | 1981 | 3521,00 | 177 | 971451,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971451,51 | 275,90 | 31.12.2019 |
| 195 | 59 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 60 | 1971 | 3509,80 | 150 | 4152375,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4152375,39 | 1183,08 | 31.12.2020 |
| 196 | 60 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 114 | 1972 | 2239,90 | 124 | 954935,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954935,73 | 426,33 | 31.12.2019 |
| 197 | 61 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 166б | 1975 | 6403,00 | 365 | 3240584,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3240584,72 | 506,10 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Камбарский район" | X | 4196,90 | 191 | 5878588,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5878588,77 | X | X |
| 198 | 1 | г. Камбарка, ул. Интернациональная, д. 16 | 1954 | 377,70 | 23 | 342895,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342895,80 | 907,85 | 31.12.2020 |
| 199 | 2 | г. Камбарка, ул. К. Маркса, д. 67 | 1973 | 352,00 | 11 | 320049,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320049,84 | 909,23 | 31.12.2020 |
| 200 | 3 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 14 | 1961 | 299,40 | 14 | 605602,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605602,92 | 2022,72 | 31.12.2020 |
| 201 | 4 | г. Камбарка, ул. Чернышевского, д. 37 | 1973 | 707,80 | 29 | 481766,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481766,04 | 680,65 | 31.12.2020 |
| 202 | 5 | п. Борок, ул. Ленина, д. 21 | 1955 | 679,00 | 33 | 616431,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616431,73 | 907,85 | 31.12.2020 |
| 203 | 6 | п. Борок, ул. Ленина, д. 23 | 1957 | 687,00 | 48 | 1135377,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1135377,10 | 1652,66 | 31.12.2020 |
| 204 | 7 | с. Кама, ул. Речников, д. 1а | 1969 | 359,00 | 16 | 668369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668369,74 | 1861,75 | 31.12.2020 |
| 205 | 8 | с. Камское, ул. Советская, д. 13а | 1959 | 735,00 | 17 | 1708095,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1708095,60 | 2323,94 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Каракулинский район" | X | 2355,00 | 86 | 1760579,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760579,12 | X | X |
| 206 | 1 | с. Каракулино, пер. Свободы, д. 18 | 1966 | 430,00 | 18 | 359692,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359692,68 | 836,49 | 31.12.2020 |
| 207 | 2 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 30 | 1973 | 780,00 | 21 | 709201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709201,35 | 909,23 | 31.12.2020 |
| 208 | 3 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 34 | 1975 | 904,00 | 32 | 341955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341955,25 | 378,27 | 31.12.2020 |
| 209 | 4 | с. Каракулино, ул. Сивкова, д. 2 | 1970 | 241,00 | 15 | 349729,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349729,84 | 1451,16 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Кезский район" | X | 1390,58 | 75 | 3172405,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3172405,09 | X | X |
| 210 | 1 | п. Кез, ул. Октябрьская, д. 26 | 1963 | 154,58 | 14 | 294885,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294885,52 | 1907,66 | 31.12.2020 |
| 211 | 2 | п. Кез, ул. Пушкина, д. 10 | 1973 | 374,50 | 18 | 937518,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937518,09 | 2503,39 | 31.12.2020 |
| 212 | 3 | с. Кузьма, ул. Железнодорожная, д. 13 | 1961 | 319,80 | 18 | 906662,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906662,28 | 2835,09 | 31.12.2020 |
| 213 | 4 | с. Поломское, ул. Советская, д. 22 | 1963 | 541,70 | 25 | 1033339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1033339,20 | 1907,59 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Кизнерский район" | X | 2072,00 | 73 | 3080422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3080422,77 | X | X |
| 214 | 1 | п. Кизнер, ул. Южная, д. 35 | 1983 | 920,00 | 35 | 1510752,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1510752,21 | 1642,12 | 31.12.2020 |
| 215 | 2 | с. Кизнер, ул. Мелиораторов, д. 13 | 1978 | 1152,00 | 38 | 1569670,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1569670,56 | 1362,56 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Киясовский район" | X | 3863,00 | 184 | 1399082,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1399082,39 | X | X |
| 216 | 1 | с. Киясово, пер. Северный, д. 7 | 1971 | 450,00 | 25 | 175810,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175810,20 | 390,69 | 31.12.2020 |
| 217 | 2 | с. Киясово, пер. Северный, д. 9 | 1971 | 1026,00 | 47 | 253479,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253479,24 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 218 | 3 | с. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 4 | 1966 | 827,00 | 49 | 323100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323100,04 | 390,69 | 31.12.2020 |
| 219 | 4 | с. Подгорное, ул. Школьная, д. 3 | 1964 | 780,00 | 29 | 192703,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192703,53 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 220 | 5 | с. Подгорное, ул. Школьная, д. 5 | 1965 | 780,00 | 34 | 453989,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453989,38 | 582,04 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Красногорский район" | X | 925,00 | 33 | 1229666,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1229666,77 | X | X |
| 221 | 1 | с. Красногорское, ул. Комсомольская, д. 28 | 1971 | 384,00 | 18 | 949134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949134,90 | 2471,71 | 31.12.2020 |
| 222 | 2 | с. Красногорское, ул. Ленина, д. 74 | 1970 | 541,00 | 15 | 280531,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280531,87 | 518,54 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Малопургинский район" | X | 8849,69 | 457 | 3628315,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3628315,17 | X | X |
| 223 | 1 | с. Малая Пурга, ул. Ворошилова, д. 8 | 2004 | 920,00 | 41 | 174006,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174006,14 | 189,14 | 31.12.2020 |
| 224 | 2 | с. Малая Пурга, ул. Кирова, д. 5 | 1970 | 257,00 | 10 | 130604,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130604,83 | 508,19 | 31.12.2020 |
| 225 | 3 | с. Малая Пурга, ул. Колхозная, д. 109 | 1975 | 878,00 | 53 | 174006,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174006,14 | 198,18 | 31.12.2020 |
| 226 | 4 | с. Малая Пурга, ул. Колхозная, д. 111 | 1986 | 705,00 | 30 | 136719,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136719,11 | 193,93 | 31.12.2020 |
| 227 | 5 | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д. 28 | 1974 | 539,00 | 36 | 341955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341955,25 | 634,43 | 31.12.2020 |
| 228 | 6 | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д. 32 | 1972 | 856,00 | 52 | 205236,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205236,14 | 239,76 | 31.12.2020 |
| 229 | 7 | с. Пугачево, ул. Комарова, д. 12 | 1962 | 590,50 | 13 | 596251,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596251,47 | 1009,74 | 31.12.2020 |
| 230 | 8 | с. Пугачево, ул. Комарова, д. 8 | 1960 | 407,90 | 20 | 311724,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311724,84 | 764,22 | 31.12.2020 |
| 231 | 9 | с. Уром, ул. Азина, д. 14 | 1970 | 784,58 | 41 | 399071,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399071,17 | 508,64 | 31.12.2020 |
| 232 | 10 | с. Уром, ул. Азина, д. 8 | 1970 | 807,28 | 50 | 199443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199443,20 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 233 | 11 | с. Яган-Докья, ул. Октябрьская, д. 15 | 1970 | 610,92 | 27 | 205236,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205236,14 | 335,95 | 31.12.2020 |
| 234 | 12 | с. Яган-Докья, ул. Октябрьская, д. 22 | 1970 | 637,45 | 23 | 249044,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249044,89 | 390,69 | 31.12.2020 |
| 235 | 13 | с. Яган-Докья, ул. Совхозная, д. 13 | 1964 | 430,59 | 30 | 223279,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223279,51 | 518,54 | 31.12.2020 |
| 236 | 14 | с. Яган-Докья, ул. Совхозная, д. 15 | 1963 | 425,47 | 31 | 281736,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281736,34 | 662,18 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Город Можга" | X | 9374,38 | 372 | 8411822,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8411822,92 | X | X |
| 237 | 1 | г. Можга, п. Восточный, д. 11 | 1968 | 411,20 | 30 | 466732,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466732,43 | 1135,05 | 31.12.2019 |
| 238 | 2 | г. Можга, п. Восточный, д. 3 | 1966 | 446,50 | 21 | 1223509,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1223509,04 | 2740,22 | 31.12.2019 |
| 239 | 3 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 36 | 1985 | 2873,10 | 127 | 2300637,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300637,87 | 800,75 | 31.12.2020 |
| 240 | 4 | г. Можга, ул. Азина, д. 24 | 1974 | 4256,74 | 138 | 512932,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512932,92 | 120,50 | 31.12.2020 |
| 241 | 5 | г. Можга, ул. Азина, д. 38 | 1954 | 976,34 | 33 | 2071093,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2071093,10 | 2121,28 | 31.12.2020 |
| 242 | 6 | г. Можга, ул. Луговая, д. 57 | 1953 | 410,50 | 23 | 1836917,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1836917,56 | 4474,83 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Можгинский район" | X | 3354,00 | 170 | 5550054,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5550054,06 | X | X |
| 243 | 1 | ст. Керамик, ул. Лесная, д. 9 | 1972 | 1340,00 | 74 | 1789385,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1789385,01 | 1335,36 | 31.12.2020 |
| 244 | 2 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 7 | 1973 | 330,00 | 18 | 817536,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817536,75 | 2477,38 | 31.12.2020 |
| 245 | 3 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 9 | 1975 | 380,00 | 18 | 817536,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817536,75 | 2151,41 | 31.12.2020 |
| 246 | 4 | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 3 | 1987 | 1304,00 | 60 | 2125595,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2125595,55 | 1630,06 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Город Сарапул" | X | 4888,20 | 190 | 10184577,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10184577,11 | X | X |
| 247 | 1 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 12а | 1960 | 784,30 | 19 | 2867804,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2867804,58 | 3656,51 | 31.12.2020 |
| 248 | 2 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 13а | 1962 | 1396,70 | 68 | 4108679,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4108679,71 | 2941,71 | 31.12.2020 |
| 249 | 3 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 34 | 1966 | 992,40 | 48 | 217607,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217607,90 | 219,27 | 31.12.2020 |
| 250 | 4 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 44а | 1917 | 301,80 | 16 | 946600,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946600,65 | 3136,52 | 31.12.2020 |
| 251 | 5 | г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 66 | 1957 | 981,00 | 25 | 751052,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751052,64 | 765,60 | 31.12.2020 |
| 252 | 6 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 9 | 1958 | 432,00 | 14 | 1292831,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1292831,63 | 2992,67 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Сарапульский район" | X | 3866,80 | 119 | 4365799,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4365799,97 | X | X |
| 253 | 1 | с. Северный, ул. Октябрьская, д. 15 | 1979 | 1157,80 | 30 | 2030582,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2030582,61 | 1753,83 | 31.12.2020 |
| 254 | 2 | с. Сигаево, ул. Зевахина, д. 1 | 1973 | 1999,00 | 55 | 1791642,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1791642,07 | 896,27 | 31.12.2020 |
| 255 | 3 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 2 | 1968 | 710,00 | 34 | 543575,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543575,29 | 765,60 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Селтинский район" | X | 810,80 | 49 | 1364840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1364840,60 | X | X |
| 256 | 1 | с. Селты, ул. Мира, д. 1 | 1967 | 419,00 | 24 | 722923,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722923,66 | 1725,35 | 31.12.2020 |
| 257 | 2 | с. Селты, ул. Мира, д. 3 | 1970 | 391,80 | 25 | 641916,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641916,94 | 1638,38 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Увинский район" | X | 2850,00 | 136 | 4871156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4871156,48 | X | X |
| 258 | 1 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 9 | 1970 | 770,00 | 43 | 1328497,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1328497,22 | 1725,32 | 31.12.2020 |
| 259 | 2 | п. Ува, ул. Зеленая, д. 3 | 1968 | 790,00 | 48 | 1310783,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1310783,93 | 1659,22 | 31.12.2019 |
| 260 | 3 | п. Ува, ул. Кржижановского, д. 2 | 1972 | 530,00 | 18 | 938804,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938804,71 | 1771,33 | 31.12.2020 |
| 261 | 4 | с. Подмой, ул. Станционная, д. 2в | 1978 | 760,00 | 27 | 1293070,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1293070,62 | 1701,41 | 31.12.2019 |
|  |  | ### МО "Шарканский район" | X | 1308,04 | 80 | 1952502,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1952502,64 | X | X |
| 262 | 1 | с. Шаркан, ул. Мира, д. 12 | 1972 | 519,04 | 33 | 341955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341955,25 | 658,82 | 31.12.2019 |
| 263 | 2 | с. Шаркан, ул. Советская, д. 2а | 1973 | 789,00 | 47 | 1610547,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1610547,39 | 2041,25 | 31.12.2019 |
|  |  | ### МО "Юкаменский район" | X | 4046,00 | 114 | 2902430,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2902430,27 | X | X |
| 264 | 1 | с. Пышкет, ул. Октябрьская, д. 5 | 1982 | 1556,00 | 34 | 223493,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223493,72 | 143,63 | 31.12.2020 |
| 265 | 2 | с. Юкаменское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1971 | 962,00 | 46 | 498838,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498838,55 | 518,54 | 31.12.2020 |
| 266 | 3 | с. Юкаменское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1987 | 1528,00 | 34 | 2180098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2180098,00 | 1426,77 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Якшур-Бодьинский район" | X | 3155,17 | 100 | 2926045,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2926045,04 | X | X |
| 267 | 1 | с. Заря, д. 5 | 1982 | 909,17 | 26 | 560509,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560509,23 | 616,51 | 31.12.2020 |
| 268 | 2 | с. Якшур-Бодья, ул. Ключевая, д. 19 | 1980 | 1230,00 | 35 | 637808,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637808,13 | 518,54 | 31.12.2020 |
| 269 | 3 | с. Якшур-Бодья, ул. Микрорайон, д. 13 | 1978 | 1016,00 | 39 | 1727727,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1727727,68 | 1700,52 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Ярский район" | X | 3349,80 | 134 | 5068132,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5068132,44 | X | X |
| 270 | 1 | п. Яр, ул. Советская, д. 10 | 1977 | 1053,37 | 50 | 2212799,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2212799,47 | 2100,69 | 31.12.2020 |
| 271 | 2 | п. Яр, ул. Советская, д. 14 | 1970 | 725,6 | 21 | 625439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625439,40 | 861,96 | 31.12.2020 |
| 272 | 3 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 24 | 1970 | 358,44 | 17 | 306162,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306162,57 | 854,15 | 31.12.2020 |
| 273 | 4 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 1а | 1981 | 442,36 | 17 | 915641,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915641,16 | 2069,90 | 31.12.2020 |
| 274 | 5 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 6 | 1962 | 250,58 | 11 | 97898,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97898,91 | 390,69 | 31.12.2020 |
| 275 | 6 | с. Пудем, ул. Кирова, д. 14а | 1989 | 519,45 | 18 | 910190,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910190,93 | 1752,22 | 31.12.2020 |

## Приложение 2

к Краткосрочному плану

реализации Региональной

программы капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах

в Удмуртской Республике

на 2019 - 2021 годы

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ В 2019 ГОДУ, ПО ВИДАМ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства УР от 09.04.2020 N 113)

| N п/п |  | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта, всего: | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем всего: | в том числе: |  |  |  |  | ремонт крыши |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента МКД |  |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | шт. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | Всего по Удмуртской Республике | 451257791,77 | 185665959,69 | 55769036,62 | 44844031,21 | 66318515,95 | 0,00 | 18734375,91 | 55831,60 | 147815011,88 | 45,00 | 76071373,06 | 1945,00 | 3952159,87 | 12190,00 | 14917408,47 | 12462,88 | 22835878,80 |
|  |  | ### МО "Алнашский район" | 4003779,22 | 511405,50 | 511405,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1472,68 | 1801138,74 | 911,14 | 1691234,98 |
| 1 | 1 | с. Алнаши, ул. Восточная, д. 14 | 194788,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,75 | 194788,05 |
| 2 | 2 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 2 | 133457,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,38 | 133457,10 |  |  |
| 3 | 3 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 4 | 408913,09 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,88 | 155189,07 | 136,00 | 253724,02 |
| 4 | 4 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 6 | 415111,33 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,88 | 155189,07 | 139,31 | 259922,26 |
| 5 | 5 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 2 | 454510,56 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,58 | 249274,42 | 114,30 | 205236,14 |
| 6 | 6 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 2а | 174005,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,67 | 174005,11 |  |  |
| 7 | 7 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 4а | 137713,06 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,84 | 137713,06 |  |  |
| 8 | 8 | с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 1 | 136717,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,00 | 136717,05 |  |  |
| 9 | 9 | с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 17 | 143836,41 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,77 | 143836,41 |  |  |
| 10 | 10 | с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 19 | 224225,85 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,18 | 224225,85 |
| 11 | 11 | с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 3 | 174004,08 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,39 | 174004,08 |  |  |
| 12 | 12 | с. Асановский совхоз-техникум, ул. Аллейная, д. 34 | 205049,71 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,75 | 205049,71 |  |  |
| 13 | 13 | с. Варзи-Ятчи, ул. Дружбы, д. 3 | 682918,80 | 243597,02 | 243597,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,54 | 136703,66 | 162,20 | 302618,12 |
| 14 | 14 | с. Варзи-Ятчи, ул. Мира, д. 15 | 518529,02 | 267808,48 | 267808,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,40 | 250720,54 |
|  |  | ### МО "Балезинский район" | 6977784,49 | 1148843,06 | 817754,71 | 71816,75 | 259271,60 | 0,00 | 0,00 | 2069,20 | 5486986,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 15 | 1 | п. Балезино, ул. Железнодорожная, д. 13 | 2992819,65 | 694226,81 | 694226,81 |  |  |  |  | 899,20 | 2298592,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2 | п. Балезино, ул. Калинина, д. 48 | 2098344,34 | 0,00 |  |  |  |  |  | 770,00 | 2098344,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 24 | 1886620,50 | 454616,25 | 123527,90 | 71816,75 | 259271,60 |  |  | 400,00 | 1090049,00 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Вавожский район" | 2306957,10 | 778258,61 | 228081,89 | 71457,66 | 478719,06 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 844787,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 273438,22 | 220,00 | 410472,28 |
| 18 | 1 | с. Вавож, пер. Коммунальный, д. 8 | 1512658,71 | 325915,47 | 105171,64 |  | 220743,83 |  |  | 310,00 | 844787,99 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 19 | 2 | с. Вавож, ул. Победы, д. 43 | 794298,39 | 452343,14 | 122910,25 | 71457,66 | 257975,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Город Воткинск" | 39501751,04 | 24151035,85 | 5512355,89 | 4309557,47 | 11143318,58 | 0,00 | 3185803,91 | 4919,95 | 13305144,33 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 236262,23 | 525,00 | 652523,04 | 620,00 | 1156785,59 |
| 20 | 1 | г. Воткинск, проезд Машиностроителей, д. 1 | 1151723,67 | 1151723,67 | 334985,44 |  | 505145,64 |  | 311592,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 129 | 2560527,72 | 2252673,48 | 898208,42 |  | 1354465,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 22 | 3 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 153 | 3092011,34 | 3092011,34 | 772350,78 | 1154984,17 | 1164676,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 14 | 410075,40 | 410075,40 | 73375,56 | 109726,86 | 154007,34 |  | 72965,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 8 | 74194,03 | 74194,03 |  |  |  |  | 74194,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 6 | г. Воткинск, ул. Глинки, д. 2б | 2001881,22 | 0,00 |  |  |  |  |  | 772,15 | 2001881,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 7 | г. Воткинск, ул. К. Либкнехта, д. 33 | 2003809,60 | 26780,85 | 26780,85 |  |  |  |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 27 | 8 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 16 | 647560,16 | 647560,16 | 115869,16 | 173272,39 | 243196,75 |  | 115221,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 9 | г. Воткинск, ул. Кунгурцева, д. 15 | 1612845,34 | 1376583,11 | 246314,62 | 368342,35 | 516987,58 |  | 244938,56 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 29 | 10 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 11 | 3098831,68 | 3098831,68 | 628114,66 | 939291,45 | 947173,66 |  | 584251,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 11 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 7 | 2111339,12 | 2111339,12 | 515803,11 |  | 1082614,49 |  | 512921,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 12 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 9 | 5015716,41 | 2402323,94 | 429852,37 | 642807,28 | 902213,31 |  | 427450,98 | 959,00 | 2613392,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 13 | г. Воткинск, ул. Мичурина, д. 5 | 5046577,38 | 854729,07 | 854729,07 |  |  |  |  | 1350,00 | 3678915,39 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 33 | 14 | г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, д. 31 | 1110034,11 | 1110034,11 | 198620,50 | 297019,90 | 416882,82 |  | 197510,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 15 | г. Воткинск, ул. Пугачева, д. 27 | 3375881,75 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1238,80 | 3375881,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 16 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 10 | 1014992,85 | 1014992,85 |  |  | 1014992,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 17 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 13 | 582666,07 | 582666,07 | 104257,55 | 155908,19 | 218825,24 |  | 103675,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 18 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 17 | 639551,92 | 639551,92 | 114436,24 | 171129,56 | 240189,20 |  | 113796,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 19 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 21 | 233085,16 | 233085,16 |  |  | 233085,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 20 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 14 | 130604,83 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 40 | 21 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 18 | 129480,24 | 129480,24 |  |  | 129480,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 59 | 594848,78 | 252893,53 |  |  | 252893,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 42 | 23 | г. Воткинск, ул. Чапаева, д. 68 | 174006,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 43 | 24 | г. Воткинск, ул. Чапаева, д. 72 | 1110241,21 | 1110241,21 | 198657,56 | 297075,32 | 416960,58 |  | 197547,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 25 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 18 | 229736,17 | 229736,17 |  |  |  |  | 229736,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 26 | г. Воткинск, ул. Юбилейная, д. 2 | 1349528,74 | 1349528,74 |  |  | 1349528,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Воткинский район" | 4819385,05 | 122442,03 | 77427,28 | 45014,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,80 | 4479335,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 46 | 1 | д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1048581,78 | 122442,03 | 77427,28 | 45014,75 |  |  |  | 260,00 | 708531,85 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 47 | 2 | п. Новый, ул. Построечная, д. 11 | 1269440,86 | 0,00 |  |  |  |  |  | 496,60 | 1269440,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3 | с. Июльское, п. Спутник, д. 3 | 1270988,47 | 0,00 |  |  |  |  |  | 594,60 | 1270988,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 4 | с. Июльское, п. Спутник, д. 5 | 1230373,94 | 0,00 |  |  |  |  |  | 549,60 | 1230373,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Город Глазов" | 143140506,48 | 76353734,55 | 22652894,67 | 28153943,30 | 18550354,67 | 0,00 | 6996541,91 | 7736,80 | 20989673,74 | 19,00 | 32222456,87 | 415,00 | 891352,93 | 4230,00 | 5257471,26 | 3980,00 | 7425817,13 |
| 50 | 1 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 3 | 1506873,17 | 1164917,92 | 208440,98 | 311705,56 | 437494,89 |  | 207276,49 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 51 | 2 | г. Глазов, ул. Глазовская, д. 36 | 1319290,31 | 428577,16 | 76686,13 | 114677,49 | 160955,82 |  | 76257,72 | 247,00 | 673105,25 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 52 | 3 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 11 | 1066638,72 | 1066638,72 | 1066638,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 15 | 1063476,39 | 1063476,39 | 1063476,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 5 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 5 | 1260137,60 | 918182,35 | 164292,11 | 245684,72 | 344831,24 |  | 163374,28 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 55 | 6 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 6 | 1246054,18 | 904098,93 | 161772,13 | 241916,31 | 339542,10 |  | 160868,39 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 56 | 7 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 20а | 750637,41 | 408682,16 | 163773,28 | 244908,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 57 | 8 | г. Глазов, ул. Интернациональная, д. 11 | 1626825,97 | 646183,77 | 140648,86 | 210328,28 | 295206,63 |  |  | 280,00 | 763034,30 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 58 | 9 | г. Глазов, ул. Калинина, д. 2 | 9775343,58 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 9775343,58 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 10 | г. Глазов, ул. Калинина, д. 5 | 11166767,88 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 11166767,88 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 11 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 7/1 | 5626516,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 5626516,11 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 12 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 10б | 4980009,47 | 1698352,09 | 680589,31 | 1017762,78 |  |  |  | 1016,00 | 2768724,46 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 62 | 13 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 59 | 840459,13 | 840459,13 | 840459,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 14 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 60 | 4290067,82 | 4116061,68 | 1028147,41 | 1537506,02 | 1550408,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 64 | 15 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63 | 430618,26 | 430618,26 | 430618,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 16 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 64 | 1028518,00 | 1028518,00 | 1028518,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 17 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 65б | 3374689,56 | 1733242,45 |  | 1733242,45 |  |  |  | 557,00 | 1423839,21 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 67 | 18 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 66 | 1054187,11 | 1054187,11 | 1054187,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 19 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 68 | 671176,50 | 671176,50 | 671176,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 20 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 73 | 441488,72 | 441488,72 | 441488,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 21 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 28/38 | 3353768,34 | 2617855,17 | 468417,81 | 700478,52 | 983157,90 |  | 465800,94 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 71 | 22 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 3 | 797080,20 | 797080,20 |  |  | 540840,56 |  | 256239,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 23 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 30 | 3544261,56 | 3109045,76 | 630184,99 | 942387,45 | 950295,64 |  | 586177,68 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 73 | 24 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 7 | 1783828,97 | 1783828,97 |  | 581330,69 | 815927,73 |  | 386570,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 25 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 8 | 1823621,09 | 1587358,86 |  |  | 1077066,07 |  | 510292,79 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 75 | 26 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 14 | 1685550,30 | 1343595,05 | 335615,42 | 501884,00 | 506095,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 76 | 27 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 16 | 1666600,00 | 1324644,75 | 330881,85 | 494805,34 | 498957,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 77 | 28 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 20 | 1171692,84 | 829737,59 | 332504,98 | 497232,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 78 | 29 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 11в | 4472784,40 | 1683062,76 | 674462,34 | 1008600,42 |  |  |  | 864,00 | 2354505,84 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 79 | 30 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 7а | 2141705,78 | 1706489,98 | 683850,44 | 1022639,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 80 | 31 | г. Глазов, ул. Мира, д. 19 | 2266206,05 | 977223,10 |  | 318466,51 | 446984,23 |  | 211772,36 | 473,00 | 1288982,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 32 | г. Глазов, ул. Мира, д. 23/23 | 719880,11 | 719880,11 |  | 234601,19 | 329274,92 |  | 156004,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 33 | г. Глазов, ул. Мира, д. 26 | 729728,70 | 729728,70 | 729728,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 34 | г. Глазов, ул. Мира, д. 28 | 843942,62 | 843942,62 | 843942,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 35 | г. Глазов, ул. Мира, д. 3 | 964185,92 | 964185,92 |  | 314217,83 | 441021,00 |  | 208947,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 36 | г. Глазов, ул. Молодежная, д. 3 | 964412,64 | 964412,64 |  | 314291,72 | 441124,69 |  | 208996,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 37 | г. Глазов, ул. Молодежная, д. 8 | 964979,47 | 964979,47 |  | 314476,44 | 441383,97 |  | 209119,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 38 | г. Глазов, ул. Молодой гвардии, д. 5 | 1824987,46 | 705364,02 | 172321,41 |  | 361683,87 |  | 171358,74 | 331,00 | 902015,54 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 88 | 39 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 18/48 | 823219,94 | 481264,69 | 481264,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 89 | 40 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 6 | 663764,82 | 663764,82 | 663764,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 41 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 8 | 4517471,88 | 1675972,92 | 671621,18 | 1004351,74 |  |  |  | 883,00 | 2406283,16 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 91 | 42 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 45 | 5653829,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 5653829,30 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 43 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 49/21 | 681231,66 | 681231,66 | 681231,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 44 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 59 | 1651982,30 | 1216766,50 | 392645,80 |  | 824120,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 94 | 45 | г. Глазов, ул. Революции, д. 4 | 2375962,04 | 583233,32 | 188207,10 |  | 395026,22 |  |  | 578,00 | 1575120,82 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 95 | 46 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 45 | 3717890,19 | 3282674,39 | 587375,16 | 878369,03 | 1232836,47 |  | 584093,73 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 96 | 47 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 50/15 | 983603,27 | 983603,27 | 983603,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 48 | г. Глазов, ул. Советская, д. 14 | 1103425,28 | 761470,03 | 136251,28 | 203752,08 | 285976,57 |  | 135490,10 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 98 | 49 | г. Глазов, ул. Советская, д. 31/45 | 6035381,05 | 5168054,80 | 924729,86 | 1382853,98 | 1940907,20 |  | 919563,76 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 99 | 50 | г. Глазов, ул. Советская, д. 5 | 1315258,53 | 1178539,42 | 287918,83 |  | 604310,25 |  | 286310,34 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 100 | 51 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 9 | 590389,23 | 590389,23 | 590389,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 52 | г. Глазов, ул. Сулимова, д. 74 | 773787,71 | 431832,46 |  | 431832,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 102 | 53 | г. Глазов, ул. Сулимова, д. 76 | 840297,45 | 498342,20 |  | 207335,74 | 291006,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 103 | 54 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 35 | 137873,13 | 137873,13 |  |  |  |  | 137873,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 55 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 49 | 1766311,49 | 1424356,24 | 254862,78 | 381125,35 | 534929,17 |  | 253438,94 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 105 | 56 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 5 | 4860052,07 | 2021278,21 | 809997,15 | 1211281,06 |  |  |  | 882,00 | 2403558,06 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 106 | 57 | г. Глазов, ул. Циолковского, д. 1в | 273926,59 | 56318,69 |  | 56318,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 107 | 58 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 3а | 1425778,34 | 1425778,34 |  | 1425778,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 59 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 5 | 1642437,12 | 1424829,22 |  | 1424829,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 109 | 60 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 5а | 1643521,81 | 1425913,91 |  | 1425913,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 110 | 61 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 7 | 1641804,40 | 1424196,50 |  | 1424196,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 111 | 62 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 7а | 1642437,12 | 1424829,22 |  | 1424829,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 112 | 63 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 11/1 | 3139003,22 | 1303680,84 | 233270,09 | 348835,35 | 489608,49 |  | 231966,91 | 548,00 | 1493367,13 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 113 | 64 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 18/29 | 2653589,48 | 1087189,07 |  | 354303,23 | 497282,93 |  | 235602,91 | 574,80 | 1566400,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 65 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 8/8 | 1652263,56 | 1310308,31 | 234455,95 | 350608,72 | 492097,51 |  | 233146,13 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 115 | 66 | г. Глазов, ул. Щорса, д. 1 | 810788,20 | 468832,95 |  | 468832,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 116 | 67 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25 | 1859052,54 | 270708,03 | 108482,22 | 162225,81 |  |  |  | 503,00 | 1370736,61 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 117 | 68 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25в | 1025180,42 | 683225,17 |  | 683225,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Глазовский район" | 4792345,47 | 2307687,23 | 909610,03 | 453810,04 | 944267,16 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 1253556,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 410157,33 | 440,00 | 820944,56 |
| 118 | 1 | д. Курегово, пер. Школьный, д. 3 | 1181392,75 | 158619,86 | 100304,65 | 58315,21 |  |  |  | 300,00 | 817536,75 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 119 | 2 | нп. Дома 1143 км, ул. Энергетиков, д. 2 | 558110,00 | 122090,40 | 77204,93 | 44885,47 |  |  |  | 160,00 | 436019,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 3 | с. Дзякино, ул. Кирова, д. 11 | 129037,25 | 129037,25 | 129037,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 4 | с. Дзякино, ул. Торфяная, д. 2 | 1270281,61 | 928326,36 | 252243,97 | 146649,79 | 529432,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 122 | 5 | с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 4 | 584182,61 | 242227,36 | 153174,59 | 89052,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 123 | 6 | с. Октябрьский, ул. Школьная, д. 3 | 1069341,25 | 727386,00 | 197644,64 | 114906,80 | 414834,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Дебесский район" | 864887,39 | 314412,63 | 85431,91 | 49668,47 | 179312,25 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 550474,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 1 | с. Дебесы, ул. Труда, д. 6 | 864887,39 | 314412,63 | 85431,91 | 49668,47 | 179312,25 |  |  | 202,00 | 550474,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Завьяловский район" | 12326068,64 | 2507691,06 | 1067037,37 | 159433,20 | 1281220,49 | 0,00 | 0,00 | 3472,89 | 8127707,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,19 | 516211,28 | 678,71 | 1174458,56 |
| 125 | 1 | д. Новая Казмаска, пер. Молдавский, д. 2 | 1150318,95 | 0,00 |  |  |  |  |  | 474,42 | 1150318,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 2 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 2 | 44111,81 | 44111,81 | 44111,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 3 | д. Позимь, д. 5 | 2134494,75 | 197838,28 | 197838,28 |  |  |  |  | 692,03 | 1584721,95 |  |  |  |  | 90,48 | 172431,27 | 139,91 | 179503,25 |
| 128 | 4 | д. Позимь, д. 14 | 2180142,09 | 0,00 |  |  |  |  |  | 698,98 | 1738259,73 |  |  |  |  | 91,54 | 136718,08 | 166,08 | 305164,28 |
| 129 | 5 | с. Бабино, ул. Мира, д. 5 | 746311,22 | 0,00 |  |  |  |  |  | 540,02 | 746311,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 6 | с. Вараксино, д. 19 | 1389850,07 | 1115624,93 | 409987,38 |  | 705637,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,99 | 274225,14 |
| 131 | 7 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 57 | 1390753,51 | 1009248,09 | 274231,95 | 159433,20 | 575582,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,85 | 120295,76 | 140,00 | 261209,66 |
| 132 | 8 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 71 | 140867,95 | 140867,95 | 140867,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 9 | с. Люкшудья, ул. Станционная, д. 3 | 1485331,57 | 0,00 |  |  |  |  |  | 456,57 | 1244209,17 |  |  |  |  | 58,32 | 86766,17 | 82,73 | 154356,23 |
| 134 | 10 | с. Октябрьский, д. 2 | 1663886,72 | 0,00 |  |  |  |  |  | 610,87 | 1663886,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Игринский район" | 1472982,51 | 148974,66 | 148974,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 1150001,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 174006,14 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 1 | п. Игра, мкр. Западный, д. 35 | 1298976,37 | 148974,66 | 148974,66 |  |  |  |  | 422,00 | 1150001,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 2 | п. Игра, мкр. Западный, д. 85 | 174006,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
|  |  | ### МО "Город Ижевск" | 163304922,77 | 58985859,25 | 18239379,66 | 9000830,62 | 24364164,83 | 0,00 | 7381484,14 | 18625,05 | 49607177,79 | 26,00 | 43848916,19 | 1350,00 | 2674196,01 | 2600,13 | 2930288,61 | 2988,03 | 5258484,92 |
| 137 | 1 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 41 | 187503,96 | 187503,96 |  |  | 139384,42 |  | 48119,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 2 | г. Ижевск, пер. Прасовский, д. 6 | 2543441,77 | 2037122,21 | 454601,83 | 291044,58 | 942427,34 |  | 349048,46 |  |  |  |  |  |  | 251,96 | 286571,12 | 184,26 | 219748,44 |
| 139 | 3 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 10 | 3211971,64 | 2433330,71 | 707946,81 | 257665,83 | 1344697,96 |  | 123020,11 |  |  |  |  | 165,00 | 303092,95 | 261,77 | 167693,74 | 165,00 | 307854,24 |
| 140 | 4 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 9 | 646880,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 274569,16 | 205,10 | 137754,06 | 181,07 | 234557,58 |
| 141 | 5 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 66 | 1268761,42 | 833545,62 |  |  | 833545,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 142 | 6 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 68 | 3194958,76 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1109,20 | 2887104,52 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 143 | 7 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 90 | 2472919,09 | 0,00 |  |  |  |  |  | 811,60 | 2211709,43 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 144 | 8 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 30 | 5787081,32 | 2729684,57 | 1414221,53 |  |  |  | 1315463,04 | 1146,60 | 3057396,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 9 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 31 | 2678710,83 | 0,00 |  |  |  |  |  | 870,00 | 2370856,59 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 146 | 10 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 145 | 3272942,97 | 3024362,77 | 1205904,08 |  | 1818458,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 147 | 11 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 147 | 5909279,29 | 2469752,70 | 984764,42 |  | 1484988,28 |  |  | 1186,90 | 3234447,91 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 148 | 12 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 151 | 892118,48 | 892118,48 | 892118,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 13 | г. Ижевск, ул. Восточная, д. 95а | 237470,02 | 237470,02 |  |  |  |  | 237470,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 14 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 11 | 4129010,24 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1515,17 | 4129010,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 15 | г. Ижевск, ул. Игринская, д. 17 | 40971,34 | 40971,34 | 40971,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 16 | г. Ижевск, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 54 | 578217,48 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 153 | 17 | г. Ижевск, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 56 | 578217,48 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 154 | 18 | г. Ижевск, ул. им. Вадима Сивкова, д. 154 | 3606004,01 | 3170788,21 | 788849,17 | 458621,77 | 1189555,34 |  | 733761,93 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 155 | 19 | г. Ижевск, ул. им. Сабурова А.Н., д. 45а | 912549,45 | 714837,12 | 310440,19 |  | 404396,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,60 | 79048,50 | 63,60 | 118663,83 |
| 156 | 20 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 129 | 4820041,99 | 2143630,65 | 579523,32 | 756775,62 | 807331,71 |  |  | 822,80 | 2241195,54 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 157 | 21 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 140 | 3759028,26 | 928176,66 | 928176,66 |  |  |  |  | 1038,80 | 2830851,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 22 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 15 | 1438481,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1438481,11 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 23 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 38 | 4737841,73 | 1983451,43 | 875737,93 |  | 1107713,50 |  |  | 1010,74 | 2754390,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 24 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 59 | 3438470,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 3438470,74 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 25 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 175 | 3604388,19 | 1137593,13 | 1137593,13 |  |  |  |  | 965,00 | 2466795,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 26 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 204 | 3270147,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1200,00 | 3270147,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 27 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 118а | 924568,96 | 214592,81 |  |  | 146747,74 |  | 67845,07 | 260,53 | 709976,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 28 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 107 | 1437449,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1437449,70 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 29 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 38а | 5395730,79 | 2495685,45 | 995130,78 |  | 1500554,67 |  |  | 1064,20 | 2900045,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 30 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 19 | 2712119,35 | 2357726,02 | 897326,10 |  | 1460399,92 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 167 | 31 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 40 | 1340670,66 | 1340670,66 |  |  | 1340670,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 32 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 58 | 505782,91 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,70 | 202219,99 | 162,70 | 303562,92 |
| 169 | 33 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 64 | 1680626,96 | 1680626,96 | 418117,23 | 243085,33 | 630505,31 |  | 388919,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 34 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 75 | 1233943,35 | 1233943,35 |  | 741118,10 |  |  | 492825,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 35 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 58а | 2021734,61 | 1879733,66 | 342029,01 | 296071,73 | 767939,37 |  | 473693,55 |  |  |  |  | 110,00 | 142000,95 |  |  |  |  |
| 172 | 36 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 19 | 3446269,26 | 3138415,02 | 780795,16 | 453939,32 | 1177410,19 |  | 726270,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 173 | 37 | г. Ижевск, ул. Люллинская, д. 1 | 1018953,88 | 1018953,88 | 252492,14 | 156270,57 | 578175,68 |  | 32015,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 38 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 16 | 8660981,17 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 8660981,17 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 39 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1432419,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1432419,90 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 40 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 12 | 1434269,41 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1434269,41 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 41 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 27а | 1528815,61 | 950598,13 | 232232,44 |  | 487430,62 |  | 230935,07 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 178 | 42 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 36 | 757265,23 | 315766,86 |  |  |  |  | 315766,86 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 179 | 43 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 51 | 3517860,65 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1290,90 | 3517860,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 44 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 41 | 2179209,72 | 1311883,47 |  | 504584,49 |  |  | 807298,98 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 181 | 45 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 23б | 2321909,81 | 2116673,67 | 429037,11 | 641588,08 | 646972,06 |  | 399076,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 182 | 46 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 44 | 1545721,95 | 1545721,95 | 276578,96 | 413600,05 | 580509,11 |  | 275033,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 47 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 59 | 938520,98 | 261733,81 |  | 41409,53 | 149496,01 |  | 70828,27 | 260,40 | 676787,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 48 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 179а | 3091286,31 | 714979,49 | 714979,49 |  |  |  |  | 872,00 | 2376306,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 49 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 367 | 2185038,95 | 1449125,78 | 467627,22 |  | 981498,56 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 186 | 50 | г. Ижевск, ул. Свободы, д. 120 | 2163078,88 | 1958000,20 | 837096,23 | 536217,91 | 584686,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 187 | 51 | г. Ижевск, ул. Труда, д. 6 | 3247553,44 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 3247553,44 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 52 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 191 | 5448886,53 | 3369258,12 | 899283,10 | 1197399,72 | 1272575,30 |  |  | 1037,51 | 2079628,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 53 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 199 | 19518706,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 19518706,00 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 54 | г. Ижевск, ул. Шишкина, д. 1а | 810075,96 | 810075,96 |  |  | 515983,15 |  | 294092,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 55 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 17 | 3026130,93 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1110,80 | 3026130,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 56 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 36 | 1039986,48 | 1039986,48 |  | 1039986,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 57 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53 | 202597,71 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,40 | 202597,71 |
| 194 | 58 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 53а | 971451,51 | 971451,51 |  | 971451,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 59 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 60 | 4152375,39 | 977983,77 |  |  | 977983,77 |  |  | 1051,90 | 2866537,38 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 196 | 60 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 114 | 954935,73 | 867932,66 | 375805,80 |  | 492126,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 197 | 61 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 166б | 3240584,72 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 3240584,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Камбарский район" | 5878588,77 | 3344029,49 | 701836,14 | 559811,59 | 1653997,23 | 0,00 | 428384,53 | 660,23 | 1645412,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 273438,22 | 330,00 | 615708,42 |
| 198 | 1 | г. Камбарка, ул. Интернациональная, д. 16 | 342895,80 | 342895,80 |  | 54250,37 | 195853,76 |  | 92791,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 2 | г. Камбарка, ул. К. Маркса, д. 67 | 320049,84 | 320049,84 | 86963,65 | 50558,98 | 182527,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 3 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 14 | 605602,92 | 0,00 |  |  |  |  |  | 248,97 | 605602,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 4 | г. Камбарка, ул. Чернышевского, д. 37 | 481766,04 | 276529,90 | 174866,10 | 101663,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 202 | 5 | п. Борок, ул. Ленина, д. 21 | 616431,73 | 616431,73 |  | 97527,16 | 352090,84 |  | 166813,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 6 | п. Борок, ул. Ленина, д. 23 | 1135377,10 | 793421,85 | 169727,34 | 98676,21 | 356239,17 |  | 168779,13 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 204 | 7 | с. Кама, ул. Речников, д. 1а | 668369,74 | 326414,49 | 88693,04 | 51564,44 | 186157,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 205 | 8 | с. Камское, ул. Советская, д. 13а | 1708095,60 | 668285,88 | 181586,01 | 105570,63 | 381129,24 |  |  | 411,26 | 1039809,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Каракулинский район" | 1760579,12 | 1151299,93 | 252243,97 | 146649,79 | 752406,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 273438,22 | 180,00 | 335840,97 |
| 206 | 1 | с. Каракулино, пер. Свободы, д. 18 | 359692,68 | 222973,57 |  |  | 222973,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 207 | 2 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 30 | 709201,35 | 709201,35 | 192703,53 | 112034,13 | 404463,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 3 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 34 | 341955,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 209 | 4 | с. Каракулино, ул. Сивкова, д. 2 | 349729,84 | 219125,01 | 59540,44 | 34615,66 | 124968,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
|  |  | ### МО "Кезский район" | 3172405,09 | 171530,85 | 171530,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,41 | 2652661,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 87003,07 | 140,00 | 261209,66 |
| 210 | 1 | п. Кез, ул. Октябрьская, д. 26 | 294885,52 | 0,00 |  |  |  |  |  | 108,21 | 294885,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 2 | п. Кез, ул. Пушкина, д. 10 | 937518,09 | 92522,41 | 92522,41 |  |  |  |  | 262,15 | 714390,85 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 212 | 3 | с. Кузьма, ул. Железнодорожная, д. 13 | 906662,28 | 79008,44 | 79008,44 |  |  |  |  | 223,86 | 610045,94 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 213 | 4 | с. Поломское, ул. Советская, д. 22 | 1033339,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 379,19 | 1033339,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Кизнерский район" | 3080422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1167,00 | 3080422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 1 | п. Кизнер, ул. Южная, д. 35 | 1510752,21 | 0,00 |  |  |  |  |  | 591,00 | 1510752,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 2 | с. Кизнер, ул. Мелиораторов, д. 13 | 1569670,56 | 0,00 |  |  |  |  |  | 576,00 | 1569670,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Киясовский район" | 1399082,39 | 1057127,14 | 761673,02 | 295454,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 216 | 1 | с. Киясово, пер. Северный, д. 7 | 175810,20 | 175810,20 | 111175,11 | 64635,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 2 | с. Киясово, пер. Северный, д. 9 | 253479,24 | 253479,24 | 253479,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 3 | с. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 4 | 323100,04 | 323100,04 | 204315,14 | 118784,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 4 | с. Подгорное, ул. Школьная, д. 3 | 192703,53 | 192703,53 | 192703,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 5 | с. Подгорное, ул. Школьная, д. 5 | 453989,38 | 112034,13 |  | 112034,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Красногорский район" | 1229666,77 | 574521,88 | 94869,42 | 0,00 | 479652,46 | 0,00 | 0,00 | 341,57 | 655144,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 1 | с. Красногорское, ул. Комсомольская, д. 28 | 949134,90 | 293990,01 | 94869,42 |  | 199120,59 |  |  | 341,57 | 655144,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 2 | с. Красногорское, ул. Ленина, д. 74 | 280531,87 | 280531,87 |  |  | 280531,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Малопургинский район" | 3628315,17 | 1850079,14 | 550763,96 | 237486,49 | 961617,62 | 0,00 | 100211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 621450,50 | 620,00 | 1156785,53 |
| 223 | 1 | с. Малая Пурга, ул. Ворошилова, д. 8 | 174006,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 224 | 2 | с. Малая Пурга, ул. Кирова, д. 5 | 130604,83 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 225 | 3 | с. Малая Пурга, ул. Колхозная, д. 109 | 174006,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 226 | 4 | с. Малая Пурга, ул. Колхозная, д. 111 | 136719,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 227 | 5 | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д. 28 | 341955,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 228 | 6 | с. Малая Пурга, ул. Пионерская, д. 32 | 205236,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 229 | 7 | с. Пугачево, ул. Комарова, д. 12 | 596251,47 | 391015,33 |  | 84815,58 | 306199,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 230 | 8 | с. Пугачево, ул. Комарова, д. 8 | 311724,84 | 311724,84 |  |  | 211513,77 |  | 100211,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 9 | с. Уром, ул. Азина, д. 14 | 399071,17 | 193835,03 | 193835,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 232 | 10 | с. Уром, ул. Азина, д. 8 | 199443,20 | 199443,20 | 199443,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 11 | с. Яган-Докья, ул. Октябрьская, д. 15 | 205236,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 234 | 12 | с. Яган-Докья, ул. Октябрьская, д. 22 | 249044,89 | 249044,89 | 157485,73 | 91559,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 13 | с. Яган-Докья, ул. Совхозная, д. 13 | 223279,51 | 223279,51 |  |  | 223279,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 14 | с. Яган-Докья, ул. Совхозная, д. 15 | 281736,34 | 281736,34 |  | 61111,75 | 220624,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МО "Город Можга" | 8411822,92 | 974121,14 | 313316,15 | 216050,47 | 444754,52 | 0,00 | 0,00 | 2517,00 | 6707160,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 292081,75 | 235,00 | 438459,07 |
| 237 | 1 | г. Можга, п. Восточный, д. 11 | 466732,43 | 466732,43 | 101589,33 | 151918,12 | 213224,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 2 | г. Можга, п. Восточный, д. 3 | 1223509,04 | 405972,29 | 110310,40 | 64132,35 | 231529,54 |  |  | 300,00 | 817536,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 3 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 36 | 2300637,87 | 0,00 |  |  |  |  |  | 900,00 | 2300637,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 4 | г. Можга, ул. Азина, д. 24 | 512932,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 241 | 5 | г. Можга, ул. Азина, д. 38 | 2071093,10 | 0,00 |  |  |  |  |  | 760,00 | 2071093,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 6 | г. Можга, ул. Луговая, д. 57 | 1836917,56 | 101416,42 | 101416,42 |  |  |  |  | 557,00 | 1517893,24 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
|  |  | ### МО "Можгинский район" | 5550054,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2080,00 | 5550054,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 1 | ст. Керамик, ул. Лесная, д. 9 | 1789385,01 | 0,00 |  |  |  |  |  | 700,00 | 1789385,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 2 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 7 | 817536,75 | 0,00 |  |  |  |  |  | 300,00 | 817536,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 3 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 9 | 817536,75 | 0,00 |  |  |  |  |  | 300,00 | 817536,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 4 | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 3 | 2125595,55 | 0,00 |  |  |  |  |  | 780,00 | 2125595,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Город Сарапул" | 10184577,11 | 3781339,32 | 962480,00 | 313264,69 | 1863644,28 | 0,00 | 641950,35 | 2089,20 | 5693325,94 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 150348,70 | 180,00 | 223722,18 | 180,00 | 335840,97 |
| 247 | 1 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 12а | 2867804,58 | 905794,43 | 193765,86 | 112651,77 | 406693,43 |  | 192683,37 | 664,80 | 1811661,45 |  |  | 70,00 | 150348,70 |  |  |  |  |
| 248 | 2 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 13а | 4108679,71 | 1613060,15 | 345062,82 | 200612,92 | 724249,30 |  | 343135,11 | 790,30 | 2153664,31 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 249 | 3 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 34 | 217607,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 250 | 4 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 44а | 946600,65 | 74561,45 | 74561,45 |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 5 | г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 66 | 751052,64 | 751052,64 | 242361,75 |  | 508690,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 6 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 9 | 1292831,63 | 436870,65 | 106728,12 |  | 224010,66 |  | 106131,87 | 314,10 | 855960,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Сарапульский район" | 4365799,97 | 2360048,91 | 955315,38 | 0,00 | 1404733,53 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 1607822,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 136719,11 | 140,00 | 261209,66 |
| 253 | 1 | с. Северный, ул. Октябрьская, д. 15 | 2030582,61 | 286041,21 | 286041,21 |  |  |  |  | 590,00 | 1607822,29 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 254 | 2 | с. Сигаево, ул. Зевахина, д. 1 | 1791642,07 | 1530432,41 | 493864,54 |  | 1036567,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 255 | 3 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 2 | 543575,29 | 543575,29 | 175409,63 |  | 368165,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Селтинский район" | 1364840,60 | 680930,10 | 200312,83 | 60182,45 | 420434,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 273438,22 | 220,00 | 410472,28 |
| 256 | 1 | с. Селты, ул. Мира, д. 1 | 722923,66 | 380968,41 | 103516,37 | 60182,45 | 217269,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 257 | 2 | с. Селты, ул. Мира, д. 3 | 641916,94 | 299961,69 | 96796,46 |  | 203165,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Увинский район" | 4871156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1787,50 | 4871156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 1 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 9 | 1328497,22 | 0,00 |  |  |  |  |  | 487,50 | 1328497,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 2 | п. Ува, ул. Зеленая, д. 3 | 1310783,93 | 0,00 |  |  |  |  |  | 481,00 | 1310783,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 3 | п. Ува, ул. Кржижановского, д. 2 | 938804,71 | 0,00 |  |  |  |  |  | 344,50 | 938804,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 4 | с. Подмой, ул. Станционная, д. 2в | 1293070,62 | 0,00 |  |  |  |  |  | 474,50 | 1293070,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Шарканский район" | 1952502,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 1610547,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 262 | 1 | с. Шаркан, ул. Мира, д. 12 | 341955,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 263 | 2 | с. Шаркан, ул. Советская, д. 2а | 1610547,39 | 0,00 |  |  |  |  |  | 591,00 | 1610547,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Юкаменский район" | 2902430,27 | 722332,27 | 0,00 | 223493,72 | 498838,55 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 2180098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 1 | с. Пышкет, ул. Октябрьская, д. 5 | 223493,72 | 223493,72 |  | 223493,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 2 | с. Юкаменское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 498838,55 | 498838,55 |  |  | 498838,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 3 | с. Юкаменское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 | 2180098,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 800,00 | 2180098,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Якшур-Бодьинский район" | 2926045,04 | 1198317,36 | 224615,74 | 335893,49 | 637808,13 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 1727727,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 1 | с. Заря, д. 5 | 560509,23 | 560509,23 | 224615,74 | 335893,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 2 | с. Якшур-Бодья, ул. Ключевая, д. 19 | 637808,13 | 637808,13 |  |  | 637808,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 3 | с. Якшур-Бодья, ул. Микрорайон, д. 13 | 1727727,68 | 0,00 |  |  |  |  |  | 634,00 | 1727727,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Ярский район" | 5068132,44 | 469937,73 | 329725,59 | 140212,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1482,00 | 4038631,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 223722,18 | 180,00 | 335840,97 |
| 270 | 1 | п. Яр, ул. Советская, д. 10 | 2212799,47 | 0,00 |  |  |  |  |  | 812,00 | 2212799,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 2 | п. Яр, ул. Советская, д. 14 | 625439,40 | 283484,15 | 179263,68 | 104220,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 272 | 3 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 24 | 306162,57 | 88554,67 | 88554,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 273 | 4 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 1а | 915641,16 | 0,00 |  |  |  |  |  | 336,00 | 915641,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 5 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 6 | 97898,91 | 97898,91 | 61907,24 | 35991,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 6 | с. Пудем, ул. Кирова, д. 14а | 910190,93 | 0,00 |  |  |  |  |  | 334,00 | 910190,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к Краткосрочному плану

реализации Региональной

программы капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах

в Удмуртской Республике

на 2019 - 2021 годы

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ В 2020 ГОДУ

Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства УР от 09.04.2020 N 113)

| N п/п |  | Адрес многоквартирного дома <**> (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД, всего | Количество проживающих граждан | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту <*> |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета Удмуртской Республики | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Всего по Удмуртской Республике | X | 625761,89 | 24851,00 | 543330695,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543330695,75 | X | X |
|  |  | ### МО "Алнашский район" | X | 6493,00 | 351,00 | 2739029,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2739029,11 | X | X |
| 1 | 1 | с. Алнаши, ул. Восточная, д. 10 | 1971 | 762,00 | 40 | 737085,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737085,16 | 967,30 | 31.12.2020 |
| 2 | 2 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 10 | 1984 | 916,00 | 48 | 174006,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174006,14 | 189,96 | 31.12.2020 |
| 3 | 3 | с. Алнаши, ул. Комсомольская, д. 1 | 1979 | 909,00 | 42 | 435215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435215,80 | 478,79 | 31.12.2020 |
| 4 | 4 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 4б | 1981 | 673,00 | 38 | 341955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341955,25 | 508,11 | 31.12.2020 |
| 5 | 5 | с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 21 | 1976 | 946,00 | 57 | 435215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435215,80 | 460,06 | 31.12.2020 |
| 6 | 6 | с. Алнаши, ул. Строительная, д. 4 | 1981 | 507,00 | 23 | 205236,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205236,14 | 404,81 | 31.12.2020 |
| 7 | 7 | с. Асановский совхоз-техникум, ул. Аллейная, д. 31 | 1983 | 1236,00 | 61 | 205078,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205078,68 | 165,92 | 31.12.2020 |
| 8 | 8 | ст. Железнодорожная станция Алнаши, ул. Лесная, д. 5 | 1976 | 544,00 | 42 | 205236,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205236,14 | 377,27 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Балезинский район" | X | 3000,00 | 131,00 | 10176023,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10176023,32 | X | X |
| 9 | 1 | п. Балезино, пер. Русских, д. 7 | 1965 | 810,00 | 38 | 4375742,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4375742,95 | 5402,15 | 31.12.2020 |
| 10 | 2 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 1 | 1965 | 770,00 | 33 | 2020630,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020630,71 | 2624,20 | 31.12.2020 |
| 11 | 3 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 3 | 1965 | 770,00 | 30 | 2020630,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020630,71 | 2624,20 | 31.12.2020 |
| 12 | 4 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 5 | 1965 | 650,00 | 30 | 1759018,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1759018,95 | 2706,18 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Вавожский район" | X | 783,10 | 32,00 | 2538315,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2538315,02 | X | X |
| 13 | 1 | с. Вавож, ул. Победы, д. 55 | 1978 | 783,10 | 32 | 2538315,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2538315,02 | 3241,37 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Город Воткинск" | X | 47664,34 | 1959,00 | 41483461,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41483461,28 | X | X |
| 14 | 1 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 38 | 1973 | 770,00 | 32 | 642786,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642786,02 | 834,79 | 31.12.2020 |
| 15 | 2 | г. Воткинск, проезд Машиностроителей, д. 3 | 1962 | 1346,34 | 64 | 1043061,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1043061,87 | 774,74 | 31.12.2020 |
| 16 | 3 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 163 | 1969 | 2747,27 | 100 | 1023498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023498,20 | 372,55 | 31.12.2020 |
| 17 | 4 | г. Воткинск, ул. Белинского, д. 10 | 1973 | 3404,98 | 141 | 7358578,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7358578,31 | 2161,12 | 31.12.2020 |
| 18 | 5 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 25 | 1969 | 6815,92 | 278 | 2539277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2539277,80 | 372,55 | 31.12.2020 |
| 19 | 6 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 27 | 1972 | 4855,92 | 212 | 5424520,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5424520,92 | 1117,09 | 31.12.2020 |
| 20 | 7 | г. Воткинск, ул. Зориной, д. 115 | 1970 | 775,00 | 44 | 718423,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718423,09 | 927,00 | 31.12.2020 |
| 21 | 8 | г. Воткинск, ул. Кунгурцева, д. 3 | 1960 | 1023,00 | 39 | 236262,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236262,23 | 230,95 | 31.12.2020 |
| 22 | 9 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 10 | 1963 | 3096,90 | 116 | 711677,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711677,83 | 229,80 | 31.12.2020 |
| 23 | 10 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 16 | 1968 | 2900,16 | 125 | 1080457,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080457,51 | 372,55 | 31.12.2020 |
| 24 | 11 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 18 | 1967 | 3800,00 | 117 | 1620772,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1620772,48 | 426,52 | 31.12.2020 |
| 25 | 12 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 22 | 1966 | 2911,70 | 114 | 3392771,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3392771,64 | 1165,22 | 31.12.2020 |
| 26 | 13 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 4 | 1967 | 2758,20 | 103 | 1027570,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1027570,17 | 372,55 | 31.12.2020 |
| 27 | 14 | г. Воткинск, ул. Павлова, д. 8 | 1972 | 3577,22 | 164 | 2760765,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2760765,45 | 771,76 | 31.12.2020 |
| 28 | 15 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 11 | 1958 | 422,00 | 24 | 1622300,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1622300,32 | 3844,31 | 31.12.2020 |
| 29 | 16 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 8 | 1970 | 3409,63 | 141 | 3577398,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3577398,79 | 1049,20 | 31.12.2020 |
| 30 | 17 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 16 | 1970 | 494,50 | 25 | 2180098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2180098,00 | 4408,69 | 31.12.2020 |
| 31 | 18 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 8 | 1970 | 687,50 | 41 | 698453,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698453,70 | 1015,93 | 31.12.2020 |
| 32 | 19 | г. Воткинск, ул. Черняховского, д. 2 | 1942 | 812,10 | 35 | 2246941,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2246941,03 | 2766,83 | 31.12.2020 |
| 33 | 20 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 17 | 1960 | 1056,00 | 44 | 1577845,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577845,92 | 1494,17 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Воткинский район" | X | 5160,50 | 11,00 | 7020271,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7020271,90 | X | X |
| 34 | 1 | д. Кварса, пер. ПУ-14, д. 5 | 1969 | 461,00 | 2 | 341955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341955,25 | 741,77 | 31.12.2020 |
| 35 | 2 | д. Кварса, пер. ПУ-14, д. 6 | 1970 | 468,20 | 2 | 341955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341955,25 | 730,36 | 31.12.2020 |
| 36 | 3 | д. Кварса, пер. ПУ-14, д. 7 | 1970 | 1372,10 | 2 | 711493,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711493,12 | 518,54 | 31.12.2020 |
| 37 | 4 | п. Новый, ул. Строителей, д. 3 | 1981 | 2859,20 | 5 | 5624868,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5624868,28 | 1967,29 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Город Глазов" | X | 226422,76 | 7419,00 | 169756815,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169756815,17 | X | X |
| 38 | 1 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 12 | 1949 | 556,00 | 29 | 1109638,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1109638,53 | 1995,75 | 31.12.2020 |
| 39 | 2 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 14 | 1949 | 547,80 | 29 | 1098316,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1098316,53 | 2004,96 | 31.12.2020 |
| 40 | 3 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 10 | 1974 | 9654,40 | 360 | 205078,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205078,68 | 21,24 | 31.12.2020 |
| 41 | 4 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 13 | 1980 | 5902,88 | 197 | 2948691,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2948691,21 | 499,53 | 31.12.2020 |
| 42 | 5 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 13 | 1964 | 3703,80 | 154 | 915045,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915045,26 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 43 | 6 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 15а | 1964 | 4313,10 | 169 | 5600438,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5600438,21 | 1298,47 | 31.12.2020 |
| 44 | 7 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 7 | 1964 | 3657,60 | 134 | 903631,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903631,30 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 45 | 8 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 9 | 1963 | 3668,90 | 127 | 906423,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906423,01 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 46 | 9 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 11 | 1949 | 358,10 | 32 | 836392,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836392,99 | 2335,64 | 31.12.2020 |
| 47 | 10 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 14 | 1950 | 1304,60 | 37 | 2379511,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2379511,69 | 1823,94 | 31.12.2020 |
| 48 | 11 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 17/11 | 1952 | 2317,20 | 50 | 2377396,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2377396,87 | 1025,98 | 31.12.2020 |
| 49 | 12 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 22/12 | 1951 | 2723,70 | 60 | 4055724,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4055724,34 | 1489,05 | 31.12.2020 |
| 50 | 13 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 3 | 1950 | 664,00 | 44 | 1258756,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1258756,83 | 1895,72 | 31.12.2020 |
| 51 | 14 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 31 | 1953 | 3213,10 | 76 | 3943290,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3943290,85 | 1227,25 | 31.12.2020 |
| 52 | 15 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 18 | 1973 | 5481,40 | 185 | 205078,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205078,68 | 37,41 | 31.12.2020 |
| 53 | 16 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 49а | 1966 | 750,20 | 20 | 494769,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494769,81 | 659,52 | 31.12.2020 |
| 54 | 17 | г. Глазов, ул. Интернациональная, д. 9а | 1962 | 554,90 | 22 | 137091,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137091,25 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 55 | 18 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 10а | 1964 | 2749,88 | 85 | 4993327,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4993327,01 | 1815,83 | 31.12.2020 |
| 56 | 19 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 18 | 1967 | 2725,71 | 94 | 512932,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512932,92 | 188,18 | 31.12.2020 |
| 57 | 20 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 41/20 | 1954 | 2703,00 | 60 | 667791,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667791,84 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 58 | 21 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 43 | 1953 | 1831,10 | 43 | 452383,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452383,89 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 59 | 22 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63в | 1964 | 3226,60 | 119 | 797150,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797150,24 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 60 | 23 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 65в | 1966 | 3833,00 | 127 | 3373785,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3373785,64 | 880,19 | 31.12.2020 |
| 61 | 24 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 70 | 1963 | 3225,00 | 98 | 796754,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796754,97 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 62 | 25 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 71 | 1964 | 1778,70 | 63 | 439438,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439438,15 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 63 | 26 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 71а | 1964 | 4410,40 | 172 | 4734410,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4734410,27 | 1073,47 | 31.12.2020 |
| 64 | 27 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 74 | 1963 | 2709,00 | 96 | 669274,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669274,17 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 65 | 28 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 13 | 1954 | 3159,00 | 80 | 780449,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780449,28 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 66 | 29 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 14а | 1951 | 3042,60 | 79 | 5068321,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5068321,05 | 1665,79 | 31.12.2020 |
| 67 | 30 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 15/37 | 1954 | 3416,40 | 65 | 844041,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844041,44 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 68 | 31 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 16а | 1951 | 3978,20 | 85 | 2622431,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2622431,61 | 659,20 | 31.12.2020 |
| 69 | 32 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 22 | 1954 | 1959,50 | 49 | 484105,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484105,85 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 70 | 33 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 4 | 1952 | 1036,00 | 37 | 1174481,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1174481,62 | 1133,67 | 31.12.2020 |
| 71 | 34 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 12 | 1959 | 2279,92 | 63 | 2258437,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2258437,40 | 990,58 | 31.12.2020 |
| 72 | 35 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 24а | 1966 | 3416,80 | 137 | 4037565,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4037565,98 | 1181,68 | 31.12.2020 |
| 73 | 36 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 25 | 1962 | 3794,50 | 138 | 3206660,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3206660,17 | 845,08 | 31.12.2020 |
| 74 | 37 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 25б | 1962 | 2757,00 | 99 | 1699708,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1699708,41 | 616,51 | 31.12.2020 |
| 75 | 38 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 29 | 1965 | 3837,40 | 125 | 1417730,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1417730,12 | 369,45 | 31.12.2020 |
| 76 | 39 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 11 | 1960 | 2735,00 | 143 | 3864700,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3864700,84 | 1413,05 | 31.12.2020 |
| 77 | 40 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 11б | 1961 | 2771,50 | 86 | 1459148,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1459148,41 | 526,48 | 31.12.2020 |
| 78 | 41 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 13 | 1960 | 2772,20 | 112 | 1552214,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1552214,34 | 559,92 | 31.12.2020 |
| 79 | 42 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 15 | 1962 | 1852,30 | 64 | 1483910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1483910,24 | 801,12 | 31.12.2020 |
| 80 | 43 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 18 | 1958 | 1764,30 | 76 | 435880,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435880,55 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 81 | 44 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 3 | 1960 | 1823,70 | 62 | 3019598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3019598,00 | 1655,75 | 31.12.2020 |
| 82 | 45 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 5 | 1961 | 3614,10 | 153 | 2741049,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2741049,08 | 758,43 | 31.12.2020 |
| 83 | 46 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 5б | 1961 | 4357,80 | 129 | 3199544,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3199544,94 | 734,21 | 31.12.2020 |
| 84 | 47 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 5в | 1965 | 3952,40 | 117 | 3101664,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3101664,05 | 784,75 | 31.12.2020 |
| 85 | 48 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 6 | 1953 | 2454,30 | 35 | 4124627,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4124627,29 | 1680,57 | 31.12.2020 |
| 86 | 49 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 9 | 1961 | 4229,20 | 131 | 5796332,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5796332,53 | 1370,55 | 31.12.2020 |
| 87 | 50 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 9б | 1961 | 4206,80 | 127 | 2533984,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2533984,07 | 602,35 | 31.12.2020 |
| 88 | 51 | г. Глазов, ул. Мира, д. 17 | 1951 | 563,90 | 31 | 1288982,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1288982,95 | 2285,84 | 31.12.2020 |
| 89 | 52 | г. Глазов, ул. Мира, д. 31 | 1951 | 961,10 | 42 | 236118,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236118,83 | 245,68 | 31.12.2020 |
| 90 | 53 | г. Глазов, ул. Мира, д. 36а | 1965 | 3433,00 | 189 | 1361075,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1361075,48 | 396,47 | 31.12.2020 |
| 91 | 54 | г. Глазов, ул. Молодой гвардии, д. 4 | 1958 | 695,50 | 16 | 2101718,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2101718,91 | 3021,88 | 31.12.2020 |
| 92 | 55 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 14 | 1954 | 3163,50 | 76 | 781561,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781561,02 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 93 | 56 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 3 | 1953 | 2077,10 | 69 | 3303120,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3303120,31 | 1590,26 | 31.12.2020 |
| 94 | 57 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 5 | 1953 | 2559,30 | 88 | 2256562,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2256562,54 | 881,71 | 31.12.2020 |
| 95 | 58 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 7/29 | 1953 | 2832,40 | 67 | 4646679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4646679,50 | 1640,54 | 31.12.2020 |
| 96 | 59 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 14 | 1963 | 3225,70 | 88 | 796927,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796927,88 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 97 | 60 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 16 | 1963 | 3224,10 | 92 | 796532,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796532,62 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 98 | 61 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 18 | 1963 | 2685,30 | 102 | 663418,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663418,94 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 99 | 62 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 4а | 1963 | 2952,00 | 144 | 729308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729308,73 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 100 | 63 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 23 | 1966 | 3456,20 | 122 | 1779650,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1779650,28 | 514,92 | 31.12.2020 |
| 101 | 64 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 51 | 1955 | 1896,20 | 72 | 2960086,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2960086,59 | 1561,06 | 31.12.2020 |
| 102 | 65 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 53/22 | 1955 | 3520,00 | 71 | 5596066,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5596066,22 | 1589,79 | 31.12.2020 |
| 103 | 66 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 55/19 | 1957 | 4001,10 | 128 | 988494,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988494,97 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 104 | 67 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 61/12 | 1957 | 4136,17 | 137 | 8149094,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8149094,95 | 1970,20 | 31.12.2020 |
| 105 | 68 | г. Глазов, ул. Революции, д. 18 | 1960 | 1004,10 | 43 | 2716139,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2716139,15 | 2705,05 | 31.12.2020 |
| 106 | 69 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 39 | 1954 | 1183,00 | 49 | 292267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292267,00 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 107 | 70 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 47/6 | 1956 | 4031,50 | 117 | 996005,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996005,47 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 108 | 71 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49/5 | 1960 | 1828,60 | 61 | 2386808,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2386808,05 | 1305,27 | 31.12.2020 |
| 109 | 72 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 52 | 1956 | 2383,60 | 69 | 588882,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588882,20 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 110 | 73 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 54/8 | 1956 | 3876,90 | 107 | 957810,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957810,62 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 111 | 74 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 56/7 | 1959 | 3790,10 | 116 | 936366,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936366,18 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 112 | 75 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 51/14 | 1959 | 2265,90 | 58 | 4325544,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4325544,77 | 1908,97 | 31.12.2020 |
| 113 | 76 | г. Глазов, ул. Советская, д. 9 | 1952 | 3211,10 | 61 | 4734344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4734344,36 | 1474,37 | 31.12.2020 |
| 114 | 77 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 1 | 1956 | 2091,00 | 65 | 3322312,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3322312,39 | 1588,86 | 31.12.2020 |
| 115 | 78 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 10 | 1958 | 2153,60 | 55 | 532059,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532059,39 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 116 | 79 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 3 | 1964 | 2707,60 | 101 | 4508026,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4508026,86 | 1664,95 | 31.12.2020 |
| 117 | 80 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 7 | 1964 | 2738,20 | 109 | 1305735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1305735,60 | 476,86 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Глазовский район" | X | 5108,50 | 260,00 | 4181487,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4181487,55 | X | X |
| 118 | 1 | д. Трубашур, ул. Центральная, д. 1 | 1978 | 657,10 | 27 | 1074667,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1074667,91 | 1635,47 | 31.12.2020 |
| 119 | 2 | с. Дзякино, ул. Советская, д. 1 | 1966 | 533,60 | 34 | 393038,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393038,63 | 736,58 | 31.12.2020 |
| 120 | 3 | с. Дзякино, ул. Советская, д. 2 | 1964 | 534,10 | 27 | 690857,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690857,20 | 1293,50 | 31.12.2020 |
| 121 | 4 | с. Дзякино, ул. Советская, д. 3а | 1959 | 555,40 | 33 | 136448,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136448,23 | 245,68 | 31.12.2020 |
| 122 | 5 | с. Дзякино, ул. Советская, д. 6 | 1964 | 532,2 | 28 | 435215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435215,80 | 817,77 | 31.12.2020 |
| 123 | 6 | с. Дзякино, ул. Торфяная, д. 8 | 1965 | 539,80 | 32 | 752013,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752013,35 | 1393,13 | 31.12.2020 |
| 124 | 7 | с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 18 | 1978 | 620,00 | 25 | 225771,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225771,88 | 364,15 | 31.12.2020 |
| 125 | 8 | с. Парзи, ул. Новая, д. 5 | 1976 | 727,20 | 36 | 284109,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284109,25 | 390,69 | 31.12.2020 |
| 126 | 9 | с. Понино, ул. Школьная, д. 3 | 1978 | 409,10 | 18 | 189365,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189365,30 | 462,88 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Дебесский район" | X | 753,10 | 33,00 | 464291,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464291,05 | X | X |
| 127 | 1 | с. Дебесы, ул. Советская, д. 18 | 1972 | 753,10 | 33 | 464291,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464291,05 | 616,51 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Завьяловский район" | X | 9602,16 | 469,00 | 11604365,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11604365,12 | X | X |
| 128 | 1 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 13 | 1965 | 662,54 | 37 | 163684,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163684,35 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 129 | 2 | д. Шудья, ул. Центральная, д. 15 | 1973 | 352,20 | 30 | 87013,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87013,06 | 247,06 | 31.12.2020 |
| 130 | 3 | с. Октябрьский, д. 6 | 1977 | 3595,10 | 184 | 4068693,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4068693,55 | 1131,73 | 31.12.2020 |
| 131 | 4 | с. Первомайский, ул. Ленина, д. 12 | 1980 | 4271,00 | 193 | 4737197,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4737197,51 | 1109,15 | 31.12.2020 |
| 132 | 5 | с. Постол, ул. Школьная, д. 6 | 1978 | 721,32 | 25 | 2547776,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2547776,65 | 3532,10 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Игринский район" | X | 3165,00 | 137,00 | 3572166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3572166,60 | X | X |
| 133 | 1 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 12 | 1970 | 427,00 | 20 | 1097564,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1097564,57 | 2570,41 | 31.12.2020 |
| 134 | 2 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 3 | 1965 | 602,00 | 25 | 312163,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312163,01 | 518,54 | 31.12.2020 |
| 135 | 3 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 4 | 1966 | 522,00 | 14 | 341955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341955,25 | 655,09 | 31.12.2020 |
| 136 | 4 | п. Игра, ул. Советская, д. 30 | 1963 | 394,00 | 16 | 204306,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204306,01 | 518,54 | 31.12.2020 |
| 137 | 5 | п. Игра, ул. Труда, д. 22 | 1975 | 952,00 | 51 | 1106579,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106579,86 | 1162,37 | 31.12.2020 |
| 138 | 6 | с. Факел, ул. Кирова, д. 40б | 1971 | 268,00 | 11 | 509597,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509597,90 | 1901,48 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Город Ижевск" | X | 255512,40 | 11371,00 | 221551445,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221551445,62 | X | X |
| 139 | 1 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 71 | 1962 | 970,00 | 55 | 1389812,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1389812,48 | 1432,80 | 31.12.2020 |
| 140 | 2 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 72 | 1961 | 640,00 | 34 | 530213,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530213,73 | 828,46 | 31.12.2020 |
| 141 | 3 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 14 | 1961 | 1925,50 | 98 | 1020703,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020703,73 | 530,10 | 31.12.2020 |
| 142 | 4 | г. Ижевск, ул. Автономная, д. 85 | 1968 | 863,20 | 55 | 1028915,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028915,94 | 1191,98 | 31.12.2020 |
| 143 | 5 | г. Ижевск, ул. Аграрная, д. 15 | 1974 | 355,00 | 22 | 1568512,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1568512,47 | 4418,34 | 31.12.2020 |
| 144 | 6 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 54 | 1963 | 1720,00 | 86 | 1372672,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1372672,13 | 798,07 | 31.12.2020 |
| 145 | 7 | г. Ижевск, ул. Владимира Краева, д. 43 | 1968 | 2590,00 | 119 | 3416713,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3416713,54 | 1319,19 | 31.12.2020 |
| 146 | 8 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 142 | 1967 | 3200,00 | 154 | 4566474,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4566474,76 | 1427,02 | 31.12.2020 |
| 147 | 9 | г. Ижевск, ул. Восточная, д. 83а | 1959 | 555,30 | 41 | 1763106,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1763106,65 | 3175,05 | 31.12.2020 |
| 148 | 10 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 74 | 1962 | 278,70 | 12 | 539392,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539392,31 | 1935,39 | 31.12.2020 |
| 149 | 11 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 1 | 1965 | 2973,00 | 101 | 4699395,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4699395,71 | 1580,69 | 31.12.2020 |
| 150 | 12 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 7 | 1963 | 2562,60 | 137 | 435215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435215,80 | 169,83 | 31.12.2020 |
| 151 | 13 | г. Ижевск, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 40а | 1960 | 420,70 | 32 | 1419912,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1419912,44 | 3375,12 | 31.12.2020 |
| 152 | 14 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 45 | 1964 | 2544,10 | 99 | 4401489,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4401489,91 | 1730,08 | 31.12.2020 |
| 153 | 15 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 51 | 1963 | 2195,90 | 121 | 2937706,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2937706,08 | 1337,81 | 31.12.2020 |
| 154 | 16 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 53 | 1963 | 2179,70 | 123 | 261209,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261209,66 | 119,84 | 31.12.2020 |
| 155 | 17 | г. Ижевск, ул. им. Наговицына, д. 4 | 1971 | 6286,00 | 175 | 3969655,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3969655,79 | 631,51 | 31.12.2020 |
| 156 | 18 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 68 | 1975 | 8113,00 | 296 | 4703888,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4703888,35 | 579,80 | 31.12.2020 |
| 157 | 19 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 74 | 1975 | 8255,30 | 301 | 1541416,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1541416,41 | 186,72 | 31.12.2020 |
| 158 | 20 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 14 | 1965 | 794,50 | 8 | 2534609,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2534609,88 | 3190,19 | 31.12.2020 |
| 159 | 21 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 260 | 1970 | 2332,00 | 95 | 5382054,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5382054,78 | 2307,91 | 31.12.2020 |
| 160 | 22 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 268 | 1967 | 1809,40 | 80 | 2737066,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2737066,57 | 1512,69 | 31.12.2020 |
| 161 | 23 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 66 | 1962 | 640,00 | 54 | 157232,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157232,39 | 245,68 | 31.12.2020 |
| 162 | 24 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 193 | 1957 | 3120,00 | 113 | 4195152,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4195152,29 | 1344,60 | 31.12.2020 |
| 163 | 25 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 195 | 1958 | 3185,20 | 102 | 867326,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867326,25 | 272,30 | 31.12.2020 |
| 164 | 26 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 197 | 1958 | 3593,60 | 90 | 4435927,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4435927,75 | 1234,40 | 31.12.2020 |
| 165 | 27 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 206 | 1960 | 1750,00 | 153 | 1662529,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1662529,38 | 950,02 | 31.12.2020 |
| 166 | 28 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 214 | 1966 | 4704,00 | 196 | 9209844,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9209844,33 | 1957,88 | 31.12.2020 |
| 167 | 29 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 220 | 1961 | 3687,60 | 192 | 2244411,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2244411,79 | 608,64 | 31.12.2020 |
| 168 | 30 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 222 | 1962 | 4171,00 | 159 | 1557604,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1557604,90 | 373,44 | 31.12.2020 |
| 169 | 31 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 222а | 1961 | 3564,30 | 177 | 4406831,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4406831,56 | 1236,38 | 31.12.2020 |
| 170 | 32 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 353 | 1966 | 4481,00 | 234 | 7382470,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7382470,54 | 1647,51 | 31.12.2020 |
| 171 | 33 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 114а | 1961 | 278,00 | 12 | 212452,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212452,83 | 764,22 | 31.12.2020 |
| 172 | 34 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 137 | 1962 | 2771,20 | 89 | 300697,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300697,37 | 108,51 | 31.12.2020 |
| 173 | 35 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 61 | 1961 | 3467,70 | 167 | 6207523,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6207523,97 | 1790,10 | 31.12.2020 |
| 174 | 36 | г. Ижевск, ул. Леваневского, д. 106 | 1988 | 5057,00 | 106 | 1868312,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1868312,18 | 369,45 | 31.12.2020 |
| 175 | 37 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 11 | 1962 | 3057,90 | 95 | 1832458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1832458,80 | 599,25 | 31.12.2020 |
| 176 | 38 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 29 | 1962 | 1671,00 | 95 | 1006534,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1006534,05 | 602,35 | 31.12.2020 |
| 177 | 39 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 42 | 1957 | 3308,60 | 81 | 354393,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354393,33 | 107,11 | 31.12.2020 |
| 178 | 40 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 52 | 1960 | 1941,00 | 79 | 236262,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236262,23 | 121,72 | 31.12.2020 |
| 179 | 41 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 66 | 1960 | 3565,40 | 195 | 1682686,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1682686,66 | 471,95 | 31.12.2020 |
| 180 | 42 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 72 | 1962 | 2585,00 | 110 | 1902380,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1902380,96 | 735,93 | 31.12.2020 |
| 181 | 43 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 98 | 1960 | 838,40 | 43 | 2157619,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2157619,23 | 2573,50 | 31.12.2020 |
| 182 | 44 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 50 | 1961 | 2051,30 | 71 | 236262,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236262,23 | 115,18 | 31.12.2020 |
| 183 | 45 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 56 | 1962 | 3763,80 | 175 | 4092010,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4092010,81 | 1087,20 | 31.12.2020 |
| 184 | 46 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 19а | 1961 | 1806,00 | 40 | 205236,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205236,14 | 113,64 | 31.12.2020 |
| 185 | 47 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 20 | 1958 | 1500,00 | 57 | 261209,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261209,66 | 174,14 | 31.12.2020 |
| 186 | 48 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 21 | 1961 | 1745,50 | 91 | 1969619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1969619,86 | 1128,40 | 31.12.2020 |
| 187 | 49 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 21а | 1961 | 3772,20 | 184 | 4100352,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4100352,41 | 1086,99 | 31.12.2020 |
| 188 | 50 | г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 37 | 1962 | 1035,90 | 49 | 1752585,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1752585,74 | 1691,85 | 31.12.2020 |
| 189 | 51 | г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 48 | 1965 | 3207,60 | 171 | 1305389,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1305389,11 | 406,97 | 31.12.2020 |
| 190 | 52 | г. Ижевск, ул. Новостроительная, д. 29 | 1966 | 1619,00 | 74 | 945115,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945115,31 | 583,76 | 31.12.2020 |
| 191 | 53 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 50 | 1962 | 3002,00 | 151 | 1856970,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1856970,44 | 618,58 | 31.12.2020 |
| 192 | 54 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 41а | 1961 | 2876,00 | 118 | 5346755,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5346755,34 | 1859,09 | 31.12.2020 |
| 193 | 55 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 59 | 1961 | 3338,00 | 166 | 1634409,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1634409,66 | 489,64 | 31.12.2020 |
| 194 | 56 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 90 | 1984 | 4770,00 | 216 | 2858441,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2858441,58 | 599,25 | 31.12.2020 |
| 195 | 57 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 27 | 1960 | 1784,30 | 105 | 739056,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739056,34 | 414,20 | 31.12.2020 |
| 196 | 58 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 169 | 1971 | 5184,00 | 187 | 8367388,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8367388,14 | 1614,08 | 31.12.2020 |
| 197 | 59 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 247 | 1965 | 3154,60 | 104 | 2389827,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2389827,41 | 757,57 | 31.12.2020 |
| 198 | 60 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 371 | 1963 | 375,50 | 38 | 2584105,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2584105,21 | 6881,77 | 31.12.2020 |
| 199 | 61 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 10 | 1973 | 3465,30 | 178 | 3692651,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3692651,43 | 1065,61 | 31.12.2020 |
| 200 | 62 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 19 | 1967 | 3242,30 | 144 | 1720855,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1720855,03 | 530,75 | 31.12.2020 |
| 201 | 63 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 7 | 1960 | 747,70 | 40 | 572438,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572438,36 | 765,60 | 31.12.2020 |
| 202 | 64 | г. Ижевск, ул. Свободы, д. 124 | 1968 | 2811,80 | 74 | 3216247,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3216247,68 | 1143,84 | 31.12.2020 |
| 203 | 65 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 7 | 1927 | 1288,10 | 23 | 1778512,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1778512,29 | 1380,73 | 31.12.2020 |
| 204 | 66 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 29 | 1960 | 2812,60 | 100 | 3494480,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3494480,94 | 1242,44 | 31.12.2020 |
| 205 | 67 | г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 50 | 1962 | 2023,10 | 105 | 2702139,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2702139,53 | 1335,64 | 31.12.2020 |
| 206 | 68 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 50 | 1970 | 6822,00 | 355 | 4226957,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4226957,58 | 619,61 | 31.12.2020 |
| 207 | 69 | г. Ижевск, ул. Увинская, д. 50а | 1962 | 2559,00 | 155 | 1191687,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1191687,81 | 465,68 | 31.12.2020 |
| 208 | 70 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 216 | 1969 | 5360,00 | 239 | 3368251,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3368251,41 | 628,41 | 31.12.2020 |
| 209 | 71 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 229 | 1958 | 2790,00 | 111 | 2724247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2724247,50 | 976,43 | 31.12.2020 |
| 210 | 72 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 251а | 1969 | 4196,00 | 198 | 10028364,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10028364,99 | 2389,98 | 31.12.2020 |
| 211 | 73 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 33 | 1972 | 12023,30 | 582 | 2641630,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2641630,82 | 219,71 | 31.12.2020 |
| 212 | 74 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 33 | 1986 | 3476,20 | 190 | 1284284,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1284284,52 | 369,45 | 31.12.2020 |
| 213 | 75 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 46 | 1968 | 5030,70 | 238 | 2495929,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2495929,15 | 496,14 | 31.12.2020 |
| 214 | 76 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 47а | 1982 | 4674,70 | 164 | 1727071,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1727071,18 | 369,45 | 31.12.2020 |
| 215 | 77 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 48 | 1968 | 5054,30 | 266 | 6774988,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6774988,30 | 1340,44 | 31.12.2020 |
| 216 | 78 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 52 | 1970 | 5033,80 | 252 | 3367556,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3367556,89 | 668,99 | 31.12.2020 |
| 217 | 79 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 64 | 1970 | 3665,20 | 175 | 5857985,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5857985,18 | 1598,27 | 31.12.2020 |
| 218 | 80 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 72 | 1970 | 4903,60 | 243 | 3038303,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3038303,92 | 619,61 | 31.12.2020 |
| 219 | 81 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 10 | 1966 | 3627,10 | 216 | 512932,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512932,92 | 141,42 | 31.12.2020 |
| 220 | 82 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 60 | 1966 | 2614,60 | 139 | 2837236,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2837236,83 | 1085,15 | 31.12.2020 |
| 221 | 83 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 78 | 1964 | 3549,70 | 210 | 2712351,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2712351,16 | 764,11 | 31.12.2020 |
| 222 | 84 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 90 | 1963 | 3753,80 | 191 | 2838812,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2838812,90 | 756,25 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Камбарский район" | X | 3263,70 | 159,00 | 6693339,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6693339,13 | X | X |
| 223 | 1 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 3 | 1945 | 359,90 | 22 | 850867,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850867,23 | 2364,18 | 31.12.2020 |
| 224 | 2 | г. Камбарка, ул. Ленина, д. 74 | 1962 | 273,80 | 14 | 533821,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533821,75 | 1949,68 | 31.12.2020 |
| 225 | 3 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 26 | 1969 | 636,00 | 30 | 783508,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783508,01 | 1231,93 | 31.12.2020 |
| 226 | 4 | п. Борок, ул. Ленина, д. 5 | 1973 | 898,00 | 45 | 2202430,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2202430,14 | 2452,59 | 31.12.2020 |
| 227 | 5 | с. Ершовка, ул. Восточная, д. 3 | 1955 | 664,00 | 24 | 1108814,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1108814,22 | 1669,90 | 31.12.2020 |
| 228 | 6 | ст. Армязь, ул. Вокзальная, д. 27 | 1957 | 432,00 | 24 | 1213897,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1213897,78 | 2809,95 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Каракулинский район" | X | 3194,40 | 89,00 | 2593239,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2593239,04 | X | X |
| 229 | 1 | с. Каракулино, ул. 60 лет Октября, д. 9 | 1972 | 1538,00 | 21 | 1603635,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1603635,74 | 1042,68 | 31.12.2020 |
| 230 | 2 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 44 | 1975 | 860,00 | 19 | 793947,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793947,26 | 923,19 | 31.12.2020 |
| 231 | 3 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 46 | 1976 | 796,40 | 49 | 195656,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195656,04 | 245,68 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Кезский район" | X | 1548,00 | 37,00 | 1014344,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014344,63 | X | X |
| 232 | 1 | п. Кез, ул. Б-Городок, д. 5 | 1975 | 960,00 | 20 | 672389,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672389,38 | 700,41 | 31.12.2020 |
| 233 | 2 | с. Чепца, ул. Труда, д. 19 | 1995 | 588,00 | 17 | 341955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341955,25 | 581,56 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Кизнерский район" | X | 962,00 | 38,00 | 2520380,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2520380,70 | X | X |
| 234 | 1 | п. Кизнер, ул. Карла Маркса, д. 16а | 1966 | 551,00 | 20 | 1218129,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1218129,75 | 2210,76 | 31.12.2020 |
| 235 | 2 | п. Кизнер, ул. Савина, д. 5 | 1965 | 411,00 | 18 | 1302250,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1302250,95 | 3168,49 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Киясовский район" | X | 1330,00 | 65,00 | 668934,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668934,86 | X | X |
| 236 | 1 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 52 | 1964 | 550,00 | 22 | 364197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364197,20 | 662,18 | 31.12.2020 |
| 237 | 2 | с. Подгорное, ул. Школьная, д. 7 | 1969 | 780,00 | 43 | 304737,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304737,66 | 390,69 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Красногорский район" | X | 1194,00 | 45,00 | 728318,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728318,05 | X | X |
| 238 | 1 | с. Красногорское, ул. Ленина, д. 67 | 1972 | 795,00 | 28 | 205236,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205236,14 | 258,16 | 31.12.2020 |
| 239 | 2 | с. Красногорское, ул. Ленина, д. 80 | 1975 | 399,00 | 17 | 523081,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523081,91 | 1310,98 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Малопургинский район" | X | 4467,36 | 212,00 | 3349533,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3349533,12 | X | X |
| 240 | 1 | д. Сизяшур, ул. Мира, д. 1 | 1981 | 949,48 | 40 | 174006,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174006,14 | 183,26 | 31.12.2020 |
| 241 | 2 | с. Малая Пурга, ул. Колхозная, д. 33 | 1991 | 237,00 | 29 | 145555,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145555,30 | 614,16 | 31.12.2020 |
| 242 | 3 | с. Малая Пурга, ул. Пушкина, д. 22 | 1975 | 1075,00 | 56 | 419991,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419991,02 | 390,69 | 31.12.2020 |
| 243 | 4 | с. Уром, ул. Азина, д. 10 | 1973 | 997,87 | 27 | 205236,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205236,14 | 205,67 | 31.12.2020 |
| 244 | 5 | с. Яган-Докья, ул. Октябрьская, д. 13 | 1973 | 418,95 | 20 | 1243207,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1243207,62 | 2967,44 | 31.12.2020 |
| 245 | 6 | с. Яган-Докья, ул. Октябрьская, д. 17 | 1975 | 363,19 | 22 | 995154,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995154,04 | 2740,04 | 31.12.2020 |
| 246 | 7 | с. Яган-Докья, ул. Октябрьская, д. 18 | 1963 | 425,87 | 18 | 166382,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166382,86 | 390,69 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Город Можга" | X | 10117,95 | 424,00 | 13925475,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13925475,68 | X | X |
| 247 | 1 | г. Можга, п. Восточный, д. 17 | 1978 | 409,80 | 20 | 817536,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817536,75 | 1994,97 | 31.12.2020 |
| 248 | 2 | г. Можга, п. Восточный, д. 18 | 1984 | 901,25 | 48 | 2223699,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2223699,96 | 2467,35 | 31.12.2020 |
| 249 | 3 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 5 | 1967 | 395,60 | 29 | 817536,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817536,75 | 2066,57 | 31.12.2020 |
| 250 | 4 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 7 | 1963 | 390,72 | 27 | 775739,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775739,22 | 1985,41 | 31.12.2020 |
| 251 | 5 | г. Можга, ул. Азина, д. 24 | 1974 | 4256,74 | 138 | 2624307,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2624307,89 | 616,51 | 31.12.2020 |
| 252 | 6 | г. Можга, ул. Азина, д. 34 | 1951 | 672,10 | 21 | 927985,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927985,48 | 1380,73 | 31.12.2020 |
| 253 | 7 | г. Можга, ул. Азина, д. 38 | 1954 | 976,34 | 33 | 747484,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747484,94 | 765,60 | 31.12.2020 |
| 254 | 8 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 39 | 1961 | 457,30 | 19 | 112347,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112347,45 | 245,68 | 31.12.2020 |
| 255 | 9 | г. Можга, ул. Труда, д. 2 | 1958 | 656,60 | 28 | 2269145,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2269145,48 | 3455,90 | 31.12.2020 |
| 256 | 10 | г. Можга, ул. Фалалеева, д. 16 | 1980 | 1001,50 | 61 | 2609691,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2609691,76 | 2605,78 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Можгинский район" | X | 4760,00 | 242,00 | 4356325,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4356325,29 | X | X |
| 257 | 1 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 11 | 1977 | 940,00 | 41 | 1459340,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1459340,58 | 1552,49 | 31.12.2020 |
| 258 | 2 | с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 18 | 1977 | 560,00 | 28 | 217153,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217153,87 | 387,77 | 31.12.2020 |
| 259 | 3 | с. Горняк, ул. Коммунальная, д. 8 | 1976 | 400,00 | 18 | 498230,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498230,97 | 1245,58 | 31.12.2020 |
| 260 | 4 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 4 | 1976 | 730,00 | 29 | 627158,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627158,46 | 859,12 | 31.12.2020 |
| 261 | 5 | с. Пычас, ул. Садовая, д. 19 | 1962 | 370,00 | 18 | 90899,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90899,96 | 245,68 | 31.12.2020 |
| 262 | 6 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 1 | 1962 | 290,00 | 18 | 552531,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552531,27 | 1905,28 | 31.12.2020 |
| 263 | 7 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 2 | 1962 | 520,00 | 32 | 600552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600552,20 | 1154,91 | 31.12.2020 |
| 264 | 8 | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 2 | 1976 | 950,00 | 58 | 310457,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310457,98 | 326,80 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Город Сарапул" | X | 6180,07 | 350,00 | 8411201,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8411201,84 | X | X |
| 265 | 1 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 14 | 1914 | 130,10 | 8 | 300398,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300398,96 | 2308,99 | 31.12.2020 |
| 266 | 2 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 17 | 1915 | 274,00 | 13 | 427382,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427382,05 | 1559,79 | 31.12.2020 |
| 267 | 3 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 25 | 1947 | 209,00 | 17 | 615346,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615346,97 | 2944,24 | 31.12.2020 |
| 268 | 4 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 26а | 1962 | 949,00 | 47 | 165004,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165004,31 | 173,87 | 31.12.2020 |
| 269 | 5 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 5 | 1960 | 269,70 | 15 | 139851,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139851,11 | 518,54 | 31.12.2020 |
| 270 | 6 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 27 | 1956 | 378,40 | 33 | 872039,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872039,20 | 2304,54 | 31.12.2020 |
| 271 | 7 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 57 | 1956 | 565,70 | 33 | 359991,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359991,64 | 636,36 | 31.12.2020 |
| 272 | 8 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 56 | 1980 | 462,00 | 15 | 921866,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921866,07 | 1995,38 | 31.12.2020 |
| 273 | 9 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 20 | 1967 | 869,00 | 44 | 466772,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466772,76 | 537,14 | 31.12.2020 |
| 274 | 10 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 7 | 1973 | 863,85 | 50 | 772712,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772712,75 | 894,50 | 31.12.2020 |
| 275 | 11 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 9 | 1974 | 1062,82 | 61 | 2461603,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2461603,16 | 2316,11 | 31.12.2020 |
| 276 | 12 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 44 | 1953 | 146,50 | 14 | 908232,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908232,86 | 6199,54 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Сарапульский район" | X | 6346,90 | 279,00 | 5218969,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5218969,13 | X | X |
| 277 | 1 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 8 | 1966 | 1522,50 | 50 | 1384306,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1384306,49 | 909,23 | 31.12.2020 |
| 278 | 2 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 9 | 1966 | 471,80 | 26 | 428975,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428975,91 | 909,23 | 31.12.2020 |
| 279 | 3 | с. Северный, ул. 8 Марта, д. 4 | 1968 | 421,00 | 16 | 477855,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477855,90 | 1135,05 | 31.12.2020 |
| 280 | 4 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 16 | 1974 | 795,50 | 31 | 1065249,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1065249,72 | 1339,09 | 31.12.2020 |
| 281 | 5 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 5 | 1971 | 790,00 | 45 | 205236,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205236,14 | 259,79 | 31.12.2020 |
| 282 | 6 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 6 | 1973 | 801,20 | 35 | 1070432,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1070432,32 | 1336,04 | 31.12.2020 |
| 283 | 7 | с. Уральский, ул. Советская, д. 17 | 1974 | 784,70 | 43 | 399100,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399100,82 | 508,60 | 31.12.2020 |
| 284 | 8 | с. Уральский, ул. Советская, д. 23 | 1968 | 760,20 | 33 | 187811,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187811,83 | 247,06 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Селтинский район" | X | 2131,30 | 101,00 | 912601,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912601,44 | X | X |
| 285 | 1 | с. Селты, ул. Юбилейная, д. 11 | 1980 | 928,90 | 37 | 228208,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228208,06 | 245,68 | 31.12.2020 |
| 286 | 2 | с. Селты, ул. Юбилейная, д. 12 | 1979 | 786,40 | 42 | 306152,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306152,66 | 389,31 | 31.12.2020 |
| 287 | 3 | с. Селты, ул. Юбилейная, д. 7 | 1966 | 416,00 | 22 | 378240,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378240,72 | 909,23 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Сюмсинский район" | X | 2129,40 | 100,00 | 2465024,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2465024,67 | X | X |
| 288 | 1 | с. Орловское, ул. Коммуны, д. 5 | 1960 | 343,10 | 15 | 753031,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753031,75 | 2194,79 | 31.12.2020 |
| 289 | 2 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 12 | 1958 | 615,10 | 29 | 1479252,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1479252,07 | 2404,90 | 31.12.2020 |
| 290 | 3 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 8 | 1960 | 640,70 | 31 | 127319,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127319,89 | 198,72 | 31.12.2020 |
| 291 | 4 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 9 | 1962 | 530,50 | 25 | 105420,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105420,96 | 198,72 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Увинский район" | X | 3121,00 | 123,00 | 4913395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4913395,62 | X | X |
| 292 | 1 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 1 | 1965 | 411,00 | 25 | 690818,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690818,57 | 1680,82 | 31.12.2020 |
| 293 | 2 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 8 | 1970 | 760,00 | 34 | 1310783,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1310783,93 | 1724,72 | 31.12.2020 |
| 294 | 3 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 1 | 1968 | 1150,00 | 38 | 1358010,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1358010,31 | 1180,88 | 31.12.2020 |
| 295 | 4 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 10 | 1979 | 800,00 | 26 | 1553782,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1553782,81 | 1942,23 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Шарканский район" | X | 3848,30 | 175,00 | 1526088,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1526088,05 | X | X |
| 296 | 1 | с. Шаркан, ул. Красная, д. 28 | 1978 | 1455,00 | 58 | 829662,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829662,59 | 570,21 | 31.12.2020 |
| 297 | 2 | с. Шаркан, ул. Красная, д. 34 | 1975 | 1480,00 | 97 | 261209,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261209,66 | 176,49 | 31.12.2020 |
| 298 | 3 | с. Шаркан, ул. Мира, д. 6 | 1965 | 913,30 | 20 | 435215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435215,80 | 476,53 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Юкаменский район" | X | 3092,00 | 69,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000000,00 | X | X |
| 299 | 1 | с. Пышкет, ул. Октябрьская, д. 4 | 1979 | 1536,00 | 35 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 651,04 | 31.12.2020 |
| 300 | 2 | с. Пышкет, ул. Октябрьская, д. 5 | 1982 | 1556,00 | 34 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 642,67 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Якшур-Бодьинский район" | X | 3271,00 | 101,00 | 2676716,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2676716,41 | X | X |
| 301 | 1 | с. Заря, д. 6 | 1982 | 1240,00 | 44 | 458118,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458118,88 | 369,45 | 31.12.2020 |
| 302 | 2 | с. Якшур-Бодья, ул. Микрорайон, д. 10 | 1974 | 1021,00 | 25 | 1969071,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1969071,16 | 1928,57 | 31.12.2020 |
| 303 | 3 | с. Якшур-Бодья, ул. Микрорайон, д. 5 | 1980 | 1010,00 | 32 | 249526,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249526,37 | 247,06 | 31.12.2020 |
|  |  | ### МО "Ярский район" | X | 3269,05 | 169,00 | 4269136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4269136,35 | X | X |
| 304 | 1 | п. Яр, ул. Советская, д. 106 | 1986 | 1136,48 | 65 | 1858533,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1858533,56 | 1635,34 | 31.12.2020 |
| 305 | 2 | п. Яр, ул. Советская, д. 35 | 1964 | 632,00 | 35 | 544899,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544899,10 | 862,18 | 31.12.2020 |
| 306 | 3 | п. Яр, ул. Советская, д. 37 | 1966 | 382,37 | 20 | 565271,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565271,13 | 1478,34 | 31.12.2020 |
| 307 | 4 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 28 | 1971 | 747,66 | 41 | 634058,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634058,03 | 848,06 | 31.12.2020 |
| 308 | 5 | с. Пудем, ул. Энгельса, д. 30 | 1954 | 370,54 | 8 | 666374,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666374,53 | 1798,39 | 31.12.2020 |

--------------------------------

<*> Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах носит предварительный характер и может быть изменена при пересмотре размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, по результатам подготовки сметной документации, уточнения объемов услуг и (или) работ и пр.

<**> Перечень МКД может быть изменен с учетом требований жилищного законодательства.

## Приложение 4

к Краткосрочному плану

реализации Региональной

программы капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах

в Удмуртской Республике

на 2019 - 2021 годы

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ В 2020 ГОДУ, ПО ВИДАМ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства УР от 09.04.2020 N 113)

| N п/п |  | Адрес многоквартирного дома <**> (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта, всего: | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем всего: | в том числе: |  |  |  |  | ремонт крыши |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента МКД |  |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | шт. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | Всего по Удмуртской Республике | 543330695,75 | 308032176,81 | 87275959,13 | 79244494,80 | 110774168,15 | 63087,99 | 30674466,74 | 62596,94 | 165185720,27 | 1,00 | 2948691,21 | 5955,00 | 12790377,60 | 17770,00 | 22086351,31 | 17305,00 | 32287378,55 |
|  |  | ### МО "Алнашский район" | 2739029,11 | 395129,91 | 0,00 | 0,00 | 395129,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 1000535,32 | 720,00 | 1343363,88 |
| 1 | 1 | с. Алнаши, ул. Восточная, д. 10 | 737085,16 | 395129,91 |  |  | 395129,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2 | 2 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 10 | 174006,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 3 | 3 | с. Алнаши, ул. Комсомольская, д. 1 | 435215,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 4 | 4 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 4б | 341955,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 5 | 5 | с. Алнаши, ул. Пушкинская, д. 21 | 435215,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 6 | 6 | с. Алнаши, ул. Строительная, д. 4 | 205236,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 7 | 7 | с. Асановский совхоз-техникум, ул. Аллейная, д. 31 | 205078,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 8 | 8 | ст. Железнодорожная станция Алнаши, ул. Лесная, д. 5 | 205236,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Балезинский район" | 10176023,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3198,00 | 8714941,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 584163,47 | 470,00 | 876918,08 |
| 9 | 1 | п. Балезино, пер. Русских, д. 7 | 4375742,95 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1446,00 | 3940527,15 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 10 | 2 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 1 | 2020630,71 | 0,00 |  |  |  |  |  | 616,00 | 1678675,46 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 11 | 3 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 3 | 2020630,71 | 0,00 |  |  |  |  |  | 616,00 | 1678675,46 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 12 | 4 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 5 | 1759018,95 | 0,00 |  |  |  |  |  | 520,00 | 1417063,70 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Вавожский район" | 2538315,02 | 712019,96 | 193469,39 | 112479,39 | 406071,18 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 1689575,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 136719,11 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 1 | с. Вавож, ул. Победы, д. 55 | 2538315,02 | 712019,96 | 193469,39 | 112479,39 | 406071,18 |  |  | 620,00 | 1689575,95 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
|  |  | ### МО "Город Воткинск" | 41483461,28 | 25201930,05 | 3897115,01 | 6262643,30 | 13917425,44 | 0,00 | 1124746,30 | 4862,00 | 13067178,77 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 472524,46 | 915,00 | 1137254,46 | 860,00 | 1604573,54 |
| 14 | 1 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 38 | 642786,02 | 300830,77 | 190232,96 | 110597,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 15 | 2 | г. Воткинск, проезд Машиностроителей, д. 3 | 1043061,87 | 806799,64 |  | 497406,26 |  |  | 309393,38 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 16 | 3 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 163 | 1023498,20 | 1023498,20 |  |  | 1023498,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4 | г. Воткинск, ул. Белинского, д. 10 | 7358578,31 | 3367721,01 | 841220,07 | 1257972,24 | 1268528,70 |  |  | 1351,50 | 3683003,06 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 18 | 5 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 25 | 2539277,80 | 2539277,80 |  |  | 2539277,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 6 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 27 | 5424520,92 | 4802784,08 | 1199683,20 | 1794023,04 | 1809077,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
| 20 | 7 | г. Воткинск, ул. Зориной, д. 115 | 718423,09 | 513186,95 |  | 111315,97 | 401870,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 21 | 8 | г. Воткинск, ул. Кунгурцева, д. 3 | 236262,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 22 | 9 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 10 | 711677,83 | 711677,83 |  |  |  |  | 711677,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 16 | 1080457,51 | 1080457,51 |  |  | 1080457,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 11 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 18 | 1620772,48 | 1415693,80 |  |  | 1415693,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 25 | 12 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 22 | 3392771,64 | 2879838,72 | 719352,36 | 1075729,61 | 1084756,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 26 | 13 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 4 | 1027570,17 | 1027570,17 |  |  | 1027570,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 14 | г. Воткинск, ул. Павлова, д. 8 | 2760765,45 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1080,00 | 2760765,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 15 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 11 | 1622300,32 | 582666,07 | 104257,55 | 155908,19 | 218825,24 |  | 103675,09 | 381,50 | 1039634,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 16 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 8 | 3577398,79 | 3372320,11 | 842368,87 | 1259690,18 | 1270261,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 30 | 17 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 16 | 2180098,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 800,00 | 2180098,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 18 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 8 | 698453,70 | 356498,45 |  |  | 356498,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 32 | 19 | г. Воткинск, ул. Черняховского, д. 2 | 2246941,03 | 421108,94 |  |  | 421108,94 |  |  | 670,00 | 1825832,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 17 | 1577845,92 | 0,00 |  |  |  |  |  | 579,00 | 1577845,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Воткинский район" | 7020271,90 | 3539406,33 | 706381,95 | 1056333,43 | 1776690,95 | 0,00 | 0,00 | 893,50 | 2284022,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 478516,90 | 385,00 | 718326,52 |
| 34 | 1 | д. Кварса, пер. ПУ-14, д. 5 | 341955,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 35 | 2 | д. Кварса, пер. ПУ-14, д. 6 | 341955,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 36 | 3 | д. Кварса, пер. ПУ-14, д. 7 | 711493,12 | 711493,12 |  |  | 711493,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 4 | п. Новый, ул. Строителей, д. 3 | 5624868,28 | 2827913,21 | 706381,95 | 1056333,43 | 1065197,83 |  |  | 893,50 | 2284022,15 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
|  |  | ### МО "Город Глазов" | 169756815,17 | 110807848,66 | 39779682,29 | 35080433,95 | 24724205,54 | 0,00 | 11223526,88 | 13756,20 | 36123019,33 | 1,00 | 2948691,21 | 1860,00 | 3994979,37 | 5100,00 | 6338795,34 | 5115,00 | 9543481,26 |
| 38 | 1 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 12 | 1109638,53 | 767683,28 | 137363,02 | 205414,60 | 288310,03 |  | 136595,63 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 39 | 2 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 14 | 1098316,53 | 756361,28 | 135337,16 | 202385,08 | 284057,95 |  | 134581,09 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 40 | 3 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 10 | 205078,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 41 | 4 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 13 | 2948691,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2948691,21 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 5 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 13 | 915045,26 | 915045,26 | 915045,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 6 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 15а | 5600438,21 | 2659054,19 | 1065576,37 | 1593477,82 |  |  |  | 950,00 | 2428451,10 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 44 | 7 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 7 | 903631,30 | 903631,30 | 903631,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 8 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 9 | 906423,01 | 906423,01 | 906423,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 9 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 11 | 836392,99 | 0,00 |  |  |  |  |  | 562,00 | 836392,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 10 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 14 | 2379511,69 | 1801294,21 | 322308,99 | 481985,38 | 676491,46 |  | 320508,38 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 48 | 11 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 17/11 | 2377396,87 | 0,00 |  |  |  |  |  | 872,40 | 2377396,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 12 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 22/12 | 4055724,34 | 3319811,17 | 672905,89 | 1006272,87 | 1014717,15 |  | 625915,26 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 50 | 13 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 3 | 1258756,83 | 916801,58 | 164045,05 | 245315,26 | 344312,68 |  | 163128,59 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 51 | 14 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 31 | 3943290,85 | 3642593,48 |  | 1187082,05 | 1666131,15 |  | 789380,28 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 52 | 15 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 18 | 205078,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 53 | 16 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 49а | 494769,81 | 277161,91 |  | 277161,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 54 | 17 | г. Глазов, ул. Интернациональная, д. 9а | 137091,25 | 137091,25 | 137091,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 18 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 10а | 4993327,01 | 1695318,88 | 679373,80 | 1015945,08 |  |  |  | 1022,00 | 2785075,21 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 56 | 19 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 18 | 512932,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 57 | 20 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 41/20 | 667791,84 | 667791,84 | 667791,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 21 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 43 | 452383,89 | 452383,89 | 452383,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 22 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63в | 797150,24 | 797150,24 | 797150,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 23 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 65в | 3373785,64 | 1732338,53 |  | 1732338,53 |  |  |  | 557,00 | 1423839,21 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 61 | 24 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 70 | 796754,97 | 796754,97 | 796754,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 25 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 71 | 439438,15 | 439438,15 | 439438,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 26 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 71а | 4734410,27 | 1629425,36 |  | 1629425,36 |  |  |  | 1014,00 | 2592051,99 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 64 | 27 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 74 | 669274,17 | 669274,17 | 669274,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 28 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 13 | 780449,28 | 780449,28 | 780449,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 29 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 14а | 5068321,05 | 4200994,80 | 751691,98 | 1124090,69 | 1577719,55 |  | 747492,58 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 67 | 30 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 15/37 | 844041,44 | 844041,44 | 844041,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 31 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 16а | 2622431,61 | 1960184,04 | 982837,38 |  |  |  | 977346,66 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 69 | 32 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 22 | 484105,85 | 484105,85 | 484105,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 4 | 1174481,62 | 1174481,62 |  | 382750,93 | 537210,76 |  | 254519,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 34 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 12 | 2258437,40 | 1745504,48 | 563267,47 |  | 1182237,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 72 | 35 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 24а | 4037565,98 | 1262339,15 |  | 1262339,15 |  |  |  | 885,00 | 2262293,91 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 73 | 36 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 25 | 3206660,17 | 2339333,92 | 937453,24 | 1401880,68 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 74 | 37 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 25б | 1699708,41 | 1699708,41 | 681132,84 | 1018575,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 38 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 29 | 1417730,12 | 1417730,12 |  | 1417730,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 39 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 11 | 3864700,84 | 675697,61 | 675697,61 |  |  |  |  | 982,00 | 2676070,31 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 77 | 40 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 11б | 1459148,41 | 1023932,61 |  | 1023932,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 78 | 41 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 13 | 1552214,34 | 684888,09 | 684888,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 79 | 42 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 15 | 1483910,24 | 1141954,99 | 457621,47 | 684333,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 80 | 43 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 18 | 435880,55 | 435880,55 | 435880,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 44 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 3 | 3019598,00 | 1124322,91 | 450555,67 | 673767,24 |  |  |  | 570,00 | 1553319,84 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 82 | 45 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 5 | 2741049,08 | 2228116,16 | 892884,37 | 1335231,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 83 | 46 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 5б | 3199544,94 | 2686612,02 | 1076619,77 | 1609992,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 84 | 47 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 5в | 3101664,05 | 1460216,94 |  | 1460216,94 |  |  |  | 557,00 | 1423839,21 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 85 | 48 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 6 | 4124627,29 | 3388714,12 | 606349,04 | 906742,86 | 1272660,58 |  | 602961,64 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 86 | 49 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 9 | 5796332,53 | 2607329,30 | 1044848,39 | 1562480,91 |  |  |  | 982,00 | 2676070,31 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 87 | 50 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 9б | 2533984,07 | 2533984,07 |  |  | 1567247,55 |  | 966736,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 51 | г. Глазов, ул. Мира, д. 17 | 1288982,95 | 0,00 |  |  |  |  |  | 473,00 | 1288982,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 52 | г. Глазов, ул. Мира, д. 31 | 236118,83 | 236118,83 |  |  |  |  | 236118,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 53 | г. Глазов, ул. Мира, д. 36а | 1361075,48 | 848142,56 | 848142,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 91 | 54 | г. Глазов, ул. Молодой гвардии, д. 4 | 2101718,91 | 960294,49 | 171827,32 | 256952,97 | 360646,81 |  | 170867,39 | 339,00 | 923816,52 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 92 | 55 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 14 | 781561,02 | 781561,02 | 781561,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 56 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 3 | 3303120,31 | 2867904,51 | 513159,60 | 767386,05 | 1077066,07 |  | 510292,79 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 94 | 57 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 5 | 2256562,54 | 1955865,17 |  |  | 1327107,61 |  | 628757,56 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 95 | 58 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 7/29 | 4646679,50 | 3910766,33 | 699760,83 | 1046432,18 | 1468721,75 |  | 695851,57 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 96 | 59 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 14 | 796927,88 | 796927,88 | 796927,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 60 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 16 | 796532,62 | 796532,62 | 796532,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 61 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 18 | 663418,94 | 663418,94 | 663418,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 62 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 4а | 729308,73 | 729308,73 | 729308,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 63 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 23 | 1779650,28 | 1562042,38 |  | 1562042,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 101 | 64 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 51 | 2960086,59 | 2618131,34 | 468467,22 | 700552,42 | 983261,62 |  | 465850,08 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 102 | 65 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 53/22 | 5596066,22 | 4860153,05 | 869636,41 | 1300466,47 | 1825272,07 |  | 864778,10 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 103 | 66 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 55/19 | 988494,97 | 988494,97 | 988494,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 67 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 61/12 | 8149094,95 | 3166647,61 | 1021864,80 |  | 2144782,81 |  |  | 1705,10 | 4646606,37 |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 335840,97 |
| 105 | 68 | г. Глазов, ул. Революции, д. 18 | 2716139,15 | 1139703,40 | 248068,72 | 370965,46 | 520669,22 |  |  | 453,00 | 1234480,50 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 106 | 69 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 39 | 292267,00 | 292267,00 | 292267,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 70 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 47/6 | 996005,47 | 996005,47 | 996005,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 71 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49/5 | 2386808,05 | 1808590,57 | 451766,24 | 675577,56 | 681246,77 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 109 | 72 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 52 | 588882,20 | 588882,20 | 588882,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 73 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 54/8 | 957810,62 | 957810,62 | 957810,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 74 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 56/7 | 936366,18 | 936366,18 | 936366,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 75 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 51/14 | 4325544,77 | 1734770,79 | 559803,74 |  | 1174967,05 |  |  | 950,70 | 2590773,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 76 | г. Глазов, ул. Советская, д. 9 | 4734344,36 | 4433646,99 | 793320,87 | 1186343,13 | 1665094,06 |  | 788888,93 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 114 | 77 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 1 | 3322312,39 | 2887096,59 | 516593,67 | 772521,42 | 1084273,83 |  | 513707,67 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 115 | 78 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 10 | 532059,39 | 532059,39 | 532059,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 79 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 3 | 4508026,86 | 1669253,00 | 668928,29 | 1000324,71 |  |  |  | 882,00 | 2403558,06 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 117 | 80 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 7 | 1305735,60 | 1305735,60 | 676488,20 |  |  |  | 629247,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Глазовский район" | 4181487,55 | 1771006,03 | 576801,15 | 500893,12 | 556863,53 | 0,00 | 136448,23 | 330,00 | 843567,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 447444,36 | 600,00 | 1119469,95 |
| 118 | 1 | д. Трубашур, ул. Центральная, д. 1 | 1074667,91 | 94381,59 |  | 94381,59 |  |  |  | 330,00 | 843567,21 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 119 | 2 | с. Дзякино, ул. Советская, д. 1 | 393038,63 | 131828,97 | 131828,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 120 | 3 | с. Дзякино, ул. Советская, д. 2 | 690857,20 | 485621,06 | 131952,50 | 76714,65 | 276953,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 121 | 4 | с. Дзякино, ул. Советская, д. 3а | 136448,23 | 136448,23 |  |  |  |  | 136448,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 5 | с. Дзякино, ул. Советская, д. 6 | 435215,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 123 | 6 | с. Дзякино, ул. Торфяная, д. 8 | 752013,35 | 490803,69 | 133360,71 | 77533,36 | 279909,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 124 | 7 | с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 18 | 225771,88 | 89052,77 |  | 89052,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 125 | 8 | с. Парзи, ул. Новая, д. 5 | 284109,25 | 284109,25 | 179658,97 | 104450,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 9 | с. Понино, ул. Школьная, д. 3 | 189365,30 | 58760,47 |  | 58760,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
|  |  | ### МО "Дебесский район" | 464291,05 | 464291,05 | 186057,74 | 278233,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 1 | с. Дебесы, ул. Советская, д. 18 | 464291,05 | 464291,05 | 186057,74 | 278233,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Завьяловский район" | 11604365,12 | 8849456,67 | 2372269,35 | 3172628,31 | 3304559,01 | 0,00 | 0,00 | 509,00 | 1387087,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 546876,47 | 440,00 | 820944,62 |
| 128 | 1 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 13 | 163684,35 | 163684,35 | 163684,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 2 | д. Шудья, ул. Центральная, д. 15 | 87013,06 | 87013,06 | 87013,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 3 | с. Октябрьский, д. 6 | 4068693,55 | 3555760,63 | 888190,32 | 1328212,20 | 1339358,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 131 | 4 | с. Первомайский, ул. Ленина, д. 12 | 4737197,51 | 4224264,59 | 1055175,32 | 1577923,94 | 1591165,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 132 | 5 | с. Постол, ул. Школьная, д. 6 | 2547776,65 | 818734,04 | 178206,30 | 266492,17 | 374035,57 |  |  | 509,00 | 1387087,36 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Игринский район" | 3572166,60 | 1750081,49 | 105492,82 | 413048,57 | 1231540,10 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 1082201,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 273438,22 | 250,00 | 466445,80 |
| 133 | 1 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 12 | 1097564,57 | 388242,27 | 105492,82 | 61331,50 | 221417,95 |  |  | 224,00 | 572603,19 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 134 | 2 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 3 | 312163,01 | 312163,01 |  |  | 312163,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 3 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 4 | 341955,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 136 | 4 | п. Игра, ул. Советская, д. 30 | 204306,01 | 204306,01 |  |  | 204306,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 5 | п. Игра, ул. Труда, д. 22 | 1106579,86 | 845370,20 |  | 351717,07 | 493653,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 138 | 6 | с. Факел, ул. Кирова, д. 40б | 509597,90 | 0,00 |  |  |  |  |  | 187,00 | 509597,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Город Ижевск" | 221551445,62 | 128355360,15 | 30909085,84 | 25614713,89 | 55991191,14 | 0,00 | 15840369,28 | 24889,04 | 67331343,87 | 0,00 | 0,00 | 3765,00 | 8086611,54 | 6175,00 | 7674913,87 | 5415,00 | 10103216,19 |
| 139 | 1 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 71 | 1389812,48 | 0,00 |  |  |  |  |  | 510,00 | 1389812,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 2 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 72 | 530213,73 | 157232,39 |  |  |  |  | 157232,39 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 141 | 3 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 14 | 1020703,73 | 442486,25 |  |  |  |  | 442486,25 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 142 | 4 | г. Ижевск, ул. Автономная, д. 85 | 1028915,94 | 649673,66 |  |  | 447606,48 |  | 202067,18 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 110,00 | 205236,14 |
| 143 | 5 | г. Ижевск, ул. Аграрная, д. 15 | 1568512,47 | 0,00 |  |  |  |  |  | 461,50 | 1257644,05 |  |  |  |  | 100,00 | 124290,10 | 100,00 | 186578,32 |
| 144 | 6 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 54 | 1372672,13 | 1030716,88 |  | 635455,21 |  |  | 395261,67 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 145 | 7 | г. Ижевск, ул. Владимира Краева, д. 43 | 3416713,54 | 964907,09 |  |  | 964907,09 |  |  | 740,00 | 2016590,65 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 146 | 8 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 142 | 4566474,76 | 1192163,20 |  |  | 1192163,20 |  |  | 1050,00 | 2861378,64 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 147 | 9 | г. Ижевск, ул. Восточная, д. 83а | 1763106,65 | 0,00 |  |  |  |  |  | 521,50 | 1421151,40 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 148 | 10 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 74 | 539392,31 | 171435,71 |  | 102965,91 |  |  | 68469,80 |  |  |  |  | 70,00 | 150348,70 | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 149 | 11 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 1 | 4699395,71 | 1842091,02 | 734496,90 |  | 1107594,12 |  |  | 888,80 | 2422088,89 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 150 | 12 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 7 | 435215,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 151 | 13 | г. Ижевск, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 40а | 1419912,44 | 485869,82 | 103936,37 | 60426,62 | 218151,12 |  | 103355,71 | 262,90 | 716434,72 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 152 | 14 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 45 | 4401489,91 | 1576341,67 | 628534,67 |  | 947807,00 |  |  | 877,00 | 2389932,44 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 153 | 15 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 51 | 2937706,08 | 2676496,42 | 542509,84 | 811276,78 | 818084,74 |  | 504625,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 154 | 16 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 53 | 261209,66 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 155 | 17 | г. Ижевск, ул. им. Наговицына, д. 4 | 3969655,79 | 2554804,53 | 1173711,86 |  | 1381092,67 |  |  | 500,00 | 1278132,15 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 156 | 18 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 68 | 4703888,35 | 1514846,39 | 1514846,39 |  |  |  |  | 1247,54 | 3189041,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 19 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 74 | 1541416,41 | 1541416,41 | 1541416,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 20 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 14 | 2534609,88 | 608268,41 | 196285,84 |  | 411982,57 |  |  | 581,40 | 1584386,22 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 159 | 21 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 260 | 5382054,78 | 868788,92 |  |  | 868788,92 |  |  | 1606,00 | 4376546,75 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 160 | 22 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 268 | 2737066,57 | 1121116,55 | 447022,77 |  | 674093,78 |  |  | 467,50 | 1273994,77 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 161 | 23 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 66 | 157232,39 | 157232,39 |  |  |  |  | 157232,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 24 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 193 | 4195152,29 | 1933173,21 | 770814,09 |  | 1162359,12 |  |  | 700,00 | 1907585,75 |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 163 | 25 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 195 | 867326,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 164 | 26 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 197 | 4435927,75 | 3568601,50 | 887819,73 | 516161,36 | 1338799,27 |  | 825821,14 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 165 | 27 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 206 | 1662529,38 | 1084311,90 | 432347,65 |  | 651964,25 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 166 | 28 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 214 | 9209844,33 | 4652526,48 | 1162150,47 | 1737896,10 | 1752479,91 |  |  | 1467,00 | 3997754,70 |  |  |  |  | 180,00 | 223722,18 | 180,00 | 335840,97 |
| 167 | 29 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 220 | 2244411,79 | 1377085,54 |  | 529662,90 |  |  | 847422,64 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 168 | 30 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 222 | 1557604,90 | 1557604,90 |  | 599095,33 |  |  | 958509,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 31 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 222а | 4406831,56 | 3539505,31 | 880580,99 | 511952,90 | 1327883,52 |  | 819087,90 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 170 | 32 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 353 | 7382470,54 | 4431966,68 | 1107057,05 | 1655508,59 | 1669401,04 |  |  | 923,00 | 2515288,06 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 171 | 33 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 114а | 212452,83 | 212452,83 |  |  | 144155,00 |  | 68297,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 34 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 137 | 300697,37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 173 | 35 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 61 | 6207523,97 | 3443577,33 | 856715,41 | 498077,90 | 1291895,10 |  | 796888,92 | 884,20 | 2409553,31 |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 174 | 36 | г. Ижевск, ул. Леваневского, д. 106 | 1868312,18 | 1868312,18 |  | 1868312,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 37 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 11 | 1832458,80 | 1832458,80 |  | 1129743,29 |  |  | 702715,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 38 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 29 | 1006534,05 | 1006534,05 |  |  | 622532,73 |  | 384001,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 39 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 42 | 354393,33 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 178 | 40 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 52 | 236262,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 179 | 41 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 66 | 1682686,66 | 1328293,33 |  |  | 1328293,33 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 180 | 42 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 72 | 1902380,96 | 1601683,59 | 638639,24 |  | 963044,35 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 181 | 43 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 98 | 2157619,23 | 205974,42 |  |  |  |  | 205974,42 | 579,30 | 1578663,47 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 182 | 44 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 50 | 236262,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 183 | 45 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 56 | 4092010,81 | 3737617,48 | 929868,62 | 540607,77 | 1402207,44 |  | 864933,65 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 184 | 46 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 19а | 205236,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 185 | 47 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 20 | 261209,66 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 186 | 48 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 21 | 1969619,86 | 1733357,63 | 431235,91 | 250712,28 | 650287,76 |  | 401121,68 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 187 | 49 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 21а | 4100352,41 | 3745959,08 | 931943,89 | 541814,28 | 1405336,89 |  | 866864,02 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 188 | 50 | г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 37 | 1752585,74 | 1174368,26 |  | 382713,98 | 537158,92 |  | 254495,36 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 189 | 51 | г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 48 | 1305389,11 | 792456,19 | 792456,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 190 | 52 | г. Ижевск, ул. Новостроительная, д. 29 | 945115,31 | 603160,06 |  |  | 603160,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 191 | 53 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 50 | 1856970,44 | 1121057,27 |  | 431187,77 |  |  | 689869,50 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 192 | 54 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 41а | 5346755,34 | 2855993,36 | 710532,47 | 413089,94 | 1071456,67 |  | 660914,28 | 914,00 | 2490761,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 55 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 59 | 1634409,66 | 767083,41 |  |  |  |  | 767083,41 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 194 | 56 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 90 | 2858441,58 | 2858441,58 |  | 1762279,83 |  |  | 1096161,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 57 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 27 | 739056,34 | 438358,97 |  |  |  |  | 438358,97 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 196 | 58 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 169 | 8367388,14 | 5127274,08 | 1280737,26 | 1915232,43 | 1931304,39 |  |  | 1180,00 | 3016391,88 |  |  |  |  | 180,00 | 223722,18 |  |  |
| 197 | 59 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 247 | 2389827,41 | 1954611,61 | 779362,22 |  | 1175249,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 198 | 60 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 371 | 2584105,21 | 518462,34 | 92769,44 | 138728,74 | 194712,98 |  | 92251,18 | 758,00 | 2065642,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 61 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 10 | 3692651,43 | 1291000,98 |  |  | 1291000,98 |  |  | 881,30 | 2401650,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 62 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 19 | 1720855,03 | 1207922,11 |  |  | 1207922,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 201 | 63 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 7 | 572438,36 | 572438,36 | 184723,61 |  | 387714,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 64 | г. Ижевск, ул. Свободы, д. 124 | 3216247,68 | 2781031,88 | 694671,49 | 1038821,49 | 1047538,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 203 | 65 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 7 | 1778512,29 | 1778512,29 | 318232,59 | 475889,46 | 667935,49 |  | 316454,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 66 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 29 | 3494480,94 | 2793034,41 | 694869,14 | 403983,58 | 1047836,93 |  | 646344,76 | 257,40 | 701446,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 67 | г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 50 | 2702139,53 | 2465877,30 | 499818,60 | 747435,72 | 753707,92 |  | 464915,06 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 206 | 68 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 50 | 4226957,58 | 4226957,58 | 1685414,67 |  | 2541542,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 69 | г. Ижевск, ул. Увинская, д. 50а | 1191687,81 | 632215,80 | 632215,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 208 | 70 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 216 | 3368251,41 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1236,00 | 3368251,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 71 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 229 | 2724247,50 | 2369854,17 | 689285,67 |  | 1039417,29 |  | 641151,21 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 210 | 72 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 251а | 10028364,99 | 4150085,27 | 1036646,15 | 1550215,13 | 1563223,99 |  |  | 2106,90 | 5741560,61 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 211 | 73 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 33 | 2641630,82 | 2641630,82 |  |  | 2641630,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 74 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 33 | 1284284,52 | 1284284,52 |  | 1284284,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 75 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 46 | 2495929,15 | 1874192,31 |  |  | 1874192,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
| 214 | 76 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 47а | 1727071,18 | 1727071,18 |  | 1727071,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 77 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 48 | 6774988,30 | 1882984,51 |  |  | 1882984,51 |  |  | 1567,00 | 4270266,95 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
| 216 | 78 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 52 | 3367556,89 | 3118976,69 | 1243629,48 |  | 1875347,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 217 | 79 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 64 | 5857985,18 | 2719584,65 |  | 1354110,72 | 1365473,93 |  |  | 1076,40 | 2933321,85 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 218 | 80 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 72 | 3038303,92 | 3038303,92 | 1211462,84 |  | 1826841,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 81 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 10 | 512932,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 220 | 82 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 60 | 2837236,83 | 645952,10 | 645952,10 |  |  |  |  | 644,40 | 1756068,93 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 221 | 83 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 78 | 2712351,16 | 2199418,24 | 876973,97 |  | 1322444,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 222 | 84 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 90 | 2838812,90 | 2325879,98 | 927398,05 |  | 1398481,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
|  |  | ### МО "Камбарский район" | 6693339,13 | 2534563,22 | 806316,04 | 406726,97 | 1002706,99 | 0,00 | 318813,22 | 864,40 | 2355595,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 534447,43 | 680,00 | 1268732,57 |
| 223 | 1 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 3 | 850867,23 | 415651,43 | 88915,39 | 51693,70 | 186623,70 |  | 88418,64 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 224 | 2 | г. Камбарка, ул. Ленина, д. 74 | 533821,75 | 316213,85 | 67643,89 | 39326,84 | 141977,13 |  | 67265,99 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 225 | 3 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 26 | 783508,01 | 578271,87 | 157127,49 | 91350,90 | 329793,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 226 | 4 | п. Борок, ул. Ленина, д. 5 | 2202430,14 | 350838,98 | 221856,10 | 128982,88 |  |  |  | 583,60 | 1590381,50 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 227 | 5 | с. Ершовка, ул. Восточная, д. 3 | 1108814,22 | 766858,97 | 164045,05 | 95372,65 | 344312,68 |  | 163128,59 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 228 | 6 | ст. Армязь, ул. Вокзальная, д. 27 | 1213897,78 | 106728,12 | 106728,12 |  |  |  |  | 280,80 | 765214,41 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Каракулинский район" | 2593239,04 | 2251283,79 | 379971,83 | 220908,32 | 1243466,59 | 0,00 | 406937,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 229 | 1 | с. Каракулино, ул. 60 лет Октября, д. 9 | 1603635,74 | 1398399,60 | 379971,83 | 220908,32 | 797519,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 230 | 2 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 44 | 793947,26 | 657228,15 |  |  | 445947,14 |  | 211281,01 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 231 | 3 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 46 | 195656,04 | 195656,04 |  |  |  |  | 195656,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Кезский район" | 1014344,63 | 237173,58 | 237173,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 310725,25 | 250,00 | 466445,80 |
| 232 | 1 | п. Кез, ул. Б-Городок, д. 5 | 672389,38 | 237173,58 | 237173,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 233 | 2 | с. Чепца, ул. Труда, д. 19 | 341955,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Кизнерский район" | 2520380,70 | 272154,63 | 0,00 | 59033,37 | 213121,26 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 2248226,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 1 | п. Кизнер, ул. Карла Маркса, д. 16а | 1218129,75 | 0,00 |  |  |  |  |  | 447,00 | 1218129,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 2 | п. Кизнер, ул. Савина, д. 5 | 1302250,95 | 272154,63 |  | 59033,37 | 213121,26 |  |  | 378,00 | 1030096,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Киясовский район" | 668934,86 | 668934,86 | 192703,53 | 191032,57 | 285198,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 1 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 52 | 364197,20 | 364197,20 |  | 78998,44 | 285198,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 2 | с. Подгорное, ул. Школьная, д. 7 | 304737,66 | 304737,66 | 192703,53 | 112034,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Красногорский район" | 728318,05 | 305474,01 | 98575,26 | 0,00 | 206898,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 87003,07 | 180,00 | 335840,97 |
| 238 | 1 | с. Красногорское, ул. Ленина, д. 67 | 205236,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 239 | 2 | с. Красногорское, ул. Ленина, д. 80 | 523081,91 | 305474,01 | 98575,26 |  | 206898,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
|  |  | ### МО "Малопургинский район" | 3349533,12 | 1419161,21 | 622583,10 | 327916,76 | 405573,36 | 63087,99 | 0,00 | 537,27 | 1464126,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 261009,21 | 110,00 | 205236,14 |
| 240 | 1 | д. Сизяшур, ул. Мира, д. 1 | 174006,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 241 | 2 | с. Малая Пурга, ул. Колхозная, д. 33 | 145555,30 | 58552,23 | 58552,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 242 | 3 | с. Малая Пурга, ул. Пушкина, д. 22 | 419991,02 | 419991,02 | 265585,00 | 154406,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 4 | с. Уром, ул. Азина, д. 10 | 205236,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 244 | 5 | с. Яган-Докья, ул. Октябрьская, д. 13 | 1243207,62 | 444010,95 | 103504,02 | 60175,27 | 217243,67 | 63087,99 |  | 293,27 | 799196,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 6 | с. Яган-Докья, ул. Октябрьская, д. 17 | 995154,04 | 330224,15 | 89728,20 | 52166,26 | 188329,69 |  |  | 244,00 | 664929,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 7 | с. Яган-Докья, ул. Октябрьская, д. 18 | 166382,86 | 166382,86 | 105213,65 | 61169,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Город Можга" | 13925475,68 | 6747512,87 | 1717655,47 | 2577901,38 | 1917189,04 | 0,00 | 534766,98 | 2589,00 | 6941700,58 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 236262,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 1 | г. Можга, п. Восточный, д. 17 | 817536,75 | 0,00 |  |  |  |  |  | 300,00 | 817536,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 2 | г. Можга, п. Восточный, д. 18 | 2223699,96 | 0,00 |  |  |  |  |  | 816,00 | 2223699,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 3 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 5 | 817536,75 | 0,00 |  |  |  |  |  | 300,00 | 817536,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 4 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 7 | 775739,22 | 539476,99 | 96529,64 | 144351,77 | 202605,20 |  | 95990,38 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 251 | 5 | г. Можга, ул. Азина, д. 24 | 2624307,89 | 2624307,89 | 1051652,32 | 1572655,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 6 | г. Можга, ул. Азина, д. 34 | 927985,48 | 927985,48 | 166046,21 | 248307,83 | 348512,88 |  | 165118,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 7 | г. Можга, ул. Азина, д. 38 | 747484,94 | 747484,94 | 241210,46 |  | 506274,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 8 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 39 | 112347,45 | 112347,45 |  |  |  |  | 112347,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 9 | г. Можга, ул. Труда, д. 2 | 2269145,48 | 906584,23 | 162216,84 | 242581,33 | 340475,47 |  | 161310,59 | 500,00 | 1362561,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 10 | г. Можга, ул. Фалалеева, д. 16 | 2609691,76 | 889325,89 |  | 370004,88 | 519321,01 |  |  | 673,00 | 1720365,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Можгинский район" | 4356325,29 | 1819756,55 | 479288,24 | 630551,11 | 420020,01 | 0,00 | 289897,19 | 450,00 | 1150318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 845172,68 | 290,00 | 541077,11 |
| 257 | 1 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 11 | 1459340,58 | 135015,49 |  | 135015,49 |  |  |  | 450,00 | 1150318,95 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 258 | 2 | с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 18 | 217153,87 | 80434,76 |  | 80434,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 259 | 3 | с. Горняк, ул. Коммунальная, д. 8 | 498230,97 | 156275,72 | 98822,32 | 57453,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 260 | 4 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 4 | 627158,46 | 285203,21 | 180350,74 | 104852,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 261 | 5 | с. Пычас, ул. Садовая, д. 19 | 90899,96 | 90899,96 |  |  |  |  | 90899,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 6 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 1 | 552531,27 | 334923,37 | 71646,17 | 41653,73 | 150377,54 |  | 71245,93 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 263 | 7 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 2 | 600552,20 | 600552,20 | 128469,01 | 74689,42 | 269642,47 |  | 127751,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 8 | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 2 | 310457,98 | 136451,84 |  | 136451,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
|  |  | ### МО "Город Сарапул" | 8411201,84 | 1703060,44 | 819986,30 | 378854,90 | 281931,96 | 0,00 | 222287,28 | 2016,70 | 5495754,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 484731,39 | 390,00 | 727655,46 |
| 265 | 1 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 14 | 300398,96 | 82791,06 | 32141,97 | 18686,71 |  |  | 31962,38 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 266 | 2 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 17 | 427382,05 | 209774,15 | 67693,30 |  | 142080,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 267 | 3 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 25 | 615346,97 | 133000,28 | 51634,67 | 30019,40 |  |  | 51346,21 | 177,00 | 482346,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 4 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 26а | 165004,31 | 165004,31 | 165004,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 5 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 5 | 139851,11 | 139851,11 |  |  | 139851,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 6 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 27 | 872039,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 7 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 57 | 359991,64 | 359991,64 | 139759,47 | 81253,48 |  |  | 138978,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 8 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 56 | 921866,07 | 114139,77 | 114139,77 |  |  |  |  | 296,40 | 807726,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 9 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 20 | 466772,76 | 124817,51 |  | 124817,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 274 | 10 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 7 | 772712,75 | 337496,95 | 213419,15 | 124077,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 275 | 11 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 9 | 2461603,16 | 0,00 |  |  |  |  |  | 903,30 | 2461603,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 12 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 44 | 908232,86 | 36193,66 | 36193,66 |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Сарапульский район" | 5218969,13 | 4124586,35 | 1372864,40 | 671326,64 | 2080395,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 273438,22 | 440,00 | 820944,56 |
| 277 | 1 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 8 | 1384306,49 | 1384306,49 | 376142,46 | 218682,02 | 789482,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 2 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 9 | 428975,91 | 428975,91 | 116560,93 | 67766,30 | 244648,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 3 | с. Северный, ул. 8 Марта, д. 4 | 477855,90 | 477855,90 | 104010,49 | 155538,73 | 218306,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 4 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 16 | 1065249,72 | 723294,47 | 196532,90 | 114260,44 | 412501,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 281 | 5 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 5 | 205236,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 282 | 6 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 6 | 1070432,32 | 728477,07 | 197941,11 | 115079,15 | 415456,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 283 | 7 | с. Уральский, ул. Советская, д. 17 | 399100,82 | 193864,68 | 193864,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 284 | 8 | с. Уральский, ул. Советская, д. 23 | 187811,83 | 187811,83 | 187811,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Селтинский район" | 912601,44 | 912601,44 | 102775,22 | 172704,90 | 215713,97 | 0,00 | 421407,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 1 | с. Селты, ул. Юбилейная, д. 11 | 228208,06 | 228208,06 |  |  |  |  | 228208,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 2 | с. Селты, ул. Юбилейная, д. 12 | 306152,66 | 306152,66 |  | 112953,37 |  |  | 193199,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 3 | с. Селты, ул. Юбилейная, д. 7 | 378240,72 | 378240,72 | 102775,22 | 59751,53 | 215713,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Сюмсинский район" | 2465024,67 | 423154,35 | 423154,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 2041870,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 1 | с. Орловское, ул. Коммуны, д. 5 | 753031,75 | 68180,83 | 68180,83 |  |  |  |  | 270,00 | 684850,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 2 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 12 | 1479252,07 | 122232,67 | 122232,67 |  |  |  |  | 535,00 | 1357019,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 3 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 8 | 127319,89 | 127319,89 | 127319,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 4 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 9 | 105420,96 | 105420,96 | 105420,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Увинский район" | 4913395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1752,83 | 4776676,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 136719,11 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 1 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 1 | 690818,57 | 0,00 |  |  |  |  |  | 253,50 | 690818,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 2 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 8 | 1310783,93 | 0,00 |  |  |  |  |  | 481,00 | 1310783,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 3 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 1 | 1358010,31 | 0,00 |  |  |  |  |  | 498,33 | 1358010,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 4 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 10 | 1553782,81 | 0,00 |  |  |  |  |  | 520,00 | 1417063,70 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
|  |  | ### МО "Шарканский район" | 1526088,05 | 568452,93 | 359466,18 | 208986,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 174006,14 | 420,00 | 783628,98 |
| 296 | 1 | с. Шаркан, ул. Красная, д. 28 | 829662,59 | 568452,93 | 359466,18 | 208986,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 297 | 2 | с. Шаркан, ул. Красная, д. 34 | 261209,66 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 298 | 3 | с. Шаркан, ул. Мира, д. 6 | 435215,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
|  |  | ### МО "Юкаменский район" | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1751,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 1 | с. Пышкет, ул. Октябрьская, д. 4 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 2 | с. Пышкет, ул. Октябрьская, д. 5 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  | 951,00 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Якшур-Бодьинский район" | 2676716,41 | 959889,22 | 501770,34 | 458118,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1716827,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 1 | с. Заря, д. 6 | 458118,88 | 458118,88 |  | 458118,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 2 | с. Якшур-Бодья, ул. Микрорайон, д. 10 | 1969071,16 | 252243,97 | 252243,97 |  |  |  |  | 630,00 | 1716827,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 3 | с. Якшур-Бодья, ул. Микрорайон, д. 5 | 249526,37 | 249526,37 | 249526,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Ярский район" | 4269136,35 | 1237887,06 | 435319,75 | 449024,98 | 198275,35 | 0,00 | 155266,98 | 907,00 | 2471686,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 223722,18 | 180,00 | 335840,98 |
| 304 | 1 | п. Яр, ул. Советская, д. 106 | 1858533,56 | 0,00 |  |  |  |  |  | 682,00 | 1858533,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 2 | п. Яр, ул. Советская, д. 35 | 544899,10 | 544899,10 | 156139,28 | 233492,84 |  |  | 155266,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 3 | п. Яр, ул. Советская, д. 37 | 565271,13 | 347663,23 | 94466,72 | 54921,16 | 198275,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 307 | 4 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 28 | 634058,03 | 292102,77 | 184713,75 | 107389,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,15 |
| 308 | 5 | с. Пудем, ул. Энгельса, д. 30 | 666374,53 | 53221,96 |  | 53221,96 |  |  |  | 225,00 | 613152,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах носит предварительный характер и может быть изменена при пересмотре размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, по результатам подготовки сметной документации, уточнения объемов услуг и (или) работ и пр.

<**> Перечень МКД может быть изменен с учетом требований жилищного законодательства.

## Приложение 5

к Краткосрочному плану

реализации Региональной

программы капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах

в Удмуртской Республике

на 2019 - 2021 годы

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ В 2021 ГОДУ

| N п/п |  | Адрес многоквартирного дома <**> (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД, всего | Количество проживающих граждан | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту <*> |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета Удмуртской Республики | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Всего по Удмуртской Республике | x | 2762931,18 | 122071,00 | 3811710842,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3811710842,64 | x | x |
|  |  | ### МО "Алнашский район" | x | 10125,00 | 476,00 | 11636073,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11636073,30 | x | x |
| 1 | 1 | д. Нижний Сырьез, проезд Молодежный, д. 8 | 1981 | 904,00 | 37 | 217607,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217607,90 | 240,72 | 31.12.2021 |
| 2 | 2 | д. Удмуртский Тоймобаш, ул. Молодежная, д. 1 | 1980 | 384,00 | 20 | 1436067,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1436067,25 | 3739,76 | 31.12.2021 |
| 3 | 3 | с. Алнаши, ул. Восточная, д. 22 | 1976 | 384,00 | 17 | 94869,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94869,42 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 4 | 4 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 12 | 1980 | 934,00 | 42 | 1631367,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1631367,32 | 1746,65 | 31.12.2021 |
| 5 | 5 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 2 | 1984 | 941,00 | 43 | 1367601,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1367601,39 | 1453,35 | 31.12.2021 |
| 6 | 6 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 4 | 1980 | 939,00 | 46 | 1370157,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1370157,66 | 1459,17 | 31.12.2021 |
| 7 | 7 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 6 | 1979 | 905,00 | 43 | 1370157,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1370157,66 | 1513,99 | 31.12.2021 |
| 8 | 8 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 8 | 1982 | 899,00 | 40 | 1370157,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1370157,66 | 1524,09 | 31.12.2021 |
| 9 | 9 | с. Алнаши, ул. Комсомольская, д. 1 | 1979 | 909,00 | 42 | 148960,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148960,56 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 10 | 10 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 4а | 1980 | 896,00 | 44 | 1789385,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1789385,01 | 1997,08 | 31.12.2021 |
| 11 | 11 | с. Алнаши, ул. Юбилейная, д. 6 | 1986 | 349,00 | 14 | 317322,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317322,15 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 12 | 12 | ст. Железнодорожная станция Алнаши, ул. Лесная, д. 1 | 1976 | 834,00 | 41 | 261209,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261209,66 | 313,20 | 31.12.2021 |
| 13 | 13 | ст. Железнодорожная станция Алнаши, ул. Лесная, д. 2 | 1976 | 847,00 | 47 | 261209,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261209,66 | 308,39 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Балезинский район" | x | 61637,20 | 2733,00 | 86693570,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86693570,55 | x | x |
| 14 | 1 | д. Исаково, ул. Комсомольская, д. 2 | 1978 | 748,00 | 39 | 366733,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366733,99 | 490,29 | 31.12.2021 |
| 15 | 2 | д. Пибаньшур, ул. Вокзальная, д. 1 | 1961 | 390,00 | 19 | 2324631,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2324631,09 | 5960,59 | 31.12.2021 |
| 16 | 3 | п. Балезино, пер. РОС, д. 12 | 1969 | 790,00 | 34 | 2603341,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2603341,48 | 3295,37 | 31.12.2021 |
| 17 | 4 | п. Балезино, пер. РОС, д. 20 | 1954 | 390,00 | 29 | 354062,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354062,43 | 907,85 | 31.12.2021 |
| 18 | 5 | п. Балезино, пер. Русских, д. 1 | 1972 | 760,00 | 36 | 626703,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626703,50 | 824,61 | 31.12.2021 |
| 19 | 6 | п. Балезино, пер. Русских, д. 3 | 1972 | 700,00 | 40 | 2323914,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2323914,21 | 3319,88 | 31.12.2021 |
| 20 | 7 | п. Балезино, пер. Русских, д. 4 | 1974 | 730,00 | 35 | 746785,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746785,75 | 1022,99 | 31.12.2021 |
| 21 | 8 | п. Балезино, пер. Русских, д. 5 | 1966 | 470,00 | 26 | 1803453,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1803453,15 | 3837,13 | 31.12.2021 |
| 22 | 9 | п. Балезино, пер. Русских, д. 7 | 1965 | 810,00 | 38 | 620135,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620135,19 | 765,60 | 31.12.2021 |
| 23 | 10 | п. Балезино, ул. Дружбы, д. 13 | 1970 | 760,00 | 23 | 392998,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392998,56 | 517,10 | 31.12.2021 |
| 24 | 11 | п. Балезино, ул. Дружбы, д. 15 | 1968 | 410,00 | 23 | 1463166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1463166,00 | 3568,70 | 31.12.2021 |
| 25 | 12 | п. Балезино, ул. Дружбы, д. 17 | 1970 | 790,00 | 26 | 2502336,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2502336,89 | 3167,52 | 31.12.2021 |
| 26 | 13 | п. Балезино, ул. Дружбы, д. 19 | 1967 | 420,00 | 18 | 1490512,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1490512,57 | 3548,84 | 31.12.2021 |
| 27 | 14 | п. Балезино, ул. Дружбы, д. 21 | 1976 | 1710,00 | 65 | 1122307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1122307,70 | 656,32 | 31.12.2021 |
| 28 | 15 | п. Балезино, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1975 | 3080,00 | 130 | 1913130,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1913130,57 | 621,15 | 31.12.2021 |
| 29 | 16 | п. Балезино, ул. Железнодорожная, д. 12 | 1982 | 2660,00 | 87 | 2175892,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2175892,18 | 818,00 | 31.12.2021 |
| 30 | 17 | п. Балезино, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1967 | 3350,00 | 158 | 2309953,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2309953,32 | 689,54 | 31.12.2021 |
| 31 | 18 | п. Балезино, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1970 | 3080,00 | 139 | 2926050,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2926050,71 | 950,02 | 31.12.2021 |
| 32 | 19 | п. Балезино, ул. Заводская, д. 1 | 1990 | 1900,00 | 84 | 985232,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985232,08 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 33 | 20 | п. Балезино, ул. Заготзерновская, д. 8 | 1969 | 400,00 | 20 | 1435819,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1435819,37 | 3589,55 | 31.12.2021 |
| 34 | 21 | п. Балезино, ул. Калинина, д. 38 | 1983 | 970,00 | 34 | 502986,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502986,91 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 35 | 22 | п. Балезино, ул. Карла Маркса, д. 28 | 1981 | 810,00 | 42 | 1177252,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1177252,92 | 1453,40 | 31.12.2021 |
| 36 | 23 | п. Балезино, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1992 | 910,00 | 35 | 224820,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224820,79 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 37 | 24 | п. Балезино, ул. Карла Маркса, д. 55 | 1981 | 273,20 | 18 | 865287,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865287,69 | 3167,23 | 31.12.2021 |
| 38 | 25 | п. Балезино, ул. Карла Маркса, д. 9 | 1966 | 1590,00 | 52 | 824483,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824483,70 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 39 | 26 | п. Балезино, ул. Кооперативная, д. 5 | 1975 | 700,00 | 32 | 424369,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424369,27 | 606,24 | 31.12.2021 |
| 40 | 27 | п. Балезино, ул. Короленко, д. 10 | 1973 | 390,00 | 22 | 502217,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502217,47 | 1287,74 | 31.12.2021 |
| 41 | 28 | п. Балезино, ул. Короленко, д. 11 | 1973 | 315,00 | 15 | 504016,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504016,16 | 1600,05 | 31.12.2021 |
| 42 | 29 | п. Балезино, ул. Короленко, д. 17 | 1935 | 290,00 | 20 | 310800,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310800,37 | 1071,73 | 31.12.2021 |
| 43 | 30 | п. Балезино, ул. Короленко, д. 18 | 1961 | 330,00 | 16 | 1589845,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1589845,93 | 4817,71 | 31.12.2021 |
| 44 | 31 | п. Балезино, ул. Красноармейская, д. 2 | 1970 | 860,00 | 33 | 1141301,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141301,17 | 1327,09 | 31.12.2021 |
| 45 | 32 | п. Балезино, ул. Красноармейская, д. 4 | 1971 | 880,00 | 31 | 1159890,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1159890,61 | 1318,06 | 31.12.2021 |
| 46 | 33 | п. Балезино, ул. Лермонтова, д. 1 | 1926 | 510,00 | 30 | 1329457,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1329457,88 | 2606,78 | 31.12.2021 |
| 47 | 34 | п. Балезино, ул. Лермонтова, д. 8 | 1975 | 710,00 | 34 | 735694,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735694,51 | 1036,19 | 31.12.2021 |
| 48 | 35 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 14 | 1960 | 380,00 | 20 | 93356,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93356,74 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 49 | 36 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 15 | 1953 | 410,00 | 16 | 439407,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439407,37 | 1071,73 | 31.12.2021 |
| 50 | 37 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 24 | 1965 | 500,00 | 25 | 81936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81936,50 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 51 | 38 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 25 | 1965 | 510,00 | 25 | 1014533,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014533,62 | 1989,28 | 31.12.2021 |
| 52 | 39 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 7 | 1983 | 310,00 | 23 | 247751,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247751,45 | 799,20 | 31.12.2021 |
| 53 | 40 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 8 | 1983 | 300,00 | 16 | 384534,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384534,02 | 1281,78 | 31.12.2021 |
| 54 | 41 | п. Балезино, ул. Льнозаводская, д. 3 | 1983 | 610,00 | 29 | 886564,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886564,11 | 1453,38 | 31.12.2021 |
| 55 | 42 | п. Балезино, ул. Механизаторов, д. 9 | 1973 | 370,00 | 23 | 296646,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296646,78 | 801,75 | 31.12.2021 |
| 56 | 43 | п. Балезино, ул. Молодой Гвардии, д. 34 | 1968 | 239,10 | 11 | 841589,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841589,98 | 3519,82 | 31.12.2021 |
| 57 | 44 | п. Балезино, ул. Молодой Гвардии, д. 36 | 1961 | 341,90 | 12 | 1436520,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1436520,46 | 4201,58 | 31.12.2021 |
| 58 | 45 | п. Балезино, ул. Московская, д. 37 | 1966 | 640,00 | 27 | 1977171,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1977171,52 | 3089,33 | 31.12.2021 |
| 59 | 46 | п. Балезино, ул. Московская, д. 38 | 1970 | 1010,00 | 52 | 3783514,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3783514,98 | 3746,05 | 31.12.2021 |
| 60 | 47 | п. Балезино, ул. Московская, д. 40 | 1963 | 410,00 | 16 | 1001241,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1001241,90 | 2442,05 | 31.12.2021 |
| 61 | 48 | п. Балезино, ул. Наговицына, д. 33 | 1987 | 1590,00 | 74 | 2484910,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2484910,02 | 1562,84 | 31.12.2021 |
| 62 | 49 | п. Балезино, ул. О. Кошевого, д. 2 | 1977 | 340,00 | 16 | 1133902,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133902,08 | 3335,01 | 31.12.2021 |
| 63 | 50 | п. Балезино, ул. О. Кошевого, д. 4 | 1975 | 720,00 | 37 | 358123,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358123,79 | 497,39 | 31.12.2021 |
| 64 | 51 | п. Балезино, ул. О. Кошевого, д. 6 | 1972 | 770,00 | 33 | 2992490,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2992490,20 | 3886,35 | 31.12.2021 |
| 65 | 52 | п. Балезино, ул. Пастухова, д. 6 | 1987 | 360,00 | 14 | 836543,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836543,34 | 2323,73 | 31.12.2021 |
| 66 | 53 | п. Балезино, ул. Первомайская, д. 25 | 1976 | 370,00 | 20 | 140147,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140147,48 | 378,78 | 31.12.2021 |
| 67 | 54 | п. Балезино, ул. Пушкина, д. 4 | 1959 | 260,00 | 12 | 281483,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281483,55 | 1082,63 | 31.12.2021 |
| 68 | 55 | п. Балезино, ул. Русских, д. 10 | 1975 | 930,00 | 33 | 950958,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950958,76 | 1022,54 | 31.12.2021 |
| 69 | 56 | п. Балезино, ул. Русских, д. 11 | 1978 | 890,00 | 47 | 319853,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319853,11 | 359,39 | 31.12.2021 |
| 70 | 57 | п. Балезино, ул. Русских, д. 13 | 1973 | 860,00 | 46 | 1141301,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141301,17 | 1327,09 | 31.12.2021 |
| 71 | 58 | п. Балезино, ул. Русских, д. 3 | 1970 | 380,00 | 14 | 1578172,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1578172,58 | 4153,09 | 31.12.2021 |
| 72 | 59 | п. Балезино, ул. Русских, д. 3а | 1972 | 880,00 | 33 | 1379548,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1379548,64 | 1567,67 | 31.12.2021 |
| 73 | 60 | п. Балезино, ул. Русских, д. 4 | 1969 | 730,00 | 36 | 2611941,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2611941,35 | 3578,00 | 31.12.2021 |
| 74 | 61 | п. Балезино, ул. Русских, д. 5а | 1972 | 910,00 | 41 | 1318481,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1318481,27 | 1448,88 | 31.12.2021 |
| 75 | 62 | п. Балезино, ул. Русских, д. 7 | 1974 | 810,00 | 43 | 791150,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791150,74 | 976,73 | 31.12.2021 |
| 76 | 63 | п. Балезино, ул. Свердлова, д. 2 | 1962 | 410,00 | 25 | 531503,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531503,49 | 1296,35 | 31.12.2021 |
| 77 | 64 | п. Балезино, ул. Свердлова, д. 3 | 1958 | 680,00 | 38 | 509953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509953,20 | 749,93 | 31.12.2021 |
| 78 | 65 | п. Балезино, ул. Свердлова, д. 4 | 1964 | 410,00 | 22 | 655850,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655850,84 | 1599,64 | 31.12.2021 |
| 79 | 66 | п. Балезино, ул. Сибирская, д. 50а | 1963 | 990,00 | 42 | 1647548,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1647548,56 | 1664,19 | 31.12.2021 |
| 80 | 67 | п. Балезино, ул. Советская, д. 12 | 1962 | 630,00 | 14 | 504149,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504149,91 | 800,24 | 31.12.2021 |
| 81 | 68 | п. Балезино, ул. Советская, д. 14 | 1963 | 780,00 | 22 | 1028649,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028649,27 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 82 | 69 | п. Балезино, ул. Советская, д. 4 | 1997 | 520,00 | 18 | 2033621,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2033621,07 | 3910,81 | 31.12.2021 |
| 83 | 70 | с. Андрейшур, ул. Советская, д. 2 | 1969 | 450,00 | 19 | 1572552,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1572552,40 | 3494,56 | 31.12.2021 |
| 84 | 71 | с. Андрейшур, ул. Советская, д. 4 | 1963 | 450,00 | 14 | 360107,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360107,07 | 800,24 | 31.12.2021 |
| 85 | 72 | с. Андрейшур, ул. Советская, д. 6 | 1965 | 430,00 | 15 | 412420,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412420,64 | 959,12 | 31.12.2021 |
| 86 | 73 | с. Андрейшур, ул. Советская, д. 8 | 1965 | 410,00 | 20 | 126077,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126077,68 | 307,51 | 31.12.2021 |
| 87 | 74 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 1 | 1965 | 770,00 | 33 | 826291,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826291,25 | 1073,11 | 31.12.2021 |
| 88 | 75 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 3 | 1965 | 770,00 | 30 | 826291,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826291,25 | 1073,11 | 31.12.2021 |
| 89 | 76 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 5 | 1965 | 650,00 | 30 | 697518,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697518,59 | 1073,11 | 31.12.2021 |
| 90 | 77 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 7 | 1968 | 650,00 | 28 | 1039473,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1039473,84 | 1599,19 | 31.12.2021 |
| 91 | 78 | с. Карсовай, ул. Первомайская, д. 10 | 1977 | 960,00 | 47 | 669098,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669098,93 | 696,98 | 31.12.2021 |
| 92 | 79 | с. Карсовай, ул. Первомайская, д. 12 | 1975 | 960,00 | 39 | 669098,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669098,93 | 696,98 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Вавожский район" | x | 22587,20 | 857,00 | 30858211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30858211,80 | x | x |
| 93 | 1 | с. Вавож, пер. Азина, д. 1 | 1975 | 395,20 | 20 | 576936,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576936,59 | 1459,86 | 31.12.2021 |
| 94 | 2 | с. Вавож, пер. Азина, д. 3 | 1980 | 1084,80 | 65 | 242816,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242816,68 | 223,84 | 31.12.2021 |
| 95 | 3 | с. Вавож, пер. Зеленый, д. 8 | 1977 | 780,80 | 24 | 846647,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846647,87 | 1084,33 | 31.12.2021 |
| 96 | 4 | с. Вавож, ул. Береговая, д. 5 | 1915 | 184,00 | 11 | 217607,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217607,90 | 1182,65 | 31.12.2021 |
| 97 | 5 | с. Вавож, ул. Гагарина, д. 70 | 1967 | 418,50 | 19 | 505458,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505458,72 | 1207,79 | 31.12.2021 |
| 98 | 6 | с. Вавож, ул. Гагарина, д. 72 | 1970 | 521,70 | 26 | 1942406,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1942406,04 | 3723,22 | 31.12.2021 |
| 99 | 7 | с. Вавож, ул. Победы, д. 41 | 1969 | 426,80 | 18 | 508701,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508701,43 | 1191,90 | 31.12.2021 |
| 100 | 8 | с. Вавож, ул. Победы, д. 45 | 1968 | 423,70 | 19 | 796630,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796630,09 | 1880,17 | 31.12.2021 |
| 101 | 9 | с. Вавож, ул. Победы, д. 47 | 1979 | 950,20 | 33 | 700951,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700951,23 | 737,69 | 31.12.2021 |
| 102 | 10 | с. Вавож, ул. Победы, д. 49 | 1970 | 774,50 | 29 | 2889902,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2889902,66 | 3731,31 | 31.12.2021 |
| 103 | 11 | с. Вавож, ул. Победы, д. 51 | 1979 | 999,40 | 36 | 1246467,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246467,78 | 1247,22 | 31.12.2021 |
| 104 | 12 | с. Вавож, ул. Победы, д. 53 | 1981 | 1075,10 | 30 | 176179,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176179,85 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 105 | 13 | с. Вавож, ул. Победы, д. 55 | 1978 | 783,10 | 32 | 128328,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128328,94 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 106 | 14 | с. Вавож, ул. Победы, д. 59 | 1980 | 989,90 | 39 | 2605291,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2605291,86 | 2631,87 | 31.12.2021 |
| 107 | 15 | с. Вавож, ул. Победы, д. 69 | 1990 | 650,40 | 24 | 106583,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106583,01 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 108 | 16 | с. Вавож, ул. Советская, д. 157 | 1974 | 225,00 | 6 | 874055,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874055,31 | 3884,69 | 31.12.2021 |
| 109 | 17 | с. Вавож, ул. Советская, д. 195 | 1968 | 297,00 | 13 | 967587,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967587,87 | 3257,87 | 31.12.2021 |
| 110 | 18 | с. Вавож, ул. Советская, д. 221 | 1983 | 237,60 | 6 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 366,17 | 31.12.2021 |
| 111 | 19 | с. Какмож, ул. Садовая, д. 31 | 1963 | 625,00 | 15 | 1897684,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1897684,49 | 3036,30 | 31.12.2021 |
| 112 | 20 | с. Какмож, ул. Школьная, д. 2 | 1969 | 356,00 | 11 | 1277077,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1277077,76 | 3587,30 | 31.12.2021 |
| 113 | 21 | с. Нюрдор-Котья, ул. Жданова, д. 5а | 1957 | 375,20 | 13 | 1359461,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1359461,28 | 3623,30 | 31.12.2021 |
| 114 | 22 | с. Нюрдор-Котья, ул. Жданова, д. 5б | 1984 | 372,10 | 12 | 937180,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937180,43 | 2518,63 | 31.12.2021 |
| 115 | 23 | с. Нюрдор-Котья, ул. Октябрьская, д. 1 | 1981 | 1016,50 | 40 | 2547932,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2547932,28 | 2506,57 | 31.12.2021 |
| 116 | 24 | с. Нюрдор-Котья, ул. Октябрьская, д. 5 | 1955 | 373,80 | 12 | 217607,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217607,90 | 582,15 | 31.12.2021 |
| 117 | 25 | с. Нюрдор-Котья, ул. Октябрьская, д. 6 | 1987 | 428,90 | 19 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 202,85 | 31.12.2021 |
| 118 | 26 | с. Нюрдор-Котья, ул. Октябрьская, д. 6б | 1954 | 376,40 | 19 | 1360847,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360847,16 | 3615,43 | 31.12.2021 |
| 119 | 27 | с. Нюрдор-Котья, ул. Октябрьская, д. 8 | 1950 | 414,60 | 13 | 316845,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316845,09 | 764,22 | 31.12.2021 |
| 120 | 28 | с. Нюрдор-Котья, ул. Советская, д. 4 | 1982 | 576,10 | 27 | 136719,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136719,11 | 237,32 | 31.12.2021 |
| 121 | 29 | с. Нюрдор-Котья, ул. Советская, д. 5 | 1975 | 926,70 | 28 | 1296557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1296557,50 | 1399,11 | 31.12.2021 |
| 122 | 30 | с. Нюрдор-Котья, ул. Советская, д. 5а | 1975 | 262,90 | 11 | 211448,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211448,27 | 804,29 | 31.12.2021 |
| 123 | 31 | с. Нюрдор-Котья, ул. Тельмана, д. 4 | 1978 | 1489,70 | 43 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 58,40 | 31.12.2021 |
| 124 | 32 | с. Нюрдор-Котья, ул. Чапаева, д. 10 | 1977 | 1041,60 | 38 | 428023,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428023,45 | 410,93 | 31.12.2021 |
| 125 | 33 | с. Нюрдор-Котья, ул. Чапаева, д. 12 | 1976 | 953,30 | 31 | 652948,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652948,10 | 684,93 | 31.12.2021 |
| 126 | 34 | с. Нюрдор-Котья, ул. Чапаева, д. 6 | 1980 | 1034,70 | 38 | 343565,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343565,54 | 332,04 | 31.12.2021 |
| 127 | 35 | с. Нюрдор-Котья, ул. Чапаева, д. 6а | 1953 | 371,00 | 15 | 1354610,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1354610,65 | 3651,24 | 31.12.2021 |
| 128 | 36 | с. Нюрдор-Котья, ул. Школьная, д. 7 | 1952 | 375,00 | 22 | 926139,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926139,75 | 2469,71 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Город Воткинск" | x | 163406,82 | 6919,00 | 238566640,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238566640,86 | x | x |
| 129 | 1 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 24а | 1970 | 136,00 | 28 | 666870,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666870,45 | 4903,46 | 31.12.2021 |
| 130 | 2 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 24б | 1971 | 133,10 | 15 | 666153,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666153,98 | 5004,91 | 31.12.2021 |
| 131 | 3 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 26а | 1971 | 138,00 | 32 | 667364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667364,57 | 4835,98 | 31.12.2021 |
| 132 | 4 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 32 | 1972 | 770,00 | 45 | 741233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741233,52 | 962,64 | 31.12.2021 |
| 133 | 5 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 36 | 1973 | 790,00 | 37 | 946778,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946778,46 | 1198,45 | 31.12.2021 |
| 134 | 6 | г. Воткинск, проезд Больничный, д. 4 | 1958 | 103,50 | 8 | 566459,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566459,49 | 5473,04 | 31.12.2021 |
| 135 | 7 | г. Воткинск, проезд Коммунальный, д. 2а | 1957 | 160,00 | 9 | 787082,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787082,54 | 4919,27 | 31.12.2021 |
| 136 | 8 | г. Воткинск, проезд Коммунальный, д. 5 | 1958 | 180,00 | 12 | 588084,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588084,38 | 3267,14 | 31.12.2021 |
| 137 | 9 | г. Воткинск, проезд Коммунальный, д. 6 | 1957 | 160,00 | 21 | 580418,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580418,14 | 3627,61 | 31.12.2021 |
| 138 | 10 | г. Воткинск, проезд Коммунальный, д. 7 | 1958 | 180,00 | 15 | 585359,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585359,25 | 3252,00 | 31.12.2021 |
| 139 | 11 | г. Воткинск, проезд Машиностроителей, д. 1 | 1962 | 1355,91 | 62 | 222197,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222197,03 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 140 | 12 | г. Воткинск, проезд Машиностроителей, д. 3 | 1962 | 1346,34 | 64 | 220628,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220628,78 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 141 | 13 | г. Воткинск, проезд Пионерский, д. 4 | 1960 | 185,60 | 12 | 637157,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637157,52 | 3432,96 | 31.12.2021 |
| 142 | 14 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 134 | 1953 | 660,00 | 26 | 2226096,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2226096,34 | 3372,87 | 31.12.2021 |
| 143 | 15 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 136 | 1955 | 660,00 | 28 | 2226096,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2226096,34 | 3372,87 | 31.12.2021 |
| 144 | 16 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 137 | 1972 | 4386,00 | 118 | 4850939,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4850939,10 | 1106,01 | 31.12.2021 |
| 145 | 17 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 140 | 1954 | 636,00 | 28 | 2194445,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2194445,62 | 3450,39 | 31.12.2021 |
| 146 | 18 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 142 | 1954 | 690,00 | 69 | 2265659,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2265659,80 | 3283,56 | 31.12.2021 |
| 147 | 19 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 146а | 1972 | 395,90 | 19 | 1967207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1967207,30 | 4968,95 | 31.12.2021 |
| 148 | 20 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 147 | 1967 | 2173,10 | 83 | 1165702,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1165702,98 | 536,42 | 31.12.2021 |
| 149 | 21 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 153 | 1972 | 3126,22 | 91 | 512303,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512303,06 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 150 | 22 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 89 | 1976 | 5994,51 | 150 | 4677992,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4677992,73 | 780,38 | 31.12.2021 |
| 151 | 23 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 91 | 1942 | 743,00 | 33 | 183562,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183562,46 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 152 | 24 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 101 | 1960 | 280,50 | 15 | 1100497,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100497,87 | 3923,34 | 31.12.2021 |
| 153 | 25 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 87 | 1960 | 280,70 | 14 | 1091343,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1091343,33 | 3887,93 | 31.12.2021 |
| 154 | 26 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 89 | 1960 | 280,00 | 25 | 1099632,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1099632,30 | 3927,26 | 31.12.2021 |
| 155 | 27 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 91 | 1960 | 217,20 | 10 | 1061851,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1061851,40 | 4888,82 | 31.12.2021 |
| 156 | 28 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 93 | 1960 | 281,30 | 21 | 1100941,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100941,50 | 3913,76 | 31.12.2021 |
| 157 | 29 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 95 | 1960 | 280,00 | 23 | 1128834,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1128834,33 | 4031,55 | 31.12.2021 |
| 158 | 30 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 97 | 1960 | 278,66 | 24 | 1095662,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1095662,27 | 3931,90 | 31.12.2021 |
| 159 | 31 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 99 | 1960 | 281,40 | 22 | 1100179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100179,40 | 3909,66 | 31.12.2021 |
| 160 | 32 | г. Воткинск, ул. Белинского, д. 12 | 1972 | 2865,10 | 255 | 5784582,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5784582,79 | 2018,98 | 31.12.2021 |
| 161 | 33 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 16 | 1948 | 797,50 | 65 | 2990338,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2990338,66 | 3749,64 | 31.12.2021 |
| 162 | 34 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 21 | 1966 | 2093,40 | 42 | 2324976,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2324976,72 | 1110,62 | 31.12.2021 |
| 163 | 35 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 23 | 1969 | 2111,00 | 122 | 4396784,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4396784,98 | 2082,80 | 31.12.2021 |
| 164 | 36 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 25 | 1969 | 6815,92 | 278 | 1116945,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1116945,26 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 165 | 37 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 27 | 1972 | 4855,92 | 212 | 795754,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795754,18 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 166 | 38 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 28 | 1963 | 2996,90 | 107 | 1179808,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1179808,50 | 393,68 | 31.12.2021 |
| 167 | 39 | г. Воткинск, ул. Володарского, д. 12 | 1944 | 113,00 | 11 | 310517,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310517,77 | 2747,94 | 31.12.2021 |
| 168 | 40 | г. Воткинск, ул. Володарского, д. 13 | 1944 | 213,00 | 18 | 530964,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530964,12 | 2492,79 | 31.12.2021 |
| 169 | 41 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 12 | 1959 | 313,90 | 16 | 404442,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404442,16 | 1288,44 | 31.12.2021 |
| 170 | 42 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 16 | 1960 | 306,20 | 13 | 472955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472955,98 | 1544,60 | 31.12.2021 |
| 171 | 43 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 18 | 1960 | 312,00 | 11 | 481914,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481914,63 | 1544,60 | 31.12.2021 |
| 172 | 44 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 2 | 1962 | 304,00 | 24 | 74685,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74685,38 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 173 | 45 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 4 | 1962 | 298,00 | 13 | 967381,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967381,13 | 3246,25 | 31.12.2021 |
| 174 | 46 | г. Воткинск, ул. Глинки, д. 2б | 1970 | 953,50 | 44 | 755640,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755640,60 | 792,49 | 31.12.2021 |
| 175 | 47 | г. Воткинск, ул. Гончарная, д. 6 | 1963 | 297,00 | 37 | 761506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761506,91 | 2564,00 | 31.12.2021 |
| 176 | 48 | г. Воткинск, ул. Гончарная, д. 8 | 1969 | 419,00 | 34 | 1078370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1078370,03 | 2573,68 | 31.12.2021 |
| 177 | 49 | г. Воткинск, ул. Достоевского, д. 115 | 1974 | 961,00 | 47 | 1027678,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1027678,53 | 1069,38 | 31.12.2021 |
| 178 | 50 | г. Воткинск, ул. Железнодорожная, д. 37а | 1961 | 637,80 | 31 | 682735,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682735,68 | 1070,45 | 31.12.2021 |
| 179 | 51 | г. Воткинск, ул. Зориной, д. 103а | 1973 | 145,00 | 25 | 691167,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691167,43 | 4766,67 | 31.12.2021 |
| 180 | 52 | г. Воткинск, ул. Зориной, д. 105а | 1973 | 143,40 | 11 | 689409,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689409,57 | 4807,60 | 31.12.2021 |
| 181 | 53 | г. Воткинск, ул. Зориной, д. 113 | 1971 | 782,00 | 40 | 747456,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747456,03 | 955,83 | 31.12.2021 |
| 182 | 54 | г. Воткинск, ул. Кирова, д. 54 | 1949 | 770,40 | 32 | 1065258,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1065258,14 | 1382,73 | 31.12.2021 |
| 183 | 55 | г. Воткинск, ул. Кирпичнозаводская, д. 4а | 1971 | 1142,72 | 29 | 1500702,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500702,96 | 1313,27 | 31.12.2021 |
| 184 | 56 | г. Воткинск, ул. К. Либкнехта, д. 17 | 1970 | 149,80 | 17 | 1578018,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1578018,11 | 10534,17 | 31.12.2021 |
| 185 | 57 | г. Воткинск, ул. К. Либкнехта, д. 19 | 1970 | 181,81 | 29 | 1803936,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1803936,17 | 9922,10 | 31.12.2021 |
| 186 | 58 | г. Воткинск, ул. К. Либкнехта, д. 26 | 1970 | 206,00 | 7 | 1809912,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1809912,44 | 8785,98 | 31.12.2021 |
| 187 | 59 | г. Воткинск, ул. К. Маркса, д. 24 | 1924 | 118,60 | 14 | 574740,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574740,95 | 4846,05 | 31.12.2021 |
| 188 | 60 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 10 | 1957 | 474,20 | 18 | 77708,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77708,57 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 189 | 61 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 11 | 1958 | 429,00 | 19 | 70301,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70301,52 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 190 | 62 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 15 | 1959 | 433,00 | 11 | 597854,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597854,06 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 191 | 63 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 16 | 1957 | 469,00 | 17 | 76856,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76856,44 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 192 | 64 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 17 | 1959 | 429,00 | 20 | 105394,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105394,83 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 193 | 65 | г. Воткинск, ул. Королева, д. 14 | 1973 | 3615,07 | 162 | 6097381,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6097381,17 | 1686,66 | 31.12.2021 |
| 194 | 66 | г. Воткинск, ул. Кунгурцева, д. 1 | 1970 | 1096,00 | 41 | 773559,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773559,48 | 705,80 | 31.12.2021 |
| 195 | 67 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 22 | 1966 | 2911,70 | 114 | 477149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477149,00 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 196 | 68 | г. Воткинск, ул. Ленина, д. 26 | 1903 | 130,50 | 9 | 1231294,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1231294,69 | 9435,21 | 31.12.2021 |
| 197 | 69 | г. Воткинск, ул. Ленина, д. 30 | 1952 | 881,20 | 21 | 144404,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144404,89 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 198 | 70 | г. Воткинск, ул. Ленина, д. 32 | 1952 | 896,20 | 53 | 146862,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146862,97 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 199 | 71 | г. Воткинск, ул. Ленина, д. 35 | 1903 | 199,74 | 3 | 1466410,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1466410,64 | 7341,60 | 31.12.2021 |
| 200 | 72 | г. Воткинск, ул. Ленина, д. 57 | 1932 | 114,66 | 8 | 2005356,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2005356,16 | 17489,59 | 31.12.2021 |
| 201 | 73 | г. Воткинск, ул. Марата, д. 13 | 1951 | 231,40 | 21 | 601791,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601791,32 | 2600,65 | 31.12.2021 |
| 202 | 74 | г. Воткинск, ул. Механизаторов, д. 1 | 1980 | 198,00 | 9 | 580556,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580556,77 | 2932,10 | 31.12.2021 |
| 203 | 75 | г. Воткинск, ул. Механизаторов, д. 16 | 1976 | 166,00 | 8 | 613209,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613209,17 | 3694,03 | 31.12.2021 |
| 204 | 76 | г. Воткинск, ул. Механизаторов, д. 6 | 1981 | 178,00 | 10 | 609082,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609082,25 | 3421,81 | 31.12.2021 |
| 205 | 77 | г. Воткинск, ул. Механизаторов, д. 8 | 1965 | 188,00 | 5 | 440450,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440450,37 | 2342,82 | 31.12.2021 |
| 206 | 78 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 1 | 1947 | 2172,00 | 23 | 2998935,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2998935,36 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 207 | 79 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 11 | 1953 | 2542,40 | 69 | 3768531,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3768531,41 | 1482,27 | 31.12.2021 |
| 208 | 80 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 12 | 1960 | 2190,10 | 89 | 3597963,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3597963,57 | 1642,83 | 31.12.2021 |
| 209 | 81 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 13 | 1953 | 2620,70 | 63 | 3623730,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3623730,44 | 1382,73 | 31.12.2021 |
| 210 | 82 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 17 | 1953 | 1958,00 | 39 | 3024323,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3024323,49 | 1544,60 | 31.12.2021 |
| 211 | 83 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 23 | 1960 | 9210,00 | 278 | 11013920,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11013920,01 | 1195,87 | 31.12.2021 |
| 212 | 84 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 7 | 1950 | 2087,80 | 51 | 2252717,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2252717,43 | 1078,99 | 31.12.2021 |
| 213 | 85 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 9 | 1952 | 1739,90 | 48 | 285122,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285122,63 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 214 | 86 | г. Воткинск, ул. Мичурина, д. 13 | 1972 | 3624,03 | 137 | 7454509,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7454509,36 | 2056,97 | 31.12.2021 |
| 215 | 87 | г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 10 | 1960 | 1005,90 | 31 | 714050,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714050,65 | 709,86 | 31.12.2021 |
| 216 | 88 | г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 5 | 1963 | 2665,02 | 116 | 3685013,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3685013,26 | 1382,73 | 31.12.2021 |
| 217 | 89 | г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 8 | 1960 | 1015,92 | 42 | 300697,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300697,37 | 295,99 | 31.12.2021 |
| 218 | 90 | г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 9 | 1964 | 1432,50 | 62 | 3286646,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3286646,42 | 2294,34 | 31.12.2021 |
| 219 | 91 | г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, д. 31 | 1939 | 803,95 | 27 | 131745,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131745,69 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 220 | 92 | г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, д. 33 | 1970 | 858,00 | 37 | 1375685,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1375685,36 | 1603,36 | 31.12.2021 |
| 221 | 93 | г. Воткинск, ул. Павлова, д. 2 | 1973 | 3687,80 | 148 | 3390816,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3390816,45 | 919,47 | 31.12.2021 |
| 222 | 94 | г. Воткинск, ул. Павлова, д. 8 | 1972 | 3577,22 | 164 | 4637218,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4637218,95 | 1296,32 | 31.12.2021 |
| 223 | 95 | г. Воткинск, ул. Подлесная, д. 47 | 1975 | 155,00 | 18 | 451523,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451523,01 | 2913,05 | 31.12.2021 |
| 224 | 96 | г. Воткинск, ул. Прибрежная, д. 2 | 1959 | 194,00 | 10 | 870343,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870343,09 | 4486,30 | 31.12.2021 |
| 225 | 97 | г. Воткинск, ул. Прибрежная, д. 3 | 1959 | 135,00 | 7 | 664220,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664220,15 | 4920,15 | 31.12.2021 |
| 226 | 98 | г. Воткинск, ул. Прибрежная, д. 4 | 1939 | 311,20 | 22 | 1229167,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1229167,89 | 3949,77 | 31.12.2021 |
| 227 | 99 | г. Воткинск, ул. Прибрежная, д. 5 | 1958 | 499,80 | 20 | 3043961,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3043961,94 | 6090,36 | 31.12.2021 |
| 228 | 100 | г. Воткинск, ул. Пугачева, д. 23 | 1961 | 1621,00 | 69 | 798717,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798717,60 | 492,73 | 31.12.2021 |
| 229 | 101 | г. Воткинск, ул. Пугачева, д. 27 | 1957 | 1315,00 | 40 | 1815653,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1815653,78 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 230 | 102 | г. Воткинск, ул. Рабочая, д. 2 | 1968 | 948,65 | 48 | 491916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491916,00 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 231 | 103 | г. Воткинск, ул. Рабочая, д. 3 | 1960 | 970,30 | 46 | 3760575,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3760575,44 | 3875,68 | 31.12.2021 |
| 232 | 104 | г. Воткинск, ул. Рабочая, д. 5 | 1960 | 942,80 | 45 | 387423,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387423,66 | 410,93 | 31.12.2021 |
| 233 | 105 | г. Воткинск, ул. Республиканская, д. 167 | 1931 | 298,00 | 7 | 583504,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583504,47 | 1958,07 | 31.12.2021 |
| 234 | 106 | г. Воткинск, ул. Республиканская, д. 194 | 1932 | 200,70 | 9 | 582243,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582243,01 | 2901,06 | 31.12.2021 |
| 235 | 107 | г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 16 | 1948 | 848,00 | 25 | 649227,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649227,94 | 765,60 | 31.12.2021 |
| 236 | 108 | г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 7 | 1959 | 1276,20 | 41 | 445396,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445396,94 | 349,00 | 31.12.2021 |
| 237 | 109 | г. Воткинск, ул. Светлая, д. 5 | 1975 | 980,30 | 54 | 978853,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978853,25 | 998,52 | 31.12.2021 |
| 238 | 110 | г. Воткинск, ул. Свободы, д. 39 | 1939 | 788,10 | 27 | 1806756,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1806756,21 | 2292,55 | 31.12.2021 |
| 239 | 111 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 13 | 1958 | 422,00 | 13 | 69154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69154,40 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 240 | 112 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 17 | 1962 | 463,20 | 15 | 75905,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75905,97 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 241 | 113 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 21 | 1970 | 449,50 | 22 | 73660,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73660,90 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 242 | 114 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 5 | 1958 | 455,30 | 21 | 1620049,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1620049,88 | 3558,20 | 31.12.2021 |
| 243 | 115 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 6 | 1970 | 3405,66 | 143 | 4439422,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4439422,23 | 1303,54 | 31.12.2021 |
| 244 | 116 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 9 | 1958 | 451,00 | 20 | 222221,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222221,88 | 492,73 | 31.12.2021 |
| 245 | 117 | г. Воткинск, ул. Советская, д. 73 | 1959 | 245,00 | 17 | 1210903,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1210903,90 | 4942,46 | 31.12.2021 |
| 246 | 118 | г. Воткинск, ул. Спорта, д. 213 | 1965 | 241,80 | 9 | 651362,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651362,18 | 2693,81 | 31.12.2021 |
| 247 | 119 | г. Воткинск, ул. Спорта, д. 31 | 1974 | 118,20 | 11 | 572711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572711,09 | 4845,27 | 31.12.2021 |
| 248 | 120 | г. Воткинск, ул. Спорта, д. 9 | 1932 | 155,61 | 7 | 544336,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544336,10 | 3498,08 | 31.12.2021 |
| 249 | 121 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 10 | 1970 | 370,07 | 21 | 383146,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383146,59 | 1035,34 | 31.12.2021 |
| 250 | 122 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 16 | 1970 | 494,50 | 25 | 748258,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748258,58 | 1513,16 | 31.12.2021 |
| 251 | 123 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 6 | 1970 | 736,49 | 49 | 723857,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723857,15 | 982,85 | 31.12.2021 |
| 252 | 124 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 6а | 1970 | 550,25 | 22 | 627283,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627283,65 | 1140,00 | 31.12.2021 |
| 253 | 125 | г. Воткинск, ул. Торфозаводская, д. 8а | 1976 | 951,00 | 54 | 371545,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371545,53 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 254 | 126 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 10 | 1960 | 477,90 | 28 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 182,05 | 31.12.2021 |
| 255 | 127 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 11 | 1959 | 439,50 | 17 | 1757052,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1757052,53 | 3997,84 | 31.12.2021 |
| 256 | 128 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 12 | 1959 | 466,70 | 12 | 115300,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115300,95 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 257 | 129 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 13 | 1959 | 442,20 | 20 | 1765310,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1765310,64 | 3992,11 | 31.12.2021 |
| 258 | 130 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 17 | 1959 | 465,60 | 26 | 1983764,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1983764,94 | 4260,66 | 31.12.2021 |
| 259 | 131 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 2 | 1960 | 462,70 | 19 | 1983645,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1983645,79 | 4287,11 | 31.12.2021 |
| 260 | 132 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 4 | 1959 | 481,60 | 25 | 2029734,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2029734,48 | 4214,56 | 31.12.2021 |
| 261 | 133 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 6 | 1959 | 465,90 | 26 | 1984228,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1984228,33 | 4258,91 | 31.12.2021 |
| 262 | 134 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 8 | 1959 | 481,30 | 26 | 2032813,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2032813,79 | 4223,59 | 31.12.2021 |
| 263 | 135 | г. Воткинск, ул. Чапаева, д. 70 | 1942 | 600,70 | 23 | 136719,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136719,11 | 227,60 | 31.12.2021 |
| 264 | 136 | г. Воткинск, ул. Чапаева, д. 72 | 1942 | 804,10 | 20 | 1768751,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1768751,36 | 2199,67 | 31.12.2021 |
| 265 | 137 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 11 | 1959 | 1010,82 | 42 | 2312170,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2312170,91 | 2287,42 | 31.12.2021 |
| 266 | 138 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 13 | 1960 | 301,00 | 12 | 960622,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960622,83 | 3191,44 | 31.12.2021 |
| 267 | 139 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 15 | 1959 | 303,00 | 15 | 1091465,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1091465,03 | 3602,19 | 31.12.2021 |
| 268 | 140 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 16 | 1959 | 426,00 | 24 | 1459328,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1459328,88 | 3425,65 | 31.12.2021 |
| 269 | 141 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 17 | 1960 | 1056,00 | 44 | 2036263,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2036263,41 | 1928,28 | 31.12.2021 |
| 270 | 142 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 18 | 1958 | 423,00 | 27 | 584046,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584046,81 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 271 | 143 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 20 | 1959 | 437,00 | 18 | 603376,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603376,96 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 272 | 144 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 22 | 1959 | 411,00 | 21 | 567478,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567478,11 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 273 | 145 | г. Воткинск, ул. Шпалозаводская, д. 11а | 1966 | 778,00 | 30 | 2928014,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2928014,97 | 3763,52 | 31.12.2021 |
| 274 | 146 | г. Воткинск, ул. Шпалозаводская, д. 15 | 1938 | 281,00 | 28 | 1106735,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106735,49 | 3938,56 | 31.12.2021 |
| 275 | 147 | г. Воткинск, ул. Шпалозаводская, д. 21 | 1959 | 181,00 | 10 | 688137,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688137,08 | 3801,86 | 31.12.2021 |
| 276 | 148 | г. Воткинск, ул. Шпалозаводская, д. 5 | 1959 | 104,00 | 19 | 629952,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629952,86 | 6057,24 | 31.12.2021 |
| 277 | 149 | г. Воткинск, ул. Шпалозаводская, д. 9 | 1961 | 279,00 | 15 | 1106371,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106371,43 | 3965,49 | 31.12.2021 |
| 278 | 150 | г. Воткинск, ул. Энгельса, д. 24 | 1942 | 806,50 | 23 | 268882,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268882,68 | 333,39 | 31.12.2021 |
| 279 | 151 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 1 | 1961 | 950,00 | 49 | 2396287,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2396287,82 | 2522,41 | 31.12.2021 |
| 280 | 152 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 11 | 1961 | 920,00 | 49 | 2346690,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2346690,65 | 2550,75 | 31.12.2021 |
| 281 | 153 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 13 | 1961 | 925,00 | 42 | 2353594,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2353594,29 | 2544,43 | 31.12.2021 |
| 282 | 154 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 14 | 1960 | 933,00 | 55 | 2364640,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2364640,09 | 2534,45 | 31.12.2021 |
| 283 | 155 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 15 | 1961 | 944,00 | 45 | 2379828,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2379828,05 | 2521,00 | 31.12.2021 |
| 284 | 156 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 16 | 1962 | 929,00 | 45 | 2359117,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2359117,19 | 2539,42 | 31.12.2021 |
| 285 | 157 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 2 | 1962 | 955,00 | 55 | 234620,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234620,21 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 286 | 158 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 3 | 1960 | 963,00 | 43 | 1329638,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1329638,46 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 287 | 159 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 5 | 1961 | 922,00 | 39 | 1273028,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1273028,72 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 288 | 160 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 4 | 1961 | 922,00 | 40 | 1768305,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1768305,17 | 1917,90 | 31.12.2021 |
| 289 | 161 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 7 | 1961 | 933,00 | 40 | 2696560,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2696560,03 | 2890,20 | 31.12.2021 |
| 290 | 162 | г. Воткинск, ул. Юбилейная, д. 4 | 1971 | 4912,95 | 194 | 7003279,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7003279,13 | 1425,47 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Воткинский район" | x | 38780,30 | 1965,00 | 51871063,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51871063,22 | x | x |
| 291 | 1 | д. Большая Кивара, ул. Советская, д. 1 | 1976 | 778,00 | 57 | 1779505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1779505,00 | 2287,28 | 31.12.2021 |
| 292 | 2 | д. Большая Кивара, ул. Советская, д. 2 | 1976 | 778,00 | 52 | 205236,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205236,14 | 263,80 | 31.12.2021 |
| 293 | 3 | д. Большая Кивара, ул. Советская, д. 3 | 1979 | 600,30 | 32 | 303609,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303609,11 | 505,76 | 31.12.2021 |
| 294 | 4 | д. Гавриловка, ул. Камская, д. 21 | 1976 | 792,10 | 66 | 1955635,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1955635,89 | 2468,93 | 31.12.2021 |
| 295 | 5 | д. Кварса, пер. ПУ-14, д. 7 | 1970 | 1372,10 | 60 | 224850,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224850,14 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 296 | 6 | д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1960 | 274,90 | 22 | 67536,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67536,22 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 297 | 7 | д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1979 | 313,40 | 19 | 51357,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51357,80 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 298 | 8 | д. Кукуи, ул. Советская, д. 19 | 1978 | 927,20 | 61 | 2408606,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2408606,19 | 2597,72 | 31.12.2021 |
| 299 | 9 | п. Новый, ул. Строителей, д. 1 | 1978 | 3417,10 | 156 | 3516692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3516692,02 | 1029,15 | 31.12.2021 |
| 300 | 10 | п. Новый, ул. Строителей, д. 2 | 1979 | 5102,50 | 207 | 8207132,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8207132,60 | 1608,45 | 31.12.2021 |
| 301 | 11 | п. Новый, ул. Строителей, д. 3 | 1981 | 2859,20 | 132 | 468545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468545,69 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 302 | 12 | п. Новый, ул. Строителей, д. 4 | 1982 | 2733,10 | 101 | 1009745,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1009745,72 | 369,45 | 31.12.2021 |
| 303 | 13 | п. Новый, ул. Центральная, д. 7 | 1980 | 1774,00 | 80 | 130604,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130604,83 | 73,62 | 31.12.2021 |
| 304 | 14 | п. Новый, ул. Чайковского, д. 11 | 1972 | 576,30 | 24 | 205236,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205236,14 | 356,13 | 31.12.2021 |
| 305 | 15 | п. Новый, ул. Чайковского, д. 5 | 1979 | 611,50 | 30 | 1996835,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1996835,42 | 3265,47 | 31.12.2021 |
| 306 | 16 | п. Новый, ул. Чайковского, д. 7 | 1975 | 567,90 | 40 | 1877336,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1877336,76 | 3305,75 | 31.12.2021 |
| 307 | 17 | п. Новый, ул. Чайковского, д. 9 | 1972 | 569,50 | 39 | 1883412,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1883412,10 | 3307,13 | 31.12.2021 |
| 308 | 18 | с. Июльское, п. Спутник, д. 1 | 1971 | 776,50 | 37 | 469202,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469202,63 | 604,25 | 31.12.2021 |
| 309 | 19 | с. Июльское, п. Спутник, д. 2 | 1971 | 770,10 | 47 | 468153,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468153,85 | 607,91 | 31.12.2021 |
| 310 | 20 | с. Июльское, п. Спутник, д. 3 | 1964 | 595,00 | 47 | 358714,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358714,11 | 602,88 | 31.12.2021 |
| 311 | 21 | с. Июльское, п. Спутник, д. 4 | 1964 | 577,80 | 25 | 1865211,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1865211,66 | 3228,13 | 31.12.2021 |
| 312 | 22 | с. Июльское, п. Спутник, д. 5 | 1964 | 586,60 | 31 | 531343,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531343,70 | 905,80 | 31.12.2021 |
| 313 | 23 | с. Июльское, п. Спутник, д. 6 | 1964 | 588,40 | 41 | 1894199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1894199,91 | 3219,24 | 31.12.2021 |
| 314 | 24 | с. Июльское, ул. Центральная усадьба, д. 6 | 1978 | 948,90 | 40 | 435215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435215,80 | 458,65 | 31.12.2021 |
| 315 | 25 | с. Июльское, ул. Центральная усадьба, д. 7 | 1982 | 696,80 | 49 | 549402,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549402,51 | 788,47 | 31.12.2021 |
| 316 | 26 | с. Июльское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | 1974 | 650,50 | 29 | 1504267,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1504267,62 | 2312,48 | 31.12.2021 |
| 317 | 27 | с. Камское, пер. Новый, д. 13 | 1974 | 314,70 | 29 | 945215,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945215,60 | 3003,54 | 31.12.2021 |
| 318 | 28 | с. Камское, ул. Комсомольская, д. 2 | 1976 | 433,90 | 32 | 1002845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002845,08 | 2311,24 | 31.12.2021 |
| 319 | 29 | с. Камское, ул. Молодежная, д. 12 | 1972 | 147,30 | 10 | 745351,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745351,37 | 5060,09 | 31.12.2021 |
| 320 | 30 | с. Первомайский, проезд Молодежный, д. 2а | 1976 | 944,80 | 72 | 2180098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2180098,00 | 2307,47 | 31.12.2021 |
| 321 | 31 | с. Первомайский, проезд Школьный, д. 4а | 1978 | 954,10 | 31 | 3573154,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3573154,42 | 3745,05 | 31.12.2021 |
| 322 | 32 | с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 12а | 1978 | 924,10 | 30 | 493390,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493390,28 | 533,91 | 31.12.2021 |
| 323 | 33 | с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 13 | 1964 | 766,80 | 35 | 2936142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2936142,20 | 3829,08 | 31.12.2021 |
| 324 | 34 | с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 17 | 1968 | 757,40 | 32 | 466072,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466072,65 | 615,36 | 31.12.2021 |
| 325 | 35 | с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 21 | 1975 | 760,00 | 40 | 124543,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124543,48 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 326 | 36 | с. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 8 | 1971 | 766,40 | 44 | 2211625,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2211625,91 | 2885,73 | 31.12.2021 |
| 327 | 37 | с. Пихтовка, ул. Центральная, д. 1 | 1977 | 881,00 | 31 | 2473607,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2473607,43 | 2807,73 | 31.12.2021 |
| 328 | 38 | с. Пихтовка, ул. Центральная, д. 2 | 1981 | 892,10 | 55 | 351427,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351427,24 | 393,93 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Город Глазов" | x | 477827,57 | 16238,00 | 533307033,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533307033,67 | x | x |
| 329 | 1 | г. Глазов, пер. Аэродромный, д. 3 | 1963 | 521,40 | 20 | 539054,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539054,39 | 1033,86 | 31.12.2021 |
| 330 | 2 | г. Глазов, пер. Светлый, д. 1 | 1963 | 1120,30 | 36 | 1216214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1216214,40 | 1085,61 | 31.12.2021 |
| 331 | 3 | г. Глазов, пер. Средний, д. 2 | 1954 | 4260,70 | 169 | 6060526,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6060526,46 | 1422,43 | 31.12.2021 |
| 332 | 4 | г. Глазов, тракт Красногорский, д. 10 | 1965 | 323,80 | 14 | 1005309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005309,60 | 3104,72 | 31.12.2021 |
| 333 | 5 | г. Глазов, тракт Красногорский, д. 12 | 1964 | 328,60 | 13 | 821331,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821331,54 | 2499,49 | 31.12.2021 |
| 334 | 6 | г. Глазов, тракт Красногорский, д. 9а | 1962 | 313,00 | 19 | 611818,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611818,25 | 1954,69 | 31.12.2021 |
| 335 | 7 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 11 | 1949 | 849,90 | 23 | 1515433,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1515433,70 | 1783,07 | 31.12.2021 |
| 336 | 8 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 4 | 1950 | 549,10 | 32 | 1100111,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100111,51 | 2003,48 | 31.12.2021 |
| 337 | 9 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 5 | 1949 | 851,40 | 25 | 1517504,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1517504,80 | 1782,36 | 31.12.2021 |
| 338 | 10 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 6 | 1950 | 558,40 | 27 | 1112952,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1112952,30 | 1993,11 | 31.12.2021 |
| 339 | 11 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 9 | 1949 | 858,00 | 20 | 1526617,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1526617,57 | 1779,27 | 31.12.2021 |
| 340 | 12 | г. Глазов, ул. Белова, д. 11 | 1950 | 1054,60 | 41 | 1408445,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1408445,43 | 1335,53 | 31.12.2021 |
| 341 | 13 | г. Глазов, ул. Белова, д. 13 | 1950 | 605,70 | 29 | 640402,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640402,66 | 1057,29 | 31.12.2021 |
| 342 | 14 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 4 | 1975 | 3858,54 | 115 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 22,55 | 31.12.2021 |
| 343 | 15 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 8 | 1975 | 2539,90 | 101 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 34,25 | 31.12.2021 |
| 344 | 16 | г. Глазов, ул. Гайдара, д. 14 | 1974 | 1307,66 | 57 | 351009,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351009,29 | 268,43 | 31.12.2021 |
| 345 | 17 | г. Глазов, ул. Глазовская, д. 36 | 1959 | 310,40 | 11 | 50866,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50866,19 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 346 | 18 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 11 | 1964 | 4317,40 | 175 | 4536450,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4536450,47 | 1050,74 | 31.12.2021 |
| 347 | 19 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 13 | 1964 | 3703,80 | 154 | 4473356,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4473356,41 | 1207,77 | 31.12.2021 |
| 348 | 20 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 15 | 1964 | 4304,60 | 167 | 2103270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2103270,40 | 488,61 | 31.12.2021 |
| 349 | 21 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 17 | 1965 | 2706,00 | 105 | 3224334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3224334,40 | 1191,55 | 31.12.2021 |
| 350 | 22 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 19 | 1967 | 4290,60 | 169 | 4623696,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4623696,28 | 1077,63 | 31.12.2021 |
| 351 | 23 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 7 | 1964 | 3657,60 | 134 | 1864235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864235,81 | 509,69 | 31.12.2021 |
| 352 | 24 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 9 | 1963 | 3668,90 | 127 | 5135832,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5135832,47 | 1399,83 | 31.12.2021 |
| 353 | 25 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 12 | 1950 | 941,80 | 30 | 1878584,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1878584,56 | 1994,67 | 31.12.2021 |
| 354 | 26 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 13 | 1949 | 654,40 | 26 | 1245501,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1245501,87 | 1903,27 | 31.12.2021 |
| 355 | 27 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 18/13 | 1951 | 1858,60 | 53 | 2308864,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2308864,56 | 1242,26 | 31.12.2021 |
| 356 | 28 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 20 | 1951 | 1535,70 | 51 | 2131231,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2131231,88 | 1387,79 | 31.12.2021 |
| 357 | 29 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 21/10 | 1952 | 1809,00 | 60 | 5461861,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5461861,56 | 3019,27 | 31.12.2021 |
| 358 | 30 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 23/9 | 1952 | 2142,20 | 45 | 2729244,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2729244,19 | 1274,04 | 31.12.2021 |
| 359 | 31 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 27/10 | 1953 | 2073,40 | 56 | 2651247,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2651247,73 | 1278,70 | 31.12.2021 |
| 360 | 32 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 4 | 1950 | 1023,50 | 36 | 1755127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1755127,60 | 1714,83 | 31.12.2021 |
| 361 | 33 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 20 | 1963 | 1127,40 | 31 | 1221755,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1221755,08 | 1083,69 | 31.12.2021 |
| 362 | 34 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 20а | 1963 | 662,90 | 35 | 108631,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108631,40 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 363 | 35 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2и | 1966 | 245,81 | 7 | 40281,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40281,61 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 364 | 36 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 47 | 1960 | 498,80 | 17 | 1508639,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1508639,46 | 3024,54 | 31.12.2021 |
| 365 | 37 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 49а | 1966 | 750,20 | 20 | 122937,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122937,53 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 366 | 38 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 49б | 1962 | 959,00 | 25 | 1090339,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1090339,21 | 1136,95 | 31.12.2021 |
| 367 | 39 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 4б | 1963 | 7191,80 | 239 | 9812840,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9812840,14 | 1364,45 | 31.12.2021 |
| 368 | 40 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 53 | 1974 | 1242,61 | 32 | 136719,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136719,11 | 110,03 | 31.12.2021 |
| 369 | 41 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 53б | 1967 | 791,10 | 42 | 763867,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763867,64 | 965,58 | 31.12.2021 |
| 370 | 42 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 65 | 1963 | 1549,33 | 34 | 2924482,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2924482,33 | 1887,58 | 31.12.2021 |
| 371 | 43 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 67 | 1963 | 679,00 | 41 | 2256195,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2256195,18 | 3322,82 | 31.12.2021 |
| 372 | 44 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 70 | 1962 | 150,50 | 12 | 1252130,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252130,97 | 8319,81 | 31.12.2021 |
| 373 | 45 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 74б | 1969 | 797,10 | 40 | 130604,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130604,83 | 163,85 | 31.12.2021 |
| 374 | 46 | г. Глазов, ул. Интернациональная, д. 11 | 1960 | 569,30 | 13 | 93292,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93292,91 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 375 | 47 | г. Глазов, ул. Интернациональная, д. 9 | 1962 | 1292,01 | 68 | 553680,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553680,81 | 428,54 | 31.12.2021 |
| 376 | 48 | г. Глазов, ул. Интернациональная, д. 9а | 1962 | 554,90 | 22 | 90933,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90933,14 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 377 | 49 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1975 | 10608,75 | 308 | 8012561,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8012561,08 | 755,28 | 31.12.2021 |
| 378 | 50 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 13а | 1975 | 2872,12 | 84 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 30,29 | 31.12.2021 |
| 379 | 51 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 15а | 1976 | 2876,22 | 83 | 2038873,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2038873,67 | 708,87 | 31.12.2021 |
| 380 | 52 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 19 | 1974 | 6820,70 | 217 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 12,76 | 31.12.2021 |
| 381 | 53 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 21 | 1973 | 7128,90 | 230 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 12,20 | 31.12.2021 |
| 382 | 54 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 23 | 1973 | 3782,10 | 165 | 205078,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205078,68 | 54,22 | 31.12.2021 |
| 383 | 55 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 1 | 1950 | 695,30 | 9 | 2690962,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2690962,61 | 3870,22 | 31.12.2021 |
| 384 | 56 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 10 | 1961 | 3973,10 | 108 | 1980797,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1980797,49 | 498,55 | 31.12.2021 |
| 385 | 57 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 10а | 1964 | 2749,88 | 85 | 450631,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450631,09 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 386 | 58 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 10б | 1964 | 2754,80 | 127 | 451437,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451437,35 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 387 | 59 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 10в | 1965 | 2750,40 | 105 | 1979786,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1979786,44 | 719,82 | 31.12.2021 |
| 388 | 60 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 127 | 1975 | 3498,00 | 174 | 205078,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205078,68 | 58,63 | 31.12.2021 |
| 389 | 61 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 18 | 1967 | 2725,71 | 94 | 446670,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446670,26 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 390 | 62 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 31/2 | 1955 | 3122,60 | 86 | 5178779,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5178779,08 | 1658,48 | 31.12.2021 |
| 391 | 63 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 33/9 | 1955 | 3734,10 | 89 | 5100561,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5100561,52 | 1365,94 | 31.12.2021 |
| 392 | 64 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 35/12 | 1954 | 3374,80 | 82 | 5526997,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5526997,99 | 1637,73 | 31.12.2021 |
| 393 | 65 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 39/11 | 1954 | 2985,10 | 77 | 4251443,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4251443,09 | 1424,22 | 31.12.2021 |
| 394 | 66 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 4 | 1949 | 556,70 | 2 | 1064297,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064297,16 | 1911,80 | 31.12.2021 |
| 395 | 67 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 41/20 | 1954 | 2703,00 | 60 | 3931634,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3931634,91 | 1454,54 | 31.12.2021 |
| 396 | 68 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 43 | 1953 | 1831,10 | 43 | 4203590,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4203590,24 | 2295,66 | 31.12.2021 |
| 397 | 69 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 59 | 1959 | 3401,90 | 147 | 6086560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6086560,58 | 1789,17 | 31.12.2021 |
| 398 | 70 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63 | 1960 | 1743,00 | 61 | 1635264,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1635264,22 | 938,19 | 31.12.2021 |
| 399 | 71 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63а | 1960 | 3357,60 | 125 | 1753400,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1753400,60 | 522,22 | 31.12.2021 |
| 400 | 72 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63б | 1964 | 4395,60 | 172 | 2136890,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2136890,42 | 486,14 | 31.12.2021 |
| 401 | 73 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63в | 1964 | 3226,60 | 119 | 1627285,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1627285,42 | 504,33 | 31.12.2021 |
| 402 | 74 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63г | 1964 | 2723,10 | 126 | 1441267,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1441267,01 | 529,27 | 31.12.2021 |
| 403 | 75 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 64 | 1959 | 4163,10 | 135 | 7175907,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7175907,21 | 1723,69 | 31.12.2021 |
| 404 | 76 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 65б | 1966 | 3835,00 | 128 | 2580323,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2580323,57 | 672,84 | 31.12.2021 |
| 405 | 77 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 65в | 1966 | 3833,00 | 127 | 2579995,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2579995,80 | 673,10 | 31.12.2021 |
| 406 | 78 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 66 | 1959 | 4267,00 | 118 | 4033447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4033447,50 | 945,27 | 31.12.2021 |
| 407 | 79 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 68 | 1963 | 2716,70 | 104 | 1438902,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1438902,51 | 529,65 | 31.12.2021 |
| 408 | 80 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 70 | 1963 | 3225,00 | 98 | 1626694,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1626694,30 | 504,40 | 31.12.2021 |
| 409 | 81 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 71 | 1964 | 1778,70 | 63 | 2546966,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2546966,79 | 1431,93 | 31.12.2021 |
| 410 | 82 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 73 | 1964 | 1787,00 | 55 | 2550033,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2550033,23 | 1426,99 | 31.12.2021 |
| 411 | 83 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 74 | 1963 | 2709,00 | 96 | 3711132,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3711132,97 | 1369,93 | 31.12.2021 |
| 412 | 84 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 1/29 | 1952 | 1043,50 | 37 | 1782742,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1782742,13 | 1708,43 | 31.12.2021 |
| 413 | 85 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 13 | 1954 | 3159,00 | 80 | 4317175,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4317175,14 | 1366,63 | 31.12.2021 |
| 414 | 86 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 14 | 1951 | 2324,40 | 50 | 3945271,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3945271,08 | 1697,33 | 31.12.2021 |
| 415 | 87 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 15/37 | 1954 | 3416,40 | 65 | 8157698,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8157698,38 | 2387,81 | 31.12.2021 |
| 416 | 88 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 16 | 1951 | 2707,50 | 48 | 3066377,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3066377,84 | 1132,55 | 31.12.2021 |
| 417 | 89 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 17/40 | 1955 | 1728,20 | 53 | 1662678,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1662678,17 | 962,09 | 31.12.2021 |
| 418 | 90 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 19 | 1955 | 3222,70 | 101 | 7204451,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7204451,24 | 2235,53 | 31.12.2021 |
| 419 | 91 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 22 | 1954 | 1959,50 | 49 | 2799642,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2799642,88 | 1428,75 | 31.12.2021 |
| 420 | 92 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 2/31 | 1952 | 1571,20 | 40 | 2511350,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2511350,86 | 1598,36 | 31.12.2021 |
| 421 | 93 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 24 | 1954 | 1965,10 | 46 | 3291480,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3291480,79 | 1674,97 | 31.12.2021 |
| 422 | 94 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 26/35 | 1954 | 3017,50 | 62 | 8046560,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8046560,28 | 2666,63 | 31.12.2021 |
| 423 | 95 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 5 | 1952 | 657,80 | 35 | 745727,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745727,78 | 1133,67 | 31.12.2021 |
| 424 | 96 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 10 | 1961 | 1917,60 | 67 | 1931671,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1931671,54 | 1007,34 | 31.12.2021 |
| 425 | 97 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 14 | 1960 | 1358,46 | 49 | 222614,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222614,92 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 426 | 98 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 14б | 1962 | 2711,10 | 121 | 2628619,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2628619,76 | 969,58 | 31.12.2021 |
| 427 | 99 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 14в | 1964 | 2776,00 | 145 | 2679266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2679266,40 | 965,15 | 31.12.2021 |
| 428 | 100 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 16 | 1960 | 1339,30 | 61 | 219475,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219475,12 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 429 | 101 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 18 | 1965 | 2729,20 | 126 | 5129622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5129622,08 | 1879,53 | 31.12.2021 |
| 430 | 102 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 20 | 1964 | 1345,87 | 54 | 220551,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220551,76 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 431 | 103 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 23 | 1967 | 2352,00 | 105 | 3531132,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3531132,63 | 1501,33 | 31.12.2021 |
| 432 | 104 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 23а | 1962 | 1786,40 | 76 | 1443282,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1443282,47 | 807,93 | 31.12.2021 |
| 433 | 105 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 23б | 1967 | 4096,40 | 158 | 2806444,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2806444,05 | 685,10 | 31.12.2021 |
| 434 | 106 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 24 | 1967 | 3422,00 | 143 | 4119682,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4119682,84 | 1203,88 | 31.12.2021 |
| 435 | 107 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 24а | 1966 | 3416,80 | 137 | 559921,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559921,27 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 436 | 108 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 25а | 1962 | 3254,40 | 105 | 2441574,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2441574,55 | 750,24 | 31.12.2021 |
| 437 | 109 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 25в | 1965 | 3947,30 | 124 | 5464227,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5464227,56 | 1384,29 | 31.12.2021 |
| 438 | 110 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 27а | 1962 | 3278,10 | 87 | 2456185,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2456185,77 | 749,27 | 31.12.2021 |
| 439 | 111 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 29а | 1962 | 4542,50 | 143 | 3313413,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3313413,69 | 729,43 | 31.12.2021 |
| 440 | 112 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 29б | 1962 | 4480,70 | 128 | 3275313,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3275313,59 | 730,98 | 31.12.2021 |
| 441 | 113 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 29в | 1965 | 3915,90 | 129 | 3498165,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3498165,61 | 893,32 | 31.12.2021 |
| 442 | 114 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 10 | 1958 | 2117,80 | 78 | 2403651,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2403651,61 | 1134,98 | 31.12.2021 |
| 443 | 115 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 1/15 | 1960 | 3520,10 | 129 | 7024977,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7024977,87 | 1995,68 | 31.12.2021 |
| 444 | 116 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 11а | 1960 | 4218,10 | 121 | 3642770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3642770,29 | 863,60 | 31.12.2021 |
| 445 | 117 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 18 | 1958 | 1764,30 | 76 | 1350081,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350081,56 | 765,22 | 31.12.2021 |
| 446 | 118 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 2/17 | 1953 | 2288,90 | 56 | 2594856,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2594856,13 | 1133,67 | 31.12.2021 |
| 447 | 119 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 4 | 1953 | 2719,10 | 78 | 4490243,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4490243,34 | 1651,37 | 31.12.2021 |
| 448 | 120 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 5а | 1961 | 4378,20 | 140 | 3212121,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3212121,69 | 733,66 | 31.12.2021 |
| 449 | 121 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 8/33 | 1953 | 2200,90 | 53 | 2961627,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2961627,45 | 1345,64 | 31.12.2021 |
| 450 | 122 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 9а | 1961 | 2763,50 | 122 | 2571041,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2571041,97 | 930,36 | 31.12.2021 |
| 451 | 123 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 9в | 1965 | 4178,90 | 142 | 4300560,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4300560,19 | 1029,11 | 31.12.2021 |
| 452 | 124 | г. Глазов, ул. Мира, д. 11/1 | 1950 | 1626,00 | 53 | 5162861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5162861,72 | 3175,19 | 31.12.2021 |
| 453 | 125 | г. Глазов, ул. Мира, д. 21 | 1951 | 1074,00 | 35 | 1217561,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1217561,04 | 1133,67 | 31.12.2021 |
| 454 | 126 | г. Глазов, ул. Мира, д. 26 | 1963 | 2953,70 | 131 | 1604179,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1604179,46 | 543,11 | 31.12.2021 |
| 455 | 127 | г. Глазов, ул. Мира, д. 28 | 1959 | 3416,00 | 132 | 3047610,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3047610,72 | 892,16 | 31.12.2021 |
| 456 | 128 | г. Глазов, ул. Мира, д. 29 | 1949 | 848,70 | 29 | 962145,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962145,31 | 1133,67 | 31.12.2021 |
| 457 | 129 | г. Глазов, ул. Мира, д. 4 | 1950 | 650,20 | 39 | 737111,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737111,92 | 1133,67 | 31.12.2021 |
| 458 | 130 | г. Глазов, ул. Мира, д. 7/2 | 1950 | 625,00 | 38 | 2698275,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2698275,70 | 4317,24 | 31.12.2021 |
| 459 | 131 | г. Глазов, ул. Мира, д. 9 | 1950 | 552,90 | 36 | 2348014,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2348014,16 | 4246,72 | 31.12.2021 |
| 460 | 132 | г. Глазов, ул. Мира, д. 9а | 1950 | 655,30 | 36 | 1246744,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246744,54 | 1902,56 | 31.12.2021 |
| 461 | 133 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 1/21 | 1953 | 2283,70 | 60 | 3588378,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3588378,14 | 1571,30 | 31.12.2021 |
| 462 | 134 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 14 | 1954 | 3163,50 | 76 | 1513107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1513107,93 | 478,30 | 31.12.2021 |
| 463 | 135 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 16/41 | 1954 | 2902,00 | 68 | 8291494,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8291494,70 | 2857,17 | 31.12.2021 |
| 464 | 136 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 20 | 1955 | 1911,90 | 56 | 4865641,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4865641,11 | 2544,92 | 31.12.2021 |
| 465 | 137 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 2/23 | 1952 | 1033,00 | 41 | 3812086,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3812086,38 | 3690,31 | 31.12.2021 |
| 466 | 138 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 6 | 1952 | 1601,60 | 39 | 2553324,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2553324,92 | 1594,23 | 31.12.2021 |
| 467 | 139 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 8 | 1952 | 1584,00 | 38 | 2529024,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2529024,13 | 1596,61 | 31.12.2021 |
| 468 | 140 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 14 | 1963 | 3225,70 | 88 | 4033236,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4033236,07 | 1250,34 | 31.12.2021 |
| 469 | 141 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 16 | 1963 | 3224,10 | 92 | 1626361,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1626361,79 | 504,44 | 31.12.2021 |
| 470 | 142 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 18 | 1963 | 2685,30 | 102 | 1427301,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1427301,76 | 531,52 | 31.12.2021 |
| 471 | 143 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 25 | 1951 | 657,60 | 35 | 745501,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745501,07 | 1133,67 | 31.12.2021 |
| 472 | 144 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 4 | 1963 | 2199,50 | 45 | 4197505,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4197505,02 | 1908,39 | 31.12.2021 |
| 473 | 145 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 41 | 1952 | 1552,80 | 41 | 4507980,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4507980,54 | 2903,13 | 31.12.2021 |
| 474 | 146 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 4а | 1963 | 2952,00 | 144 | 1603551,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1603551,39 | 543,21 | 31.12.2021 |
| 475 | 147 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 6 | 1963 | 2686,70 | 110 | 1427818,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1427818,98 | 531,44 | 31.12.2021 |
| 476 | 148 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 1 | 1967 | 3690,90 | 173 | 3649546,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3649546,18 | 988,80 | 31.12.2021 |
| 477 | 149 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 17 | 1966 | 3457,30 | 143 | 3732018,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3732018,04 | 1079,46 | 31.12.2021 |
| 478 | 150 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 3 | 1967 | 4398,80 | 180 | 3969484,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3969484,19 | 902,40 | 31.12.2021 |
| 479 | 151 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 47/32 | 1955 | 2050,00 | 63 | 3566400,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3566400,05 | 1739,71 | 31.12.2021 |
| 480 | 152 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 49/21 | 1955 | 2757,40 | 81 | 3861893,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3861893,45 | 1400,56 | 31.12.2021 |
| 481 | 153 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 55/19 | 1957 | 4001,10 | 128 | 2074743,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2074743,20 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 482 | 154 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 57 | 1957 | 1624,80 | 73 | 3594363,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3594363,41 | 2212,19 | 31.12.2021 |
| 483 | 155 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 63 | 1958 | 4151,00 | 143 | 8384170,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8384170,96 | 2019,80 | 31.12.2021 |
| 484 | 156 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 9 | 1966 | 3830,00 | 137 | 3242060,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3242060,32 | 846,49 | 31.12.2021 |
| 485 | 157 | г. Глазов, ул. Революции, д. 18 | 1960 | 1004,10 | 43 | 164544,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164544,87 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 486 | 158 | г. Глазов, ул. Революции, д. 20 | 1960 | 1354,70 | 46 | 1537651,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1537651,80 | 1135,05 | 31.12.2021 |
| 487 | 159 | г. Глазов, ул. Революции, д. 23 | 1962 | 611,20 | 30 | 2219636,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2219636,16 | 3631,60 | 31.12.2021 |
| 488 | 160 | г. Глазов, ул. Революции, д. 25 | 1960 | 1368,50 | 35 | 1553315,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1553315,51 | 1135,05 | 31.12.2021 |
| 489 | 161 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 39 | 1954 | 1183,00 | 49 | 1246026,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1246026,10 | 1053,28 | 31.12.2021 |
| 490 | 162 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 43/13 | 1956 | 3126,50 | 104 | 4829770,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4829770,56 | 1544,79 | 31.12.2021 |
| 491 | 163 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 47/6 | 1956 | 4031,50 | 117 | 8922601,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8922601,48 | 2213,22 | 31.12.2021 |
| 492 | 164 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49/5 | 1960 | 1828,60 | 61 | 299658,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299658,16 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 493 | 165 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 50/15 | 1956 | 3981,30 | 118 | 5026411,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5026411,34 | 1262,51 | 31.12.2021 |
| 494 | 166 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 52 | 1956 | 2383,60 | 69 | 5728204,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5728204,38 | 2403,17 | 31.12.2021 |
| 495 | 167 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 54/8 | 1956 | 3876,90 | 107 | 4908056,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4908056,21 | 1265,97 | 31.12.2021 |
| 496 | 168 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 56/7 | 1959 | 3790,10 | 116 | 8516707,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8516707,73 | 2247,09 | 31.12.2021 |
| 497 | 169 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 58/16 | 1958 | 3768,00 | 115 | 8035899,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8035899,07 | 2132,67 | 31.12.2021 |
| 498 | 170 | г. Глазов, ул. Советская, д. 12/16 | 1950 | 1037,10 | 54 | 1175728,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1175728,63 | 1133,67 | 31.12.2021 |
| 499 | 171 | г. Глазов, ул. Советская, д. 1/39 | 1952 | 1799,00 | 62 | 2919140,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2919140,60 | 1622,65 | 31.12.2021 |
| 500 | 172 | г. Глазов, ул. Советская, д. 16/9 | 1950 | 943,70 | 39 | 1644945,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1644945,70 | 1743,08 | 31.12.2021 |
| 501 | 173 | г. Глазов, ул. Советская, д. 21 | 1952 | 2032,30 | 45 | 3213003,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3213003,96 | 1580,97 | 31.12.2021 |
| 502 | 174 | г. Глазов, ул. Советская, д. 23 | 1952 | 1970,60 | 39 | 2571035,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2571035,22 | 1304,70 | 31.12.2021 |
| 503 | 175 | г. Глазов, ул. Советская, д. 3 | 1952 | 1567,00 | 38 | 2505551,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2505551,79 | 1598,95 | 31.12.2021 |
| 504 | 176 | г. Глазов, ул. Советская, д. 37/30 | 1954 | 2332,40 | 60 | 3956316,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3956316,85 | 1696,24 | 31.12.2021 |
| 505 | 177 | г. Глазов, ул. Советская, д. 52 | 1951 | 1691,90 | 59 | 2566449,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2566449,69 | 1516,90 | 31.12.2021 |
| 506 | 178 | г. Глазов, ул. Советская, д. 7 | 1952 | 866,10 | 16 | 1413454,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1413454,06 | 1631,98 | 31.12.2021 |
| 507 | 179 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 1 | 1956 | 2091,00 | 65 | 342658,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342658,44 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 508 | 180 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 10 | 1958 | 2153,60 | 55 | 3902368,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3902368,57 | 1812,02 | 31.12.2021 |
| 509 | 181 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 4 | 1955 | 2761,20 | 82 | 3430985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3430985,60 | 1242,57 | 31.12.2021 |
| 510 | 182 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 9 | 1958 | 2389,70 | 77 | 4265152,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4265152,48 | 1784,81 | 31.12.2021 |
| 511 | 183 | г. Глазов, ул. Сулимова, д. 60 | 1955 | 853,00 | 26 | 2542496,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2542496,53 | 2980,65 | 31.12.2021 |
| 512 | 184 | г. Глазов, ул. Сулимова, д. 76 | 1960 | 561,20 | 21 | 91965,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91965,53 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 513 | 185 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 13 | 1960 | 2774,60 | 128 | 6287635,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6287635,51 | 2266,14 | 31.12.2021 |
| 514 | 186 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 25 | 1952 | 564,00 | 25 | 996336,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996336,95 | 1766,55 | 31.12.2021 |
| 515 | 187 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 1 | 1968 | 3160,30 | 118 | 517887,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517887,85 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 516 | 188 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 3а | 1969 | 3154,70 | 128 | 516970,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516970,16 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 517 | 189 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 5 | 1968 | 3152,60 | 137 | 516626,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516626,03 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 518 | 190 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 5а | 1968 | 3155,00 | 132 | 517019,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517019,33 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 519 | 191 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 7 | 1968 | 3151,20 | 130 | 516396,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516396,60 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 520 | 192 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 7а | 1968 | 3152,60 | 114 | 516626,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516626,03 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 521 | 193 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 10 | 1950 | 856,00 | 31 | 2766511,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2766511,98 | 3231,91 | 31.12.2021 |
| 522 | 194 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 18/29 | 1950 | 959,00 | 27 | 354303,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354303,23 | 369,45 | 31.12.2021 |
| 523 | 195 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 20/28 | 1950 | 959,10 | 31 | 1666208,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1666208,91 | 1737,26 | 31.12.2021 |
| 524 | 196 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 21 | 1950 | 957,20 | 37 | 1663585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1663585,50 | 1737,97 | 31.12.2021 |
| 525 | 197 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 23 | 1951 | 909,20 | 30 | 1030732,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1030732,31 | 1133,67 | 31.12.2021 |
| 526 | 198 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 25/48 | 1951 | 847,20 | 20 | 960444,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960444,78 | 1133,67 | 31.12.2021 |
| 527 | 199 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 4а | 1950 | 1023,00 | 31 | 3285956,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3285956,10 | 3212,08 | 31.12.2021 |
| 528 | 200 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 7/10 | 1950 | 960,90 | 25 | 1668694,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1668694,19 | 1736,60 | 31.12.2021 |
| 529 | 201 | г. Глазов, ул. Щорса, д. 1 | 1967 | 1269,00 | 56 | 207954,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207954,84 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 530 | 202 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25 | 1961 | 439,10 | 19 | 71956,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71956,64 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 531 | 203 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25а | 1963 | 678,90 | 32 | 2239766,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2239766,41 | 3299,11 | 31.12.2021 |
| 532 | 204 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25б | 1964 | 1831,30 | 60 | 3177227,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3177227,46 | 1734,96 | 31.12.2021 |
| 533 | 205 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25в | 1964 | 1849,30 | 62 | 303050,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303050,35 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 534 | 206 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25г | 1965 | 692,60 | 36 | 2098422,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2098422,62 | 3029,78 | 31.12.2021 |
| 535 | 207 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 27 | 1959 | 502,30 | 16 | 1628413,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1628413,21 | 3241,91 | 31.12.2021 |
| 536 | 208 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 29 | 1957 | 752,20 | 23 | 1529803,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1529803,48 | 2033,77 | 31.12.2021 |
| 537 | 209 | г. Глазов, ул. Юкаменская, д. 8 | 1955 | 433,00 | 18 | 106975,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106975,15 | 247,06 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Глазовский район" | x | 15300,20 | 705,00 | 18571597,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18571597,07 | x | x |
| 538 | 1 | д. Курегово, пер. Школьный, д. 1 | 1972 | 407,80 | 25 | 205236,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205236,14 | 503,28 | 31.12.2021 |
| 539 | 2 | д. Солдырь, ул. Глазовская, д. 2а | 1986 | 368,10 | 32 | 856348,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856348,53 | 2326,40 | 31.12.2021 |
| 540 | 3 | д. Трубашур, ул. Центральная, д. 1в | 1985 | 379,20 | 22 | 93160,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93160,19 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 541 | 4 | д. Штанигурт, ул. Глазовская, д. 10 | 1975 | 706,10 | 39 | 481101,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481101,87 | 681,35 | 31.12.2021 |
| 542 | 5 | д. Штанигурт, ул. Глазовская, д. 12 | 1977 | 1044,80 | 48 | 2395382,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2395382,67 | 2292,67 | 31.12.2021 |
| 543 | 6 | д. Штанигурт, ул. Глазовская, д. 14 | 1981 | 1052,00 | 50 | 346400,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346400,53 | 329,28 | 31.12.2021 |
| 544 | 7 | д. Штанигурт, ул. Глазовская, д. 8 | 1972 | 385,30 | 23 | 1181288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181288,59 | 3065,89 | 31.12.2021 |
| 545 | 8 | нп. Дома 1143 км, ул. Энергетиков, д. 1 | 1964 | 344,70 | 20 | 265275,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265275,43 | 769,58 | 31.12.2021 |
| 546 | 9 | п. Дом отдыха Чепца, д. 1 | 1961 | 1176,00 | 32 | 288914,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288914,52 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 547 | 10 | п. Дом отдыха Чепца, д. 2 | 1961 | 1134,00 | 39 | 278596,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278596,14 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 548 | 11 | п. Дом отдыха Чепца, д. 3 | 1963 | 2448,00 | 105 | 562558,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562558,47 | 229,80 | 31.12.2021 |
| 549 | 12 | с. Дзякино, ул. Кирова, д. 7 | 1963 | 339,80 | 8 | 83480,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83480,57 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 550 | 13 | с. Дзякино, ул. Советская, д. 4 | 1963 | 526,10 | 25 | 75565,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75565,60 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 551 | 14 | с. Дзякино, ул. Труда, д. 1 | 1961 | 447,50 | 31 | 734429,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734429,27 | 1641,18 | 31.12.2021 |
| 552 | 15 | с. Дзякино, ул. Труда, д. 10 | 1963 | 291,60 | 10 | 607087,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607087,45 | 2081,92 | 31.12.2021 |
| 553 | 16 | с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 8 | 1977 | 660,00 | 32 | 257854,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257854,95 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 554 | 17 | с. Октябрьский, ул. Центральная, д. 12 | 1951 | 120,00 | 6 | 116484,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116484,13 | 970,70 | 31.12.2021 |
| 555 | 18 | с. Октябрьский, ул. Центральная, д. 9 | 1950 | 150,00 | 8 | 943712,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943712,61 | 6291,42 | 31.12.2021 |
| 556 | 19 | с. Октябрьский, ул. Школьная, д. 1 | 1970 | 800,00 | 29 | 2773861,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2773861,36 | 3467,33 | 31.12.2021 |
| 557 | 20 | с. Понино, ул. Коммунальная, д. 11 | 1967 | 739,50 | 34 | 2022628,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022628,01 | 2735,13 | 31.12.2021 |
| 558 | 21 | с. Понино, ул. Коммунальная, д. 11а | 1966 | 720,00 | 32 | 1977646,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1977646,75 | 2746,73 | 31.12.2021 |
| 559 | 22 | с. Понино, ул. Коммунальная, д. 9 | 1963 | 430,00 | 23 | 461435,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461435,38 | 1073,11 | 31.12.2021 |
| 560 | 23 | с. Понино, ул. Школьная, д. 1 | 1963 | 629,70 | 32 | 1563147,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1563147,91 | 2482,37 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Граховский район" | x | 4589,00 | 198,00 | 4791435,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4791435,44 | x | x |
| 561 | 1 | с. Грахово, ул. Ачинцева, д. 11 | 1978 | 848,00 | 44 | 783683,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783683,42 | 924,15 | 31.12.2021 |
| 562 | 2 | с. Грахово, ул. Ачинцева, д. 13 | 1978 | 848,00 | 32 | 209503,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209503,31 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 563 | 3 | с. Грахово, ул. Береговая, д. 32 | 1974 | 697,00 | 21 | 250938,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250938,60 | 360,03 | 31.12.2021 |
| 564 | 4 | с. Грахово, ул. Колпакова, д. 1 | 1975 | 695,00 | 46 | 250610,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250610,86 | 360,59 | 31.12.2021 |
| 565 | 5 | с. Грахово, ул. Колпакова, д. 36 | 1979 | 363,00 | 12 | 272425,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272425,03 | 750,48 | 31.12.2021 |
| 566 | 6 | с. Новогорское, ул. Новая, д. 1 | 1979 | 569,00 | 18 | 1512137,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1512137,11 | 2657,53 | 31.12.2021 |
| 567 | 7 | с. Новогорское, ул. Новая, д. 3 | 1979 | 569,00 | 25 | 1512137,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1512137,11 | 2657,53 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Дебесский район" | x | 3499,42 | 193,00 | 7522090,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7522090,21 | x | x |
| 568 | 1 | д. Заречная Медла, ул. Труда, д. 11 | 1985 | 398,12 | 20 | 361983,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361983,65 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 569 | 2 | с. Дебесы, ул. Литовская, д. 16 | 1969 | 484,90 | 28 | 876102,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876102,63 | 1806,77 | 31.12.2021 |
| 570 | 3 | с. Дебесы, ул. Логовая, д. 14 | 1970 | 435,00 | 26 | 1413274,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1413274,52 | 3248,91 | 31.12.2021 |
| 571 | 4 | с. Дебесы, ул. Советская, д. 177 | 1961 | 564,70 | 25 | 1859310,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1859310,60 | 3292,56 | 31.12.2021 |
| 572 | 5 | с. Дебесы, ул. Советская, д. 18 | 1972 | 753,10 | 33 | 1060753,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1060753,93 | 1408,52 | 31.12.2021 |
| 573 | 6 | с. Дебесы, ул. Труда, д. 6 | 1974 | 345,80 | 28 | 341955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341955,25 | 988,88 | 31.12.2021 |
| 574 | 7 | с. Дебесы, ул. Труда, д. 8 | 1971 | 517,80 | 33 | 1608709,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1608709,63 | 3106,82 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Завьяловский район" | x | 97129,70 | 5133,00 | 103007772,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103007772,08 | x | x |
| 575 | 1 | д. Вожой, ул. Станционная, д. 12 | 1968 | 516,64 | 37 | 1524216,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1524216,55 | 2950,25 | 31.12.2021 |
| 576 | 2 | д. Каменное, ул. Зои Федоровой, д. 4 | 1973 | 379,00 | 24 | 54437,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54437,11 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 577 | 3 | д. Каменное, ул. Зои Федоровой, д. 6 | 1973 | 395,53 | 19 | 56811,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56811,37 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 578 | 4 | д. Каменное, ул. Зои Федоровой, д. 8 | 1974 | 389,99 | 26 | 872039,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872039,20 | 2236,06 | 31.12.2021 |
| 579 | 5 | д. Каменное, ул. Южная, д. 18 | 1976 | 533,70 | 34 | 550466,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550466,11 | 1031,41 | 31.12.2021 |
| 580 | 6 | д. Новая Казмаска, пер. Молдавский, д. 1 | 1979 | 760,92 | 41 | 1661744,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1661744,25 | 2183,86 | 31.12.2021 |
| 581 | 7 | д. Новая Казмаска, пер. Молдавский, д. 3 | 1978 | 945,32 | 67 | 1906799,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1906799,83 | 2017,09 | 31.12.2021 |
| 582 | 8 | д. Новая Казмаска, ул. Молодежная, д. 16 | 1980 | 789,20 | 27 | 1672792,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1672792,98 | 2119,61 | 31.12.2021 |
| 583 | 9 | д. Новая Казмаска, ул. Молодежная, д. 18 | 1976 | 424,06 | 54 | 383283,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383283,60 | 903,84 | 31.12.2021 |
| 584 | 10 | д. Пальники, ул. Комсомольская, д. 5 | 1976 | 413,70 | 17 | 161628,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161628,15 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 585 | 11 | д. Пирогово, ул. Высотная, д. 1 | 1975 | 5461,38 | 301 | 1268129,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1268129,38 | 232,20 | 31.12.2021 |
| 586 | 12 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 10 | 1980 | 408,82 | 45 | 226716,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226716,17 | 554,56 | 31.12.2021 |
| 587 | 13 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 11 | 1975 | 709,98 | 45 | 496987,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496987,38 | 700,00 | 31.12.2021 |
| 588 | 14 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 12 | 1976 | 772,20 | 31 | 1033888,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1033888,19 | 1338,89 | 31.12.2021 |
| 589 | 15 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 13 | 1975 | 983,50 | 66 | 943024,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943024,71 | 958,85 | 31.12.2021 |
| 590 | 16 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 14 | 1977 | 420,40 | 22 | 521354,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521354,86 | 1240,14 | 31.12.2021 |
| 591 | 17 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 15 | 1968 | 786,10 | 60 | 241730,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241730,89 | 307,51 | 31.12.2021 |
| 592 | 18 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 16 | 1970 | 724,90 | 49 | 118791,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118791,55 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 593 | 19 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 1 | 1963 | 491,51 | 30 | 526763,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526763,70 | 1071,73 | 31.12.2021 |
| 594 | 20 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 12 | 1968 | 662,54 | 37 | 615812,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615812,37 | 929,47 | 31.12.2021 |
| 595 | 21 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 14 | 1969 | 736,10 | 40 | 684184,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684184,35 | 929,47 | 31.12.2021 |
| 596 | 22 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 16 | 1969 | 788,71 | 45 | 2286403,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2286403,70 | 2898,92 | 31.12.2021 |
| 597 | 23 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 17 | 1967 | 738,70 | 52 | 303553,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303553,11 | 410,93 | 31.12.2021 |
| 598 | 24 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 3 | 1964 | 387,80 | 25 | 264641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264641,00 | 682,42 | 31.12.2021 |
| 599 | 25 | д. Подшивалово, ул. Зайцева, д. 5 | 1979 | 924,40 | 48 | 796369,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796369,01 | 861,50 | 31.12.2021 |
| 600 | 26 | д. Подшивалово, ул. Зайцева, д. 7 | 1981 | 929,40 | 40 | 624316,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624316,30 | 671,74 | 31.12.2021 |
| 601 | 27 | д. Подшивалово, ул. Школьная, д. 13 | 1962 | 442,20 | 36 | 926784,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926784,82 | 2095,85 | 31.12.2021 |
| 602 | 28 | д. Позимь, д. 2 | 1972 | 884,34 | 49 | 218481,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218481,33 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 603 | 29 | д. Позимь, д. 36 | 1978 | 918,40 | 59 | 2039498,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2039498,76 | 2220,71 | 31.12.2021 |
| 604 | 30 | д. Позимь, д. 5 | 1972 | 922,50 | 58 | 132501,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132501,92 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 605 | 31 | д. Сокол, ул. Клубная, д. 3 | 1962 | 121,00 | 15 | 47273,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47273,39 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 606 | 32 | д. Сокол, ул. Лесная, д. 12 | 1980 | 408,80 | 21 | 444312,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444312,97 | 1086,87 | 31.12.2021 |
| 607 | 33 | д. Хохряки, ул. Тепличная, д. 5 | 1980 | 5400,00 | 239 | 3225947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3225947,60 | 597,40 | 31.12.2021 |
| 608 | 34 | д. Шабердино, ул. Советская, д. 25 | 1980 | 1032,00 | 50 | 3043695,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3043695,28 | 2949,32 | 31.12.2021 |
| 609 | 35 | д. Шудья, ул. Центральная, д. 17 | 1973 | 845,90 | 62 | 863318,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863318,82 | 1020,59 | 31.12.2021 |
| 610 | 36 | д. Шудья, ул. Центральная, д. 19 | 1971 | 387,49 | 27 | 709894,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709894,42 | 1832,03 | 31.12.2021 |
| 611 | 37 | починок Мирный, д. 1 | 1981 | 784,98 | 41 | 1792180,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1792180,92 | 2283,09 | 31.12.2021 |
| 612 | 38 | починок Мирный, д. 2 | 1981 | 784,90 | 42 | 1792167,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1792167,83 | 2283,31 | 31.12.2021 |
| 613 | 39 | починок Мирный, д. 3 | 1981 | 777,20 | 53 | 2094549,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2094549,74 | 2694,99 | 31.12.2021 |
| 614 | 40 | починок Мирный, д. 4 | 1981 | 785,80 | 47 | 2099318,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2099318,97 | 2671,57 | 31.12.2021 |
| 615 | 41 | с. Азино, ул. Штабная, д. 1а | 1980 | 611,73 | 51 | 2152190,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2152190,88 | 3518,20 | 31.12.2021 |
| 616 | 42 | с. Азино, ул. Штабная, д. 7 | 1976 | 1381,20 | 66 | 1080507,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080507,79 | 782,30 | 31.12.2021 |
| 617 | 43 | с. Бабино, ул. Мира, д. 1 | 1976 | 1148,60 | 61 | 666353,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666353,62 | 580,14 | 31.12.2021 |
| 618 | 44 | с. Бабино, ул. Центральная, д. 4 | 1970 | 438,00 | 21 | 398243,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398243,85 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 619 | 45 | с. Вараксино, д. 10 | 1964 | 436,28 | 24 | 71494,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71494,51 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 620 | 46 | с. Вараксино, д. 11 | 1964 | 431,50 | 31 | 356440,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356440,46 | 826,05 | 31.12.2021 |
| 621 | 47 | с. Вараксино, д. 12 | 1964 | 429,80 | 25 | 70432,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70432,61 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 622 | 48 | с. Вараксино, д. 17 | 1975 | 6299,20 | 328 | 1032268,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1032268,81 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 623 | 49 | с. Вараксино, д. 19 | 1982 | 2311,10 | 116 | 949697,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949697,54 | 410,93 | 31.12.2021 |
| 624 | 50 | с. Гольяны, ул. Совхозная, д. 14 | 1976 | 853,32 | 44 | 681667,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681667,22 | 798,84 | 31.12.2021 |
| 625 | 51 | с. Гольяны, ул. Совхозная, д. 15 | 1976 | 853,32 | 63 | 804232,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804232,54 | 942,47 | 31.12.2021 |
| 626 | 52 | с. Завьялово, ул. Восточная, д. 8 | 1954 | 403,08 | 15 | 322559,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322559,93 | 800,24 | 31.12.2021 |
| 627 | 53 | с. Завьялово, ул. Гольянская, д. 59 | 1973 | 396,09 | 19 | 1252972,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252972,49 | 3163,35 | 31.12.2021 |
| 628 | 54 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 57 | 1980 | 1110,00 | 36 | 1953228,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1953228,67 | 1759,67 | 31.12.2021 |
| 629 | 55 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 59 | 1967 | 650,00 | 30 | 1741590,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1741590,95 | 2679,37 | 31.12.2021 |
| 630 | 56 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 61 | 1986 | 846,20 | 29 | 138669,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138669,32 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 631 | 57 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 63 | 1986 | 750,00 | 38 | 1757978,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1757978,25 | 2343,97 | 31.12.2021 |
| 632 | 58 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 67 | 1974 | 786,00 | 36 | 1958063,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1958063,55 | 2491,18 | 31.12.2021 |
| 633 | 59 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 69 | 1980 | 900,00 | 45 | 805051,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805051,72 | 894,50 | 31.12.2021 |
| 634 | 60 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 71 | 1974 | 779,60 | 49 | 111976,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111976,67 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 635 | 61 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 73 | 1975 | 812,69 | 44 | 2851176,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2851176,58 | 3508,32 | 31.12.2021 |
| 636 | 62 | с. Завьялово, ул. Механизаторов, д. 16 | 1976 | 160,80 | 11 | 820534,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820534,37 | 5102,83 | 31.12.2021 |
| 637 | 63 | с. Завьялово, ул. Механизаторов, д. 41 | 1980 | 278,30 | 11 | 750441,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750441,27 | 2696,52 | 31.12.2021 |
| 638 | 64 | с. Завьялово, ул. Механизаторов, д. 43 | 1980 | 273,00 | 12 | 661367,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661367,55 | 2422,59 | 31.12.2021 |
| 639 | 65 | с. Завьялово, ул. Юбилейная, д. 22 | 1975 | 917,90 | 75 | 435215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435215,80 | 474,14 | 31.12.2021 |
| 640 | 66 | с. Завьялово, ул. Юбилейная, д. 24 | 1979 | 925,47 | 71 | 1428342,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1428342,75 | 1543,37 | 31.12.2021 |
| 641 | 67 | с. Люкшудья, ул. Станционная, д. 18 | 1963 | 287,41 | 30 | 872039,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872039,20 | 3034,13 | 31.12.2021 |
| 642 | 68 | с. Люкшудья, ул. Станционная, д. 2 | 1970 | 491,74 | 30 | 1008758,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1008758,31 | 2051,41 | 31.12.2021 |
| 643 | 69 | с. Люкшудья, ул. Станционная, д. 3 | 1970 | 566,87 | 31 | 1268496,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1268496,90 | 2237,72 | 31.12.2021 |
| 644 | 70 | с. Октябрьский, д. 3 | 1974 | 787,20 | 41 | 1364467,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1364467,23 | 1733,32 | 31.12.2021 |
| 645 | 71 | с. Октябрьский, д. 6 | 1977 | 3595,10 | 184 | 589139,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589139,81 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 646 | 72 | с. Октябрьский, д. 8 | 1971 | 3395,80 | 153 | 556479,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556479,94 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 647 | 73 | с. Первомайский, ул. Ленина, д. 10 | 1973 | 939,70 | 73 | 1066606,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1066606,20 | 1135,05 | 31.12.2021 |
| 648 | 74 | с. Первомайский, ул. Ленина, д. 12 | 1980 | 4271,00 | 193 | 699901,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699901,58 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 649 | 75 | с. Первомайский, ул. Ленина, д. 7 | 1974 | 4271,00 | 193 | 5437099,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5437099,09 | 1273,03 | 31.12.2021 |
| 650 | 76 | с. Первомайский, ул. Ленина, д. 9 | 1970 | 3368,96 | 168 | 6285261,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6285261,78 | 1865,64 | 31.12.2021 |
| 651 | 77 | с. Первомайский, ул. Сабурова, д. 16 | 1968 | 762,29 | 6 | 2500310,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500310,54 | 3280,00 | 31.12.2021 |
| 652 | 78 | с. Первомайский, ул. Сабурова, д. 20 | 1968 | 775,91 | 49 | 1875051,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1875051,32 | 2416,58 | 31.12.2021 |
| 653 | 79 | с. Первомайский, ул. Сабурова, д. 22 | 1980 | 1450,50 | 51 | 4389877,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4389877,29 | 3026,46 | 31.12.2021 |
| 654 | 80 | с. Первомайский, ул. Сабурова, д. 24 | 1982 | 4271,00 | 173 | 1577923,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577923,94 | 369,45 | 31.12.2021 |
| 655 | 81 | с. Первомайский, ул. Сабурова, д. 26 | 1984 | 4271,00 | 215 | 1577923,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577923,94 | 369,45 | 31.12.2021 |
| 656 | 82 | с. Постол, ул. Школьная, д. 2 | 1970 | 771,28 | 29 | 2616147,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2616147,24 | 3391,96 | 31.12.2021 |
| 657 | 83 | с. Постол, ул. Школьная, д. 4 | 1974 | 771,28 | 27 | 2615384,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2615384,20 | 3390,97 | 31.12.2021 |
| 658 | 84 | с. Совхозный, ул. Мастерская, д. 2 | 1944 | 203,60 | 13 | 1048277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1048277,80 | 5148,71 | 31.12.2021 |
| 659 | 85 | с. Совхозный, ул. Первомайская, д. 33 | 1977 | 724,87 | 42 | 1179113,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1179113,48 | 1626,66 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Игринский район" | x | 16286,00 | 824,00 | 23957950,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23957950,36 | x | x |
| 660 | 1 | д. Максимовка, ул. Советская, д. 13 | 1965 | 390,00 | 16 | 860900,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860900,68 | 2207,44 | 31.12.2021 |
| 661 | 2 | д. Максимовка, ул. Советская, д. 5 | 1951 | 400,00 | 25 | 864807,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864807,57 | 2162,02 | 31.12.2021 |
| 662 | 3 | д. Максимовка, ул. Советская, д. 8 | 1951 | 390,00 | 16 | 860900,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860900,68 | 2207,44 | 31.12.2021 |
| 663 | 4 | д. Максимовка, ул. Труда, д. 4 | 1960 | 195,00 | 7 | 457701,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457701,58 | 2347,19 | 31.12.2021 |
| 664 | 5 | д. Чимошур, ул. Трактовая, д. 1 | 1976 | 190,00 | 14 | 46940,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46940,59 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 665 | 6 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 11 | 1968 | 427,00 | 40 | 1483677,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1483677,64 | 3474,65 | 31.12.2021 |
| 666 | 7 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 12 | 1970 | 427,00 | 20 | 275209,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275209,92 | 644,52 | 31.12.2021 |
| 667 | 8 | п. Игра, мкр. Западный, д. 12 | 1973 | 791,00 | 33 | 2317817,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2317817,69 | 2930,24 | 31.12.2021 |
| 668 | 9 | п. Игра, мкр. Западный, д. 15 | 1975 | 791,00 | 32 | 1910375,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1910375,15 | 2415,14 | 31.12.2021 |
| 669 | 10 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 3 | 1965 | 602,00 | 25 | 148727,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148727,60 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 670 | 11 | п. Игра, мкр. Западный, д. 35 | 1962 | 603,00 | 24 | 234753,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234753,39 | 389,31 | 31.12.2021 |
| 671 | 12 | п. Игра, мкр. Западный, д. 77 | 1965 | 608,00 | 56 | 402277,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402277,35 | 661,64 | 31.12.2021 |
| 672 | 13 | п. Игра, мкр. Западный, д. 81 | 1963 | 1192,00 | 56 | 3358545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3358545,46 | 2817,57 | 31.12.2021 |
| 673 | 14 | п. Игра, мкр. Западный, д. 83 | 1966 | 1184,00 | 56 | 248580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248580,20 | 209,95 | 31.12.2021 |
| 674 | 15 | п. Игра, мкр. Западный, д. 85а | 1968 | 531,00 | 35 | 511485,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511485,19 | 963,25 | 31.12.2021 |
| 675 | 16 | п. Игра, ул. Гоголя, д. 48б | 1969 | 442,00 | 26 | 1352352,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1352352,85 | 3059,62 | 31.12.2021 |
| 676 | 17 | п. Игра, ул. Ленина, д. 57 | 1959 | 348,00 | 29 | 135959,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135959,88 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 677 | 18 | п. Игра, ул. Ленина, д. 60 | 1962 | 342,00 | 20 | 133615,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133615,74 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 678 | 19 | п. Игра, ул. Ленина, д. 62 | 1962 | 323,00 | 12 | 126192,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126192,64 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 679 | 20 | п. Игра, ул. Пионерская, д. 22 | 1960 | 370,00 | 16 | 90899,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90899,96 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 680 | 21 | п. Игра, ул. Пионерская, д. 36 | 1961 | 589,00 | 28 | 450937,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450937,82 | 765,60 | 31.12.2021 |
| 681 | 22 | п. Игра, ул. Пионерская, д. 42 | 1962 | 545,00 | 18 | 417251,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417251,47 | 765,60 | 31.12.2021 |
| 682 | 23 | п. Игра, ул. Победы, д. 117 | 1954 | 447,00 | 19 | 516243,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516243,90 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 683 | 24 | п. Игра, ул. Пугачева, д. 32 | 1962 | 345,00 | 14 | 49553,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49553,55 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 684 | 25 | п. Игра, ул. Труда, д. 20 | 1975 | 983,00 | 18 | 2453140,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2453140,05 | 2495,56 | 31.12.2021 |
| 685 | 26 | с. Факел, ул. Кирова, д. 40 | 1962 | 278,00 | 15 | 430444,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430444,41 | 1548,36 | 31.12.2021 |
| 686 | 27 | с. Факел, ул. Кирова, д. 40а | 1962 | 268,00 | 18 | 527123,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527123,26 | 1966,88 | 31.12.2021 |
| 687 | 28 | с. Факел, ул. Кирова, д. 40б | 1971 | 268,00 | 11 | 217607,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217607,90 | 811,97 | 31.12.2021 |
| 688 | 29 | с. Факел, ул. Кирова, д. 53 | 1962 | 268,00 | 15 | 204810,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204810,63 | 764,22 | 31.12.2021 |
| 689 | 30 | с. Факел, ул. Кирова, д. 55 | 1961 | 135,00 | 7 | 385672,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385672,75 | 2856,84 | 31.12.2021 |
| 690 | 31 | с. Факел, ул. Кирова, д. 61 | 1962 | 260,00 | 19 | 630793,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630793,53 | 2426,13 | 31.12.2021 |
| 691 | 32 | с. Факел, ул. Кирова, д. 63 | 1966 | 262,00 | 21 | 585700,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585700,48 | 2235,50 | 31.12.2021 |
| 692 | 33 | с. Факел, ул. Кирова, д. 65 | 1961 | 258,00 | 16 | 490522,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490522,05 | 1901,25 | 31.12.2021 |
| 693 | 34 | с. Чутырь, ул. Совхозная, д. 30 | 1960 | 278,00 | 9 | 559203,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559203,56 | 2011,52 | 31.12.2021 |
| 694 | 35 | с. Чутырь, ул. Совхозная, д. 59 | 1969 | 278,00 | 24 | 108611,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108611,62 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 695 | 36 | с. Чутырь, ул. Труда, д. 2 | 1962 | 278,00 | 14 | 108611,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108611,62 | 390,69 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Город Ижевск" | x | 1328216,76 | 60903,00 | 1695931841,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1695931841,06 | x | x |
| 696 | 1 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 103 | 1967 | 5143,00 | 250 | 10132573,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10132573,50 | 1970,17 | 31.12.2021 |
| 697 | 2 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 118, корпус 1 | 1969 | 2054,60 | 100 | 5393195,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5393195,90 | 2624,94 | 31.12.2021 |
| 698 | 3 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 12 | 1958 | 428,00 | 12 | 1683147,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1683147,02 | 3932,59 | 31.12.2021 |
| 699 | 4 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 120 | 1969 | 2952,50 | 104 | 6084151,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6084151,92 | 2060,68 | 31.12.2021 |
| 700 | 5 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 14 | 1958 | 263,60 | 8 | 1326569,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1326569,28 | 5032,51 | 31.12.2021 |
| 701 | 6 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 15 | 1959 | 302,90 | 11 | 1384244,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1384244,62 | 4569,97 | 31.12.2021 |
| 702 | 7 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 24 | 1958 | 424,00 | 16 | 1538608,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1538608,39 | 3628,79 | 31.12.2021 |
| 703 | 8 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 25 | 1959 | 287,10 | 17 | 1340188,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340188,43 | 4668,02 | 31.12.2021 |
| 704 | 9 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 26 | 1959 | 271,50 | 15 | 377976,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377976,51 | 1392,18 | 31.12.2021 |
| 705 | 10 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 27 | 1959 | 270,00 | 15 | 1290931,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1290931,03 | 4781,23 | 31.12.2021 |
| 706 | 11 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 28 | 1959 | 291,10 | 14 | 1322027,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1322027,44 | 4541,49 | 31.12.2021 |
| 707 | 12 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 38 | 1959 | 277,70 | 14 | 1310078,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1310078,53 | 4717,60 | 31.12.2021 |
| 708 | 13 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 39 | 1959 | 290,70 | 17 | 383369,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383369,65 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 709 | 14 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 40 | 1959 | 280,00 | 15 | 369258,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369258,72 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 710 | 15 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 49 | 1961 | 265,90 | 11 | 1262633,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1262633,03 | 4748,53 | 31.12.2021 |
| 711 | 16 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 54 | 1959 | 288,20 | 13 | 380072,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380072,69 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 712 | 17 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 55 | 1959 | 271,50 | 9 | 358049,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358049,09 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 713 | 18 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 59 | 1962 | 712,00 | 30 | 938972,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938972,10 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 714 | 19 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 60 | 1961 | 1181,00 | 48 | 4064723,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4064723,29 | 3441,76 | 31.12.2021 |
| 715 | 20 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 66 | 1960 | 901,00 | 20 | 2264096,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2264096,84 | 2512,87 | 31.12.2021 |
| 716 | 21 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 67 | 1960 | 814,20 | 38 | 1073751,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1073751,56 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 717 | 22 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 69 | 1961 | 687,30 | 39 | 906398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906398,25 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 718 | 23 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 70 | 1960 | 795,10 | 39 | 1048562,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1048562,85 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 719 | 24 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 71 | 1962 | 970,00 | 55 | 158956,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158956,81 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 720 | 25 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 74 | 1961 | 971,20 | 49 | 2172959,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2172959,17 | 2237,40 | 31.12.2021 |
| 721 | 26 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 78 | 1962 | 631,20 | 23 | 832414,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832414,64 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 722 | 27 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 78а | 1971 | 2960,00 | 230 | 3447308,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3447308,66 | 1164,63 | 31.12.2021 |
| 723 | 28 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 79 | 1962 | 630,80 | 35 | 1919256,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1919256,15 | 3042,57 | 31.12.2021 |
| 724 | 29 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 8 | 1958 | 420,00 | 13 | 1656415,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1656415,93 | 3943,85 | 31.12.2021 |
| 725 | 30 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 80 | 1963 | 960,70 | 45 | 1483895,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1483895,57 | 1544,60 | 31.12.2021 |
| 726 | 31 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 84 | 1960 | 812,10 | 89 | 1254368,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1254368,27 | 1544,60 | 31.12.2021 |
| 727 | 32 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 85 | 1962 | 677,20 | 69 | 1046002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046002,00 | 1544,60 | 31.12.2021 |
| 728 | 33 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 86 | 1960 | 807,70 | 49 | 1065179,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1065179,50 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 729 | 34 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 87 | 1960 | 792,40 | 43 | 1045002,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045002,14 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 730 | 35 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 88 | 1962 | 813,10 | 63 | 1072300,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1072300,92 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 731 | 36 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 89 | 1960 | 819,20 | 73 | 1080345,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080345,47 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 732 | 37 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 90 | 1961 | 806,30 | 39 | 1063333,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1063333,23 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 733 | 38 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 91 | 1960 | 849,00 | 87 | 1119645,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1119645,15 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 734 | 39 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 92 | 1961 | 682,70 | 78 | 1054497,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1054497,26 | 1544,60 | 31.12.2021 |
| 735 | 40 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 93 | 1961 | 815,50 | 45 | 1075465,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075465,97 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 736 | 41 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 94 | 1962 | 798,40 | 48 | 1052914,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1052914,82 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 737 | 42 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 95 | 1962 | 808,10 | 45 | 1065707,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1065707,04 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 738 | 43 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 48 | 1960 | 2180,00 | 92 | 2152411,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2152411,40 | 987,34 | 31.12.2021 |
| 739 | 44 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 49а | 1960 | 1417,90 | 86 | 1382735,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1382735,17 | 975,20 | 31.12.2021 |
| 740 | 45 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 53 | 1955 | 419,60 | 25 | 1864751,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864751,21 | 4444,12 | 31.12.2021 |
| 741 | 46 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 54 | 1955 | 427,40 | 24 | 105591,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105591,64 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 742 | 47 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 57 | 1956 | 398,10 | 14 | 1846803,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1846803,05 | 4639,04 | 31.12.2021 |
| 743 | 48 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 59 | 1965 | 3019,80 | 234 | 7052359,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7052359,20 | 2335,37 | 31.12.2021 |
| 744 | 49 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 61 | 1957 | 1518,00 | 61 | 4499880,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4499880,11 | 2964,35 | 31.12.2021 |
| 745 | 50 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 64а | 1959 | 2970,00 | 18 | 4587456,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4587456,93 | 1544,60 | 31.12.2021 |
| 746 | 51 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 71а | 1959 | 1274,00 | 86 | 1828260,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1828260,98 | 1435,06 | 31.12.2021 |
| 747 | 52 | г. Ижевск, км Сарапульский тракт 7, д. 10 | 1965 | 160,00 | 14 | 562350,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562350,56 | 3514,69 | 31.12.2021 |
| 748 | 53 | г. Ижевск, км Сарапульский тракт 7, д. 11 | 1967 | 83,00 | 10 | 396443,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396443,14 | 4776,42 | 31.12.2021 |
| 749 | 54 | г. Ижевск, км. Якшур-Бодьинский тракт 7, д. 1 | 1987 | 835,40 | 39 | 308639,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308639,13 | 369,45 | 31.12.2021 |
| 750 | 55 | г. Ижевск, км Якшур-Бодьинский тракт 7, д. 17 | 1973 | 396,60 | 25 | 1131441,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1131441,31 | 2852,85 | 31.12.2021 |
| 751 | 56 | г. Ижевск, пер. Азина, д. 38 | 1959 | 70,00 | 6 | 404730,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404730,84 | 5781,87 | 31.12.2021 |
| 752 | 57 | г. Ижевск, пер. Инкубаторный, д. 6 | 1957 | 120,30 | 5 | 816477,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816477,42 | 6787,01 | 31.12.2021 |
| 753 | 58 | г. Ижевск, пер. Инкубаторный, д. 6г | 1959 | 144,00 | 14 | 900049,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900049,77 | 6250,35 | 31.12.2021 |
| 754 | 59 | г. Ижевск, пер. Интернациональный, д. 11 | 1959 | 2375,00 | 75 | 1281696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281696,00 | 539,66 | 31.12.2021 |
| 755 | 60 | г. Ижевск, пер. Прасовский, д. 4 | 1951 | 1769,50 | 52 | 6739226,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6739226,84 | 3808,55 | 31.12.2021 |
| 756 | 61 | г. Ижевск, пер. Прасовский, д. 6 | 1951 | 2026,30 | 71 | 332055,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332055,85 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 757 | 62 | г. Ижевск, пер. Раздельный, д. 2 | 1965 | 201,80 | 12 | 1112348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1112348,00 | 5512,13 | 31.12.2021 |
| 758 | 63 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 10 | 1958 | 3949,10 | 200 | 647150,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647150,87 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 759 | 64 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 12 | 1961 | 2596,10 | 148 | 3739384,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3739384,38 | 1440,39 | 31.12.2021 |
| 760 | 65 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 13 | 1961 | 2772,40 | 158 | 6154785,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6154785,65 | 2220,02 | 31.12.2021 |
| 761 | 66 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 14 | 1961 | 1925,50 | 98 | 315537,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315537,46 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 762 | 67 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 4 | 1928 | 1339,10 | 83 | 4077831,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4077831,33 | 3045,20 | 31.12.2021 |
| 763 | 68 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 7 | 1928 | 1786,30 | 91 | 2802513,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2802513,30 | 1568,89 | 31.12.2021 |
| 764 | 69 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 8а | 1962 | 3342,20 | 177 | 4301862,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4301862,46 | 1287,13 | 31.12.2021 |
| 765 | 70 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 9 | 1959 | 2691,10 | 104 | 827530,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827530,75 | 307,51 | 31.12.2021 |
| 766 | 71 | г. Ижевск, проезд Жечева, д. 24 | 1958 | 120,10 | 15 | 817440,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817440,92 | 6806,34 | 31.12.2021 |
| 767 | 72 | г. Ижевск, проезд Жечева, д. 27 | 1958 | 120,00 | 15 | 819544,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819544,45 | 6829,54 | 31.12.2021 |
| 768 | 73 | г. Ижевск, проезд Жечева, д. 38 | 1958 | 129,20 | 17 | 881635,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881635,42 | 6823,80 | 31.12.2021 |
| 769 | 74 | г. Ижевск, проезд Ипподромный, д. 63а | 1960 | 150,00 | 8 | 540804,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540804,14 | 3605,36 | 31.12.2021 |
| 770 | 75 | г. Ижевск, проезд Ипподромный, д. 69 | 1960 | 227,30 | 22 | 764425,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764425,32 | 3363,07 | 31.12.2021 |
| 771 | 76 | г. Ижевск, проезд Ипподромный, д. 71 | 1960 | 251,40 | 19 | 795956,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795956,84 | 3166,10 | 31.12.2021 |
| 772 | 77 | г. Ижевск, проезд Квартальный, д. 82 | 1972 | 3392,00 | 170 | 7069851,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7069851,69 | 2084,27 | 31.12.2021 |
| 773 | 78 | г. Ижевск, проезд Квартальный, д. 84 | 1962 | 1788,00 | 94 | 752843,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752843,56 | 421,05 | 31.12.2021 |
| 774 | 79 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 10 | 1959 | 1972,40 | 56 | 1220483,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1220483,73 | 618,78 | 31.12.2021 |
| 775 | 80 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 11 | 1967 | 2729,30 | 95 | 1899277,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1899277,84 | 695,88 | 31.12.2021 |
| 776 | 81 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 12 | 1957 | 2660,90 | 100 | 7926235,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7926235,55 | 2978,78 | 31.12.2021 |
| 777 | 82 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 6 | 1959 | 1346,00 | 45 | 2304148,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2304148,21 | 1711,85 | 31.12.2021 |
| 778 | 83 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 6а | 1961 | 1483,50 | 91 | 2688601,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2688601,59 | 1812,34 | 31.12.2021 |
| 779 | 84 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 8 | 1959 | 1906,90 | 87 | 2505691,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2505691,45 | 1314,01 | 31.12.2021 |
| 780 | 85 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 9 | 1959 | 4420,00 | 215 | 3727414,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3727414,67 | 843,31 | 31.12.2021 |
| 781 | 86 | г. Ижевск, проезд Редукторный, д. 19 | 1964 | 2506,30 | 180 | 4129849,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4129849,02 | 1647,79 | 31.12.2021 |
| 782 | 87 | г. Ижевск, проезд Совхозный, д. 95а | 1959 | 166,70 | 16 | 1017391,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1017391,58 | 6103,13 | 31.12.2021 |
| 783 | 88 | г. Ижевск, проезд Халтурина, д. 17 | 1969 | 410,80 | 32 | 300020,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300020,61 | 730,33 | 31.12.2021 |
| 784 | 89 | г. Ижевск, проезд Халтурина, д. 19 | 1959 | 265,50 | 30 | 1138944,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1138944,21 | 4289,81 | 31.12.2021 |
| 785 | 90 | г. Ижевск, проезд Халтурина, д. 21 | 1959 | 425,20 | 33 | 1539633,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1539633,56 | 3620,96 | 31.12.2021 |
| 786 | 91 | г. Ижевск, проезд Халтурина, д. 23 | 1958 | 421,10 | 35 | 1533642,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1533642,64 | 3641,99 | 31.12.2021 |
| 787 | 92 | г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 22 | 1974 | 7014,70 | 357 | 2882542,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2882542,26 | 410,93 | 31.12.2021 |
| 788 | 93 | г. Ижевск, ул. 2-я Новгородская, д. 11 | 1971 | 268,50 | 21 | 628871,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628871,41 | 2342,17 | 31.12.2021 |
| 789 | 94 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 34 | 1959 | 747,30 | 33 | 3979024,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3979024,56 | 5324,53 | 31.12.2021 |
| 790 | 95 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 38 | 1961 | 2337,20 | 120 | 3967638,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3967638,62 | 1697,60 | 31.12.2021 |
| 791 | 96 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 40 | 1962 | 2393,20 | 93 | 2610937,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2610937,01 | 1090,98 | 31.12.2021 |
| 792 | 97 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 42 | 1964 | 2224,60 | 112 | 435215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435215,80 | 195,64 | 31.12.2021 |
| 793 | 98 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 47 | 1960 | 2032,70 | 121 | 6094585,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6094585,71 | 2998,27 | 31.12.2021 |
| 794 | 99 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 47а | 1960 | 2039,50 | 123 | 2292310,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292310,68 | 1123,96 | 31.12.2021 |
| 795 | 100 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 49 | 1961 | 2060,00 | 128 | 1073491,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1073491,55 | 521,11 | 31.12.2021 |
| 796 | 101 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 51 | 1961 | 2374,90 | 124 | 4019767,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4019767,69 | 1692,61 | 31.12.2021 |
| 797 | 102 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 60 | 1964 | 2328,40 | 135 | 1824254,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1824254,34 | 783,48 | 31.12.2021 |
| 798 | 103 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 62 | 1965 | 2316,30 | 104 | 4671533,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4671533,91 | 2016,81 | 31.12.2021 |
| 799 | 104 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 64 | 1964 | 4894,30 | 255 | 1137884,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1137884,59 | 232,49 | 31.12.2021 |
| 800 | 105 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 66 | 1965 | 2237,40 | 128 | 366649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366649,44 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 801 | 106 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 72 | 1966 | 2700,00 | 101 | 5969671,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5969671,99 | 2210,99 | 31.12.2021 |
| 802 | 107 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 76 | 1966 | 2253,20 | 119 | 3873983,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3873983,28 | 1719,33 | 31.12.2021 |
| 803 | 108 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 78 | 1968 | 3922,90 | 192 | 1974413,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1974413,24 | 503,30 | 31.12.2021 |
| 804 | 109 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 80 | 1969 | 2271,10 | 197 | 3330572,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3330572,36 | 1466,50 | 31.12.2021 |
| 805 | 110 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 82 | 1968 | 4913,80 | 231 | 3604187,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3604187,03 | 733,48 | 31.12.2021 |
| 806 | 111 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 88 | 1967 | 2249,20 | 124 | 4061104,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4061104,44 | 1805,58 | 31.12.2021 |
| 807 | 112 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 92 | 1967 | 5001,60 | 238 | 8792152,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8792152,30 | 1757,87 | 31.12.2021 |
| 808 | 113 | г. Ижевск, ул. 3-я Тверская, д. 1 | 1962 | 597,50 | 49 | 2548575,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2548575,70 | 4265,40 | 31.12.2021 |
| 809 | 114 | г. Ижевск, ул. 3-я Тверская, д. 5 | 1971 | 3168,00 | 168 | 5412265,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5412265,19 | 1708,42 | 31.12.2021 |
| 810 | 115 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 23 | 1968 | 4162,70 | 250 | 6750236,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6750236,52 | 1621,60 | 31.12.2021 |
| 811 | 116 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 30 | 1970 | 5724,30 | 290 | 938058,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938058,21 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 812 | 117 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 37 | 1966 | 3789,90 | 240 | 1133995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133995,20 | 299,22 | 31.12.2021 |
| 813 | 118 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 39 | 1965 | 2505,50 | 160 | 4099101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4099101,96 | 1636,04 | 31.12.2021 |
| 814 | 119 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 43 | 1964 | 3142,00 | 230 | 5907948,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5907948,28 | 1880,31 | 31.12.2021 |
| 815 | 120 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 45 | 1962 | 2730,00 | 360 | 9346506,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9346506,32 | 3423,63 | 31.12.2021 |
| 816 | 121 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 221 | 1968 | 5000,00 | 146 | 7906576,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7906576,64 | 1581,32 | 31.12.2021 |
| 817 | 122 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 233 | 1968 | 4732,20 | 268 | 2787045,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2787045,86 | 588,95 | 31.12.2021 |
| 818 | 123 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 243 | 1968 | 5599,70 | 262 | 9641696,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9641696,90 | 1721,82 | 31.12.2021 |
| 819 | 124 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 10 | 1966 | 4655,30 | 220 | 3989288,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3989288,75 | 856,93 | 31.12.2021 |
| 820 | 125 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 14 | 1967 | 4596,90 | 205 | 6174782,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6174782,07 | 1343,25 | 31.12.2021 |
| 821 | 126 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 2 | 1959 | 2085,30 | 43 | 6381289,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6381289,12 | 3060,13 | 31.12.2021 |
| 822 | 127 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 3 | 1955 | 508,21 | 34 | 2092637,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2092637,17 | 4117,66 | 31.12.2021 |
| 823 | 128 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 3а | 1955 | 513,90 | 21 | 1011376,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1011376,95 | 1968,04 | 31.12.2021 |
| 824 | 129 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 4 | 1957 | 1840,70 | 63 | 6002536,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6002536,73 | 3261,01 | 31.12.2021 |
| 825 | 130 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6 | 1956 | 1260,00 | 29 | 6334797,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6334797,57 | 5027,62 | 31.12.2021 |
| 826 | 131 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 7 | 1951 | 396,70 | 23 | 1327237,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1327237,55 | 3345,70 | 31.12.2021 |
| 827 | 132 | г. Ижевск, ул. Авиационная, д. 2 | 1964 | 121,50 | 18 | 580224,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580224,55 | 4775,51 | 31.12.2021 |
| 828 | 133 | г. Ижевск, ул. Автономная, д. 83 | 1967 | 867,20 | 54 | 3291231,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3291231,79 | 3795,24 | 31.12.2021 |
| 829 | 134 | г. Ижевск, ул. Автономная, д. 97 | 1974 | 364,80 | 19 | 788649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788649,99 | 2161,87 | 31.12.2021 |
| 830 | 135 | г. Ижевск, ул. Азина, д. 112 | 1962 | 658,70 | 39 | 2184839,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2184839,37 | 3316,90 | 31.12.2021 |
| 831 | 136 | г. Ижевск, ул. Азина, д. 199 | 1972 | 122,90 | 11 | 420363,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420363,35 | 3420,37 | 31.12.2021 |
| 832 | 137 | г. Ижевск, ул. Академика Павлова, д. 13 | 1972 | 282,20 | 22 | 942376,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942376,91 | 3339,39 | 31.12.2021 |
| 833 | 138 | г. Ижевск, ул. Академика Павлова, д. 7а | 1970 | 195,10 | 14 | 642326,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642326,33 | 3292,29 | 31.12.2021 |
| 834 | 139 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 50 | 1963 | 1710,00 | 94 | 1259240,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1259240,29 | 736,40 | 31.12.2021 |
| 835 | 140 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 52 | 1963 | 1710,00 | 97 | 3930010,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3930010,07 | 2298,25 | 31.12.2021 |
| 836 | 141 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 53 | 1968 | 4006,00 | 155 | 7449095,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7449095,80 | 1859,48 | 31.12.2021 |
| 837 | 142 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 54 | 1963 | 1720,00 | 86 | 281861,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281861,56 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 838 | 143 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 32а | 1969 | 3565,40 | 251 | 4388597,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4388597,12 | 1230,88 | 31.12.2021 |
| 839 | 144 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 120 | 1971 | 3972,00 | 191 | 2666156,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2666156,88 | 671,24 | 31.12.2021 |
| 840 | 145 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 122 | 1971 | 3670,00 | 166 | 5634157,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5634157,57 | 1535,19 | 31.12.2021 |
| 841 | 146 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 132 | 1966 | 3694,40 | 146 | 7129938,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7129938,03 | 1929,93 | 31.12.2021 |
| 842 | 147 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 134 | 1963 | 2984,00 | 165 | 2790103,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2790103,87 | 935,02 | 31.12.2021 |
| 843 | 148 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 136а | 1964 | 2729,00 | 111 | 5723897,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5723897,43 | 2097,43 | 31.12.2021 |
| 844 | 149 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 138 | 1964 | 2719,30 | 125 | 5541566,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5541566,20 | 2037,86 | 31.12.2021 |
| 845 | 150 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 141 | 1968 | 4887,00 | 253 | 8633462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8633462,99 | 1766,62 | 31.12.2021 |
| 846 | 151 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 147 | 1969 | 3986,00 | 154 | 653197,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653197,79 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 847 | 152 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 151 | 1975 | 3611,00 | 175 | 591745,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591745,40 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 848 | 153 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 163 | 1961 | 3107,70 | 159 | 3107482,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3107482,95 | 999,93 | 31.12.2021 |
| 849 | 154 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 165 | 1961 | 3097,00 | 129 | 2156587,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2156587,02 | 696,35 | 31.12.2021 |
| 850 | 155 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 168 | 1966 | 1926,70 | 71 | 1851485,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1851485,76 | 960,96 | 31.12.2021 |
| 851 | 156 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 1 | 1970 | 3955,00 | 200 | 5300869,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5300869,69 | 1340,30 | 31.12.2021 |
| 852 | 157 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 103 | 1970 | 4745,00 | 306 | 6534764,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6534764,45 | 1377,19 | 31.12.2021 |
| 853 | 158 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 109 | 1973 | 9218,50 | 461 | 5090868,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5090868,67 | 552,24 | 31.12.2021 |
| 854 | 159 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 2 | 1973 | 2645,00 | 96 | 1212991,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1212991,61 | 458,60 | 31.12.2021 |
| 855 | 160 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 28 | 1973 | 5286,70 | 479 | 4816893,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4816893,86 | 911,13 | 31.12.2021 |
| 856 | 161 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 30 | 1973 | 6839,40 | 258 | 6205474,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6205474,19 | 907,31 | 31.12.2021 |
| 857 | 162 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 32 | 1975 | 5281,90 | 452 | 5943842,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5943842,64 | 1125,32 | 31.12.2021 |
| 858 | 163 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 41 | 1970 | 5097,10 | 304 | 6239723,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6239723,32 | 1224,17 | 31.12.2021 |
| 859 | 164 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 45 | 1969 | 5092,30 | 276 | 6399234,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6399234,42 | 1256,65 | 31.12.2021 |
| 860 | 165 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 47 | 1969 | 5121,80 | 283 | 7265017,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7265017,59 | 1418,45 | 31.12.2021 |
| 861 | 166 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 48 | 1972 | 7920,00 | 421 | 6115880,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6115880,43 | 772,21 | 31.12.2021 |
| 862 | 167 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 52 | 1973 | 7980,00 | 409 | 3060986,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3060986,76 | 383,58 | 31.12.2021 |
| 863 | 168 | г. Ижевск, ул. Восточная, д. 18 | 1960 | 281,30 | 24 | 1175556,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1175556,59 | 4179,01 | 31.12.2021 |
| 864 | 169 | г. Ижевск, ул. Выборная, д. 21 | 1969 | 1726,90 | 90 | 3582604,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3582604,46 | 2074,59 | 31.12.2021 |
| 865 | 170 | г. Ижевск, ул. Высотная, д. 36 | 1966 | 129,90 | 11 | 667782,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667782,49 | 5140,74 | 31.12.2021 |
| 866 | 171 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 10 | 1962 | 1248,00 | 67 | 1239318,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239318,42 | 993,04 | 31.12.2021 |
| 867 | 172 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 11 | 1969 | 4488,80 | 200 | 3029871,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3029871,22 | 674,98 | 31.12.2021 |
| 868 | 173 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 12 | 1961 | 1478,00 | 85 | 2145138,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2145138,56 | 1451,38 | 31.12.2021 |
| 869 | 174 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 14 | 1961 | 1478,00 | 87 | 4030923,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4030923,33 | 2727,28 | 31.12.2021 |
| 870 | 175 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 20 | 1960 | 1456,00 | 110 | 2864724,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2864724,54 | 1967,53 | 31.12.2021 |
| 871 | 176 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 22 | 1958 | 732,00 | 45 | 927729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927729,40 | 1267,39 | 31.12.2021 |
| 872 | 177 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 25 | 1967 | 3968,00 | 154 | 6793823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6793823,36 | 1712,15 | 31.12.2021 |
| 873 | 178 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 27 | 1959 | 8312,50 | 274 | 9559137,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9559137,77 | 1149,97 | 31.12.2021 |
| 874 | 179 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 28 | 1956 | 555,00 | 29 | 668606,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668606,87 | 1204,70 | 31.12.2021 |
| 875 | 180 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 32 | 1970 | 2100,00 | 213 | 4393941,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4393941,89 | 2092,35 | 31.12.2021 |
| 876 | 181 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 50 | 1969 | 892,70 | 39 | 1445416,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1445416,52 | 1619,15 | 31.12.2021 |
| 877 | 182 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 52 | 1966 | 955,30 | 67 | 2290644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2290644,20 | 2397,83 | 31.12.2021 |
| 878 | 183 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 58 | 1968 | 493,00 | 26 | 2021039,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021039,82 | 4099,47 | 31.12.2021 |
| 879 | 184 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 64 | 1963 | 394,40 | 20 | 1971969,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1971969,81 | 4999,92 | 31.12.2021 |
| 880 | 185 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 68 | 1963 | 285,50 | 15 | 1352328,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1352328,84 | 4736,70 | 31.12.2021 |
| 881 | 186 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 74 | 1962 | 278,70 | 12 | 45671,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45671,40 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 882 | 187 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 78 | 1965 | 363,00 | 25 | 1668573,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1668573,04 | 4596,62 | 31.12.2021 |
| 883 | 188 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 8 | 1962 | 1258,50 | 79 | 3024784,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3024784,95 | 2403,48 | 31.12.2021 |
| 884 | 189 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 80 | 1962 | 271,90 | 25 | 726533,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726533,17 | 2672,06 | 31.12.2021 |
| 885 | 190 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 86 | 1962 | 275,10 | 26 | 1326999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1326999,58 | 4823,70 | 31.12.2021 |
| 886 | 191 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 88 | 1966 | 361,00 | 26 | 1666714,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1666714,09 | 4616,94 | 31.12.2021 |
| 887 | 192 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 90 | 1964 | 697,00 | 47 | 1808577,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1808577,93 | 2594,80 | 31.12.2021 |
| 888 | 193 | г. Ижевск, ул. Гольянский поселок, д. 1 | 1963 | 889,40 | 65 | 3223910,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3223910,56 | 3624,82 | 31.12.2021 |
| 889 | 194 | г. Ижевск, ул. Демократическая, д. 41 | 1983 | 353,20 | 20 | 145140,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145140,06 | 410,93 | 31.12.2021 |
| 890 | 195 | г. Ижевск, ул. Демократическая, д. 45 | 1979 | 3771,00 | 210 | 2259786,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2259786,84 | 599,25 | 31.12.2021 |
| 891 | 196 | г. Ижевск, ул. Демократическая, д. 51 | 1986 | 3731,00 | 150 | 2235816,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2235816,65 | 599,25 | 31.12.2021 |
| 892 | 197 | г. Ижевск, ул. Джамбула (Джабаева), д. 70 | 1970 | 995,60 | 80 | 3573421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3573421,00 | 3589,21 | 31.12.2021 |
| 893 | 198 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 17 | 1964 | 3535,50 | 175 | 3282925,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3282925,74 | 928,56 | 31.12.2021 |
| 894 | 199 | г. Ижевск, ул. Динамовская, д. 112 | 1967 | 303,30 | 34 | 986663,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986663,22 | 3253,09 | 31.12.2021 |
| 895 | 200 | г. Ижевск, ул. Динамовская, д. 114 | 1968 | 158,00 | 18 | 708306,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708306,13 | 4482,95 | 31.12.2021 |
| 896 | 201 | г. Ижевск, ул. Динамовская, д. 116 | 1969 | 183,00 | 11 | 568233,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568233,87 | 3105,10 | 31.12.2021 |
| 897 | 202 | г. Ижевск, ул. Донская, д. 49 | 1976 | 374,80 | 5 | 814462,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814462,25 | 2173,06 | 31.12.2021 |
| 898 | 203 | г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 22 | 1948 | 418,00 | 23 | 389376,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389376,13 | 931,52 | 31.12.2021 |
| 899 | 204 | г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 24 | 1948 | 474,00 | 19 | 2111608,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2111608,93 | 4454,87 | 31.12.2021 |
| 900 | 205 | г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 26 | 1956 | 776,00 | 30 | 1050337,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050337,75 | 1353,53 | 31.12.2021 |
| 901 | 206 | г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 3а | 1933 | 99,80 | 12 | 360507,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360507,65 | 3612,30 | 31.12.2021 |
| 902 | 207 | г. Ижевск, ул. Живсовхозная, д. 10 | 1930 | 118,80 | 4 | 662259,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662259,13 | 5574,57 | 31.12.2021 |
| 903 | 208 | г. Ижевск, ул. Живсовхозная, д. 2 | 1961 | 326,00 | 22 | 1166541,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1166541,34 | 3578,35 | 31.12.2021 |
| 904 | 209 | г. Ижевск, ул. Живсовхозная, д. 23а | 1924 | 156,90 | 31 | 910823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910823,00 | 5805,12 | 31.12.2021 |
| 905 | 210 | г. Ижевск, ул. Завьяловская, д. 37 | 1971 | 110,70 | 10 | 397291,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397291,53 | 3588,90 | 31.12.2021 |
| 906 | 211 | г. Ижевск, ул. Завьяловская, д. 39 | 1971 | 112,60 | 15 | 502411,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502411,79 | 4461,92 | 31.12.2021 |
| 907 | 212 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 1 | 1965 | 2973,00 | 101 | 487194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487194,42 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 908 | 213 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 7 | 1963 | 2562,60 | 137 | 419940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419940,96 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 909 | 214 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 9 | 1966 | 2821,30 | 127 | 2723364,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2723364,48 | 965,29 | 31.12.2021 |
| 910 | 215 | г. Ижевск, ул. Зимняя, д. 32а | 1971 | 169,10 | 17 | 1012996,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012996,54 | 5990,52 | 31.12.2021 |
| 911 | 216 | г. Ижевск, ул. Зои Космодемьянской, д. 19 | 1969 | 2110,60 | 178 | 3573308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3573308,00 | 1693,03 | 31.12.2021 |
| 912 | 217 | г. Ижевск, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 54 | 1961 | 925,20 | 46 | 151615,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151615,29 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 913 | 218 | г. Ижевск, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 55 | 1961 | 1258,70 | 178 | 3772422,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3772422,93 | 2997,08 | 31.12.2021 |
| 914 | 219 | г. Ижевск, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 56 | 1961 | 1206,80 | 51 | 197761,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197761,94 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 915 | 220 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 45 | 1964 | 2544,10 | 99 | 416909,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416909,29 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 916 | 221 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 47 | 1963 | 2295,00 | 116 | 3041596,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3041596,84 | 1325,31 | 31.12.2021 |
| 917 | 222 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 49 | 1964 | 2287,70 | 104 | 4648036,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4648036,34 | 2031,75 | 31.12.2021 |
| 918 | 223 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 51 | 1963 | 2195,90 | 121 | 359848,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359848,73 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 919 | 224 | г. Ижевск, ул. им. Вадима Сивкова, д. 152 | 1963 | 5615,80 | 203 | 10058662,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10058662,77 | 1791,14 | 31.12.2021 |
| 920 | 225 | г. Ижевск, ул. им. Вадима Сивкова, д. 156 | 1963 | 2972,00 | 123 | 6260779,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6260779,22 | 2106,59 | 31.12.2021 |
| 921 | 226 | г. Ижевск, ул. им. Вадима Сивкова, д. 158 | 1973 | 3939,00 | 107 | 4541393,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4541393,25 | 1152,93 | 31.12.2021 |
| 922 | 227 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 20 | 1974 | 4252,00 | 209 | 1413940,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1413940,94 | 332,54 | 31.12.2021 |
| 923 | 228 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 7 | 1975 | 8510,00 | 416 | 1394559,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1394559,23 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 924 | 229 | г. Ижевск, ул. им. Репина, д. 19а | 1970 | 4503,80 | 140 | 6730154,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6730154,16 | 1494,33 | 31.12.2021 |
| 925 | 230 | г. Ижевск, ул. им. Репина, д. 21 | 1969 | 3166,00 | 243 | 6578234,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6578234,33 | 2077,77 | 31.12.2021 |
| 926 | 231 | г. Ижевск, ул. им. Сабурова А.Н., д. 45а | 1976 | 1840,60 | 94 | 301624,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301624,63 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 927 | 232 | г. Ижевск, ул. Календарная, д. 6 | 1966 | 107,40 | 7 | 905822,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905822,22 | 8434,10 | 31.12.2021 |
| 928 | 233 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 68 | 1975 | 8113,00 | 296 | 1329501,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1329501,64 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 929 | 234 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 70 | 1975 | 3735,10 | 186 | 2197170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2197170,40 | 588,25 | 31.12.2021 |
| 930 | 235 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 74 | 1975 | 8255,30 | 301 | 1352820,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1352820,77 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 931 | 236 | г. Ижевск, ул. Ипподромная, д. 112 | 1959 | 117,00 | 16 | 491774,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491774,48 | 4203,20 | 31.12.2021 |
| 932 | 237 | г. Ижевск, ул. Ипподромная, д. 75 | 1958 | 201,80 | 22 | 546786,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546786,15 | 2709,54 | 31.12.2021 |
| 933 | 238 | г. Ижевск, ул. Календарная, д. 57 | 1966 | 137,40 | 16 | 969122,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969122,03 | 7053,29 | 31.12.2021 |
| 934 | 239 | г. Ижевск, ул. Калининградская, д. 74 | 1969 | 210,00 | 12 | 648558,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648558,57 | 3088,37 | 31.12.2021 |
| 935 | 240 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1971 | 1299,00 | 72 | 2740775,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2740775,56 | 2109,91 | 31.12.2021 |
| 936 | 241 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 14 | 1965 | 794,50 | 8 | 130197,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130197,10 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 937 | 242 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 171 | 1930 | 2012,00 | 83 | 5349863,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5349863,05 | 2658,98 | 31.12.2021 |
| 938 | 243 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 173 | 1927 | 2192,70 | 87 | 5305164,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5305164,12 | 2419,47 | 31.12.2021 |
| 939 | 244 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 175 | 1928 | 2060,00 | 70 | 1955923,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1955923,65 | 949,48 | 31.12.2021 |
| 940 | 245 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 208 | 1936 | 4547,00 | 110 | 8099032,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8099032,73 | 1781,18 | 31.12.2021 |
| 941 | 246 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 260 | 1970 | 2332,00 | 95 | 382151,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382151,83 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 942 | 247 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 264а | 1967 | 3782,00 | 143 | 6604494,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6604494,15 | 1746,30 | 31.12.2021 |
| 943 | 248 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 268 | 1967 | 1809,40 | 80 | 296511,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296511,82 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 944 | 249 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 27 | 1982 | 976,60 | 24 | 1906908,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1906908,82 | 1952,60 | 31.12.2021 |
| 945 | 250 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 270 | 1967 | 1787,10 | 73 | 3016924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3016924,33 | 1688,17 | 31.12.2021 |
| 946 | 251 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 273 | 1966 | 4430,00 | 167 | 6578065,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6578065,06 | 1484,89 | 31.12.2021 |
| 947 | 252 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 285 | 1970 | 3792,50 | 163 | 7708733,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7708733,37 | 2032,63 | 31.12.2021 |
| 948 | 253 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 397 | 1974 | 7551,50 | 357 | 1237486,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1237486,97 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 949 | 254 | г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 10а | 1976 | 133,20 | 8 | 865640,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865640,13 | 6498,80 | 31.12.2021 |
| 950 | 255 | г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 15 | 1959 | 860,00 | 54 | 211281,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211281,01 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 951 | 256 | г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 4 | 1959 | 680,30 | 48 | 2173467,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2173467,41 | 3194,87 | 31.12.2021 |
| 952 | 257 | г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 7а | 1960 | 1240,00 | 60 | 2141663,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2141663,38 | 1727,15 | 31.12.2021 |
| 953 | 258 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 111а | 1966 | 3290,00 | 119 | 5690348,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5690348,33 | 1729,59 | 31.12.2021 |
| 954 | 259 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 111б | 1967 | 3320,00 | 138 | 3114085,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3114085,85 | 937,98 | 31.12.2021 |
| 955 | 260 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 129 | 1968 | 2808,20 | 136 | 460188,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460188,17 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 956 | 261 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 13 | 1972 | 2320,20 | 91 | 3465268,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3465268,44 | 1493,52 | 31.12.2021 |
| 957 | 262 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 131 | 1968 | 2588,40 | 140 | 1823695,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823695,66 | 704,56 | 31.12.2021 |
| 958 | 263 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 140 | 1967 | 3824,30 | 123 | 626699,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626699,51 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 959 | 264 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 15 | 1973 | 2507,80 | 101 | 3617522,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3617522,65 | 1442,51 | 31.12.2021 |
| 960 | 265 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 3 | 1973 | 2413,10 | 100 | 3484081,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3484081,06 | 1443,82 | 31.12.2021 |
| 961 | 266 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 9 | 1969 | 2289,80 | 123 | 2034359,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034359,54 | 888,44 | 31.12.2021 |
| 962 | 267 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 38 | 1965 | 4111,10 | 174 | 673698,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673698,29 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 963 | 268 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 66 | 1962 | 640,00 | 54 | 104878,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104878,72 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 964 | 269 | г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 55а | 1959 | 2491,10 | 198 | 6942080,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6942080,48 | 2786,75 | 31.12.2021 |
| 965 | 270 | г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 81 | 1952 | 832,00 | 41 | 3409214,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3409214,46 | 4097,61 | 31.12.2021 |
| 966 | 271 | г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 83 | 1952 | 2059,40 | 98 | 3270147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3270147,00 | 1587,91 | 31.12.2021 |
| 967 | 272 | г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 83в | 1952 | 933,30 | 61 | 3504925,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3504925,44 | 3755,41 | 31.12.2021 |
| 968 | 273 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 175 | 1975 | 4604,60 | 198 | 754569,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754569,62 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 969 | 274 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 191а | 1958 | 3973,80 | 126 | 9719384,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9719384,76 | 2445,87 | 31.12.2021 |
| 970 | 275 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 195 | 1958 | 3185,20 | 102 | 521968,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521968,27 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 971 | 276 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 197 | 1958 | 3593,60 | 90 | 588894,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588894,02 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 972 | 277 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 202 | 1959 | 3800,90 | 139 | 2909587,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2909587,09 | 765,50 | 31.12.2021 |
| 973 | 278 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 204 | 1960 | 3490,00 | 153 | 4403684,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4403684,26 | 1261,80 | 31.12.2021 |
| 974 | 279 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 206 | 1960 | 1750,00 | 153 | 286777,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286777,75 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 975 | 280 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 214 | 1966 | 4704,00 | 196 | 770858,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770858,58 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 976 | 281 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 218а | 1959 | 1917,80 | 82 | 1608670,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1608670,20 | 838,81 | 31.12.2021 |
| 977 | 282 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 220 | 1961 | 3687,60 | 192 | 604298,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604298,07 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 978 | 283 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 222 | 1962 | 4171,00 | 159 | 683514,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683514,28 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 979 | 284 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 222а | 1961 | 3564,30 | 177 | 584092,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584092,53 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 980 | 285 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 351 | 1962 | 3751,40 | 198 | 7989383,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7989383,43 | 2129,71 | 31.12.2021 |
| 981 | 286 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 357 | 1971 | 3594,00 | 130 | 6906504,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6906504,75 | 1921,68 | 31.12.2021 |
| 982 | 287 | г. Ижевск, ул. Кооперативная, д. 1 | 1970 | 4394,80 | 212 | 1548430,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1548430,11 | 352,33 | 31.12.2021 |
| 983 | 288 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 110а | 1958 | 251,00 | 17 | 1000642,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000642,97 | 3986,63 | 31.12.2021 |
| 984 | 289 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 114а | 1961 | 278,00 | 12 | 45556,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45556,70 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 985 | 290 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 120а | 1961 | 288,00 | 17 | 547997,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547997,62 | 1902,77 | 31.12.2021 |
| 986 | 291 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 122а | 1974 | 216,10 | 21 | 666095,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666095,40 | 3082,35 | 31.12.2021 |
| 987 | 292 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 21а | 1956 | 391,00 | 10 | 451569,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451569,05 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 988 | 293 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 21в | 1958 | 120,60 | 34 | 109653,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109653,45 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 989 | 294 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 29 | 1969 | 59,10 | 8 | 1310535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1310535,00 | 22174,87 | 31.12.2021 |
| 990 | 295 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 81а | 1960 | 272,00 | 17 | 796481,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796481,68 | 2928,24 | 31.12.2021 |
| 991 | 296 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 83а | 1961 | 275,00 | 15 | 802671,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802671,57 | 2918,81 | 31.12.2021 |
| 992 | 297 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 85а | 1961 | 273,00 | 13 | 797636,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797636,61 | 2921,75 | 31.12.2021 |
| 993 | 298 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 87а | 1963 | 285,00 | 22 | 721950,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721950,01 | 2533,16 | 31.12.2021 |
| 994 | 299 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 89а | 1961 | 225,00 | 11 | 892082,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892082,75 | 3964,81 | 31.12.2021 |
| 995 | 300 | г. Ижевск, ул. Красная, д. 125 | 1917 | 151,90 | 27 | 893179,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893179,32 | 5880,05 | 31.12.2021 |
| 996 | 301 | г. Ижевск, ул. Красная, д. 131 | 1931 | 3688,40 | 171 | 8156557,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8156557,39 | 2211,41 | 31.12.2021 |
| 997 | 302 | г. Ижевск, ул. Красная, д. 154 | 1928 | 3260,00 | 110 | 1106099,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106099,29 | 339,29 | 31.12.2021 |
| 998 | 303 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 128 | 1959 | 5513,00 | 174 | 5904217,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5904217,03 | 1070,96 | 31.12.2021 |
| 999 | 304 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 132 | 1959 | 3809,80 | 103 | 7549544,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7549544,23 | 1981,61 | 31.12.2021 |
| 1000 | 305 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 133 | 1962 | 2598,60 | 117 | 1271110,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1271110,26 | 489,15 | 31.12.2021 |
| 1001 | 306 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 135 | 1962 | 2973,00 | 96 | 1110227,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1110227,61 | 373,44 | 31.12.2021 |
| 1002 | 307 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 138 | 1963 | 4509,00 | 157 | 3363658,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3363658,98 | 745,99 | 31.12.2021 |
| 1003 | 308 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 140 | 1961 | 4091,00 | 120 | 354393,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354393,33 | 86,63 | 31.12.2021 |
| 1004 | 309 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 1г | 1952 | 103,50 | 12 | 438553,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438553,78 | 4237,23 | 31.12.2021 |
| 1005 | 310 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 3а | 1962 | 277,30 | 27 | 1297035,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1297035,76 | 4677,37 | 31.12.2021 |
| 1006 | 311 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 107 | 1976 | 2998,30 | 234 | 2549504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2549504,40 | 850,32 | 31.12.2021 |
| 1007 | 312 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 32 | 1962 | 2891,00 | 126 | 3523726,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3523726,58 | 1218,86 | 31.12.2021 |
| 1008 | 313 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 37 | 1963 | 2616,30 | 136 | 6277015,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6277015,39 | 2399,20 | 31.12.2021 |
| 1009 | 314 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 65 | 1960 | 3538,50 | 167 | 6272926,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6272926,23 | 1772,76 | 31.12.2021 |
| 1010 | 315 | г. Ижевск, ул. Краснопосельская, д. 16 | 1962 | 126,50 | 11 | 1069219,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1069219,69 | 8452,33 | 31.12.2021 |
| 1011 | 316 | г. Ижевск, ул. Краснопосельская, д. 18 | 1956 | 345,00 | 38 | 936835,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936835,02 | 2715,46 | 31.12.2021 |
| 1012 | 317 | г. Ижевск, ул. Курортная, д. 12 | 1970 | 3692,60 | 136 | 2493038,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2493038,74 | 675,14 | 31.12.2021 |
| 1013 | 318 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 10 | 1963 | 1891,00 | 75 | 706168,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706168,99 | 373,44 | 31.12.2021 |
| 1014 | 319 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 12 | 1961 | 3950,00 | 173 | 1262116,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1262116,38 | 319,52 | 31.12.2021 |
| 1015 | 320 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 13 | 1961 | 2722,00 | 119 | 4727674,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4727674,51 | 1736,84 | 31.12.2021 |
| 1016 | 321 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 17 | 1957 | 10712,00 | 278 | 8635372,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8635372,80 | 806,14 | 31.12.2021 |
| 1017 | 322 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 18 | 1962 | 3680,00 | 156 | 6957376,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6957376,35 | 1890,59 | 31.12.2021 |
| 1018 | 323 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 22 | 1961 | 3723,00 | 157 | 1741400,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1741400,70 | 467,74 | 31.12.2021 |
| 1019 | 324 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 36 | 1959 | 2569,30 | 79 | 6123930,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6123930,97 | 2383,50 | 31.12.2021 |
| 1020 | 325 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 38 | 1959 | 3397,00 | 118 | 7841313,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7841313,90 | 2308,31 | 31.12.2021 |
| 1021 | 326 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 40 | 1958 | 4520,00 | 99 | 5262170,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5262170,19 | 1164,20 | 31.12.2021 |
| 1022 | 327 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 60 | 1960 | 1706,00 | 95 | 236262,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236262,23 | 138,49 | 31.12.2021 |
| 1023 | 328 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 7 | 1963 | 3468,00 | 147 | 6629543,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6629543,41 | 1911,63 | 31.12.2021 |
| 1024 | 329 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 70 | 1962 | 3514,20 | 172 | 5633004,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5633004,96 | 1602,93 | 31.12.2021 |
| 1025 | 330 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 76 | 1962 | 4552,90 | 174 | 1400664,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400664,79 | 307,64 | 31.12.2021 |
| 1026 | 331 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 77а | 1968 | 525,90 | 17 | 2294383,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2294383,82 | 4362,78 | 31.12.2021 |
| 1027 | 332 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 78 | 1962 | 4565,50 | 174 | 3090287,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3090287,48 | 676,88 | 31.12.2021 |
| 1028 | 333 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 8 | 1964 | 1505,70 | 52 | 2517917,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2517917,57 | 1672,26 | 31.12.2021 |
| 1029 | 334 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 80 | 1962 | 2202,20 | 62 | 3873955,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3873955,66 | 1759,13 | 31.12.2021 |
| 1030 | 335 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 94 | 1961 | 1744,00 | 101 | 236262,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236262,23 | 135,47 | 31.12.2021 |
| 1031 | 336 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 96 | 1961 | 19234,40 | 73 | 18692086,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18692086,08 | 971,80 | 31.12.2021 |
| 1032 | 337 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 50а | 1964 | 1747,00 | 75 | 901774,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901774,32 | 516,18 | 31.12.2021 |
| 1033 | 338 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 52 | 1962 | 3858,50 | 174 | 5018395,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5018395,60 | 1300,61 | 31.12.2021 |
| 1034 | 339 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 60 | 1962 | 3567,20 | 159 | 354393,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354393,33 | 99,35 | 31.12.2021 |
| 1035 | 340 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 23 | 1961 | 3861,00 | 161 | 4188534,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4188534,66 | 1084,83 | 31.12.2021 |
| 1036 | 341 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 23а | 1960 | 1558,50 | 40 | 594410,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594410,68 | 381,40 | 31.12.2021 |
| 1037 | 342 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 9 | 1971 | 5500,00 | 195 | 5439816,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5439816,25 | 989,06 | 31.12.2021 |
| 1038 | 343 | г. Ижевск, ул. Люллинская, д. 28 | 1950 | 397,30 | 18 | 2369011,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2369011,55 | 5962,78 | 31.12.2021 |
| 1039 | 344 | г. Ижевск, ул. Магистральная, д. 10 | 1956 | 496,10 | 27 | 1859233,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1859233,15 | 3747,70 | 31.12.2021 |
| 1040 | 345 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 58 | 1977 | 130,90 | 12 | 481734,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481734,06 | 3680,17 | 31.12.2021 |
| 1041 | 346 | г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 40 | 1959 | 2889,80 | 82 | 5140714,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5140714,18 | 1778,92 | 31.12.2021 |
| 1042 | 347 | г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 85а | 1948 | 105,10 | 10 | 363916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363916,74 | 3462,58 | 31.12.2021 |
| 1043 | 348 | г. Ижевск, ул. Малахова, д. 8 | 1959 | 131,60 | 6 | 535968,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535968,65 | 4072,71 | 31.12.2021 |
| 1044 | 349 | г. Ижевск, ул. Мельничная, д. 46а | 1960 | 224,80 | 17 | 1139914,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1139914,34 | 5070,79 | 31.12.2021 |
| 1045 | 350 | г. Ижевск, ул. Мельничная, д. 46б | 1960 | 216,90 | 16 | 776720,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776720,74 | 3581,01 | 31.12.2021 |
| 1046 | 351 | г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 37 | 1962 | 1035,90 | 49 | 169756,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169756,05 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1047 | 352 | г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 48 | 1965 | 3207,60 | 171 | 525639,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525639,03 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1048 | 353 | г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 50 | 1964 | 3772,30 | 152 | 1239822,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239822,84 | 328,66 | 31.12.2021 |
| 1049 | 354 | г. Ижевск, ул. Металлургов, д. 3 | 1955 | 415,90 | 32 | 1549864,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1549864,24 | 3726,53 | 31.12.2021 |
| 1050 | 355 | г. Ижевск, ул. Металлургов, д. 5 | 1954 | 330,30 | 20 | 1256864,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1256864,40 | 3805,22 | 31.12.2021 |
| 1051 | 356 | г. Ижевск, ул. Милиционная, д. 16 | 1918 | 193,44 | 25 | 613620,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613620,48 | 3172,15 | 31.12.2021 |
| 1052 | 357 | г. Ижевск, ул. Нагорная, д. 26 | 1928 | 161,40 | 8 | 682217,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682217,78 | 4226,88 | 31.12.2021 |
| 1053 | 358 | г. Ижевск, ул. Новостроительная, д. 29 | 1966 | 1619,00 | 74 | 265310,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265310,39 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1054 | 359 | г. Ижевск, ул. Новостроительная, д. 31 | 1963 | 2556,90 | 86 | 587584,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587584,06 | 229,80 | 31.12.2021 |
| 1055 | 360 | г. Ижевск, ул. Новостроительная, д. 33 | 1963 | 4665,80 | 50 | 764598,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764598,65 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1056 | 361 | г. Ижевск, ул. Областная, д. 21 | 1940 | 163,00 | 16 | 536286,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536286,13 | 3290,10 | 31.12.2021 |
| 1057 | 362 | г. Ижевск, ул. Олега Кошевого, д. 4 | 1967 | 2250,00 | 120 | 6480175,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6480175,89 | 2880,08 | 31.12.2021 |
| 1058 | 363 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1977 | 4640,60 | 259 | 2097336,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2097336,34 | 451,95 | 31.12.2021 |
| 1059 | 364 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 12 | 1976 | 4287,70 | 168 | 1937841,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1937841,88 | 451,95 | 31.12.2021 |
| 1060 | 365 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 14 | 1979 | 4293,30 | 239 | 1940372,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1940372,82 | 451,95 | 31.12.2021 |
| 1061 | 366 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 18 | 1952 | 2125,50 | 79 | 4316090,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4316090,42 | 2030,62 | 31.12.2021 |
| 1062 | 367 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 20 | 1954 | 2211,80 | 64 | 7653363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7653363,00 | 3460,24 | 31.12.2021 |
| 1063 | 368 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 23 | 1957 | 2408,10 | 62 | 8126615,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8126615,28 | 3374,70 | 31.12.2021 |
| 1064 | 369 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 26а | 1960 | 1665,50 | 154 | 4527258,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4527258,82 | 2718,26 | 31.12.2021 |
| 1065 | 370 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 27 | 1941 | 758,30 | 55 | 1920120,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1920120,63 | 2532,14 | 31.12.2021 |
| 1066 | 371 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 27а | 1959 | 940,00 | 61 | 154040,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154040,62 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1067 | 372 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 27б | 1960 | 1555,50 | 39 | 4109228,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4109228,95 | 2641,74 | 31.12.2021 |
| 1068 | 373 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 27в | 1960 | 1591,00 | 39 | 3835002,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3835002,98 | 2410,44 | 31.12.2021 |
| 1069 | 374 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 28 | 1957 | 1892,40 | 88 | 5616744,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5616744,14 | 2968,05 | 31.12.2021 |
| 1070 | 375 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 32 | 1962 | 1111,00 | 56 | 3094789,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3094789,07 | 2785,59 | 31.12.2021 |
| 1071 | 376 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 33 | 1949 | 1204,50 | 39 | 197385,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197385,03 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1072 | 377 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 35 | 1948 | 2675,90 | 116 | 6041048,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6041048,89 | 2257,58 | 31.12.2021 |
| 1073 | 378 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 36 | 1960 | 1285,30 | 46 | 210625,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210625,96 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1074 | 379 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 36а | 1961 | 1023,00 | 38 | 3873121,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3873121,52 | 3786,04 | 31.12.2021 |
| 1075 | 380 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 38 | 1962 | 1285,90 | 38 | 3282114,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3282114,47 | 2552,39 | 31.12.2021 |
| 1076 | 381 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 40 | 1961 | 1265,10 | 27 | 3228795,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3228795,10 | 2552,21 | 31.12.2021 |
| 1077 | 382 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 44 | 1960 | 1040,80 | 54 | 2885302,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2885302,88 | 2772,20 | 31.12.2021 |
| 1078 | 383 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 48 | 1960 | 1118,20 | 39 | 2329977,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2329977,04 | 2083,69 | 31.12.2021 |
| 1079 | 384 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 49 | 1950 | 877,70 | 42 | 3319878,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3319878,87 | 3782,48 | 31.12.2021 |
| 1080 | 385 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 50 | 1962 | 3002,00 | 151 | 491946,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491946,74 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1081 | 386 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 51 | 1951 | 1404,50 | 55 | 1852228,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1852228,04 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 1082 | 387 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 52 | 1962 | 3246,60 | 156 | 7371465,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7371465,45 | 2270,52 | 31.12.2021 |
| 1083 | 388 | г. Ижевск, ул. Партизанская, д. 26б | 1958 | 438,20 | 25 | 1169635,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1169635,34 | 2669,18 | 31.12.2021 |
| 1084 | 389 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 11 | 1931 | 2747,40 | 121 | 3600671,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600671,86 | 1310,57 | 31.12.2021 |
| 1085 | 390 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 37 | 1962 | 3744,40 | 137 | 7215138,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7215138,13 | 1926,91 | 31.12.2021 |
| 1086 | 391 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 41 | 1961 | 3513,00 | 120 | 575685,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575685,84 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1087 | 392 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 41а | 1961 | 2876,00 | 118 | 471298,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471298,76 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1088 | 393 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 43 | 1961 | 3366,00 | 144 | 2467850,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2467850,76 | 733,17 | 31.12.2021 |
| 1089 | 394 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 43а | 1961 | 1617,70 | 39 | 3015277,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3015277,90 | 1863,93 | 31.12.2021 |
| 1090 | 395 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 45 | 1960 | 3760,60 | 173 | 7473690,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7473690,97 | 1987,37 | 31.12.2021 |
| 1091 | 396 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 51 | 1960 | 3836,50 | 167 | 2377665,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2377665,39 | 619,75 | 31.12.2021 |
| 1092 | 397 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 53 | 1960 | 3434,80 | 173 | 7058615,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7058615,81 | 2055,03 | 31.12.2021 |
| 1093 | 398 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 59 | 1961 | 3338,00 | 166 | 547008,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547008,08 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1094 | 399 | г. Ижевск, ул. Песочная, д. 19 | 1984 | 1277,31 | 91 | 785706,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785706,96 | 615,13 | 31.12.2021 |
| 1095 | 400 | г. Ижевск, ул. Песочная, д. 21 | 1970 | 3180,90 | 187 | 6363633,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6363633,31 | 2000,58 | 31.12.2021 |
| 1096 | 401 | г. Ижевск, ул. Подлесная 10-я, д. 7 | 1964 | 2081,00 | 129 | 5854703,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5854703,72 | 2813,41 | 31.12.2021 |
| 1097 | 402 | г. Ижевск, ул. Подлесная 1-я, д. 72 | 1965 | 959,40 | 65 | 1790965,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1790965,12 | 1866,76 | 31.12.2021 |
| 1098 | 403 | г. Ижевск, ул. Подлесная 3-я, д. 29 | 1964 | 1697,90 | 79 | 1779381,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1779381,79 | 1047,99 | 31.12.2021 |
| 1099 | 404 | г. Ижевск, ул. Подлесная 3-я, д. 37 | 1968 | 1983,40 | 81 | 2536088,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2536088,34 | 1278,66 | 31.12.2021 |
| 1100 | 405 | г. Ижевск, ул. Подлесная 3-я, д. 39 | 1968 | 2003,00 | 79 | 2125408,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2125408,29 | 1061,11 | 31.12.2021 |
| 1101 | 406 | г. Ижевск, ул. Подлесная 7-я, д. 81 | 1962 | 1103,70 | 54 | 2104340,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2104340,77 | 1906,62 | 31.12.2021 |
| 1102 | 407 | г. Ижевск, ул. Подлесная 7-я, д. 87 | 1962 | 2073,20 | 100 | 2318028,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2318028,07 | 1118,09 | 31.12.2021 |
| 1103 | 408 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 68 | 1959 | 758,80 | 50 | 1000691,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000691,11 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 1104 | 409 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 70 | 1959 | 756,10 | 44 | 2237878,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2237878,68 | 2959,77 | 31.12.2021 |
| 1105 | 410 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 72 | 1959 | 751,70 | 43 | 1878900,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1878900,16 | 2499,53 | 31.12.2021 |
| 1106 | 411 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 74 | 1959 | 756,60 | 40 | 997789,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997789,78 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 1107 | 412 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 76 | 1959 | 761,00 | 51 | 2827190,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2827190,87 | 3715,10 | 31.12.2021 |
| 1108 | 413 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 76а | 1960 | 755,60 | 57 | 1182776,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1182776,96 | 1565,35 | 31.12.2021 |
| 1109 | 414 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 78 | 1959 | 754,20 | 53 | 2223654,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2223654,91 | 2948,36 | 31.12.2021 |
| 1110 | 415 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 78а | 1960 | 840,80 | 45 | 1130290,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1130290,46 | 1344,30 | 31.12.2021 |
| 1111 | 416 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 80 | 1959 | 746,00 | 53 | 2212840,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2212840,97 | 2966,27 | 31.12.2021 |
| 1112 | 417 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 82 | 1959 | 750,90 | 37 | 990272,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990272,74 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 1113 | 418 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 10 | 1957 | 394,10 | 28 | 64582,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64582,34 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1114 | 419 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 12 | 1957 | 443,20 | 33 | 1818216,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1818216,92 | 4102,48 | 31.12.2021 |
| 1115 | 420 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 23 | 1961 | 1385,70 | 70 | 554700,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554700,68 | 400,30 | 31.12.2021 |
| 1116 | 421 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 23а | 1963 | 1729,40 | 96 | 1674205,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1674205,95 | 968,08 | 31.12.2021 |
| 1117 | 422 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 25 | 1963 | 2016,60 | 79 | 1423707,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423707,88 | 705,99 | 31.12.2021 |
| 1118 | 423 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 25а | 1962 | 1774,70 | 149 | 5472262,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5472262,87 | 3083,49 | 31.12.2021 |
| 1119 | 424 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 27а | 1963 | 1402,50 | 146 | 4087510,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4087510,52 | 2914,45 | 31.12.2021 |
| 1120 | 425 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 31а | 1968 | 3641,90 | 137 | 5600426,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5600426,36 | 1537,78 | 31.12.2021 |
| 1121 | 426 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 32 | 1958 | 628,50 | 71 | 815505,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815505,47 | 1297,54 | 31.12.2021 |
| 1122 | 427 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 33 | 1958 | 1007,40 | 71 | 3843828,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3843828,12 | 3815,59 | 31.12.2021 |
| 1123 | 428 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 35 | 1957 | 421,10 | 25 | 1301204,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1301204,77 | 3090,01 | 31.12.2021 |
| 1124 | 429 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 37 | 1957 | 427,00 | 24 | 1598666,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1598666,08 | 3743,95 | 31.12.2021 |
| 1125 | 430 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 39 | 1958 | 699,20 | 46 | 2415458,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2415458,85 | 3454,60 | 31.12.2021 |
| 1126 | 431 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 41 | 1957 | 422,40 | 29 | 1346536,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1346536,97 | 3187,82 | 31.12.2021 |
| 1127 | 432 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 43 | 1957 | 431,10 | 22 | 1625874,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1625874,08 | 3771,45 | 31.12.2021 |
| 1128 | 433 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 44 | 1957 | 1119,50 | 69 | 183455,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183455,81 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1129 | 434 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 45 | 1957 | 412,60 | 33 | 544129,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544129,06 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 1130 | 435 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 47 | 1957 | 415,30 | 30 | 1577786,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577786,13 | 3799,15 | 31.12.2021 |
| 1131 | 436 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 49 | 1958 | 427,20 | 25 | 563383,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563383,31 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 1132 | 437 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 51 | 1959 | 1005,80 | 76 | 3238413,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3238413,68 | 3219,74 | 31.12.2021 |
| 1133 | 438 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 57 | 1958 | 285,60 | 16 | 1060649,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1060649,60 | 3713,76 | 31.12.2021 |
| 1134 | 439 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 59 | 1958 | 288,30 | 19 | 47244,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47244,60 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1135 | 440 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 61 | 1958 | 286,60 | 18 | 133969,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133969,07 | 467,44 | 31.12.2021 |
| 1136 | 441 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 63 | 1958 | 286,30 | 24 | 1056122,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1056122,55 | 3688,87 | 31.12.2021 |
| 1137 | 442 | г. Ижевск, ул. Позимь, д. 21 | 1959 | 117,70 | 10 | 299127,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299127,92 | 2541,44 | 31.12.2021 |
| 1138 | 443 | г. Ижевск, ул. Позимь, д. 63 | 1961 | 119,00 | 17 | 289376,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289376,33 | 2431,73 | 31.12.2021 |
| 1139 | 444 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 154 | 1960 | 1697,00 | 41 | 3399427,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3399427,04 | 2003,20 | 31.12.2021 |
| 1140 | 445 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 154а | 1960 | 2964,80 | 107 | 6133347,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6133347,87 | 2068,72 | 31.12.2021 |
| 1141 | 446 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 156 | 1959 | 3030,00 | 85 | 6244425,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6244425,80 | 2060,87 | 31.12.2021 |
| 1142 | 447 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 160 | 1960 | 2840,00 | 83 | 5978064,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5978064,15 | 2104,95 | 31.12.2021 |
| 1143 | 448 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 162 | 1960 | 3150,00 | 78 | 1594473,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594473,69 | 506,18 | 31.12.2021 |
| 1144 | 449 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 169 | 1971 | 5184,00 | 187 | 849517,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849517,62 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1145 | 450 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 171 | 1971 | 3449,70 | 122 | 6031338,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6031338,61 | 1748,37 | 31.12.2021 |
| 1146 | 451 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 175 | 1970 | 4038,00 | 118 | 7394976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7394976,00 | 1831,35 | 31.12.2021 |
| 1147 | 452 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 179 | 1961 | 3712,00 | 160 | 6749809,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6749809,75 | 1818,38 | 31.12.2021 |
| 1148 | 453 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 179а | 1961 | 2894,00 | 151 | 2633137,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2633137,13 | 909,86 | 31.12.2021 |
| 1149 | 454 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 181 | 1961 | 3494,50 | 139 | 4046834,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4046834,84 | 1158,06 | 31.12.2021 |
| 1150 | 455 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 181а | 1961 | 3464,00 | 174 | 1718088,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1718088,02 | 495,98 | 31.12.2021 |
| 1151 | 456 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 182 | 1957 | 4708,00 | 120 | 5446763,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5446763,39 | 1156,92 | 31.12.2021 |
| 1152 | 457 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 184 | 1961 | 854,30 | 37 | 2004256,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2004256,48 | 2346,08 | 31.12.2021 |
| 1153 | 458 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 185 | 1937 | 2915,20 | 47 | 7406245,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7406245,77 | 2540,56 | 31.12.2021 |
| 1154 | 459 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 194а | 1941 | 3460,00 | 116 | 874854,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874854,82 | 252,85 | 31.12.2021 |
| 1155 | 460 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 204 | 1954 | 3298,20 | 69 | 540485,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540485,94 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1156 | 461 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 215 | 1955 | 2644,00 | 65 | 3263942,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3263942,28 | 1234,47 | 31.12.2021 |
| 1157 | 462 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 216 | 1964 | 5390,00 | 264 | 1815880,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1815880,73 | 336,90 | 31.12.2021 |
| 1158 | 463 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 217 | 1965 | 2330,00 | 65 | 2086717,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2086717,60 | 895,59 | 31.12.2021 |
| 1159 | 464 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 224 | 1964 | 3350,00 | 125 | 984190,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984190,35 | 293,79 | 31.12.2021 |
| 1160 | 465 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 228 | 1964 | 1707,00 | 75 | 2124545,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2124545,61 | 1244,61 | 31.12.2021 |
| 1161 | 466 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 229 | 1964 | 2907,40 | 118 | 6295176,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6295176,18 | 2165,23 | 31.12.2021 |
| 1162 | 467 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 231 | 1969 | 3320,00 | 152 | 4032807,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4032807,94 | 1214,70 | 31.12.2021 |
| 1163 | 468 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 233 | 1963 | 3067,50 | 91 | 6658733,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6658733,37 | 2170,74 | 31.12.2021 |
| 1164 | 469 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 235 | 1963 | 3304,20 | 115 | 6992021,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6992021,69 | 2116,10 | 31.12.2021 |
| 1165 | 470 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 243 | 1965 | 1771,00 | 72 | 290219,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290219,08 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1166 | 471 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 247 | 1965 | 3154,60 | 104 | 516953,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516953,77 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1167 | 472 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 254 | 1964 | 4283,00 | 145 | 4392794,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4392794,24 | 1025,63 | 31.12.2021 |
| 1168 | 473 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 255 | 1965 | 4298,20 | 131 | 8362538,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8362538,90 | 1945,59 | 31.12.2021 |
| 1169 | 474 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 256 | 1965 | 3838,00 | 116 | 7654827,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7654827,34 | 1994,48 | 31.12.2021 |
| 1170 | 475 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 257 | 1965 | 2911,40 | 113 | 6358923,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6358923,05 | 2184,15 | 31.12.2021 |
| 1171 | 476 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 260 | 1968 | 3833,10 | 158 | 5761579,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5761579,91 | 1503,11 | 31.12.2021 |
| 1172 | 477 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 261а | 1966 | 3224,80 | 148 | 3434197,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3434197,67 | 1064,93 | 31.12.2021 |
| 1173 | 478 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 367 | 1961 | 1892,80 | 60 | 310178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310178,80 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1174 | 479 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 367а | 1967 | 3228,90 | 104 | 4663266,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4663266,09 | 1444,23 | 31.12.2021 |
| 1175 | 480 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 371 | 1963 | 375,50 | 38 | 61534,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61534,31 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1176 | 481 | г. Ижевск, ул. Пятнадцатая, д. 68 | 1928 | 256,90 | 22 | 736573,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736573,88 | 2867,16 | 31.12.2021 |
| 1177 | 482 | г. Ижевск, ул. Пятнадцатая, д. 8 | 1934 | 381,80 | 25 | 798460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798460,90 | 2091,31 | 31.12.2021 |
| 1178 | 483 | г. Ижевск, ул. Районная, д. 47 | 1954 | 187,00 | 21 | 668338,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668338,15 | 3574,00 | 31.12.2021 |
| 1179 | 484 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 1 | 1958 | 404,90 | 22 | 1276035,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1276035,43 | 3151,48 | 31.12.2021 |
| 1180 | 485 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 10 | 1973 | 3465,30 | 178 | 567869,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567869,10 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1181 | 486 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 15 | 1962 | 1664,00 | 70 | 4379779,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4379779,95 | 2632,08 | 31.12.2021 |
| 1182 | 487 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 3 | 1959 | 444,50 | 19 | 303334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303334,00 | 682,42 | 31.12.2021 |
| 1183 | 488 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 5 | 1960 | 309,00 | 23 | 287206,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287206,86 | 929,47 | 31.12.2021 |
| 1184 | 489 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 7 | 1960 | 747,70 | 40 | 122527,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122527,84 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1185 | 490 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 8 | 1968 | 2123,40 | 160 | 4374504,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4374504,31 | 2060,14 | 31.12.2021 |
| 1186 | 491 | г. Ижевск, ул. Редукторная, д. 8 | 1972 | 4381,40 | 365 | 5188168,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5188168,80 | 1184,13 | 31.12.2021 |
| 1187 | 492 | г. Ижевск, ул. Саратовская, д. 33 | 1947 | 816,60 | 32 | 1955835,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1955835,58 | 2395,10 | 31.12.2021 |
| 1188 | 493 | г. Ижевск, ул. Саратовская, д. 35 | 1948 | 828,90 | 28 | 2161491,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2161491,72 | 2607,66 | 31.12.2021 |
| 1189 | 494 | г. Ижевск, ул. Саратовская, д. 37 | 1962 | 695,50 | 33 | 3236836,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3236836,54 | 4653,97 | 31.12.2021 |
| 1190 | 495 | г. Ижевск, ул. Свободы, д. 122 | 1968 | 3632,30 | 113 | 6981734,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6981734,53 | 1922,12 | 31.12.2021 |
| 1191 | 496 | г. Ижевск, ул. Свободы, д. 124 | 1968 | 2811,80 | 74 | 460778,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460778,09 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1192 | 497 | г. Ижевск, ул. Севастопольская, д. 82 | 1973 | 84,90 | 6 | 448854,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448854,42 | 5286,86 | 31.12.2021 |
| 1193 | 498 | г. Ижевск, ул. Севастопольская, д. 84 | 1960 | 95,70 | 6 | 295709,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295709,97 | 3089,97 | 31.12.2021 |
| 1194 | 499 | г. Ижевск, ул. Сельская, д. 6 | 1970 | 134,00 | 12 | 365369,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365369,58 | 2726,64 | 31.12.2021 |
| 1195 | 500 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 12 | 1962 | 1790,00 | 62 | 3760456,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3760456,67 | 2100,81 | 31.12.2021 |
| 1196 | 501 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 16 | 1936 | 2998,40 | 113 | 7213769,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7213769,59 | 2405,87 | 31.12.2021 |
| 1197 | 502 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 19 | 1938 | 5593,80 | 129 | 916672,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916672,80 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1198 | 503 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 22 | 1956 | 968,20 | 30 | 1793231,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1793231,88 | 1852,13 | 31.12.2021 |
| 1199 | 504 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 22а | 1956 | 8870,00 | 238 | 10261850,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10261850,26 | 1156,92 | 31.12.2021 |
| 1200 | 505 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 24а | 1962 | 3483,20 | 125 | 7180013,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7180013,48 | 2061,33 | 31.12.2021 |
| 1201 | 506 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 31 | 1940 | 1093,10 | 34 | 179129,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179129,57 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1202 | 507 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 36 | 1955 | 3158,00 | 64 | 3136476,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3136476,80 | 993,18 | 31.12.2021 |
| 1203 | 508 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 62 | 1939 | 361,10 | 38 | 1541819,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1541819,91 | 4269,79 | 31.12.2021 |
| 1204 | 509 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 66 | 1961 | 1290,00 | 59 | 1332001,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1332001,25 | 1032,56 | 31.12.2021 |
| 1205 | 510 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 7 | 1927 | 1288,10 | 23 | 211084,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211084,82 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1206 | 511 | г. Ижевск, ул. Совхозная, д. 115 | 1958 | 189,60 | 14 | 551261,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551261,94 | 2907,50 | 31.12.2021 |
| 1207 | 512 | г. Ижевск, ул. Совхозная, д. 117 | 1959 | 191,40 | 21 | 562334,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562334,63 | 2938,01 | 31.12.2021 |
| 1208 | 513 | г. Ижевск, ул. Совхозная, д. 119 | 1959 | 194,10 | 13 | 501686,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501686,43 | 2584,68 | 31.12.2021 |
| 1209 | 514 | г. Ижевск, ул. Совхозная, д. 123 | 1960 | 198,20 | 16 | 562924,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562924,54 | 2840,18 | 31.12.2021 |
| 1210 | 515 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 1 | 1946 | 496,00 | 28 | 1781498,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1781498,63 | 3591,73 | 31.12.2021 |
| 1211 | 516 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 11 | 1946 | 747,70 | 16 | 2150600,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2150600,14 | 2876,29 | 31.12.2021 |
| 1212 | 517 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 13 | 1946 | 489,90 | 35 | 1564509,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1564509,71 | 3193,53 | 31.12.2021 |
| 1213 | 518 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 15 | 1946 | 488,30 | 24 | 1674429,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1674429,05 | 3429,10 | 31.12.2021 |
| 1214 | 519 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 27 | 1960 | 296,20 | 22 | 1101607,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1101607,43 | 3719,13 | 31.12.2021 |
| 1215 | 520 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 3 | 1946 | 481,10 | 32 | 1675651,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1675651,63 | 3482,96 | 31.12.2021 |
| 1216 | 521 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 31 | 1960 | 286,30 | 25 | 1025556,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1025556,44 | 3582,10 | 31.12.2021 |
| 1217 | 522 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 33 | 1960 | 2127,40 | 98 | 2820587,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2820587,78 | 1325,84 | 31.12.2021 |
| 1218 | 523 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 5 | 1946 | 744,70 | 40 | 1920046,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1920046,77 | 2578,28 | 31.12.2021 |
| 1219 | 524 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 7 | 1947 | 496,10 | 36 | 1703603,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1703603,28 | 3433,99 | 31.12.2021 |
| 1220 | 525 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 9 | 1947 | 744,80 | 43 | 1928874,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1928874,35 | 2589,79 | 31.12.2021 |
| 1221 | 526 | г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, д. 2 | 1957 | 502,50 | 24 | 1380073,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1380073,69 | 2746,42 | 31.12.2021 |
| 1222 | 527 | г. Ижевск, ул. Союзная, д. 17 | 1983 | 5850,00 | 320 | 2643929,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2643929,16 | 451,95 | 31.12.2021 |
| 1223 | 528 | г. Ижевск, ул. Союзная, д. 19а | 1983 | 2350,00 | 104 | 1062091,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1062091,21 | 451,95 | 31.12.2021 |
| 1224 | 529 | г. Ижевск, ул. Союзная, д. 31 | 1983 | 3550,00 | 178 | 1311550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1311550,00 | 369,45 | 31.12.2021 |
| 1225 | 530 | г. Ижевск, ул. Спортивная, д. 13 | 1969 | 725,20 | 41 | 1981849,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1981849,82 | 2732,83 | 31.12.2021 |
| 1226 | 531 | г. Ижевск, ул. Стадионная, д. 25 | 1964 | 627,00 | 20 | 2446169,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2446169,01 | 3901,39 | 31.12.2021 |
| 1227 | 532 | г. Ижевск, ул. Степана Разина, д. 48 | 1982 | 4498,00 | 210 | 2695444,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2695444,51 | 599,25 | 31.12.2021 |
| 1228 | 533 | г. Ижевск, ул. Степана Разина, д. 59 | 1986 | 3366,00 | 172 | 2017088,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017088,97 | 599,25 | 31.12.2021 |
| 1229 | 534 | г. Ижевск, ул. Степана Разина, д. 65 | 1988 | 4204,00 | 185 | 2392781,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2392781,03 | 569,17 | 31.12.2021 |
| 1230 | 535 | г. Ижевск, ул. Степная, д. 20 | 1941 | 105,70 | 10 | 603745,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603745,44 | 5711,88 | 31.12.2021 |
| 1231 | 536 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 28а | 1969 | 6549,00 | 365 | 9818775,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9818775,17 | 1499,28 | 31.12.2021 |
| 1232 | 537 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 32 | 1969 | 3510,00 | 186 | 5105021,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5105021,06 | 1454,42 | 31.12.2021 |
| 1233 | 538 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 34 | 1969 | 6731,00 | 348 | 9931543,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9931543,64 | 1475,49 | 31.12.2021 |
| 1234 | 539 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 36 | 1970 | 4076,00 | 137 | 7234111,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7234111,77 | 1774,81 | 31.12.2021 |
| 1235 | 540 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 36а | 1970 | 3254,00 | 170 | 6148594,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6148594,27 | 1889,55 | 31.12.2021 |
| 1236 | 541 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 46 | 1976 | 19298,00 | 512 | 19939454,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19939454,21 | 1033,24 | 31.12.2021 |
| 1237 | 542 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 48 | 1974 | 3950,00 | 136 | 5054097,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5054097,98 | 1279,52 | 31.12.2021 |
| 1238 | 543 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 52 | 1970 | 5042,00 | 271 | 7460321,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7460321,42 | 1479,64 | 31.12.2021 |
| 1239 | 544 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 54 | 1968 | 11043,00 | 616 | 9860792,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9860792,88 | 892,95 | 31.12.2021 |
| 1240 | 545 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 185 | 1974 | 5102,00 | 234 | 7197276,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7197276,69 | 1410,68 | 31.12.2021 |
| 1241 | 546 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 201 | 1961 | 3795,00 | 50 | 8299742,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8299742,12 | 2187,02 | 31.12.2021 |
| 1242 | 547 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 205 | 1977 | 4782,70 | 120 | 1766971,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1766971,87 | 369,45 | 31.12.2021 |
| 1243 | 548 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 214 | 1970 | 3340,00 | 148 | 3508530,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3508530,73 | 1050,46 | 31.12.2021 |
| 1244 | 549 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 231 | 1954 | 2601,60 | 18 | 2800595,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800595,58 | 1076,49 | 31.12.2021 |
| 1245 | 550 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 233 | 1956 | 4164,60 | 180 | 8410643,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8410643,93 | 2019,56 | 31.12.2021 |
| 1246 | 551 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 235 | 1957 | 3252,90 | 189 | 4115181,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4115181,03 | 1265,08 | 31.12.2021 |
| 1247 | 552 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 251б | 1968 | 4854,90 | 222 | 9289329,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9289329,95 | 1913,39 | 31.12.2021 |
| 1248 | 553 | г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 2 | 1968 | 112,10 | 16 | 700481,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700481,91 | 6248,72 | 31.12.2021 |
| 1249 | 554 | г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 4 | 1961 | 98,70 | 12 | 723741,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723741,90 | 7332,74 | 31.12.2021 |
| 1250 | 555 | г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 7 | 1966 | 115,20 | 15 | 471492,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471492,36 | 4092,82 | 31.12.2021 |
| 1251 | 556 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 27 | 1972 | 6708,80 | 344 | 10102279,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10102279,15 | 1505,83 | 31.12.2021 |
| 1252 | 557 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 29 | 1972 | 4909,90 | 255 | 7518542,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7518542,70 | 1531,30 | 31.12.2021 |
| 1253 | 558 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 31 | 1971 | 5035,30 | 230 | 9834238,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9834238,48 | 1953,06 | 31.12.2021 |
| 1254 | 559 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 41 | 1971 | 3939,30 | 165 | 1178305,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1178305,61 | 299,12 | 31.12.2021 |
| 1255 | 560 | г. Ижевск, ул. Халтурина, д. 38 | 1958 | 161,00 | 13 | 1134891,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1134891,76 | 7049,02 | 31.12.2021 |
| 1256 | 561 | г. Ижевск, ул. Халтурина, д. 46 | 1967 | 163,40 | 15 | 1019362,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1019362,39 | 6238,45 | 31.12.2021 |
| 1257 | 562 | г. Ижевск, ул. Циолковского, д. 15 | 1954 | 494,10 | 17 | 1907158,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1907158,98 | 3859,86 | 31.12.2021 |
| 1258 | 563 | г. Ижевск, ул. Циолковского, д. 20 | 1955 | 929,90 | 33 | 3450408,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3450408,86 | 3710,52 | 31.12.2021 |
| 1259 | 564 | г. Ижевск, ул. Чайковского, д. 76 | 1968 | 3474,00 | 179 | 5404336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5404336,80 | 1555,65 | 31.12.2021 |
| 1260 | 565 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 34 | 1918 | 102,10 | 8 | 793464,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793464,70 | 7771,45 | 31.12.2021 |
| 1261 | 566 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 44 | 1947 | 746,80 | 25 | 2984707,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2984707,90 | 3996,66 | 31.12.2021 |
| 1262 | 567 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 46 | 1947 | 748,90 | 45 | 1832917,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1832917,38 | 2447,48 | 31.12.2021 |
| 1263 | 568 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 50 | 1948 | 739,80 | 51 | 182771,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182771,87 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 1264 | 569 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 52 | 1952 | 783,10 | 82 | 217607,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217607,90 | 277,88 | 31.12.2021 |
| 1265 | 570 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 54 | 1948 | 739,30 | 52 | 2740099,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2740099,85 | 3706,34 | 31.12.2021 |
| 1266 | 571 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 54а | 1955 | 424,60 | 10 | 1895629,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1895629,73 | 4464,51 | 31.12.2021 |
| 1267 | 572 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 56 | 1939 | 501,90 | 47 | 2188717,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2188717,93 | 4360,86 | 31.12.2021 |
| 1268 | 573 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 60а | 1956 | 1270,40 | 32 | 3297067,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3297067,39 | 2595,30 | 31.12.2021 |
| 1269 | 574 | г. Ижевск, ул. Чуровская, д. 3 | 1984 | 129,80 | 11 | 656614,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656614,69 | 5058,66 | 31.12.2021 |
| 1270 | 575 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 17 | 1972 | 3699,60 | 193 | 3864195,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3864195,81 | 1044,49 | 31.12.2021 |
| 1271 | 576 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 19 | 1972 | 4153,00 | 183 | 5726888,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5726888,29 | 1378,98 | 31.12.2021 |
| 1272 | 577 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 25а | 1981 | 7007,10 | 298 | 2588778,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2588778,01 | 369,45 | 31.12.2021 |
| 1273 | 578 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 3 | 1962 | 307,00 | 9 | 1041287,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1041287,66 | 3391,82 | 31.12.2021 |
| 1274 | 579 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 37 | 1986 | 3470,80 | 186 | 1282289,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1282289,48 | 369,45 | 31.12.2021 |
| 1275 | 580 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 42 | 1988 | 5017,00 | 296 | 2267451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2267451,70 | 451,95 | 31.12.2021 |
| 1276 | 581 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 47 | 1966 | 4150,40 | 235 | 7812701,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7812701,34 | 1882,40 | 31.12.2021 |
| 1277 | 582 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 5 | 1968 | 313,20 | 16 | 1973945,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1973945,66 | 6302,51 | 31.12.2021 |
| 1278 | 583 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 55 | 1966 | 4190,40 | 203 | 6515007,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6515007,93 | 1554,75 | 31.12.2021 |
| 1279 | 584 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 66 | 1970 | 6708,10 | 303 | 4467109,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4467109,64 | 665,93 | 31.12.2021 |
| 1280 | 585 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 68 | 1969 | 5014,30 | 277 | 7611285,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7611285,76 | 1517,92 | 31.12.2021 |
| 1281 | 586 | г. Ижевск, ул. Энгельса, д. 31 | 1960 | 361,00 | 29 | 990777,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990777,69 | 2744,54 | 31.12.2021 |
| 1282 | 587 | г. Ижевск, ул. Энгельса, д. 33 | 1959 | 109,30 | 9 | 1131396,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1131396,75 | 10351,30 | 31.12.2021 |
| 1283 | 588 | г. Ижевск, ул. Ялтинская, д. 48 | 1967 | 156,20 | 13 | 834611,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834611,07 | 5343,22 | 31.12.2021 |
| 1284 | 589 | г. Ижевск, ул. Ялтинская, д. 55 | 1983 | 3692,00 | 180 | 2212445,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2212445,75 | 599,25 | 31.12.2021 |
| 1285 | 590 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 102 | 1963 | 1649,00 | 87 | 584181,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584181,77 | 354,26 | 31.12.2021 |
| 1286 | 591 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 124 | 1962 | 2205,10 | 132 | 506739,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506739,26 | 229,80 | 31.12.2021 |
| 1287 | 592 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 126 | 1961 | 2413,70 | 132 | 855373,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855373,61 | 354,38 | 31.12.2021 |
| 1288 | 593 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 128 | 1962 | 2544,90 | 135 | 584826,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584826,43 | 229,80 | 31.12.2021 |
| 1289 | 594 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 132 | 1961 | 2516,90 | 69 | 2746633,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2746633,40 | 1091,28 | 31.12.2021 |
| 1290 | 595 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 136б | 1970 | 371,00 | 7 | 989209,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989209,43 | 2666,33 | 31.12.2021 |
| 1291 | 596 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 166 | 1962 | 2695,00 | 240 | 6838389,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6838389,62 | 2537,44 | 31.12.2021 |
| 1292 | 597 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 166а | 1971 | 2864,20 | 245 | 4793138,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4793138,02 | 1673,46 | 31.12.2021 |
| 1293 | 598 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 166б | 1975 | 6403,00 | 365 | 6407369,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6407369,12 | 1000,68 | 31.12.2021 |
| 1294 | 599 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 54 | 1966 | 3131,00 | 161 | 2452921,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2452921,83 | 783,43 | 31.12.2021 |
| 1295 | 600 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 58 | 1967 | 3170,60 | 143 | 3648838,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3648838,64 | 1150,84 | 31.12.2021 |
| 1296 | 601 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 68 | 1963 | 1617,00 | 104 | 1913363,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1913363,95 | 1183,28 | 31.12.2021 |
| 1297 | 602 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 92 | 1963 | 3542,00 | 217 | 2707580,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2707580,19 | 764,42 | 31.12.2021 |
| 1298 | 603 | мкр. Липовая роща, ул. Лесной хутор, д. 7 | 1956 | 407,50 | 20 | 1391900,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1391900,02 | 3415,71 | 31.12.2021 |
| 1299 | 604 | мкр. Медведево, д. 14 | 1966 | 74,00 | 6 | 492272,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492272,05 | 6652,33 | 31.12.2021 |
| 1300 | 605 | мкр. Медведево, д. 4 | 1941 | 115,00 | 13 | 702511,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702511,40 | 6108,79 | 31.12.2021 |
| 1301 | 606 | мкр. Медведево, д. 6 | 1959 | 125,00 | 14 | 585820,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585820,04 | 4686,56 | 31.12.2021 |
| 1302 | 607 | мкр. Новые Парники, ул. 2-я Живсовхозная, д. 15 | 1970 | 95,00 | 4 | 665398,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665398,44 | 7004,19 | 31.12.2021 |
| 1303 | 608 | мкр. Новые Парники, ул. 2-я Живсовхозная, д. 15а | 1963 | 92,10 | 14 | 738664,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738664,08 | 8020,24 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Камбарский район" | x | 41451,64 | 1803,00 | 96009965,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96009965,70 | x | x |
| 1304 | 1 | г. Камбарка, пер. Пионерский, д. 21 | 1968 | 490,00 | 18 | 533393,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533393,01 | 1088,56 | 31.12.2021 |
| 1305 | 2 | г. Камбарка, пер. Пионерский, д. 21а | 1970 | 432,70 | 27 | 511006,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511006,50 | 1180,97 | 31.12.2021 |
| 1306 | 3 | г. Камбарка, пер. Уральский, д. 10 | 1959 | 556,70 | 25 | 1970732,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1970732,92 | 3540,03 | 31.12.2021 |
| 1307 | 4 | г. Камбарка, пер. Уральский, д. 6 | 1960 | 563,50 | 28 | 2718239,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2718239,02 | 4823,85 | 31.12.2021 |
| 1308 | 5 | г. Камбарка, пер. Уральский, д. 8 | 1955 | 412,10 | 19 | 1423251,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1423251,56 | 3453,66 | 31.12.2021 |
| 1309 | 6 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 10 | 1963 | 659,30 | 19 | 1103386,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1103386,16 | 1673,57 | 31.12.2021 |
| 1310 | 7 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 11 | 1961 | 694,80 | 27 | 2374778,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374778,23 | 3417,93 | 31.12.2021 |
| 1311 | 8 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 12 | 1968 | 776,30 | 35 | 2422344,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2422344,20 | 3120,37 | 31.12.2021 |
| 1312 | 9 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 14 | 1952 | 392,30 | 14 | 2184293,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2184293,14 | 5567,92 | 31.12.2021 |
| 1313 | 10 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 27 | 1953 | 204,30 | 12 | 1301668,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1301668,29 | 6371,36 | 31.12.2021 |
| 1314 | 11 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 28 | 1953 | 344,00 | 12 | 2050906,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2050906,47 | 5961,94 | 31.12.2021 |
| 1315 | 12 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 5 | 1944 | 369,30 | 24 | 2076521,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2076521,59 | 5622,86 | 31.12.2021 |
| 1316 | 13 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 6 | 1955 | 868,50 | 20 | 2883052,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2883052,07 | 3319,58 | 31.12.2021 |
| 1317 | 14 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 7 | 1951 | 858,20 | 20 | 2852898,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2852898,21 | 3324,28 | 31.12.2021 |
| 1318 | 15 | г. Камбарка, ул. Восточная, д. 2 | 1965 | 521,20 | 24 | 1561842,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1561842,06 | 2996,63 | 31.12.2021 |
| 1319 | 16 | г. Камбарка, ул. Интернациональная, д. 18 | 1954 | 392,10 | 20 | 670447,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670447,37 | 1709,89 | 31.12.2021 |
| 1320 | 17 | г. Камбарка, ул. Интернациональная, д. 20 | 1959 | 549,80 | 30 | 1950609,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950609,98 | 3547,85 | 31.12.2021 |
| 1321 | 18 | г. Камбарка, ул. К.Маркса, д. 53а | 1958 | 270,90 | 13 | 312864,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312864,61 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1322 | 19 | г. Камбарка, ул. Нагорная, д. 22 | 1969 | 554,60 | 30 | 846215,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846215,59 | 1525,81 | 31.12.2021 |
| 1323 | 20 | г. Камбарка, ул. Нагорная, д. 24 | 1960 | 259,60 | 18 | 976877,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976877,69 | 3763,01 | 31.12.2021 |
| 1324 | 21 | г. Камбарка, ул. Нагорная, д. 26 | 1962 | 562,00 | 36 | 1986228,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1986228,32 | 3534,21 | 31.12.2021 |
| 1325 | 22 | г. Камбарка, ул. Н. Манохина, д. 205а | 1975 | 142,40 | 14 | 35180,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35180,74 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 1326 | 23 | г. Камбарка, ул. Первомайская, д. 122 | 1964 | 599,20 | 23 | 1947875,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1947875,54 | 3250,79 | 31.12.2021 |
| 1327 | 24 | г. Камбарка, ул. Первомайская, д. 287 | 1955 | 1470,10 | 55 | 7589449,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7589449,99 | 5162,54 | 31.12.2021 |
| 1328 | 25 | г. Камбарка, ул. Пролетарская, д. 43а | 1977 | 667,20 | 51 | 136719,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136719,11 | 204,91 | 31.12.2021 |
| 1329 | 26 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 14 | 1961 | 299,40 | 14 | 612450,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612450,97 | 2045,59 | 31.12.2021 |
| 1330 | 27 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 15 | 1952 | 412,80 | 19 | 569963,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569963,39 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 1331 | 28 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 21 | 1974 | 386,60 | 15 | 432001,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432001,68 | 1117,44 | 31.12.2021 |
| 1332 | 29 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 23 | 1960 | 459,50 | 48 | 1686302,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1686302,62 | 3669,86 | 31.12.2021 |
| 1333 | 30 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 32 | 1960 | 543,10 | 46 | 554138,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554138,61 | 1020,33 | 31.12.2021 |
| 1334 | 31 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 34 | 1961 | 560,00 | 32 | 1689991,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1689991,67 | 3017,84 | 31.12.2021 |
| 1335 | 32 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 36 | 1962 | 568,10 | 35 | 1709507,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1709507,64 | 3009,17 | 31.12.2021 |
| 1336 | 33 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 38 | 1965 | 611,70 | 29 | 1639440,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1639440,96 | 2680,14 | 31.12.2021 |
| 1337 | 34 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 11 | 1974 | 950,40 | 39 | 1122041,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1122041,94 | 1180,60 | 31.12.2021 |
| 1338 | 35 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 12 | 1975 | 1145,69 | 42 | 1540498,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1540498,45 | 1344,60 | 31.12.2021 |
| 1339 | 36 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 13 | 1974 | 961,70 | 31 | 1292991,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1292991,68 | 1344,49 | 31.12.2021 |
| 1340 | 37 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 25 | 1967 | 602,70 | 26 | 2056037,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2056037,44 | 3411,38 | 31.12.2021 |
| 1341 | 38 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 26 | 1969 | 636,00 | 30 | 104223,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104223,24 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1342 | 39 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 27 | 1969 | 636,80 | 22 | 2016299,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2016299,94 | 3166,30 | 31.12.2021 |
| 1343 | 40 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 9 | 1976 | 1106,70 | 41 | 1306614,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1306614,49 | 1180,64 | 31.12.2021 |
| 1344 | 41 | г. Камбарка, ул. Ю. Курягина, д. 21 | 1963 | 500,50 | 19 | 1681849,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1681849,26 | 3360,34 | 31.12.2021 |
| 1345 | 42 | п. Борок, ул. Ленина, д. 18 | 1962 | 664,00 | 24 | 2393516,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2393516,24 | 3604,69 | 31.12.2021 |
| 1346 | 43 | п. Борок, ул. Ленина, д. 20 | 1969 | 1003,00 | 52 | 2465626,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2465626,66 | 2458,25 | 31.12.2021 |
| 1347 | 44 | п. Борок, ул. Ленина, д. 23 | 1957 | 687,00 | 48 | 112580,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112580,76 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1348 | 45 | п. Борок, ул. Ленина, д. 25 | 1961 | 655,00 | 30 | 1205756,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1205756,89 | 1840,85 | 31.12.2021 |
| 1349 | 46 | п. Борок, ул. Ленина, д. 5 | 1973 | 898,00 | 45 | 147157,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147157,96 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1350 | 47 | с. Ершовка, ул. Восточная, д. 1 | 1954 | 685,00 | 24 | 1133067,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133067,27 | 1654,11 | 31.12.2021 |
| 1351 | 48 | с. Ершовка, ул. Восточная, д. 2 | 1955 | 404,80 | 15 | 526107,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526107,61 | 1299,67 | 31.12.2021 |
| 1352 | 49 | с. Ершовка, ул. Восточная, д. 4 | 1957 | 387,00 | 16 | 1349816,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1349816,62 | 3487,90 | 31.12.2021 |
| 1353 | 50 | с. Ершовка, ул. Восточная, д. 5 | 1957 | 387,00 | 16 | 664557,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664557,32 | 1717,20 | 31.12.2021 |
| 1354 | 51 | с. Кама, ул. Гагарина, д. 6 | 1963 | 577,70 | 20 | 1009145,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1009145,64 | 1746,83 | 31.12.2021 |
| 1355 | 52 | с. Кама, ул. Гагарина, д. 8 | 1961 | 578,70 | 33 | 2340160,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2340160,38 | 4043,82 | 31.12.2021 |
| 1356 | 53 | с. Кама, ул. Короленко, д. 8 | 1950 | 545,30 | 24 | 134719,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134719,54 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 1357 | 54 | с. Кама, ул. Короленко, д. 9 | 1963 | 509,90 | 19 | 1405677,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1405677,76 | 2756,77 | 31.12.2021 |
| 1358 | 55 | с. Кама, ул. Речников, д. 1 | 1955 | 440,70 | 22 | 1569647,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1569647,06 | 3561,71 | 31.12.2021 |
| 1359 | 56 | с. Кама, ул. Речников, д. 16 | 1959 | 295,72 | 12 | 1041020,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1041020,70 | 3520,29 | 31.12.2021 |
| 1360 | 57 | с. Кама, ул. Речников, д. 1б | 1970 | 363,60 | 7 | 461201,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461201,77 | 1268,43 | 31.12.2021 |
| 1361 | 58 | с. Кама, ул. Речников, д. 7 | 1973 | 3656,30 | 96 | 2387479,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2387479,84 | 652,98 | 31.12.2021 |
| 1362 | 59 | с. Камское, ул. Пушкина, д. 10 | 1970 | 668,00 | 36 | 1995579,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1995579,13 | 2987,39 | 31.12.2021 |
| 1363 | 60 | с. Камское, ул. Пушкина, д. 9 | 1972 | 784,00 | 25 | 2306524,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2306524,35 | 2942,00 | 31.12.2021 |
| 1364 | 61 | с. Камское, ул. Советская, д. 13а | 1959 | 735,00 | 17 | 120446,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120446,67 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1365 | 62 | с. Камское, ул. Советская, д. 15 | 1966 | 684,00 | 37 | 2175187,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2175187,24 | 3180,10 | 31.12.2021 |
| 1366 | 63 | с. Камское, ул. Советская, д. 17 | 1962 | 666,00 | 30 | 2089204,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2089204,14 | 3136,94 | 31.12.2021 |
| 1367 | 64 | ст. Армязь, ул. Вокзальная, д. 32 | 1957 | 472,00 | 24 | 1387621,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1387621,23 | 2939,88 | 31.12.2021 |
| 1368 | 65 | с. Шолья, ул. Лесная, д. 10 | 1972 | 348,10 | 11 | 566280,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566280,46 | 1626,78 | 31.12.2021 |
| 1369 | 66 | с. Шолья, ул. Лесная, д. 8 | 1974 | 363,03 | 18 | 586746,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586746,11 | 1616,25 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Каракулинский район" | x | 14281,40 | 711,00 | 19169734,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19169734,95 | x | x |
| 1370 | 1 | с. Каракулино, пер. Октябрьский, д. 2 | 1969 | 144,00 | 14 | 606332,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606332,13 | 4210,64 | 31.12.2021 |
| 1371 | 2 | с. Каракулино, пер. Октябрьский, д. 5 | 1968 | 187,00 | 18 | 244467,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244467,36 | 1307,31 | 31.12.2021 |
| 1372 | 3 | с. Каракулино, пер. Свободы, д. 6 | 1974 | 987,00 | 23 | 385610,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385610,34 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1373 | 4 | с. Каракулино, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 1975 | 187,00 | 14 | 675036,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675036,73 | 3609,82 | 31.12.2021 |
| 1374 | 5 | с. Каракулино, ул. 60 лет Октября, д. 20 | 1975 | 165,00 | 15 | 622824,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622824,57 | 3774,69 | 31.12.2021 |
| 1375 | 6 | с. Каракулино, ул. 60 лет Октября, д. 22 | 1972 | 141,00 | 13 | 596984,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596984,64 | 4233,93 | 31.12.2021 |
| 1376 | 7 | с. Каракулино, ул. Девятьярова, д. 1 | 1974 | 786,00 | 19 | 307081,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307081,80 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1377 | 8 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 18 | 1966 | 395,00 | 13 | 644366,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644366,87 | 1631,31 | 31.12.2021 |
| 1378 | 9 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 20 | 1968 | 186,00 | 11 | 845192,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845192,84 | 4544,05 | 31.12.2021 |
| 1379 | 10 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 24 | 1968 | 164,00 | 10 | 619955,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619955,82 | 3780,22 | 31.12.2021 |
| 1380 | 11 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 26 | 1968 | 143,00 | 12 | 130604,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130604,83 | 913,32 | 31.12.2021 |
| 1381 | 12 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 27 | 1966 | 583,00 | 15 | 788299,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788299,47 | 1352,14 | 31.12.2021 |
| 1382 | 13 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 29 | 1967 | 395,00 | 13 | 611509,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611509,67 | 1548,13 | 31.12.2021 |
| 1383 | 14 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 31 | 1968 | 777,00 | 16 | 910637,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910637,39 | 1171,99 | 31.12.2021 |
| 1384 | 15 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 32 | 1969 | 767,00 | 18 | 507889,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507889,51 | 662,18 | 31.12.2021 |
| 1385 | 16 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 33 | 1969 | 776,00 | 18 | 719085,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719085,24 | 926,66 | 31.12.2021 |
| 1386 | 17 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 34 | 1975 | 904,00 | 23 | 148141,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148141,18 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1387 | 18 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 35 | 1971 | 386,00 | 14 | 556199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556199,90 | 1440,93 | 31.12.2021 |
| 1388 | 19 | с. Каракулино, ул. Кирова, д. 7 | 1970 | 134,00 | 11 | 525546,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525546,75 | 3921,99 | 31.12.2021 |
| 1389 | 20 | с. Каракулино, ул. Кирова, д. 9 | 1917 | 160,00 | 14 | 608480,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608480,79 | 3803,00 | 31.12.2021 |
| 1390 | 21 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 19 | 1970 | 247,00 | 18 | 191627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191627,60 | 775,82 | 31.12.2021 |
| 1391 | 22 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 21 | 1965 | 230,00 | 17 | 426731,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426731,39 | 1855,35 | 31.12.2021 |
| 1392 | 23 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 33 | 1970 | 180,00 | 11 | 676296,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676296,57 | 3757,20 | 31.12.2021 |
| 1393 | 24 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 42 | 1973 | 811,00 | 21 | 942623,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942623,69 | 1162,30 | 31.12.2021 |
| 1394 | 25 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 44 | 1975 | 860,00 | 28 | 140930,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140930,78 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1395 | 26 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 46 | 1976 | 796,40 | 49 | 130508,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130508,45 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1396 | 27 | с. Каракулино, ул. К. Маркса, д. 95 | 1960 | 94,00 | 6 | 458840,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458840,95 | 4881,29 | 31.12.2021 |
| 1397 | 28 | с. Каракулино, ул. М. Горького, д. 31 | 1966 | 117,00 | 12 | 516300,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516300,56 | 4412,83 | 31.12.2021 |
| 1398 | 29 | с. Каракулино, ул. Пионерская, д. 22 | 1973 | 1027,00 | 118 | 537957,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537957,01 | 523,81 | 31.12.2021 |
| 1399 | 30 | с. Каракулино, ул. Пушкина, д. 13 | 1961 | 207,00 | 13 | 33921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33921,72 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1400 | 31 | с. Каракулино, ул. Пушкина, д. 43 | 1967 | 370,00 | 15 | 341955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341955,25 | 924,20 | 31.12.2021 |
| 1401 | 32 | с. Каракулино, ул. Раскольникова, д. 31 | 1972 | 147,00 | 13 | 612954,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612954,40 | 4169,76 | 31.12.2021 |
| 1402 | 33 | с. Каракулино, ул. Сивкова, д. 3 | 1967 | 208,00 | 18 | 886349,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886349,85 | 4261,30 | 31.12.2021 |
| 1403 | 34 | с. Каракулино, ул. Сивкова, д. 4 | 1973 | 270,00 | 25 | 1087153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087153,75 | 4026,50 | 31.12.2021 |
| 1404 | 35 | с. Каракулино, ул. Сивкова, д. 5 | 1967 | 210,00 | 24 | 893618,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893618,56 | 4255,33 | 31.12.2021 |
| 1405 | 36 | с. Каракулино, ул. Юбилейная, д. 16 | 1965 | 140,00 | 19 | 237716,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237716,59 | 1697,98 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Кезский район" | x | 16275,27 | 927,00 | 24383397,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24383397,23 | x | x |
| 1406 | 1 | д. Озон, ул. Сосновая, д. 2 | 1967 | 156,00 | 19 | 297583,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297583,38 | 1907,59 | 31.12.2021 |
| 1407 | 2 | п. Кез, ул. Азина, д. 14 | 1970 | 119,60 | 16 | 512932,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512932,92 | 4288,74 | 31.12.2021 |
| 1408 | 3 | п. Кез, ул. Азина, д. 20 | 1970 | 120,20 | 18 | 512932,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512932,92 | 4267,33 | 31.12.2021 |
| 1409 | 4 | п. Кез, ул. Б.-Городок, д. 1 | 1969 | 775,87 | 32 | 820284,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820284,15 | 1057,24 | 31.12.2021 |
| 1410 | 5 | п. Кез, ул. Б.-Городок, д. 2 | 1970 | 766,00 | 35 | 531200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531200,00 | 693,47 | 31.12.2021 |
| 1411 | 6 | п. Кез, ул. Б.-Городок, д. 3 | 1969 | 785,00 | 34 | 942950,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942950,45 | 1201,21 | 31.12.2021 |
| 1412 | 7 | п. Кез, ул. Б.-Городок, д. 9 | 1970 | 1001,00 | 48 | 682518,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682518,66 | 681,84 | 31.12.2021 |
| 1413 | 8 | п. Кез, ул. Железнодорожная, д. 13 | 1965 | 504,60 | 24 | 466619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466619,60 | 924,73 | 31.12.2021 |
| 1414 | 9 | п. Кез, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1956 | 465,80 | 22 | 181340,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181340,20 | 389,31 | 31.12.2021 |
| 1415 | 10 | п. Кез, ул. Комсомольская, д. 26 | 1962 | 128,70 | 19 | 808720,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808720,93 | 6283,77 | 31.12.2021 |
| 1416 | 11 | п. Кез, ул. Комсомольская, д. 36 | 1967 | 122,35 | 15 | 233406,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233406,73 | 1907,70 | 31.12.2021 |
| 1417 | 12 | п. Кез, ул. Ленина, д. 112 | 1969 | 170,10 | 17 | 554957,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554957,11 | 3262,53 | 31.12.2021 |
| 1418 | 13 | п. Кез, ул. Ленина, д. 17 | 1973 | 117,70 | 12 | 512932,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512932,92 | 4357,97 | 31.12.2021 |
| 1419 | 14 | п. Кез, ул. Ленина, д. 54 | 1965 | 424,40 | 26 | 666875,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666875,48 | 1571,34 | 31.12.2021 |
| 1420 | 15 | п. Кез, ул. Ленина, д. 90 | 1970 | 303,40 | 21 | 416911,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416911,99 | 1374,13 | 31.12.2021 |
| 1421 | 16 | п. Кез, ул. Ленина, д. 92 | 1971 | 94,60 | 9 | 716762,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716762,04 | 7576,77 | 31.12.2021 |
| 1422 | 17 | п. Кез, ул. Ленина, д. 94 | 1971 | 131,10 | 12 | 249996,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249996,93 | 1906,92 | 31.12.2021 |
| 1423 | 18 | п. Кез, ул. Ленина, д. 98 | 1972 | 133,78 | 15 | 512932,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512932,92 | 3834,15 | 31.12.2021 |
| 1424 | 19 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 4 | 1970 | 117,60 | 12 | 512932,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512932,92 | 4361,67 | 31.12.2021 |
| 1425 | 20 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 57 | 1964 | 237,96 | 19 | 433968,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433968,89 | 1823,71 | 31.12.2021 |
| 1426 | 21 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 63 | 1978 | 986,60 | 28 | 435215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435215,80 | 441,13 | 31.12.2021 |
| 1427 | 22 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 67 | 1979 | 1007,00 | 39 | 1350812,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350812,92 | 1341,42 | 31.12.2021 |
| 1428 | 23 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 72 | 1972 | 272,00 | 27 | 323875,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323875,38 | 1190,72 | 31.12.2021 |
| 1429 | 24 | п. Кез, ул. Механизаторов, д. 26 | 1960 | 177,30 | 16 | 582202,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582202,12 | 3283,71 | 31.12.2021 |
| 1430 | 25 | п. Кез, ул. Механизаторов, д. 4 | 1960 | 118,10 | 14 | 904346,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904346,36 | 7657,46 | 31.12.2021 |
| 1431 | 26 | п. Кез, ул. Мира, д. 19 | 1969 | 401,50 | 36 | 441148,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441148,16 | 1098,75 | 31.12.2021 |
| 1432 | 27 | п. Кез, ул. Некрасова, д. 6 | 1978 | 988,00 | 45 | 1333537,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1333537,54 | 1349,73 | 31.12.2021 |
| 1433 | 28 | п. Кез, ул. Некрасова, д. 8 | 1976 | 980,00 | 45 | 1326263,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1326263,65 | 1353,33 | 31.12.2021 |
| 1434 | 29 | п. Кез, ул. Новая, д. 20 | 1965 | 159,10 | 12 | 303496,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303496,89 | 1907,59 | 31.12.2021 |
| 1435 | 30 | п. Кез, ул. Октябрьская, д. 36 | 1918 | 91,84 | 8 | 535622,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535622,53 | 5832,13 | 31.12.2021 |
| 1436 | 31 | п. Кез, ул. Октябрьская, д. 44 | 1962 | 181,50 | 20 | 950630,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950630,62 | 5237,63 | 31.12.2021 |
| 1437 | 32 | п. Кез, ул. Осипенко, д. 33 | 1960 | 127,10 | 14 | 292110,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292110,75 | 2298,27 | 31.12.2021 |
| 1438 | 33 | п. Кез, ул. Осипенко, д. 35 | 1960 | 130,23 | 15 | 18705,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18705,40 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 1439 | 34 | п. Кез, ул. Осипенко, д. 37 | 1963 | 165,44 | 18 | 315596,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315596,43 | 1907,62 | 31.12.2021 |
| 1440 | 35 | п. Кез, ул. Осипенко, д. 41 | 1966 | 107,16 | 10 | 759210,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759210,61 | 7084,83 | 31.12.2021 |
| 1441 | 36 | п. Кез, ул. Осипенко, д. 9 | 1973 | 788,60 | 21 | 717020,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717020,76 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 1442 | 37 | п. Кез, ул. Пушкина, д. 5 | 1973 | 918,60 | 38 | 1177176,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1177176,22 | 1281,49 | 31.12.2021 |
| 1443 | 38 | п. Кез, ул. Рабочая, д. 7 | 1964 | 126,74 | 10 | 241772,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241772,87 | 1907,63 | 31.12.2021 |
| 1444 | 39 | с. Кузьма, ул. Железнодорожная, д. 20 | 1932 | 106,20 | 10 | 539170,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539170,24 | 5076,93 | 31.12.2021 |
| 1445 | 40 | с. Поломское, ул. Советская, д. 17 | 1955 | 654,60 | 24 | 255745,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255745,21 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1446 | 41 | с. Поломское, ул. Советская, д. 28 | 1967 | 539,30 | 23 | 490349,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490349,09 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 1447 | 42 | с. Поломское, ул. Советская, д. 3 | 1970 | 572,60 | 29 | 520626,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520626,54 | 909,23 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Кизнерский район" | x | 15402,90 | 655,00 | 15083639,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15083639,27 | x | x |
| 1448 | 1 | д. Лака-Тыжма, ул. Совхозная, д. 4 | 1978 | 695,00 | 25 | 874046,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874046,57 | 1257,62 | 31.12.2021 |
| 1449 | 2 | п. Кизнер, ул. Ворошилова, д. 13 | 1981 | 958,00 | 38 | 374280,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374280,35 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1450 | 3 | п. Кизнер, ул. Ворошилова, д. 17 | 1982 | 826,00 | 34 | 322709,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322709,36 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1451 | 4 | п. Кизнер, ул. Карла Маркса, д. 16 | 1964 | 554,00 | 24 | 802061,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802061,69 | 1447,76 | 31.12.2021 |
| 1452 | 5 | п. Кизнер, ул. Красная, д. 13 | 1962 | 285,00 | 18 | 354914,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354914,81 | 1245,32 | 31.12.2021 |
| 1453 | 6 | п. Кизнер, ул. Савина, д. 11 | 1977 | 912,00 | 34 | 698263,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698263,87 | 765,64 | 31.12.2021 |
| 1454 | 7 | п. Кизнер, ул. Савина, д. 15 | 1977 | 818,00 | 29 | 319583,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319583,83 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1455 | 8 | п. Кизнер, ул. Савина, д. 5 | 1965 | 411,00 | 25 | 443495,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443495,17 | 1079,06 | 31.12.2021 |
| 1456 | 9 | п. Кизнер, ул. Савина, д. 9 | 1975 | 828,00 | 32 | 958080,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958080,65 | 1157,10 | 31.12.2021 |
| 1457 | 10 | п. Кизнер, ул. Сосновая, д. 23 | 1970 | 755,90 | 32 | 1558801,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1558801,04 | 2062,18 | 31.12.2021 |
| 1458 | 11 | п. Кизнер, ул. Спортивная, д. 41 | 1975 | 452,00 | 24 | 752928,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752928,34 | 1665,77 | 31.12.2021 |
| 1459 | 12 | п. Кизнер, ул. Спортивная, д. 44 | 1975 | 434,00 | 24 | 1327913,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1327913,73 | 3059,71 | 31.12.2021 |
| 1460 | 13 | п. Кизнер, ул. Труда, д. 41 | 1980 | 465,00 | 25 | 318389,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318389,63 | 684,71 | 31.12.2021 |
| 1461 | 14 | п. Кизнер, ул. Труда, д. 44 | 1980 | 465,00 | 25 | 181670,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181670,52 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1462 | 15 | п. Кизнер, ул. Удмуртская, д. 39 | 1979 | 869,00 | 30 | 513515,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513515,13 | 590,93 | 31.12.2021 |
| 1463 | 16 | п. Кизнер, ул. Удмуртская, д. 40 | 1977 | 718,00 | 38 | 1973103,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1973103,14 | 2748,05 | 31.12.2021 |
| 1464 | 17 | п. Кизнер, ул. Южная, д. 35 | 1983 | 920,00 | 41 | 533440,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533440,29 | 579,83 | 31.12.2021 |
| 1465 | 18 | с. Кизнер, ул. Крылова, д. 2 | 1971 | 524,00 | 22 | 713982,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713982,11 | 1362,56 | 31.12.2021 |
| 1466 | 19 | с. Кизнер, ул. Крылова, д. 6 | 1979 | 1194,00 | 45 | 640489,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640489,16 | 536,42 | 31.12.2021 |
| 1467 | 20 | с. Кизнер, ул. Мелиораторов, д. 11 | 1977 | 1167,00 | 45 | 797889,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797889,67 | 683,71 | 31.12.2021 |
| 1468 | 21 | с. Кизнер, ул. Мелиораторов, д. 13 | 1978 | 1152,00 | 45 | 624080,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624080,21 | 541,74 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Киясовский район" | x | 4946,00 | 201,00 | 4501233,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4501233,53 | x | x |
| 1469 | 1 | с. Киясово, пер. Северный, д. 9 | 1971 | 1026,00 | 47 | 147367,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147367,98 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 1470 | 2 | с. Киясово, ул. Советская, д. 26 | 1972 | 160,00 | 5 | 39528,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39528,94 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 1471 | 3 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 37 | 1966 | 550,00 | 19 | 556834,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556834,38 | 1012,43 | 31.12.2021 |
| 1472 | 4 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 39 | 1965 | 550,00 | 24 | 420953,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420953,69 | 765,37 | 31.12.2021 |
| 1473 | 5 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 54 | 1964 | 550,00 | 14 | 569433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569433,34 | 1035,33 | 31.12.2021 |
| 1474 | 6 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 56 | 1965 | 550,00 | 20 | 842033,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842033,14 | 1530,97 | 31.12.2021 |
| 1475 | 7 | с. Подгорное, ул. Школьная, д. 3 | 1964 | 780,00 | 29 | 404463,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404463,69 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 1476 | 8 | с. Подгорное, ул. Школьная, д. 7 | 1969 | 780,00 | 43 | 1520618,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520618,37 | 1949,51 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Красногорский район" | x | 1920,70 | 83,00 | 2200385,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200385,22 | x | x |
| 1477 | 1 | с. Красногорское, д. 2 | 1978 | 233,70 | 14 | 472617,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472617,98 | 2022,33 | 31.12.2021 |
| 1478 | 2 | с. Красногорское, пер. Комсомольский, д. 16 | 1978 | 900,00 | 38 | 129270,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129270,15 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 1479 | 3 | с. Красногорское, ул. Комсомольская, д. 24 | 1967 | 403,00 | 19 | 708375,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708375,94 | 1757,76 | 31.12.2021 |
| 1480 | 4 | с. Красногорское, ул. Комсомольская, д. 28 | 1971 | 384,00 | 18 | 272763,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272763,17 | 710,32 | 31.12.2021 |
| 1481 | 5 | с. Красногорское, ул. Мира, д. 2 | 1978 | 233,70 | 8 | 617357,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617357,98 | 2641,67 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Город Можга" | x | 85475,04 | 3748,00 | 141516278,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141516278,68 | x | x |
| 1482 | 1 | г. Можга, б-р. Свердловский, д. 69 | 1935 | 520,90 | 44 | 1395765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1395765,00 | 2679,53 | 31.12.2021 |
| 1483 | 2 | г. Можга, б-р. Свердловский, д. 87 | 1936 | 178,20 | 11 | 113400,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113400,21 | 636,36 | 31.12.2021 |
| 1484 | 3 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 1 | 1966 | 1641,40 | 56 | 851136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851136,80 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 1485 | 4 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 11 | 1968 | 1025,90 | 51 | 531973,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531973,47 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 1486 | 5 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 2 | 1966 | 1619,66 | 74 | 1472647,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1472647,55 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 1487 | 6 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 20 | 1973 | 3452,54 | 136 | 6664441,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6664441,86 | 1930,30 | 31.12.2021 |
| 1488 | 7 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 21 | 1972 | 3673,65 | 157 | 5917602,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5917602,69 | 1610,82 | 31.12.2021 |
| 1489 | 8 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 24 | 1978 | 2853,50 | 107 | 4398604,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4398604,57 | 1541,48 | 31.12.2021 |
| 1490 | 9 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 26 | 1971 | 2026,60 | 144 | 4402129,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4402129,81 | 2172,17 | 31.12.2021 |
| 1491 | 10 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 30 | 1976 | 3519,13 | 132 | 5462144,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5462144,53 | 1552,13 | 31.12.2021 |
| 1492 | 11 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 4 | 1966 | 1578,00 | 54 | 1434768,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1434768,87 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 1493 | 12 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 5 | 1967 | 1620,03 | 27 | 1472983,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1472983,91 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 1494 | 13 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 8 | 1968 | 1043,20 | 49 | 540944,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540944,28 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 1495 | 14 | г. Можга, п. Восточный, д. 1 | 1964 | 228,21 | 12 | 666874,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666874,44 | 2922,20 | 31.12.2021 |
| 1496 | 15 | г. Можга, п. Восточный, д. 13 | 1973 | 364,40 | 13 | 603932,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603932,29 | 1657,33 | 31.12.2021 |
| 1497 | 16 | г. Можга, п. Восточный, д. 16 | 2005 | 514,03 | 28 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 169,26 | 31.12.2021 |
| 1498 | 17 | г. Можга, п. Восточный, д. 17 | 1978 | 409,80 | 20 | 252644,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252644,37 | 616,51 | 31.12.2021 |
| 1499 | 18 | г. Можга, п. Восточный, д. 18 | 1984 | 901,25 | 48 | 435215,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435215,80 | 482,90 | 31.12.2021 |
| 1500 | 19 | г. Можга, п. Восточный, д. 5 | 1965 | 435,60 | 23 | 396061,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396061,65 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 1501 | 20 | г. Можга, п. Восточный, д. 7 | 1978 | 410,98 | 19 | 160565,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160565,49 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1502 | 21 | г. Можга, п. Восточный, д. 8 | 1978 | 221,80 | 6 | 579970,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579970,04 | 2614,83 | 31.12.2021 |
| 1503 | 22 | г. Можга, п. Восточный, д. 9 | 1978 | 416,10 | 24 | 1293551,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1293551,19 | 3108,75 | 31.12.2021 |
| 1504 | 23 | г. Можга, пер. Базовый, д. 14 | 1930 | 373,40 | 28 | 1016207,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1016207,52 | 2721,50 | 31.12.2021 |
| 1505 | 24 | г. Можга, пер. Базовый, д. 16 | 1930 | 513,50 | 41 | 1916478,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1916478,54 | 3732,19 | 31.12.2021 |
| 1506 | 25 | г. Можга, пер. Базовый, д. 20 | 1932 | 656,00 | 39 | 2025576,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025576,42 | 3087,77 | 31.12.2021 |
| 1507 | 26 | г. Можга, пер. Дорожный, д. 1 | 1956 | 175,00 | 16 | 940135,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940135,82 | 5372,20 | 31.12.2021 |
| 1508 | 27 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 1 | 1960 | 663,68 | 21 | 163049,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163049,98 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 1509 | 28 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 2 | 1961 | 678,30 | 26 | 166641,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166641,76 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 1510 | 29 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 3 | 1960 | 661,63 | 33 | 162546,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162546,35 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 1511 | 30 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 4 | 1959 | 673,40 | 28 | 165437,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165437,94 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 1512 | 31 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 5 | 1959 | 671,27 | 22 | 164914,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164914,65 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 1513 | 32 | г. Можга, пер. Кооперативный, д. 8 | 1932 | 195,20 | 11 | 225438,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225438,06 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1514 | 33 | г. Можга, пер. Октябрьский, д. 6 | 1950 | 366,60 | 22 | 949202,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949202,33 | 2589,20 | 31.12.2021 |
| 1515 | 34 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 10 | 1954 | 435,70 | 23 | 601582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601582,00 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 1516 | 35 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 15 | 1986 | 1984,40 | 87 | 3168499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3168499,95 | 1596,70 | 31.12.2021 |
| 1517 | 36 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 3 | 1966 | 261,90 | 20 | 842294,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842294,01 | 3216,09 | 31.12.2021 |
| 1518 | 37 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 5 | 1967 | 395,60 | 29 | 449025,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449025,68 | 1135,05 | 31.12.2021 |
| 1519 | 38 | г. Можга, проезд Вокзальный, д. 3 | 1955 | 152,90 | 13 | 546657,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546657,12 | 3575,26 | 31.12.2021 |
| 1520 | 39 | г. Можга, проезд Вокзальный, д. 5 | 1955 | 291,60 | 17 | 756450,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756450,39 | 2594,14 | 31.12.2021 |
| 1521 | 40 | г. Можга, проезд Короленко, д. 29 | 1964 | 432,10 | 20 | 491362,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491362,67 | 1137,15 | 31.12.2021 |
| 1522 | 41 | г. Можга, проезд Крылова, д. 11 | 1959 | 295,70 | 14 | 268860,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268860,05 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 1523 | 42 | г. Можга, проезд Крылова, д. 28 | 1958 | 293,10 | 16 | 1340194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1340194,33 | 4572,48 | 31.12.2021 |
| 1524 | 43 | г. Можга, проезд Крылова, д. 4 | 1958 | 195,10 | 19 | 177391,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177391,28 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 1525 | 44 | г. Можга, проезд Майский, д. 5 | 1964 | 410,90 | 22 | 1501938,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1501938,48 | 3655,24 | 31.12.2021 |
| 1526 | 45 | г. Можга, проезд Почтовый, д. 2 | 1961 | 123,30 | 10 | 608944,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608944,46 | 4938,72 | 31.12.2021 |
| 1527 | 46 | г. Можга, ул. Автомобильная, д. 1 | 1980 | 509,10 | 31 | 1490187,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1490187,52 | 2927,10 | 31.12.2021 |
| 1528 | 47 | г. Можга, ул. Автомобильная, д. 21 | 1985 | 402,70 | 21 | 1076423,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1076423,38 | 2673,02 | 31.12.2021 |
| 1529 | 48 | г. Можга, ул. Азина, д. 20 | 1963 | 1026,80 | 29 | 1653990,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1653990,95 | 1610,82 | 31.12.2021 |
| 1530 | 49 | г. Можга, ул. Азина, д. 21 | 1952 | 635,00 | 29 | 876760,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876760,54 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 1531 | 50 | г. Можга, ул. Азина, д. 23 | 1962 | 1026,10 | 19 | 488349,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488349,95 | 475,93 | 31.12.2021 |
| 1532 | 51 | г. Можга, ул. Азина, д. 24 | 1974 | 4256,74 | 138 | 697564,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697564,74 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1533 | 52 | г. Можга, ул. Азина, д. 25 | 1958 | 799,00 | 26 | 1103199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1103199,50 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 1534 | 53 | г. Можга, ул. Азина, д. 27 | 1959 | 827,80 | 35 | 633762,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633762,86 | 765,60 | 31.12.2021 |
| 1535 | 54 | г. Можга, ул. Азина, д. 28 | 1961 | 1209,20 | 52 | 297070,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297070,92 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 1536 | 55 | г. Можга, ул. Азина, д. 30 | 1960 | 996,83 | 40 | 1376348,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1376348,41 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 1537 | 56 | г. Можга, ул. Азина, д. 32 | 1956 | 753,00 | 21 | 1275948,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275948,41 | 1694,49 | 31.12.2021 |
| 1538 | 57 | г. Можга, ул. Азина, д. 36 | 1950 | 883,20 | 38 | 457977,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457977,35 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 1539 | 58 | г. Можга, ул. Бабкина, д. 24 | 1933 | 197,70 | 18 | 848618,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848618,75 | 4292,46 | 31.12.2021 |
| 1540 | 59 | г. Можга, ул. Байбородова, д. 21 | 1960 | 275,40 | 17 | 1860767,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1860767,87 | 6756,60 | 31.12.2021 |
| 1541 | 60 | г. Можга, ул. Вокзальная, д. 28 | 1966 | 513,50 | 40 | 466890,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466890,89 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 1542 | 61 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 19 | 1936 | 314,90 | 17 | 318450,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318450,37 | 1011,27 | 31.12.2021 |
| 1543 | 62 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 21 | 1956 | 394,80 | 18 | 1907671,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1907671,62 | 4831,99 | 31.12.2021 |
| 1544 | 63 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 23 | 1955 | 540,80 | 22 | 746696,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746696,25 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 1545 | 64 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 25 | 1936 | 495,00 | 7 | 474286,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474286,79 | 958,16 | 31.12.2021 |
| 1546 | 65 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 7 | 1931 | 515,09 | 23 | 609051,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609051,67 | 1182,42 | 31.12.2021 |
| 1547 | 66 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 9 | 1932 | 525,30 | 26 | 531222,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531222,55 | 1011,27 | 31.12.2021 |
| 1548 | 67 | г. Можга, ул. Детская, д. 7 | 1955 | 171,60 | 8 | 156024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156024,30 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 1549 | 68 | г. Можга, ул. Дружбы, д. 10 | 1978 | 1171,70 | 38 | 2914674,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2914674,08 | 2487,56 | 31.12.2021 |
| 1550 | 69 | г. Можга, ул. Дружбы, д. 8 | 1975 | 773,50 | 69 | 808859,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808859,71 | 1045,71 | 31.12.2021 |
| 1551 | 70 | г. Можга, ул. Железнодорожная, д. 99 | 1962 | 297,80 | 17 | 343931,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343931,60 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1552 | 71 | г. Можга, ул. Зеленая, д. 6 | 1980 | 348,30 | 24 | 1131700,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1131700,33 | 3249,21 | 31.12.2021 |
| 1553 | 72 | г. Можга, ул. Интернациональная, д. 67 | 1960 | 300,40 | 17 | 346934,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346934,38 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1554 | 73 | г. Можга, ул. Интернациональная, д. 84 | 1927 | 533,00 | 24 | 1705615,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1705615,02 | 3200,03 | 31.12.2021 |
| 1555 | 74 | г. Можга, ул. Казанская, д. 10 | 1942 | 308,10 | 23 | 729128,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729128,24 | 2366,53 | 31.12.2021 |
| 1556 | 75 | г. Можга, ул. Казанская, д. 19 | 1956 | 542,40 | 20 | 1983385,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1983385,89 | 3656,68 | 31.12.2021 |
| 1557 | 76 | г. Можга, ул. Казанская, д. 21 | 1965 | 410,50 | 14 | 1482408,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1482408,61 | 3611,23 | 31.12.2021 |
| 1558 | 77 | г. Можга, ул. Казанская, д. 32 | 1963 | 294,41 | 17 | 398707,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398707,24 | 1354,26 | 31.12.2021 |
| 1559 | 78 | г. Можга, ул. Казанская, д. 34 | 1961 | 691,05 | 26 | 2529271,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2529271,02 | 3660,04 | 31.12.2021 |
| 1560 | 79 | г. Можга, ул. Кирова, д. 55 | 1965 | 301,50 | 14 | 342217,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342217,49 | 1135,05 | 31.12.2021 |
| 1561 | 80 | г. Можга, ул. Кирова, д. 83 | 1967 | 440,70 | 18 | 500216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500216,40 | 1135,05 | 31.12.2021 |
| 1562 | 81 | г. Можга, ул. Короленко, д. 106 | 1977 | 249,20 | 10 | 753450,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753450,35 | 3023,48 | 31.12.2021 |
| 1563 | 82 | г. Можга, ул. Короленко, д. 57 | 1963 | 667,11 | 27 | 770450,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770450,73 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1564 | 83 | г. Можга, ул. Короленко, д. 59 | 1960 | 678,16 | 17 | 2429186,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2429186,45 | 3582,03 | 31.12.2021 |
| 1565 | 84 | г. Можга, ул. Красная, д. 1 | 1969 | 550,40 | 42 | 421385,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421385,68 | 765,60 | 31.12.2021 |
| 1566 | 85 | г. Можга, ул. Красная, д. 146 | 1975 | 328,10 | 21 | 211663,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211663,84 | 645,12 | 31.12.2021 |
| 1567 | 86 | г. Можга, ул. Красная, д. 52 | 1961 | 694,60 | 28 | 802199,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802199,16 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1568 | 87 | г. Можга, ул. Крестьянникова, д. 5 | 1971 | 767,60 | 35 | 2114856,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2114856,09 | 2755,15 | 31.12.2021 |
| 1569 | 88 | г. Можга, ул. Ленина, д. 11 | 1962 | 678,90 | 36 | 784067,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784067,11 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1570 | 89 | г. Можга, ул. Ленина, д. 13 | 1957 | 1480,16 | 37 | 5313841,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5313841,38 | 3590,05 | 31.12.2021 |
| 1571 | 90 | г. Можга, ул. Ленина, д. 9 | 1961 | 685,60 | 20 | 791804,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791804,97 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1572 | 91 | г. Можга, ул. Мичурина, д. 26 | 1967 | 427,60 | 25 | 485347,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485347,25 | 1135,05 | 31.12.2021 |
| 1573 | 92 | г. Можга, ул. Мичурина, д. 28 | 1970 | 410,59 | 14 | 418144,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418144,78 | 1018,40 | 31.12.2021 |
| 1574 | 93 | г. Можга, ул. Мичурина, д. 30 | 1970 | 812,46 | 59 | 2557255,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2557255,99 | 3147,55 | 31.12.2021 |
| 1575 | 94 | г. Можга, ул. Мичурина, д. 5 | 1957 | 150,96 | 9 | 388087,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388087,06 | 2570,79 | 31.12.2021 |
| 1576 | 95 | г. Можга, ул. Можгинская, д. 25 | 1961 | 862,90 | 37 | 1191427,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1191427,86 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 1577 | 96 | г. Можга, ул. Молодежная, д. 39 | 1972 | 235,00 | 10 | 1967169,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1967169,67 | 8370,93 | 31.12.2021 |
| 1578 | 97 | г. Можга, ул. Молодежная, д. 41 | 1973 | 208,00 | 5 | 1743523,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1743523,01 | 8382,32 | 31.12.2021 |
| 1579 | 98 | г. Можга, ул. Молодежная, д. 43 | 1973 | 261,90 | 9 | 1373418,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1373418,55 | 5244,06 | 31.12.2021 |
| 1580 | 99 | г. Можга, ул. Молодежная, д. 59 | 1970 | 217,30 | 9 | 1370736,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1370736,61 | 6308,04 | 31.12.2021 |
| 1581 | 100 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 17 | 1958 | 370,70 | 15 | 428124,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428124,40 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1582 | 101 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 172 | 1976 | 603,10 | 20 | 2351706,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2351706,44 | 3899,36 | 31.12.2021 |
| 1583 | 102 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 174 | 1966 | 465,00 | 14 | 527798,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527798,13 | 1135,05 | 31.12.2021 |
| 1584 | 103 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 19 | 1959 | 365,30 | 25 | 421887,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421887,94 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1585 | 104 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 26 | 1961 | 689,10 | 29 | 795847,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795847,20 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1586 | 105 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 28 | 1963 | 658,20 | 24 | 760160,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760160,51 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1587 | 106 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 33 | 1978 | 873,90 | 32 | 1928534,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1928534,73 | 2206,81 | 31.12.2021 |
| 1588 | 107 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 53 | 1963 | 585,21 | 19 | 675863,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675863,75 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1589 | 108 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 55 | 1957 | 481,30 | 17 | 1654081,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1654081,66 | 3436,70 | 31.12.2021 |
| 1590 | 109 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 57 | 1958 | 447,65 | 19 | 1226532,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1226532,20 | 2739,94 | 31.12.2021 |
| 1591 | 110 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 67 | 1963 | 420,21 | 8 | 1030328,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1030328,43 | 2451,94 | 31.12.2021 |
| 1592 | 111 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 72 | 1956 | 413,90 | 10 | 478016,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478016,45 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1593 | 112 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 74 | 1957 | 430,98 | 14 | 497742,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497742,29 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1594 | 113 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 11 | 1930 | 253,75 | 14 | 674912,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674912,69 | 2659,75 | 31.12.2021 |
| 1595 | 114 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 23 | 1934 | 857,90 | 39 | 2934052,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2934052,88 | 3420,04 | 31.12.2021 |
| 1596 | 115 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 25 | 1962 | 227,70 | 8 | 837614,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837614,66 | 3678,59 | 31.12.2021 |
| 1597 | 116 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 40 | 1960 | 199,90 | 22 | 1591966,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1591966,29 | 7963,81 | 31.12.2021 |
| 1598 | 117 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 6 | 1956 | 508,40 | 22 | 701960,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701960,77 | 1380,73 | 31.12.2021 |
| 1599 | 118 | г. Можга, ул. Пушкина, д. 107 | 1962 | 186,70 | 20 | 1051293,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1051293,63 | 5630,92 | 31.12.2021 |
| 1600 | 119 | г. Можга, ул. Устюжанина, д. 20 | 1933 | 479,77 | 26 | 543900,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543900,62 | 1133,67 | 31.12.2021 |
| 1601 | 120 | г. Можга, ул. Устюжанина, д. 22 | 1936 | 711,85 | 36 | 262993,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262993,47 | 369,45 | 31.12.2021 |
| 1602 | 121 | г. Можга, ул. Фрунзе, д. 23 | 1966 | 1337,50 | 42 | 1023988,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023988,67 | 765,60 | 31.12.2021 |
| 1603 | 122 | г. Можга, ул. Юбилейная, д. 16 | 1975 | 302,40 | 15 | 881447,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881447,05 | 2914,84 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Можгинский район" | x | 20534,00 | 1066,00 | 23918458,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23918458,66 | x | x |
| 1604 | 1 | д. Залесный, ул. Детская, д. 1 | 1971 | 430,00 | 21 | 136719,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136719,11 | 317,95 | 31.12.2021 |
| 1605 | 2 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 11 | 1977 | 940,00 | 41 | 154040,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154040,62 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1606 | 3 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 2 | 1975 | 390,00 | 18 | 636119,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636119,06 | 1631,07 | 31.12.2021 |
| 1607 | 4 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 8 | 1975 | 560,00 | 30 | 942894,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942894,33 | 1683,74 | 31.12.2021 |
| 1608 | 5 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 9 | 1975 | 710,00 | 51 | 611347,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611347,16 | 861,05 | 31.12.2021 |
| 1609 | 6 | с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 18 | 1977 | 560,00 | 28 | 91768,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91768,88 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1610 | 7 | с. Горняк, ул. Коммунальная, д. 8 | 1976 | 400,00 | 18 | 65549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65549,20 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1611 | 8 | с. Малая Воложикья, ул. Цветочная, д. 2 | 1975 | 330,00 | 18 | 1513616,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1513616,83 | 4586,72 | 31.12.2021 |
| 1612 | 9 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 1 | 1975 | 710,00 | 37 | 2248411,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2248411,62 | 3166,78 | 31.12.2021 |
| 1613 | 10 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 3 | 1976 | 730,00 | 30 | 746785,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746785,75 | 1022,99 | 31.12.2021 |
| 1614 | 11 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 4 | 1976 | 730,00 | 29 | 119627,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119627,29 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1615 | 12 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 5 | 1978 | 950,00 | 28 | 329685,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329685,49 | 347,04 | 31.12.2021 |
| 1616 | 13 | с. Пычас, пер. Безымянный, д. 3 | 1972 | 680,00 | 40 | 694564,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694564,62 | 1021,42 | 31.12.2021 |
| 1617 | 14 | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 11 | 1977 | 730,00 | 37 | 256346,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256346,40 | 351,16 | 31.12.2021 |
| 1618 | 15 | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 12 | 1977 | 370,00 | 18 | 197352,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197352,12 | 533,38 | 31.12.2021 |
| 1619 | 16 | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 13 | 1976 | 630,00 | 37 | 330448,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330448,22 | 524,52 | 31.12.2021 |
| 1620 | 17 | с. Пычас, ул. Первомайская, д. 50 | 1972 | 460,00 | 23 | 1473403,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1473403,44 | 3203,05 | 31.12.2021 |
| 1621 | 18 | с. Пычас, ул. Садовая, д. 13 | 1963 | 370,00 | 18 | 829904,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829904,26 | 2242,98 | 31.12.2021 |
| 1622 | 19 | с. Пычас, ул. Садовая, д. 15 | 1964 | 410,00 | 28 | 67187,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67187,93 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1623 | 20 | с. Пычас, ул. Советская, д. 14 | 1936 | 190,00 | 14 | 219432,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219432,56 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1624 | 21 | с. Пычас, ул. Совхозная, д. 17 | 1964 | 410,00 | 18 | 227370,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227370,57 | 554,56 | 31.12.2021 |
| 1625 | 22 | ст. Керамик, ул. Лесная, д. 9 | 1972 | 1340,00 | 74 | 1547576,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1547576,86 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1626 | 23 | ст. Люга, ул. Заводская, д. 10 | 1938 | 290,00 | 18 | 1491281,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1491281,08 | 5142,35 | 31.12.2021 |
| 1627 | 24 | ст. Люга, ул. Заводская, д. 7 | 1977 | 800,00 | 37 | 1481917,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1481917,95 | 1852,40 | 31.12.2021 |
| 1628 | 25 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 1 | 1962 | 290,00 | 18 | 47523,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47523,17 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1629 | 26 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 11 | 1974 | 370,00 | 18 | 561512,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561512,54 | 1517,60 | 31.12.2021 |
| 1630 | 27 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 2 | 1962 | 520,00 | 32 | 85213,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85213,96 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1631 | 28 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 4 | 1962 | 450,00 | 18 | 777111,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777111,24 | 1726,91 | 31.12.2021 |
| 1632 | 29 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 7 | 1973 | 330,00 | 18 | 442805,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442805,24 | 1341,83 | 31.12.2021 |
| 1633 | 30 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 9 | 1975 | 380,00 | 18 | 625387,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625387,99 | 1645,76 | 31.12.2021 |
| 1634 | 31 | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 1 | 1974 | 1530,00 | 97 | 3409291,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3409291,69 | 2228,30 | 31.12.2021 |
| 1635 | 32 | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 2 | 1976 | 950,00 | 58 | 155679,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155679,35 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1636 | 33 | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 3 | 1987 | 1304,00 | 60 | 676180,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676180,34 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 1637 | 34 | с. Черемушки, ул. Южная, д. 1 | 1961 | 290,00 | 18 | 724401,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724401,79 | 2497,94 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Город Сарапул" | x | 193801,58 | 9874,00 | 459302899,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459302899,31 | x | x |
| 1638 | 1 | г. Сарапул, пер. Алинский, д. 11 | 1917 | 108,30 | 12 | 914350,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914350,85 | 8442,76 | 31.12.2021 |
| 1639 | 2 | г. Сарапул, пер. Алинский, д. 11а | 1959 | 189,00 | 9 | 1163487,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1163487,39 | 6156,02 | 31.12.2021 |
| 1640 | 3 | г. Сарапул, пер. Алинский, д. 11б | 1917 | 108,30 | 4 | 1427283,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1427283,77 | 13178,98 | 31.12.2021 |
| 1641 | 4 | г. Сарапул, пер. Красный, д. 2 | 1963 | 76,40 | 9 | 1119495,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1119495,75 | 14653,09 | 31.12.2021 |
| 1642 | 5 | г. Сарапул, пер. Павлова, д. 15 | 1955 | 229,00 | 17 | 1017766,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1017766,76 | 4444,40 | 31.12.2021 |
| 1643 | 6 | г. Сарапул, пер. Сарапульский 3-й, д. 2а | 1964 | 512,00 | 26 | 1289680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1289680,00 | 2518,91 | 31.12.2021 |
| 1644 | 7 | г. Сарапул, проезд Зеленый 4-й, д. 38а | 1952 | 540,00 | 5 | 1300619,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300619,31 | 2408,55 | 31.12.2021 |
| 1645 | 8 | г. Сарапул, проезд Зеленый 6-й, д. 1 | 1952 | 113,30 | 12 | 1220498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1220498,20 | 10772,27 | 31.12.2021 |
| 1646 | 9 | г. Сарапул, проезд Зеленый 6-й, д. 1а | 1952 | 178,80 | 12 | 1159502,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1159502,36 | 6484,91 | 31.12.2021 |
| 1647 | 10 | г. Сарапул, проезд. Красный, д. 14 | 1958 | 79,20 | 6 | 1161658,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1161658,29 | 14667,40 | 31.12.2021 |
| 1648 | 11 | г. Сарапул, проезд. Маяковского, д. 20а | 1971 | 109,00 | 12 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 798,19 | 31.12.2021 |
| 1649 | 12 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 135а | 1958 | 610,90 | 19 | 923141,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923141,27 | 1511,12 | 31.12.2021 |
| 1650 | 13 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 146а | 1950 | 193,70 | 16 | 903324,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903324,12 | 4663,52 | 31.12.2021 |
| 1651 | 14 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 146е | 1958 | 501,00 | 22 | 1673978,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673978,81 | 3341,28 | 31.12.2021 |
| 1652 | 15 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 146ж | 1957 | 553,00 | 23 | 1778453,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1778453,56 | 3216,01 | 31.12.2021 |
| 1653 | 16 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 162а | 1957 | 137,60 | 12 | 305171,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305171,70 | 2217,82 | 31.12.2021 |
| 1654 | 17 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 164 | 1965 | 191,45 | 4 | 1164444,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1164444,57 | 6082,24 | 31.12.2021 |
| 1655 | 18 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 164А | 1962 | 111,70 | 20 | 1133287,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133287,10 | 10145,81 | 31.12.2021 |
| 1656 | 19 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 164и | 1917 | 120,30 | 29 | 1166201,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1166201,81 | 9694,11 | 31.12.2021 |
| 1657 | 20 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 21 | 1918 | 327,12 | 18 | 344886,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344886,80 | 1054,31 | 31.12.2021 |
| 1658 | 21 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 22 | 1918 | 81,30 | 7 | 1121410,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1121410,15 | 13793,48 | 31.12.2021 |
| 1659 | 22 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 25 | 1955 | 1086,00 | 21 | 3382769,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3382769,89 | 3114,89 | 31.12.2021 |
| 1660 | 23 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 26 | 1949 | 682,00 | 21 | 265508,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265508,82 | 389,31 | 31.12.2021 |
| 1661 | 24 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 34 | 1965 | 191,45 | 17 | 1164444,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1164444,57 | 6082,24 | 31.12.2021 |
| 1662 | 25 | г. Сарапул, ул. Азина слобода, д. 11 | 1917 | 108,30 | 5 | 1158565,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1158565,43 | 10697,74 | 31.12.2021 |
| 1663 | 26 | г. Сарапул, ул. Азина слобода, д. 35 | 1918 | 173,93 | 15 | 1200330,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200330,07 | 6901,23 | 31.12.2021 |
| 1664 | 27 | г. Сарапул, ул. Азина слобода, д. 39а | 1957 | 164,30 | 15 | 1194201,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1194201,88 | 7268,42 | 31.12.2021 |
| 1665 | 28 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 16б | 1958 | 415,80 | 18 | 1569857,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1569857,89 | 3775,51 | 31.12.2021 |
| 1666 | 29 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 28б | 1969 | 1265,10 | 126 | 2105229,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2105229,40 | 1664,08 | 31.12.2021 |
| 1667 | 30 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 46 | 1975 | 327,20 | 20 | 959042,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959042,27 | 2931,06 | 31.12.2021 |
| 1668 | 31 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 54 | 1957 | 405,30 | 21 | 288391,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288391,81 | 711,55 | 31.12.2021 |
| 1669 | 32 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 58 | 1962 | 404,80 | 35 | 1347247,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1347247,60 | 3328,18 | 31.12.2021 |
| 1670 | 33 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 67а | 1970 | 1202,00 | 42 | 1434852,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1434852,73 | 1193,72 | 31.12.2021 |
| 1671 | 34 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 69 | 1958 | 437,80 | 25 | 1595265,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1595265,87 | 3643,82 | 31.12.2021 |
| 1672 | 35 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 71 | 1984 | 409,30 | 21 | 1326814,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1326814,84 | 3241,67 | 31.12.2021 |
| 1673 | 36 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 83 | 1961 | 750,00 | 20 | 2394300,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2394300,40 | 3192,40 | 31.12.2021 |
| 1674 | 37 | г. Сарапул, ул. Аэродромная, д. 1 | 1964 | 521,50 | 19 | 1838933,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1838933,78 | 3526,24 | 31.12.2021 |
| 1675 | 38 | г. Сарапул, ул. Аэродромная, д. 11 | 1958 | 136,30 | 14 | 619913,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619913,63 | 4548,16 | 31.12.2021 |
| 1676 | 39 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 15 | 1914 | 232,40 | 12 | 486008,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486008,51 | 2091,26 | 31.12.2021 |
| 1677 | 40 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 17 | 1915 | 274,00 | 13 | 44901,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44901,19 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1678 | 41 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 18а | 1914 | 153,00 | 6 | 921347,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921347,55 | 6021,88 | 31.12.2021 |
| 1679 | 42 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 36 | 1950 | 95,00 | 9 | 658971,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658971,60 | 6936,54 | 31.12.2021 |
| 1680 | 43 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 39 | 1951 | 164,00 | 13 | 191366,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191366,91 | 1166,87 | 31.12.2021 |
| 1681 | 44 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 7 | 1957 | 204,90 | 12 | 1326287,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1326287,77 | 6472,85 | 31.12.2021 |
| 1682 | 45 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 11 | 1918 | 433,00 | 18 | 500075,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500075,21 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1683 | 46 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 15 | 1963 | 2552,00 | 165 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 34,09 | 31.12.2021 |
| 1684 | 47 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 16 | 1918 | 485,90 | 21 | 1398856,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398856,82 | 2878,90 | 31.12.2021 |
| 1685 | 48 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 17 | 1964 | 2525,00 | 141 | 87003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87003,07 | 34,46 | 31.12.2021 |
| 1686 | 49 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 19 | 1918 | 285,20 | 8 | 1201071,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1201071,68 | 4211,33 | 31.12.2021 |
| 1687 | 50 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 22 | 1962 | 202,50 | 13 | 815465,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815465,41 | 4026,99 | 31.12.2021 |
| 1688 | 51 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 25 | 1919 | 216,70 | 19 | 1286677,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1286677,79 | 5937,60 | 31.12.2021 |
| 1689 | 52 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 30 | 1965 | 1106,00 | 52 | 2573244,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2573244,76 | 2326,62 | 31.12.2021 |
| 1690 | 53 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 31 | 1949 | 760,80 | 7 | 1286718,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1286718,01 | 1691,27 | 31.12.2021 |
| 1691 | 54 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 33 | 1950 | 883,00 | 2 | 1797397,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1797397,91 | 2035,56 | 31.12.2021 |
| 1692 | 55 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 34 | 1965 | 1300,50 | 33 | 1863804,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1863804,85 | 1433,14 | 31.12.2021 |
| 1693 | 56 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 35 | 1952 | 1060,70 | 20 | 1442618,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1442618,95 | 1360,06 | 31.12.2021 |
| 1694 | 57 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 37 | 1952 | 920,00 | 8 | 3745987,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3745987,56 | 4071,73 | 31.12.2021 |
| 1695 | 58 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 52З | 1969 | 388,00 | 11 | 694737,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694737,49 | 1790,56 | 31.12.2021 |
| 1696 | 59 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 72 | 1965 | 235,30 | 20 | 1341051,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1341051,98 | 5699,33 | 31.12.2021 |
| 1697 | 60 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 87 | 1962 | 1285,00 | 49 | 3237053,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3237053,05 | 2519,11 | 31.12.2021 |
| 1698 | 61 | г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 21 | 1958 | 1632,00 | 56 | 845658,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845658,21 | 518,17 | 31.12.2021 |
| 1699 | 62 | г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 2Б | 1961 | 431,70 | 22 | 1588220,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1588220,95 | 3678,99 | 31.12.2021 |
| 1700 | 63 | г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 2г | 1960 | 324,10 | 21 | 1124804,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1124804,48 | 3470,55 | 31.12.2021 |
| 1701 | 64 | г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 1г | 1952 | 827,70 | 16 | 1827956,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1827956,63 | 2208,48 | 31.12.2021 |
| 1702 | 65 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 11а | 1953 | 439,80 | 23 | 1151912,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1151912,47 | 2619,17 | 31.12.2021 |
| 1703 | 66 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 120 | 1964 | 148,00 | 15 | 616070,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616070,24 | 4162,64 | 31.12.2021 |
| 1704 | 67 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 12а | 1960 | 784,30 | 19 | 128525,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128525,59 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1705 | 68 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 14 | 1958 | 1363,70 | 30 | 4629824,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4629824,07 | 3395,05 | 31.12.2021 |
| 1706 | 69 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 14а | 1962 | 923,30 | 45 | 2643414,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2643414,69 | 2863,01 | 31.12.2021 |
| 1707 | 70 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 17а | 1962 | 372,80 | 27 | 925585,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925585,77 | 2482,79 | 31.12.2021 |
| 1708 | 71 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 21 | 1947 | 254,20 | 12 | 750390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750390,40 | 2951,97 | 31.12.2021 |
| 1709 | 72 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 26 | 1918 | 313,60 | 5 | 925809,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925809,19 | 2952,20 | 31.12.2021 |
| 1710 | 73 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 26а | 1962 | 948,94 | 47 | 2567242,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2567242,27 | 2705,38 | 31.12.2021 |
| 1711 | 74 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 28а | 1947 | 204,10 | 10 | 550740,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550740,91 | 2698,39 | 31.12.2021 |
| 1712 | 75 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 29 | 1965 | 296,40 | 26 | 1162874,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1162874,45 | 3923,33 | 31.12.2021 |
| 1713 | 76 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 34 | 1966 | 992,40 | 48 | 3363590,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3363590,73 | 3389,35 | 31.12.2021 |
| 1714 | 77 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 39 | 1969 | 119,70 | 15 | 147797,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147797,76 | 1234,73 | 31.12.2021 |
| 1715 | 78 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 42 | 1918 | 222,10 | 13 | 653659,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653659,68 | 2943,09 | 31.12.2021 |
| 1716 | 79 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 47 | 1918 | 156,60 | 6 | 971693,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971693,94 | 6204,94 | 31.12.2021 |
| 1717 | 80 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 49а | 1959 | 367,03 | 24 | 1082168,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1082168,17 | 2948,45 | 31.12.2021 |
| 1718 | 81 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 54 | 1918 | 205,00 | 8 | 1002494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1002494,00 | 4890,21 | 31.12.2021 |
| 1719 | 82 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 61а | 1959 | 384,27 | 19 | 1134560,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1134560,93 | 2952,51 | 31.12.2021 |
| 1720 | 83 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 67 | 1962 | 1294,00 | 49 | 529955,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529955,88 | 409,55 | 31.12.2021 |
| 1721 | 84 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 68а | 1956 | 252,70 | 19 | 745893,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745893,24 | 2951,69 | 31.12.2021 |
| 1722 | 85 | г. Сарапул, ул. Гудок, д. 1а | 1961 | 207,10 | 21 | 611412,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611412,72 | 2952,26 | 31.12.2021 |
| 1723 | 86 | г. Сарапул, ул. Дачная 1-я, д. 28 | 1966 | 1279,00 | 44 | 2359094,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2359094,90 | 1844,48 | 31.12.2021 |
| 1724 | 87 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 11 | 1960 | 761,00 | 28 | 578217,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578217,48 | 759,81 | 31.12.2021 |
| 1725 | 88 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 11а | 1972 | 1217,00 | 54 | 3639851,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3639851,10 | 2990,84 | 31.12.2021 |
| 1726 | 89 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 13 | 1959 | 751,00 | 33 | 2303641,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2303641,15 | 3067,43 | 31.12.2021 |
| 1727 | 90 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 18а | 1960 | 777,00 | 28 | 2142679,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2142679,34 | 2757,63 | 31.12.2021 |
| 1728 | 91 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 18б | 1960 | 753,00 | 25 | 2311456,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2311456,45 | 3069,66 | 31.12.2021 |
| 1729 | 92 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 9 | 1958 | 340,30 | 21 | 1088594,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1088594,17 | 3198,92 | 31.12.2021 |
| 1730 | 93 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 9а | 1958 | 579,90 | 18 | 1541770,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1541770,43 | 2658,68 | 31.12.2021 |
| 1731 | 94 | г. Сарапул, ул. Декабристов, д. 29 | 1956 | 374,41 | 27 | 1104850,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1104850,32 | 2950,91 | 31.12.2021 |
| 1732 | 95 | г. Сарапул, ул. Декабристов, д. 30 | 1958 | 265,90 | 26 | 785087,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785087,13 | 2952,57 | 31.12.2021 |
| 1733 | 96 | г. Сарапул, ул. Декабристов, д. 31 | 1957 | 376,10 | 33 | 1110285,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1110285,98 | 2952,10 | 31.12.2021 |
| 1734 | 97 | г. Сарапул, ул. Декабристов, д. 37 | 1972 | 899,10 | 37 | 612478,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612478,43 | 681,21 | 31.12.2021 |
| 1735 | 98 | г. Сарапул, ул. Дзержинского, д. 16 | 1944 | 477,90 | 46 | 1405068,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1405068,28 | 2940,09 | 31.12.2021 |
| 1736 | 99 | г. Сарапул, ул. Достоевского, д. 45 | 1967 | 2724,90 | 119 | 5058922,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5058922,28 | 1856,55 | 31.12.2021 |
| 1737 | 100 | г. Сарапул, ул. Дубровская, д. 42 | 1953 | 439,80 | 26 | 1151912,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1151912,47 | 2619,17 | 31.12.2021 |
| 1738 | 101 | г. Сарапул, ул. Дубровская, д. 42б | 1955 | 80,70 | 6 | 923393,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923393,88 | 11442,30 | 31.12.2021 |
| 1739 | 102 | г. Сарапул, ул. Дубровская, д. 42г | 1956 | 252,70 | 5 | 160809,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160809,42 | 636,36 | 31.12.2021 |
| 1740 | 103 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 1а | 1958 | 1194,70 | 45 | 2800679,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800679,66 | 2344,25 | 31.12.2021 |
| 1741 | 104 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 1д | 1956 | 238,30 | 7 | 1147253,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1147253,82 | 4814,33 | 31.12.2021 |
| 1742 | 105 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 2а | 1962 | 346,00 | 12 | 1092221,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1092221,48 | 3156,71 | 31.12.2021 |
| 1743 | 106 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 3в | 1934 | 247,40 | 25 | 729712,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729712,41 | 2949,52 | 31.12.2021 |
| 1744 | 107 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 3г | 1959 | 60,40 | 6 | 941795,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941795,69 | 15592,64 | 31.12.2021 |
| 1745 | 108 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 50а | 1965 | 3140,90 | 158 | 1534970,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1534970,27 | 488,70 | 31.12.2021 |
| 1746 | 109 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 65 | 1962 | 1542,30 | 71 | 2081912,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2081912,15 | 1349,87 | 31.12.2021 |
| 1747 | 110 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 85 | 1924 | 136,90 | 5 | 488701,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488701,18 | 3569,77 | 31.12.2021 |
| 1748 | 111 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 85а | 1918 | 204,00 | 17 | 601264,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601264,63 | 2947,38 | 31.12.2021 |
| 1749 | 112 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 85б | 1961 | 110,10 | 12 | 999194,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999194,59 | 9075,34 | 31.12.2021 |
| 1750 | 113 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 85в | 1918 | 105,00 | 9 | 938857,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938857,51 | 8941,50 | 31.12.2021 |
| 1751 | 114 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 17 | 1961 | 1264,60 | 50 | 2956546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2956546,00 | 2337,93 | 31.12.2021 |
| 1752 | 115 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 17а | 1959 | 1681,00 | 57 | 3074882,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3074882,14 | 1829,20 | 31.12.2021 |
| 1753 | 116 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 5 | 1960 | 269,70 | 15 | 44196,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44196,54 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1754 | 117 | г. Сарапул, ул. Заречная, д. 3а | 1959 | 86,80 | 6 | 927275,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927275,69 | 10682,90 | 31.12.2021 |
| 1755 | 118 | г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 13 | 1967 | 287,00 | 17 | 984167,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984167,03 | 3429,15 | 31.12.2021 |
| 1756 | 119 | г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 4а | 1968 | 190,60 | 19 | 47088,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47088,83 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 1757 | 120 | г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 55а | 1957 | 1440,80 | 53 | 2225457,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2225457,23 | 1544,60 | 31.12.2021 |
| 1758 | 121 | г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 55б | 1961 | 1867,00 | 88 | 7665617,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7665617,83 | 4105,85 | 31.12.2021 |
| 1759 | 122 | г. Сарапул, ул. Казанская, д. 11 | 1970 | 500,00 | 37 | 318182,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318182,45 | 636,36 | 31.12.2021 |
| 1760 | 123 | г. Сарапул, ул. Казанская, д. 11а | 1970 | 100,00 | 8 | 308531,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308531,15 | 3085,31 | 31.12.2021 |
| 1761 | 124 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1918 | 155,70 | 7 | 971121,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971121,21 | 6237,13 | 31.12.2021 |
| 1762 | 125 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 14 | 1948 | 69,70 | 7 | 80497,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80497,11 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1763 | 126 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 15 | 1918 | 135,30 | 9 | 399489,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399489,28 | 2952,62 | 31.12.2021 |
| 1764 | 127 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 22 | 1918 | 110,20 | 11 | 915093,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915093,16 | 8303,93 | 31.12.2021 |
| 1765 | 128 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 23 | 1918 | 280,60 | 19 | 981666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981666,64 | 3498,46 | 31.12.2021 |
| 1766 | 129 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 23а | 1918 | 90,40 | 8 | 907357,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907357,49 | 10037,14 | 31.12.2021 |
| 1767 | 130 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 27 | 1918 | 135,30 | 54 | 399489,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399489,28 | 2952,62 | 31.12.2021 |
| 1768 | 131 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 28 | 1961 | 175,90 | 17 | 983975,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983975,78 | 5593,95 | 31.12.2021 |
| 1769 | 132 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 29 | 1961 | 419,40 | 20 | 1344442,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1344442,10 | 3205,63 | 31.12.2021 |
| 1770 | 133 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 30г | 1958 | 79,20 | 6 | 944050,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944050,39 | 11919,83 | 31.12.2021 |
| 1771 | 134 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 37 | 1961 | 287,70 | 3 | 1204306,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1204306,28 | 4185,98 | 31.12.2021 |
| 1772 | 135 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 39 | 1918 | 376,00 | 24 | 1016213,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1016213,23 | 2702,69 | 31.12.2021 |
| 1773 | 136 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 41 | 1929 | 84,20 | 18 | 904935,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904935,24 | 10747,45 | 31.12.2021 |
| 1774 | 137 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 59 | 1929 | 400,30 | 8 | 1028432,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028432,14 | 2569,15 | 31.12.2021 |
| 1775 | 138 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 90г | 1986 | 228,90 | 14 | 530036,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530036,32 | 2315,58 | 31.12.2021 |
| 1776 | 139 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 92а | 1960 | 531,70 | 37 | 1845547,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1845547,51 | 3471,03 | 31.12.2021 |
| 1777 | 140 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 92б | 1963 | 918,20 | 51 | 2477500,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2477500,31 | 2698,21 | 31.12.2021 |
| 1778 | 141 | г. Сарапул, ул. Кирова, д. 28а | 1957 | 266,50 | 17 | 1041630,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1041630,46 | 3908,56 | 31.12.2021 |
| 1779 | 142 | г. Сарапул, ул. Кирпичная, д. 1 | 1965 | 126,00 | 12 | 941914,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941914,06 | 7475,51 | 31.12.2021 |
| 1780 | 143 | г. Сарапул, ул. Кирпичная, д. 10 | 1965 | 126,00 | 12 | 941914,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941914,06 | 7475,51 | 31.12.2021 |
| 1781 | 144 | г. Сарапул, ул. Комсомольская, д. 26 | 1948 | 111,70 | 12 | 915679,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915679,20 | 8197,67 | 31.12.2021 |
| 1782 | 145 | г. Сарапул, ул. Комсомольская, д. 27 | 1954 | 52,50 | 22 | 905448,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905448,36 | 17246,64 | 31.12.2021 |
| 1783 | 146 | г. Сарапул, ул. Комсомольская, д. 29 | 1948 | 52,70 | 18 | 20589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20589,34 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1784 | 147 | г. Сарапул, ул. Красная Площадь, д. 4г | 1934 | 155,40 | 15 | 458607,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458607,28 | 2951,14 | 31.12.2021 |
| 1785 | 148 | г. Сарапул, ул. Красная Площадь, д. 6 | 1961 | 103,10 | 7 | 991110,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991110,23 | 9613,10 | 31.12.2021 |
| 1786 | 149 | г. Сарапул, ул. Красная Площадь, д. 7а | 1960 | 569,70 | 21 | 1775399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1775399,84 | 3116,38 | 31.12.2021 |
| 1787 | 150 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 168 | 1959 | 84,80 | 11 | 926002,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926002,95 | 10919,85 | 31.12.2021 |
| 1788 | 151 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 225 | 1965 | 255,40 | 12 | 971821,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971821,25 | 3805,09 | 31.12.2021 |
| 1789 | 152 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 44б | 1952 | 722,00 | 58 | 1935929,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1935929,18 | 2681,34 | 31.12.2021 |
| 1790 | 153 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 64 | 1918 | 121,70 | 9 | 385384,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385384,46 | 3166,68 | 31.12.2021 |
| 1791 | 154 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 66 | 1918 | 794,30 | 43 | 917343,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917343,49 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1792 | 155 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 66а | 1955 | 437,10 | 16 | 1592092,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1592092,42 | 3642,40 | 31.12.2021 |
| 1793 | 156 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 73а | 1943 | 157,80 | 13 | 1171980,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1171980,08 | 7427,00 | 31.12.2021 |
| 1794 | 157 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 75 | 1975 | 164,10 | 11 | 872039,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872039,20 | 5314,07 | 31.12.2021 |
| 1795 | 158 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 77 | 1964 | 631,00 | 9 | 1663372,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1663372,83 | 2636,09 | 31.12.2021 |
| 1796 | 159 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 79 | 1918 | 342,00 | 20 | 1549404,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1549404,17 | 4530,42 | 31.12.2021 |
| 1797 | 160 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 79а | 1964 | 148,00 | 12 | 616070,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616070,24 | 4162,64 | 31.12.2021 |
| 1798 | 161 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 81 | 1969 | 222,40 | 12 | 1176536,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1176536,41 | 5290,18 | 31.12.2021 |
| 1799 | 162 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 95 | 1918 | 258,10 | 15 | 1106712,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106712,12 | 4287,92 | 31.12.2021 |
| 1800 | 163 | г. Сарапул, ул. Красный Лог, д. 4 | 1918 | 155,40 | 15 | 458607,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458607,28 | 2951,14 | 31.12.2021 |
| 1801 | 164 | г. Сарапул, ул. Куйбышева, д. 22 | 1966 | 206,20 | 57 | 1170207,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170207,24 | 5675,11 | 31.12.2021 |
| 1802 | 165 | г. Сарапул, ул. Куйбышева, д. 24 | 1959 | 756,80 | 15 | 1167712,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1167712,87 | 1542,96 | 31.12.2021 |
| 1803 | 166 | г. Сарапул, ул. Куйбышева, д. 26 | 1959 | 273,00 | 35 | 1045766,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045766,83 | 3830,65 | 31.12.2021 |
| 1804 | 167 | г. Сарапул, ул. Куйбышева, д. 28 | 1958 | 466,80 | 23 | 1169094,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1169094,34 | 2504,49 | 31.12.2021 |
| 1805 | 168 | г. Сарапул, ул. Куйбышева, д. 30 | 1971 | 1971,00 | 78 | 2053306,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2053306,91 | 1041,76 | 31.12.2021 |
| 1806 | 169 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 17 | 1956 | 177,70 | 50 | 1033609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1033609,80 | 5816,60 | 31.12.2021 |
| 1807 | 170 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 22 | 1954 | 199,36 | 13 | 559896,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559896,87 | 2808,47 | 31.12.2021 |
| 1808 | 171 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 27а | 1966 | 399,90 | 23 | 1147086,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1147086,14 | 2868,43 | 31.12.2021 |
| 1809 | 172 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 29а | 1956 | 400,00 | 21 | 1028314,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028314,92 | 2570,79 | 31.12.2021 |
| 1810 | 173 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 35 | 1956 | 409,90 | 21 | 1132885,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1132885,19 | 2763,81 | 31.12.2021 |
| 1811 | 174 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 37 | 1955 | 405,70 | 20 | 158502,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158502,64 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1812 | 175 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 40 | 1958 | 443,70 | 23 | 1045388,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045388,05 | 2356,07 | 31.12.2021 |
| 1813 | 176 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 41 | 1955 | 425,20 | 19 | 1038160,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1038160,27 | 2441,58 | 31.12.2021 |
| 1814 | 177 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 42 | 1951 | 338,91 | 18 | 215670,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215670,43 | 636,36 | 31.12.2021 |
| 1815 | 178 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 44 | 1955 | 368,40 | 25 | 1087672,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087672,66 | 2952,42 | 31.12.2021 |
| 1816 | 179 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 45 | 1958 | 268,50 | 20 | 170863,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170863,97 | 636,36 | 31.12.2021 |
| 1817 | 180 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 47 | 1959 | 371,70 | 23 | 1017258,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1017258,43 | 2736,77 | 31.12.2021 |
| 1818 | 181 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 49 | 1956 | 819,17 | 61 | 2418521,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2418521,30 | 2952,40 | 31.12.2021 |
| 1819 | 182 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 54 | 1952 | 341,50 | 43 | 1008149,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1008149,18 | 2952,12 | 31.12.2021 |
| 1820 | 183 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 56 | 1959 | 344,00 | 25 | 1009195,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1009195,08 | 2933,71 | 31.12.2021 |
| 1821 | 184 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 58 | 1960 | 424,30 | 21 | 976864,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976864,99 | 2302,30 | 31.12.2021 |
| 1822 | 185 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 61 | 1959 | 565,70 | 45 | 1525370,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1525370,73 | 2696,43 | 31.12.2021 |
| 1823 | 186 | г. Сарапул, ул. Ленинградская, д. 25 | 1964 | 2534,10 | 222 | 4623775,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4623775,54 | 1824,62 | 31.12.2021 |
| 1824 | 187 | г. Сарапул, ул. Лесная, д. 15 | 1961 | 832,00 | 48 | 902060,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902060,17 | 1084,21 | 31.12.2021 |
| 1825 | 188 | г. Сарапул, ул. Лесная, д. 15а | 1961 | 1103,00 | 48 | 2972502,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2972502,89 | 2694,93 | 31.12.2021 |
| 1826 | 189 | г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 1 | 1955 | 1524,00 | 123 | 1760079,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760079,96 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1827 | 190 | г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 2 | 1955 | 806,00 | 36 | 863810,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863810,62 | 1071,73 | 31.12.2021 |
| 1828 | 191 | г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 23 | 1964 | 819,00 | 56 | 2334269,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2334269,79 | 2850,15 | 31.12.2021 |
| 1829 | 192 | г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 23а | 1964 | 969,00 | 74 | 2466430,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2466430,37 | 2545,34 | 31.12.2021 |
| 1830 | 193 | г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 3 | 1957 | 5021,40 | 53 | 7756045,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7756045,92 | 1544,60 | 31.12.2021 |
| 1831 | 194 | г. Сарапул, ул. Мостовая, д. 2а | 1959 | 188,30 | 24 | 27046,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27046,18 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 1832 | 195 | г. Сарапул, ул. Мостовая, д. 6 | 1954 | 161,58 | 13 | 1018953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1018953,00 | 6306,18 | 31.12.2021 |
| 1833 | 196 | г. Сарапул, ул. Набережная реки Сарапулки, д. 140 | 1957 | 398,20 | 24 | 1020559,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020559,07 | 2562,93 | 31.12.2021 |
| 1834 | 197 | г. Сарапул, ул. Набережная реки Сарапулки, д. 178 | 1974 | 366,60 | 18 | 872039,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872039,20 | 2378,72 | 31.12.2021 |
| 1835 | 198 | г. Сарапул, ул. Набережная реки Сарапулки, д. 32б | 1969 | 53,50 | 6 | 20901,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20901,91 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1836 | 199 | г. Сарапул, ул. Набережная реки Сарапулки, д. 64б | 1961 | 189,00 | 15 | 945879,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945879,49 | 5004,65 | 31.12.2021 |
| 1837 | 200 | г. Сарапул, ул. Надежды Дуровой, д. 13 | 1962 | 242,80 | 18 | 1152450,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152450,88 | 4746,50 | 31.12.2021 |
| 1838 | 201 | г. Сарапул, ул. П. Баржевиков, д. 42 | 1958 | 111,50 | 12 | 1000811,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000811,47 | 8975,89 | 31.12.2021 |
| 1839 | 202 | г. Сарапул, ул. П. Баржевиков, д. 50 | 1958 | 575,00 | 16 | 1394847,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1394847,91 | 2425,82 | 31.12.2021 |
| 1840 | 203 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 13а/а | 1952 | 588,00 | 33 | 2713117,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2713117,44 | 4614,15 | 31.12.2021 |
| 1841 | 204 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 13аб | 1976 | 540,60 | 26 | 1005597,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005597,56 | 1860,15 | 31.12.2021 |
| 1842 | 205 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 13б | 1961 | 439,00 | 19 | 1420387,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1420387,67 | 3235,51 | 31.12.2021 |
| 1843 | 206 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 13в | 1971 | 540,40 | 13 | 1964318,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1964318,08 | 3634,93 | 31.12.2021 |
| 1844 | 207 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 15 | 1964 | 148,00 | 10 | 398462,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398462,34 | 2692,31 | 31.12.2021 |
| 1845 | 208 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 16а | 1965 | 251,80 | 18 | 970414,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970414,79 | 3853,91 | 31.12.2021 |
| 1846 | 209 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 16в | 1949 | 110,20 | 12 | 942166,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942166,61 | 8549,61 | 31.12.2021 |
| 1847 | 210 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 24а | 1949 | 212,20 | 18 | 1172551,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1172551,35 | 5525,69 | 31.12.2021 |
| 1848 | 211 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 24в | 1949 | 174,40 | 18 | 983021,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983021,25 | 5636,59 | 31.12.2021 |
| 1849 | 212 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 24и | 1949 | 180,40 | 8 | 942519,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942519,56 | 5224,61 | 31.12.2021 |
| 1850 | 213 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 24к | 1958 | 437,80 | 36 | 1377657,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1377657,97 | 3146,77 | 31.12.2021 |
| 1851 | 214 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 30 | 1949 | 174,40 | 17 | 983021,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983021,25 | 5636,59 | 31.12.2021 |
| 1852 | 215 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 4 | 1958 | 363,85 | 20 | 1074149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1074149,26 | 2952,18 | 31.12.2021 |
| 1853 | 216 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 40а | 1961 | 361,50 | 13 | 1102085,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1102085,10 | 3048,64 | 31.12.2021 |
| 1854 | 217 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 48 | 1956 | 285,30 | 22 | 983502,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983502,86 | 3447,26 | 31.12.2021 |
| 1855 | 218 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 53а | 1918 | 296,00 | 18 | 1087861,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087861,96 | 3675,21 | 31.12.2021 |
| 1856 | 219 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 72 | 1952 | 204,00 | 11 | 601264,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601264,63 | 2947,38 | 31.12.2021 |
| 1857 | 220 | г. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 33 | 1969 | 351,00 | 15 | 354739,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354739,85 | 1010,65 | 31.12.2021 |
| 1858 | 221 | г. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 35 | 1918 | 113,60 | 3 | 380229,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380229,92 | 3347,09 | 31.12.2021 |
| 1859 | 222 | г. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 37 | 1953 | 80,30 | 24 | 891877,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891877,79 | 11106,82 | 31.12.2021 |
| 1860 | 223 | г. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 45а | 1965 | 285,20 | 18 | 983463,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983463,78 | 3448,33 | 31.12.2021 |
| 1861 | 224 | г. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 9 | 1918 | 260,00 | 26 | 973618,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973618,43 | 3744,69 | 31.12.2021 |
| 1862 | 225 | г. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 93 | 1918 | 184,40 | 15 | 544372,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544372,39 | 2952,13 | 31.12.2021 |
| 1863 | 226 | г. Сарапул, ул. Птицефабрика, д. 1 | 1958 | 71,30 | 27 | 899895,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899895,36 | 12621,25 | 31.12.2021 |
| 1864 | 227 | г. Сарапул, ул. Птицефабрика, д. 1а | 1947 | 135,00 | 9 | 398480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398480,83 | 2951,71 | 31.12.2021 |
| 1865 | 228 | г. Сарапул, ул. Птицефабрика, д. 27 | 1971 | 540,40 | 36 | 299685,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299685,47 | 554,56 | 31.12.2021 |
| 1866 | 229 | г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 35 | 1959 | 193,30 | 17 | 1018484,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1018484,60 | 5268,93 | 31.12.2021 |
| 1867 | 230 | г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 39 | 1968 | 126,50 | 13 | 31252,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31252,55 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 1868 | 231 | г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 64 | 1954 | 1095,00 | 24 | 3341568,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3341568,14 | 3051,66 | 31.12.2021 |
| 1869 | 232 | г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 66 | 1957 | 981,00 | 25 | 160759,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160759,41 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1870 | 233 | г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 91 | 1947 | 69,30 | 13 | 27074,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27074,77 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1871 | 234 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 10а | 1971 | 155,82 | 15 | 80799,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80799,40 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 1872 | 235 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 3а | 1962 | 415,00 | 17 | 1308784,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1308784,10 | 3153,70 | 31.12.2021 |
| 1873 | 236 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 3б | 1963 | 492,40 | 19 | 1440715,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1440715,94 | 2925,91 | 31.12.2021 |
| 1874 | 237 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 58 | 1953 | 439,80 | 21 | 1151912,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1151912,47 | 2619,17 | 31.12.2021 |
| 1875 | 238 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 65 | 1968 | 132,00 | 12 | 32611,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32611,38 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 1876 | 239 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 1 | 1971 | 347,00 | 25 | 533111,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533111,57 | 1536,34 | 31.12.2021 |
| 1877 | 240 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 10 | 1960 | 423,60 | 17 | 1037535,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037535,20 | 2449,33 | 31.12.2021 |
| 1878 | 241 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 11 | 1960 | 423,60 | 17 | 1037535,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037535,20 | 2449,33 | 31.12.2021 |
| 1879 | 242 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 14 | 1959 | 415,30 | 35 | 1249643,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1249643,49 | 3009,01 | 31.12.2021 |
| 1880 | 243 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 19 | 1966 | 1015,00 | 60 | 2659046,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2659046,55 | 2619,75 | 31.12.2021 |
| 1881 | 244 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 1а | 1968 | 221,10 | 26 | 958420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958420,60 | 4334,78 | 31.12.2021 |
| 1882 | 245 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 2 | 1959 | 359,80 | 27 | 1199181,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1199181,07 | 3332,91 | 31.12.2021 |
| 1883 | 246 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 22б | 1974 | 942,40 | 42 | 2721499,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2721499,33 | 2887,84 | 31.12.2021 |
| 1884 | 247 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 2а | 1962 | 525,00 | 33 | 476622,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476622,45 | 907,85 | 31.12.2021 |
| 1885 | 248 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 3 | 1960 | 387,45 | 23 | 1088291,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1088291,63 | 2808,86 | 31.12.2021 |
| 1886 | 249 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 4 | 1960 | 398,75 | 26 | 97963,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97963,15 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 1887 | 250 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 5 | 1959 | 397,65 | 19 | 1027396,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1027396,78 | 2583,67 | 31.12.2021 |
| 1888 | 251 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 6 | 1959 | 359,23 | 24 | 1060581,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1060581,28 | 2952,37 | 31.12.2021 |
| 1889 | 252 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 7 | 1957 | 373,60 | 26 | 1102972,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1102972,36 | 2952,28 | 31.12.2021 |
| 1890 | 253 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 8 | 1955 | 419,20 | 14 | 1035816,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1035816,13 | 2470,94 | 31.12.2021 |
| 1891 | 254 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 9 | 1957 | 428,30 | 18 | 1039371,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1039371,42 | 2426,74 | 31.12.2021 |
| 1892 | 255 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 101 | 1961 | 175,90 | 4 | 983975,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983975,78 | 5593,95 | 31.12.2021 |
| 1893 | 256 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 122 | 1918 | 230,70 | 11 | 962171,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962171,23 | 4170,66 | 31.12.2021 |
| 1894 | 257 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 135 | 1918 | 203,00 | 9 | 951349,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951349,13 | 4686,45 | 31.12.2021 |
| 1895 | 258 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 138 | 1918 | 1472,22 | 59 | 5110224,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5110224,59 | 3471,10 | 31.12.2021 |
| 1896 | 259 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 140 | 1918 | 327,90 | 26 | 1248008,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1248008,46 | 3806,06 | 31.12.2021 |
| 1897 | 260 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 140а | 1918 | 215,40 | 8 | 956193,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956193,69 | 4439,15 | 31.12.2021 |
| 1898 | 261 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 142 | 1918 | 142,40 | 12 | 907219,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907219,94 | 6370,93 | 31.12.2021 |
| 1899 | 262 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 142а | 1963 | 613,90 | 65 | 708998,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708998,07 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1900 | 263 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 142в | 1959 | 133,30 | 12 | 956866,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956866,66 | 7178,29 | 31.12.2021 |
| 1901 | 264 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 148 | 1918 | 239,00 | 14 | 276023,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276023,05 | 1154,91 | 31.12.2021 |
| 1902 | 265 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 150 | 1918 | 142,40 | 12 | 907219,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907219,94 | 6370,93 | 31.12.2021 |
| 1903 | 266 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 150а | 1878 | 206,00 | 8 | 554629,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554629,19 | 2692,37 | 31.12.2021 |
| 1904 | 267 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 154 | 1918 | 244,20 | 17 | 720863,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720863,25 | 2951,94 | 31.12.2021 |
| 1905 | 268 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 158 | 1960 | 324,10 | 12 | 956744,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956744,63 | 2952,00 | 31.12.2021 |
| 1906 | 269 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 160 | 1955 | 275,50 | 12 | 68063,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68063,86 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 1907 | 270 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 164 | 1961 | 1469,00 | 57 | 4045171,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4045171,69 | 2753,69 | 31.12.2021 |
| 1908 | 271 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 220 | 1918 | 262,20 | 22 | 936817,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936817,22 | 3572,91 | 31.12.2021 |
| 1909 | 272 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 60а | 1962 | 842,00 | 34 | 3894581,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3894581,48 | 4625,39 | 31.12.2021 |
| 1910 | 273 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 91 | 1960 | 111,70 | 6 | 915679,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915679,20 | 8197,67 | 31.12.2021 |
| 1911 | 274 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 91а | 1960 | 160,00 | 20 | 973857,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973857,59 | 6086,61 | 31.12.2021 |
| 1912 | 275 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 95 | 1918 | 163,70 | 8 | 23512,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23512,81 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 1913 | 276 | г. Сарапул, ул. Садовая, д. 37 | 1918 | 457,60 | 26 | 1351000,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1351000,72 | 2952,36 | 31.12.2021 |
| 1914 | 277 | г. Сарапул, ул. Седельникова, д. 30б | 1918 | 220,70 | 19 | 651406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651406,20 | 2951,55 | 31.12.2021 |
| 1915 | 278 | г. Сарапул, ул. Седельникова, д. 44а | 1918 | 90,90 | 6 | 941632,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941632,15 | 10358,99 | 31.12.2021 |
| 1916 | 279 | г. Сарапул, ул. Седельникова, д. 59 | 1918 | 149,00 | 13 | 509451,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509451,47 | 3419,14 | 31.12.2021 |
| 1917 | 280 | г. Сарапул, ул. Сергея Красноперова, д. 2а | 1963 | 570,40 | 42 | 1684121,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1684121,93 | 2952,53 | 31.12.2021 |
| 1918 | 281 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 112 | 1968 | 3263,40 | 167 | 1274975,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1274975,45 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1919 | 282 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 14 | 1933 | 81,90 | 17 | 292746,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292746,13 | 3574,43 | 31.12.2021 |
| 1920 | 283 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 2 | 1967 | 460,20 | 16 | 1290468,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1290468,01 | 2804,15 | 31.12.2021 |
| 1921 | 284 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 21 | 1918 | 220,70 | 15 | 651406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651406,20 | 2951,55 | 31.12.2021 |
| 1922 | 285 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 22 | 1918 | 240,30 | 16 | 709388,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709388,49 | 2952,10 | 31.12.2021 |
| 1923 | 286 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 22а | 1958 | 361,00 | 28 | 1065795,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1065795,29 | 2952,34 | 31.12.2021 |
| 1924 | 287 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 23/1 | 1965 | 116,00 | 8 | 246266,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246266,38 | 2122,99 | 31.12.2021 |
| 1925 | 288 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 24 | 1918 | 85,70 | 10 | 451314,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451314,30 | 5266,21 | 31.12.2021 |
| 1926 | 289 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 26а | 1918 | 749,40 | 11 | 476891,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476891,86 | 636,36 | 31.12.2021 |
| 1927 | 290 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 28 | 1918 | 404,00 | 20 | 1192828,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1192828,01 | 2952,54 | 31.12.2021 |
| 1928 | 291 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 29 | 1918 | 184,40 | 12 | 544372,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544372,39 | 2952,13 | 31.12.2021 |
| 1929 | 292 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 31 | 1918 | 267,60 | 9 | 976587,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976587,68 | 3649,43 | 31.12.2021 |
| 1930 | 293 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 32 | 1918 | 146,70 | 5 | 432904,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432904,96 | 2950,95 | 31.12.2021 |
| 1931 | 294 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 40 | 1967 | 238,00 | 9 | 1088436,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1088436,55 | 4573,26 | 31.12.2021 |
| 1932 | 295 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 41 | 1965 | 203,10 | 10 | 951388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951388,21 | 4684,33 | 31.12.2021 |
| 1933 | 296 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 42 | 1956 | 270,20 | 9 | 1117713,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1117713,79 | 4136,62 | 31.12.2021 |
| 1934 | 297 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 43 | 1918 | 173,93 | 28 | 42970,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42970,42 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 1935 | 298 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 43а | 1965 | 615,00 | 28 | 1664695,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1664695,48 | 2706,82 | 31.12.2021 |
| 1936 | 299 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 44 | 1965 | 529,50 | 3 | 1353477,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353477,81 | 2556,14 | 31.12.2021 |
| 1937 | 300 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 45а | 1918 | 99,30 | 18 | 63191,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63191,03 | 636,36 | 31.12.2021 |
| 1938 | 301 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 54 | 1959 | 64,60 | 15 | 913148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913148,35 | 14135,42 | 31.12.2021 |
| 1939 | 302 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 59 | 1958 | 259,70 | 25 | 766698,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766698,52 | 2952,25 | 31.12.2021 |
| 1940 | 303 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 60 | 1965 | 164,30 | 13 | 912630,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912630,47 | 5554,66 | 31.12.2021 |
| 1941 | 304 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 60а | 1965 | 267,70 | 15 | 976626,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976626,75 | 3648,21 | 31.12.2021 |
| 1942 | 305 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 77/1 | 1945 | 200,80 | 11 | 950212,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950212,49 | 4732,13 | 31.12.2021 |
| 1943 | 306 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 77/2 | 1950 | 376,00 | 12 | 369878,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369878,03 | 983,72 | 31.12.2021 |
| 1944 | 307 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 77/3 | 1932 | 543,45 | 28 | 1604566,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1604566,60 | 2952,56 | 31.12.2021 |
| 1945 | 308 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 7а | 1947 | 135,00 | 5 | 398480,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398480,83 | 2951,71 | 31.12.2021 |
| 1946 | 309 | г. Сарапул, ул. Сосновская, д. 1 | 1975 | 742,00 | 27 | 1671016,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1671016,86 | 2252,04 | 31.12.2021 |
| 1947 | 310 | г. Сарапул, ул. Сосновская, д. 2 | 1918 | 155,40 | 6 | 458607,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458607,28 | 2951,14 | 31.12.2021 |
| 1948 | 311 | г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 23 | 1918 | 346,20 | 9 | 1007295,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007295,86 | 2909,58 | 31.12.2021 |
| 1949 | 312 | г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 37а, 1 | 1969 | 667,00 | 6 | 1465170,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1465170,05 | 2196,66 | 31.12.2021 |
| 1950 | 313 | г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 37а, 4 | 1969 | 667,00 | 5 | 933369,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933369,27 | 1399,35 | 31.12.2021 |
| 1951 | 314 | г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 62 | 1959 | 511,00 | 18 | 83739,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83739,10 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1952 | 315 | г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 64 | 1968 | 2440,00 | 144 | 2822876,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2822876,48 | 1156,92 | 31.12.2021 |
| 1953 | 316 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 11 | 1976 | 1082,80 | 52 | 1671862,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1671862,67 | 1544,02 | 31.12.2021 |
| 1954 | 317 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 4 | 1969 | 968,50 | 55 | 3717839,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3717839,29 | 3838,76 | 31.12.2021 |
| 1955 | 318 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 6 | 1977 | 919,67 | 50 | 2130228,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2130228,27 | 2316,30 | 31.12.2021 |
| 1956 | 319 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 7 | 1973 | 863,85 | 50 | 141561,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141561,71 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 1957 | 320 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 8 | 1969 | 756,80 | 43 | 1746073,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1746073,65 | 2307,18 | 31.12.2021 |
| 1958 | 321 | г. Сарапул, ул. Трактовая, д. 3 | 1983 | 1059,40 | 48 | 1635891,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1635891,05 | 1544,17 | 31.12.2021 |
| 1959 | 322 | г. Сарапул, ул. Трактовая, д. 4 | 1983 | 1003,00 | 55 | 1547869,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1547869,58 | 1543,24 | 31.12.2021 |
| 1960 | 323 | г. Сарапул, ул. Трактовая, д. 5 | 1985 | 1324,00 | 45 | 1542419,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1542419,35 | 1164,97 | 31.12.2021 |
| 1961 | 324 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 13 | 1970 | 475,00 | 35 | 463915,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463915,92 | 976,67 | 31.12.2021 |
| 1962 | 325 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 150 | 1955 | 540,60 | 28 | 1083245,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1083245,84 | 2003,78 | 31.12.2021 |
| 1963 | 326 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 156 | 1953 | 529,50 | 28 | 1078909,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1078909,20 | 2037,60 | 31.12.2021 |
| 1964 | 327 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 23 | 1918 | 570,50 | 19 | 1966966,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1966966,64 | 3447,79 | 31.12.2021 |
| 1965 | 328 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 23г | 1918 | 627,10 | 10 | 1953653,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1953653,06 | 3115,38 | 31.12.2021 |
| 1966 | 329 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 27 | 1918 | 234,90 | 52 | 149482,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149482,11 | 636,36 | 31.12.2021 |
| 1967 | 330 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 29 | 1918 | 457,60 | 31 | 1351000,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1351000,72 | 2952,36 | 31.12.2021 |
| 1968 | 331 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 31а | 1918 | 134,90 | 9 | 924743,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924743,19 | 6855,03 | 31.12.2021 |
| 1969 | 332 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 36 | 1918 | 220,10 | 10 | 958029,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958029,92 | 4352,70 | 31.12.2021 |
| 1970 | 333 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 37 | 1932 | 250,90 | 11 | 740660,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740660,09 | 2952,01 | 31.12.2021 |
| 1971 | 334 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 40 | 1918 | 306,60 | 29 | 905276,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905276,37 | 2952,63 | 31.12.2021 |
| 1972 | 335 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 48 | 1967 | 170,70 | 11 | 461833,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461833,43 | 2705,53 | 31.12.2021 |
| 1973 | 336 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 54в | 1952 | 119,90 | 12 | 353990,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353990,15 | 2952,38 | 31.12.2021 |
| 1974 | 337 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 59 | 1952 | 204,00 | 10 | 601264,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601264,63 | 2947,38 | 31.12.2021 |
| 1975 | 338 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 61 | 1918 | 235,30 | 8 | 963968,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963968,41 | 4096,76 | 31.12.2021 |
| 1976 | 339 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 61б | 1957 | 164,30 | 13 | 936229,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936229,47 | 5698,29 | 31.12.2021 |
| 1977 | 340 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 74 | 1918 | 146,70 | 13 | 432904,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432904,96 | 2950,95 | 31.12.2021 |
| 1978 | 341 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 78 | 1918 | 115,10 | 16 | 917007,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917007,56 | 7967,05 | 31.12.2021 |
| 1979 | 342 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 78а | 1961 | 332,00 | 9 | 1124656,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1124656,16 | 3387,52 | 31.12.2021 |
| 1980 | 343 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 91 | 1955 | 438,54 | 28 | 1366589,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1366589,48 | 3116,23 | 31.12.2021 |
| 1981 | 344 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 94 | 1918 | 204,00 | 11 | 601264,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601264,63 | 2947,38 | 31.12.2021 |
| 1982 | 345 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 97 | 1918 | 105,00 | 12 | 938857,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938857,51 | 8941,50 | 31.12.2021 |
| 1983 | 346 | г. Сарапул, ул. Уральская, д. 1в | 1962 | 404,80 | 18 | 1129639,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1129639,70 | 2790,61 | 31.12.2021 |
| 1984 | 347 | г. Сарапул, ул. Учхоз, д. 22 | 1950 | 531,00 | 26 | 351615,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351615,84 | 662,18 | 31.12.2021 |
| 1985 | 348 | г. Сарапул, ул. Учхоз, д. 24а | 1989 | 1193,00 | 54 | 2766836,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2766836,12 | 2319,23 | 31.12.2021 |
| 1986 | 349 | г. Сарапул, ул. Учхоз, д. 24б | 1986 | 1757,00 | 57 | 3065490,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3065490,30 | 1744,73 | 31.12.2021 |
| 1987 | 350 | г. Сарапул, ул. Учхоз, д. 26 | 1959 | 193,00 | 8 | 560267,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560267,43 | 2902,94 | 31.12.2021 |
| 1988 | 351 | г. Сарапул, ул. Учхоз, д. 32 | 1958 | 180,00 | 13 | 523452,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523452,66 | 2908,07 | 31.12.2021 |
| 1989 | 352 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 27 | 1958 | 375,70 | 33 | 1109213,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1109213,88 | 2952,39 | 31.12.2021 |
| 1990 | 353 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 29 | 1958 | 369,90 | 40 | 1092169,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1092169,92 | 2952,61 | 31.12.2021 |
| 1991 | 354 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 31 | 1958 | 363,85 | 32 | 1074149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1074149,26 | 2952,18 | 31.12.2021 |
| 1992 | 355 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 36 | 1960 | 414,20 | 23 | 204089,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204089,34 | 492,73 | 31.12.2021 |
| 1993 | 356 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 37 | 1980 | 2066,00 | 80 | 2370856,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2370856,59 | 1147,56 | 31.12.2021 |
| 1994 | 357 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 4 | 1919 | 130,40 | 6 | 922985,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922985,08 | 7078,11 | 31.12.2021 |
| 1995 | 358 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 42 | 1959 | 409,60 | 22 | 101194,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101194,07 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 1996 | 359 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 44 | 1960 | 408,80 | 18 | 159713,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159713,79 | 390,69 | 31.12.2021 |
| 1997 | 360 | г. Сарапул, ул. Фрунзе, д. 1 | 1955 | 747,70 | 33 | 2364964,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2364964,61 | 3162,99 | 31.12.2021 |
| 1998 | 361 | г. Сарапул, ул. Фрунзе, д. 7 | 1955 | 1237,10 | 43 | 1631464,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1631464,14 | 1318,78 | 31.12.2021 |
| 1999 | 362 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 20 | 1962 | 1311,20 | 53 | 1182083,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1182083,17 | 901,53 | 31.12.2021 |
| 2000 | 363 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 4 | 1957 | 2049,50 | 63 | 3756961,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3756961,61 | 1833,11 | 31.12.2021 |
| 2001 | 364 | г. Сарапул, ул. Чайковского, д. 13 | 1972 | 1574,10 | 81 | 1462626,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1462626,23 | 929,18 | 31.12.2021 |
| 2002 | 365 | г. Сарапул, ул. Чернышевского, д. 24 | 1918 | 2090,50 | 19 | 2968664,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2968664,46 | 1420,07 | 31.12.2021 |
| 2003 | 366 | г. Сарапул, ул. Чистякова, д. 50а | 1968 | 2123,30 | 164 | 2456481,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2456481,02 | 1156,92 | 31.12.2021 |
| 2004 | 367 | г. Сарапул, ул. Школьная, д. 2 | 1958 | 415,80 | 10 | 1352249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1352249,99 | 3252,16 | 31.12.2021 |
| 2005 | 368 | г. Сарапул, ул. Школьная, д. 4 | 1958 | 715,50 | 17 | 2774799,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2774799,31 | 3878,13 | 31.12.2021 |
| 2006 | 369 | г. Сарапул, ул. Школьная, д. 4а | 1960 | 223,60 | 19 | 1075343,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075343,59 | 4809,23 | 31.12.2021 |
| 2007 | 370 | г. Сарапул, ул. Школьная, д. 4б | 1958 | 336,70 | 20 | 993921,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993921,63 | 2951,95 | 31.12.2021 |
| 2008 | 371 | г. Сарапул, ул. Школьная, д. 6 | 1956 | 200,30 | 11 | 1103367,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1103367,32 | 5508,57 | 31.12.2021 |
| 2009 | 372 | г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 1 | 1956 | 2623,00 | 87 | 3626910,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3626910,77 | 1382,73 | 31.12.2021 |
| 2010 | 373 | г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 11 | 1952 | 386,90 | 18 | 1318873,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1318873,14 | 3408,82 | 31.12.2021 |
| 2011 | 374 | г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 5 | 1951 | 963,00 | 30 | 781004,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781004,28 | 811,01 | 31.12.2021 |
| 2012 | 375 | г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 7 | 1952 | 790,40 | 38 | 2026133,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026133,80 | 2563,43 | 31.12.2021 |
| 2013 | 376 | г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 9 | 1954 | 834,00 | 39 | 2574452,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2574452,78 | 3086,87 | 31.12.2021 |
| 2014 | 377 | жилрайон. Котово, ул. Водников, д. 5 | 1938 | 107,80 | 11 | 567842,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567842,57 | 5267,56 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Сарапульский район" | x | 45687,04 | 2129,00 | 70250089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70250089,20 | x | x |
| 2015 | 1 | д. Усть-Сарапулка, ул. Вечтомова, д. 45 | 1979 | 215,80 | 12 | 1235031,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235031,13 | 5723,04 | 31.12.2021 |
| 2016 | 2 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 1 | 1962 | 304,50 | 28 | 251532,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251532,14 | 826,05 | 31.12.2021 |
| 2017 | 3 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 17 | 1984 | 1473,40 | 57 | 1638888,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1638888,67 | 1112,32 | 31.12.2021 |
| 2018 | 4 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 2 | 1963 | 433,70 | 31 | 295963,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295963,92 | 682,42 | 31.12.2021 |
| 2019 | 5 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 3 | 1963 | 434,50 | 31 | 133611,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133611,58 | 307,51 | 31.12.2021 |
| 2020 | 6 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 4 | 1964 | 404,20 | 27 | 333889,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333889,28 | 826,05 | 31.12.2021 |
| 2021 | 7 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 5 | 1965 | 412,20 | 31 | 340497,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340497,68 | 826,05 | 31.12.2021 |
| 2022 | 8 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 6 | 1966 | 413,00 | 29 | 1492364,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1492364,74 | 3613,47 | 31.12.2021 |
| 2023 | 9 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 7 | 1971 | 773,70 | 31 | 1061087,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1061087,77 | 1371,45 | 31.12.2021 |
| 2024 | 10 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 8 | 1973 | 788,60 | 42 | 1958639,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1958639,39 | 2483,69 | 31.12.2021 |
| 2025 | 11 | с. Мостовое, ул. Ленина, д. 10 | 1973 | 183,80 | 15 | 30119,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30119,87 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 2026 | 12 | с. Мостовое, ул. Ленина, д. 27 | 1962 | 95,20 | 10 | 378671,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378671,24 | 3977,64 | 31.12.2021 |
| 2027 | 13 | с. Мостовое, ул. Ленина, д. 29 | 1962 | 416,20 | 20 | 1072100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1072100,21 | 2575,93 | 31.12.2021 |
| 2028 | 14 | с. Мостовое, ул. Ленина, д. 31 | 1968 | 662,60 | 30 | 860666,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860666,17 | 1298,92 | 31.12.2021 |
| 2029 | 15 | с. Мостовое, ул. Ленина, д. 33 | 1974 | 5984,60 | 220 | 7667656,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7667656,67 | 1281,23 | 31.12.2021 |
| 2030 | 16 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 10 | 1972 | 780,00 | 35 | 2686230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2686230,10 | 3443,88 | 31.12.2021 |
| 2031 | 17 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 12 | 1975 | 1223,80 | 53 | 1454674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1454674,00 | 1188,65 | 31.12.2021 |
| 2032 | 18 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 15 | 1963 | 413,10 | 32 | 1321880,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1321880,54 | 3199,90 | 31.12.2021 |
| 2033 | 19 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 16 | 1976 | 808,74 | 52 | 2712361,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2712361,44 | 3353,81 | 31.12.2021 |
| 2034 | 20 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 4 | 1971 | 785,40 | 46 | 2691139,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2691139,96 | 3426,46 | 31.12.2021 |
| 2035 | 21 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 6 | 1970 | 755,20 | 52 | 2062839,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2062839,26 | 2731,51 | 31.12.2021 |
| 2036 | 22 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 7 | 1966 | 417,40 | 29 | 1251552,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1251552,85 | 2998,45 | 31.12.2021 |
| 2037 | 23 | с. Северный, ул. 8 Марта, д. 4 | 1968 | 421,00 | 16 | 68990,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68990,53 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 2038 | 24 | с. Северный, ул. Дружбы, д. 2а | 1981 | 227,10 | 8 | 1128872,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1128872,86 | 4970,82 | 31.12.2021 |
| 2039 | 25 | с. Северный, ул. Луговая, д. 4 | 1969 | 1128,30 | 55 | 1465574,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1465574,49 | 1298,92 | 31.12.2021 |
| 2040 | 26 | с. Северный, ул. Октябрьская, д. 15 | 1979 | 1157,80 | 30 | 189732,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189732,16 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 2041 | 27 | с. Сигаево, ул. Зевахина, д. 1 | 1973 | 1999,00 | 55 | 614705,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614705,51 | 307,51 | 31.12.2021 |
| 2042 | 28 | с. Сигаево, ул. Коммунальная, д. 1 | 1977 | 281,50 | 16 | 437769,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437769,13 | 1555,13 | 31.12.2021 |
| 2043 | 29 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 16 | 1974 | 795,50 | 31 | 130360,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130360,97 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 2044 | 30 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 17 | 1976 | 5010,40 | 250 | 5981912,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5981912,85 | 1193,90 | 31.12.2021 |
| 2045 | 31 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 42 | 1973 | 941,60 | 85 | 4128296,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4128296,25 | 4384,34 | 31.12.2021 |
| 2046 | 32 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 44 | 1973 | 954,90 | 81 | 4143656,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4143656,57 | 4339,36 | 31.12.2021 |
| 2047 | 33 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 46 | 1969 | 964,40 | 68 | 5407176,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5407176,30 | 5606,78 | 31.12.2021 |
| 2048 | 34 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 6 | 1973 | 801,20 | 35 | 131295,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131295,05 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 2049 | 35 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 7 | 1974 | 1221,00 | 34 | 1452128,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1452128,11 | 1189,29 | 31.12.2021 |
| 2050 | 36 | с. Сигаево, ул. Советская, д. 111а | 1970 | 137,30 | 9 | 19720,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19720,87 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 2051 | 37 | с. Сигаево, ул. Советская, д. 25 | 1981 | 182,00 | 8 | 509698,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509698,74 | 2800,54 | 31.12.2021 |
| 2052 | 38 | с. Сигаево, ул. Советская, д. 57а | 1968 | 184,00 | 19 | 95411,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95411,95 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 2053 | 39 | с. Сигаево, ул. Советская, д. 73 | 1969 | 408,30 | 26 | 278630,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278630,56 | 682,42 | 31.12.2021 |
| 2054 | 40 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1968 | 792,20 | 21 | 195717,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195717,60 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 2055 | 41 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1968 | 778,50 | 29 | 192332,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192332,94 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 2056 | 42 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1968 | 801,20 | 26 | 197941,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197941,11 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 2057 | 43 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1966 | 775,00 | 36 | 191468,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191468,26 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 2058 | 44 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1970 | 769,70 | 32 | 1825232,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1825232,34 | 2371,36 | 31.12.2021 |
| 2059 | 45 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1970 | 778,00 | 29 | 192209,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192209,41 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 2060 | 46 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1970 | 781,40 | 41 | 193049,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193049,41 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 2061 | 47 | с. Уральский, ул. Садовая, д. 3 | 1988 | 1974,00 | 40 | 323485,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323485,29 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 2062 | 48 | с. Уральский, ул. Советская, д. 18 | 1977 | 788,60 | 30 | 945706,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945706,64 | 1199,22 | 31.12.2021 |
| 2063 | 49 | с. Уральский, ул. Советская, д. 19 | 1968 | 762,80 | 21 | 1823527,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1823527,66 | 2390,57 | 31.12.2021 |
| 2064 | 50 | с. Уральский, ул. Советская, д. 20 | 1968 | 799,60 | 43 | 2301748,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2301748,92 | 2878,63 | 31.12.2021 |
| 2065 | 51 | с. Уральский, ул. Советская, д. 3 | 1964 | 681,60 | 24 | 1966147,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1966147,24 | 2884,61 | 31.12.2021 |
| 2066 | 52 | с. Шевырялово, ул. Советская, д. 22 | 1972 | 209,50 | 18 | 786190,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786190,87 | 3752,70 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Селтинский район" | x | 4941,30 | 266,00 | 6498410,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6498410,94 | x | x |
| 2067 | 1 | д. Новая Монья, пер. С.М. Субботина, д. 1а | 1979 | 594,50 | 31 | 437500,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437500,94 | 735,91 | 31.12.2021 |
| 2068 | 2 | с. Селты, ул. Комсомольская, д. 35 | 1977 | 783,00 | 45 | 341955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341955,25 | 436,72 | 31.12.2021 |
| 2069 | 3 | с. Селты, ул. Мира, д. 1 | 1967 | 419,00 | 24 | 68662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68662,79 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 2070 | 4 | с. Селты, ул. Мира, д. 3 | 1970 | 391,80 | 25 | 64205,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64205,43 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 2071 | 5 | с. Селты, ул. Мира, д. 5 | 1970 | 423,90 | 23 | 2888557,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2888557,36 | 6814,24 | 31.12.2021 |
| 2072 | 6 | с. Селты, ул. Мира, д. 7 | 1979 | 984,20 | 59 | 2477136,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2477136,36 | 2516,90 | 31.12.2021 |
| 2073 | 7 | с. Селты, ул. Юбилейная, д. 11 | 1980 | 928,90 | 37 | 152221,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152221,63 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 2074 | 8 | с. Селты, ул. Юбилейная, д. 7 | 1966 | 416,00 | 22 | 68171,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68171,18 | 163,87 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Сюмсинский район" | x | 6030,90 | 270,00 | 10341701,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10341701,32 | x | x |
| 2075 | 1 | с. Орловское, ул. Коммуны, д. 5 | 1960 | 343,10 | 15 | 84291,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84291,29 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 2076 | 2 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 1 | 1964 | 557,70 | 27 | 688184,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688184,21 | 1233,97 | 31.12.2021 |
| 2077 | 3 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 10 | 1964 | 352,10 | 24 | 1081452,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1081452,88 | 3071,44 | 31.12.2021 |
| 2078 | 4 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 11 | 1959 | 374,90 | 14 | 92103,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92103,78 | 245,68 | 31.12.2021 |
| 2079 | 5 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 2 | 1964 | 573,70 | 20 | 700433,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700433,83 | 1220,91 | 31.12.2021 |
| 2080 | 6 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 4 | 1964 | 431,10 | 19 | 1352822,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1352822,63 | 3138,07 | 31.12.2021 |
| 2081 | 7 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 5 | 1963 | 534,30 | 24 | 670269,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670269,20 | 1254,48 | 31.12.2021 |
| 2082 | 8 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 6 | 1961 | 648,30 | 29 | 1669970,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1669970,85 | 2575,92 | 31.12.2021 |
| 2083 | 9 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 6а | 1968 | 547,50 | 26 | 396472,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396472,70 | 724,15 | 31.12.2021 |
| 2084 | 10 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 9 | 1962 | 530,50 | 25 | 275087,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275087,17 | 518,54 | 31.12.2021 |
| 2085 | 11 | с. Сюмси, ул. Октябрьская, д. 12 | 1970 | 168,10 | 11 | 259137,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259137,97 | 1541,57 | 31.12.2021 |
| 2086 | 12 | с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 19 | 1977 | 215,20 | 9 | 1177515,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1177515,07 | 5471,72 | 31.12.2021 |
| 2087 | 13 | с. Сюмси, ул. Советская, д. 60 | 1961 | 206,70 | 11 | 745570,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745570,76 | 3607,02 | 31.12.2021 |
| 2088 | 14 | с. Сюмси, ул. Советская, д. 62 | 1967 | 379,20 | 4 | 552245,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552245,27 | 1456,34 | 31.12.2021 |
| 2089 | 15 | ст. Пижил, ул. Школьная, д. 13 | 1961 | 168,50 | 12 | 596143,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596143,71 | 3537,94 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Увинский район" | x | 28108,65 | 1211,00 | 52516786,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52516786,26 | x | x |
| 2090 | 1 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 1 | 1965 | 411,00 | 25 | 441046,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441046,35 | 1073,11 | 31.12.2021 |
| 2091 | 2 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 2 | 1965 | 410,00 | 24 | 439973,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439973,27 | 1073,11 | 31.12.2021 |
| 2092 | 3 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 3 | 1965 | 410,00 | 19 | 439973,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439973,27 | 1073,11 | 31.12.2021 |
| 2093 | 4 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 7 | 1970 | 910,00 | 39 | 620998,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620998,73 | 682,42 | 31.12.2021 |
| 2094 | 5 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 8 | 1970 | 760,00 | 34 | 815560,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815560,18 | 1073,11 | 31.12.2021 |
| 2095 | 6 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 9 | 1970 | 770,00 | 43 | 826291,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826291,25 | 1073,11 | 31.12.2021 |
| 2096 | 7 | д. Поршур-Тукля, ул. Пислегина, д. 33 | 1964 | 400,00 | 22 | 1120060,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1120060,77 | 2800,15 | 31.12.2021 |
| 2097 | 8 | д. Чистостем, ул. Лесная, д. 7 | 1979 | 882,65 | 4 | 1781521,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1781521,08 | 2018,38 | 31.12.2021 |
| 2098 | 9 | п. Ува, пер. Чкалова, д. 10 | 1963 | 400,00 | 13 | 617839,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617839,32 | 1544,60 | 31.12.2021 |
| 2099 | 10 | п. Ува, пер. Чкалова, д. 12 | 1962 | 410,00 | 15 | 633285,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633285,30 | 1544,60 | 31.12.2021 |
| 2100 | 11 | п. Ува, пер. Чкалова, д. 6 | 1965 | 410,00 | 17 | 532558,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532558,31 | 1298,92 | 31.12.2021 |
| 2101 | 12 | п. Ува, пер. Чкалова, д. 8 | 1963 | 390,00 | 16 | 160262,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160262,22 | 410,93 | 31.12.2021 |
| 2102 | 13 | п. Ува, ул. Герцена, д. 27 | 1972 | 410,00 | 17 | 1508173,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1508173,66 | 3678,47 | 31.12.2021 |
| 2103 | 14 | п. Ува, ул. Зеленая, д. 2 | 1971 | 1110,00 | 26 | 1783759,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1783759,45 | 1606,99 | 31.12.2021 |
| 2104 | 15 | п. Ува, ул. Зеленая, д. 3 | 1968 | 790,00 | 48 | 1026148,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1026148,93 | 1298,92 | 31.12.2021 |
| 2105 | 16 | п. Ува, ул. Зеленая, д. 5 | 1970 | 950,00 | 33 | 882998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882998,40 | 929,47 | 31.12.2021 |
| 2106 | 17 | п. Ува, ул. К. Маркса, д. 1а | 1972 | 560,00 | 28 | 2061296,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2061296,54 | 3680,89 | 31.12.2021 |
| 2107 | 18 | п. Ува, ул. Королева, д. 15 | 1974 | 360,00 | 22 | 1182610,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1182610,28 | 3285,03 | 31.12.2021 |
| 2108 | 19 | п. Ува, ул. Королева, д. 4в | 1971 | 360,00 | 30 | 965002,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965002,38 | 2680,56 | 31.12.2021 |
| 2109 | 20 | п. Ува, ул. Кржижановского, д. 2 | 1972 | 530,00 | 18 | 568745,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568745,93 | 1073,11 | 31.12.2021 |
| 2110 | 21 | п. Ува, ул. Кржижановского, д. 3 | 1970 | 490,00 | 30 | 1075051,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075051,05 | 2193,98 | 31.12.2021 |
| 2111 | 22 | п. Ува, ул. Механизаторов, д. 28 | 1967 | 560,00 | 24 | 2294444,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2294444,08 | 4097,22 | 31.12.2021 |
| 2112 | 23 | п. Ува, ул. Первомайская, д. 85 | 1963 | 280,00 | 13 | 115060,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115060,07 | 410,93 | 31.12.2021 |
| 2113 | 24 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 1 | 1968 | 1150,00 | 38 | 1493761,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1493761,12 | 1298,92 | 31.12.2021 |
| 2114 | 25 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 10 | 1979 | 800,00 | 26 | 624303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624303,60 | 780,38 | 31.12.2021 |
| 2115 | 26 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 3 | 1967 | 545,00 | 20 | 707912,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707912,90 | 1298,92 | 31.12.2021 |
| 2116 | 27 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 4 | 1967 | 530,00 | 24 | 1627233,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1627233,75 | 3070,25 | 31.12.2021 |
| 2117 | 28 | п. Ува, ул. Фрунзе, д. 1а | 1968 | 440,00 | 23 | 1023392,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023392,45 | 2325,89 | 31.12.2021 |
| 2118 | 29 | п. Ува, ул. Чапаева, д. 72 | 1977 | 390,00 | 15 | 1141111,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141111,92 | 2925,93 | 31.12.2021 |
| 2119 | 30 | п. Ува, ул. Школьная, д. 7 | 1971 | 290,00 | 24 | 289254,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289254,07 | 997,43 | 31.12.2021 |
| 2120 | 31 | п. Ува, ул. Шолохова, д. 2 | 1975 | 960,00 | 48 | 1682181,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1682181,58 | 1752,27 | 31.12.2021 |
| 2121 | 32 | п. Ува, ул. Шолохова, д. 2А | 1974 | 820,00 | 40 | 967403,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967403,18 | 1179,76 | 31.12.2021 |
| 2122 | 33 | п. Ува, ул. Энгельса, д. 33 | 1963 | 220,00 | 9 | 679824,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679824,34 | 3090,11 | 31.12.2021 |
| 2123 | 34 | с. Каркалай, ул. Школьная, д. 2а | 1970 | 760,00 | 35 | 2208848,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2208848,29 | 2906,38 | 31.12.2021 |
| 2124 | 35 | с. Каркалай, ул. Школьная, д. 2б | 1970 | 950,00 | 31 | 2546534,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2546534,05 | 2680,56 | 31.12.2021 |
| 2125 | 36 | с. Нылга, ул. Заводская, д. 20 | 1979 | 400,00 | 13 | 1272312,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1272312,02 | 3180,78 | 31.12.2021 |
| 2126 | 37 | с. Нылга, ул. Заводская, д. 22 | 1978 | 390,00 | 20 | 1451284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1451284,98 | 3721,24 | 31.12.2021 |
| 2127 | 38 | с. Нылга, ул. Заводская, д. 24 | 1978 | 400,00 | 23 | 1479729,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1479729,30 | 3699,32 | 31.12.2021 |
| 2128 | 39 | с. Нылга, ул. Механизаторов, д. 29 | 1971 | 720,00 | 34 | 2053443,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2053443,55 | 2852,00 | 31.12.2021 |
| 2129 | 40 | с. Подмой, ул. Станционная, д. 2а | 1972 | 760,00 | 31 | 1157515,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1157515,43 | 1523,05 | 31.12.2021 |
| 2130 | 41 | с. Подмой, ул. Станционная, д. 2б | 1978 | 780,00 | 34 | 774513,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774513,85 | 992,97 | 31.12.2021 |
| 2131 | 42 | с. Подмой, ул. Станционная, д. 2в | 1978 | 760,00 | 27 | 1157515,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1157515,43 | 1523,05 | 31.12.2021 |
| 2132 | 43 | с. Подмой, ул. Станционная, д. 2г | 1978 | 780,00 | 32 | 1066943,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1066943,41 | 1367,88 | 31.12.2021 |
| 2133 | 44 | с. Рябово, ул. Советская, д. 12 | 1967 | 600,00 | 30 | 1706661,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1706661,09 | 2844,44 | 31.12.2021 |
| 2134 | 45 | с. Рябово, ул. Центральная, д. 1 | 1970 | 940,00 | 33 | 1008719,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1008719,17 | 1073,11 | 31.12.2021 |
| 2135 | 46 | с. Рябово, ул. Центральная, д. 2 | 1975 | 760,00 | 41 | 2503725,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2503725,96 | 3294,38 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Шарканский район" | x | 3383,74 | 205,00 | 2223286,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2223286,59 | x | x |
| 2136 | 1 | с. Шаркан, ул. Красная, д. 36 | 1976 | 1481,74 | 85 | 261209,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261209,66 | 176,29 | 31.12.2021 |
| 2137 | 2 | с. Шаркан, ул. Ленина, д. 72 | 1967 | 517,00 | 23 | 342345,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342345,35 | 662,18 | 31.12.2021 |
| 2138 | 3 | с. Шаркан, ул. Мира, д. 5 | 1967 | 443,00 | 26 | 635299,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635299,52 | 1434,08 | 31.12.2021 |
| 2139 | 4 | с. Шаркан, ул. Мичурина, д. 48 | 1968 | 472,00 | 36 | 526360,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526360,59 | 1115,17 | 31.12.2021 |
| 2140 | 5 | с. Шаркан, ул. Мичурина, д. 50 | 1970 | 470,00 | 35 | 458071,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458071,47 | 974,62 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Юкаменский район" | x | 8879,00 | 305,00 | 11589107,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11589107,97 | x | x |
| 2141 | 1 | д. Татарские Ключи, ул. Новая, д. 2 | 1983 | 594,00 | 20 | 85318,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85318,29 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 2142 | 2 | с. Ежево, ул. Ленина, д. 3 | 1981 | 1697,00 | 22 | 3681631,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3681631,67 | 2169,49 | 31.12.2021 |
| 2143 | 3 | с. Пышкет, ул. Октябрьская, д. 3 | 1973 | 1177,00 | 43 | 2318374,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2318374,87 | 1969,73 | 31.12.2021 |
| 2144 | 4 | с. Пышкет, ул. Октябрьская, д. 4 | 1979 | 1536,00 | 35 | 220621,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220621,05 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 2145 | 5 | с. Юкаменское, ул. Новая, д. 11 | 1976 | 748,00 | 46 | 571635,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571635,66 | 764,22 | 31.12.2021 |
| 2146 | 6 | с. Юкаменское, ул. Новая, д. 12 | 1981 | 1176,00 | 54 | 2376648,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2376648,84 | 2020,96 | 31.12.2021 |
| 2147 | 7 | с. Юкаменское, ул. Новая, д. 17 | 1983 | 1177,00 | 42 | 1743372,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1743372,24 | 1481,20 | 31.12.2021 |
| 2148 | 8 | с. Юкаменское, ул. Строителей, д. 3 | 1973 | 774,00 | 43 | 591505,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591505,35 | 764,22 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Якшур-Бодьинский район" | x | 1495,00 | 52,00 | 2916331,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2916331,98 | x | x |
| 2149 | 1 | с. Якшур-Бодья, ул. Ключевая, д. 11 | 1973 | 479,00 | 12 | 68800,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68800,46 | 143,63 | 31.12.2021 |
| 2150 | 2 | с. Якшур-Бодья, ул. Микрорайон, д. 11 | 1978 | 1016,00 | 40 | 2847531,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2847531,52 | 2802,69 | 31.12.2021 |
|  |  | ### МО "Ярский район" | x | 30931,85 | 1421,00 | 62573856,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62573856,21 | x | x |
| 2151 | 1 | д. Бармашур, ул. Советская, д. 30 | 1978 | 398,54 | 20 | 716614,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716614,22 | 1798,10 | 31.12.2021 |
| 2152 | 2 | д. Бармашур, ул. Советская, д. 32 | 1978 | 397,15 | 26 | 716386,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716386,45 | 1803,82 | 31.12.2021 |
| 2153 | 3 | д. Ярский Льнозавод, ул. Льнозаводская, д. 34 | 1964 | 419,29 | 15 | 445543,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445543,28 | 1062,61 | 31.12.2021 |
| 2154 | 4 | п. Яр, ул. Вершининой, д. 21 | 1988 | 160,54 | 10 | 392216,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392216,79 | 2443,11 | 31.12.2021 |
| 2155 | 5 | п. Яр, ул. Вокзальная, д. 16 | 1942 | 488,70 | 31 | 733031,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733031,52 | 1499,96 | 31.12.2021 |
| 2156 | 6 | п. Яр, ул. Гагарина, д. 1 | 1989 | 223,12 | 13 | 365166,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365166,43 | 1636,64 | 31.12.2021 |
| 2157 | 7 | п. Яр, ул. Гагарина, д. 3 | 1989 | 198,45 | 19 | 365166,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365166,43 | 1840,09 | 31.12.2021 |
| 2158 | 8 | п. Яр, ул. Гагарина, д. 5 | 1989 | 205,98 | 12 | 365166,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365166,43 | 1772,82 | 31.12.2021 |
| 2159 | 9 | п. Яр, ул. Горького, д. 25 | 1899 | 220,52 | 13 | 935904,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935904,27 | 4244,08 | 31.12.2021 |
| 2160 | 10 | п. Яр, ул. Горького, д. 28 | 1970 | 601,80 | 24 | 2062054,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2062054,78 | 3426,48 | 31.12.2021 |
| 2161 | 11 | п. Яр, ул. Горького, д. 33 | 1964 | 176,94 | 11 | 626396,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626396,12 | 3540,16 | 31.12.2021 |
| 2162 | 12 | п. Яр, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1982 | 940,26 | 49 | 2011140,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011140,42 | 2138,92 | 31.12.2021 |
| 2163 | 13 | п. Яр, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1972 | 474,12 | 18 | 1519133,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1519133,43 | 3204,11 | 31.12.2021 |
| 2164 | 14 | п. Яр, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1972 | 479,87 | 29 | 1321594,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1321594,05 | 2754,07 | 31.12.2021 |
| 2165 | 15 | п. Яр, ул. Жуйкова, д. 4 | 1984 | 998,93 | 50 | 2141946,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2141946,30 | 2144,24 | 31.12.2021 |
| 2166 | 16 | п. Яр, ул. Заводская, д. 2 | 1972 | 956,20 | 54 | 410240,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410240,89 | 429,03 | 31.12.2021 |
| 2167 | 17 | п. Яр, ул. Заводская, д. 3 | 1968 | 638,14 | 17 | 1993997,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1993997,83 | 3124,70 | 31.12.2021 |
| 2168 | 18 | п. Яр, ул. Свободы, д. 2 | 1972 | 452,72 | 31 | 387780,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387780,55 | 856,56 | 31.12.2021 |
| 2169 | 19 | п. Яр, ул. Советская, д. 1 | 1968 | 192,70 | 10 | 534925,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534925,28 | 2775,95 | 31.12.2021 |
| 2170 | 20 | п. Яр, ул. Советская, д. 10 | 1977 | 1053,37 | 50 | 172618,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172618,90 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 2171 | 21 | п. Яр, ул. Советская, д. 12 | 1976 | 975,70 | 54 | 159890,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159890,89 | 163,87 | 31.12.2021 |
| 2172 | 22 | п. Яр, ул. Советская, д. 22 | 1973 | 983,13 | 43 | 2503841,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2503841,99 | 2546,81 | 31.12.2021 |
| 2173 | 23 | п. Яр, ул. Советская, д. 28 | 1981 | 1001,30 | 42 | 2136496,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2136496,04 | 2133,72 | 31.12.2021 |
| 2174 | 24 | п. Яр, ул. Советская, д. 40 | 1965 | 331,42 | 20 | 400718,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400718,56 | 1209,10 | 31.12.2021 |
| 2175 | 25 | п. Яр, ул. Советская, д. 42 | 1958 | 144,52 | 8 | 35704,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35704,52 | 247,06 | 31.12.2021 |
| 2176 | 26 | п. Яр, ул. Советская, д. 48 | 1962 | 318,35 | 16 | 176544,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176544,89 | 554,56 | 31.12.2021 |
| 2177 | 27 | п. Яр, ул. Советская, д. 50 | 1966 | 689,14 | 50 | 375492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375492,17 | 544,87 | 31.12.2021 |
| 2178 | 28 | п. Яр, ул. Советская, д. 8 | 1978 | 1027,10 | 50 | 2381113,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381113,44 | 2318,29 | 31.12.2021 |
| 2179 | 29 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 11 | 1958 | 244,24 | 8 | 553588,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553588,08 | 2266,57 | 31.12.2021 |
| 2180 | 30 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 14 | 1968 | 218,56 | 13 | 413712,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413712,69 | 1892,90 | 31.12.2021 |
| 2181 | 31 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 22 | 1981 | 1014,18 | 51 | 1948462,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1948462,58 | 1921,22 | 31.12.2021 |
| 2182 | 32 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 26 | 1971 | 776,80 | 42 | 1048247,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1048247,05 | 1349,44 | 31.12.2021 |
| 2183 | 33 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 29 | 1969 | 641,50 | 24 | 2374993,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374993,07 | 3702,25 | 31.12.2021 |
| 2184 | 34 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 32 | 1978 | 987,87 | 50 | 2110347,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110347,80 | 2136,26 | 31.12.2021 |
| 2185 | 35 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 34 | 1982 | 956,90 | 45 | 2140699,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2140699,26 | 2237,12 | 31.12.2021 |
| 2186 | 36 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 38 | 1980 | 872,40 | 41 | 2094150,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2094150,52 | 2400,45 | 31.12.2021 |
| 2187 | 37 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 40 | 1982 | 879,70 | 42 | 2095346,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2095346,78 | 2381,89 | 31.12.2021 |
| 2188 | 38 | п. Яр, ул. Чапаева, д. 32 | 1967 | 416,12 | 28 | 1083665,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1083665,06 | 2604,21 | 31.12.2021 |
| 2189 | 39 | п. Яр, ул. Чапаева, д. 34 | 1958 | 373,80 | 25 | 848300,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848300,65 | 2269,40 | 31.12.2021 |
| 2190 | 40 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 2 | 1970 | 736,54 | 19 | 2216145,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2216145,52 | 3008,86 | 31.12.2021 |
| 2191 | 41 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 2а | 1987 | 1001,80 | 25 | 1430689,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1430689,32 | 1428,12 | 31.12.2021 |
| 2192 | 42 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 4 | 1960 | 399,12 | 19 | 362892,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362892,86 | 909,23 | 31.12.2021 |
| 2193 | 43 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 7 | 1967 | 1082,20 | 33 | 3708290,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3708290,11 | 3426,62 | 31.12.2021 |
| 2194 | 44 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 8 | 1989 | 473,27 | 23 | 1068248,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1068248,02 | 2257,16 | 31.12.2021 |
| 2195 | 45 | с. Пудем, ул. Кирова, д. 17 | 1989 | 915,76 | 33 | 1220854,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1220854,88 | 1333,16 | 31.12.2021 |
| 2196 | 46 | с. Пудем, ул. Кирова, д. 4 | 1973 | 407,28 | 9 | 1372956,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1372956,43 | 3371,04 | 31.12.2021 |
| 2197 | 47 | с. Пудем, ул. Кирова, д. 5 | 1979 | 821,27 | 26 | 1716827,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716827,19 | 2090,45 | 31.12.2021 |
| 2198 | 48 | с. Пудем, ул. Куйбышева, д. 20 | 1977 | 492,56 | 25 | 803911,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803911,13 | 1632,11 | 31.12.2021 |
| 2199 | 49 | с. Пудем, ул. Ленина, д. 90 | 1965 | 424,70 | 6 | 1226264,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1226264,91 | 2887,37 | 31.12.2021 |
| 2200 | 50 | с. Пудем, ул. Ленина, д. 94 | 1966 | 424,70 | 5 | 1226264,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1226264,91 | 2887,37 | 31.12.2021 |
| 2201 | 51 | с. Пудем, ул. Энгельса, д. 24 | 1978 | 441,00 | 14 | 722157,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722157,47 | 1637,55 | 31.12.2021 |
| 2202 | 52 | с. Пудем, ул. Энгельса, д. 26 | 1973 | 781,58 | 30 | 2400013,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400013,05 | 3070,72 | 31.12.2021 |

--------------------------------

<*> стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах носит предварительный характер и может быть изменена при пересмотре размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, по результатам подготовки сметной документации, уточнения объемов услуг и (или) работ и пр.

<**> Перечень МКД может быть изменен с учетом требований жилищного законодательства.

## Приложение 6

к Краткосрочному плану

реализации Региональной

программы капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах

в Удмуртской Республике

на 2019 - 2021 годы

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ В 2021 ГОДУ, ПО ВИДАМ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

| N п/п |  | Адрес многоквартирного дома <**> (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта всего: | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем всего: | в том числе: |  |  |  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента МКД |  |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | шт. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | Всего по Удмуртской Республике | 3811710842,64 | 1844374132,25 | 368539965,09 | 442995025,29 | 613885071,17 | 213470068,51 | 205484002,19 | 574521,69 | 1557151911,94 | 15,00 | 28784487,12 | 20790,00 | 44653560,24 | 113120,00 | 140596963,16 | 105130,00 | 196149787,93 |
|  |  | ### МО "Алнашский район" | 11636073,30 | 910297,41 | 275961,31 | 105283,36 | 380092,18 | 148960,56 | 0,00 | 3698,00 | 9506931,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 174006,14 | 560,00 | 1044838,64 |
| 1 | 1 | д. Нижний Сырьез, проезд. Молодежный, д. 8 | 217607,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 2 | 2 | д. Удмуртский Тоймобаш, ул. Молодежная, д. 1 | 1436067,25 | 349145,28 | 94869,42 | 55155,27 | 199120,59 |  |  | 319,00 | 869314,07 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 3 | 3 | с. Алнаши, ул. Восточная, д. 22 | 94869,42 | 94869,42 | 94869,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 12 | 1631367,32 | 0,00 |  |  |  |  |  | 536,00 | 1370157,66 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 5 | 5 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 2 | 1367601,39 | 0,00 |  |  |  |  |  | 535,00 | 1367601,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 4 | 1370157,66 | 0,00 |  |  |  |  |  | 536,00 | 1370157,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 6 | 1370157,66 | 0,00 |  |  |  |  |  | 536,00 | 1370157,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | с. Алнаши, ул. Заводская, д. 8 | 1370157,66 | 0,00 |  |  |  |  |  | 536,00 | 1370157,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | с. Алнаши, ул. Комсомольская, д. 1 | 148960,56 | 148960,56 |  |  |  | 148960,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | с. Алнаши, ул. Первомайская, д. 4а | 1789385,01 | 0,00 |  |  |  |  |  | 700,00 | 1789385,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | с. Алнаши, ул. Юбилейная, д. 6 | 317322,15 | 317322,15 | 86222,47 | 50128,09 | 180971,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | ст. Железнодорожная станция Алнаши, ул. Лесная, д. 1 | 261209,66 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 13 | 13 | ст. Железнодорожная станция Алнаши, ул. Лесная, д. 2 | 261209,66 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
|  |  | ### МО "Балезинский район" | 86693570,55 | 38251082,03 | 9731330,51 | 4692591,66 | 15206112,65 | 6832062,02 | 1788985,19 | 11724,98 | 31808274,74 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 687308,30 | 5805,00 | 7215040,35 | 4680,00 | 8731865,13 |
| 14 | 1 | д. Исаково, ул. Комсомольская, д. 2 | 366733,99 | 230014,88 |  | 107437,87 |  | 122577,01 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 15 | 2 | д. Пибаньшур, ул. Вокзальная, д. 1 | 2324631,09 | 160262,22 | 96351,75 |  |  | 63910,47 |  | 312,00 | 850238,22 |  |  | 250,00 | 536959,60 | 250,00 | 310725,25 | 250,00 | 466445,80 |
| 16 | 3 | п. Балезино, пер. РОС, д. 12 | 2603341,48 | 539108,81 |  |  | 409649,14 | 129459,67 |  | 632,00 | 1722277,42 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 17 | 4 | п. Балезино, пер. РОС, д. 20 | 354062,43 | 354062,43 |  | 56017,08 | 202231,86 |  | 95813,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 5 | п. Балезино, пер. Русских, д. 1 | 626703,50 | 421467,36 | 187762,42 | 109161,46 |  | 124543,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 19 | 6 | п. Балезино, пер. Русских, д. 3 | 2323914,21 | 477691,34 |  |  | 362980,24 | 114711,10 |  | 552,00 | 1504267,62 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 20 | 7 | п. Балезино, пер. Русских, д. 4 | 746785,75 | 404830,50 | 180350,74 | 104852,47 |  | 119627,29 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 21 | 8 | п. Балезино, пер. Русских, д. 5 | 1803453,15 | 436851,84 | 116116,22 |  | 243715,31 | 77020,31 |  | 376,00 | 1024646,06 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 22 | 9 | п. Балезино, пер. Русских, д. 7 | 620135,19 | 620135,19 | 200115,21 |  | 420019,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10 | п. Балезино, ул. Дружбы, д. 13 | 392998,56 | 187762,42 | 187762,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 24 | 11 | п. Балезино, ул. Дружбы, д. 15 | 1463166,00 | 227370,57 | 101292,89 | 58889,75 |  | 67187,93 |  | 328,00 | 893840,18 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 25 | 12 | п. Балезино, ул. Дружбы, д. 17 | 2502336,89 | 438104,22 | 195174,07 | 113470,48 |  | 129459,67 |  | 632,00 | 1722277,42 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 26 | 13 | п. Балезино, ул. Дружбы, д. 19 | 1490512,57 | 232916,16 | 103763,43 | 60326,07 |  | 68826,66 |  | 336,00 | 915641,16 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 27 | 14 | п. Балезино, ул. Дружбы, д. 21 | 1122307,70 | 948301,56 | 422465,43 | 245613,30 |  | 280222,83 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 28 | 15 | п. Балезино, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1913130,57 | 1708051,89 | 760931,87 | 442391,18 |  | 504728,84 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 29 | 16 | п. Балезино, ул. Железнодорожная, д. 12 | 2175892,18 | 0,00 |  |  |  |  |  | 851,20 | 2175892,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 17 | п. Балезино, ул. Железнодорожная, д. 8 | 2309953,32 | 1797020,40 |  |  | 1248045,85 | 548974,55 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 31 | 18 | п. Балезино, ул. Железнодорожная, д. 9 | 2926050,71 | 2413117,79 | 760931,87 |  | 1147457,08 | 504728,84 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 32 | 19 | п. Балезино, ул. Заводская, д. 1 | 985232,08 | 985232,08 |  |  | 985232,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20 | п. Балезино, ул. Заготзерновская, д. 8 | 1435819,37 | 221824,92 | 98822,32 | 57453,40 |  | 65549,20 |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 34 | 21 | п. Балезино, ул. Калинина, д. 38 | 502986,91 | 502986,91 |  |  | 502986,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22 | п. Балезино, ул. Карла Маркса, д. 28 | 1177252,92 | 0,00 |  |  |  |  |  | 432,00 | 1177252,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 23 | п. Балезино, ул. Карла Маркса, д. 3 | 224820,79 | 224820,79 | 224820,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 24 | п. Балезино, ул. Карла Маркса, д. 55 | 865287,69 | 151506,43 | 67495,65 | 39240,68 |  | 44770,10 |  | 230,00 | 626778,19 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 38 | 25 | п. Балезино, ул. Карла Маркса, д. 9 | 824483,70 | 824483,70 |  |  | 824483,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 26 | п. Балезино, ул. Кооперативная, д. 5 | 424369,27 | 287650,16 | 172939,06 |  |  | 114711,10 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 40 | 27 | п. Балезино, ул. Короленко, д. 10 | 502217,47 | 160262,22 | 96351,75 |  |  | 63910,47 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 41 | 28 | п. Балезино, ул. Короленко, д. 11 | 504016,16 | 286408,26 | 77822,58 | 45244,56 | 163341,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 42 | 29 | п. Балезино, ул. Короленко, д. 17 | 310800,37 | 310800,37 |  | 41653,73 | 150377,54 | 47523,17 | 71245,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 30 | п. Балезино, ул. Короленко, д. 18 | 1589845,93 | 435197,79 | 81528,42 | 47399,07 | 171119,25 | 54078,09 | 81072,96 | 264,00 | 719432,34 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 44 | 31 | п. Балезино, ул. Красноармейская, д. 2 | 1141301,17 | 799345,92 | 212468,00 |  | 445947,14 | 140930,78 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 45 | 32 | п. Балезино, ул. Красноармейская, д. 4 | 1159890,61 | 817935,36 | 217409,11 |  | 456318,01 | 144208,24 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 46 | 33 | п. Балезино, ул. Лермонтова, д. 1 | 1329457,88 | 0,00 |  |  |  |  |  | 408,00 | 1111849,98 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 47 | 34 | п. Балезино, ул. Лермонтова, д. 8 | 735694,51 | 393739,26 | 175409,63 | 101979,80 |  | 116349,83 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 48 | 35 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 14 | 93356,74 | 93356,74 |  |  |  |  | 93356,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 36 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 15 | 439407,37 | 439407,37 |  | 58889,75 | 212602,70 | 67187,93 | 100726,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 37 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 24 | 81936,50 | 81936,50 |  |  |  | 81936,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 38 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 25 | 1014533,62 | 672578,37 | 125998,47 | 73253,10 | 264457,02 | 83575,23 | 125294,55 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 52 | 39 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 7 | 247751,45 | 160748,38 |  |  | 160748,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 53 | 40 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 8 | 384534,02 | 247814,91 |  | 43090,05 | 155562,96 | 49161,90 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 54 | 41 | п. Балезино, ул. Льнозаводская, д. 3 | 886564,11 | 0,00 |  |  |  |  |  | 325,33 | 886564,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 42 | п. Балезино, ул. Механизаторов, д. 9 | 296646,78 | 91410,64 | 91410,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 56 | 43 | п. Балезино, ул. Молодой Гвардии, д. 34 | 841589,98 | 59071,06 | 59071,06 |  |  |  |  | 287,15 | 782518,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 44 | п. Балезино, ул. Молодой Гвардии, д. 36 | 1436520,46 | 217573,16 | 84468,37 | 49108,30 |  |  | 83996,49 | 447,30 | 1218947,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 45 | п. Балезино, ул. Московская, д. 37 | 1977171,52 | 581908,80 | 158115,70 | 91925,44 | 331867,66 |  |  | 512,00 | 1395262,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 46 | п. Балезино, ул. Московская, д. 38 | 3783514,98 | 1146400,20 | 249526,37 | 373145,21 | 523728,62 |  |  | 808,00 | 2201898,98 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 60 | 47 | п. Балезино, ул. Московская, д. 40 | 1001241,90 | 633285,30 | 101292,89 | 151474,79 | 212602,70 | 67187,93 | 100726,99 |  |  |  |  | 70,00 | 150348,70 | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 61 | 48 | п. Балезино, ул. Наговицына, д. 33 | 2484910,02 | 0,00 |  |  |  |  |  | 848,00 | 2310903,88 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 62 | 49 | п. Балезино, ул. О. Кошевого, д. 2 | 1133902,08 | 392668,76 | 83998,96 | 48835,39 | 176304,70 |  | 83529,71 | 272,00 | 741233,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 50 | п. Балезино, ул. О. Кошевого, д. 4 | 358123,79 | 221404,68 |  | 103416,12 |  | 117988,56 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 64 | 51 | п. Балезино, ул. О. Кошевого, д. 6 | 2992490,20 | 1015461,45 | 190232,96 | 110597,81 | 399278,27 | 126182,21 | 189170,20 | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 65 | 52 | п. Балезино, ул. Пастухова, д. 6 | 836543,34 | 51708,06 |  | 51708,06 |  |  |  | 288,00 | 784835,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 53 | п. Балезино, ул. Первомайская, д. 25 | 140147,48 | 53144,41 |  | 53144,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 67 | 54 | п. Балезино, ул. Пушкина, д. 4 | 281483,55 | 63875,65 |  |  |  |  | 63875,65 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 68 | 55 | п. Балезино, ул. Русских, д. 10 | 950958,76 | 515742,96 | 229761,90 | 133579,17 |  | 152401,89 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 69 | 56 | п. Балезино, ул. Русских, д. 11 | 319853,11 | 145846,97 |  |  |  | 145846,97 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 70 | 57 | п. Балезино, ул. Русских, д. 13 | 1141301,17 | 799345,92 | 212468,00 |  | 445947,14 | 140930,78 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 71 | 58 | п. Балезино, ул. Русских, д. 3 | 1578172,58 | 407780,09 | 93881,21 | 54580,73 | 197046,41 | 62271,74 |  | 304,00 | 828437,24 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 72 | 59 | п. Балезино, ул. Русских, д. 3а | 1379548,64 | 944332,84 | 217409,11 | 126397,48 | 456318,01 | 144208,24 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 73 | 60 | п. Балезино, ул. Русских, д. 4 | 2611941,35 | 678514,56 | 180350,74 |  | 378536,53 | 119627,29 |  | 584,00 | 1591471,54 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 74 | 61 | п. Балезино, ул. Русских, д. 5а | 1318481,27 | 976526,02 | 224820,79 | 130706,50 | 471874,30 | 149124,43 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 75 | 62 | п. Балезино, ул. Русских, д. 7 | 791150,74 | 449195,49 | 200115,21 | 116343,15 |  | 132737,13 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 76 | 63 | п. Балезино, ул. Свердлова, д. 2 | 531503,49 | 313895,59 | 101292,89 |  | 212602,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 77 | 64 | п. Балезино, ул. Свердлова, д. 3 | 509953,20 | 167997,95 | 167997,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 78 | 65 | п. Балезино, ул. Свердлова, д. 4 | 655850,84 | 313895,59 | 101292,89 |  | 212602,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 79 | 66 | п. Балезино, ул. Сибирская, д. 50а | 1647548,56 | 1305593,31 | 244585,23 | 142197,18 | 513357,78 | 162234,27 | 243218,85 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 80 | 67 | п. Балезино, ул. Советская, д. 12 | 504149,91 | 504149,91 | 155645,16 | 90489,12 |  | 103239,99 | 154775,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 68 | п. Балезино, ул. Советская, д. 14 | 1028649,27 | 1028649,27 | 192703,53 | 112034,13 | 404463,69 | 127820,94 | 191626,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 69 | п. Балезино, ул. Советская, д. 4 | 2033621,07 | 558014,86 | 128469,01 | 74689,42 | 269642,47 | 85213,96 |  | 416,00 | 1133650,96 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 83 | 70 | с. Андрейшур, ул. Советская, д. 2 | 1572552,40 | 249553,05 | 111175,11 | 64635,09 |  | 73742,85 |  | 360,00 | 981044,10 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 84 | 71 | с. Андрейшур, ул. Советская, д. 4 | 360107,07 | 360107,07 | 111175,11 | 64635,09 |  | 73742,85 | 110554,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 72 | с. Андрейшур, ул. Советская, д. 6 | 412420,64 | 70465,39 |  |  |  | 70465,39 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 86 | 73 | с. Андрейшур, ул. Советская, д. 8 | 126077,68 | 126077,68 |  | 58889,75 |  | 67187,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 74 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 1 | 826291,25 | 826291,25 | 190232,96 | 110597,81 | 399278,27 | 126182,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 75 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 3 | 826291,25 | 826291,25 | 190232,96 | 110597,81 | 399278,27 | 126182,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 76 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 5 | 697518,59 | 697518,59 | 160586,27 | 93361,79 | 337053,08 | 106517,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 77 | с. Андрейшур, ул. Школьная, д. 7 | 1039473,84 | 697518,59 | 160586,27 | 93361,79 | 337053,08 | 106517,45 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 91 | 78 | с. Карсовай, ул. Первомайская, д. 10 | 669098,93 | 532379,82 | 237173,58 | 137888,16 |  | 157318,08 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 92 | 79 | с. Карсовай, ул. Первомайская, д. 12 | 669098,93 | 532379,82 | 237173,58 | 137888,16 |  | 157318,08 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
|  |  | ### МО "Вавожский район" | 30858211,80 | 10071346,78 | 2868342,55 | 1558309,24 | 3482121,33 | 1784921,13 | 377652,53 | 5050,00 | 13761868,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2920,00 | 3629270,92 | 1820,00 | 3395725,43 |
| 93 | 1 | с. Вавож, пер. Азина, д. 1 | 576936,59 | 359328,69 | 97636,46 | 56763,97 | 204928,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 94 | 2 | с. Вавож, пер. Азина, д. 3 | 242816,68 | 155813,61 |  | 155813,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 95 | 3 | с. Вавож, пер. Зеленый, д. 8 | 846647,87 | 709928,76 | 192901,18 | 112149,05 | 404878,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 96 | 4 | с. Вавож, ул. Береговая, д. 5 | 217607,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 97 | 5 | с. Вавож, ул. Гагарина, д. 70 | 505458,72 | 163503,47 | 103392,84 | 60110,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 98 | 6 | с. Вавож, ул. Гагарина, д. 72 | 1942406,04 | 592155,45 | 128889,01 | 192742,44 | 270524,00 |  |  | 370,00 | 1008295,34 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 99 | 7 | с. Вавож, ул. Победы, д. 41 | 508701,43 | 166746,18 | 105443,41 | 61302,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 100 | 8 | с. Вавож, ул. Победы, д. 45 | 796630,09 | 454674,84 | 104677,55 | 60857,52 | 219706,77 | 69433,00 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 101 | 9 | с. Вавож, ул. Победы, д. 47 | 700951,23 | 526945,09 | 234752,42 | 136480,54 |  | 155712,13 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 102 | 10 | с. Вавож, ул. Победы, д. 49 | 2889902,66 | 831120,22 | 191344,73 | 111244,15 | 401611,70 | 126919,64 |  | 630,00 | 1716827,19 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 103 | 11 | с. Вавож, ул. Победы, д. 51 | 1246467,78 | 1072461,64 | 246907,56 | 143547,31 | 518232,08 | 163774,69 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 104 | 12 | с. Вавож, ул. Победы, д. 53 | 176179,85 | 176179,85 |  |  |  | 176179,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 13 | с. Вавож, ул. Победы, д. 55 | 128328,94 | 128328,94 |  |  |  | 128328,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 14 | с. Вавож, ул. Победы, д. 59 | 2605291,86 | 142182,82 |  | 142182,82 |  |  |  | 840,00 | 2289102,90 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 107 | 15 | с. Вавож, ул. Победы, д. 69 | 106583,01 | 106583,01 |  |  |  | 106583,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 16 | с. Вавож, ул. Советская, д. 157 | 874055,31 | 87905,10 | 55587,57 | 32317,53 |  |  |  | 163,00 | 444194,96 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 109 | 17 | с. Вавож, ул. Советская, д. 195 | 967587,87 | 116034,72 | 73375,56 | 42659,16 |  |  |  | 187,00 | 509597,90 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 110 | 18 | с. Вавож, ул. Советская, д. 221 | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 111 | 19 | с. Какмож, ул. Садовая, д. 31 | 1897684,49 | 154409,89 | 154409,89 |  |  |  |  | 480,00 | 1308058,80 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 112 | 20 | с. Какмож, ул. Школьная, д. 2 | 1277077,76 | 323686,77 | 87951,86 | 51133,52 | 184601,39 |  |  | 270,00 | 735783,09 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 113 | 21 | с. Нюрдор-Котья, ул. Жданова, д. 5а | 1359461,28 | 433321,53 | 92695,32 | 53891,30 | 194557,42 |  | 92177,49 | 260,00 | 708531,85 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 114 | 22 | с. Нюрдор-Котья, ул. Жданова, д. 5б | 937180,43 | 91929,47 | 91929,47 |  |  |  |  | 260,00 | 708531,85 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 115 | 23 | с. Нюрдор-Котья, ул. Октябрьская, д. 1 | 2547932,28 | 166576,90 |  |  |  | 166576,90 |  | 810,00 | 2207349,24 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 116 | 24 | с. Нюрдор-Котья, ул. Октябрьская, д. 5 | 217607,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 117 | 25 | с. Нюрдор-Котья, ул. Октябрьская, д. 6 | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 118 | 26 | с. Нюрдор-Котья, ул. Октябрьская, д. 6б | 1360847,16 | 434707,41 | 92991,79 | 54063,65 | 195179,67 |  | 92472,30 | 260,00 | 708531,85 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 119 | 27 | с. Нюрдор-Котья, ул. Октябрьская, д. 8 | 316845,09 | 316845,09 |  |  | 214988,00 |  | 101857,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 28 | с. Нюрдор-Котья, ул. Советская, д. 4 | 136719,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 121 | 29 | с. Нюрдор-Котья, ул. Советская, д. 5 | 1296557,50 | 861341,70 | 228946,60 |  | 480533,99 | 151861,11 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 122 | 30 | с. Нюрдор-Котья, ул. Советская, д. 5а | 211448,27 | 80843,44 |  | 37761,24 |  | 43082,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 123 | 31 | с. Нюрдор-Котья, ул. Тельмана, д. 4 | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 124 | 32 | с. Нюрдор-Котья, ул. Чапаева, д. 10 | 428023,45 | 428023,45 | 257333,32 |  |  | 170690,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 33 | с. Нюрдор-Котья, ул. Чапаева, д. 12 | 652948,10 | 391738,44 | 235518,31 |  |  | 156220,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 126 | 34 | с. Нюрдор-Котья, ул. Чапаева, д. 6 | 343565,54 | 169559,40 |  |  |  | 169559,40 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 127 | 35 | с. Нюрдор-Котья, ул. Чапаева, д. 6а | 1354610,65 | 428470,90 | 91657,70 | 53288,03 | 192379,52 |  | 91145,65 | 260,00 | 708531,85 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 128 | 36 | с. Нюрдор-Котья, ул. Школьная, д. 7 | 926139,75 | 0,00 |  |  |  |  |  | 260,00 | 708531,85 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
|  |  | ### МО "Город Воткинск" | 238566640,86 | 122704529,41 | 26473056,80 | 28975780,76 | 36593401,12 | 16390880,68 | 14271410,05 | 33271,88 | 90167477,67 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1546443,66 | 7840,00 | 9744343,96 | 7720,00 | 14403846,16 |
| 129 | 1 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 24а | 666870,45 | 33599,59 | 33599,59 |  |  |  |  | 106,90 | 291315,61 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 130 | 2 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 24б | 666153,98 | 32883,12 | 32883,12 |  |  |  |  | 106,90 | 291315,61 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 131 | 3 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 26а | 667364,57 | 34093,71 | 34093,71 |  |  |  |  | 106,90 | 291315,61 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 132 | 4 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 32 | 741233,52 | 399278,27 |  |  | 399278,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 133 | 5 | г. Воткинск, пер. Ломоносова, д. 36 | 946778,46 | 604823,21 | 195174,07 |  | 409649,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 134 | 6 | г. Воткинск, проезд Больничный, д. 4 | 566459,49 | 25570,29 | 25570,29 |  |  |  |  | 73,00 | 198933,95 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 135 | 7 | г. Воткинск, проезд Коммунальный, д. 2а | 787082,54 | 181607,94 | 39528,94 | 59112,10 | 82966,90 |  |  | 96,70 | 263519,35 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 136 | 8 | г. Воткинск, проезд Коммунальный, д. 5 | 588084,38 | 44470,05 | 44470,05 |  |  |  |  | 74,00 | 201659,08 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 137 | 9 | г. Воткинск, проезд Коммунальный, д. 6 | 580418,14 | 39528,94 | 39528,94 |  |  |  |  | 73,00 | 198933,95 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 138 | 10 | г. Воткинск, проезд Коммунальный, д. 7 | 585359,25 | 44470,05 | 44470,05 |  |  |  |  | 73,00 | 198933,95 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 139 | 11 | г. Воткинск, проезд Машиностроителей, д. 1 | 222197,03 | 222197,03 |  |  |  | 222197,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 12 | г. Воткинск, проезд Машиностроителей, д. 3 | 220628,78 | 220628,78 |  |  |  | 220628,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 13 | г. Воткинск, проезд Пионерский, д. 4 | 637157,52 | 45853,56 | 45853,56 |  |  |  |  | 91,50 | 249348,71 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 142 | 14 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 134 | 2226096,34 | 870395,52 | 163056,84 | 94798,11 | 342238,50 | 108156,18 | 162145,89 | 372,00 | 1013745,57 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 143 | 15 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 136 | 2226096,34 | 870395,52 | 163056,84 | 94798,11 | 342238,50 | 108156,18 | 162145,89 | 372,00 | 1013745,57 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 144 | 16 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 137 | 4850939,10 | 4338006,18 | 1083586,74 | 1620410,76 | 1634008,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 145 | 17 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 140 | 2194445,62 | 838744,80 | 157127,49 | 91350,90 | 329793,48 | 104223,24 | 156249,69 | 372,00 | 1013745,57 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 146 | 18 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 142 | 2265659,80 | 909958,98 | 170468,49 | 99107,13 | 357794,82 | 113072,37 | 169516,17 | 372,00 | 1013745,57 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 147 | 19 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 146а | 1967207,30 | 611506,48 | 97809,40 | 146265,52 | 205291,26 | 64877,33 | 97262,97 | 372,00 | 1013745,57 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 148 | 20 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 147 | 1165702,98 | 1165702,98 |  |  | 809590,57 | 356112,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 21 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 153 | 512303,06 | 512303,06 |  |  |  | 512303,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 22 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 89 | 4677992,73 | 4677992,73 | 1480978,46 | 2214675,92 |  | 982338,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 23 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 91 | 183562,46 | 183562,46 | 183562,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 24 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 101 | 1100497,87 | 155554,76 | 69299,16 | 40289,21 |  | 45966,39 |  | 266,90 | 727335,21 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 153 | 25 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 87 | 1091343,33 | 155665,65 | 69348,57 | 40317,94 |  | 45999,14 |  | 263,50 | 718069,78 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 154 | 26 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 89 | 1099632,30 | 323374,28 | 69175,63 | 40217,38 | 145192,09 |  | 68789,18 | 205,00 | 558650,12 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 155 | 27 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 91 | 1061851,40 | 120450,97 | 53660,53 | 31197,21 |  | 35593,23 |  | 265,60 | 723792,53 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 156 | 28 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 93 | 1100941,50 | 155998,39 | 69496,81 | 40404,10 |  | 46097,48 |  | 266,90 | 727335,21 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 157 | 29 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 95 | 1128834,33 | 155277,45 | 69175,63 | 40217,38 |  | 45884,44 |  | 277,40 | 755948,98 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 158 | 30 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 97 | 1095662,27 | 154534,33 | 68844,56 | 40024,91 |  | 45664,86 |  | 265,50 | 723520,04 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 159 | 31 | г. Воткинск, ул. Азина, д. 99 | 1100179,40 | 156053,84 | 69521,51 | 40418,46 |  | 46113,87 |  | 266,60 | 726517,66 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 160 | 32 | г. Воткинск, ул. Белинского, д. 12 | 5784582,79 | 2833748,67 | 707839,58 | 1058513,21 | 1067395,88 |  |  | 1034,90 | 2820229,29 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 161 | 33 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 16 | 2990338,66 | 1231817,12 | 197026,99 | 294636,93 | 413538,19 | 130688,71 | 195926,30 | 645,30 | 1758521,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 34 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 21 | 2324976,72 | 517186,61 | 517186,61 |  |  |  |  | 707,20 | 1807790,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 35 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 23 | 4396784,98 | 2918951,05 | 521534,78 | 779910,44 | 786455,17 | 345935,90 | 485114,76 | 542,30 | 1477833,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 36 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 25 | 1116945,26 | 1116945,26 |  |  |  | 1116945,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 37 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 27 | 795754,18 | 795754,18 |  |  |  | 795754,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 38 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 28 | 1179808,50 | 1179808,50 |  |  |  | 491111,00 | 688697,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 39 | г. Воткинск, ул. Володарского, д. 12 | 310517,77 | 86512,69 | 27917,30 |  | 58595,39 |  |  | 82,20 | 224005,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 40 | г. Воткинск, ул. Володарского, д. 13 | 530964,12 | 163072,59 | 52622,88 |  | 110449,71 |  |  | 135,00 | 367891,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 41 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 12 | 404442,16 | 317439,09 | 77550,81 |  | 162770,72 |  | 77117,56 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 170 | 42 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 16 | 472955,98 | 472955,98 | 75648,48 | 113125,81 | 158777,92 | 50177,90 | 75225,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 43 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 18 | 481914,63 | 481914,63 | 77081,40 | 115268,61 | 161785,47 | 51128,37 | 76650,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 44 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 2 | 74685,38 | 74685,38 |  |  |  |  | 74685,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 45 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 4 | 967381,13 | 411456,14 | 73622,62 | 110096,32 | 154525,87 |  | 73211,33 | 204,00 | 555924,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 46 | г. Воткинск, ул. Глинки, д. 2б | 755640,60 | 494430,94 |  |  | 494430,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 175 | 47 | г. Воткинск, ул. Гончарная, д. 6 | 761506,91 | 227382,90 | 73375,56 |  | 154007,34 |  |  | 196,00 | 534124,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 48 | г. Воткинск, ул. Гончарная, д. 8 | 1078370,03 | 320785,96 | 103516,37 |  | 217269,59 |  |  | 278,00 | 757584,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 49 | г. Воткинск, ул. Достоевского, д. 115 | 1027678,53 | 592462,73 | 237420,61 | 355042,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 178 | 50 | г. Воткинск, ул. Железнодорожная, д. 37а | 682735,68 | 104518,20 |  |  |  | 104518,20 |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 179 | 51 | г. Воткинск, ул. Зориной, д. 103а | 691167,43 | 35823,10 | 35823,10 |  |  |  |  | 115,00 | 313389,08 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 180 | 52 | г. Воткинск, ул. Зориной, д. 105а | 689409,57 | 35427,80 | 35427,80 |  |  |  |  | 114,50 | 312026,52 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 181 | 53 | г. Воткинск, ул. Зориной, д. 113 | 747456,03 | 405500,78 |  |  | 405500,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 182 | 54 | г. Воткинск, ул. Кирова, д. 54 | 1065258,14 | 1065258,14 | 190331,78 | 284624,83 | 287013,30 | 126247,77 | 177040,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 55 | г. Воткинск, ул. Кирпичнозаводская, д. 4а | 1500702,96 | 1295466,82 |  | 422178,70 | 592549,69 |  | 280738,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 184 | 56 | г. Воткинск, ул. К. Либкнехта, д. 17 | 1578018,11 | 37008,96 | 37008,96 |  |  |  |  | 440,00 | 1199053,90 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 185 | 57 | г. Воткинск, ул. К. Либкнехта, д. 19 | 1803936,17 | 44917,22 | 44917,22 |  |  |  |  | 520,00 | 1417063,70 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 186 | 58 | г. Воткинск, ул. К. Либкнехта, д. 26 | 1809912,44 | 50893,49 | 50893,49 |  |  |  |  | 520,00 | 1417063,70 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 187 | 59 | г. Воткинск, ул. К. Маркса, д. 24 | 574740,95 | 29300,81 | 29300,81 |  |  |  |  | 74,67 | 203484,89 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 188 | 60 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 10 | 77708,57 | 77708,57 |  |  |  | 77708,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 61 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 11 | 70301,52 | 70301,52 |  |  |  | 70301,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 62 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 15 | 597854,06 | 597854,06 | 106975,15 | 159972,16 | 224529,22 |  | 106377,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 63 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 16 | 76856,44 | 76856,44 |  |  |  | 76856,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 64 | г. Воткинск, ул. Кооперативная, д. 17 | 105394,83 | 105394,83 |  |  |  |  | 105394,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 65 | г. Воткинск, ул. Королева, д. 14 | 6097381,17 | 2821126,53 | 893124,02 | 1335590,13 |  | 592412,38 |  | 1081,00 | 2763321,72 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 194 | 66 | г. Воткинск, ул. Кунгурцева, д. 1 | 773559,48 | 568323,34 |  |  | 568323,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 195 | 67 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 22 | 477149,00 | 477149,00 |  |  |  | 477149,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 68 | г. Воткинск, ул. Ленина, д. 26 | 1231294,69 | 32240,79 | 32240,79 |  |  |  |  | 440,00 | 1199053,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 69 | г. Воткинск, ул. Ленина, д. 30 | 144404,89 | 144404,89 |  |  |  | 144404,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 70 | г. Воткинск, ул. Ленина, д. 32 | 146862,97 | 146862,97 |  |  |  | 146862,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 71 | г. Воткинск, ул. Ленина, д. 35 | 1466410,64 | 49346,94 | 49346,94 |  |  |  |  | 520,00 | 1417063,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 72 | г. Воткинск, ул. Ленина, д. 57 | 2005356,16 | 28327,41 | 28327,41 |  |  |  |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 201 | 73 | г. Воткинск, ул. Марата, д. 13 | 601791,32 | 57168,72 | 57168,72 |  |  |  |  | 120,00 | 327014,70 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 202 | 74 | г. Воткинск, ул. Механизаторов, д. 1 | 580556,77 | 228671,79 | 48917,04 | 28439,43 | 102671,55 |  | 48643,77 | 97,20 | 264881,91 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 203 | 75 | г. Воткинск, ул. Механизаторов, д. 16 | 613209,17 | 191714,75 | 41011,27 | 23843,17 | 86078,17 |  | 40782,14 | 104,50 | 284775,31 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 204 | 76 | г. Воткинск, ул. Механизаторов, д. 6 | 609082,25 | 205573,64 | 43975,93 | 25566,76 | 92300,68 |  | 43730,27 | 97,90 | 266789,50 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 205 | 77 | г. Воткинск, ул. Механизаторов, д. 8 | 440450,37 | 170935,74 | 46446,50 | 27003,11 | 97486,13 |  |  | 98,90 | 269514,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 78 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 1 | 2998935,36 | 2998935,36 | 536605,20 | 802446,93 | 1126275,84 |  | 533607,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 79 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 11 | 3768531,41 | 416630,72 |  |  |  | 416630,72 |  | 1230,00 | 3351900,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 80 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 12 | 3597963,57 | 1319216,14 |  |  | 815923,94 |  | 503292,20 | 836,20 | 2278747,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 81 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 13 | 3623730,44 | 3623730,44 | 647459,13 | 968219,45 | 976344,40 | 429461,96 | 602245,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 82 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 17 | 3024323,49 | 3024323,49 | 483735,26 | 723384,47 | 1015307,60 | 320863,34 | 481032,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 83 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 23 | 11013920,01 | 4391872,32 | 2275383,93 |  |  |  | 2116488,39 | 2430,00 | 6622047,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 84 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 7 | 2252717,43 | 342134,05 |  |  |  | 342134,05 |  | 701,10 | 1910583,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 85 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 9 | 285122,63 | 285122,63 |  |  |  | 285122,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 86 | г. Воткинск, ул. Мичурина, д. 13 | 7454509,36 | 4178254,72 | 895337,64 | 1338900,41 | 1350136,01 | 593880,66 |  | 1081,00 | 2763321,72 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 215 | 87 | г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 10 | 714050,65 | 413353,28 | 248513,42 |  |  | 164839,86 |  |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 216 | 88 | г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 5 | 3685013,26 | 3685013,26 | 658408,66 | 984593,50 | 992855,87 | 436724,83 | 612430,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 89 | г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 8 | 300697,37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 218 | 90 | г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 9 | 3286646,42 | 1651572,92 | 353907,42 | 529238,12 | 533679,30 | 234748,08 |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 91 | г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, д. 31 | 131745,69 | 131745,69 |  |  |  | 131745,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 92 | г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, д. 33 | 1375685,36 | 1114475,70 | 211973,88 | 316988,70 | 444910,08 | 140603,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 221 | 93 | г. Воткинск, ул. Павлова, д. 2 | 3390816,45 | 2877883,53 | 911092,39 | 1362460,29 |  | 604330,85 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 222 | 94 | г. Воткинск, ул. Павлова, д. 8 | 4637218,95 | 4124286,03 | 883772,95 | 1321606,43 | 1332696,87 | 586209,78 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 223 | 95 | г. Воткинск, ул. Подлесная, д. 47 | 451523,01 | 179010,76 | 38293,64 | 22263,20 | 80374,19 |  | 38079,73 | 100,00 | 272512,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 96 | г. Воткинск, ул. Прибрежная, д. 2 | 870343,09 | 79720,18 | 47928,83 |  |  | 31791,35 |  | 101,90 | 277689,99 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 225 | 97 | г. Воткинск, ул. Прибрежная, д. 3 | 664220,15 | 55475,40 | 33352,53 |  |  | 22122,87 |  | 97,90 | 266789,50 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 226 | 98 | г. Воткинск, ул. Прибрежная, д. 4 | 1229167,89 | 127881,03 | 76883,75 |  |  | 50997,28 |  | 215,90 | 588353,94 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 227 | 99 | г. Воткинск, ул. Прибрежная, д. 5 | 3043961,94 | 536338,11 | 123478,49 | 71788,02 | 259167,88 | 81903,72 |  | 635,00 | 1730452,78 |  |  |  |  | 250,00 | 310725,25 | 250,00 | 466445,80 |
| 228 | 100 | г. Воткинск, ул. Пугачева, д. 23 | 798717,60 | 798717,60 | 400477,45 |  |  |  | 398240,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 101 | г. Воткинск, ул. Пугачева, д. 27 | 1815653,78 | 1815653,78 | 324878,38 | 485827,66 | 681884,32 |  | 323063,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 102 | г. Воткинск, ул. Рабочая, д. 2 | 491916,00 | 491916,00 |  |  | 491916,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 103 | г. Воткинск, ул. Рабочая, д. 3 | 3760575,44 | 1498723,75 | 239718,24 | 358478,02 | 503142,47 | 159005,98 | 238379,04 | 830,00 | 2261851,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 104 | г. Воткинск, ул. Рабочая, д. 5 | 387423,66 | 387423,66 | 232924,21 |  |  | 154499,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 105 | г. Воткинск, ул. Республиканская, д. 167 | 583504,47 | 228148,49 | 73622,62 |  | 154525,87 |  |  | 130,40 | 355355,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 106 | г. Воткинск, ул. Республиканская, д. 194 | 582243,01 | 310000,85 | 49584,10 | 74148,75 | 104071,61 | 32889,30 | 49307,09 | 106,50 | 272242,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 107 | г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 16 | 649227,94 | 649227,94 | 209503,31 |  | 439724,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 108 | г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 7 | 445396,94 | 209134,71 |  |  |  | 209134,71 |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 237 | 109 | г. Воткинск, ул. Светлая, д. 5 | 978853,25 | 543637,45 | 242188,81 | 140803,93 |  | 160644,71 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 238 | 110 | г. Воткинск, ул. Свободы, д. 39 | 1806756,21 | 0,00 |  |  |  |  |  | 663,00 | 1806756,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 111 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 13 | 69154,40 | 69154,40 |  |  |  | 69154,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 112 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 17 | 75905,97 | 75905,97 |  |  |  | 75905,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 113 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 21 | 73660,90 | 73660,90 |  |  |  | 73660,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 114 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 5 | 1620049,88 | 590771,10 |  | 168210,92 | 236092,71 | 74611,37 | 111856,10 | 377,70 | 1029278,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 115 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 6 | 4439422,23 | 3926489,31 | 841388,07 | 1258223,47 | 1268782,03 | 558095,74 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 244 | 116 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 9 | 222221,88 | 222221,88 | 111422,17 |  |  |  | 110799,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 117 | г. Воткинск, ул. Советская, д. 73 | 1210903,90 | 378426,60 | 60528,68 | 90515,42 | 127043,09 | 40148,90 | 60190,51 | 180,00 | 490522,05 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 246 | 118 | г. Воткинск, ул. Спорта, д. 213 | 651362,18 | 59738,09 | 59738,09 |  |  |  |  | 217,10 | 591624,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 119 | г. Воткинск, ул. Спорта, д. 31 | 572711,09 | 90493,80 | 29201,98 |  | 61291,82 |  |  | 97,10 | 264609,39 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 248 | 120 | г. Воткинск, ул. Спорта, д. 9 | 544336,10 | 38444,36 | 38444,36 |  |  |  |  | 185,64 | 505891,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 121 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 10 | 383146,59 | 252541,76 |  |  | 191897,28 | 60644,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 250 | 122 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 16 | 748258,58 | 530650,68 | 122169,10 | 71026,77 | 256419,61 | 81035,20 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 251 | 123 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 6 | 723857,15 | 381901,90 |  |  | 381901,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 252 | 124 | г. Воткинск, ул. Тихая, д. 6а | 627283,65 | 285328,40 |  |  | 285328,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 253 | 125 | г. Воткинск, ул. Торфозаводская, д. 8а | 371545,53 | 371545,53 | 234950,07 | 136595,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 126 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 10 | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 255 | 127 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 11 | 1757052,53 | 678850,94 | 108581,01 | 162373,58 | 227899,74 | 72022,17 | 107974,44 | 315,80 | 860593,69 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 256 | 128 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 12 | 115300,95 | 115300,95 | 115300,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 129 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 13 | 1765310,64 | 683021,38 | 109248,07 | 163371,11 | 229299,80 | 72464,64 | 108637,76 | 317,30 | 864681,36 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 258 | 130 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 17 | 1983764,94 | 719164,98 | 115029,19 | 172016,24 | 241433,72 | 76299,27 | 114386,56 | 384,20 | 1046992,06 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 259 | 131 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 2 | 1983645,79 | 714685,64 | 114312,71 | 170944,84 | 239929,95 | 75824,05 | 113674,09 | 385,80 | 1051352,25 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 260 | 132 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 4 | 2029734,48 | 743878,56 | 118982,09 | 177927,45 | 249730,41 | 78921,25 | 118317,36 | 392,00 | 1068248,02 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 261 | 133 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 6 | 1984228,33 | 719628,37 | 115103,30 | 172127,09 | 241589,29 | 76348,44 | 114460,25 | 384,20 | 1046992,06 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 262 | 134 | г. Воткинск, ул. Цеховая, д. 8 | 2032813,79 | 743415,22 | 118907,97 | 177816,64 | 249574,85 | 78872,08 | 118243,68 | 393,30 | 1071790,67 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 263 | 135 | г. Воткинск, ул. Чапаева, д. 70 | 136719,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 264 | 136 | г. Воткинск, ул. Чапаева, д. 72 | 1768751,36 | 131770,27 |  |  |  | 131770,27 |  | 600,70 | 1636981,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 137 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 11 | 2312170,91 | 498062,76 | 249728,94 |  |  |  | 248333,82 | 579,00 | 1577845,92 |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 266 | 138 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 13 | 960622,83 | 415598,33 | 74363,80 | 111204,67 | 156081,49 |  | 73948,37 | 200,00 | 545024,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 139 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 15 | 1091465,03 | 418359,78 | 74857,92 | 111943,56 | 157118,58 |  | 74439,72 | 247,00 | 673105,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 140 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 16 | 1459328,88 | 588188,97 | 105245,76 | 157386,00 | 220899,39 |  | 104657,82 | 319,67 | 871139,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 141 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 17 | 2036263,41 | 1458045,93 | 260890,92 | 390139,95 | 547581,63 |  | 259433,43 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 270 | 142 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 18 | 584046,81 | 584046,81 | 104504,61 | 156277,65 | 219343,77 |  | 103920,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 143 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 20 | 603376,96 | 603376,96 | 107963,39 | 161449,97 | 226603,37 |  | 107360,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 144 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 22 | 567478,11 | 567478,11 | 101539,92 | 151844,25 | 213121,26 |  | 100972,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 145 | г. Воткинск, ул. Шпалозаводская, д. 11а | 2928014,97 | 1201697,49 | 192209,41 | 287432,65 | 403426,60 | 127493,20 | 191135,63 | 508,00 | 1384362,23 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 274 | 146 | г. Воткинск, ул. Шпалозаводская, д. 15 | 1106735,49 | 434032,14 | 69422,69 | 103815,65 | 145710,65 | 46048,31 | 69034,84 | 167,00 | 455095,45 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 275 | 147 | г. Воткинск, ул. Шпалозаводская, д. 21 | 688137,08 | 100375,77 | 44717,11 | 25997,65 |  | 29661,01 |  | 90,20 | 245806,06 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 276 | 148 | г. Воткинск, ул. Шпалозаводская, д. 5 | 629952,86 | 42736,57 | 25693,79 |  |  | 17042,78 |  | 90,00 | 245261,04 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 277 | 149 | г. Воткинск, ул. Шпалозаводская, д. 9 | 1106371,43 | 430942,95 | 68928,57 | 103076,76 | 144673,56 | 45720,57 | 68543,49 | 168,00 | 457820,58 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 278 | 150 | г. Воткинск, ул. Энгельса, д. 24 | 268882,68 | 132163,57 |  |  |  | 132163,57 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 279 | 151 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 1 | 2396287,82 | 1311689,05 | 234703,01 | 350978,18 | 492616,04 |  | 233391,82 | 398,00 | 1084598,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 152 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 11 | 2346690,65 | 1270267,27 | 227291,33 | 339894,65 | 477059,75 |  | 226021,54 | 395,00 | 1076423,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 153 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 13 | 2353594,29 | 1277170,91 | 228526,63 | 341741,89 | 479652,46 |  | 227249,93 | 395,00 | 1076423,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 154 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 14 | 2364640,09 | 1288216,71 | 230503,05 | 344697,51 | 483800,82 |  | 229215,33 | 395,00 | 1076423,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 155 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 15 | 2379828,05 | 1303404,67 | 233220,68 | 348761,45 | 489504,77 |  | 231917,77 | 395,00 | 1076423,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 156 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 16 | 2359117,19 | 1282693,81 | 229514,84 | 343219,70 | 481726,64 |  | 228232,63 | 395,00 | 1076423,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 157 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 2 | 234620,21 | 234620,21 |  |  |  |  | 234620,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 158 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 3 | 1329638,46 | 1329638,46 | 237914,73 | 355781,01 | 499357,11 |  | 236585,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 159 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 5 | 1273028,72 | 1273028,72 | 227785,45 | 340633,54 | 478096,84 |  | 226512,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 160 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 4 | 1768305,17 | 226512,89 |  |  |  |  | 226512,89 | 515,60 | 1405073,17 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 289 | 161 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 7 | 2696560,03 | 1288216,71 | 230503,05 | 344697,51 | 483800,82 |  | 229215,33 | 516,80 | 1408343,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 162 | г. Воткинск, ул. Юбилейная, д. 4 | 7003279,13 | 6381542,29 | 1213772,79 | 1815092,82 | 2547576,83 | 805099,85 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
|  |  | ### МО "Воткинский район" | 51871063,22 | 10622687,38 | 2117836,41 | 3393247,48 | 968742,41 | 4075324,86 | 67536,22 | 11931,60 | 32111500,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2465,00 | 3063750,98 | 3255,00 | 6073124,25 |
| 291 | 1 | д. Большая Кивара, ул. Советская, д. 1 | 1779505,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 653,00 | 1779505,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 2 | д. Большая Кивара, ул. Советская, д. 2 | 205236,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 293 | 3 | д. Большая Кивара, ул. Советская, д. 3 | 303609,11 | 98372,97 |  |  |  | 98372,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 294 | 4 | д. Гавриловка, ул. Камская, д. 21 | 1955635,89 | 129803,80 |  |  |  | 129803,80 |  | 670,00 | 1825832,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 5 | д. Кварса, пер. ПУ-14, д. 7 | 224850,14 | 224850,14 |  |  |  | 224850,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 6 | д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 1 | 67536,22 | 67536,22 |  |  |  |  | 67536,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 7 | д. Кварса, ул. Железнодорожная, д. 3 | 51357,80 | 51357,80 |  |  |  | 51357,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 8 | д. Кукуи, ул. Советская, д. 19 | 2408606,19 | 0,00 |  |  |  |  |  | 788,00 | 2147396,53 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 299 | 9 | п. Новый, ул. Строителей, д. 1 | 3516692,02 | 559970,44 |  |  |  | 559970,44 |  | 956,00 | 2443788,66 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 300 | 10 | п. Новый, ул. Строителей, д. 2 | 8207132,60 | 3981886,43 | 1260602,23 | 1885122,21 |  | 836161,99 |  | 1434,00 | 3665683,02 |  |  |  |  | 180,00 | 223722,18 | 180,00 | 335840,97 |
| 301 | 11 | п. Новый, ул. Строителей, д. 3 | 468545,69 | 468545,69 |  |  |  | 468545,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 12 | п. Новый, ул. Строителей, д. 4 | 1009745,72 | 1009745,72 |  | 1009745,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 13 | п. Новый, ул. Центральная, д. 7 | 130604,83 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 304 | 14 | п. Новый, ул. Чайковского, д. 11 | 205236,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 305 | 15 | п. Новый, ул. Чайковского, д. 5 | 1996835,42 | 238906,51 | 151074,61 | 87831,90 |  |  |  | 519,60 | 1415973,66 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 306 | 16 | п. Новый, ул. Чайковского, д. 7 | 1877336,76 | 221872,45 | 140302,97 | 81569,48 |  |  |  | 482,00 | 1313509,06 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 307 | 17 | п. Новый, ул. Чайковского, д. 9 | 1883412,10 | 222497,56 | 140698,27 | 81799,29 |  |  |  | 484,00 | 1318959,29 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 308 | 18 | с. Июльское, п. Спутник, д. 1 | 469202,63 | 127247,38 |  |  |  | 127247,38 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 309 | 19 | с. Июльское, п. Спутник, д. 2 | 468153,85 | 126198,60 |  |  |  | 126198,60 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 310 | 20 | с. Июльское, п. Спутник, д. 3 | 358714,11 | 97504,45 |  |  |  | 97504,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 311 | 21 | с. Июльское, п. Спутник, д. 4 | 1865211,66 | 94685,82 |  |  |  | 94685,82 |  | 490,00 | 1335310,04 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 312 | 22 | с. Июльское, п. Спутник, д. 5 | 531343,70 | 96127,90 |  |  |  | 96127,90 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 313 | 23 | с. Июльское, п. Спутник, д. 6 | 1894199,91 | 96422,86 |  |  |  | 96422,86 |  | 500,00 | 1362561,25 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 314 | 24 | с. Июльское, ул. Центральная усадьба, д. 6 | 435215,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 315 | 25 | с. Июльское, ул. Центральная усадьба, д. 7 | 549402,51 | 114186,71 |  |  |  | 114186,71 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 316 | 26 | с. Июльское, ул. Центральная усадьба, д. 9 | 1504267,62 | 0,00 |  |  |  |  |  | 552,00 | 1504267,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 27 | с. Камское, пер. Новый, д. 13 | 945215,60 | 0,00 |  |  |  |  |  | 267,00 | 727607,70 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 318 | 28 | с. Камское, ул. Комсомольская, д. 2 | 1002845,08 | 0,00 |  |  |  |  |  | 368,00 | 1002845,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 29 | с. Камское, ул. Молодежная, д. 12 | 745351,37 | 76381,42 |  |  | 76381,42 |  |  | 120,00 | 327014,70 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 320 | 30 | с. Первомайский, проезд Молодежный, д. 2а | 2180098,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 800,00 | 2180098,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 31 | с. Первомайский, проезд Школьный, д. 4а | 3573154,42 | 1023849,93 | 235715,93 | 137040,72 | 494742,06 | 156351,22 |  | 810,00 | 2207349,24 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 322 | 32 | с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 12а | 493390,28 | 151435,03 |  |  |  | 151435,03 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 323 | 33 | с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 13 | 2936142,20 | 822857,31 | 189442,40 | 110138,16 | 397618,93 | 125657,82 |  | 650,00 | 1771329,64 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 324 | 34 | с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 17 | 466072,65 | 124117,40 |  |  |  | 124117,40 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 325 | 35 | с. Первомайский, ул. Гагарина, д. 21 | 124543,48 | 124543,48 |  |  |  | 124543,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 36 | с. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 8 | 2211625,91 | 125592,26 |  |  |  | 125592,26 |  | 640,00 | 1744078,40 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 327 | 37 | с. Пихтовка, ул. Центральная, д. 1 | 2473607,43 | 0,00 |  |  |  |  |  | 748,00 | 2038391,63 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 328 | 38 | с. Пихтовка, ул. Центральная, д. 2 | 351427,24 | 146191,10 |  |  |  | 146191,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Город Глазов" | 533307033,67 | 316977425,00 | 39007178,30 | 126871428,05 | 96828941,83 | 18287658,26 | 35982218,56 | 46534,50 | 125007203,46 | 9,00 | 17566835,40 | 5080,00 | 10911018,97 | 20855,00 | 25920701,00 | 19790,00 | 36923849,84 |
| 329 | 1 | г. Глазов, пер. Аэродромный, д. 3 | 539054,39 | 321446,49 | 128814,89 | 192631,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 330 | 2 | г. Глазов, пер. Светлый, д. 1 | 1216214,40 | 874259,15 | 276776,61 | 413895,61 |  | 183586,93 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 331 | 3 | г. Глазов, пер. Средний, д. 2 | 6060526,46 | 5193200,21 | 1052630,66 | 1574118,58 | 1587328,04 |  | 979122,93 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 332 | 4 | г. Глазов, тракт Красногорский, д. 10 | 1005309,60 | 126505,21 | 79996,68 | 46508,53 |  |  |  | 197,00 | 536849,14 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 333 | 5 | г. Глазов, тракт Красногорский, д. 12 | 821331,54 | 128380,50 | 81182,54 | 47197,96 |  |  |  | 128,80 | 350995,79 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 334 | 6 | г. Глазов, тракт Красногорский, д. 9а | 611818,25 | 269863,00 | 77328,46 | 115638,07 |  |  | 76896,47 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 335 | 7 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 11 | 1515433,70 | 1173478,45 | 209972,72 | 313996,16 | 440709,88 |  | 208799,69 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 336 | 8 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 4 | 1100111,51 | 758156,26 | 135658,34 | 202865,39 | 284732,07 |  | 134900,46 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 337 | 9 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 5 | 1517504,80 | 1175549,55 | 210343,31 | 314550,34 | 441487,69 |  | 209168,21 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 338 | 10 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 6 | 1112952,30 | 770997,05 | 137955,96 | 206301,29 | 289554,53 |  | 137185,27 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 339 | 11 | г. Глазов, ул. Белинского, д. 9 | 1526617,57 | 1184662,32 | 211973,88 | 316988,70 | 444910,08 |  | 210789,66 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 340 | 12 | г. Глазов, ул. Белова, д. 11 | 1408445,43 | 1066490,18 | 260545,04 |  | 546855,66 |  | 259089,48 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 341 | 13 | г. Глазов, ул. Белова, д. 13 | 640402,66 | 298447,41 | 149641,69 |  |  |  | 148805,72 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 342 | 14 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 4 | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 343 | 15 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 8 | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 344 | 16 | г. Глазов, ул. Гайдара, д. 14 | 351009,29 | 214290,18 |  |  |  | 214290,18 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 345 | 17 | г. Глазов, ул. Глазовская, д. 36 | 50866,19 | 50866,19 |  |  |  | 50866,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 18 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 11 | 4536450,47 | 1595066,45 |  | 1595066,45 |  |  |  | 950,00 | 2428451,10 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 347 | 19 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 13 | 4473356,41 | 1368371,50 |  | 1368371,50 |  |  |  | 1014,00 | 2592051,99 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 348 | 20 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 15 | 2103270,40 | 1590337,48 |  | 1590337,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 349 | 21 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 17 | 3224334,40 | 999733,59 |  | 999733,59 |  |  |  | 700,00 | 1789385,01 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 350 | 22 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 19 | 4623696,28 | 2642266,01 |  | 1939152,53 |  | 703113,48 |  | 690,00 | 1763822,37 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 351 | 23 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 7 | 1864235,81 | 1351302,89 |  | 1351302,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 352 | 24 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 9 | 5135832,47 | 1355477,68 |  | 1355477,68 |  |  |  | 1199,00 | 3267421,87 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 353 | 25 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 12 | 1878584,56 | 1300367,08 | 232677,15 | 347948,66 | 488363,99 |  | 231377,28 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 354 | 26 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 13 | 1245501,87 | 903546,62 | 161673,30 | 241768,55 | 339334,67 |  | 160770,10 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 355 | 27 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 18/13 | 2308864,56 | 1572951,39 | 459177,92 | 686661,06 |  |  | 427112,41 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 356 | 28 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 20 | 2131231,88 | 1553014,40 | 379403,59 |  | 796326,80 |  | 377284,01 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 357 | 29 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 21/10 | 5461861,56 | 2497732,08 | 446923,95 | 668336,31 | 938044,65 |  | 444427,17 | 928,00 | 2528913,68 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 358 | 30 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 23/9 | 2729244,19 | 2428546,82 |  | 791437,30 | 1110823,24 |  | 526286,28 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 359 | 31 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 27/10 | 2651247,73 | 2350550,36 |  | 766019,09 | 1075147,49 |  | 509383,78 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 360 | 32 | г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 4 | 1755127,60 | 1413172,35 | 252861,62 | 378132,79 | 530728,97 |  | 251448,97 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 361 | 33 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 20 | 1221755,08 | 879799,83 | 278530,70 | 416518,72 |  | 184750,41 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 362 | 34 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 20а | 108631,40 | 108631,40 |  |  |  | 108631,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 35 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2и | 40281,61 | 40281,61 |  |  |  | 40281,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 36 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 47 | 1508639,46 | 647902,65 | 123231,43 | 184282,02 | 258649,35 | 81739,85 |  | 236,00 | 643128,91 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 365 | 37 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 49а | 122937,53 | 122937,53 |  |  |  | 122937,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 38 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 49б | 1090339,21 | 748383,96 | 236926,52 | 354303,23 |  | 157154,21 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 367 | 39 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 4б | 9812840,14 | 5612333,28 | 1776775,90 | 2657015,55 |  | 1178541,83 |  | 1400,00 | 3578770,02 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
| 368 | 40 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 53 | 136719,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 369 | 41 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 53б | 763867,64 | 421912,39 |  | 292272,46 |  | 129639,93 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 370 | 42 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 65 | 2924482,33 | 1209065,34 | 382770,95 | 572401,05 |  | 253893,34 |  | 504,00 | 1373461,74 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 371 | 43 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 67 | 2256195,18 | 529877,70 | 167750,89 | 250857,04 |  | 111269,77 |  | 508,00 | 1384362,23 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 372 | 44 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 70 | 1252130,97 | 207799,17 | 37181,90 | 55602,34 | 78040,76 |  | 36974,17 | 195,00 | 531398,88 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 373 | 45 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 74б | 130604,83 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 374 | 46 | г. Глазов, ул. Интернациональная, д. 11 | 93292,91 | 93292,91 |  |  |  | 93292,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 47 | г. Глазов, ул. Интернациональная, д. 9 | 553680,81 | 211725,56 |  |  |  | 211725,56 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 376 | 48 | г. Глазов, ул. Интернациональная, д. 9а | 90933,14 | 90933,14 |  |  |  | 90933,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 49 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 13 | 8012561,08 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 7807482,40 |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 378 | 50 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 13а | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 379 | 51 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 15а | 2038873,67 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1951870,60 |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 380 | 52 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 19 | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 381 | 53 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 21 | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 382 | 54 | г. Глазов, ул. Карла Маркса, д. 23 | 205078,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 383 | 55 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 1 | 2690962,61 | 960018,32 | 171777,91 | 256879,07 | 360543,09 |  | 170818,25 | 423,00 | 1152726,81 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 384 | 56 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 10 | 1980797,49 | 1467864,57 |  | 1467864,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 385 | 57 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 10а | 450631,09 | 450631,09 |  |  |  | 450631,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 58 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 10б | 451437,35 | 451437,35 |  |  |  | 451437,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 59 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 10в | 1979786,44 | 1466853,52 |  | 1016137,21 |  | 450716,31 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 388 | 60 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 127 | 205078,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 389 | 61 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 18 | 446670,26 | 446670,26 |  |  |  | 446670,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 62 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 31/2 | 5178779,08 | 4311452,83 | 771456,45 | 1153646,74 | 1619203,00 |  | 767146,64 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 391 | 63 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 33/9 | 5100561,52 | 4233235,27 |  | 1379565,85 | 1936292,15 |  | 917377,27 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 392 | 64 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 35/12 | 5526997,99 | 4659671,74 | 833763,93 | 1246822,22 | 1749979,58 |  | 829106,01 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 393 | 65 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 39/11 | 4251443,09 | 3384116,84 |  | 1102847,30 | 1547903,31 |  | 733366,23 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 394 | 66 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 4 | 1064297,16 | 722341,91 |  | 205673,21 | 288673,00 | 91228,10 | 136767,60 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 395 | 67 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 41/20 | 3931634,91 | 3064308,66 |  | 998625,24 | 1401622,26 |  | 664061,16 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 396 | 68 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 43 | 4203590,24 | 2075862,21 |  | 676501,17 | 949504,45 |  | 449856,59 | 655,30 | 1785772,78 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 397 | 69 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 59 | 6086560,58 | 2524215,59 |  | 1256834,35 | 1267381,24 |  |  | 1119,00 | 3049412,07 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 398 | 70 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63 | 1635264,22 | 1293308,97 |  | 643952,58 | 649356,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 399 | 71 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63а | 1753400,60 | 1240467,68 |  | 1240467,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 400 | 72 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63б | 2136890,42 | 1623957,50 |  | 1623957,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 401 | 73 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63в | 1627285,42 | 1192069,62 |  | 1192069,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 402 | 74 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 63г | 1441267,01 | 1006051,21 |  | 1006051,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 403 | 75 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 64 | 7175907,21 | 3089027,26 |  | 1538060,20 | 1550967,06 |  |  | 1340,00 | 3651664,15 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 404 | 76 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 65б | 2580323,57 | 628452,97 |  |  |  | 628452,97 |  |  |  | 1,00 | 1951870,60 |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 77 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 65в | 2579995,80 | 628125,20 |  |  |  | 628125,20 |  |  |  | 1,00 | 1951870,60 |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 78 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 66 | 4033447,50 | 3166121,25 |  | 1576446,13 | 1589675,12 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 407 | 79 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 68 | 1438902,51 | 1003686,71 |  | 1003686,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 408 | 80 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 70 | 1626694,30 | 1191478,50 |  | 1191478,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 409 | 81 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 71 | 2546966,79 | 657141,96 |  | 657141,96 |  |  |  | 568,00 | 1547869,58 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 410 | 82 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 73 | 2550033,23 | 660208,40 |  | 660208,40 |  |  |  | 568,00 | 1547869,58 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 411 | 83 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 74 | 3711132,97 | 1000841,94 |  | 1000841,94 |  |  |  | 890,00 | 2275075,23 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 412 | 84 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 1/29 | 1782742,13 | 1440786,88 | 257802,73 | 385521,81 | 541099,84 |  | 256362,50 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 413 | 85 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 13 | 4317175,14 | 3581261,97 |  | 1167094,77 | 1638077,97 |  | 776089,23 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 414 | 86 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 14 | 3945271,08 | 3209357,91 | 574256,51 | 858751,21 | 1205301,82 |  | 571048,37 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 415 | 87 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 15/37 | 8157698,38 | 3873068,50 |  | 1262191,39 | 1771550,98 |  | 839326,13 | 1254,00 | 3417303,63 |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 416 | 88 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 16 | 3066377,84 | 2631162,04 |  | 1000287,77 | 1008681,84 |  | 622192,43 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 417 | 89 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 17/40 | 1662678,17 | 1320722,92 |  |  | 896146,36 |  | 424576,56 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 418 | 90 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 19 | 7204451,24 | 3928022,72 | 796186,73 | 1190628,76 | 1200620,12 |  | 740587,11 | 1042,60 | 2841212,72 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 419 | 91 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 22 | 2799642,88 | 2221425,40 |  | 723938,65 | 1016085,41 |  | 481401,34 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 420 | 92 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 2/31 | 2511350,86 | 2169395,61 | 388174,07 | 580480,95 | 814735,08 |  | 386005,51 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 421 | 93 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 24 | 3291480,79 | 2713263,31 | 485489,36 | 726007,58 | 1018989,24 |  | 482777,13 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 422 | 94 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 26/35 | 8046560,28 | 4166338,60 | 745490,89 | 1114817,49 | 1564704,10 |  | 741326,12 | 1105,60 | 3012895,43 |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 423 | 95 | г. Глазов, ул. Комсомольская, д. 5 | 745727,78 | 745727,78 |  | 243024,66 | 341097,72 |  | 161605,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 96 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 10 | 1931671,54 | 1496455,74 | 473754,22 | 708458,66 |  | 314242,86 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 425 | 97 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 14 | 222614,92 | 222614,92 |  |  |  | 222614,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 98 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 14б | 2628619,76 | 2115686,84 | 669792,97 | 1001617,78 |  | 444276,09 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 427 | 99 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 14в | 2679266,40 | 2166333,48 | 685826,89 | 1025595,13 |  | 454911,46 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 428 | 100 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 16 | 219475,12 | 219475,12 |  |  |  | 219475,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | 101 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 18 | 5129622,08 | 1455547,06 |  | 1008304,86 |  | 447242,20 |  | 1160,00 | 3161142,10 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 430 | 102 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 20 | 220551,76 | 220551,76 |  |  |  | 220551,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 103 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 23 | 3531132,63 | 1254377,34 |  | 868948,05 |  | 385429,29 |  | 690,00 | 1763822,37 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 432 | 104 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 23а | 1443282,47 | 1101327,22 | 441340,48 | 659986,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 433 | 105 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 23б | 2806444,05 | 2184707,21 |  | 1513417,86 |  | 671289,35 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
| 434 | 106 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 24 | 4119682,84 | 1825033,69 |  | 1264260,29 |  | 560773,40 |  | 697,00 | 1781716,23 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 435 | 107 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 24а | 559921,27 | 559921,27 |  |  |  | 559921,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 108 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 25а | 2441574,55 | 2006358,75 | 804018,38 | 1202340,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 437 | 109 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 25в | 5464227,56 | 1783996,85 |  | 1783996,85 |  |  |  | 591,00 | 1510752,21 | 1,00 | 1951870,60 |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 438 | 110 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 27а | 2456185,77 | 2020969,97 | 809873,62 | 1211096,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 439 | 111 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 29а | 3313413,69 | 2800480,77 | 1122250,97 | 1678229,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 440 | 112 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 29б | 3275313,59 | 2762380,67 | 1106982,93 | 1655397,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 441 | 113 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 29в | 3498165,61 | 1769805,50 |  | 1769805,50 |  |  |  | 591,00 | 1510752,21 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 442 | 114 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 10 | 2403651,61 | 1968435,81 | 523214,79 |  | 1098170,78 | 347050,24 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 443 | 115 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 1/15 | 7024977,87 | 3481581,31 | 869661,12 | 1300503,42 | 1311416,77 |  |  | 982,00 | 2676070,31 |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 444 | 116 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 11а | 3642770,29 | 3129837,37 |  | 1558379,99 | 1571457,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 445 | 117 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 18 | 1350081,56 | 914865,76 |  |  | 914865,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 446 | 118 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 2/17 | 2594856,13 | 2594856,13 |  | 845635,72 | 1186893,54 |  | 562326,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 119 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 4 | 4490243,34 | 3754330,17 | 671769,42 | 1004573,40 | 1409970,82 |  | 668016,53 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 448 | 120 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 5а | 3212121,69 | 2699188,77 | 1081659,70 | 1617529,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 449 | 121 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 8/33 | 2961627,45 | 2225714,28 | 543745,11 |  | 1141261,73 |  | 540707,44 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 450 | 122 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 9а | 2571041,97 | 1703715,72 | 682738,70 | 1020977,02 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 451 | 123 | г. Глазов, ул. Ленина, д. 9в | 4300560,19 | 2573478,21 |  | 1888669,33 |  | 684808,88 |  | 590,50 | 1509474,08 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 452 | 124 | г. Глазов, ул. Мира, д. 11/1 | 5162861,72 | 2245059,33 | 401712,72 | 600726,84 | 843151,23 |  | 399468,54 | 911,00 | 2482586,59 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 453 | 125 | г. Глазов, ул. Мира, д. 21 | 1217561,04 | 1217561,04 |  | 396790,05 | 556915,41 |  | 263855,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 126 | г. Глазов, ул. Мира, д. 26 | 1604179,46 | 1091246,54 |  | 1091246,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 455 | 127 | г. Глазов, ул. Мира, д. 28 | 3047610,72 | 2534677,80 |  | 1262043,59 | 1272634,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 456 | 128 | г. Глазов, ул. Мира, д. 29 | 962145,31 | 962145,31 |  | 313552,80 | 440087,63 |  | 208504,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 129 | г. Глазов, ул. Мира, д. 4 | 737111,92 | 737111,92 |  | 240216,84 | 337156,80 |  | 159738,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 130 | г. Глазов, ул. Мира, д. 7/2 | 2698275,70 | 862953,32 | 154409,89 | 230906,68 | 324089,50 |  | 153547,25 | 548,00 | 1493367,13 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 459 | 131 | г. Глазов, ул. Мира, д. 9 | 2348014,16 | 763403,05 | 136597,16 | 204269,30 | 286702,54 |  | 135834,05 | 456,00 | 1242655,86 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 460 | 132 | г. Глазов, ул. Мира, д. 9а | 1246744,54 | 904789,29 | 161895,66 | 242101,06 | 339801,35 |  | 160991,22 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 461 | 133 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 1/21 | 3588378,14 | 3153162,34 | 564201,32 | 843714,55 | 1184197,11 |  | 561049,36 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 462 | 134 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 14 | 1513107,93 | 777194,76 |  |  |  |  | 777194,76 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 463 | 135 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 16/41 | 8291494,70 | 4006864,82 | 716955,94 | 1072145,92 | 1504812,37 |  | 712950,59 | 1254,00 | 3417303,63 |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 464 | 136 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 20 | 4865641,11 | 2639808,67 | 472345,97 | 706352,78 | 991402,75 |  | 469707,17 | 691,30 | 1883877,19 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 465 | 137 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 2/23 | 3812086,38 | 1426289,24 | 255208,63 | 381642,58 | 535655,14 |  | 253782,89 | 750,00 | 2043841,89 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 466 | 138 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 6 | 2553324,92 | 2211369,67 | 395684,58 | 591712,24 | 830498,80 |  | 393474,05 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 467 | 139 | г. Глазов, ул. Наговицына, д. 8 | 2529024,13 | 2187068,88 | 391336,38 | 585209,91 | 821372,43 |  | 389150,16 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 468 | 140 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 14 | 4033236,07 | 1191737,11 |  | 1191737,11 |  |  |  | 883,00 | 2406283,16 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 469 | 141 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 16 | 1626361,79 | 1191145,99 |  | 1191145,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 470 | 142 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 18 | 1427301,76 | 992085,96 |  | 992085,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 471 | 143 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 25 | 745501,07 | 745501,07 |  | 242950,79 | 340994,00 |  | 161556,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | 144 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 4 | 4197505,02 | 1356006,06 | 543399,23 | 812606,83 |  |  |  | 883,00 | 2406283,16 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 473 | 145 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 41 | 4507980,54 | 2143990,28 | 383628,26 | 573683,05 | 805193,89 |  | 381485,08 | 655,30 | 1785772,78 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 474 | 146 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 4а | 1603551,39 | 1090618,47 |  | 1090618,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 475 | 147 | г. Глазов, ул. Парковая, д. 6 | 1427818,98 | 992603,18 |  | 992603,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 476 | 148 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 1 | 3649546,18 | 1668115,91 |  | 1668115,91 |  |  |  | 690,00 | 1763822,37 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 477 | 149 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 17 | 3732018,04 | 1562539,54 |  | 1562539,54 |  |  |  |  |  | 1,00 | 1951870,60 |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 478 | 150 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 3 | 3969484,19 | 1988053,92 |  | 1988053,92 |  |  |  | 690,00 | 1763822,37 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 479 | 151 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 47/32 | 3566400,05 | 2830486,88 | 506464,39 | 757373,95 | 1063013,56 |  | 503634,98 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 480 | 152 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 49/21 | 3861893,45 | 3125980,28 |  | 1018723,37 | 1429831,01 |  | 677425,90 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 481 | 153 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 55/19 | 2074743,20 | 2074743,20 |  |  | 2074743,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 | 154 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 57 | 3594363,41 | 1243945,26 | 401416,28 |  | 842528,98 |  |  | 862,50 | 2350418,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 155 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 63 | 8384170,96 | 3178001,44 | 1025528,63 |  | 2152472,81 |  |  | 1705,10 | 4646606,37 |  |  |  |  | 180,00 | 223722,18 | 180,00 | 335840,97 |
| 484 | 156 | г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 9 | 3242060,32 | 1730982,68 |  | 1730982,68 |  |  |  | 506,00 | 1293469,74 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 485 | 157 | г. Глазов, ул. Революции, д. 18 | 164544,87 | 164544,87 |  |  |  | 164544,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 158 | г. Глазов, ул. Революции, д. 20 | 1537651,80 | 1537651,80 | 334686,48 | 500494,85 | 702470,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | 159 | г. Глазов, ул. Революции, д. 23 | 2219636,16 | 476967,93 | 151000,49 | 225808,26 |  | 100159,18 |  | 514,00 | 1400712,98 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 488 | 160 | г. Глазов, ул. Революции, д. 25 | 1553315,51 | 1553315,51 | 338095,85 | 505593,28 | 709626,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | 161 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 39 | 1246026,10 | 904070,85 |  |  | 613436,62 |  | 290634,23 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 490 | 162 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 43/13 | 4829770,56 | 4316837,64 | 772419,95 | 1155087,61 | 1621225,31 |  | 768104,77 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 491 | 163 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 47/6 | 8922601,48 | 4570388,58 |  | 1489440,51 | 2090506,90 |  | 990441,17 | 1278,80 | 3484886,65 |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 492 | 164 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 49/5 | 299658,16 | 299658,16 |  |  |  | 299658,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | 165 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 50/15 | 5026411,34 | 4513478,42 |  | 1470894,09 | 2064476,05 |  | 978108,28 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 494 | 166 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 52 | 5728204,38 | 2702214,60 |  | 880622,67 | 1235999,58 |  | 585592,35 | 950,70 | 2590773,98 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 495 | 167 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 54/8 | 4908056,21 | 4395123,29 |  | 1432323,41 | 2010340,15 |  | 952459,73 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 496 | 168 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 56/7 | 8516707,73 | 3365585,68 |  | 1400255,10 | 1965330,58 |  |  | 1684,90 | 4591558,90 |  |  |  |  | 180,00 | 223722,18 | 180,00 | 335840,97 |
| 497 | 169 | г. Глазов, ул. Республиканская, д. 58/16 | 8035899,07 | 2884777,02 | 930906,24 |  | 1953870,78 |  |  | 1684,90 | 4591558,90 |  |  |  |  | 180,00 | 223722,18 | 180,00 | 335840,97 |
| 498 | 170 | г. Глазов, ул. Советская, д. 12/16 | 1175728,63 | 1175728,63 |  | 383157,31 | 537781,16 |  | 254790,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 171 | г. Глазов, ул. Советская, д. 1/39 | 2919140,60 | 2483924,80 | 444453,38 | 664641,80 | 932859,23 |  | 441970,39 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 500 | 172 | г. Глазов, ул. Советская, д. 16/9 | 1644945,70 | 1302990,45 | 233146,56 | 348650,63 | 489349,21 |  | 231844,05 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 501 | 173 | г. Глазов, ул. Советская, д. 21 | 3213003,96 | 2477090,79 | 502091,49 | 750834,67 | 757135,40 |  | 467029,23 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 502 | 174 | г. Глазов, ул. Советская, д. 23 | 2571035,22 | 1992817,74 | 486848,16 |  | 1021841,23 |  | 484128,35 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 503 | 175 | г. Глазов, ул. Советская, д. 3 | 2505551,79 | 2163596,54 | 387136,45 | 578929,24 | 812557,18 |  | 384973,67 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 504 | 176 | г. Глазов, ул. Советская, д. 37/30 | 3956316,85 | 3220403,68 | 576232,93 | 861706,83 | 1209450,15 |  | 573013,77 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 505 | 177 | г. Глазов, ул. Советская, д. 52 | 2566449,69 | 1988232,21 | 417993,70 |  | 877323,24 | 277256,72 | 415658,55 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 506 | 178 | г. Глазов, ул. Советская, д. 7 | 1413454,06 | 1195846,16 | 213975,04 | 319981,24 | 449110,25 |  | 212779,63 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 507 | 179 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 1 | 342658,44 | 342658,44 |  |  |  | 342658,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | 180 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 10 | 3902368,57 | 1116734,62 |  |  | 1116734,62 |  |  | 862,50 | 2350418,15 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 509 | 181 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 4 | 3430985,60 | 3130288,23 |  | 1020127,28 | 1431801,50 |  | 678359,45 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 510 | 182 | г. Глазов, ул. Спортивная, д. 9 | 4265152,48 | 1239162,70 |  |  | 1239162,70 |  |  | 950,70 | 2590773,98 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 511 | 183 | г. Глазов, ул. Сулимова, д. 60 | 2542496,53 | 985136,63 | 210738,61 | 122519,38 | 442317,34 |  | 209561,30 | 446,00 | 1215404,65 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 512 | 184 | г. Глазов, ул. Сулимова, д. 76 | 91965,53 | 91965,53 |  |  |  | 91965,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | 185 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 13 | 6287635,51 | 2744238,95 | 685481,04 | 1025077,90 | 1033680,01 |  |  | 982,00 | 2676070,31 |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 514 | 186 | г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, д. 25 | 996336,95 | 778729,05 | 139339,47 | 208370,19 | 292458,36 |  | 138561,03 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 515 | 187 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 1 | 517887,85 | 517887,85 |  |  |  | 517887,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 188 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 3а | 516970,16 | 516970,16 |  |  |  | 516970,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | 189 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 5 | 516626,03 | 516626,03 |  |  |  | 516626,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | 190 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 5а | 517019,33 | 517019,33 |  |  |  | 517019,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | 191 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 7 | 516396,60 | 516396,60 |  |  |  | 516396,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 192 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 7а | 516626,03 | 516626,03 |  |  |  | 516626,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | 193 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 10 | 2766511,98 | 1181900,87 | 211479,76 | 316249,81 | 443872,99 |  | 210298,31 | 456,00 | 1242655,86 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 522 | 194 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 18/29 | 354303,23 | 354303,23 |  | 354303,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | 195 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 20/28 | 1666208,91 | 1324253,66 | 236951,23 | 354340,18 | 497334,77 |  | 235627,48 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 524 | 196 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 21 | 1663585,50 | 1321630,25 | 236481,81 | 353638,21 | 496349,56 |  | 235160,67 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 525 | 197 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 23 | 1030732,31 | 1030732,31 |  | 335904,58 | 471459,49 |  | 223368,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | 198 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 25/48 | 960444,78 | 960444,78 |  | 312998,63 | 439309,79 |  | 208136,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 199 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 4а | 3285956,10 | 1412481,99 | 252738,09 | 377948,07 | 530469,69 |  | 251326,14 | 562,00 | 1531518,86 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 528 | 200 | г. Глазов, ул. Школьная, д. 7/10 | 1668694,19 | 1326738,94 | 237395,90 | 355005,17 | 498268,18 |  | 236069,69 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 529 | 201 | г. Глазов, ул. Щорса, д. 1 | 207954,84 | 207954,84 |  |  |  | 207954,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 202 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25 | 71956,64 | 71956,64 |  |  |  | 71956,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | 203 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25а | 2239766,41 | 529799,65 | 167726,18 | 250820,09 |  | 111253,38 |  | 502,00 | 1368011,51 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 532 | 204 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25б | 3177227,46 | 1429109,00 | 452433,30 | 676575,07 |  | 300100,63 |  | 516,00 | 1406163,21 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 533 | 205 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25в | 303050,35 | 303050,35 |  |  |  | 303050,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | 206 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 25г | 2098422,62 | 369380,01 |  | 255881,56 |  | 113498,45 |  | 509,00 | 1387087,36 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 535 | 207 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 27 | 1628413,21 | 775851,76 | 124096,14 | 185575,09 | 260464,25 | 82313,41 | 123402,87 | 233,00 | 634953,55 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 536 | 208 | г. Глазов, ул. Энгельса, д. 29 | 1529803,48 | 1161846,88 | 185835,38 | 277900,83 | 390048,21 | 123265,27 | 184797,19 |  |  |  |  | 70,00 | 150348,70 | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 537 | 209 | г. Глазов, ул. Юкаменская, д. 8 | 106975,15 | 106975,15 | 106975,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Глазовский район" | 18571597,07 | 6613191,87 | 1520480,21 | 890642,68 | 2381980,01 | 373958,18 | 1446130,79 | 3410,00 | 9123134,13 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 236262,23 | 680,00 | 845172,68 | 940,00 | 1753836,16 |
| 538 | 1 | д. Курегово, пер. Школьный, д. 1 | 205236,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 539 | 2 | д. Солдырь, ул. Глазовская, д. 2а | 856348,53 | 0,00 |  |  |  |  |  | 335,00 | 856348,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | 3 | д. Трубашур, ул. Центральная, д. 1в | 93160,19 | 93160,19 |  |  |  |  | 93160,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | 4 | д. Штанигурт, ул. Глазовская, д. 10 | 481101,87 | 275865,73 | 174446,10 | 101419,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 542 | 5 | д. Штанигурт, ул. Глазовская, д. 12 | 2395382,67 | 0,00 |  |  |  |  |  | 879,00 | 2395382,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | 6 | д. Штанигурт, ул. Глазовская, д. 14 | 346400,53 | 172394,39 |  |  |  | 172394,39 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 544 | 7 | д. Штанигурт, ул. Глазовская, д. 8 | 1181288,59 | 350327,27 | 95190,60 | 55341,99 | 199794,68 |  |  | 257,00 | 700356,49 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 545 | 8 | нп. Дома 1143 км, ул. Энергетиков, д. 1 | 265275,43 | 134670,60 | 85160,14 | 49510,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 546 | 9 | п. Дом отдыха Чепца, д. 1 | 288914,52 | 288914,52 |  |  |  |  | 288914,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | 10 | п. Дом отдыха Чепца, д. 2 | 278596,14 | 278596,14 |  |  |  |  | 278596,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | 11 | п. Дом отдыха Чепца, д. 3 | 562558,47 | 562558,47 |  |  |  |  | 562558,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | 12 | с. Дзякино, ул. Кирова, д. 7 | 83480,57 | 83480,57 |  |  |  |  | 83480,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 13 | с. Дзякино, ул. Советская, д. 4 | 75565,60 | 75565,60 |  | 75565,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | 14 | с. Дзякино, ул. Труда, д. 1 | 734429,27 | 516821,37 | 110557,46 | 64276,00 | 232048,07 |  | 109939,84 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 552 | 15 | с. Дзякино, ул. Труда, д. 10 | 607087,45 | 265132,20 | 72041,47 | 41883,54 | 151207,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 553 | 16 | с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 8 | 257854,95 | 257854,95 | 163056,84 | 94798,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | 17 | с. Октябрьский, ул. Центральная, д. 12 | 116484,13 | 29481,06 |  |  |  |  | 29481,06 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 555 | 18 | с. Октябрьский, ул. Центральная, д. 9 | 943712,61 | 99326,52 |  | 21545,04 | 77781,48 |  |  | 230,00 | 626778,19 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 556 | 19 | с. Октябрьский, ул. Школьная, д. 1 | 2773861,36 | 858484,40 | 197644,64 | 114906,80 | 414834,56 | 131098,40 |  | 669,00 | 1710140,82 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 557 | 20 | с. Понино, ул. Коммунальная, д. 11 | 2022628,01 | 672377,42 | 182697,75 | 106216,97 | 383462,70 |  |  | 370,00 | 1008295,34 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 558 | 21 | с. Понино, ул. Коммунальная, д. 11а | 1977646,75 | 654647,40 | 177880,17 | 103416,12 | 373351,11 |  |  | 360,00 | 981044,10 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 559 | 22 | с. Понино, ул. Коммунальная, д. 9 | 461435,38 | 461435,38 | 106234,00 | 61762,42 | 222973,57 | 70465,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | 23 | с. Понино, ул. Школьная, д. 1 | 1563147,91 | 482097,69 | 155571,04 |  | 326526,65 |  |  | 310,00 | 844787,99 |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Граховский район" | 4791435,44 | 1372506,77 | 789837,35 | 215593,87 | 0,00 | 367075,55 | 0,00 | 796,00 | 2169197,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 447444,36 | 430,00 | 802286,77 |
| 561 | 1 | с. Грахово, ул. Ачинцева, д. 11 | 783683,42 | 348467,62 | 209503,31 |  |  | 138964,31 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 562 | 2 | с. Грахово, ул. Ачинцева, д. 13 | 209503,31 | 209503,31 | 209503,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | 3 | с. Грахово, ул. Береговая, д. 32 | 250938,60 | 114219,49 |  |  |  | 114219,49 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 564 | 4 | с. Грахово, ул. Колпакова, д. 1 | 250610,86 | 113891,75 |  |  |  | 113891,75 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 565 | 5 | с. Грахово, ул. Колпакова, д. 36 | 272425,03 | 141820,20 | 89681,25 | 52138,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 566 | 6 | с. Новогорское, ул. Новая, д. 1 | 1512137,11 | 222302,20 | 140574,74 | 81727,46 |  |  |  | 398,00 | 1084598,77 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 567 | 7 | с. Новогорское, ул. Новая, д. 3 | 1512137,11 | 222302,20 | 140574,74 | 81727,46 |  |  |  | 398,00 | 1084598,77 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Дебесский район" | 7522090,21 | 2321363,80 | 593062,39 | 344795,08 | 1244773,33 | 0,00 | 138733,00 | 1212,58 | 3304429,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 758169,61 | 610,00 | 1138127,74 |
| 568 | 1 | д. Заречная Медла, ул. Труда, д. 11 | 361983,65 | 361983,65 | 98357,85 | 57183,37 | 206442,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 | 2 | с. Дебесы, ул. Литовская, д. 16 | 876102,63 | 440886,83 | 119797,35 | 69647,88 | 251441,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 570 | 3 | с. Дебесы, ул. Логовая, д. 14 | 1413274,52 | 395516,13 | 107469,27 | 62480,58 | 225566,28 |  |  | 247,99 | 675803,14 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 571 | 4 | с. Дебесы, ул. Советская, д. 177 | 1859310,60 | 652176,60 | 139512,41 | 81109,83 | 292821,36 |  | 138733,00 | 283,26 | 771918,20 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 572 | 5 | с. Дебесы, ул. Советская, д. 18 | 1060753,93 | 0,00 |  |  |  |  |  | 389,25 | 1060753,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | 6 | с. Дебесы, ул. Труда, д. 6 | 341955,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 574 | 7 | с. Дебесы, ул. Труда, д. 8 | 1608709,63 | 470800,59 | 127925,51 | 74373,42 | 268501,66 |  |  | 292,08 | 795953,79 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Завьяловский район" | 103007772,08 | 41303348,83 | 9669899,91 | 10089035,48 | 10454970,64 | 9786521,86 | 1302920,94 | 18436,58 | 48970774,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3595,00 | 4468229,14 | 4430,00 | 8265419,51 |
| 575 | 1 | д. Вожой, ул. Станционная, д. 12 | 1524216,55 | 127638,90 | 127638,90 |  |  |  |  | 387,00 | 1054622,40 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 576 | 2 | д. Каменное, ул. Зои Федоровой, д. 4 | 54437,11 | 54437,11 |  | 54437,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | 3 | д. Каменное, ул. Зои Федоровой, д. 6 | 56811,37 | 56811,37 |  | 56811,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | 4 | д. Каменное, ул. Зои Федоровой, д. 8 | 872039,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 | 5 | д. Каменное, ул. Южная, д. 18 | 550466,11 | 208510,86 | 131853,67 | 76657,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 580 | 6 | д. Новая Казмаска, пер. Молдавский, д. 1 | 1661744,25 | 297283,28 | 187989,69 | 109293,59 |  |  |  | 400,00 | 1022505,72 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 581 | 7 | д. Новая Казмаска, пер. Молдавский, д. 3 | 1906799,83 | 756480,88 | 233546,78 | 135779,62 |  | 154912,41 | 232242,07 | 450,00 | 1150318,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 | 8 | д. Новая Казмаска, ул. Молодежная, д. 16 | 1672792,98 | 308332,01 | 194976,45 | 113355,56 |  |  |  | 400,00 | 1022505,72 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 583 | 9 | д. Новая Казмаска, ул. Молодежная, д. 18 | 383283,60 | 165675,70 | 104766,48 | 60909,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 584 | 10 | д. Пальники, ул. Комсомольская, д. 5 | 161628,15 | 161628,15 | 102206,98 | 59421,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | 11 | д. Пирогово, ул. Высотная, д. 1 | 1268129,38 | 894972,74 |  |  |  | 894972,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 373156,64 |
| 586 | 12 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 10 | 226716,17 | 226716,17 | 101001,37 | 58720,25 |  | 66994,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | 13 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 11 | 496987,38 | 291751,24 | 175404,68 |  |  | 116346,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 588 | 14 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 12 | 1033888,19 | 828652,05 | 190776,49 | 110913,78 | 400419,05 | 126542,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 589 | 15 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 13 | 943024,71 | 812419,88 |  | 141263,55 | 509987,23 | 161169,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 590 | 16 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 14 | 521354,86 | 390750,03 | 103862,25 |  | 217995,56 | 68892,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 591 | 17 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 15 | 241730,89 | 241730,89 |  | 112910,31 |  | 128820,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | 18 | д. Пирогово, ул. Западная, д. 16 | 118791,55 | 118791,55 |  |  |  | 118791,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | 19 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 1 | 526763,70 | 526763,70 |  | 70597,30 | 254869,17 | 80545,21 | 120752,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | 20 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 12 | 615812,37 | 615812,37 | 163684,35 |  | 343555,61 | 108572,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | 21 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 14 | 684184,35 | 684184,35 | 181857,78 |  | 381699,64 | 120626,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 | 22 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 16 | 2286403,70 | 733083,86 | 194855,38 |  | 408980,20 | 129248,28 |  | 570,00 | 1553319,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | 23 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 17 | 303553,11 | 303553,11 | 182500,13 |  |  | 121052,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | 24 | д. Пирогово, ул. Северная, д. 3 | 264641,00 | 264641,00 |  |  | 201091,05 | 63549,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | 25 | д. Подшивалово, ул. Зайцева, д. 5 | 796369,01 | 361153,21 | 228378,39 | 132774,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 600 | 26 | д. Подшивалово, ул. Зайцева, д. 7 | 624316,30 | 363106,64 | 229613,66 | 133492,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 601 | 27 | д. Подшивалово, ул. Школьная, д. 13 | 926784,82 | 109248,07 | 109248,07 |  |  |  |  | 300,00 | 817536,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | 28 | д. Позимь, д. 2 | 218481,33 | 218481,33 | 218481,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | 29 | д. Позимь, д. 36 | 2039498,76 | 131913,01 |  | 131913,01 |  |  |  | 700,00 | 1907585,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | 30 | д. Позимь, д. 5 | 132501,92 | 132501,92 |  | 132501,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | 31 | д. Сокол, ул. Клубная, д. 3 | 47273,39 | 47273,39 | 29893,75 | 17379,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | 32 | д. Сокол, ул. Лесная, д. 12 | 444312,97 | 226705,07 | 100996,42 | 58717,37 |  | 66991,28 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 607 | 33 | д. Хохряки, ул. Тепличная, д. 5 | 3225947,60 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1116,00 | 2852790,96 |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 373156,64 |
| 608 | 34 | д. Шабердино, ул. Советская, д. 25 | 3043695,28 | 656728,59 | 254961,60 | 148229,76 |  |  | 253537,23 | 800,00 | 2045011,44 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 609 | 35 | д. Шудья, ул. Центральная, д. 17 | 863318,82 | 0,00 |  |  |  |  |  | 316,80 | 863318,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | 36 | д. Шудья, ул. Центральная, д. 19 | 709894,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 260,50 | 709894,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | 37 | починок Мирный, д. 1 | 1792180,92 | 128637,02 |  |  |  | 128637,02 |  | 517,00 | 1321588,65 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 612 | 38 | починок Мирный, д. 2 | 1792167,83 | 128623,93 |  |  |  | 128623,93 |  | 517,00 | 1321588,65 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 613 | 39 | починок Мирный, д. 3 | 2094549,74 | 431005,84 | 192011,76 | 111631,97 |  | 127362,11 |  | 517,00 | 1321588,65 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 614 | 40 | починок Мирный, д. 4 | 2099318,97 | 435775,07 | 194136,45 | 112867,21 |  | 128771,41 |  | 517,00 | 1321588,65 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 615 | 41 | с. Азино, ул. Штабная, д. 1а | 2152190,88 | 656450,83 | 151131,46 | 87864,93 | 317208,42 | 100246,02 |  | 500,00 | 1278132,15 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 616 | 42 | с. Азино, ул. Штабная, д. 7 | 1080507,79 | 567574,87 | 341233,48 |  |  | 226341,39 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 617 | 43 | с. Бабино, ул. Мира, д. 1 | 666353,62 | 448745,72 | 283768,29 | 164977,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 618 | 44 | с. Бабино, ул. Центральная, д. 4 | 398243,85 | 398243,85 | 108210,45 | 62911,47 | 227121,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 | 45 | с. Вараксино, д. 10 | 71494,51 | 71494,51 |  |  |  | 71494,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | 46 | с. Вараксино, д. 11 | 356440,46 | 356440,46 |  | 61977,87 | 223751,38 | 70711,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | 47 | с. Вараксино, д. 12 | 70432,61 | 70432,61 |  |  |  | 70432,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 622 | 48 | с. Вараксино, д. 17 | 1032268,81 | 1032268,81 |  |  |  | 1032268,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 | 49 | с. Вараксино, д. 19 | 949697,54 | 949697,54 | 570970,65 |  |  | 378726,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | 50 | с. Гольяны, ул. Совхозная, д. 14 | 681667,22 | 420457,56 | 210817,65 |  |  |  | 209639,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 625 | 51 | с. Гольяны, ул. Совхозная, д. 15 | 804232,54 | 543022,88 | 210817,65 | 122565,32 |  |  | 209639,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 626 | 52 | с. Завьялово, ул. Восточная, д. 8 | 322559,93 | 322559,93 | 99583,26 | 57895,81 |  | 66053,93 | 99026,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | 53 | с. Завьялово, ул. Гольянская, д. 59 | 1252972,49 | 154748,13 | 97856,33 | 56891,80 |  |  |  | 403,00 | 1098224,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | 54 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 57 | 1953228,67 | 181899,03 |  |  |  | 181899,03 |  | 650,00 | 1771329,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 | 55 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 59 | 1741590,95 | 106517,45 |  |  |  | 106517,45 |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 56 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 61 | 138669,32 | 138669,32 |  |  |  | 138669,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | 57 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 63 | 1757978,25 | 122904,75 |  |  |  | 122904,75 |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 632 | 58 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 67 | 1958063,55 | 322990,05 | 194185,86 |  |  | 128804,19 |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | 59 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 69 | 805051,72 | 369835,92 | 222350,22 |  |  | 147485,70 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 634 | 60 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 71 | 111976,67 | 111976,67 |  | 111976,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 635 | 61 | с. Завьялово, ул. Калинина, д. 73 | 2851176,58 | 874147,83 | 200779,78 | 116729,52 | 423460,58 | 133177,95 |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 636 | 62 | с. Завьялово, ул. Механизаторов, д. 16 | 820534,37 | 66077,33 | 39726,56 |  |  | 26350,77 |  | 197,00 | 536849,14 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 637 | 63 | с. Завьялово, ул. Механизаторов, д. 41 | 750441,27 | 108728,84 | 68755,63 | 39973,21 |  |  |  | 217,00 | 554709,36 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 638 | 64 | с. Завьялово, ул. Механизаторов, д. 43 | 661367,55 | 106658,19 | 67446,24 | 39211,95 |  |  |  | 217,00 | 554709,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | 65 | с. Завьялово, ул. Юбилейная, д. 22 | 435215,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 640 | 66 | с. Завьялово, ул. Юбилейная, д. 24 | 1428342,75 | 993126,95 | 228642,72 | 132928,50 | 479896,19 | 151659,54 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 641 | 67 | с. Люкшудья, ул. Станционная, д. 18 | 872039,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 642 | 68 | с. Люкшудья, ул. Станционная, д. 2 | 1008758,31 | 0,00 |  |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 643 | 69 | с. Люкшудья, ул. Станционная, д. 3 | 1268496,90 | 0,00 |  |  |  |  |  | 340,00 | 926541,65 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 644 | 70 | с. Октябрьский, д. 3 | 1364467,23 | 1022511,98 | 194482,33 | 290831,60 | 408197,21 | 129000,84 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 645 | 71 | с. Октябрьский, д. 6 | 589139,81 | 589139,81 |  |  |  | 589139,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | 72 | с. Октябрьский, д. 8 | 556479,94 | 556479,94 |  |  |  | 556479,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | 73 | с. Первомайский, ул. Ленина, д. 10 | 1066606,20 | 1066606,20 | 232158,32 | 347172,82 | 487275,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 | 74 | с. Первомайский, ул. Ленина, д. 12 | 699901,58 | 699901,58 |  |  |  | 699901,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | 75 | с. Первомайский, ул. Ленина, д. 7 | 5437099,09 | 4924166,17 | 1055175,32 | 1577923,94 | 1591165,33 | 699901,58 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 650 | 76 | с. Первомайский, ул. Ленина, д. 9 | 6285261,78 | 1807191,02 |  |  | 1255109,42 | 552081,60 |  | 1568,00 | 4272992,08 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 651 | 77 | с. Первомайский, ул. Сабурова, д. 16 | 2500310,54 | 865237,04 | 188328,17 | 281628,58 | 395280,29 |  |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | 78 | с. Первомайский, ул. Сабурова, д. 20 | 1875051,32 | 127150,69 |  |  |  | 127150,69 |  | 550,00 | 1405945,38 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 653 | 79 | с. Первомайский, ул. Сабурова, д. 22 | 4389877,29 | 1884087,41 | 358354,44 | 535888,25 | 752146,92 | 237697,80 |  | 810,00 | 2070574,08 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 654 | 80 | с. Первомайский, ул. Сабурова, д. 24 | 1577923,94 | 1577923,94 |  | 1577923,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | 81 | с. Первомайский, ул. Сабурова, д. 26 | 1577923,94 | 1577923,94 |  | 1577923,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | 82 | с. Постол, ул. Школьная, д. 2 | 2616147,24 | 875441,10 | 190549,19 | 284949,92 | 399941,99 |  |  | 513,28 | 1398750,89 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 657 | 83 | с. Постол, ул. Школьная, д. 4 | 2615384,20 | 875441,10 | 190549,19 | 284949,92 | 399941,99 |  |  | 513,00 | 1397987,85 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 658 | 84 | с. Совхозный, ул. Мастерская, д. 2 | 1048277,80 | 79544,36 | 50300,58 | 29243,78 |  |  |  | 230,00 | 626778,19 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 659 | 85 | с. Совхозный, ул. Первомайская, д. 33 | 1179113,48 | 837158,23 | 179083,33 | 104115,61 | 375876,42 |  | 178082,87 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Игринский район" | 23957950,36 | 7341146,77 | 2046857,24 | 1355246,64 | 3062516,15 | 69973,78 | 806552,96 | 4820,00 | 13047959,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1070,00 | 1329904,07 | 1200,00 | 2238939,84 |
| 660 | 1 | д. Максимовка, ул. Советская, д. 13 | 860900,68 | 152368,83 | 96351,75 | 56017,08 |  |  |  | 260,00 | 708531,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | 2 | д. Максимовка, ул. Советская, д. 5 | 864807,57 | 156275,72 | 98822,32 | 57453,40 |  |  |  | 260,00 | 708531,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | 3 | д. Максимовка, ул. Советская, д. 8 | 860900,68 | 152368,83 | 96351,75 | 56017,08 |  |  |  | 260,00 | 708531,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | 4 | д. Максимовка, ул. Труда, д. 4 | 457701,58 | 76184,43 | 48175,89 | 28008,54 |  |  |  | 140,00 | 381517,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664 | 5 | д. Чимошур, ул. Трактовая, д. 1 | 46940,59 | 46940,59 | 46940,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 665 | 6 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 11 | 1483677,64 | 326910,77 | 105492,82 |  | 221417,95 |  |  | 299,00 | 814811,62 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 666 | 7 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 12 | 275209,92 | 69973,78 |  |  |  | 69973,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 667 | 8 | п. Игра, мкр. Западный, д. 12 | 2317817,69 | 605588,80 | 195421,13 |  | 410167,67 |  |  | 553,00 | 1506992,75 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 668 | 9 | п. Игра, мкр. Западный, д. 15 | 1910375,15 | 195421,13 | 195421,13 |  |  |  |  | 554,00 | 1509717,88 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 669 | 10 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 3 | 148727,60 | 148727,60 | 148727,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 670 | 11 | п. Игра, мкр. Западный, д. 35 | 234753,39 | 234753,39 |  | 86610,99 |  |  | 148142,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 | 12 | п. Игра, мкр. Западный, д. 77 | 402277,35 | 315274,28 |  |  | 315274,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 672 | 13 | п. Игра, мкр. Западный, д. 81 | 3358545,46 | 464056,44 |  | 171211,12 |  |  | 292845,32 | 834,00 | 2272752,18 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
| 673 | 14 | п. Игра, мкр. Западный, д. 83 | 248580,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 674 | 15 | п. Игра, мкр. Западный, д. 85а | 511485,19 | 76269,39 |  | 76269,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 675 | 16 | п. Игра, ул. Гоголя, д. 48б | 1352352,85 | 292682,09 |  | 63486,01 | 229196,08 |  |  | 309,00 | 842062,86 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 676 | 17 | п. Игра, ул. Ленина, д. 57 | 135959,88 | 135959,88 | 85975,41 | 49984,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 677 | 18 | п. Игра, ул. Ленина, д. 60 | 133615,74 | 133615,74 | 84493,08 | 49122,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 678 | 19 | п. Игра, ул. Ленина, д. 62 | 126192,64 | 126192,64 | 79799,03 | 46393,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 679 | 20 | п. Игра, ул. Пионерская, д. 22 | 90899,96 | 90899,96 |  |  |  |  | 90899,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 | 21 | п. Игра, ул. Пионерская, д. 36 | 450937,82 | 450937,82 | 145515,88 |  | 305421,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 681 | 22 | п. Игра, ул. Пионерская, д. 42 | 417251,47 | 417251,47 | 134645,42 |  | 282606,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 682 | 23 | п. Игра, ул. Победы, д. 117 | 516243,90 | 516243,90 | 110433,93 | 64204,17 | 231788,82 |  | 109816,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 | 24 | п. Игра, ул. Пугачева, д. 32 | 49553,55 | 49553,55 |  | 49553,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 684 | 25 | п. Игра, ул. Труда, д. 20 | 2453140,05 | 872898,01 |  | 363170,03 | 509727,98 |  |  | 516,00 | 1319032,38 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 685 | 26 | с. Факел, ул. Кирова, д. 40 | 430444,41 | 212836,51 | 68681,51 |  | 144155,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 686 | 27 | с. Факел, ул. Кирова, д. 40а | 527123,26 | 309515,36 | 66210,94 | 38493,79 | 138969,58 |  | 65841,05 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 687 | 28 | с. Факел, ул. Кирова, д. 40б | 217607,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 688 | 29 | с. Факел, ул. Кирова, д. 53 | 204810,63 | 204810,63 |  |  | 138969,58 |  | 65841,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 689 | 30 | с. Факел, ул. Кирова, д. 55 | 385672,75 | 85909,26 | 33352,53 | 19390,53 |  |  | 33166,20 | 110,00 | 299763,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690 | 31 | с. Факел, ул. Кирова, д. 61 | 630793,53 | 134821,22 |  |  | 134821,22 |  |  | 182,00 | 495972,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 691 | 32 | с. Факел, ул. Кирова, д. 63 | 585700,48 | 0,00 |  |  |  |  |  | 183,00 | 498697,41 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 692 | 33 | с. Факел, ул. Кирова, д. 65 | 490522,05 | 0,00 |  |  |  |  |  | 180,00 | 490522,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 693 | 34 | с. Чутырь, ул. Совхозная, д. 30 | 559203,56 | 68681,51 | 68681,51 |  |  |  |  | 180,00 | 490522,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 694 | 35 | с. Чутырь, ул. Совхозная, д. 59 | 108611,62 | 108611,62 | 68681,51 | 39930,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 695 | 36 | с. Чутырь, ул. Труда, д. 2 | 108611,62 | 108611,62 | 68681,51 | 39930,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Город Ижевск" | 1695931841,06 | 933584108,30 | 180464418,42 | 200341398,22 | 313595322,47 | 129838906,54 | 109344062,65 | 229966,05 | 623897738,32 | 6,00 | 11217651,72 | 12710,00 | 27299025,92 | 37035,00 | 46030839,45 | 28890,00 | 53902477,35 |
| 696 | 1 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 103 | 10132573,50 | 5929521,56 | 1270607,98 | 1900084,96 | 1916029,79 | 842798,83 |  | 1337,00 | 3643488,79 |  |  |  |  | 180,00 | 223722,18 | 180,00 | 335840,97 |
| 697 | 2 | г. Ижевск, городок. Машиностроителей, д. 118, корпус 1 | 5393195,90 | 2204802,56 | 507600,84 | 295109,39 | 1065398,86 | 336693,47 |  | 1170,00 | 3188393,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 698 | 3 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 12 | 1683147,02 | 555348,19 |  | 158124,89 | 221936,48 | 70137,65 | 105149,17 | 334,00 | 910190,93 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 699 | 4 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 120 | 6084151,92 | 2598720,25 | 583886,40 |  | 1530998,81 | 483835,04 |  | 1279,00 | 3485431,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 5 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 14 | 1326569,28 | 394161,75 | 52129,53 | 97387,21 | 136687,99 | 43196,93 | 64760,09 | 262,30 | 714799,63 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 701 | 6 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 15 | 1384244,62 | 452927,13 | 59901,51 | 111906,61 | 157066,74 | 49637,12 | 74415,15 | 261,90 | 713709,59 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 702 | 7 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 24 | 1538608,39 | 454411,52 |  | 60900,61 | 219862,33 | 69482,14 | 104166,44 | 318,00 | 866588,97 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 703 | 8 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 25 | 1340188,43 | 378622,08 | 70929,73 | 41237,18 | 148873,76 | 47047,95 | 70533,46 | 273,00 | 743958,45 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 704 | 9 | г. Ижевск, городок. Машиностроителей, д. 26 | 377976,51 | 290973,44 |  | 38996,51 | 140784,48 | 44491,53 | 66700,92 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 705 | 10 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 27 | 1290931,03 | 356070,90 | 66705,06 | 38781,06 | 140006,67 | 44245,71 | 66332,40 | 263,20 | 717252,23 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 706 | 11 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 28 | 1322027,44 | 383897,16 | 71917,94 | 41811,72 | 150947,91 | 47703,43 | 71516,16 | 264,40 | 720522,38 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 707 | 12 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 38 | 1310078,53 | 366225,49 | 68607,39 | 39887,02 | 143999,44 | 45507,53 | 68224,11 | 266,50 | 726245,14 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 708 | 13 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 39 | 383369,65 | 383369,65 | 71819,11 | 41754,26 | 150740,51 | 47637,87 | 71417,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 709 | 14 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 40 | 369258,72 | 369258,72 | 69175,63 | 40217,38 | 145192,09 | 45884,44 | 68789,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 | 15 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 49 | 1262633,03 | 350663,92 | 65692,14 | 38192,16 | 137880,65 | 43573,84 | 65325,13 | 254,80 | 694361,21 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 711 | 16 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 54 | 380072,69 | 380072,69 | 71201,49 | 41395,16 | 149444,14 | 47228,21 | 70803,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 712 | 17 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 55 | 358049,09 | 358049,09 | 67075,65 | 38996,51 | 140784,48 | 44491,53 | 66700,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713 | 18 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 59 | 938972,10 | 938972,10 | 175903,72 | 102267,04 | 369202,75 | 116677,57 | 174921,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 714 | 19 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 60 | 4064723,29 | 1557480,48 | 291772,91 | 169631,15 | 612399,53 | 193534,01 | 290142,88 | 650,00 | 1771329,64 |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 715 | 20 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 66 | 2264096,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 695,80 | 1896140,24 |  |  | 70,00 | 150348,70 | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 716 | 21 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 67 | 1073751,56 | 1073751,56 | 201152,83 | 116946,39 | 422197,88 | 133425,39 | 200029,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 717 | 22 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 69 | 906398,25 | 906398,25 | 169801,46 | 98719,31 | 356394,73 | 112629,90 | 168852,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 718 | 23 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 70 | 1048562,85 | 1048562,85 | 196434,08 | 114203,01 | 412293,69 | 130295,41 | 195336,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 719 | 24 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 71 | 158956,81 | 158956,81 |  |  |  | 158956,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 | 25 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 74 | 2172959,17 | 0,00 |  |  |  |  |  | 585,20 | 1594741,69 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 721 | 26 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 78 | 832414,64 | 832414,64 | 155941,63 | 90661,47 | 327304,46 | 103436,64 | 155070,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722 | 27 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 78а | 3447308,66 | 1834036,14 | 731285,18 |  | 1102750,96 |  |  | 592,00 | 1613272,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 723 | 28 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 79 | 1919256,15 | 0,00 |  |  |  |  |  | 578,80 | 1577300,90 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 724 | 29 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 8 | 1656415,93 | 544967,85 |  | 155169,30 | 217788,15 | 68826,66 | 103183,74 | 328,00 | 893840,18 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 725 | 30 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 80 | 1483895,57 | 1483895,57 | 237346,52 | 354931,27 | 498164,46 | 157432,78 | 236020,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 726 | 31 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 84 | 1254368,27 | 1254368,27 | 200634,01 | 300030,91 | 421108,94 | 133081,26 | 199513,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 | 32 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 85 | 1046002,00 | 1046002,00 | 167306,18 | 250192,02 | 351157,47 | 110974,81 | 166371,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 728 | 33 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 86 | 1065179,50 | 1065179,50 | 199546,97 | 116012,79 | 418827,33 | 132360,22 | 198432,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 729 | 34 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 87 | 1045002,14 | 1045002,14 | 195767,01 | 113815,18 | 410893,64 | 129852,97 | 194673,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 730 | 35 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 88 | 1072300,92 | 1072300,92 | 200881,07 | 116788,41 | 421627,47 | 133245,13 | 199758,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 731 | 36 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 89 | 1080345,47 | 1080345,47 | 202388,10 | 117664,55 | 424790,59 | 134244,77 | 201257,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 732 | 37 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 90 | 1063333,23 | 1063333,23 | 199201,09 | 115811,71 | 418101,39 | 132130,79 | 198088,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 733 | 38 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 91 | 1119645,15 | 1119645,15 | 209750,37 | 121944,84 | 440243,19 | 139128,18 | 208578,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 734 | 39 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 92 | 1054497,26 | 1054497,26 | 168664,98 | 252224,00 | 354009,43 | 111876,11 | 167722,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 735 | 40 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 93 | 1075465,97 | 1075465,97 | 201474,01 | 117133,11 | 422871,97 | 133638,43 | 200348,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 736 | 41 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 94 | 1052914,82 | 1052914,82 | 197249,34 | 114676,99 | 414004,91 | 130836,19 | 196147,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 737 | 42 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 95 | 1065707,04 | 1065707,04 | 199645,80 | 116070,25 | 419034,76 | 132425,78 | 198530,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 738 | 43 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 48 | 2152411,40 | 1851714,03 | 538581,65 |  | 812161,18 |  | 500971,20 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 739 | 44 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 49а | 1382735,17 | 1082037,80 |  | 523844,16 |  | 232355,53 | 325838,11 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 740 | 45 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 53 | 1864751,21 | 648113,40 | 103664,61 | 155021,50 | 217580,71 | 68761,10 | 103085,48 | 366,60 | 999029,91 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 741 | 46 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 54 | 105591,64 | 105591,64 | 105591,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 | 47 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 57 | 1846803,05 | 614904,56 | 98352,91 | 147078,31 | 206432,03 | 65237,85 | 97803,46 | 372,20 | 1014290,59 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 743 | 48 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 59 | 7052359,20 | 2365952,30 | 746059,10 |  | 1125029,52 | 494863,68 |  | 1560,00 | 4251191,10 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 744 | 49 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 61 | 4499880,11 | 1557551,61 | 375030,69 | 560826,15 |  | 248759,22 | 372935,55 | 920,00 | 2507112,70 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 745 | 50 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 64а | 4587456,93 | 4587456,93 | 733755,72 | 1097268,57 | 1540073,31 | 486702,81 | 729656,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 746 | 51 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 71а | 1828260,98 | 208774,19 |  |  |  | 208774,19 |  | 382,10 | 1041269,31 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 747 | 52 | г. Ижевск, км Сарапульский тракт 7, д. 10 | 562350,56 | 39528,94 | 39528,94 |  |  |  |  | 112,00 | 305213,72 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 748 | 53 | г. Ижевск, км Сарапульский тракт 7, д. 11 | 396443,14 | 20505,62 | 20505,62 |  |  |  |  | 58,10 | 158329,62 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 749 | 54 | г. Ижевск, км Якшур-Бодьинский тракт 7, д. 1 | 308639,13 | 308639,13 |  | 308639,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 55 | г. Ижевск, км Якшур-Бодьинский тракт 7, д. 17 | 1131441,31 | 450160,67 | 97982,32 | 146524,13 | 205654,22 |  |  | 250,00 | 681280,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 751 | 56 | г. Ижевск, пер. Азина, д. 38 | 404730,84 | 53591,93 | 17293,90 |  | 36298,03 |  |  | 49,00 | 133531,01 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 752 | 57 | г. Ижевск, пер. Инкубаторный, д. 6 | 816477,42 | 29720,81 | 29720,81 |  |  |  |  | 129,00 | 351540,81 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 753 | 58 | г. Ижевск, пер. Инкубаторный, д. 6г | 900049,77 | 35576,04 | 35576,04 |  |  |  |  | 129,00 | 351540,81 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 754 | 59 | г. Ижевск, пер. Интернациональный, д. 11 | 1281696,00 | 545782,83 |  |  |  |  | 545782,83 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 755 | 60 | г. Ижевск, пер. Прасовский, д. 4 | 6739226,84 | 2733166,67 | 437165,23 | 653743,02 | 917562,19 | 289973,26 | 434722,97 | 1200,00 | 3270147,00 |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 756 | 61 | г. Ижевск, пер. Прасовский, д. 6 | 332055,85 | 332055,85 |  |  |  | 332055,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 757 | 62 | г. Ижевск, пер. Раздельный, д. 2 | 1112348,00 | 183483,12 | 49855,87 | 28985,24 | 104642,01 |  |  | 261,00 | 711256,98 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 758 | 63 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 10 | 647150,87 | 647150,87 |  |  |  | 647150,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 759 | 64 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 12 | 3739384,38 | 3003471,21 | 641381,58 | 372886,93 | 967179,64 | 425430,71 | 596592,35 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 760 | 65 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 13 | 6154785,65 | 3207435,57 | 684937,50 | 398209,51 | 1032860,39 | 454321,51 | 637106,66 | 811,50 | 2211436,91 |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 761 | 66 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 14 | 315537,46 | 315537,46 |  |  |  | 315537,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 762 | 67 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 4 | 4077831,33 | 1765979,82 | 330832,44 | 192339,64 | 694381,21 | 219442,34 | 328984,19 | 578,30 | 1575938,34 |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 763 | 68 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 7 | 2802513,30 | 2066600,13 | 441315,78 | 256572,54 | 665487,86 | 292726,33 | 410497,62 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 764 | 69 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 8а | 4301862,46 | 3866646,66 | 825709,89 | 480051,89 | 1245139,96 | 547696,34 | 768048,58 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 765 | 70 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 9 | 827530,75 | 827530,75 |  | 386532,12 |  | 440998,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766 | 71 | г. Ижевск, проезд Жечева, д. 24 | 817440,92 | 91948,43 | 29671,40 |  | 62277,03 |  |  | 78,00 | 212559,57 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 767 | 72 | г. Ижевск, проезд Жечева, д. 27 | 819544,45 | 91871,88 | 29646,69 |  | 62225,19 |  |  | 78,80 | 214739,65 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 768 | 73 | г. Ижевск, проезд Жечева, д. 38 | 881635,42 | 98915,38 | 31919,61 |  | 66995,77 |  |  | 99,00 | 269787,12 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 769 | 74 | г. Ижевск, проезд Ипподромный, д. 63а | 540804,14 | 37058,37 | 37058,37 |  |  |  |  | 105,00 | 286137,87 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 770 | 75 | г. Ижевск, проезд Ипподромный, д. 69 | 764425,32 | 174020,65 | 56155,78 |  | 117864,87 |  |  | 136,80 | 372796,77 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 771 | 76 | г. Ижевск, проезд Ипподромный, д. 71 | 795956,84 | 192471,60 | 62109,83 |  | 130361,77 |  |  | 141,60 | 385877,34 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 772 | 77 | г. Ижевск, проезд Квартальный, д. 82 | 7069851,69 | 3910740,22 | 838013,27 | 1253176,76 | 1263692,98 | 555857,21 |  | 1084,00 | 2954032,79 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 773 | 78 | г. Ижевск, проезд Квартальный, д. 84 | 752843,56 | 410888,31 |  |  |  |  | 410888,31 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 774 | 79 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 10 | 1220483,73 | 484570,56 |  |  |  |  | 484570,56 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 775 | 80 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 11 | 1899277,84 | 1464062,04 |  |  | 1016803,45 | 447258,59 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 776 | 81 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 12 | 7926235,55 | 4110021,61 | 657390,76 | 983071,36 | 1379791,62 | 436049,66 | 653718,21 | 1274,90 | 3474258,69 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 777 | 82 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 6 | 2304148,21 | 220573,07 |  |  |  | 220573,07 |  | 552,40 | 1505357,66 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 778 | 83 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 6А | 2688601,59 | 795785,01 |  |  | 552679,41 | 243105,60 |  | 482,40 | 1314599,10 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 779 | 84 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 8 | 2505691,45 | 1769778,28 |  |  | 988810,04 | 312489,43 | 468478,81 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 780 | 85 | г. Ижевск, проезд Подлесный 8-й, д. 9 | 3727414,67 | 3373021,34 |  | 1632972,10 |  | 724318,66 | 1015730,58 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 781 | 86 | г. Ижевск, проезд Редукторный, д. 19 | 4129849,02 | 1963635,42 | 619195,95 |  | 933724,58 | 410714,89 |  | 635,20 | 1730997,80 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 782 | 87 | г. Ижевск, проезд Совхозный, д. 95а | 1017391,58 | 127625,35 | 41184,21 |  | 86441,14 |  |  | 166,80 | 454550,43 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 783 | 88 | г. Ижевск, проезд Халтурина, д. 17 | 300020,61 | 213017,54 |  |  | 213017,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 784 | 89 | г. Ижевск, проезд Халтурина, д. 19 | 1138944,21 | 203266,53 | 65593,32 |  | 137673,21 |  |  | 263,50 | 718069,78 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 785 | 90 | г. Ижевск, проезд Халтурина, д. 21 | 1539633,56 | 395211,48 | 105048,11 |  | 220484,58 | 69678,79 |  | 340,10 | 926814,18 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 786 | 91 | г. Ижевск, проезд Халтурина, д. 23 | 1533642,64 | 391400,67 | 104035,20 |  | 218358,55 | 69006,92 |  | 339,30 | 924634,07 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 787 | 92 | г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 22 | 2882542,26 | 2882542,26 | 1733022,32 |  |  | 1149519,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 788 | 93 | г. Ижевск, ул. 2-я Новгородская, д. 11 | 628871,41 | 66334,47 | 66334,47 |  |  |  |  | 174,50 | 475533,87 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 789 | 94 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 34 | 3979024,56 | 985525,11 | 184624,79 | 107337,32 | 387507,34 | 122462,28 | 183593,38 | 973,00 | 2651544,20 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 790 | 95 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 38 | 3967638,62 | 3231725,45 | 577418,82 | 863480,17 | 870726,19 | 383003,99 | 537096,28 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 791 | 96 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 40 | 2610937,01 | 1875023,84 | 591253,94 |  | 891589,04 | 392180,86 |  |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 792 | 97 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 42 | 435215,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 793 | 98 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 47 | 6094585,71 | 2810683,01 | 502190,31 | 750982,43 | 757284,43 | 333104,66 | 467121,18 | 935,00 | 2547989,53 |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 794 | 99 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 47а | 2292310,68 | 1556397,51 |  | 753494,70 |  | 334218,97 | 468683,84 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 795 | 100 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 49 | 1073491,55 | 337578,38 |  |  |  | 337578,38 |  |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 796 | 101 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 51 | 4019767,69 | 3283854,52 | 586732,83 | 877408,47 | 884771,36 | 389182,00 | 545759,86 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 797 | 102 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 60 | 1824254,34 | 1824254,34 | 575244,72 |  | 867447,74 | 381561,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 798 | 103 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 62 | 4671533,91 | 1814774,27 | 572255,36 |  | 862939,89 | 379579,02 |  | 888,60 | 2421543,84 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 799 | 104 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 64 | 1137884,59 | 802043,62 |  |  |  | 802043,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 335840,97 |
| 800 | 105 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 66 | 366649,44 | 366649,44 |  |  |  | 366649,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 106 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 72 | 5969671,99 | 3112912,35 | 667050,66 | 997516,89 | 1005887,70 | 442457,10 |  | 888,60 | 2421543,84 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 802 | 107 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 76 | 3873983,28 | 1208670,54 |  |  | 839431,90 | 369238,64 |  | 882,20 | 2404103,08 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 803 | 108 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 78 | 1974413,24 | 1461480,32 |  |  | 1461480,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 804 | 109 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 80 | 3330572,36 | 1779360,98 | 561088,43 |  | 846100,58 | 372171,97 |  | 537,30 | 1464208,31 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 805 | 110 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 82 | 3604187,03 | 3044623,88 | 1213982,79 |  | 1830641,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 223722,18 | 180,00 | 335840,97 |
| 806 | 111 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 88 | 4061104,44 | 1206524,88 |  |  | 837941,72 | 368583,16 |  | 887,80 | 2419363,76 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 807 | 112 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 92 | 8792152,30 | 3903146,13 | 1235674,30 | 1847844,62 |  | 819627,21 |  | 1565,90 | 4267269,33 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
| 808 | 113 | г. Ижевск, ул. 3-я Тверская, д. 1 | 2548575,70 | 824983,35 | 147615,83 | 220746,79 | 309829,55 |  | 146791,18 | 507,00 | 1381637,10 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 809 | 114 | г. Ижевск, ул. 3-я Тверская, д. 5 | 5412265,19 | 2482064,01 | 782672,76 |  | 1180241,58 | 519149,67 |  | 1000,00 | 2725122,50 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 810 | 115 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 23 | 6750236,52 | 3261391,38 | 1028419,17 |  | 1550818,06 | 682154,15 |  | 1216,40 | 3314839,00 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 811 | 116 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 30 | 938058,21 | 938058,21 |  |  |  | 938058,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 812 | 117 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 37 | 1133995,20 | 621062,28 |  |  |  | 621062,28 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 813 | 118 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 39 | 4099101,96 | 410583,80 |  |  |  | 410583,80 |  | 1165,30 | 3175585,24 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 814 | 119 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 43 | 5907948,28 | 2461693,51 | 776249,32 |  | 1170555,23 | 514888,96 |  | 1076,40 | 2933321,85 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 815 | 120 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 45 | 9346506,32 | 3774863,28 | 674462,34 | 1008600,42 | 1017064,23 | 447373,29 | 627363,00 | 1774,50 | 4835729,87 |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 816 | 121 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 221 | 7906576,64 | 3917399,00 | 1235279,00 |  | 1862755,00 | 819365,00 |  | 1400,00 | 3815171,50 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 817 | 122 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 233 | 2787045,86 | 2538465,66 |  |  | 1762985,85 | 775479,81 |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 818 | 123 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 243 | 9641696,90 | 4387251,81 | 1383438,36 |  | 2086173,82 | 917639,63 |  | 1700,00 | 4632708,25 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
| 819 | 124 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 10 | 3989288,75 | 3647333,50 | 1150118,86 |  | 1734336,67 | 762877,97 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 820 | 125 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 14 | 6174782,07 | 3601578,29 | 1135690,79 |  | 1712579,70 | 753307,80 |  | 864,40 | 2355595,88 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 821 | 126 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 2 | 6381289,12 | 3220950,82 | 515185,46 | 770415,54 | 1081318,12 | 341724,36 | 512307,34 | 1000,00 | 2725122,50 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 822 | 127 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 3 | 2092637,17 | 784980,27 | 125556,22 | 187758,54 | 263528,83 | 83281,89 | 124854,79 | 400,00 | 1090049,00 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 823 | 128 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 3а | 1011376,95 | 793769,05 | 126961,97 | 189860,72 | 266479,36 | 84214,32 | 126252,68 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 824 | 129 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 4 | 6002536,73 | 2541501,06 | 454755,60 | 680047,91 | 954482,47 |  | 452215,08 | 1000,00 | 2725122,50 |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 825 | 130 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6 | 6334797,57 | 1292829,42 | 311290,32 | 465507,87 |  | 206479,98 | 309551,25 | 1638,00 | 4463750,67 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 826 | 131 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 7 | 1327237,55 | 65008,42 |  |  |  | 65008,42 |  | 337,70 | 920273,88 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 827 | 132 | г. Ижевск, ул. Авиационная, д. 2 | 580224,55 | 93020,28 | 30017,28 |  | 63003,00 |  |  | 98,93 | 269596,37 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 828 | 133 | г. Ижевск, ул. Автономная, д. 83 | 3291231,79 | 663927,46 | 214246,80 |  | 449680,66 |  |  | 804,40 | 2192088,53 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 829 | 134 | г. Ижевск, ул. Автономная, д. 97 | 788649,99 | 142523,45 | 90125,96 | 52397,49 |  |  |  | 237,10 | 646126,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 830 | 135 | г. Ижевск, ул. Азина, д. 112 | 2184839,37 | 760737,98 | 162735,66 | 94611,40 | 341564,41 |  | 161826,51 | 397,10 | 1082146,14 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 831 | 136 | г. Ижевск, ул. Азина, д. 199 | 420363,35 | 0,00 |  |  |  |  |  | 79,00 | 215284,67 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 832 | 137 | г. Ижевск, ул. Академика Павлова, д. 13 | 942376,91 | 69719,13 | 69719,13 |  |  |  |  | 183,40 | 499787,48 |  |  |  |  | 300,00 | 372870,30 |  |  |
| 833 | 138 | г. Ижевск, ул. Академика Павлова, д. 7а | 642326,33 | 48200,60 | 48200,60 |  |  |  |  | 126,80 | 345545,53 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 834 | 139 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 50 | 1259240,29 | 917285,04 |  |  | 637062,21 | 280222,83 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 835 | 140 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 52 | 3930010,07 | 2364474,81 | 422465,43 | 631760,70 | 637062,21 | 280222,83 | 392963,64 | 449,00 | 1223580,01 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 836 | 141 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 53 | 7449095,80 | 3138620,08 | 989705,53 |  | 1492439,30 | 656475,25 |  | 1506,50 | 4105397,04 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 837 | 142 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 54 | 281861,56 | 281861,56 |  |  |  | 281861,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 838 | 143 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 32а | 4388597,12 | 2209146,08 | 880852,75 |  | 1328293,33 |  |  | 735,91 | 2005444,90 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 839 | 144 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 120 | 2666156,88 | 2461078,20 | 981305,64 |  | 1479772,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 840 | 145 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 122 | 5634157,57 | 2875370,86 | 906694,78 |  | 1367262,17 | 601413,91 |  | 999,00 | 2553708,03 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 841 | 146 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 132 | 7129938,03 | 2894487,76 | 912722,95 |  | 1376352,40 | 605412,41 |  | 1366,00 | 3722517,35 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 842 | 147 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 134 | 2790103,87 | 2277170,95 |  | 1102440,89 |  | 488997,02 | 685733,04 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 843 | 148 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 136а | 5723897,43 | 2138116,37 | 674215,28 |  | 1016691,67 | 447209,42 |  | 1127,60 | 3072848,14 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 844 | 149 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 138 | 5541566,20 | 2130516,63 | 671818,83 |  | 1013077,94 | 445619,86 |  | 1092,00 | 2975833,77 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 845 | 150 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 141 | 8633462,99 | 1820656,74 |  |  | 1820656,74 |  |  | 2500,00 | 6812806,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 846 | 151 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 147 | 653197,79 | 653197,79 |  |  |  | 653197,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 | 152 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 151 | 591745,40 | 591745,40 |  |  |  | 591745,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 848 | 153 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 163 | 3107482,95 | 2371569,78 |  | 1148141,94 |  | 509268,12 | 714159,72 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 849 | 154 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 165 | 2156587,02 | 1855889,65 |  | 1144188,82 |  |  | 711700,83 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 850 | 155 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 168 | 1851485,76 | 1509530,51 | 476002,40 |  | 717794,00 | 315734,11 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 851 | 156 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 1 | 5300869,69 | 2450544,90 | 977105,68 |  | 1473439,22 |  |  | 1081,00 | 2763321,72 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 852 | 157 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 103 | 6534764,45 | 2940034,29 | 1172279,78 |  | 1767754,51 |  |  | 1309,00 | 3346149,96 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 853 | 158 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 109 | 5090868,67 | 5090868,67 | 1554815,25 |  | 2025390,18 | 1510663,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 854 | 159 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 2 | 1212991,61 | 446112,32 | 446112,32 |  |  |  |  | 300,00 | 766879,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 | 160 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 28 | 4816893,86 | 3015008,72 | 987124,17 |  | 1161537,16 | 866347,39 |  | 704,89 | 1801885,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 856 | 161 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 30 | 6205474,19 | 3777023,09 | 1153550,31 |  | 1502679,77 | 1120793,01 |  | 950,00 | 2428451,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 857 | 162 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 32 | 5943842,64 | 4143593,50 | 890858,46 | 2387174,25 |  | 865560,79 |  | 704,25 | 1800249,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 858 | 163 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 41 | 6239723,32 | 2734206,78 |  |  | 1898929,70 | 835277,08 |  | 1274,10 | 3256936,34 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 859 | 164 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 45 | 6399234,42 | 3155223,71 | 1258082,25 |  | 1897141,46 |  |  | 1171,80 | 2995430,51 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 860 | 165 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 47 | 7265017,59 | 4012826,83 | 1265370,40 |  | 1908131,71 | 839324,72 |  | 1175,00 | 3003610,56 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 861 | 166 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 48 | 6115880,43 | 3075904,65 | 1335807,00 |  | 1740097,65 |  |  | 1109,00 | 2834897,10 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 862 | 167 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 52 | 3060986,76 | 3060986,76 |  |  | 1753280,22 | 1307706,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 863 | 168 | г. Ижевск, ул. Восточная, д. 18 | 1175556,59 | 388398,08 | 69496,81 | 103926,50 | 145866,21 |  | 69108,56 | 209,00 | 569550,61 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 864 | 169 | г. Ижевск, ул. Выборная, д. 21 | 3582604,46 | 1352991,27 | 426640,65 |  | 643358,33 | 282992,29 |  | 768,00 | 2092894,08 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 865 | 170 | г. Ижевск, ул. Высотная, д. 36 | 667782,49 | 99451,32 | 32092,55 |  | 67358,77 |  |  | 128,70 | 350723,27 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 866 | 171 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 10 | 1239318,42 | 1239318,42 | 308325,63 | 179254,62 | 464943,66 |  | 286794,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 867 | 172 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 11 | 3029871,22 | 2781291,02 | 1108984,09 |  | 1672306,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 868 | 173 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 12 | 2145138,56 | 1709922,76 | 365148,47 | 212290,31 | 550630,39 | 242204,30 | 339649,29 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 869 | 174 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 14 | 4030923,33 | 1709922,76 | 365148,47 | 212290,31 | 550630,39 | 242204,30 | 339649,29 | 692,00 | 1885784,77 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 870 | 175 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 20 | 2864724,54 | 543723,97 |  | 209130,37 |  |  | 334593,60 | 692,00 | 1885784,77 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 871 | 176 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 22 | 927729,40 | 585774,15 | 180844,86 | 105139,71 |  | 119955,03 | 179834,55 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 872 | 177 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 25 | 6793823,36 | 3108847,85 | 980317,40 |  | 1478282,38 | 650248,07 |  | 1164,00 | 3172042,59 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 873 | 178 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 27 | 9559137,77 | 6343493,22 |  | 3071058,96 |  | 1362194,32 | 1910239,94 | 1180,00 | 3215644,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 874 | 179 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 28 | 668606,87 | 432344,64 |  | 205045,14 |  | 90949,53 | 136349,97 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 875 | 180 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 32 | 4393941,89 | 2421154,05 | 518817,18 | 775846,47 | 782357,10 | 344133,30 |  | 692,00 | 1885784,77 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 876 | 181 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 50 | 1445416,52 | 829739,67 | 220546,71 |  | 462903,52 | 146289,44 |  | 194,00 | 528673,78 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 877 | 182 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 52 | 2290644,20 | 731376,71 | 236012,40 |  | 495364,31 |  |  | 446,70 | 1217312,24 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 878 | 183 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 58 | 2021039,82 | 458229,69 | 121798,51 |  | 255641,80 | 80789,38 |  | 448,00 | 1220854,88 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 879 | 184 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 64 | 1971969,81 | 609189,57 | 97438,81 | 145711,35 | 204513,45 | 64631,51 | 96894,45 | 287,90 | 784562,76 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 880 | 185 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 68 | 1352328,84 | 440982,80 | 70534,43 | 105478,18 | 148044,08 | 46785,74 | 70140,37 | 199,40 | 543389,44 |  |  | 70,00 | 150348,70 | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 881 | 186 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 74 | 45671,40 | 45671,40 |  |  |  | 45671,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 882 | 187 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 78 | 1668573,04 | 337398,33 | 89681,25 |  | 188231,19 | 59485,89 |  | 363,00 | 989219,46 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 883 | 188 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 8 | 3024784,95 | 1455979,54 | 310919,73 | 180762,77 | 468855,42 | 206234,16 | 289207,46 | 450,20 | 1226850,16 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 884 | 189 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 80 | 726533,17 | 358576,57 | 67174,47 | 39053,94 | 140991,89 | 44557,06 | 66799,21 |  |  |  |  | 70,00 | 150348,70 | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 885 | 190 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 86 | 1326999,58 | 424918,97 | 67965,04 | 101635,90 | 142651,22 | 45081,45 | 67585,36 | 196,00 | 534124,01 |  |  | 70,00 | 150348,70 | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 886 | 191 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 88 | 1666714,09 | 335539,38 | 89187,13 |  | 187194,10 | 59158,15 |  | 363,00 | 989219,46 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 887 | 192 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 90 | 1808577,93 | 533622,50 | 172197,88 |  | 361424,62 |  |  | 388,00 | 1057347,53 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 888 | 193 | г. Ижевск, ул. Гольянский поселок, д. 1 | 3223910,56 | 1228017,10 | 219731,41 | 328589,46 | 461192,34 |  | 218503,89 | 572,70 | 1560677,66 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 889 | 194 | г. Ижевск, ул. Демократическая, д. 41 | 145140,06 | 145140,06 | 87260,12 |  |  | 57879,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 890 | 195 | г. Ижевск, ул. Демократическая, д. 45 | 2259786,84 | 2259786,84 |  | 1393198,59 |  |  | 866588,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 891 | 196 | г. Ижевск, ул. Демократическая, д. 51 | 2235816,65 | 2235816,65 |  | 1378420,55 |  |  | 857396,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 892 | 197 | г. Ижевск, ул. Джамбула (Джабаева), д. 70 | 3573421,00 | 1537802,10 | 245968,77 | 367825,12 | 516261,61 | 163151,96 | 244594,64 | 621,50 | 1693663,65 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 893 | 198 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 17 | 3282925,74 | 2769992,82 | 873465,78 |  | 1317154,05 | 579372,99 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 894 | 199 | г. Ижевск, ул. Динамовская, д. 112 | 986663,22 | 232206,18 | 74932,04 |  | 157274,14 |  |  | 197,00 | 536849,14 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 895 | 200 | г. Ижевск, ул. Динамовская, д. 114 | 708306,13 | 81929,84 |  |  | 81929,84 |  |  | 150,00 | 408768,39 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 896 | 201 | г. Ижевск, ул. Динамовская, д. 116 | 568233,87 | 45211,20 | 45211,20 |  |  |  |  | 160,00 | 436019,60 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 897 | 202 | г. Ижевск, ул. Донская, д. 49 | 814462,25 | 207849,98 | 92596,53 | 53833,84 |  | 61419,61 |  | 222,60 | 606612,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 898 | 203 | г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 22 | 389376,13 | 171768,23 | 103269,31 |  |  | 68498,92 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 899 | 204 | г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 24 | 2111608,93 | 625102,23 | 117104,46 | 68082,27 | 245789,49 | 77675,79 | 116450,22 | 420,00 | 1144551,45 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 900 | 205 | г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 26 | 1050337,75 | 832729,85 | 191715,29 | 111459,59 | 402389,51 | 127165,46 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 901 | 206 | г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 3а | 360507,65 | 76406,77 | 24656,17 |  | 51750,60 |  |  | 24,40 | 66492,98 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 902 | 207 | г. Ижевск, ул. Живсовхозная, д. 10 | 662259,13 | 108016,83 | 29350,22 | 17063,67 | 61602,94 |  |  | 77,90 | 212287,05 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 903 | 208 | г. Ижевск, ул. Живсовхозная, д. 2 | 1166541,34 | 249585,25 | 80540,18 |  | 169045,07 |  |  | 211,00 | 575000,84 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 904 | 209 | г. Ижевск, ул. Живсовхозная, д. 23а | 910823,00 | 142658,60 | 38763,05 | 22536,11 | 81359,44 |  |  | 156,40 | 426209,15 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 905 | 210 | г. Ижевск, ул. Завьяловская, д. 37 | 397291,53 | 27349,09 | 27349,09 |  |  |  |  | 71,90 | 195936,30 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 906 | 211 | г. Ижевск, ул. Завьяловская, д. 39 | 502411,79 | 27818,48 | 27818,48 |  |  |  |  | 98,90 | 269514,63 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 907 | 212 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 1 | 487194,42 | 487194,42 |  |  |  | 487194,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908 | 213 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 7 | 419940,96 | 419940,96 |  |  |  | 419940,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909 | 214 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 9 | 2723364,48 | 2210431,56 | 697018,53 |  | 1051078,13 | 462334,90 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 910 | 215 | г. Ижевск, ул. Зимняя, д. 32а | 1012996,54 | 129462,79 | 41777,13 |  | 87685,66 |  |  | 233,00 | 634953,55 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 911 | 216 | г. Ижевск, ул. Зои Космодемьянской, д. 19 | 3573308,00 | 1956765,33 | 521435,99 | 303152,86 | 786306,14 | 345870,34 |  | 593,20 | 1616542,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 | 217 | г. Ижевск, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 54 | 151615,29 | 151615,29 |  |  |  | 151615,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 | 218 | г. Ижевск, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 55 | 3772422,93 | 1944185,87 | 310969,14 | 465027,59 | 652690,33 | 206266,94 | 309231,87 | 545,40 | 1486281,81 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 914 | 219 | г. Ижевск, ул. им. 40-летия ВЛКСМ, д. 56 | 197761,94 | 197761,94 |  |  |  | 197761,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915 | 220 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 45 | 416909,29 | 416909,29 |  |  |  | 416909,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 916 | 221 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 47 | 3041596,84 | 2606381,04 |  | 847889,37 | 855004,56 | 376088,55 | 527398,56 |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 917 | 222 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 49 | 4648036,34 | 1792366,74 | 565189,56 |  | 852284,92 | 374892,26 |  | 888,20 | 2420453,80 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 918 | 223 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 51 | 359848,73 | 359848,73 |  |  |  | 359848,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 919 | 224 | г. Ижевск, ул. им. Вадима Сивкова, д. 152 | 10058662,77 | 6497012,25 | 1387415,97 | 806617,00 | 2092171,91 | 920278,00 | 1290529,37 | 1194,00 | 3253796,28 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 920 | 225 | г. Ижевск, ул. им. Вадима Сивкова, д. 156 | 6260779,22 | 3438356,11 | 734249,84 | 426878,75 | 1107221,56 | 487030,55 | 682975,41 | 876,00 | 2387207,31 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 921 | 226 | г. Ижевск, ул. им. Вадима Сивкова, д. 158 | 4541393,25 | 4541393,25 | 973152,81 | 1455266,31 | 1467478,38 | 645495,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 922 | 227 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 20 | 1413940,94 | 1413940,94 | 717152,95 |  |  | 696787,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 | 228 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 7 | 1394559,23 | 1394559,23 |  |  |  | 1394559,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 924 | 229 | г. Ижевск, ул. им. Репина, д. 19а | 6730154,16 | 5192568,37 | 1112689,90 | 1663932,06 | 1677895,18 | 738051,23 |  | 532,30 | 1450582,72 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 925 | 230 | г. Ижевск, ул. им. Репина, д. 21 | 6578234,33 | 3131356,06 | 782178,67 | 1169680,93 | 1179496,46 |  |  | 1201,00 | 3272872,13 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 926 | 231 | г. Ижевск, ул. им. Сабурова А.Н., д. 45А | 301624,63 | 301624,63 |  |  |  | 301624,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 927 | 232 | г. Ижевск, ул. Календарная, д. 6 | 905822,22 | 82225,32 | 26533,79 |  | 55691,53 |  |  | 114,00 | 310663,98 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 928 | 233 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 68 | 1329501,64 | 1329501,64 |  |  |  | 1329501,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 929 | 234 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 70 | 2197170,40 | 612082,03 |  |  |  | 612082,03 |  | 620,08 | 1585088,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 930 | 235 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 74 | 1352820,77 | 1352820,77 |  |  |  | 1352820,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 931 | 236 | г. Ижевск, ул. Ипподромная, д. 112 | 491774,48 | 28905,54 | 28905,54 |  |  |  |  | 90,00 | 245261,04 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 932 | 237 | г. Ижевск, ул. Ипподромная, д. 75 | 546786,15 | 154497,88 | 49855,87 |  | 104642,01 |  |  | 64,10 | 174680,37 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 933 | 238 | г. Ижевск, ул. Календарная, д. 57 | 969122,03 | 105193,32 | 33945,47 |  | 71247,85 |  |  | 128,80 | 350995,79 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 934 | 239 | г. Ижевск, ул. Калининградская, д. 74 | 648558,57 | 190938,84 | 51881,73 | 30163,05 | 108894,06 |  |  | 136,00 | 370616,66 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 935 | 240 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 13 | 2740775,56 | 1497656,70 | 320925,48 | 479916,45 | 483943,74 | 212871,03 |  | 406,00 | 1106399,75 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 936 | 241 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 14 | 130197,10 | 130197,10 |  |  |  | 130197,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 937 | 242 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 171 | 5349863,05 | 2782060,36 | 497076,26 | 743334,80 | 749572,60 | 329712,47 | 462364,23 | 624,00 | 1700476,44 |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 938 | 243 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 173 | 5305164,12 | 3031920,43 | 541719,25 | 810094,56 | 816892,59 | 359324,34 | 503889,69 | 622,00 | 1695026,21 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 939 | 244 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 175 | 1955923,65 | 1613968,40 | 508934,96 |  | 767455,06 | 337578,38 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 940 | 245 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 208 | 8099032,73 | 4515369,23 | 1123362,71 | 653101,52 | 1693989,40 |  | 1044915,60 | 1185,00 | 3229270,17 |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 941 | 246 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 260 | 382151,83 | 382151,83 |  |  |  | 382151,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 942 | 247 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 264а | 6604494,15 | 2963120,60 | 934365,05 |  | 1408987,87 | 619767,68 |  | 1148,00 | 3128440,63 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 943 | 248 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 268 | 296511,82 | 296511,82 |  |  |  | 296511,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 944 | 249 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 27 | 1906908,82 | 747683,99 | 241274,69 |  | 506409,30 |  |  | 400,00 | 1022505,72 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 945 | 250 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 270 | 3016924,33 | 1400156,77 | 441513,43 |  | 665785,89 | 292857,45 |  | 467,80 | 1274812,31 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 946 | 251 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 273 | 6578065,06 | 3470815,52 | 1094457,20 |  | 1650400,93 | 725957,39 |  | 952,00 | 2594316,62 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 947 | 252 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 285 | 7708733,37 | 4372488,93 | 936959,12 | 1401141,79 | 1412899,66 | 621488,36 |  | 1149,00 | 3131165,76 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 948 | 253 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 397 | 1237486,97 | 1237486,97 |  |  |  | 1237486,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 949 | 254 | г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 10а | 865640,13 | 142937,64 | 32907,82 | 19131,99 | 69069,95 | 21827,88 |  | 265,20 | 722702,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 950 | 255 | г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 15 | 211281,01 | 211281,01 |  |  |  |  | 211281,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 951 | 256 | г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 4 | 2173467,41 | 279554,88 | 168072,07 |  |  | 111482,81 |  | 569,50 | 1551957,28 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 952 | 257 | г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 7а | 2141663,38 | 1405750,21 |  | 458118,88 | 642993,58 |  | 304637,75 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 953 | 258 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 111а | 5690348,33 | 2577648,53 | 812813,57 |  | 1225692,79 | 539142,17 |  | 954,00 | 2599766,88 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 954 | 259 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 111б | 3114085,85 | 2601152,93 | 820225,25 |  | 1236869,32 | 544058,36 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 955 | 260 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 129 | 460188,17 | 460188,17 |  |  |  | 460188,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 956 | 261 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 13 | 3465268,44 | 2329941,39 | 391330,74 | 1048622,99 | 509769,52 | 380218,14 |  | 410,10 | 1048323,98 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 957 | 262 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 131 | 1823695,66 | 1388479,86 |  |  | 964311,00 | 424168,86 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 958 | 263 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 140 | 626699,51 | 626699,51 |  |  |  | 626699,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 959 | 264 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 15 | 3617522,65 | 2518329,01 | 422971,81 | 1133409,50 | 550986,99 | 410960,71 |  | 430,00 | 1099193,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 960 | 265 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 3 | 3484081,06 | 2423231,38 | 406999,48 | 1090609,47 | 530180,50 | 395441,93 |  | 415,00 | 1060849,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 961 | 266 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 9 | 2034359,54 | 878326,74 |  |  | 503090,35 | 375236,39 |  | 418,20 | 1069029,73 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 962 | 267 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 38 | 673698,29 | 673698,29 |  |  |  | 673698,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 963 | 268 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 66 | 104878,72 | 104878,72 |  |  |  | 104878,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 964 | 269 | г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 55а | 6942080,48 | 3444528,17 | 615440,70 | 920338,65 | 928061,80 | 408224,03 | 572462,99 | 1013,40 | 2761639,14 |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 965 | 270 | г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 81 | 3409214,46 | 136342,33 |  |  |  | 136342,33 |  | 1201,00 | 3272872,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 966 | 271 | г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 83 | 3270147,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1200,00 | 3270147,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 967 | 272 | г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 83в | 3504925,44 | 1288630,93 | 230577,17 | 344808,33 | 483956,38 |  | 229289,05 | 687,80 | 1874339,26 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 968 | 273 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 175 | 754569,62 | 754569,62 |  |  |  | 754569,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 969 | 274 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 191а | 9719384,76 | 5494707,59 | 981750,35 | 1468123,18 | 1480443,15 | 651198,54 | 913192,37 | 1232,00 | 3357350,92 |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 970 | 275 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 195 | 521968,27 | 521968,27 |  |  |  | 521968,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 971 | 276 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 197 | 588894,02 | 588894,02 |  |  |  | 588894,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 972 | 277 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 202 | 2909587,09 | 2042260,84 |  | 545936,59 |  | 622864,88 | 873459,37 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 973 | 278 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 204 | 4403684,26 | 3536358,01 | 862224,73 |  | 1300202,99 | 571916,77 | 802013,52 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 974 | 279 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 206 | 286777,75 | 286777,75 |  |  |  | 286777,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 975 | 280 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 214 | 770858,58 | 770858,58 |  |  |  | 770858,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 976 | 281 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 218а | 1608670,20 | 1030452,72 |  | 275460,32 |  | 314275,64 | 440716,76 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 977 | 282 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 220 | 604298,07 | 604298,07 |  |  |  | 604298,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 978 | 283 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 222 | 683514,28 | 683514,28 |  |  |  | 683514,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 979 | 284 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 222а | 584092,53 | 584092,53 |  |  |  | 584092,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 980 | 285 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 351 | 7989383,43 | 5187187,59 | 926805,13 | 1385957,37 | 1397587,81 | 614753,18 | 862084,10 | 902,80 | 2460240,59 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 981 | 286 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 357 | 6906504,75 | 4143632,22 | 887918,55 | 1327805,82 | 1338948,30 | 588959,55 |  | 950,00 | 2588866,39 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 982 | 287 | г. Ижевск, ул. Кооперативная, д. 1 | 1548430,11 | 1461427,04 | 741237,97 |  |  | 720189,07 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 983 | 288 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 110а | 1000642,97 | 269349,47 | 62011,01 | 36052,01 | 130154,33 | 41132,12 |  | 188,50 | 513685,60 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 984 | 289 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 114а | 45556,70 | 45556,70 |  |  |  | 45556,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 985 | 290 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 120а | 547997,62 | 397648,92 | 71152,08 | 106401,81 | 149340,45 |  | 70754,58 |  |  |  |  | 70,00 | 150348,70 |  |  |  |  |
| 986 | 291 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 122а | 666095,40 | 196485,14 | 53388,77 | 31039,20 | 112057,17 |  |  | 140,40 | 382607,19 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 987 | 292 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 21а | 451569,05 | 451569,05 | 96598,81 | 56160,70 | 202750,39 |  | 96059,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 988 | 293 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 21в | 109653,45 | 109653,45 | 29794,93 | 17322,21 | 62536,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 989 | 294 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 29 | 1310535,00 | 45246,90 | 14601,01 |  | 30645,89 |  |  | 304,60 | 830072,30 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 990 | 295 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 81а | 796481,68 | 314134,99 | 67199,18 | 39068,30 | 141043,76 |  | 66823,75 | 177,00 | 482346,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 991 | 296 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 83а | 802671,57 | 317599,75 | 67940,36 | 39499,22 | 142599,38 |  | 67560,79 | 178,00 | 485071,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 992 | 297 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 85а | 797636,61 | 315289,92 | 67446,24 | 39211,95 | 141562,29 |  | 67069,44 | 177,00 | 482346,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 993 | 298 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 87а | 721950,01 | 217802,34 |  |  | 147784,80 |  | 70017,54 | 185,00 | 504147,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 994 | 299 | г. Ижевск, ул. Короткая, д. 89а | 892082,75 | 259854,33 | 55587,57 | 32317,53 | 116672,22 |  | 55277,01 | 232,00 | 632228,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 995 | 300 | г. Ижевск, ул. Красная, д. 125 | 893179,32 | 116294,51 | 37527,78 |  | 78766,73 |  |  | 159,60 | 434929,56 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 996 | 301 | г. Ижевск, ул. Красная, д. 131 | 8156557,39 | 3662742,00 | 911240,62 | 529777,79 | 1374117,10 |  | 847606,49 | 1491,40 | 4064247,71 |  |  | 200,00 | 429567,68 |  |  |  |  |
| 997 | 302 | г. Ижевск, ул. Красная, д. 154 | 1106099,29 | 805401,92 | 805401,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 998 | 303 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 128 | 5904217,03 | 5474649,35 | 1362018,62 | 791851,49 | 2053873,66 |  | 1266905,58 |  |  |  |  | 200,00 | 429567,68 |  |  |  |  |
| 999 | 304 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 132 | 7549544,23 | 3783297,53 | 941233,20 | 547214,92 | 1419344,81 |  | 875504,60 | 1252,00 | 3411853,37 |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1000 | 305 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 133 | 1271110,26 | 970412,89 |  | 373246,02 |  |  | 597166,87 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 1001 | 306 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 135 | 1110227,61 | 1110227,61 |  | 427022,40 |  |  | 683205,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 | 307 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 138 | 3363658,98 | 3363658,98 |  | 647643,45 | 1679832,45 |  | 1036183,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | 308 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 140 | 354393,33 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1004 | 309 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 1г | 438553,78 | 79239,51 | 25570,29 |  | 53669,22 |  |  | 52,00 | 141706,37 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1005 | 310 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 3а | 1297035,76 | 212300,60 | 68508,57 |  | 143792,03 |  |  | 169,90 | 462998,32 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
| 1006 | 311 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 107 | 2549504,40 | 1613424,82 | 505700,79 | 1107724,03 |  |  |  | 343,50 | 936079,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1007 | 312 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 32 | 3523726,58 | 3523726,58 | 714238,31 | 1068081,98 | 1077044,95 |  | 664361,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1008 | 313 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 37 | 6277015,39 | 2598100,00 | 646372,10 | 375788,33 | 974705,19 |  | 601234,38 | 1350,00 | 3678915,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1009 | 314 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 65 | 6272926,23 | 3513884,80 | 874206,96 | 508247,15 | 1318271,70 |  | 813158,99 | 882,40 | 2404648,10 |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1010 | 315 | г. Ижевск, ул. Краснопосельская, д. 16 | 1069219,69 | 115017,89 | 31252,55 | 18169,63 | 65595,71 |  |  | 122,00 | 332464,96 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
| 1011 | 316 | г. Ижевск, ул. Краснопосельская, д. 18 | 936835,02 | 264131,67 | 85234,26 |  | 178897,41 |  |  | 167,00 | 455095,45 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1012 | 317 | г. Ижевск, ул. Курортная, д. 12 | 2493038,74 | 2287960,06 | 912278,25 |  | 1375681,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1013 | 318 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 10 | 706168,99 | 706168,99 |  | 271610,95 |  |  | 434558,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1014 | 319 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 12 | 1262116,38 | 907723,05 |  |  |  |  | 907723,05 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1015 | 320 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 13 | 4727674,51 | 2703064,66 | 672485,89 | 390970,39 | 1014083,81 |  | 625524,57 | 632,60 | 1723912,48 |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 1016 | 321 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 17 | 8635372,80 | 7991021,28 |  | 1538602,04 | 3990766,30 |  | 2461652,94 |  |  |  |  | 300,00 | 644351,52 |  |  |  |  |
| 1017 | 322 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 18 | 6957376,35 | 3654400,46 | 909165,35 | 528571,28 | 1370987,68 |  | 845676,15 | 1082,00 | 2948582,56 |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1018 | 323 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 22 | 1741400,70 | 1387007,37 |  |  | 1387007,37 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1019 | 324 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 36 | 6123930,97 | 3131619,06 | 634760,46 | 949229,68 | 957195,29 |  | 590433,63 | 968,00 | 2637918,58 |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1020 | 325 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 38 | 7841313,90 | 4140470,14 | 839248,54 | 1255024,03 | 1265555,75 |  | 780641,82 | 1228,00 | 3346450,43 |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1021 | 326 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 40 | 5262170,19 | 2155403,12 | 1116692,21 |  |  |  | 1038710,91 | 1010,00 | 2752373,74 |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1022 | 327 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 60 | 236262,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1023 | 328 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 7 | 6629543,41 | 3443875,20 | 856789,50 | 498120,99 | 1292006,88 |  | 796957,83 | 1169,00 | 3185668,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1024 | 329 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 70 | 5633004,96 | 2177422,21 | 868203,49 |  | 1309218,72 |  |  | 1138,00 | 3101189,42 |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1025 | 330 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 76 | 1400664,79 | 1046271,46 |  |  |  |  | 1046271,46 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1026 | 331 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 77а | 2294383,82 | 726123,43 | 129926,63 | 194294,12 | 272701,87 |  | 129200,81 | 450,00 | 1226305,14 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1027 | 332 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 78 | 3090287,48 | 2735894,15 |  | 1686727,17 |  |  | 1049166,98 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1028 | 333 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 8 | 2517917,57 | 1495411,85 | 253955,12 | 680506,68 | 560950,05 |  |  | 400,00 | 1022505,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1029 | 334 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 80 | 3873955,66 | 2626969,59 | 371428,55 | 995292,43 | 820431,82 |  | 439816,79 | 429,00 | 1096637,37 |  |  | 70,00 | 150348,70 |  |  |  |  |
| 1030 | 335 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 94 | 236262,23 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1031 | 336 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 96 | 18692086,08 | 18692086,08 |  | 7106162,55 | 7165794,94 |  | 4420128,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1032 | 337 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 50а | 901774,32 | 901774,32 |  | 250927,72 | 650846,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1033 | 338 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 52 | 5018395,60 | 2312221,56 |  | 1425525,52 |  |  | 886696,04 | 863,00 | 2351780,71 |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1034 | 339 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 60 | 354393,33 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1035 | 340 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 23 | 4188534,66 | 3834141,33 | 953882,43 | 554568,93 | 1438419,42 |  | 887270,55 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1036 | 341 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 23а | 594410,68 | 358148,45 |  |  |  |  | 358148,45 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1037 | 342 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 9 | 5439816,25 | 5439816,25 | 1358806,90 | 2031978,85 | 2049030,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1038 | 343 | г. Ижевск, ул. Люллинская, д. 28 | 2369011,55 | 304172,48 | 98155,26 |  | 206017,22 |  |  | 598,00 | 1629623,27 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1039 | 344 | г. Ижевск, ул. Магистральная, д. 10 | 1859233,15 | 684977,85 | 122564,40 | 183284,49 | 257249,29 |  | 121879,67 | 430,90 | 1174255,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | 345 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 58 | 481734,06 | 100216,91 | 32339,61 |  | 67877,30 |  |  | 140,00 | 381517,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1041 | 346 | г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 40 | 5140714,18 | 3522263,92 | 713941,84 | 1067638,62 | 1076597,89 |  | 664085,57 | 593,90 | 1618450,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1042 | 347 | г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 85а | 363916,74 | 121380,83 | 25965,56 | 15095,88 | 54498,90 |  | 25820,49 | 89,00 | 242535,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1043 | 348 | г. Ижевск, ул. Малахова, д. 8 | 535968,65 | 100752,85 | 32512,56 |  | 68240,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1044 | 349 | г. Ижевск, ул. Мельничная, д. 46а | 1139914,34 | 310387,06 | 55538,16 | 83052,53 | 116568,50 |  | 55227,87 | 304,40 | 829527,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1045 | 350 | г. Ижевск, ул. Мельничная, д. 46б | 776720,74 | 250499,59 | 53586,41 | 31154,12 | 112472,02 |  | 53287,04 | 193,10 | 526221,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1046 | 351 | г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 37 | 169756,05 | 169756,05 |  |  |  | 169756,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1047 | 352 | г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 48 | 525639,03 | 525639,03 |  |  |  | 525639,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1048 | 353 | г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 50 | 1239822,84 | 931968,60 | 931968,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 1049 | 354 | г. Ижевск, ул. Металлургов, д. 3 | 1549864,24 | 642398,44 | 102750,51 | 153654,54 | 215662,13 | 68154,79 | 102176,47 | 333,00 | 907465,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1050 | 355 | г. Ижевск, ул. Металлургов, д. 5 | 1256864,40 | 510180,82 | 81602,54 | 122029,56 | 171274,81 | 54127,26 | 81146,65 | 274,00 | 746683,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1051 | 356 | г. Ижевск, ул. Милиционная, д. 16 | 613620,48 | 123098,43 | 47790,49 | 27784,46 |  |  | 47523,48 | 180,00 | 490522,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | 357 | г. Ижевск, ул. Нагорная, д. 26 | 682217,78 | 123567,66 | 39874,79 |  | 83692,87 |  |  | 205,00 | 558650,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1053 | 358 | г. Ижевск, ул. Новостроительная, д. 29 | 265310,39 | 265310,39 |  |  |  | 265310,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1054 | 359 | г. Ижевск, ул. Новостроительная, д. 31 | 587584,06 | 587584,06 |  |  |  |  | 587584,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1055 | 360 | г. Ижевск, ул. Новостроительная, д. 33 | 764598,65 | 764598,65 |  |  |  | 764598,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1056 | 361 | г. Ижевск, ул. Областная, д. 21 | 536286,13 | 124792,64 | 40270,09 |  | 84522,55 |  |  | 151,00 | 411493,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1057 | 362 | г. Ижевск, ул. Олега Кошевого, д. 4 | 6480175,89 | 2922576,09 | 555875,55 | 831264,09 | 1166722,20 | 368714,25 |  | 1180,00 | 3215644,55 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1058 | 363 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 2097336,34 | 2097336,34 |  | 2097336,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1059 | 364 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 12 | 1937841,88 | 1937841,88 |  | 1937841,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1060 | 365 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 14 | 1940372,82 | 1940372,82 |  | 1940372,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061 | 366 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 18 | 4316090,42 | 348312,06 |  |  |  | 348312,06 |  | 1456,00 | 3967778,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1062 | 367 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 20 | 7653363,00 | 3416342,54 | 546438,01 | 817151,07 | 1146913,86 | 362454,29 | 543385,31 | 1554,80 | 4237020,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1063 | 368 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 23 | 8126615,28 | 3719547,17 | 594935,08 | 889674,22 | 1248703,88 | 394622,58 | 591611,41 | 1617,20 | 4407068,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1064 | 369 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 26а | 4527258,82 | 2572528,46 | 411471,44 | 615320,14 | 863633,69 | 272930,48 | 409172,71 | 717,30 | 1954730,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1065 | 370 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 27 | 1920120,63 | 124264,91 |  |  |  | 124264,91 |  | 659,00 | 1795855,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1066 | 371 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 27а | 154040,62 | 154040,62 |  |  |  | 154040,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1067 | 372 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 27б | 4109228,95 | 1895937,97 | 384295,29 | 574680,56 | 579503,07 |  | 357459,05 | 600,00 | 1635073,50 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1068 | 373 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 27в | 3835002,98 | 2199929,48 | 393065,77 | 587796,07 | 592728,65 | 260721,94 | 365617,05 | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1069 | 374 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 28 | 5616744,14 | 2495661,35 | 467528,39 | 271812,03 | 981291,16 | 310113,27 | 464916,50 | 1145,30 | 3121082,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1070 | 375 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 32 | 3094789,07 | 1465165,80 | 274478,98 | 159576,82 | 576101,50 | 182062,90 | 272945,60 | 598,00 | 1629623,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1071 | 376 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 33 | 197385,03 | 197385,03 |  |  |  | 197385,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1072 | 377 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 35 | 6041048,89 | 4133190,61 | 661096,60 | 988613,14 | 1387569,75 | 438507,77 | 657403,35 | 700,10 | 1907858,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1073 | 378 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 36 | 210625,96 | 210625,96 |  |  |  | 210625,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1074 | 379 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 36а | 3873121,52 | 1349113,05 | 252738,09 | 146937,06 | 530469,69 | 167642,07 | 251326,14 | 926,20 | 2524008,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1075 | 380 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 38 | 3282114,47 | 1695820,66 | 317689,05 | 184698,33 | 666794,72 | 210724,30 | 315914,26 | 582,10 | 1586293,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1076 | 381 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 40 | 3228795,10 | 1668389,97 | 312550,30 | 181710,74 | 656009,00 | 207315,72 | 310804,21 | 572,60 | 1560405,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1077 | 382 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 44 | 2885302,88 | 1372587,37 | 257135,67 | 149493,76 | 539699,75 | 170559,01 | 255699,18 | 555,10 | 1512715,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1078 | 383 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 48 | 2329977,04 | 459500,58 | 276257,78 |  |  | 183242,80 |  | 560,90 | 1528521,21 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1079 | 384 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 49 | 3319878,87 | 1157494,15 | 216840,87 | 126067,12 | 455125,36 | 143831,33 | 215629,47 | 793,50 | 2162384,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1080 | 385 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 50 | 491946,74 | 491946,74 |  |  |  | 491946,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1081 | 386 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 51 | 1852228,04 | 1852228,04 | 346989,86 | 201733,27 | 728293,91 | 230159,63 | 345051,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1082 | 387 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 52 | 7371465,45 | 3756045,41 | 802091,35 | 466320,51 | 1209524,07 | 532030,08 | 746079,40 | 1326,70 | 3615420,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1083 | 388 | г. Ижевск, ул. Партизанская, д. 26б | 1169635,34 | 398425,68 | 108259,86 | 62940,20 | 227225,62 |  |  | 283,00 | 771209,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1084 | 389 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 11 | 3600671,86 | 1128985,76 | 678761,09 |  |  | 450224,67 |  | 907,00 | 2471686,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1085 | 390 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 37 | 7215138,13 | 4331958,51 | 925075,74 | 537821,29 | 1394979,95 | 613606,06 | 860475,47 | 1058,00 | 2883179,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1086 | 391 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 41 | 575685,84 | 575685,84 |  |  |  | 575685,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1087 | 392 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 41а | 471298,76 | 471298,76 |  |  |  | 471298,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1088 | 393 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 43 | 2467850,76 | 1805603,19 |  |  | 1254006,66 | 551596,53 |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 1089 | 394 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 43а | 3015277,90 | 1871543,99 | 399662,18 | 232355,91 | 602675,75 | 265097,35 | 371752,80 | 419,70 | 1143733,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1090 | 395 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 45 | 7473690,97 | 4350700,57 | 929078,06 | 540148,15 | 1401015,29 | 616260,79 | 864198,28 | 1146,00 | 3122990,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1091 | 396 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 51 | 2377665,39 | 1510339,14 |  |  |  | 628698,76 | 881640,38 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1092 | 397 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 53 | 7058615,81 | 3973777,14 | 848587,26 | 493352,35 | 1279638,17 | 562870,99 | 789328,37 | 1132,00 | 3084838,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1093 | 398 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 59 | 547008,08 | 547008,08 |  |  |  | 547008,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1094 | 399 | г. Ижевск, ул. Песочная, д. 19 | 785706,96 | 785706,96 |  | 471903,06 |  |  | 313803,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1095 | 400 | г. Ижевск, ул. Песочная, д. 21 | 6363633,31 | 3667356,64 | 785859,80 | 1175185,73 | 1185047,49 | 521263,62 |  | 914,16 | 2491197,99 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1096 | 401 | г. Ижевск, ул. Подлесная 10-я, д. 7 | 5854703,72 | 2399248,39 | 514123,13 | 768826,91 | 775278,64 | 341019,71 |  | 1268,00 | 3455455,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1097 | 402 | г. Ижевск, ул. Подлесная 1-я, д. 72 | 1790965,12 | 157219,77 |  |  |  | 157219,77 |  | 524,20 | 1428509,21 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1098 | 403 | г. Ижевск, ул. Подлесная 3-я, д. 29 | 1779381,79 | 1574145,65 | 419476,03 | 243875,32 | 632554,33 | 278239,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1099 | 404 | г. Ижевск, ул. Подлесная 3-я, д. 37 | 2536088,34 | 738917,66 |  |  | 738917,66 |  |  | 534,00 | 1455215,43 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1100 | 405 | г. Ижевск, ул. Подлесная 3-я, д. 39 | 2125408,29 | 328237,61 |  |  |  | 328237,61 |  | 534,00 | 1455215,43 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1101 | 406 | г. Ижевск, ул. Подлесная 7-я, д. 81 | 2104340,77 | 1526123,29 | 272675,47 | 407762,73 | 411184,53 | 180866,64 | 253633,92 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1102 | 407 | г. Ижевск, ул. Подлесная 7-я, д. 87 | 2318028,07 | 1582114,90 |  | 765945,19 |  | 339741,50 | 476428,21 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1103 | 408 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 68 | 1000691,11 | 1000691,11 | 187465,95 | 108989,11 | 393470,57 | 124346,83 | 186418,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1104 | 409 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 70 | 2237878,68 | 997130,40 | 186798,89 | 108601,29 | 392070,51 | 123904,39 | 185755,32 | 455,30 | 1240748,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1105 | 410 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 72 | 1878900,16 | 991327,75 | 185711,85 | 107969,32 | 389788,93 | 123183,32 | 184674,33 | 325,70 | 887572,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1106 | 411 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 74 | 997789,78 | 997789,78 | 186922,42 | 108673,11 | 392329,79 | 123986,31 | 185878,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1107 | 412 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 76 | 2827190,87 | 1003592,40 | 188009,45 | 109305,08 | 394611,38 | 124707,35 | 186959,14 | 457,00 | 1245380,99 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1108 | 413 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 76а | 1182776,96 | 809795,62 |  | 108529,46 | 391811,23 | 123822,44 | 185632,49 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1109 | 414 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 78 | 2223654,91 | 994624,67 | 186329,47 | 108328,38 | 391085,27 | 123593,01 | 185288,54 | 451,00 | 1229030,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 | 415 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 78а | 1130290,46 | 552072,98 | 207724,51 |  |  | 137784,41 | 206564,06 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1111 | 416 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 80 | 2212840,97 | 983810,73 | 184303,64 | 107150,60 | 386833,22 | 122249,27 | 183274,00 | 451,00 | 1229030,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1112 | 417 | г. Ижевск, ул. Подлесная 8-я, д. 82 | 990272,74 | 990272,74 | 185514,20 | 107854,40 | 389374,09 | 123052,23 | 184477,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1113 | 418 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 10 | 64582,34 | 64582,34 |  |  |  | 64582,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1114 | 419 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 12 | 1818216,92 | 684565,96 | 109495,13 | 163740,54 | 229818,36 | 72628,51 | 108883,42 | 416,00 | 1133650,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1115 | 420 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 23 | 554700,68 | 318438,45 |  |  |  |  | 318438,45 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1116 | 421 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 23а | 1674205,95 | 1468969,81 | 427258,30 |  | 644289,70 |  | 397421,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1117 | 422 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 25 | 1423707,88 | 1081752,63 |  |  | 751286,34 | 330466,29 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1118 | 423 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 25а | 5472262,87 | 2741198,60 | 438449,94 | 655664,15 | 920258,62 | 290825,42 | 436000,47 | 790,00 | 2152846,79 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1119 | 424 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 27а | 4087510,52 | 2166299,15 | 346495,77 | 518154,62 | 727256,85 | 229831,89 | 344560,02 | 705,00 | 1921211,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 | 425 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 31а | 5600426,36 | 1953602,55 |  |  | 1356793,48 | 596809,07 |  | 1150,00 | 3133890,89 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1121 | 426 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 32 | 815505,47 | 815505,47 |  | 232199,78 | 325904,40 | 102994,17 | 154407,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1122 | 427 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 33 | 3843828,12 | 1328540,06 | 248884,01 | 144696,39 | 522380,41 | 165085,65 | 247493,60 | 923,00 | 2515288,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1123 | 428 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 35 | 1301204,77 | 555338,73 | 104035,20 | 60484,06 | 218358,55 | 69006,92 | 103454,00 | 273,70 | 745866,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1124 | 429 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 37 | 1598666,08 | 563119,53 | 105492,82 | 61331,50 | 221417,95 | 69973,78 | 104903,48 | 380,00 | 1035546,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1125 | 430 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 39 | 2415458,85 | 922091,72 | 172741,41 | 100428,53 | 362565,40 | 114580,01 | 171776,37 | 548,00 | 1493367,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1126 | 431 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 41 | 1346536,97 | 452696,79 |  | 60670,80 | 219032,65 | 69219,96 | 103773,38 | 328,00 | 893840,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1127 | 432 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 43 | 1625874,08 | 568526,55 | 106505,77 | 61920,41 | 223543,97 | 70645,65 | 105910,75 | 388,00 | 1057347,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1128 | 433 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 44 | 183455,81 | 183455,81 |  |  |  | 183455,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1129 | 434 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 45 | 544129,06 | 544129,06 | 101935,22 | 59263,18 | 213950,91 | 67614,01 | 101365,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1130 | 435 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 47 | 1577786,13 | 547689,81 | 102602,28 | 59651,01 | 215351,00 | 68056,45 | 102029,07 | 378,00 | 1030096,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1131 | 436 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 49 | 563383,31 | 563383,31 | 105542,23 | 61360,23 | 221521,67 | 70006,56 | 104952,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1132 | 437 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 51 | 3238413,68 | 804879,28 | 248488,72 | 144466,58 |  | 164823,47 | 247100,51 | 893,00 | 2433534,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1133 | 438 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 57 | 1060649,60 | 376643,86 | 70559,14 | 41021,73 | 148095,92 | 46802,13 | 70164,94 | 251,00 | 684005,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1134 | 439 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 59 | 47244,60 | 47244,60 |  |  |  | 47244,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1135 | 440 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 61 | 133969,07 | 46966,00 |  |  |  | 46966,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1136 | 441 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 63 | 1056122,55 | 377567,04 | 70732,08 | 41122,29 | 148458,92 | 46916,83 | 70336,92 | 249,00 | 678555,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1137 | 442 | г. Ижевск, ул. Позимь, д. 21 | 299127,92 | 90111,02 | 29078,48 |  | 61032,54 |  |  | 76,70 | 209016,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1138 | 443 | г. Ижевск, ул. Позимь, д. 63 | 289376,33 | 29399,63 | 29399,63 |  |  |  |  | 95,40 | 259976,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1139 | 444 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 154 | 3399427,04 | 1963287,49 | 419253,68 | 243746,06 | 632219,05 | 278092,49 | 389976,21 | 527,00 | 1436139,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1140 | 445 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 154а | 6133347,87 | 3430026,35 | 732471,04 | 425844,59 | 1104539,20 | 485850,68 | 681320,84 | 992,00 | 2703321,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1141 | 446 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 156 | 6244425,80 | 4189683,42 | 748579,08 | 1119435,63 | 1128829,53 | 496535,19 | 696303,99 | 754,00 | 2054742,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1142 | 447 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 160 | 5978064,15 | 3285643,12 | 701638,46 | 407919,14 | 1058044,84 | 465399,32 | 652641,36 | 988,00 | 2692421,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1143 | 448 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 162 | 1594473,69 | 1240080,36 |  |  |  | 516199,95 | 723880,41 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1144 | 449 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 169 | 849517,62 | 849517,62 |  |  |  | 849517,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1145 | 450 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 171 | 6031338,61 | 3977264,32 | 852268,39 | 1274494,08 | 1285189,17 | 565312,68 |  | 678,50 | 1848995,61 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1146 | 451 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 175 | 7394976,00 | 4655533,38 | 997611,33 | 1491841,92 | 1504360,95 | 661719,18 |  | 930,00 | 2534363,94 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1147 | 452 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 179 | 6749809,75 | 4294474,37 | 917071,12 | 533167,54 | 1382909,30 | 608296,57 | 853029,84 | 901,00 | 2455335,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1148 | 453 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 179а | 2633137,13 | 2633137,13 |  | 415675,34 | 1078162,60 | 474248,45 | 665050,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1149 | 454 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 181 | 4046834,84 | 3179508,59 |  | 501927,27 | 1301879,48 | 572654,20 | 803047,64 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1150 | 455 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 181а | 1718088,02 | 1363694,69 |  |  |  | 567656,06 | 796038,63 |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1151 | 456 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 182 | 5446763,39 | 5446763,39 | 1163138,71 | 676226,53 | 1753970,12 | 771514,09 | 1081913,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1152 | 457 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 184 | 2004256,48 | 1181269,47 | 211059,76 | 315621,74 | 318270,31 | 139996,70 | 196320,96 | 302,00 | 822987,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1153 | 458 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 185 | 7406245,77 | 3844510,67 | 720217,07 | 418720,39 | 1511657,13 | 477722,56 | 716193,52 | 1307,00 | 3561735,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1154 | 459 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 194а | 874854,82 | 567000,58 |  |  |  | 567000,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 1155 | 460 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 204 | 540485,94 | 540485,94 |  |  |  | 540485,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1156 | 461 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 215 | 3263942,28 | 3002732,62 |  | 976827,64 | 985024,85 | 433280,20 | 607599,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 1157 | 462 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 216 | 1815880,73 | 883275,47 |  |  |  | 883275,47 |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 372870,30 | 300,00 | 559734,96 |
| 1158 | 463 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 217 | 2086717,60 | 1825507,94 | 575640,02 |  | 868043,83 | 381824,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 1159 | 464 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 224 | 984190,35 | 548974,55 |  |  |  | 548974,55 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1160 | 465 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 228 | 2124545,61 | 1546328,13 |  | 630652,35 | 635944,56 | 279731,22 |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1161 | 466 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 229 | 6295176,18 | 3352030,13 | 718290,03 | 1074140,96 | 1083154,79 | 476444,35 |  | 920,30 | 2507930,25 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1162 | 467 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 231 | 4032807,94 | 3827729,26 | 820225,25 | 1226576,33 | 1236869,32 | 544058,36 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1163 | 468 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 233 | 6658733,37 | 4241535,97 | 757843,68 | 1133290,04 | 1142800,20 | 502680,42 | 704921,63 | 727,30 | 1981981,60 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1164 | 469 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 235 | 6992021,69 | 4568829,01 | 816321,76 | 1220739,02 | 1230983,01 | 541469,16 | 759316,06 | 729,50 | 1987976,88 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1165 | 470 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 243 | 290219,08 | 290219,08 |  |  |  | 290219,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1166 | 471 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 247 | 516953,77 | 516953,77 |  |  |  | 516953,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1167 | 472 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 254 | 4392794,24 | 3879861,32 |  | 1582357,34 | 1595635,93 | 701868,05 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1168 | 473 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 255 | 8362538,90 | 4955525,87 | 1061895,23 | 1587972,99 | 1601298,71 | 704358,94 |  | 1062,00 | 2894080,11 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1169 | 474 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 256 | 7654827,34 | 4424947,28 | 948200,17 | 1417951,78 | 1429850,75 | 628944,58 |  | 997,00 | 2716947,14 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1170 | 475 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 257 | 6358923,05 | 3356641,84 | 719278,24 | 1075618,77 | 1084644,97 | 477099,86 |  | 942,00 | 2567065,41 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1171 | 476 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 260 | 5761579,91 | 1428025,23 |  |  | 1428025,23 |  |  | 1402,00 | 3820621,76 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1172 | 477 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 261а | 3434197,67 | 2921264,75 |  | 1191404,63 | 1201402,46 | 528457,66 |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1173 | 478 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 367 | 310178,80 | 310178,80 |  |  |  | 310178,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1174 | 479 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 367а | 4663266,09 | 1732059,45 |  |  | 1202929,92 | 529129,53 |  | 887,40 | 2418273,72 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1175 | 480 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 371 | 61534,31 | 61534,31 |  |  |  | 61534,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1176 | 481 | г. Ижевск, ул. Пятнадцатая, д. 68 | 736573,88 | 63468,63 | 63468,63 |  |  |  |  | 247,00 | 673105,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1177 | 482 | г. Ижевск, ул. Пятнадцатая, д. 8 | 798460,90 | 0,00 |  |  |  |  |  | 293,00 | 798460,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1178 | 483 | г. Ижевск, ул. Районная, д. 47 | 668338,15 | 215967,80 | 46199,44 | 26859,46 | 96967,57 |  | 45941,33 | 166,00 | 452370,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1179 | 484 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 1 | 1276035,43 | 559055,69 | 100032,88 | 149590,60 | 209958,15 |  | 99474,06 | 263,10 | 716979,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1180 | 485 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 10 | 567869,10 | 567869,10 |  |  |  | 567869,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1181 | 486 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 15 | 4379779,95 | 1921767,07 | 411100,85 | 239006,15 | 862855,88 |  | 408804,19 | 776,50 | 2116057,63 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1182 | 487 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 3 | 303334,00 | 303334,00 |  |  | 230492,45 | 72841,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1183 | 488 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 5 | 287206,86 | 287206,86 | 76340,25 |  | 160229,85 | 50636,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1184 | 489 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 7 | 122527,84 | 122527,84 |  |  |  | 122527,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1185 | 490 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 8 | 4374504,31 | 2100164,70 | 524598,29 | 784491,61 | 791074,80 |  |  | 709,10 | 1932384,36 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1186 | 491 | г. Ижевск, ул. Редукторная, д. 8 | 5188168,80 | 5051449,69 | 1082450,29 | 1618711,29 | 1632294,94 | 717993,17 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1187 | 492 | г. Ижевск, ул. Саратовская, д. 33 | 1955835,58 | 133818,69 |  |  |  | 133818,69 |  | 668,60 | 1822016,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1188 | 493 | г. Ижевск, ул. Саратовская, д. 35 | 2161491,72 | 339474,83 |  |  |  | 135834,33 | 203640,50 | 668,60 | 1822016,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1189 | 494 | г. Ижевск, ул. Саратовская, д. 37 | 3236836,54 | 917212,28 | 171827,32 | 99897,09 | 360646,81 | 113973,67 | 170867,39 | 851,20 | 2319624,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1190 | 495 | г. Ижевск, ул. Свободы, д. 122 | 6981734,53 | 4187789,46 | 897380,77 | 1341955,79 | 1353217,00 | 595235,90 |  | 950,00 | 2588866,39 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1191 | 496 | г. Ижевск, ул. Свободы, д. 124 | 460778,09 | 460778,09 |  |  |  | 460778,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1192 | 497 | г. Ижевск, ул. Севастопольская, д. 82 | 448854,42 | 78912,18 | 20975,03 |  | 44024,32 | 13912,83 |  | 55,90 | 152334,34 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1193 | 498 | г. Ижевск, ул. Севастопольская, д. 84 | 295709,97 | 126207,34 | 23643,25 | 13745,72 | 49624,58 | 15682,65 | 23511,14 | 62,20 | 169502,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1194 | 499 | г. Ижевск, ул. Сельская, д. 6 | 365369,58 | 33105,47 | 33105,47 |  |  |  |  | 90,00 | 245261,04 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1195 | 500 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 12 | 3760456,67 | 2070880,72 | 442229,87 | 257103,98 | 666866,29 | 293332,67 | 411347,91 | 620,00 | 1689575,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1196 | 501 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 16 | 7213769,59 | 3654632,20 | 740772,10 | 1107760,98 | 1117056,91 |  | 689042,21 | 1176,00 | 3204744,06 |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  |  |  |
| 1197 | 502 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 19 | 916672,80 | 916672,80 |  |  |  | 916672,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1198 | 503 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 22 | 1793231,88 | 1120126,63 | 239199,41 | 139065,94 | 360703,88 | 158661,85 | 222495,55 | 247,00 | 673105,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1199 | 504 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 22а | 10261850,26 | 10261850,26 | 2191384,94 | 1274029,16 | 3304527,37 | 1453553,51 | 2038355,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 505 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 24а | 7180013,48 | 4029771,87 | 860544,75 | 500304,20 | 1297669,63 | 570802,43 | 800450,86 | 1156,00 | 3150241,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201 | 506 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 31 | 179129,57 | 179129,57 |  |  |  | 179129,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1202 | 507 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 36 | 3136476,80 | 2474229,23 | 780202,22 |  | 1176516,07 | 517510,94 |  |  |  |  |  | 165,00 | 354393,33 |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 1203 | 508 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 62 | 1541819,91 | 327825,46 |  | 51866,05 | 187245,94 |  | 88713,47 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1204 | 509 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 66 | 1332001,25 | 1095739,02 | 318701,97 |  | 480590,79 |  | 296446,26 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1205 | 510 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 7 | 211084,82 | 211084,82 |  |  |  | 211084,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1206 | 511 | г. Ижевск, ул. Совхозная, д. 115 | 551261,94 | 46841,77 | 46841,77 |  |  |  |  | 185,10 | 504420,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1207 | 512 | г. Ижевск, ул. Совхозная, д. 117 | 562334,63 | 47286,47 | 47286,47 |  |  |  |  | 189,00 | 515048,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1208 | 513 | г. Ижевск, ул. Совхозная, д. 119 | 501686,43 | 47953,54 | 47953,54 |  |  |  |  | 166,50 | 453732,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1209 | 514 | г. Ижевск, ул. Совхозная, д. 123 | 562924,54 | 48966,45 | 48966,45 |  |  |  |  | 188,60 | 513958,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | 515 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 1 | 1781498,63 | 654115,44 | 122539,69 | 71242,21 | 257197,42 | 81281,02 | 121855,10 | 413,70 | 1127383,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | 516 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 11 | 2150600,14 | 863524,77 | 184723,61 | 107394,78 | 387714,75 |  | 183691,63 | 472,30 | 1287075,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1212 | 517 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 13 | 1564509,71 | 444756,86 |  | 70366,07 | 254034,31 |  | 120356,48 | 410,90 | 1119752,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1213 | 518 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 15 | 1674429,05 | 563941,63 | 120637,36 | 70136,23 | 253204,65 |  | 119963,39 | 407,50 | 1110487,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1214 | 519 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 27 | 1101607,43 | 390622,97 | 73177,94 | 42544,24 | 153592,50 | 48539,17 | 72769,12 | 260,90 | 710984,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1215 | 520 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 3 | 1675651,63 | 555626,29 | 118858,56 | 69102,07 | 249471,13 |  | 118194,53 | 411,00 | 1120025,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1216 | 521 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 31 | 1025556,44 | 330650,21 | 70732,08 | 41122,29 | 148458,92 |  | 70336,92 | 255,00 | 694906,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1217 | 522 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 33 | 2820587,78 | 2112600,95 | 525586,50 | 305565,91 | 792565,01 |  | 488883,53 | 259,80 | 707986,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1218 | 523 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 5 | 1920046,77 | 798113,84 |  | 106963,86 | 386159,13 | 122036,23 | 182954,62 | 411,70 | 1121932,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1219 | 524 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 7 | 1703603,28 | 572949,94 | 122564,40 | 71256,58 | 257249,29 |  | 121879,67 | 414,90 | 1130653,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1220 | 525 | г. Ижевск, ул. Сороковой километр, д. 9 | 1928874,35 | 798221,01 |  | 106978,22 | 386210,97 | 122052,62 | 182979,20 | 414,90 | 1130653,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1221 | 526 | г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, д. 2 | 1380073,69 | 0,00 |  |  |  |  |  | 474,50 | 1293070,62 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1222 | 527 | г. Ижевск, ул. Союзная, д. 17 | 2643929,16 | 2643929,16 |  | 2643929,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1223 | 528 | г. Ижевск, ул. Союзная, д. 19а | 1062091,21 | 1062091,21 |  | 1062091,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1224 | 529 | г. Ижевск, ул. Союзная, д. 31 | 1311550,00 | 1311550,00 |  | 1311550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1225 | 530 | г. Ижевск, ул. Спортивная, д. 13 | 1981849,82 | 659375,40 | 179164,85 | 104163,01 | 376047,54 |  |  | 435,12 | 1185755,31 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1226 | 531 | г. Ижевск, ул. Стадионная, д. 25 | 2446169,01 | 711676,17 | 154903,98 | 231645,60 | 325126,59 |  |  | 511,00 | 1392537,59 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1227 | 532 | г. Ижевск, ул. Степана Разина, д. 48 | 2695444,51 | 2695444,51 |  | 1661789,26 |  |  | 1033655,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1228 | 533 | г. Ижевск, ул. Степана Разина, д. 59 | 2017088,97 | 2017088,97 |  | 1243571,07 |  |  | 773517,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1229 | 534 | г. Ижевск, ул. Степана Разина, д. 65 | 2392781,03 | 2392781,03 |  | 1553170,75 |  |  | 839610,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1230 | 535 | г. Ижевск, ул. Степная, д. 20 | 603745,44 | 80923,82 | 26113,79 |  | 54810,03 |  |  | 112,00 | 305213,72 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1231 | 536 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 28а | 9818775,17 | 4057804,92 | 1617968,43 |  | 2439836,49 |  |  | 2000,00 | 5450245,00 |  |  |  |  | 250,00 | 310725,25 |  |  |
| 1232 | 537 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 32 | 5105021,06 | 2174819,88 | 867165,87 |  | 1307654,01 |  |  | 1000,00 | 2725122,50 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1233 | 538 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 34 | 9931543,64 | 4170573,39 | 1662932,60 |  | 2507640,79 |  |  | 2000,00 | 5450245,00 |  |  |  |  | 250,00 | 310725,25 |  |  |
| 1234 | 539 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 36 | 7234111,77 | 4031398,34 | 1006999,43 | 1505881,04 | 1518517,87 |  |  | 1100,00 | 2997634,75 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1235 | 540 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 36а | 6148594,27 | 3218393,09 | 803919,56 | 1202192,57 | 1212280,96 |  |  | 1000,00 | 2725122,50 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1236 | 541 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 46 | 19939454,21 | 8721802,49 |  | 8721802,49 |  |  |  |  |  | 6,00 | 11217651,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1237 | 542 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 48 | 5054097,98 | 1623168,76 | 975870,41 |  |  | 647298,35 |  | 1259,00 | 3430929,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1238 | 543 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 52 | 7460321,42 | 3124057,47 | 1245655,34 |  | 1878402,13 |  |  | 1500,00 | 4087683,75 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 1239 | 544 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 54 | 9860792,88 | 2426249,79 |  |  | 2426249,79 |  |  | 2500,00 | 6812806,25 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
| 1240 | 545 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 185 | 7197276,69 | 3981496,20 | 1260478,70 | 1884937,46 |  | 836080,04 |  | 1258,00 | 3215780,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1241 | 546 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 201 | 8299742,12 | 5247474,81 | 937576,77 | 1402065,42 | 1413831,06 | 621898,05 | 872103,51 | 850,00 | 2316354,14 |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1242 | 547 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 205 | 1766971,87 | 1766971,87 |  | 1766971,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1243 | 548 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 214 | 3508530,73 | 3303452,05 | 825166,36 | 1233965,35 | 1244320,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1244 | 549 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 231 | 2800595,58 | 0,00 |  |  |  |  |  | 853,50 | 2325892,07 |  |  | 140,00 | 300697,37 | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 1245 | 550 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 233 | 8410643,93 | 5076067,69 | 1028888,59 | 1538614,37 | 1551525,90 |  | 957038,83 | 1113,30 | 3033878,87 |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 1246 | 551 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 235 | 4115181,03 | 3964832,33 | 803647,82 | 1201786,19 | 1211871,15 |  | 747527,17 |  |  |  |  | 70,00 | 150348,70 |  |  |  |  |
| 1247 | 552 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 251б | 9289329,95 | 4801775,23 | 1199431,19 | 1793646,20 | 1808697,84 |  |  | 1441,40 | 3927991,57 |  |  |  |  | 180,00 | 223722,18 | 180,00 | 335840,97 |
| 1248 | 553 | г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 2 | 700481,91 | 85823,65 | 27694,95 |  | 58128,70 |  |  | 145,70 | 397050,36 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1249 | 554 | г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 4 | 723741,90 | 75564,63 | 24384,40 |  | 51180,23 |  |  | 158,00 | 430569,37 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1250 | 555 | г. Ижевск, ул. Ухтомского, д. 7 | 471492,36 | 88197,00 | 28460,83 |  | 59736,17 |  |  | 60,80 | 165687,46 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1251 | 556 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 27 | 10102279,15 | 4156818,11 | 1657447,96 |  | 2499370,15 |  |  | 2067,70 | 5634735,79 |  |  |  |  | 250,00 | 310725,25 |  |  |
| 1252 | 557 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 29 | 7518542,70 | 3042207,44 | 1213019,28 |  | 1829188,16 |  |  | 1551,40 | 4227755,06 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 1253 | 558 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 31 | 9834238,48 | 4980201,24 | 1244000,07 | 1860295,12 | 1875906,05 |  |  | 1690,00 | 4605457,04 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 1254 | 559 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 41 | 1178305,61 | 973226,93 | 973226,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1255 | 560 | г. Ижевск, ул. Халтурина, д. 38 | 1134891,76 | 123261,43 | 39775,97 |  | 83485,46 |  |  | 183,00 | 498697,41 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1256 | 561 | г. Ижевск, ул. Халтурина, д. 46 | 1019362,39 | 84729,96 |  |  | 84729,96 |  |  | 230,00 | 626778,19 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 1257 | 562 | г. Ижевск, ул. Циолковского, д. 15 | 1907158,98 | 682216,40 | 122070,28 | 182545,60 | 256212,20 |  | 121388,32 | 449,50 | 1224942,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1258 | 563 | г. Ижевск, ул. Циолковского, д. 20 | 3450408,86 | 1283936,48 | 229737,19 | 343552,21 | 482193,33 |  | 228453,75 | 795,00 | 2166472,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1259 | 564 | г. Ижевск, ул. Чайковского, д. 76 | 5404336,80 | 1294242,18 |  |  | 1294242,18 |  |  | 1320,00 | 3597161,70 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1260 | 565 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 34 | 793464,70 | 78167,66 | 25224,41 |  | 52943,25 |  |  | 137,00 | 373341,79 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1261 | 566 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 44 | 2984707,90 | 846624,40 |  | 275905,79 | 387248,06 |  | 183470,55 | 659,10 | 1796128,25 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1262 | 567 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 46 | 1832917,38 | 0,00 |  |  |  |  |  | 672,60 | 1832917,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1263 | 568 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 50 | 182771,87 | 182771,87 | 182771,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1264 | 569 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 52 | 217607,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1265 | 570 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 54 | 2740099,85 | 853823,57 | 182648,37 | 106188,24 | 383358,98 |  | 181627,98 | 480,00 | 1308058,80 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1266 | 571 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 54а | 1895629,73 | 586256,00 | 104899,91 | 156868,77 | 220173,45 |  | 104313,87 | 355,00 | 967418,48 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1267 | 572 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 56 | 2188717,93 | 456343,82 | 123997,31 | 72089,66 | 260256,85 |  |  | 476,00 | 1297158,31 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1268 | 573 | г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, д. 60а | 3297067,39 | 1467195,24 | 313859,68 | 182471,99 | 658757,28 |  | 312106,29 | 546,00 | 1487916,90 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1269 | 574 | г. Ижевск, ул. Чуровская, д. 3 | 656614,69 | 99374,77 | 32067,85 |  | 67306,92 |  |  | 79,00 | 215284,67 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1270 | 575 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 17 | 3864195,81 | 3659117,13 | 914007,64 | 1366819,82 | 1378289,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1271 | 576 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 19 | 5726888,29 | 2573227,05 | 1026022,75 |  | 1547204,30 |  |  | 1082,00 | 2948582,56 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 |  |  |
| 1272 | 577 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 25а | 2588778,01 | 2588778,01 |  | 2588778,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1273 | 578 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 3 | 1041287,66 | 354556,79 | 75846,13 | 44095,48 | 159192,76 |  | 75422,42 | 252,00 | 686730,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1274 | 579 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 37 | 1282289,48 | 1282289,48 |  | 1282289,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1275 | 580 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 42 | 2267451,70 | 2267451,70 |  | 2267451,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1276 | 581 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 47 | 7812701,34 | 4104984,26 | 1025380,39 | 1533368,19 | 1546235,68 |  |  | 1247,60 | 3399862,84 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 1277 | 582 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 5 | 1973945,66 | 284771,61 | 77377,87 | 44986,02 | 162407,72 |  |  | 540,00 | 1471566,15 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1278 | 583 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 55 | 6515007,93 | 2583408,84 | 1035262,61 | 1548146,23 |  |  |  | 1254,50 | 3418666,17 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1279 | 584 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 66 | 4467109,64 | 4156384,39 | 1657275,02 |  | 2499109,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 | 310725,25 |  |  |
| 1280 | 585 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 68 | 7611285,76 | 3091348,54 | 1238811,90 | 1852536,64 |  |  |  | 1567,40 | 4271357,02 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 |  |  |
| 1281 | 586 | г. Ижевск, ул. Энгельса, д. 31 | 990777,69 | 239045,78 |  | 51851,68 | 187194,10 |  |  | 196,00 | 534124,01 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1282 | 587 | г. Ижевск, ул. Энгельса, д. 33 | 1131396,75 | 99379,13 | 27003,21 | 15699,15 | 56676,77 |  |  | 219,00 | 596801,82 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1283 | 588 | г. Ижевск, ул. Ялтинская, д. 48 | 834611,07 | 119586,55 | 38590,11 |  | 80996,44 |  |  | 136,90 | 373069,27 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1284 | 589 | г. Ижевск, ул. Ялтинская, д. 55 | 2212445,75 | 2212445,75 |  | 1364011,97 |  |  | 848433,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1285 | 590 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 102 | 584181,77 | 378945,63 |  |  |  |  | 378945,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1286 | 591 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 124 | 506739,26 | 506739,26 |  |  |  |  | 506739,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1287 | 592 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 126 | 855373,61 | 554676,24 |  |  |  |  | 554676,24 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 1288 | 593 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 128 | 584826,43 | 584826,43 |  |  |  |  | 584826,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1289 | 594 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 132 | 2746633,40 | 2445936,03 |  | 929870,47 | 937673,62 |  | 578391,94 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 1290 | 595 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 136б | 989209,43 | 421103,43 | 91657,70 | 137066,21 | 192379,52 |  |  | 158,30 | 431386,89 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1291 | 596 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 166 | 6838389,62 | 3284829,88 | 665815,39 | 995669,65 | 1004024,96 |  | 619319,88 | 1304,00 | 3553559,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1292 | 597 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 166а | 4793138,02 | 2832858,49 | 707617,22 | 1058180,70 | 1067060,57 |  |  | 687,41 | 1873276,46 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1293 | 598 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 166б | 6407369,12 | 3973805,51 | 1079945,98 | 2893859,53 |  |  |  | 952,00 | 2433563,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1294 | 599 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 54 | 2452921,83 | 1939988,91 | 773531,72 |  | 1166457,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1295 | 600 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 58 | 3648838,64 | 3135905,72 | 783315,12 | 1171380,40 | 1181210,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1296 | 601 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 68 | 1913363,95 | 1571408,70 |  | 597401,79 | 602414,97 |  | 371591,94 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1297 | 602 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 92 | 2707580,19 | 2194647,27 | 875071,64 |  | 1319575,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1298 | 603 | мкр. Липовая роща, ул. Лесной хутор, д. 7 | 1391900,02 | 311981,60 | 100675,24 |  | 211306,36 |  |  | 270,80 | 737963,17 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1299 | 604 | мкр. Медведево, д. 14 | 492272,05 | 56654,35 | 18282,14 |  | 38372,21 |  |  | 80,00 | 218009,80 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1300 | 605 | мкр. Медведево, д. 4 | 702511,40 | 88043,90 | 28411,42 |  | 59632,48 |  |  | 100,00 | 272512,25 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1301 | 606 | мкр. Медведево, д. 6 | 585820,04 | 95699,89 | 30881,99 |  | 64817,90 |  |  | 100,00 | 272512,25 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1302 | 607 | мкр. Новые Парники, ул. 2-я Живсовхозная, д. 15 | 665398,44 | 72731,92 | 23470,31 |  | 49261,61 |  |  | 92,00 | 250711,27 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1303 | 608 | мкр. Новые Парники, ул. 2-я Живсовхозная, д. 15а | 738664,08 | 70511,67 | 22753,84 |  | 47757,83 |  |  | 119,70 | 326197,16 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Камбарский район" | 96009965,70 | 29344648,28 | 7237875,11 | 3965708,72 | 12300062,41 | 1525803,52 | 4315198,52 | 18720,20 | 51014838,26 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 386610,93 | 4670,00 | 5804347,67 | 5070,00 | 9459520,56 |
| 1304 | 1 | г. Камбарка, пер. Пионерский, д. 21 | 533393,01 | 191437,76 | 121057,33 | 70380,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1305 | 2 | г. Камбарка, пер. Пионерский, д. 21а | 511006,50 | 169051,25 | 106901,03 | 62150,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1306 | 3 | г. Камбарка, пер. Уральский, д. 10 | 1970732,92 | 642937,34 | 137535,96 | 79960,78 | 288673,00 |  | 136767,60 | 361,76 | 985840,33 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1307 | 4 | г. Камбарка, пер. Уральский, д. 6 | 2718239,02 | 650790,70 | 139215,94 | 80937,48 | 292199,08 |  | 138438,20 | 633,18 | 1725493,07 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1308 | 5 | г. Камбарка, пер. Уральский, д. 8 | 1423251,56 | 475937,62 | 101811,69 | 59191,36 | 213691,66 |  | 101242,91 | 267,77 | 729706,04 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1309 | 6 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 10 | 1103386,16 | 761430,91 | 162883,90 | 94697,56 | 341875,53 |  | 161973,92 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1310 | 7 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 11 | 2374778,23 | 802430,17 | 171654,38 | 99796,56 | 360283,81 |  | 170695,42 | 451,50 | 1230392,81 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1311 | 8 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 12 | 2422344,20 | 705837,17 | 191789,41 | 111502,69 | 402545,07 |  |  | 504,40 | 1374551,78 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1312 | 9 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 14 | 2184293,14 | 453070,45 | 96919,99 | 56347,42 | 203424,51 |  | 96378,53 | 509,80 | 1389267,44 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1313 | 10 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 27 | 1301668,29 | 235947,75 | 50473,49 | 29344,34 | 105938,38 |  | 50191,54 | 265,59 | 723765,29 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1314 | 11 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 28 | 2050906,47 | 397288,39 | 84987,20 | 49409,93 | 178378,85 |  | 84512,41 | 447,10 | 1218402,28 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1315 | 12 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 5 | 2076521,59 | 426507,54 | 91237,70 | 53043,86 | 191497,99 |  | 90727,99 | 480,00 | 1308058,80 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1316 | 13 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 6 | 2883052,07 | 1003037,69 | 214567,95 | 124745,69 | 450354,78 |  | 213369,27 | 564,40 | 1538059,13 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1317 | 14 | г. Камбарка, ул. В/б 136, д. 7 | 2852898,21 | 991142,13 | 212023,29 | 123266,27 | 445013,77 |  | 210838,80 | 557,70 | 1519800,83 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1318 | 15 | г. Камбарка, ул. Восточная, д. 2 | 1561842,06 | 203627,25 | 128765,48 | 74861,77 |  |  |  | 338,70 | 922999,01 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1319 | 16 | г. Камбарка, ул. Интернациональная, д. 18 | 670447,37 | 452839,47 | 96870,58 | 56318,69 | 203320,79 |  | 96329,41 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1320 | 17 | г. Камбарка, ул. Интернациональная, д. 20 | 1950609,98 | 634968,47 | 135831,28 | 78969,71 | 285095,04 |  | 135072,44 | 357,30 | 973686,26 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1321 | 18 | г. Камбарка, ул. К. Маркса, д. 53а | 312864,61 | 312864,61 | 66927,41 | 38910,32 | 140473,36 |  | 66553,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1322 | 19 | г. Камбарка, ул. Нагорная, д. 22 | 846215,59 | 504260,34 | 137017,14 | 79659,14 | 287584,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1323 | 20 | г. Камбарка, ул. Нагорная, д. 24 | 976877,69 | 299814,15 | 64135,70 | 37287,25 | 134613,81 |  | 63777,39 | 168,60 | 459455,64 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1324 | 21 | г. Камбарка, ул. Нагорная, д. 26 | 1986228,32 | 649058,33 | 138845,35 | 80722,03 | 291421,27 |  | 138069,68 | 365,20 | 995214,74 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1325 | 22 | г. Камбарка, ул. Н. Манохина, д. 205а | 35180,74 | 35180,74 | 35180,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1326 | 23 | г. Камбарка, ул. Первомайская, д. 122 | 1947875,54 | 544812,09 | 148035,83 | 86065,18 | 310711,08 |  |  | 389,38 | 1061108,20 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1327 | 24 | г. Камбарка, ул. Первомайская, д. 287 | 7589449,99 | 1697830,37 | 363196,73 | 211155,60 | 762310,35 |  | 361167,69 | 1911,00 | 5207709,09 |  |  |  |  | 220,00 | 273438,22 | 220,00 | 410472,31 |
| 1328 | 25 | г. Камбарка, ул. Пролетарская, д. 43а | 136719,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1329 | 26 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 14 | 612450,97 | 394843,07 | 73968,50 | 43003,86 | 155251,84 | 49063,59 | 73555,28 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1330 | 27 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 15 | 569963,39 | 569963,39 | 101984,63 | 152509,24 | 214054,63 |  | 101414,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1331 | 28 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 21 | 432001,68 | 214393,78 | 95511,78 | 55528,70 |  | 63353,30 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1332 | 29 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 23 | 1686302,62 | 530680,29 | 113522,15 | 65999,59 | 238270,61 |  | 112887,94 | 298,58 | 813667,08 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1333 | 30 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 32 | 554138,61 | 212183,36 | 134176,01 | 78007,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1334 | 31 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 34 | 1689991,67 | 356364,35 | 138351,26 | 80434,76 |  |  | 137578,33 | 363,90 | 991672,07 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1335 | 32 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 36 | 1709507,64 | 361518,90 | 140352,39 | 81598,21 |  |  | 139568,30 | 369,17 | 1006033,49 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1336 | 33 | г. Камбарка, ул. Советская, д. 38 | 1639440,96 | 556177,52 | 151124,02 | 87860,63 | 317192,87 |  |  | 397,51 | 1083263,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1337 | 34 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 11 | 1122041,94 | 0,00 |  |  |  |  |  | 411,74 | 1122041,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1338 | 35 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 12 | 1540498,45 | 187747,65 |  |  |  | 187747,65 |  | 496,40 | 1352750,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1339 | 36 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 13 | 1292991,68 | 157596,65 |  |  |  | 157596,65 |  | 416,64 | 1135395,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1340 | 37 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 25 | 2056037,44 | 646760,72 | 148900,54 | 86567,93 | 312525,98 | 98766,27 |  | 391,66 | 1067321,47 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1341 | 38 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 26 | 104223,24 | 104223,24 |  |  |  | 104223,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1342 | 39 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 27 | 2016299,94 | 683353,61 | 157325,14 | 91465,82 | 330208,32 | 104354,33 |  | 413,82 | 1127710,19 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1343 | 40 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 9 | 1306614,49 | 0,00 |  |  |  |  |  | 479,47 | 1306614,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1344 | 41 | г. Камбарка, ул. Ю. Курягина, д. 21 | 1681849,26 | 578031,52 | 123651,43 | 71888,58 | 259530,88 |  | 122960,63 | 325,20 | 886209,84 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1345 | 42 | п. Борок, ул. Ленина, д. 18 | 2393516,24 | 875670,63 | 164045,05 | 95372,65 | 344312,68 | 108811,66 | 163128,59 | 431,50 | 1175890,36 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1346 | 43 | п. Борок, ул. Ленина, д. 20 | 2465626,66 | 1076324,80 | 247796,98 | 144064,39 | 520098,82 | 164364,61 |  | 434,50 | 1184065,72 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1347 | 44 | п. Борок, ул. Ленина, д. 23 | 112580,76 | 112580,76 |  |  |  | 112580,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1348 | 45 | п. Борок, ул. Ленина, д. 25 | 1205756,89 | 863801,64 | 161821,54 | 94079,95 | 339645,79 | 107336,83 | 160917,53 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1349 | 46 | п. Борок, ул. Ленина, д. 5 | 147157,96 | 147157,96 |  |  |  | 147157,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1350 | 47 | с. Ершовка, ул. Восточная, д. 1 | 1133067,27 | 791112,02 | 169233,22 | 98388,94 | 355202,08 |  | 168287,78 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1351 | 48 | с. Ершовка, ул. Восточная, д. 2 | 526107,61 | 158151,01 | 100008,18 | 58142,83 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 150348,70 | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1352 | 49 | с. Ершовка, ул. Восточная, д. 4 | 1349816,62 | 446949,42 | 95610,60 | 55586,16 | 200676,21 |  | 95076,45 | 251,46 | 685259,30 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1353 | 50 | с. Ершовка, ул. Восточная, д. 5 | 664557,32 | 446949,42 | 95610,60 | 55586,16 | 200676,21 |  | 95076,45 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1354 | 51 | с. Кама, ул. Гагарина, д. 6 | 1009145,64 | 667190,39 | 142724,13 | 82977,07 | 299562,40 |  | 141926,79 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1355 | 52 | с. Кама, ул. Гагарина, д. 8 | 2340160,38 | 668345,35 | 142971,19 | 83120,72 | 300080,96 |  | 142172,48 | 488,00 | 1329859,78 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1356 | 53 | с. Кама, ул. Короленко, д. 8 | 134719,54 | 134719,54 | 134719,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1357 | 54 | с. Кама, ул. Короленко, д. 9 | 1405677,76 | 125973,76 | 125973,76 |  |  |  |  | 309,89 | 844488,20 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1358 | 55 | с. Кама, ул. Речников, д. 1 | 1569647,06 | 508968,00 | 108877,48 | 63299,29 | 228521,99 |  | 108269,24 | 263,74 | 718723,81 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1359 | 56 | с. Кама, ул. Речников, д. 16 | 1041020,70 | 341529,39 | 73059,33 | 42475,29 | 153343,59 |  | 72651,18 | 176,83 | 481883,41 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1360 | 57 | с. Кама, ул. Речников, д. 1б | 461201,77 | 330596,94 | 89829,49 | 52225,14 | 188542,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 1361 | 58 | с. Кама, ул. Речников, д. 7 | 2387479,84 | 0,00 |  |  |  |  |  | 876,10 | 2387479,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1362 | 59 | с. Камское, ул. Пушкина, д. 10 | 1995579,13 | 607367,31 | 165033,26 | 95947,19 | 346386,86 |  |  | 434,10 | 1182975,68 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1363 | 60 | с. Камское, ул. Пушкина, д. 9 | 2306524,35 | 712838,28 | 193691,74 | 112608,67 | 406537,87 |  |  | 509,50 | 1388449,93 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1364 | 61 | с. Камское, ул. Советская, д. 13а | 120446,67 | 120446,67 |  |  |  | 120446,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1365 | 62 | с. Камское, ул. Советская, д. 15 | 2175187,24 | 621915,03 | 168986,16 | 98245,32 | 354683,55 |  |  | 444,50 | 1211316,96 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1366 | 63 | с. Камское, ул. Советская, д. 17 | 2089204,14 | 673508,88 | 164539,17 |  | 345349,77 |  | 163619,94 | 432,80 | 1179433,03 |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1367 | 64 | ст. Армязь, ул. Вокзальная, д. 32 | 1387621,23 | 116610,34 | 116610,34 |  |  |  |  | 306,70 | 835795,09 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1368 | 65 | с. Шолья, ул. Лесная, д. 10 | 566280,46 | 0,00 |  |  |  |  |  | 207,80 | 566280,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1369 | 66 | с. Шолья, ул. Лесная, д. 8 | 586746,11 | 0,00 |  |  |  |  |  | 215,31 | 586746,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Каракулинский район" | 19169734,95 | 6759041,08 | 1766201,91 | 1272018,33 | 3011698,92 | 518231,98 | 190889,94 | 2122,00 | 5782709,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1850,00 | 2299366,85 | 2320,00 | 4328617,03 |
| 1370 | 1 | с. Каракулино, пер. Октябрьский, д. 2 | 606332,13 | 56259,27 | 35576,04 | 20683,23 |  |  |  | 122,00 | 332464,96 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1371 | 2 | с. Каракулино, пер. Октябрьский, д. 5 | 244467,36 | 26859,46 |  | 26859,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1372 | 3 | с. Каракулино, пер. Свободы, д. 6 | 385610,34 | 385610,34 | 243844,08 | 141766,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1373 | 4 | с. Каракулино, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 675036,73 | 26859,46 |  | 26859,46 |  |  |  | 158,00 | 430569,37 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1374 | 5 | с. Каракулино, ул. 60 лет Октября, д. 20 | 622824,57 | 23699,52 |  | 23699,52 |  |  |  | 140,00 | 381517,15 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1375 | 6 | с. Каракулино, ул. 60 лет Октября, д. 22 | 596984,64 | 55087,17 | 34834,86 | 20252,31 |  |  |  | 119,00 | 324289,57 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1376 | 7 | с. Каракулино, ул. Девятьярова, д. 1 | 307081,80 | 307081,80 | 194185,86 | 112895,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1377 | 8 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 18 | 644366,87 | 302411,62 | 97587,05 |  | 204824,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1378 | 9 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 20 | 845192,84 | 72668,22 | 45952,38 | 26715,84 |  |  |  | 158,00 | 430569,37 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1379 | 10 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 24 | 619955,82 | 23555,90 |  | 23555,90 |  |  |  | 139,00 | 378792,02 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1380 | 11 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 26 | 130604,83 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 1381 | 12 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 27 | 788299,47 | 446344,22 | 144033,52 |  | 302310,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1382 | 13 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 29 | 611509,67 | 269554,42 |  |  | 204824,57 | 64729,85 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1383 | 14 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 31 | 910637,39 | 705401,25 |  | 111603,24 | 402908,07 |  | 190889,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1384 | 15 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 32 | 507889,51 | 507889,51 |  | 110166,89 | 397722,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1385 | 16 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 33 | 719085,24 | 513849,10 |  | 111459,59 | 402389,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1386 | 17 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 34 | 148141,18 | 148141,18 |  |  |  | 148141,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1387 | 18 | с. Каракулино, ул. Каманина, д. 35 | 556199,90 | 350963,76 | 95363,54 | 55442,54 | 200157,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1388 | 19 | с. Каракулино, ул. Кирова, д. 7 | 525546,75 | 0,00 |  |  |  |  |  | 113,00 | 307938,85 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1389 | 20 | с. Каракулино, ул. Кирова, д. 9 | 608480,79 | 22981,36 |  | 22981,36 |  |  |  | 135,00 | 367891,53 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1390 | 21 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 19 | 191627,60 | 61022,77 | 61022,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 1391 | 22 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 21 | 426731,39 | 209123,49 | 56822,84 | 33035,72 | 119264,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1392 | 23 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 33 | 676296,57 | 44470,05 | 44470,05 |  |  |  |  | 152,00 | 414218,62 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1393 | 24 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 42 | 942623,69 | 737387,55 | 200362,24 | 116486,77 | 420538,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1394 | 25 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 44 | 140930,78 | 140930,78 |  |  |  | 140930,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1395 | 26 | с. Каракулино, ул. Кирьянова, д. 46 | 130508,45 | 130508,45 |  |  |  | 130508,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1396 | 27 | с. Каракулино, ул. К. Маркса, д. 95 | 458840,95 | 23223,25 | 23223,25 |  |  |  |  | 80,00 | 218009,80 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1397 | 28 | с. Каракулино, ул. М. Горького, д. 31 | 516300,56 | 28905,54 | 28905,54 |  |  |  |  | 99,00 | 269787,12 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1398 | 29 | с. Каракулино, ул. Пионерская, д. 22 | 537957,01 | 401237,90 | 253726,30 | 147511,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1399 | 30 | с. Каракулино, ул. Пушкина, д. 13 | 33921,72 | 33921,72 |  |  |  | 33921,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1400 | 31 | с. Каракулино, ул. Пушкина, д. 43 | 341955,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1401 | 32 | с. Каракулино, ул. Раскольникова, д. 31 | 612954,40 | 57431,31 | 36317,19 | 21114,12 |  |  |  | 124,00 | 337915,19 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1402 | 33 | с. Каракулино, ул. Сивкова, д. 3 | 886349,85 | 189120,39 | 51387,61 | 29875,78 | 107857,00 |  |  | 176,00 | 479621,56 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1403 | 34 | с. Каракулино, ул. Сивкова, д. 4 | 1087153,75 | 245492,79 | 66705,06 | 38781,06 | 140006,67 |  |  | 229,00 | 624053,06 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1404 | 35 | с. Каракулино, ул. Сивкова, д. 5 | 893618,56 | 190938,84 | 51881,73 | 30163,05 | 108894,06 |  |  | 178,00 | 485071,82 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1405 | 36 | с. Каракулино, ул. Юбилейная, д. 16 | 237716,59 | 20108,69 |  | 20108,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
|  |  | ### МО "Кезский район" | 24383397,23 | 8634975,73 | 3299215,35 | 1466314,83 | 3755009,84 | 0,00 | 114435,71 | 1084,79 | 2956185,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4115,00 | 5114537,81 | 4115,00 | 7677698,00 |
| 1406 | 1 | д. Озон, ул. Сосновая, д. 2 | 297583,38 | 0,00 |  |  |  |  |  | 109,20 | 297583,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1407 | 2 | п. Кез, ул. Азина, д. 14 | 512932,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1408 | 3 | п. Кез, ул. Азина, д. 20 | 512932,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1409 | 4 | п. Кез, ул. Б.-Городок, д. 1 | 820284,15 | 478328,90 | 191683,18 | 286645,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1410 | 5 | п. Кез, ул. Б.-Городок, д. 2 | 531200,00 | 189244,75 | 189244,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1411 | 6 | п. Кез, ул. Б.-Городок, д. 3 | 942950,45 | 600995,20 | 193938,80 |  | 407056,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1412 | 7 | п. Кез, ул. Б.-Городок, д. 9 | 682518,66 | 247302,86 | 247302,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1413 | 8 | п. Кез, ул. Железнодорожная, д. 13 | 466619,60 | 124664,35 | 124664,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1414 | 9 | п. Кез, ул. Железнодорожная, д. 4 | 181340,20 | 181340,20 |  | 66904,49 |  |  | 114435,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1415 | 10 | п. Кез, ул. Комсомольская, д. 26 | 808720,93 | 50281,71 | 31796,08 | 18485,63 |  |  |  | 90,09 | 245506,30 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1416 | 11 | п. Кез, ул. Комсомольская, д. 36 | 233406,73 | 0,00 |  |  |  |  |  | 85,65 | 233406,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1417 | 12 | п. Кез, ул. Ленина, д. 112 | 554957,11 | 42024,19 | 42024,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1418 | 13 | п. Кез, ул. Ленина, д. 17 | 512932,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1419 | 14 | п. Кез, ул. Ленина, д. 54 | 666875,48 | 324920,23 | 104850,49 |  | 220069,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1420 | 15 | п. Кез, ул. Ленина, д. 90 | 416911,99 | 74956,74 | 74956,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1421 | 16 | п. Кез, ул. Ленина, д. 92 | 716762,04 | 23371,49 | 23371,49 |  |  |  |  | 66,22 | 180457,63 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1422 | 17 | п. Кез, ул. Ленина, д. 94 | 249996,93 | 32389,03 | 32389,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1423 | 18 | п. Кез, ул. Ленина, д. 98 | 512932,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1424 | 19 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 4 | 512932,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1425 | 20 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 57 | 433968,89 | 216360,99 | 58789,40 | 34179,04 | 123392,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1426 | 21 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 63 | 435215,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1427 | 22 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 67 | 1350812,92 | 915597,12 | 248785,19 | 144638,93 | 522173,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1428 | 23 | п. Кез, ул. Ломоносова, д. 72 | 323875,38 | 106267,48 | 67199,18 | 39068,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1429 | 24 | п. Кез, ул. Механизаторов, д. 26 | 582202,12 | 69269,20 | 43802,99 | 25466,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1430 | 25 | п. Кез, ул. Механизаторов, д. 4 | 904346,36 | 46140,40 | 29177,28 | 16963,12 |  |  |  | 126,70 | 345273,04 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1431 | 26 | п. Кез, ул. Мира, д. 19 | 441148,16 | 99192,91 | 99192,91 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1432 | 27 | п. Кез, ул. Некрасова, д. 6 | 1333537,54 | 898321,74 | 244091,14 | 141909,91 | 512320,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1433 | 28 | п. Кез, ул. Некрасова, д. 8 | 1326263,65 | 891047,85 | 242114,69 | 140760,83 | 508172,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1434 | 29 | п. Кез, ул. Новая, д. 20 | 303496,89 | 0,00 |  |  |  |  |  | 111,37 | 303496,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1435 | 30 | п. Кез, ул. Октябрьская, д. 36 | 535622,53 | 22689,61 | 22689,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1436 | 31 | п. Кез, ул. Октябрьская, д. 44 | 950630,62 | 44840,64 | 44840,64 |  |  |  |  | 127,05 | 346226,83 |  |  |  |  | 180,00 | 223722,18 | 180,00 | 335840,97 |
| 1437 | 32 | п. Кез, ул. Осипенко, д. 33 | 292110,75 | 49656,61 | 31400,79 | 18255,82 |  |  |  | 88,97 | 242454,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1438 | 33 | п. Кез, ул. Осипенко, д. 35 | 18705,40 | 18705,40 |  | 18705,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1439 | 34 | п. Кез, ул. Осипенко, д. 37 | 315596,43 | 0,00 |  |  |  |  |  | 115,81 | 315596,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1440 | 35 | п. Кез, ул. Осипенко, д. 41 | 759210,61 | 41866,24 | 26474,49 | 15391,75 |  |  |  | 75,01 | 204411,45 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1441 | 36 | п. Кез, ул. Осипенко, д. 9 | 717020,76 | 717020,76 | 194828,22 | 113269,37 | 408923,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1442 | 37 | п. Кез, ул. Пушкина, д. 5 | 1177176,22 | 835220,97 | 226945,45 | 131941,74 | 476333,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1443 | 38 | п. Кез, ул. Рабочая, д. 7 | 241772,87 | 0,00 |  |  |  |  |  | 88,72 | 241772,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1444 | 39 | с. Кузьма, ул. Железнодорожная, д. 20 | 539170,24 | 26237,32 | 26237,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1445 | 40 | с. Поломское, ул. Советская, д. 17 | 255745,21 | 255745,21 | 161722,72 | 94022,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1446 | 41 | с. Поломское, ул. Советская, д. 28 | 490349,09 | 490349,09 | 133237,21 | 77461,54 | 279650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1447 | 42 | с. Поломское, ул. Советская, д. 3 | 520626,54 | 520626,54 | 141464,16 | 82244,54 | 296917,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Кизнерский район" | 15083639,27 | 7424333,56 | 3539049,58 | 1828741,65 | 2056542,33 | 0,00 | 0,00 | 1216,00 | 3313748,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 2237221,80 | 1130,00 | 2108334,92 |
| 1448 | 1 | д. Лака-Тыжма, ул. Совхозная, д. 4 | 874046,57 | 532091,32 | 171703,79 |  | 360387,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1449 | 2 | п. Кизнер, ул. Ворошилова, д. 13 | 374280,35 | 374280,35 | 236679,46 | 137600,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1450 | 3 | п. Кизнер, ул. Ворошилова, д. 17 | 322709,36 | 322709,36 | 204068,08 | 118641,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1451 | 4 | п. Кизнер, ул. Карла Маркса, д. 16 | 802061,69 | 366845,89 |  | 79572,95 | 287272,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1452 | 5 | п. Кизнер, ул. Красная, д. 13 | 354914,81 | 218195,70 | 70410,90 |  | 147784,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1453 | 6 | п. Кизнер, ул. Савина, д. 11 | 698263,87 | 356308,62 | 225314,88 | 130993,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1454 | 7 | п. Кизнер, ул. Савина, д. 15 | 319583,83 | 319583,83 | 202091,63 | 117492,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1455 | 8 | п. Кизнер, ул. Савина, д. 5 | 443495,17 | 101539,92 | 101539,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1456 | 9 | п. Кизнер, ул. Савина, д. 9 | 958080,65 | 752844,51 | 204562,20 | 118928,55 | 429353,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1457 | 10 | п. Кизнер, ул. Сосновая, д. 23 | 1558801,04 | 186749,47 | 186749,47 |  |  |  |  | 378,00 | 1030096,32 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1458 | 11 | п. Кизнер, ул. Спортивная, д. 41 | 752928,34 | 410973,09 | 111669,23 | 64922,33 | 234381,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1459 | 12 | п. Кизнер, ул. Спортивная, д. 44 | 1327913,73 | 394606,89 | 107222,21 | 62336,93 | 225047,75 |  |  | 217,00 | 591351,59 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1460 | 13 | п. Кизнер, ул. Труда, д. 41 | 318389,63 | 181670,52 | 114880,95 | 66789,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1461 | 14 | п. Кизнер, ул. Труда, д. 44 | 181670,52 | 181670,52 | 114880,95 | 66789,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1462 | 15 | п. Кизнер, ул. Удмуртская, д. 39 | 513515,13 | 339508,99 | 214691,48 | 124817,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 1463 | 16 | п. Кизнер, ул. Удмуртская, д. 40 | 1973103,14 | 652828,92 | 177386,05 | 103128,85 | 372314,02 |  |  | 359,00 | 978318,97 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1464 | 17 | п. Кизнер, ул. Южная, д. 35 | 533440,29 | 359434,15 | 227291,33 | 132142,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 1465 | 18 | с. Кизнер, ул. Крылова, д. 2 | 713982,11 | 0,00 |  |  |  |  |  | 262,00 | 713982,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1466 | 19 | с. Кизнер, ул. Крылова, д. 6 | 640489,16 | 466483,02 | 294984,63 | 171498,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 1467 | 20 | с. Кизнер, ул. Мелиораторов, д. 11 | 797889,67 | 455934,42 | 288314,13 | 167620,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1468 | 21 | с. Кизнер, ул. Мелиораторов, д. 13 | 624080,21 | 450074,07 | 284608,29 | 165465,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
|  |  | ### МО "Киясовский район" | 4501233,53 | 1749513,27 | 311290,32 | 463361,74 | 974861,21 | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 1520618,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 410157,33 | 440,00 | 820944,56 |
| 1469 | 1 | с. Киясово, пер. Северный, д. 9 | 147367,98 | 147367,98 |  | 147367,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1470 | 2 | с. Киясово, ул. Советская, д. 26 | 39528,94 | 39528,94 | 39528,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1471 | 3 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 37 | 556834,38 | 214879,13 | 135880,69 | 78998,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1472 | 4 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 39 | 420953,69 | 78998,44 |  | 78998,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1473 | 5 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 54 | 569433,34 | 364197,20 |  | 78998,44 | 285198,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1474 | 6 | с. Подгорное, ул. Ленина, д. 56 | 842033,14 | 500077,89 | 135880,69 | 78998,44 | 285198,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1475 | 7 | с. Подгорное, ул. Школьная, д. 3 | 404463,69 | 404463,69 |  |  | 404463,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1476 | 8 | с. Подгорное, ул. Школьная, д. 7 | 1520618,37 | 0,00 |  |  |  |  |  | 558,00 | 1520618,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Красногорский район" | 2200385,22 | 608583,04 | 157300,43 | 242309,71 | 208972,90 | 0,00 | 0,00 | 346,86 | 945235,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 310725,25 | 180,00 | 335840,97 |
| 1477 | 1 | с. Красногорское, д. 2 | 472617,98 | 0,00 |  |  |  |  |  | 173,43 | 472617,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1478 | 2 | с. Красногорское, пер. Комсомольский, д. 16 | 129270,15 | 129270,15 |  | 129270,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1479 | 3 | с. Красногорское, ул. Комсомольская, д. 24 | 708375,94 | 366420,69 | 99563,50 | 57884,29 | 208972,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1480 | 4 | с. Красногорское, ул. Комсомольская, д. 28 | 272763,17 | 55155,27 |  | 55155,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1481 | 5 | с. Красногорское, ул. Мира, д. 2 | 617357,98 | 57736,93 | 57736,93 |  |  |  |  | 173,43 | 472617,98 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
|  |  | ### МО "Город Можга" | 141516278,68 | 65605945,18 | 15449271,37 | 12965681,31 | 27612226,31 | 2561566,06 | 7017200,13 | 25195,40 | 68660551,65 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 708786,69 | 1765,00 | 2193720,28 | 2330,00 | 4347274,88 |
| 1482 | 1 | г. Можга, б-р. Свердловский, д. 69 | 1395765,00 | 256663,78 | 128691,36 |  |  |  | 127972,42 | 418,00 | 1139101,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1483 | 2 | г. Можга, б-р. Свердловский, д. 87 | 113400,21 | 113400,21 | 44025,34 | 25595,49 |  |  | 43779,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1484 | 3 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 1 | 851136,80 | 851136,80 |  |  | 851136,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1485 | 4 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 11 | 531973,47 | 531973,47 |  |  | 531973,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1486 | 5 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 2 | 1472647,55 | 1472647,55 | 400146,41 | 232637,45 | 839863,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1487 | 6 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 20 | 6664441,86 | 3200895,75 | 852970,02 | 495900,41 | 1286247,24 | 565778,08 |  | 1158,00 | 3155691,87 |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 1488 | 7 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 21 | 5917602,69 | 2803877,72 | 907596,55 | 527659,19 | 1368621,98 |  |  | 1142,60 | 3113724,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1489 | 8 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 24 | 4398604,57 | 1114831,95 | 704973,74 | 409858,21 |  |  |  | 1205,00 | 3283772,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1490 | 9 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 26 | 4402129,81 | 2004423,91 | 500683,28 | 748728,78 | 755011,85 |  |  | 800,00 | 2180098,00 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1491 | 10 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 30 | 5462144,53 | 1951576,86 | 869421,49 | 505464,97 |  | 576690,40 |  | 1100,00 | 2997634,75 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1492 | 11 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 4 | 1434768,87 | 1434768,87 | 389854,05 | 226653,66 | 818261,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1493 | 12 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 5 | 1472983,91 | 1472983,91 | 400237,80 | 232690,57 | 840055,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1494 | 13 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 8 | 540944,28 | 540944,28 |  |  | 540944,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1495 | 14 | г. Можга, п. Восточный, д. 1 | 666874,44 | 174717,33 | 56380,59 |  | 118336,74 |  |  | 180,60 | 492157,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1496 | 15 | г. Можга, п. Восточный, д. 13 | 603932,29 | 473327,46 | 90027,13 | 134627,85 | 188957,16 | 59715,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 1497 | 16 | г. Можга, п. Восточный, д. 16 | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1498 | 17 | г. Можга, п. Восточный, д. 17 | 252644,37 | 252644,37 | 101243,48 | 151400,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1499 | 18 | г. Можга, п. Восточный, д. 18 | 435215,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1500 | 19 | г. Можга, п. Восточный, д. 5 | 396061,65 | 396061,65 | 107617,51 | 62566,74 | 225877,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1501 | 20 | г. Можга, п. Восточный, д. 7 | 160565,49 | 160565,49 | 101535,00 | 59030,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1502 | 21 | г. Можга, п. Восточный, д. 8 | 579970,04 | 238014,79 | 54796,98 | 31857,91 | 115012,88 | 36347,02 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1503 | 22 | г. Можга, п. Восточный, д. 9 | 1293551,19 | 230753,40 | 102799,93 | 59765,90 |  | 68187,57 |  | 390,00 | 1062797,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1504 | 23 | г. Можга, пер. Базовый, д. 14 | 1016207,52 | 285874,69 | 92250,64 |  | 193624,05 |  |  | 268,00 | 730332,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1505 | 24 | г. Можга, пер. Базовый, д. 16 | 1916478,54 | 393135,07 | 126863,15 |  | 266271,92 |  |  | 559,00 | 1523343,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1506 | 25 | г. Можга, пер. Базовый, д. 20 | 2025576,42 | 502232,95 | 162068,60 |  | 340164,35 |  |  | 559,00 | 1523343,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1507 | 26 | г. Можга, пер. Дорожный, д. 1 | 940135,82 | 159115,71 | 43234,78 | 25135,87 | 90745,06 |  |  | 286,60 | 781020,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1508 | 27 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 1 | 163049,98 | 163049,98 |  |  |  |  | 163049,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1509 | 28 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 2 | 166641,76 | 166641,76 |  |  |  |  | 166641,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1510 | 29 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 3 | 162546,35 | 162546,35 |  |  |  |  | 162546,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1511 | 30 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 4 | 165437,94 | 165437,94 |  |  |  |  | 165437,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1512 | 31 | г. Можга, пер. Дубительский, д. 5 | 164914,65 | 164914,65 |  |  |  |  | 164914,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1513 | 32 | г. Можга, пер. Кооперативный, д. 8 | 225438,06 | 225438,06 | 48225,30 | 28037,27 | 101219,62 |  | 47955,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1514 | 33 | г. Можга, пер. Октябрьский, д. 6 | 949202,33 | 333324,63 | 90570,67 | 52656,03 | 190097,93 |  |  | 226,00 | 615877,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1515 | 34 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 10 | 601582,00 | 601582,00 | 107642,21 | 160969,66 | 225929,28 |  | 107040,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1516 | 35 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 15 | 3168499,95 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1162,70 | 3168499,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1517 | 36 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 3 | 842294,01 | 297269,51 | 64703,90 | 96759,14 | 135806,47 |  |  | 200,00 | 545024,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1518 | 37 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 5 | 449025,68 | 449025,68 | 97735,29 | 146154,70 | 205135,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519 | 38 | г. Можга, проезд Вокзальный, д. 3 | 546657,12 | 176585,48 | 37774,84 | 21961,57 | 79285,26 |  | 37563,81 | 135,80 | 370071,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1520 | 39 | г. Можга, проезд Вокзальный, д. 5 | 756450,39 | 113522,53 |  | 41883,54 |  |  | 71638,99 | 188,00 | 512323,03 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 1521 | 40 | г. Можга, проезд Короленко, д. 29 | 491362,67 | 286126,53 |  | 62064,03 | 224062,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1522 | 41 | г. Можга, проезд Крылова, д. 11 | 268860,05 | 268860,05 | 73054,41 | 42472,42 | 153333,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1523 | 42 | г. Можга, проезд Крылова, д. 28 | 1340194,33 | 266496,05 | 72412,06 | 42098,99 | 151985,00 |  |  | 394,00 | 1073698,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1524 | 43 | г. Можга, проезд Крылова, д. 4 | 177391,28 | 177391,28 | 48200,60 | 28022,91 | 101167,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1525 | 44 | г. Можга, проезд Майский, д. 5 | 1501938,48 | 466391,93 | 101515,21 | 151807,30 | 213069,42 |  |  | 380,00 | 1035546,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1526 | 45 | г. Можга, проезд Почтовый, д. 2 | 608944,46 | 124690,18 | 30461,99 |  | 63936,37 |  | 30291,82 | 177,70 | 484254,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1527 | 46 | г. Можга, ул. Автомобильная, д. 1 | 1490187,52 | 73123,82 |  | 73123,82 |  |  |  | 520,00 | 1417063,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1528 | 47 | г. Можга, ул. Автомобильная, д. 21 | 1076423,38 | 0,00 |  |  |  |  |  | 395,00 | 1076423,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1529 | 48 | г. Можга, ул. Азина, д. 20 | 1653990,95 | 1417728,72 | 253676,89 | 379351,98 | 532440,15 |  | 252259,70 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1530 | 49 | г. Можга, ул. Азина, д. 21 | 876760,54 | 876760,54 | 156880,43 | 234601,19 | 329274,92 |  | 156004,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1531 | 50 | г. Можга, ул. Азина, д. 23 | 488349,95 | 252087,72 |  |  |  |  | 252087,72 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1532 | 51 | г. Можга, ул. Азина, д. 24 | 697564,74 | 697564,74 |  |  |  | 697564,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1533 | 52 | г. Можга, ул. Азина, д. 25 | 1103199,50 | 1103199,50 | 197397,58 | 295191,10 | 414316,03 |  | 196294,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1534 | 53 | г. Можга, ул. Азина, д. 27 | 633762,86 | 633762,86 | 204512,79 |  | 429250,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1535 | 54 | г. Можга, ул. Азина, д. 28 | 297070,92 | 297070,92 |  |  |  |  | 297070,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1536 | 55 | г. Можга, ул. Азина, д. 30 | 1376348,41 | 1376348,41 | 246272,64 | 368279,54 | 516899,42 |  | 244896,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1537 | 56 | г. Можга, ул. Азина, д. 32 | 1275948,41 | 1039686,18 | 186033,03 | 278196,39 | 390463,02 |  | 184993,74 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1538 | 57 | г. Можга, ул. Азина, д. 36 | 457977,35 | 457977,35 |  |  | 457977,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1539 | 58 | г. Можга, ул. Бабкина, д. 24 | 848618,75 | 48842,92 | 48842,92 |  |  |  |  | 168,00 | 457820,58 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1540 | 59 | г. Можга, ул. Байбородова, д. 21 | 1860767,87 | 68039,15 | 68039,15 |  |  |  |  | 578,00 | 1575120,82 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1541 | 60 | г. Можга, ул. Вокзальная, д. 28 | 466890,89 | 466890,89 | 126863,15 | 73755,82 | 266271,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1542 | 61 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 19 | 318450,37 | 318450,37 | 77797,87 |  | 163289,25 |  | 77363,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1543 | 62 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 21 | 1907671,62 | 545110,37 | 97537,64 | 145859,14 | 204720,85 |  | 96992,74 | 500,00 | 1362561,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1544 | 63 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 23 | 746696,25 | 746696,25 | 133607,77 | 199798,95 | 280428,15 |  | 132861,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1545 | 64 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 25 | 474286,79 | 256678,89 |  |  | 256678,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1546 | 65 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 7 | 609051,67 | 267096,42 |  |  | 267096,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1547 | 66 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 9 | 531222,55 | 531222,55 | 129778,40 |  | 272390,74 |  | 129053,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1548 | 67 | г. Можга, ул. Детская, д. 7 | 156024,30 | 156024,30 | 42394,78 | 24647,52 | 88982,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1549 | 68 | г. Можга, ул. Дружбы, д. 10 | 2914674,08 | 722360,66 | 289475,28 | 432885,38 |  |  |  | 679,00 | 1850358,17 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1550 | 69 | г. Можга, ул. Дружбы, д. 8 | 808859,71 | 603623,57 | 191097,67 | 285770,13 |  | 126755,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1551 | 70 | г. Можга, ул. Железнодорожная, д. 99 | 343931,60 | 343931,60 | 73573,21 | 42774,05 | 154422,15 |  | 73162,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1552 | 71 | г. Можга, ул. Зеленая, д. 6 | 1131700,33 | 50027,54 |  | 50027,54 |  |  |  | 365,00 | 994669,72 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1553 | 72 | г. Можга, ул. Интернациональная, д. 67 | 346934,38 | 346934,38 | 74215,56 | 43147,51 | 155770,37 |  | 73800,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1554 | 73 | г. Можга, ул. Интернациональная, д. 84 | 1705615,02 | 615566,02 | 131680,73 | 76556,66 | 276383,54 |  | 130945,09 | 400,00 | 1090049,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1555 | 74 | г. Можга, ул. Казанская, д. 10 | 729128,24 | 235881,06 | 76117,90 |  | 159763,16 |  |  | 181,00 | 493247,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1556 | 75 | г. Можга, ул. Казанская, д. 19 | 1983385,89 | 748905,39 | 134003,06 | 200390,05 | 281257,84 |  | 133254,44 | 453,00 | 1234480,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1557 | 76 | г. Можга, ул. Казанская, д. 21 | 1482408,61 | 465937,91 | 101416,42 | 151659,51 | 212861,98 |  |  | 373,00 | 1016470,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1558 | 77 | г. Можга, ул. Казанская, д. 32 | 398707,24 | 181099,34 |  | 108769,98 |  |  | 72329,36 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1559 | 78 | г. Можга, ул. Казанская, д. 34 | 2529271,02 | 954150,20 | 170727,90 | 255308,91 | 358339,27 |  | 169774,12 | 578,00 | 1575120,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1560 | 79 | г. Можга, ул. Кирова, д. 55 | 342217,49 | 342217,49 | 74487,33 | 111389,39 | 156340,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1561 | 80 | г. Можга, ул. Кирова, д. 83 | 500216,40 | 500216,40 | 108877,48 | 162816,93 | 228521,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1562 | 81 | г. Можга, ул. Короленко, д. 106 | 753450,35 | 267417,89 | 61566,30 | 35793,47 | 129220,96 | 40837,16 |  | 98,50 | 268424,56 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1563 | 82 | г. Можга, ул. Короленко, д. 57 | 770450,73 | 770450,73 | 164813,39 | 95819,33 | 345925,36 |  | 163892,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1564 | 83 | г. Можга, ул. Короленко, д. 59 | 2429186,45 | 783212,46 | 167543,35 | 97406,48 | 351655,26 |  | 166607,37 | 604,00 | 1645973,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1565 | 84 | г. Можга, ул. Красная, д. 1 | 421385,68 | 421385,68 | 135979,51 |  | 285406,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1566 | 85 | г. Можга, ул. Красная, д. 146 | 211663,84 | 81059,01 | 81059,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 1567 | 86 | г. Можга, ул. Красная, д. 52 | 802199,16 | 802199,16 | 171604,97 | 99767,83 | 360180,09 |  | 170646,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1568 | 87 | г. Можга, ул. Крестьянникова, д. 5 | 2114856,09 | 425682,04 | 189640,05 | 110253,08 |  | 125788,91 |  | 540,00 | 1471566,15 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1569 | 88 | г. Можга, ул. Ленина, д. 11 | 784067,11 | 784067,11 | 167726,18 | 97512,80 | 352038,97 |  | 166789,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1570 | 89 | г. Можга, ул. Ленина, д. 13 | 5313841,38 | 2043694,38 | 365682,11 | 546846,16 | 767526,91 |  | 363639,20 | 1200,00 | 3270147,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1571 | 90 | г. Можга, ул. Ленина, д. 9 | 791804,97 | 791804,97 | 169381,46 | 98475,13 | 355513,20 |  | 168435,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1572 | 91 | г. Можга, ул. Мичурина, д. 26 | 485347,25 | 485347,25 | 105641,06 | 157977,12 | 221729,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1573 | 92 | г. Можга, ул. Мичурина, д. 28 | 418144,78 | 212908,64 |  |  | 212908,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1574 | 93 | г. Можга, ул. Мичурина, д. 30 | 2557255,99 | 922182,49 | 200722,97 | 300163,91 | 421295,61 |  |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1575 | 94 | г. Можга, ул. Мичурина, д. 5 | 388087,06 | 115574,81 | 37295,54 |  | 78279,27 |  |  | 100,00 | 272512,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1576 | 95 | г. Можга, ул. Можгинская, д. 25 | 1191427,86 | 1191427,86 | 213184,44 | 318799,02 | 447450,92 |  | 211993,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1577 | 96 | г. Можга, ул. Молодежная, д. 39 | 1967169,67 | 305246,83 | 58058,11 | 86820,91 | 121857,64 | 38510,17 |  | 530,00 | 1444314,94 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1578 | 97 | г. Можга, ул. Молодежная, д. 41 | 1743523,01 | 193330,20 | 51387,61 |  | 107857,00 | 34085,59 |  | 489,00 | 1332584,91 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1579 | 98 | г. Можга, ул. Молодежная, д. 43 | 1373418,55 | 281046,32 | 64703,90 | 37617,62 | 135806,47 | 42918,33 |  | 321,00 | 874764,33 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1580 | 99 | г. Можга, ул. Молодежная, д. 59 | 1370736,61 | 0,00 |  |  |  |  |  | 503,00 | 1370736,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1581 | 100 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 17 | 428124,40 | 428124,40 | 91583,58 | 53244,93 | 192223,96 |  | 91071,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1582 | 101 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 172 | 2351706,44 | 647189,94 | 148999,37 | 86625,36 | 312733,41 | 98831,80 |  | 500,00 | 1362561,25 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1583 | 102 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 174 | 527798,13 | 527798,13 | 114880,95 | 171794,58 | 241122,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1584 | 103 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 19 | 421887,94 | 421887,94 | 90249,49 | 52469,32 | 189423,84 |  | 89745,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1585 | 104 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 26 | 795847,20 | 795847,20 | 170246,17 | 98977,85 | 357328,13 |  | 169295,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1586 | 105 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 28 | 760160,51 | 760160,51 | 162612,13 | 94539,57 | 341305,13 |  | 161703,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1587 | 106 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 33 | 1928534,73 | 341423,38 | 215902,07 | 125521,31 |  |  |  | 582,40 | 1587111,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1588 | 107 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 53 | 675863,75 | 675863,75 | 144579,51 | 84055,77 | 303456,66 |  | 143771,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1589 | 108 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 55 | 1654081,66 | 555857,30 | 118907,97 | 69130,80 | 249574,85 |  | 118243,68 | 403,00 | 1098224,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1590 | 109 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 57 | 1226532,20 | 110594,52 | 110594,52 |  |  |  |  | 409,50 | 1115937,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1591 | 110 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 67 | 1030328,43 | 485303,93 | 103815,33 | 60356,22 | 217897,05 |  | 103235,33 | 200,00 | 545024,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1592 | 111 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 72 | 478016,45 | 478016,45 | 102256,39 | 59449,90 | 214625,04 |  | 101685,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1593 | 112 | г. Можга, ул. Наговицына, д. 74 | 497742,29 | 497742,29 | 106476,11 | 61903,16 | 223481,76 |  | 105881,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1594 | 113 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 11 | 674912,69 | 230717,73 | 62690,40 | 36446,99 | 131580,34 |  |  | 163,00 | 444194,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1595 | 114 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 23 | 2934052,88 | 1184524,22 | 211949,17 | 316951,75 | 444858,21 |  | 210765,09 | 642,00 | 1749528,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1596 | 115 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 25 | 837614,66 | 314391,14 | 56254,60 | 84123,93 | 118072,28 |  | 55940,33 | 192,00 | 523223,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1597 | 116 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 40 | 1591966,29 | 202153,80 | 49386,45 |  | 103656,80 |  | 49110,55 | 510,00 | 1389812,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1598 | 117 | г. Можга, ул. Октябрьская, д. 6 | 701960,77 | 701960,77 | 125603,17 | 187828,74 | 263627,37 |  | 124901,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1599 | 118 | г. Можга, ул. Пушкина, д. 107 | 1051293,63 | 46125,32 | 46125,32 |  |  |  |  | 289,00 | 787560,41 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1600 | 119 | г. Можга, ул. Устюжанина, д. 20 | 543900,62 | 543900,62 |  | 177251,37 | 248781,46 |  | 117867,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601 | 120 | г. Можга, ул. Устюжанина, д. 22 | 262993,47 | 262993,47 |  | 262993,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1602 | 121 | г. Можга, ул. Фрунзе, д. 23 | 1023988,67 | 1023988,67 | 330437,14 |  | 693551,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1603 | 122 | г. Можга, ул. Юбилейная, д. 16 | 881447,05 | 124264,88 | 74709,68 |  |  | 49555,20 |  | 198,00 | 539574,27 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
|  |  | ### МО "Можгинский район" | 23918458,66 | 11320754,39 | 2235854,99 | 1452134,88 | 4378578,80 | 2644910,22 | 609275,50 | 2530,00 | 6771293,43 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 150348,70 | 2240,00 | 2784098,24 | 1550,00 | 2891963,90 |
| 1604 | 1 | д. Залесный, ул. Детская, д. 1 | 136719,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1605 | 2 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 11 | 154040,62 | 154040,62 |  |  |  | 154040,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1606 | 3 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 2 | 636119,06 | 418511,16 | 96351,75 | 56017,08 | 202231,86 | 63910,47 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1607 | 4 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 8 | 942894,33 | 600939,08 | 138351,26 | 80434,76 | 290384,18 | 91768,88 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1608 | 5 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 9 | 611347,16 | 393739,26 | 175409,63 | 101979,80 |  | 116349,83 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1609 | 6 | с. Большая Уча, ул. Садовая, д. 18 | 91768,88 | 91768,88 |  |  |  | 91768,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1610 | 7 | с. Горняк, ул. Коммунальная, д. 8 | 65549,20 | 65549,20 |  |  |  | 65549,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1611 | 8 | с. Малая Воложикья, ул. Цветочная, д. 2 | 1513616,83 | 354124,83 | 81528,42 | 47399,07 | 171119,25 | 54078,09 |  | 300,00 | 817536,75 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1612 | 9 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 1 | 2248411,62 | 761904,92 | 175409,63 | 101979,80 | 368165,66 | 116349,83 |  | 420,00 | 1144551,45 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1613 | 10 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 3 | 746785,75 | 404830,50 | 180350,74 | 104852,47 |  | 119627,29 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1614 | 11 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 4 | 119627,29 | 119627,29 |  |  |  | 119627,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1615 | 12 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 5 | 329685,49 | 155679,35 |  |  |  | 155679,35 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 1616 | 13 | с. Пычас, пер. Безымянный, д. 3 | 694564,62 | 352609,37 |  |  | 352609,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1617 | 14 | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 11 | 256346,40 | 119627,29 |  |  |  | 119627,29 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1618 | 15 | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 12 | 197352,12 | 60633,01 |  |  |  | 60633,01 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1619 | 16 | с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 13 | 330448,22 | 193729,11 |  | 90489,12 |  | 103239,99 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1620 | 17 | с. Пычас, ул. Первомайская, д. 50 | 1473403,44 | 313911,44 |  |  | 238529,86 | 75381,58 |  | 300,00 | 817536,75 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1621 | 18 | с. Пычас, ул. Садовая, д. 13 | 829904,26 | 487949,01 | 91410,64 | 53144,41 | 191860,99 | 60633,01 | 90899,96 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1622 | 19 | с. Пычас, ул. Садовая, д. 15 | 67187,93 | 67187,93 |  |  |  | 67187,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1623 | 20 | с. Пычас, ул. Советская, д. 14 | 219432,56 | 219432,56 | 46940,59 | 27290,38 | 98523,22 |  | 46678,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1624 | 21 | с. Пычас, ул. Совхозная, д. 17 | 227370,57 | 227370,57 | 101292,89 | 58889,75 |  | 67187,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1625 | 22 | ст. Керамик, ул. Лесная, д. 9 | 1547576,86 | 1547576,86 | 331054,76 | 192468,89 | 694847,90 |  | 329205,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1626 | 23 | ст. Люга, ул. Заводская, д. 10 | 1491281,08 | 382446,54 | 71646,17 | 41653,73 | 150377,54 | 47523,17 | 71245,93 | 300,00 | 766879,29 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1627 | 24 | ст. Люга, ул. Заводская, д. 7 | 1481917,95 | 246005,20 |  | 114906,80 |  | 131098,40 |  | 430,00 | 1099193,64 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1628 | 25 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 1 | 47523,17 | 47523,17 |  |  |  | 47523,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1629 | 26 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 11 | 561512,54 | 343904,64 | 91410,64 |  | 191860,99 | 60633,01 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1630 | 27 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 2 | 85213,96 | 85213,96 |  |  |  | 85213,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1631 | 28 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 4 | 777111,24 | 409154,64 | 111175,11 | 64635,09 | 233344,44 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 150348,70 | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1632 | 29 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 7 | 442805,24 | 225197,34 |  |  | 171119,25 | 54078,09 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1633 | 30 | с. Черемушки, пл. Заводская, д. 9 | 625387,99 | 407780,09 | 93881,21 | 54580,73 | 197046,41 | 62271,74 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1634 | 31 | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 1 | 3409291,69 | 848480,34 | 377995,38 | 219759,27 |  | 250725,69 |  | 780,00 | 2125595,55 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1635 | 32 | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 2 | 155679,35 | 155679,35 |  |  |  | 155679,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1636 | 33 | с. Черемушки, ул. Макаренко, д. 3 | 676180,34 | 676180,34 |  |  | 676180,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1637 | 34 | с. Черемушки, ул. Южная, д. 1 | 724401,79 | 382446,54 | 71646,17 | 41653,73 | 150377,54 | 47523,17 | 71245,93 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Город Сарапул" | 459302899,31 | 146888640,02 | 38031041,05 | 26878245,66 | 47505205,40 | 8867854,73 | 25606293,18 | 106387,65 | 289799996,45 | 0,00 | 0,00 | 1270,00 | 2727754,84 | 6130,00 | 7618983,16 | 6575,00 | 12267524,84 |
| 1638 | 1 | г. Сарапул, пер. Алинский, д. 11 | 914350,85 | 42311,65 | 26756,15 | 15555,50 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1639 | 2 | г. Сарапул, пер. Алинский, д. 11а | 1163487,39 | 73840,29 | 46693,56 | 27146,73 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1640 | 3 | г. Сарапул, пер. Алинский, д. 11б | 1427283,77 | 42311,65 | 26756,15 | 15555,50 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1641 | 4 | г. Сарапул, пер. Красный, д. 2 | 1119495,75 | 29848,65 | 18875,05 | 10973,60 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1642 | 5 | г. Сарапул, пер. Павлова, д. 15 | 1017766,76 | 145727,56 | 56575,78 | 32892,07 |  |  | 56259,71 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1643 | 6 | г. Сарапул, пер. Сарапульский 3-й, д. 2а | 1289680,00 | 200032,90 | 126492,56 | 73540,34 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1644 | 7 | г. Сарапул, проезд Зеленый 4-й, д. 38а | 1300619,31 | 210972,21 | 133410,12 | 77562,09 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1645 | 8 | г. Сарапул, проезд Зеленый 6-й, д. 1 | 1220498,20 | 130851,10 | 27991,42 | 16273,69 | 58750,95 |  | 27835,04 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1646 | 9 | г. Сарапул, проезд Зеленый 6-й, д. 1а | 1159502,36 | 69855,26 | 44173,58 | 25681,68 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1647 | 10 | г. Сарапул, проезд Красный, д. 14 | 1161658,29 | 72011,19 | 19566,82 | 11375,76 | 41068,61 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1648 | 11 | г. Сарапул, проезд Маяковского, д. 20а | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1649 | 12 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 135а | 923141,27 | 705533,37 | 150926,37 | 87745,71 | 316778,06 |  | 150083,23 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1650 | 13 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 146а | 903324,12 | 176118,32 | 47854,71 | 27821,80 | 100441,81 |  |  | 187,00 | 509597,90 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1651 | 14 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 146е | 1673978,81 | 578608,95 | 123774,96 | 71960,37 | 259790,13 |  | 123083,49 | 322,10 | 877761,96 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1652 | 15 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 146ж | 1778453,56 | 638664,20 | 136621,87 | 79429,33 | 286754,38 |  | 135858,62 | 338,40 | 922181,46 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1653 | 16 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 162а | 305171,70 | 87563,80 | 33994,89 | 19763,96 |  |  | 33804,95 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1654 | 17 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 164 | 1164444,57 | 74797,47 | 47298,83 | 27498,64 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1655 | 18 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 164а | 1133287,10 | 43640,00 | 27596,12 | 16043,88 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1656 | 19 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 164и | 1166201,81 | 76554,71 | 29720,81 | 17279,12 |  |  | 29554,78 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1657 | 20 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 21 | 344886,80 | 208167,69 | 80816,89 | 46985,39 |  |  | 80365,41 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 1658 | 21 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 22 | 1121410,15 | 31763,05 | 20085,65 | 11677,40 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1659 | 22 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 25 | 3382769,89 | 1254230,22 | 268302,60 | 155985,99 | 563137,92 |  | 266803,71 | 568,90 | 1550322,19 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1660 | 23 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 26 | 265508,82 | 265508,82 |  | 97958,05 |  |  | 167550,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1661 | 24 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 34 | 1164444,57 | 74797,47 | 47298,83 | 27498,64 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1662 | 25 | г. Сарапул, ул. Азина слобода, д. 11 | 1158565,43 | 68918,33 | 26756,15 | 15555,50 |  |  | 26606,68 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1663 | 26 | г. Сарапул, ул. Азина слобода, д. 35 | 1200330,07 | 110682,97 | 42970,42 | 24982,19 |  |  | 42730,36 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1664 | 27 | г. Сарапул, ул. Азина слобода, д. 39а | 1194201,88 | 104554,78 | 40591,27 | 23599,00 |  |  | 40364,51 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1665 | 28 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 16б | 1569857,89 | 480210,79 | 102725,81 | 59722,80 | 215610,25 |  | 102151,93 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1666 | 29 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 28б | 2105229,40 | 389026,46 |  | 181710,74 |  | 207315,72 |  | 537,60 | 1374247,69 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1667 | 30 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 46 | 959042,27 | 0,00 |  |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1668 | 31 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 54 | 288391,81 | 157786,98 |  | 58214,66 |  |  | 99572,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 1669 | 32 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 58 | 1347247,60 | 257600,50 | 100008,18 | 58142,83 |  |  | 99449,49 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1670 | 33 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 67а | 1434852,73 | 1092897,48 | 296961,08 | 172647,47 | 623288,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1671 | 34 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 69 | 1595265,87 | 505618,77 | 108161,04 | 62882,74 | 227018,21 |  | 107556,78 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1672 | 35 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 71 | 1326814,84 | 212239,73 |  |  | 212239,73 |  |  | 409,00 | 1114575,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1673 | 36 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 83 | 2394300,40 | 866181,09 | 185291,85 | 107725,14 | 388907,40 |  | 184256,70 | 480,90 | 1310511,41 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1674 | 37 | г. Сарапул, ул. Аэродромная, д. 1 | 1838933,78 | 289204,25 | 128839,60 | 74904,87 |  | 85459,78 |  | 443,20 | 1207774,28 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1675 | 38 | г. Сарапул, ул. Аэродромная, д. 11 | 619913,63 | 86736,54 | 33673,71 | 19577,25 |  |  | 33485,58 | 115,80 | 315569,19 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1676 | 39 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 15 | 486008,51 | 268400,61 | 57415,75 | 33380,42 | 120509,43 |  | 57095,01 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1677 | 40 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 17 | 44901,19 | 44901,19 |  |  |  | 44901,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1678 | 41 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 18а | 921347,55 | 176700,96 | 37799,55 | 21975,93 | 79337,10 |  | 37588,38 | 193,40 | 527038,69 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1679 | 42 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 36 | 658971,60 | 109716,28 | 23470,31 | 13645,19 | 49261,61 |  | 23339,17 | 121,70 | 331647,42 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1680 | 43 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 39 | 191366,91 | 104363,84 | 40517,15 | 23555,90 |  |  | 40290,79 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1681 | 44 | г. Сарапул, ул. Вокзальная, д. 7 | 1326287,77 | 236640,67 | 50621,72 | 29430,50 | 106249,51 |  | 50338,94 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1682 | 45 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 11 | 500075,21 | 500075,21 | 106975,15 | 62193,31 | 224529,22 |  | 106377,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1683 | 46 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 15 | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1684 | 47 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 16 | 1398856,82 | 309209,72 | 120044,41 | 69791,53 |  |  | 119373,78 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1685 | 48 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 17 | 87003,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1686 | 49 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 19 | 1201071,68 | 111424,58 | 70460,31 | 40964,27 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1687 | 50 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 22 | 815465,41 | 128863,91 | 50028,81 | 29085,80 |  |  | 49749,30 | 172,10 | 468993,60 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1688 | 51 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 25 | 1286677,79 | 197030,69 | 53537,00 | 31125,39 | 112368,30 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1689 | 52 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 30 | 2573244,76 | 1005611,16 | 273243,71 | 158858,66 | 573508,79 |  |  | 495,40 | 1350025,70 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1690 | 53 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 31 | 1286718,01 | 1050455,78 | 187960,04 | 281078,08 | 394507,66 |  | 186910,00 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1691 | 54 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 33 | 1797397,91 | 1219180,43 | 218150,26 | 326224,96 | 457873,66 |  | 216931,55 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1692 | 55 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 34 | 1863804,85 | 861160,82 |  | 186795,38 | 674365,44 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 1693 | 56 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 35 | 1442618,95 | 1225011,05 | 262052,10 | 152352,07 | 550018,78 |  | 260588,10 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1694 | 57 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 37 | 3745987,56 | 1270267,27 | 227291,33 | 339894,65 | 477059,75 |  | 226021,54 | 696,30 | 1897502,81 |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1695 | 58 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 52з | 694737,49 | 352782,24 | 95857,66 | 55729,81 | 201194,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1696 | 59 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 72 | 1341051,98 | 33796,98 |  | 33796,98 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1697 | 60 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 87 | 3237053,05 | 1694633,70 | 317466,70 | 184569,04 | 666328,00 | 210576,82 | 315693,14 | 566,00 | 1542419,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1698 | 61 | г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 21 | 845658,21 | 267440,73 |  |  |  | 267440,73 |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1699 | 62 | г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 2б | 1588220,95 | 498573,85 | 106654,00 | 62006,60 | 223855,10 |  | 106058,15 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1700 | 63 | г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 2г | 1124804,48 | 374305,73 | 80070,80 | 46551,63 | 168059,85 |  | 79623,45 | 275,40 | 750498,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1701 | 64 | г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 1г | 1827956,63 | 955917,43 | 204488,08 | 118885,46 | 429198,20 |  | 203345,69 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1702 | 65 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 11а | 1151912,47 | 279873,27 | 108655,13 | 63170,01 |  |  | 108048,13 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1703 | 66 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 120 | 616070,24 | 57822,02 | 36564,25 | 21257,77 |  |  |  | 125,00 | 340640,32 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1704 | 67 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 12а | 128525,59 | 128525,59 |  |  |  | 128525,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1705 | 68 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 14 | 4629824,07 | 1798421,80 | 336909,99 | 195873,01 | 707137,36 | 223473,62 | 335027,82 | 1039,00 | 2831402,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1706 | 69 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 14а | 2643414,69 | 1217630,61 | 228106,63 | 132616,81 | 478770,93 | 151303,94 | 226832,30 | 523,20 | 1425784,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1707 | 70 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 17а | 925585,77 | 53546,57 |  | 53546,57 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1708 | 71 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 21 | 750390,40 | 161763,94 | 62801,57 | 36511,63 |  |  | 62450,74 | 216,00 | 588626,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1709 | 72 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 26 | 925809,19 | 199564,05 | 77476,70 | 45043,48 |  |  | 77043,87 | 266,50 | 726245,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1710 | 73 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 26а | 2567242,27 | 369430,98 |  | 136299,58 |  |  | 233131,40 | 806,50 | 2197811,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1711 | 74 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 28а | 550740,91 | 235716,74 | 50424,08 | 29315,61 | 105834,66 |  | 50142,39 | 115,60 | 315024,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1712 | 75 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 29 | 1162874,45 | 73227,35 | 73227,35 |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1713 | 76 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 34 | 3363590,73 | 1064949,90 | 245178,17 | 142541,88 | 514602,28 | 162627,57 |  | 843,50 | 2298640,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1714 | 77 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 39 | 147797,76 | 17192,93 |  | 17192,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 1715 | 78 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 42 | 653659,68 | 141336,65 | 54871,10 | 31901,01 |  |  | 54564,54 | 188,00 | 512323,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1716 | 79 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 47 | 971693,94 | 99654,74 | 38688,94 | 22493,01 |  |  | 38472,79 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1717 | 80 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 49а | 1082168,17 | 233565,01 | 90676,90 | 52717,79 |  |  | 90170,32 | 311,40 | 848603,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1718 | 81 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 54 | 1002494,00 | 130454,80 | 50646,43 | 29444,86 |  |  | 50363,51 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1719 | 82 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 61а | 1134560,93 | 244535,92 | 94936,13 | 55194,03 |  |  | 94405,76 | 326,60 | 890025,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1720 | 83 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 67 | 529955,88 | 529955,88 |  |  |  | 212051,65 | 317904,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1721 | 84 | г. Сарапул, ул. Горького, д. 68а | 745893,24 | 160809,42 | 62431,01 | 36296,19 |  |  | 62082,22 | 214,70 | 585083,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1722 | 85 | г. Сарапул, ул. Гудок, д. 1а | 611412,72 | 131791,16 | 51165,26 | 29746,50 |  |  | 50879,40 | 176,00 | 479621,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1723 | 86 | г. Сарапул, ул. Дачная 1-я, д. 28 | 2359094,90 | 663216,76 |  |  | 663216,76 |  |  | 547,00 | 1490642,00 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 1724 | 87 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 11 | 578217,48 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1725 | 88 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 11а | 3639851,10 | 1405523,17 | 300666,92 | 174801,98 | 631067,06 |  | 298987,21 | 819,90 | 2234327,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1726 | 89 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 13 | 2303641,15 | 990404,61 | 185538,91 | 107868,76 | 389425,93 | 123068,62 | 184502,39 | 481,90 | 1313236,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1727 | 90 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 18а | 2142679,34 | 833802,99 | 191962,35 | 111603,24 | 402908,07 | 127329,33 |  | 480,30 | 1308876,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1728 | 91 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 18б | 2311456,45 | 993042,18 | 186033,03 | 108156,03 | 390463,02 | 123396,36 | 184993,74 | 483,80 | 1318414,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1729 | 92 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 9 | 1088594,17 | 216554,97 | 84073,08 | 48878,49 |  |  | 83603,40 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1730 | 93 | г. Сарапул, ул. Дачная 2-я, д. 9а | 1541770,43 | 669731,23 | 143267,66 | 83293,07 | 300703,21 |  | 142467,29 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1731 | 94 | г. Сарапул, ул. Декабристов, д. 29 | 1104850,32 | 238261,35 | 92500,16 | 53777,80 |  |  | 91983,39 | 318,00 | 866588,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1732 | 95 | г. Сарапул, ул. Декабристов, д. 30 | 785087,13 | 169209,43 | 65692,14 | 38192,16 |  |  | 65325,13 | 226,00 | 615877,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1733 | 96 | г. Сарапул, ул. Декабристов, д. 31 | 1110285,98 | 239336,82 | 92917,68 | 54020,56 |  |  | 92398,58 | 319,60 | 870949,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1734 | 97 | г. Сарапул, ул. Декабристов, д. 37 | 612478,43 | 351268,77 | 222127,87 | 129140,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 1735 | 98 | г. Сарапул, ул. Дзержинского, д. 16 | 1405068,28 | 304118,79 | 118067,96 | 68642,45 |  |  | 117408,38 | 404,00 | 1100949,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1736 | 99 | г. Сарапул, ул. Достоевского, д. 45 | 5058922,28 | 2079753,49 | 673202,36 | 391386,92 | 1015164,21 |  |  | 905,00 | 2466235,87 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 1737 | 100 | г. Сарапул, ул. Дубровская, д. 42 | 1151912,47 | 279873,27 | 108655,13 | 63170,01 |  |  | 108048,13 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1738 | 101 | г. Сарапул, ул. Дубровская, д. 42б | 923393,88 | 51354,68 | 19937,41 | 11591,24 |  |  | 19826,03 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1739 | 102 | г. Сарапул, ул. Дубровская, д. 42г | 160809,42 | 160809,42 | 62431,01 | 36296,19 |  |  | 62082,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1740 | 103 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 1а | 2800679,66 | 956044,24 | 295157,57 | 171598,95 |  | 195779,08 | 293508,64 | 676,90 | 1844635,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1741 | 104 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 1Д | 1147253,82 | 275214,62 | 58873,41 | 34227,87 | 123568,85 |  | 58544,49 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1742 | 105 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 2а | 1092221,48 | 220182,28 | 85481,32 | 49697,20 |  |  | 85003,76 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1743 | 106 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 3в | 729712,41 | 157436,67 | 61121,59 | 35534,93 |  |  | 60780,15 | 210,00 | 572275,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1744 | 107 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 3г | 941795,69 | 69756,49 | 14922,18 | 8675,47 | 31320,02 |  | 14838,82 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1745 | 108 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 50а | 1534970,27 | 1227116,03 | 775977,55 | 451138,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 | 307854,24 |
| 1746 | 109 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 65 | 2081912,15 | 1781214,78 | 381034,16 | 221525,96 | 799749,19 |  | 378905,47 |  |  |  |  | 140,00 | 300697,37 |  |  |  |  |
| 1747 | 110 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 85 | 488701,18 | 53485,38 | 33821,94 | 19663,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1748 | 111 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 85а | 601264,63 | 129818,43 | 50399,37 | 29301,24 |  |  | 50117,82 | 173,00 | 471446,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1749 | 112 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 85б | 999194,59 | 127155,39 | 27200,86 | 15814,04 | 57091,61 |  | 27048,88 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1750 | 113 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 85в | 938857,51 | 66818,31 | 25940,85 | 15081,51 |  |  | 25795,95 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1751 | 114 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 17 | 2956546,00 | 1255802,94 | 312426,77 | 181638,91 | 471128,00 |  | 290609,26 | 537,40 | 1464480,83 |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1752 | 115 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 17а | 3074882,14 | 1909074,73 |  | 621046,63 | 626258,24 | 275470,51 | 386299,35 | 427,80 | 1165807,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1753 | 116 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 5 | 44196,54 | 44196,54 |  |  |  | 44196,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1754 | 117 | г. Сарапул, ул. Заречная, д. 3а | 927275,69 | 55236,49 | 21444,45 | 12467,38 |  |  | 21324,66 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1755 | 118 | г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 13 | 984167,03 | 112127,83 | 70905,02 | 41222,81 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1756 | 119 | г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 4а | 47088,83 | 47088,83 | 47088,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1757 | 120 | г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 55а | 2225457,23 | 2225457,23 | 355957,99 | 532304,58 | 747117,03 | 236108,21 | 353969,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1758 | 121 | г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 55б | 7665617,83 | 2577814,13 | 461253,19 | 689764,45 | 968120,14 |  | 458676,35 | 1867,00 | 5087803,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1759 | 122 | г. Сарапул, ул. Казанская, д. 11 | 318182,45 | 318182,45 | 123527,90 | 71816,75 |  |  | 122837,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1760 | 123 | г. Сарапул, ул. Казанская, д. 11а | 308531,15 | 90923,25 | 24705,58 | 14363,35 | 51854,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1761 | 124 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 12 | 971121,21 | 99082,01 | 38466,58 | 22363,73 |  |  | 38251,70 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1762 | 125 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 14 | 80497,11 | 80497,11 | 17219,78 | 10011,27 | 36142,47 |  | 17123,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1763 | 126 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 15 | 399489,28 | 86100,20 | 33426,65 | 19433,63 |  |  | 33239,92 | 115,00 | 313389,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1764 | 127 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 22 | 915093,16 | 43053,96 | 27225,56 | 15828,40 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1765 | 128 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 23 | 981666,64 | 109627,44 | 69323,87 | 40303,57 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1766 | 129 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 23а | 907357,49 | 35318,29 | 22333,83 | 12984,46 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1767 | 130 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 27 | 399489,28 | 86100,20 | 33426,65 | 19433,63 |  |  | 33239,92 | 115,00 | 313389,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1768 | 131 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 28 | 983975,78 | 111936,58 | 43457,10 | 25265,13 |  |  | 43214,35 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1769 | 132 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 29 | 1344442,10 | 286205,38 |  |  | 217477,03 | 68728,35 |  | 356,40 | 971233,65 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1770 | 133 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 30г | 944050,39 | 72011,19 | 19566,82 | 11375,76 | 41068,61 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1771 | 134 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 37 | 1204306,28 | 332267,08 | 71077,96 | 41323,37 | 149184,89 |  | 70680,86 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1772 | 135 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 39 | 1016213,23 | 146899,16 | 92892,97 | 54006,19 |  |  |  | 319,00 | 869314,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1773 | 136 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 41 | 904935,24 | 32896,04 | 20802,09 | 12093,95 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1774 | 137 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 59 | 1028432,14 | 156392,94 | 98896,44 | 57496,50 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1775 | 138 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 90г | 530036,32 | 0,00 |  |  |  |  |  | 194,50 | 530036,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1776 | 139 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 92а | 1845547,51 | 614064,66 | 131359,58 | 76369,95 | 275709,42 |  | 130625,71 | 451,90 | 1231482,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1777 | 140 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 92б | 2477500,31 | 1060436,61 | 226846,62 | 131884,28 | 476126,38 |  | 225579,33 | 520,00 | 1417063,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1778 | 141 | г. Сарапул, ул. Кирова, д. 28а | 1041630,46 | 169591,26 | 65840,38 | 38278,32 |  |  | 65472,56 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1779 | 142 | г. Сарапул, ул. Кирпичная, д. 1 | 941914,06 | 69874,86 | 31129,02 | 18097,83 |  | 20648,01 |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1780 | 143 | г. Сарапул, ул. Кирпичная, д. 10 | 941914,06 | 69874,86 | 31129,02 | 18097,83 |  | 20648,01 |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1781 | 144 | г. Сарапул, ул. Комсомольская, д. 26 | 915679,20 | 43640,00 | 27596,12 | 16043,88 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1782 | 145 | г. Сарапул, ул. Комсомольская, д. 27 | 905448,36 | 33409,16 | 12970,44 | 7540,76 |  |  | 12897,96 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1783 | 146 | г. Сарапул, ул. Комсомольская, д. 29 | 20589,34 | 20589,34 | 13019,85 | 7569,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1784 | 147 | г. Сарапул, ул. Красная Площадь, д. 4г | 458607,28 | 98891,11 | 38392,46 | 22320,66 |  |  | 38177,99 | 132,00 | 359716,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1785 | 148 | г. Сарапул, ул. Красная Площадь, д. 6 | 991110,23 | 119071,03 | 25471,47 | 14808,61 | 53461,81 |  | 25329,14 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1786 | 149 | г. Сарапул, ул. Красная Площадь, д. 7а | 1775399,84 | 455895,53 | 140747,68 | 81828,02 |  | 93358,44 | 139961,39 | 484,20 | 1319504,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1787 | 150 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 168 | 926002,95 | 53963,75 | 20950,33 | 12180,11 |  |  | 20833,31 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1788 | 151 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 225 | 971821,25 | 99782,05 | 63098,04 | 36684,01 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1789 | 152 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 44б | 1935929,18 | 952159,95 | 178374,29 | 103703,39 | 374388,20 | 118316,30 | 177377,77 | 361,00 | 983769,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1790 | 153 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 64 | 385384,46 | 77445,61 | 30066,69 | 17480,20 |  |  | 29898,72 | 113,00 | 307938,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1791 | 154 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 66 | 917343,49 | 917343,49 | 196236,43 | 114088,09 | 411878,85 |  | 195140,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1792 | 155 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 66а | 1592092,42 | 576439,26 | 107988,10 | 62782,22 | 226655,24 | 71628,90 | 107384,80 | 372,70 | 1015653,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1793 | 156 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 73а | 1171980,08 | 169336,05 | 38985,41 | 22665,36 | 81826,12 | 25859,16 |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 1794 | 157 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 75 | 872039,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1795 | 158 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 77 | 1663372,83 | 573725,73 | 155892,22 | 90632,74 | 327200,77 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1796 | 159 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 79 | 1549404,17 | 217636,80 | 84493,08 | 49122,66 |  |  | 84021,06 | 488,70 | 1331767,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1797 | 160 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 79а | 616070,24 | 57822,02 | 36564,25 | 21257,77 |  |  |  | 125,00 | 340640,32 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1798 | 161 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 81 | 1176536,41 | 86889,31 | 54945,21 | 31944,10 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1799 | 162 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 95 | 1106712,12 | 234672,92 | 63765,11 | 37071,81 | 133836,00 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 163 | г. Сарапул, ул. Красный Лог, д. 4 | 458607,28 | 98891,11 | 38392,46 | 22320,66 |  |  | 38177,99 | 132,00 | 359716,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1801 | 164 | г. Сарапул, ул. Куйбышева, д. 22 | 1170207,24 | 80560,14 | 50942,90 | 29617,24 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1802 | 165 | г. Сарапул, ул. Куйбышева, д. 24 | 1167712,87 | 295673,67 | 186971,83 | 108701,84 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1803 | 166 | г. Сарапул, ул. Куйбышева, д. 26 | 1045766,83 | 173727,63 | 67446,24 | 39211,95 |  |  | 67069,44 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1804 | 167 | г. Сарапул, ул. Куйбышева, д. 28 | 1169094,34 | 297055,14 | 115325,66 | 67048,11 |  |  | 114681,37 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1805 | 168 | г. Сарапул, ул. Куйбышева, д. 30 | 2053306,91 | 1792097,25 | 486946,98 | 283101,63 | 1022048,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 1806 | 169 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 17 | 1033609,80 | 161570,60 | 43901,81 | 25523,67 | 92145,12 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1807 | 170 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 22 | 559896,87 | 126865,69 | 49253,03 | 28634,78 |  |  | 48977,88 | 169,40 | 433031,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1808 | 171 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 27а | 1147086,14 | 57439,04 |  | 57439,04 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1809 | 172 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 29а | 1028314,92 | 156275,72 | 98822,32 | 57453,40 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1810 | 173 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 35 | 1132885,19 | 260845,99 | 101268,18 | 58875,39 |  |  | 100702,42 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1811 | 174 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 37 | 158502,64 | 158502,64 | 100230,53 | 58272,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1812 | 175 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 40 | 1045388,05 | 173348,85 | 109618,66 | 63730,19 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1813 | 176 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 41 | 1038160,27 | 166121,07 | 105048,11 | 61072,96 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1814 | 177 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 42 | 215670,43 | 215670,43 | 83729,68 | 48678,83 |  |  | 83261,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1815 | 178 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 44 | 1087672,66 | 234436,81 | 91015,34 | 52914,57 |  |  | 90506,90 | 313,10 | 853235,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1816 | 179 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 45 | 170863,97 | 170863,97 | 66334,47 | 38565,59 |  |  | 65963,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1817 | 180 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 47 | 1017258,43 | 145219,23 | 91830,64 | 53388,59 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1818 | 181 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 49 | 2418521,30 | 521291,02 | 202380,70 | 117660,25 |  |  | 201250,07 | 696,20 | 1897230,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1819 | 182 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 54 | 1008149,18 | 217318,62 | 84369,55 | 49050,84 |  |  | 83898,23 | 290,20 | 790830,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1820 | 183 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 56 | 1009195,08 | 218909,54 | 84987,20 | 49409,93 |  |  | 84512,41 | 290,00 | 790285,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1821 | 184 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 58 | 976864,99 | 104825,79 | 104825,79 |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1822 | 185 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 61 | 1525370,73 | 653331,53 | 139759,47 | 81253,48 | 293339,89 |  | 138978,69 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1823 | 186 | г. Сарапул, ул. Ленинградская, д. 25 | 4623775,54 | 1934127,24 | 626064,10 | 363981,65 | 944081,49 |  |  | 861,50 | 2347693,05 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 1824 | 187 | г. Сарапул, ул. Лесная, д. 15 | 902060,17 | 665797,94 | 205550,44 | 119503,06 |  | 136342,33 | 204402,11 |  |  |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1825 | 188 | г. Сарапул, ул. Лесная, д. 15а | 2972502,89 | 1454615,55 | 272502,56 | 158427,74 | 571953,14 | 180751,91 | 270980,20 | 470,30 | 1281625,11 |  |  | 110,00 | 236262,23 |  |  |  |  |
| 1826 | 189 | г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 1 | 1760079,96 | 1760079,96 | 376513,05 | 218897,46 | 790259,85 |  | 374409,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1827 | 190 | г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 2 | 863810,62 | 863810,62 |  | 115768,61 | 417945,83 | 132081,65 | 198014,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1828 | 191 | г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 23 | 2334269,79 | 1063817,67 | 202338,69 | 302580,12 | 424686,87 | 134211,99 |  | 466,20 | 1270452,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1829 | 192 | г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 23а | 2466430,37 | 1258656,09 | 239397,06 | 357997,74 | 502468,35 | 158792,94 |  | 443,20 | 1207774,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1830 | 193 | г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 3 | 7756045,92 | 7756045,92 | 1240565,99 | 1855159,75 | 2603812,84 | 822871,89 | 1233635,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1831 | 194 | г. Сарапул, ул. Мостовая, д. 2а | 27046,18 | 27046,18 |  | 27046,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1832 | 195 | г. Сарапул, ул. Мостовая, д. 6 | 1018953,00 | 146913,80 | 39919,29 | 23208,29 | 83786,22 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1833 | 196 | г. Сарапул, ул. Набережная реки Сарапулки, д. 140 | 1020559,07 | 98377,61 | 98377,61 |  |  |  |  | 338,40 | 922181,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1834 | 197 | г. Сарапул, ул. Набережная реки Сарапулки, д. 178 | 872039,20 | 0,00 |  |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1835 | 198 | г. Сарапул, ул. Набережная реки Сарапулки, д. 32б | 20901,91 | 20901,91 | 13217,50 | 7684,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1836 | 199 | г. Сарапул, ул. Набережная реки Сарапулки, д. 64б | 945879,49 | 73840,29 | 46693,56 | 27146,73 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1837 | 200 | г. Сарапул, ул. Надежды Дуровой, д. 13 | 1152450,88 | 280411,68 | 59985,15 | 34874,20 | 125902,28 |  | 59650,05 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1838 | 201 | г. Сарапул, ул. П. Баржевиков, д. 42 | 1000811,47 | 128772,27 | 27546,71 | 16015,15 | 57817,58 |  | 27392,83 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1839 | 202 | г. Сарапул, ул. П. Баржевиков, д. 50 | 1394847,91 | 522808,71 | 142057,10 | 82589,27 | 298162,34 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1840 | 203 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 13а/а | 2713117,44 | 679086,00 | 145268,82 | 84456,51 | 304903,41 |  | 144457,26 | 746,40 | 2034031,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1841 | 204 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 13аб | 1005597,56 | 133558,36 | 133558,36 |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1842 | 205 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 13б | 1420387,67 | 507004,67 | 108457,51 | 63055,12 | 227640,46 |  | 107851,58 | 280,00 | 763034,30 |  |  | 70,00 | 150348,70 |  |  |  |  |
| 1843 | 206 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 13в | 1964318,08 | 712669,31 | 133508,94 | 77619,55 | 280220,75 | 88556,98 | 132763,09 | 459,30 | 1251648,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1844 | 207 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 15 | 398462,34 | 57822,02 | 36564,25 | 21257,77 |  |  |  | 125,00 | 340640,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1845 | 208 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 16а | 970414,79 | 98375,59 | 62208,66 | 36166,93 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1846 | 209 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 16в | 942166,61 | 70127,41 | 27225,56 | 15828,40 |  |  | 27073,45 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1847 | 210 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 24а | 1172551,35 | 82904,25 | 52425,23 | 30479,02 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1848 | 211 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 24в | 983021,25 | 110982,05 | 43086,54 | 25049,68 |  |  | 42845,83 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1849 | 212 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 24и | 942519,56 | 70480,36 | 44568,87 | 25911,49 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1850 | 213 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 24к | 1377657,97 | 505618,77 | 108161,04 | 62882,74 | 227018,21 |  | 107556,78 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1851 | 214 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 30 | 983021,25 | 110982,05 | 43086,54 | 25049,68 |  |  | 42845,83 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1852 | 215 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 4 | 1074149,26 | 231541,38 | 89891,25 | 52261,05 |  |  | 89389,08 | 309,20 | 842607,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1853 | 216 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 40а | 1102085,10 | 230045,90 | 89310,66 | 51923,51 |  |  | 88811,73 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1854 | 217 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 48 | 983502,86 | 111463,66 | 70485,02 | 40978,64 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1855 | 218 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 53а | 1087861,96 | 341852,80 | 73128,53 | 42515,51 | 153488,78 |  | 72719,98 | 193,90 | 528401,26 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1856 | 219 | г. Сарапул, ул. Первомайская, д. 72 | 601264,63 | 129818,43 | 50399,37 | 29301,24 |  |  | 50117,82 | 173,00 | 471446,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1857 | 220 | г. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 33 | 354739,85 | 137131,95 | 86716,59 | 50415,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1858 | 221 | г. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 35 | 380229,92 | 72291,07 | 28065,54 | 16316,78 |  |  | 27908,75 | 113,00 | 307938,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1859 | 222 | г. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 37 | 891877,79 | 19838,59 | 19838,59 |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1860 | 223 | г. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 45а | 983463,78 | 111424,58 | 70460,31 | 40964,27 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1861 | 224 | г. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 9 | 973618,43 | 101579,23 | 64234,52 | 37344,71 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1862 | 225 | г. Сарапул, ул. Пролетарская, д. 93 | 544372,39 | 117345,69 | 45557,08 | 26486,03 |  |  | 45302,58 | 156,70 | 427026,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1863 | 226 | г. Сарапул, ул. Птицефабрика, д. 1 | 899895,36 | 27856,16 | 17615,08 | 10241,08 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1864 | 227 | г. Сарапул, ул. Птицефабрика, д. 1а | 398480,83 | 85909,26 | 33352,53 | 19390,53 |  |  | 33166,20 | 114,70 | 312571,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1865 | 228 | г. Сарапул, ул. Птицефабрика, д. 27 | 299685,47 | 299685,47 | 133508,94 | 77619,55 |  | 88556,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1866 | 229 | г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 35 | 1018484,60 | 123009,36 | 47755,89 | 27764,37 |  |  | 47489,10 | 328,60 | 895475,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1867 | 230 | г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 39 | 31252,55 | 31252,55 | 31252,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1868 | 231 | г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 64 | 3341568,14 | 1444065,33 | 270526,11 | 157278,69 | 567804,81 | 179440,95 | 269014,77 | 696,30 | 1897502,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1869 | 232 | г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 66 | 160759,41 | 160759,41 |  |  |  | 160759,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1870 | 233 | г. Сарапул, ул. Пугачева, д. 91 | 27074,77 | 27074,77 | 17120,96 | 9953,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1871 | 234 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 10а | 80799,40 | 80799,40 |  |  | 80799,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1872 | 235 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 3а | 1308784,10 | 573001,01 | 102528,16 | 153322,03 | 215195,44 |  | 101955,38 | 270,00 | 735783,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1873 | 236 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 3б | 1440715,94 | 568676,74 | 121650,27 | 70725,13 | 255330,68 |  | 120970,66 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1874 | 237 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 58 | 1151912,47 | 279873,27 | 108655,13 | 63170,01 |  |  | 108048,13 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1875 | 238 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 65 | 32611,38 | 32611,38 | 32611,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1876 | 239 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 1 | 533111,57 | 315503,67 | 85728,35 | 49840,82 | 179934,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1877 | 240 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 10 | 1037535,20 | 165496,00 | 104652,85 | 60843,15 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1878 | 241 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 11 | 1037535,20 | 165496,00 | 104652,85 | 60843,15 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1879 | 242 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 14 | 1249643,49 | 377604,29 | 102602,28 | 59651,01 | 215351,00 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1880 | 243 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 19 | 2659046,55 | 922871,01 | 250761,64 | 145788,01 | 526321,36 |  |  | 637,10 | 1736175,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1881 | 244 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 1а | 958420,60 | 86381,40 | 54624,04 | 31757,36 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1882 | 245 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 2 | 1199181,07 | 327141,87 | 88890,69 | 51679,33 | 186571,85 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1883 | 246 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 22б | 2721499,33 | 154433,92 |  |  |  | 154433,92 |  | 942,00 | 2567065,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1884 | 247 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 2а | 476622,45 | 476622,45 |  | 75407,58 | 272235,18 |  | 128979,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1885 | 248 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 3 | 1088291,63 | 190908,80 | 95721,78 |  |  |  | 95187,02 | 329,30 | 897382,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1886 | 249 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 4 | 97963,15 | 97963,15 |  |  |  |  | 97963,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1887 | 250 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 5 | 1027396,78 | 155357,58 | 98241,73 | 57115,85 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1888 | 251 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 6 | 1060581,28 | 228601,39 | 88749,86 | 51597,47 |  |  | 88254,06 | 305,30 | 831979,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1889 | 252 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 7 | 1102972,36 | 237745,95 | 92300,06 | 53661,49 |  |  | 91784,40 | 317,50 | 865226,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1890 | 253 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 8 | 1035816,13 | 163776,93 | 103565,78 | 60211,15 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1891 | 254 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 9 | 1039371,42 | 167332,22 | 105814,00 | 61518,22 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1892 | 255 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 101 | 983975,78 | 111936,58 | 43457,10 | 25265,13 |  |  | 43214,35 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1893 | 256 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 122 | 962171,23 | 90132,03 | 56995,78 | 33136,25 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1894 | 257 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 135 | 951349,13 | 79309,93 | 50152,34 | 29157,59 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1895 | 258 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 138 | 5110224,59 | 1700278,80 | 363720,50 | 211460,11 | 763409,66 |  | 361688,53 | 1251,30 | 3409945,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1896 | 259 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 140 | 1248008,46 | 378694,39 | 81009,59 | 47097,44 | 170030,32 |  | 80557,04 | 319,00 | 869314,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1897 | 260 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 140а | 956193,69 | 84154,49 | 53215,82 | 30938,67 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1898 | 261 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 142 | 907219,94 | 35180,74 | 35180,74 |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1899 | 262 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 142а | 708998,07 | 708998,07 | 151667,55 | 88176,60 | 318333,68 |  | 150820,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1900 | 263 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 142в | 956866,66 | 84827,46 | 32932,53 | 19146,36 |  |  | 32748,57 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1901 | 264 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 148 | 276023,05 | 276023,05 | 59046,35 | 34328,42 | 123931,82 |  | 58716,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1902 | 265 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 150 | 907219,94 | 35180,74 | 35180,74 |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1903 | 266 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 150а | 554629,19 | 106819,91 |  |  | 106819,91 |  |  | 132,40 | 360806,21 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 1904 | 267 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 154 | 720863,25 | 155400,33 | 60331,03 | 35075,31 |  |  | 59993,99 | 207,50 | 565462,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1905 | 268 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 158 | 956744,63 | 206245,88 | 80070,80 | 46551,63 |  |  | 79623,45 | 275,40 | 750498,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1906 | 269 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 160 | 68063,86 | 68063,86 | 68063,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1907 | 270 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 164 | 4045171,69 | 1937289,42 | 362924,96 | 210997,61 | 761739,95 | 240729,44 | 360897,46 | 773,50 | 2107882,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1908 | 271 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 220 | 936817,22 | 64778,02 | 64778,02 |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1909 | 272 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 60А | 3894581,48 | 972432,61 | 208020,98 | 120939,41 | 436613,36 |  | 206858,86 | 1072,30 | 2922148,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1910 | 273 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 91 | 915679,20 | 43640,00 | 27596,12 | 16043,88 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1911 | 274 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 91а | 973857,59 | 101818,39 | 39528,94 | 22981,36 |  |  | 39308,09 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1912 | 275 | г. Сарапул, ул. Раскольникова, д. 95 | 23512,81 | 23512,81 |  | 23512,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1913 | 276 | г. Сарапул, ул. Садовая, д. 37 | 1351000,72 | 291200,58 | 113052,74 | 65726,68 |  |  | 112421,16 | 388,90 | 1059800,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1914 | 277 | г. Сарапул, ул. Седельникова, д. 30б | 651406,20 | 140445,73 | 54525,21 | 31699,93 |  |  | 54220,59 | 187,50 | 510960,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1915 | 278 | г. Сарапул, ул. Седельникова, д. 44а | 941632,15 | 69592,95 | 22457,36 |  | 47135,59 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1916 | 279 | г. Сарапул, ул. Седельникова, д. 59 | 509451,47 | 172081,30 | 36811,31 | 21401,39 | 77262,95 |  | 36605,65 | 123,80 | 337370,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1917 | 280 | г. Сарапул, ул. Сергея Красноперова, д. 2а | 1684121,93 | 362982,53 | 140920,62 | 81928,54 |  |  | 140133,37 | 484,80 | 1321139,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1918 | 281 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 112 | 1274975,45 | 1274975,45 | 806241,89 | 468733,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1919 | 282 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 14 | 292746,13 | 20233,88 | 20233,88 |  |  |  |  | 100,00 | 272512,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1920 | 283 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 2 | 1290468,01 | 418428,81 | 113695,09 | 66100,14 | 238633,58 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1921 | 284 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 21 | 651406,20 | 140445,73 | 54525,21 | 31699,93 |  |  | 54220,59 | 187,50 | 510960,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1922 | 285 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 22 | 709388,49 | 152918,48 | 59367,50 | 34515,14 |  |  | 59035,84 | 204,20 | 556470,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1923 | 286 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 22а | 1065795,29 | 229727,71 | 89187,13 | 51851,68 |  |  | 88688,90 | 306,80 | 836067,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1924 | 287 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 23/1 | 246266,38 | 28658,48 | 28658,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1925 | 288 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 24 | 451314,30 | 54536,47 | 21172,68 | 12309,40 |  |  | 21054,39 | 145,60 | 396777,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1926 | 289 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 26а | 476891,86 | 476891,86 | 185143,61 | 107638,95 |  |  | 184109,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1927 | 290 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 28 | 1192828,01 | 466582,87 | 99810,53 | 58027,94 | 209491,46 |  | 99252,94 | 266,50 | 726245,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1928 | 291 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 29 | 544372,39 | 117345,69 | 45557,08 | 26486,03 |  |  | 45302,58 | 156,70 | 427026,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1929 | 292 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 31 | 976587,68 | 104548,48 | 66112,15 | 38436,33 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1930 | 293 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 32 | 432904,96 | 93354,71 | 36243,07 | 21071,03 |  |  | 36040,61 | 124,60 | 339550,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1931 | 294 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 40 | 1088436,55 | 216397,35 | 58799,29 | 34184,77 | 123413,29 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1932 | 295 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 41 | 951388,21 | 79349,01 | 50177,05 | 29171,96 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1933 | 296 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 42 | 1117713,79 | 245674,59 | 66754,47 | 38809,76 | 140110,36 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1934 | 297 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 43 | 42970,42 | 42970,42 | 42970,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1935 | 298 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 43а | 1664695,48 | 240273,93 | 151939,32 | 88334,61 |  |  |  | 522,70 | 1424421,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1936 | 299 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 44 | 1353477,81 | 481438,61 | 130816,05 | 76053,95 | 274568,61 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1937 | 300 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 45а | 63191,03 | 63191,03 | 24532,64 | 14262,80 |  |  | 24395,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1938 | 301 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 54 | 913148,35 | 41109,15 | 15959,81 | 9278,71 |  |  | 15870,63 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1939 | 302 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 59 | 766698,52 | 165263,98 | 64160,40 | 37301,62 |  |  | 63801,96 | 220,70 | 601434,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1940 | 303 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 60 | 912630,47 | 40591,27 | 40591,27 |  |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1941 | 304 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 60а | 976626,75 | 104587,55 | 66136,85 | 38450,70 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1942 | 305 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 77/1 | 950212,49 | 78173,29 |  | 28841,62 |  |  | 49331,67 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1943 | 306 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 77/2 | 369878,03 | 239273,20 | 92892,97 | 54006,19 |  |  | 92374,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 1944 | 307 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 77/3 | 1604566,60 | 345832,51 | 134262,48 | 78057,62 |  |  | 133512,41 | 461,90 | 1258734,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1945 | 308 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 7а | 398480,83 | 85909,26 | 33352,53 | 19390,53 |  |  | 33166,20 | 114,70 | 312571,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1946 | 309 | г. Сарапул, ул. Сосновская, д. 1 | 1671016,86 | 384759,04 |  |  | 384759,04 |  |  | 472,00 | 1286257,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1947 | 310 | г. Сарапул, ул. Сосновская, д. 2 | 458607,28 | 98891,11 | 38392,46 | 22320,66 |  |  | 38177,99 | 132,00 | 359716,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1948 | 311 | г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 23 | 1007295,86 | 135256,66 | 85530,73 | 49725,93 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1949 | 312 | г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 37а, 1 | 1465170,05 | 715761,37 | 164786,23 | 95803,54 | 345868,30 | 109303,30 |  | 275,00 | 749408,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1950 | 313 | г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 37а, 4 | 933369,27 | 715761,37 | 164786,23 | 95803,54 | 345868,30 | 109303,30 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1951 | 314 | г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 62 | 83739,10 | 83739,10 |  |  |  | 83739,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1952 | 315 | г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 64 | 2822876,48 | 2822876,48 | 602816,14 | 350465,74 | 909024,44 | 399850,12 | 560720,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1953 | 316 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 11 | 1671862,67 | 0,00 |  |  |  |  |  | 613,50 | 1671862,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1954 | 317 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 4 | 3717839,29 | 1039302,66 | 239273,53 | 139109,04 | 502209,10 | 158710,99 |  | 823,20 | 2243320,83 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 1955 | 318 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 6 | 2130228,27 | 0,00 |  |  |  |  |  | 781,70 | 2130228,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1956 | 319 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 7 | 141561,71 | 141561,71 |  |  |  | 141561,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1957 | 320 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 8 | 1746073,65 | 874034,45 | 186971,83 | 108701,84 | 392433,48 |  | 185927,30 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958 | 321 | г. Сарапул, ул. Трактовая, д. 3 | 1635891,05 | 0,00 |  |  |  |  |  | 600,30 | 1635891,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1959 | 322 | г. Сарапул, ул. Трактовая, д. 4 | 1547869,58 | 0,00 |  |  |  |  |  | 568,00 | 1547869,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1960 | 323 | г. Сарапул, ул. Трактовая, д. 5 | 1542419,35 | 0,00 |  |  |  |  |  | 566,00 | 1542419,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1961 | 324 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 13 | 463915,92 | 246308,02 |  |  | 246308,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 1962 | 325 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 150 | 1083245,84 | 211206,64 | 133558,36 | 77648,28 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1963 | 326 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 156 | 1078909,20 | 206870,00 | 130816,05 | 76053,95 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1964 | 327 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 23 | 1966966,64 | 222888,24 | 140945,33 | 81942,91 |  |  |  | 640,00 | 1744078,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1965 | 328 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 23г | 1953653,06 | 245001,26 | 154928,69 | 90072,57 |  |  |  | 627,00 | 1708651,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 | 329 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 27 | 149482,11 | 149482,11 | 58033,40 | 33739,52 |  |  | 57709,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1967 | 330 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 29 | 1351000,72 | 291200,58 | 113052,74 | 65726,68 |  |  | 112421,16 | 388,90 | 1059800,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1968 | 331 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 31а | 924743,19 | 52703,99 | 33327,82 | 19376,17 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1969 | 332 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 36 | 958029,92 | 85990,72 | 54376,98 | 31613,74 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1970 | 333 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 37 | 740660,09 | 159663,97 | 61986,30 | 36037,65 |  |  | 61640,02 | 213,20 | 580996,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1971 | 334 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 40 | 905276,37 | 195109,46 | 75747,31 | 44038,02 |  |  | 75324,13 | 260,60 | 710166,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1972 | 335 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 48 | 461833,43 | 66690,66 | 42172,42 | 24518,24 |  |  |  | 145,00 | 395142,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1973 | 336 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 54в | 353990,15 | 76300,16 | 29621,98 | 17221,66 |  |  | 29456,52 | 101,90 | 277689,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1974 | 337 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 59 | 601264,63 | 129818,43 | 50399,37 | 29301,24 |  |  | 50117,82 | 173,00 | 471446,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1975 | 338 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 61 | 963968,41 | 91929,21 | 58132,23 | 33796,98 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1976 | 339 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 61б | 936229,47 | 64190,27 | 40591,27 | 23599,00 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1977 | 340 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 74 | 432904,96 | 93354,71 | 36243,07 | 21071,03 |  |  | 36040,61 | 124,60 | 339550,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1978 | 341 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 78 | 917007,56 | 44968,36 | 28436,13 | 16532,23 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1979 | 342 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 78а | 1124656,16 | 211273,16 | 82022,54 | 47686,31 |  |  | 81564,31 | 280,00 | 763034,30 |  |  | 70,00 | 150348,70 |  |  |  |  |
| 1980 | 343 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 91 | 1366589,48 | 350936,32 | 108343,84 | 62989,02 |  | 71864,87 | 107738,59 | 372,70 | 1015653,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1981 | 344 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 94 | 601264,63 | 129818,43 | 50399,37 | 29301,24 |  |  | 50117,82 | 173,00 | 471446,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1982 | 345 | г. Сарапул, ул. Труда, д. 97 | 938857,51 | 66818,31 | 25940,85 | 15081,51 |  |  | 25795,95 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1983 | 346 | г. Сарапул, ул. Уральская, д. 1в | 1129639,70 | 257600,50 | 100008,18 | 58142,83 |  |  | 99449,49 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1984 | 347 | г. Сарапул, ул. Учхоз, д. 22 | 351615,84 | 351615,84 |  | 76269,39 | 275346,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1985 | 348 | г. Сарапул, ул. Учхоз, д. 24а | 2766836,12 | 618622,04 |  |  | 618622,04 |  |  | 788,30 | 2148214,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1986 | 349 | г. Сарапул, ул. Учхоз, д. 24б | 3065490,30 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1124,90 | 3065490,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1987 | 350 | г. Сарапул, ул. Учхоз, д. 26 | 560267,43 | 222897,26 | 47681,77 | 27721,27 | 100078,84 |  | 47415,38 | 123,80 | 337370,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1988 | 351 | г. Сарапул, ул. Учхоз, д. 32 | 523452,66 | 207883,47 | 44470,05 | 25854,03 | 93337,77 |  | 44221,62 | 115,80 | 315569,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1989 | 352 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 27 | 1109213,88 | 239082,26 | 92818,85 | 53963,09 |  |  | 92300,32 | 319,30 | 870131,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990 | 353 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 29 | 1092169,92 | 235391,40 | 91385,93 | 53130,05 |  |  | 90875,42 | 314,40 | 856778,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991 | 354 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 31 | 1074149,26 | 231541,38 | 89891,25 | 52261,05 |  |  | 89389,08 | 309,20 | 842607,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992 | 355 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 36 | 204089,34 | 204089,34 | 102330,51 |  |  |  | 101758,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993 | 356 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 37 | 2370856,59 | 0,00 |  |  |  |  |  | 870,00 | 2370856,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1994 | 357 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 4 | 922985,08 | 50945,88 | 32216,08 | 18729,80 |  |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1995 | 358 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 42 | 101194,07 | 101194,07 | 101194,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1996 | 359 | г. Сарапул, ул. Фабричная, д. 44 | 159713,79 | 159713,79 | 100996,42 | 58717,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1997 | 360 | г. Сарапул, ул. Фрунзе, д. 1 | 2364964,61 | 986052,61 | 184723,61 | 107394,78 | 387714,75 | 122527,84 | 183691,63 | 506,00 | 1378912,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998 | 361 | г. Сарапул, ул. Фрунзе, д. 7 | 1631464,14 | 1631464,14 | 305632,74 | 177689,02 | 641489,80 | 202727,30 | 303925,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1999 | 362 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 20 | 1182083,17 | 840127,92 | 323939,55 |  |  | 214870,28 | 301318,09 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2000 | 363 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 4 | 3756961,61 | 2371100,57 | 506340,86 | 294376,87 | 763543,27 | 335857,70 | 470981,87 | 508,55 | 1385861,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | 364 | г. Сарапул, ул. Чайковского, д. 13 | 1462626,23 | 1201416,57 | 388890,55 | 226093,49 | 586432,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 2002 | 365 | г. Сарапул, ул. Чернышевского, д. 24 | 2968664,46 | 1330320,81 | 516470,14 | 300265,83 |  |  | 513584,84 | 601,20 | 1638343,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003 | 366 | г. Сарапул, ул. Чистякова, д. 50а | 2456481,02 | 2456481,02 | 524573,59 | 304977,01 | 791037,55 | 347951,54 | 487941,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | 367 | г. Сарапул, ул. Школьная, д. 2 | 1352249,99 | 480210,79 | 102725,81 | 59722,80 | 215610,25 |  | 102151,93 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2005 | 368 | г. Сарапул, ул. Школьная, д. 4 | 2774799,31 | 826336,73 | 176768,43 | 102769,76 | 371017,65 |  | 175780,89 | 715,00 | 1948462,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 | 369 | г. Сарапул, ул. Школьная, д. 4а | 1075343,59 | 203304,39 | 55241,69 | 32116,45 | 115946,25 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 | 370 | г. Сарапул, ул. Школьная, д. 4б | 993921,63 | 214264,08 | 83183,69 | 48361,41 |  |  | 82718,98 | 286,10 | 779657,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 | 371 | г. Сарапул, ул. Школьная, д. 6 | 1103367,32 | 231328,12 | 49485,28 | 28769,80 | 103864,20 |  | 49208,84 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 372 | г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 1 | 3626910,77 | 3626910,77 | 648027,37 | 969069,19 | 977201,27 | 429838,87 | 602774,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 373 | г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 11 | 1318873,14 | 446833,94 | 95585,89 | 55571,80 | 200624,37 |  | 95051,88 | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 374 | г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 5 | 781004,28 | 781004,28 |  | 123837,48 | 499357,11 | 157809,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 375 | г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 7 | 2026133,80 | 1042364,57 | 195272,89 | 113527,91 | 409856,55 | 129525,23 | 194181,99 | 361,00 | 983769,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 376 | г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 9 | 2574452,78 | 1288194,96 | 206044,53 | 308121,87 | 432465,03 | 136670,07 | 204893,46 | 472,00 | 1286257,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 377 | жилрайон Котово, ул. Водников, д. 5 | 567842,57 | 68600,14 | 26632,62 | 15483,70 |  |  | 26483,82 | 183,20 | 499242,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Сарапульский район" | 70250089,20 | 27541727,37 | 8175704,02 | 5797757,52 | 9338931,94 | 3299353,47 | 929980,42 | 13897,40 | 37650406,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1495,00 | 1858137,01 | 1715,00 | 3199818,08 |
| 2015 | 1 | д. Усть-Сарапулка, ул. Вечтомова, д. 45 | 1235031,13 | 231576,16 | 53314,65 | 30996,10 | 111901,61 | 35363,80 |  | 180,00 | 490522,05 |  |  |  |  | 165,00 | 205078,68 | 165,00 | 307854,24 |
| 2016 | 2 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 1 | 251532,14 | 251532,14 |  | 43736,42 | 157896,39 | 49899,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 3 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 17 | 1638888,67 | 0,00 |  |  |  |  |  | 601,40 | 1638888,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 4 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 2 | 295963,92 | 295963,92 |  |  | 224892,19 | 71071,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 5 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 3 | 133611,58 | 133611,58 |  | 62408,76 |  | 71202,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 6 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 4 | 333889,28 | 333889,28 |  | 58056,67 | 209595,15 | 66237,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 7 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 5 | 340497,68 | 340497,68 |  | 59205,72 | 213743,51 | 67548,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 8 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 6 | 1492364,74 | 443192,57 | 102034,04 | 59320,64 | 214158,35 | 67679,54 |  | 385,00 | 1049172,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 9 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 7 | 1061087,77 | 719132,52 | 191147,08 |  | 401196,89 | 126788,55 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2024 | 10 | с. Кигбаево, ул. Совхозная, д. 8 | 1958639,39 | 129230,24 |  |  |  | 129230,24 |  | 596,00 | 1624173,01 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 2025 | 11 | с. Мостовое, ул. Ленина, д. 10 | 30119,87 | 30119,87 |  |  |  | 30119,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 | 12 | с. Мостовое, ул. Ленина, д. 27 | 378671,24 | 76182,65 | 23519,72 | 13673,92 |  | 15600,70 | 23388,31 | 111,00 | 302488,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 13 | с. Мостовое, ул. Ленина, д. 29 | 1072100,21 | 548876,69 | 102824,63 | 59780,26 | 215817,69 | 68203,93 | 102250,18 | 192,00 | 523223,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | 14 | с. Мостовое, ул. Ленина, д. 31 | 860666,17 | 860666,17 | 163699,17 | 244798,03 | 343586,71 | 108582,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 | 15 | с. Мостовое, ул. Ленина, д. 33 | 7667656,67 | 3689544,79 | 1478530,14 | 2211014,65 |  |  |  | 1313,00 | 3356375,04 |  |  |  |  | 200,00 | 248580,20 | 200,00 | 373156,64 |
| 2030 | 16 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 10 | 2686230,10 | 709201,35 | 192703,53 | 112034,13 | 404463,69 |  |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2031 | 17 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 12 | 1454674,00 | 1112718,75 | 302346,90 | 175778,68 | 634593,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2032 | 18 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 15 | 1321880,54 | 477092,55 | 102058,75 | 59335,01 | 214210,19 |  | 101488,60 | 310,00 | 844787,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2033 | 19 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 16 | 2712361,44 | 735332,69 | 199803,90 | 116162,16 | 419366,63 |  |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2034 | 20 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 4 | 2691139,96 | 714111,21 | 194037,62 | 112809,75 | 407263,84 |  |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2035 | 21 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 6 | 2062839,26 | 686652,39 | 186576,53 | 108472,03 | 391603,83 |  |  | 505,00 | 1376186,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2036 | 22 | с. Нечкино, ул. Рабочая, д. 7 | 1251552,85 | 379513,65 | 103121,10 | 59952,61 | 216439,94 |  |  | 320,00 | 872039,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2037 | 23 | с. Северный, ул. 8 Марта, д. 4 | 68990,53 | 68990,53 |  |  |  | 68990,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2038 | 24 | с. Северный, ул. Дружбы, д. 2а | 1128872,86 | 294985,36 | 56106,37 | 83902,27 | 117761,15 | 37215,57 |  | 306,00 | 833887,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2039 | 25 | с. Северный, ул. Луговая, д. 4 | 1465574,49 | 1465574,49 | 278753,06 | 416851,23 | 585072,28 | 184897,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040 | 26 | с. Северный, ул. Октябрьская, д. 15 | 189732,16 | 189732,16 |  |  |  | 189732,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2041 | 27 | с. Сигаево, ул. Зевахина, д. 1 | 614705,51 | 614705,51 |  | 287123,38 |  | 327582,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2042 | 28 | с. Сигаево, ул. Коммунальная, д. 1 | 437769,13 | 232532,99 |  | 40432,83 | 145969,90 | 46130,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 2043 | 29 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 16 | 130360,97 | 130360,97 |  |  |  | 130360,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2044 | 30 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 17 | 5981912,85 | 2778578,96 | 1237848,39 | 719661,28 |  | 821069,29 |  | 1050,00 | 2861378,64 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2045 | 31 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 42 | 4128296,25 | 1087461,44 | 232627,74 | 135245,30 | 488260,27 |  | 231328,13 | 1036,00 | 2823226,91 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 2046 | 32 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 44 | 4143656,57 | 1102821,76 | 235913,57 | 137155,64 | 495156,91 |  | 234595,64 | 1036,00 | 2823226,91 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 2047 | 33 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 46 | 5407176,30 | 1113793,41 | 238260,61 | 138520,16 | 500083,08 |  | 236929,56 | 1450,00 | 3951427,64 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2048 | 34 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 6 | 131295,05 | 131295,05 |  |  |  | 131295,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2049 | 35 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 7 | 1452128,11 | 1110172,86 | 301655,13 | 175376,49 | 633141,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2050 | 36 | с. Сигаево, ул. Советская, д. 111а | 19720,87 | 19720,87 |  | 19720,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2051 | 37 | с. Сигаево, ул. Советская, д. 25 | 509698,74 | 100930,35 | 44964,17 | 26141,30 |  | 29824,88 |  | 150,00 | 408768,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2052 | 38 | с. Сигаево, ул. Советская, д. 57а | 95411,95 | 95411,95 |  |  | 95411,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2053 | 39 | с. Сигаево, ул. Советская, д. 73 | 278630,56 | 278630,56 |  |  | 211721,20 | 66909,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2054 | 40 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 1 | 195717,60 | 195717,60 | 195717,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2055 | 41 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 2 | 192332,94 | 192332,94 | 192332,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2056 | 42 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 3 | 197941,11 | 197941,11 | 197941,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2057 | 43 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 4 | 191468,26 | 191468,26 | 191468,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2058 | 44 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1825232,34 | 190158,84 | 190158,84 |  |  |  |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059 | 45 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 7 | 192209,41 | 192209,41 | 192209,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060 | 46 | с. Уральский, ул. Железнодорожная, д. 8 | 193049,41 | 193049,41 | 193049,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2061 | 47 | с. Уральский, ул. Садовая, д. 3 | 323485,29 | 323485,29 |  |  |  | 323485,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2062 | 48 | с. Уральский, ул. Советская, д. 18 | 945706,64 | 603751,39 | 194828,22 |  | 408923,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2063 | 49 | с. Уральский, ул. Советская, д. 19 | 1823527,66 | 188454,16 | 188454,16 |  |  |  |  | 600,00 | 1635073,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2064 | 50 | с. Уральский, ул. Советская, д. 20 | 2301748,92 | 612172,97 | 197545,82 |  | 414627,15 |  |  | 620,00 | 1689575,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2065 | 51 | с. Уральский, ул. Советская, д. 3 | 1966147,24 | 521832,30 | 168393,25 |  | 353439,05 |  |  | 530,00 | 1444314,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2066 | 52 | с. Шевырялово, ул. Советская, д. 22 | 786190,87 | 224815,62 | 51758,20 | 30091,23 | 108634,81 | 34331,38 |  | 206,00 | 561375,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Селтинский район" | 6498410,94 | 654991,58 | 146874,68 | 85390,12 | 0,00 | 422726,78 | 0,00 | 1818,00 | 4954272,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 273438,22 | 330,00 | 615708,42 |
| 2067 | 1 | д. Новая Монья, пер. С.М. Субботина, д. 1а | 437500,94 | 232264,80 | 146874,68 | 85390,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 2068 | 2 | с. Селты, ул. Комсомольская, д. 35 | 341955,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2069 | 3 | с. Селты, ул. Мира, д. 1 | 68662,79 | 68662,79 |  |  |  | 68662,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070 | 4 | с. Селты, ул. Мира, д. 3 | 64205,43 | 64205,43 |  |  |  | 64205,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2071 | 5 | с. Селты, ул. Мира, д. 5 | 2888557,36 | 69465,75 |  |  |  | 69465,75 |  | 909,00 | 2477136,36 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2072 | 6 | с. Селты, ул. Мира, д. 7 | 2477136,36 | 0,00 |  |  |  |  |  | 909,00 | 2477136,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2073 | 7 | с. Селты, ул. Юбилейная, д. 11 | 152221,63 | 152221,63 |  |  |  | 152221,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2074 | 8 | с. Селты, ул. Юбилейная, д. 7 | 68171,18 | 68171,18 |  |  |  | 68171,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Сюмсинский район" | 10341701,32 | 3301579,16 | 968186,97 | 54465,81 | 1881119,15 | 62140,65 | 335666,58 | 1584,00 | 4316594,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 671166,54 | 1100,00 | 2052361,55 |
| 2075 | 1 | с. Орловское, ул. Коммуны, д. 5 | 84291,29 | 84291,29 |  |  |  |  | 84291,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2076 | 2 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 1 | 688184,21 | 426974,55 | 137783,02 |  | 289191,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 2077 | 3 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 10 | 1081452,88 | 269567,41 | 86988,36 |  | 182579,05 |  |  | 250,00 | 681280,64 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 2078 | 4 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 11 | 92103,78 | 92103,78 |  |  |  |  | 92103,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079 | 5 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 2 | 700433,83 | 439224,17 | 141735,92 |  | 297488,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 2080 | 6 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 4 | 1352822,63 | 330049,74 | 106505,77 |  | 223543,97 |  |  | 300,00 | 817536,75 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 2081 | 7 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 5 | 670269,20 | 409059,54 | 132001,91 |  | 277057,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 2082 | 8 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 6 | 1669970,85 | 495443,06 |  |  | 336171,55 |  | 159271,51 | 431,00 | 1174527,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2083 | 9 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 6а | 396472,70 | 135263,04 | 135263,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 2084 | 10 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 9 | 275087,17 | 275087,17 |  |  | 275087,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2085 | 11 | с. Сюмси, ул. Октябрьская, д. 12 | 259137,97 | 41530,07 | 41530,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 2086 | 12 | с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 19 | 1177515,07 | 0,00 |  |  |  |  |  | 350,00 | 953792,89 |  |  |  |  | 180,00 | 223722,18 |  |  |
| 2087 | 13 | с. Сюмси, ул. Советская, д. 60 | 745570,76 | 51066,43 | 51066,43 |  |  |  |  | 175,00 | 476896,43 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 2088 | 14 | с. Сюмси, ул. Советская, д. 62 | 552245,27 | 210290,02 | 93683,56 | 54465,81 |  | 62140,65 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2089 | 15 | ст. Пижил, ул. Школьная, д. 13 | 596143,71 | 41628,89 | 41628,89 |  |  |  |  | 78,00 | 212559,57 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Увинский район" | 52516786,26 | 27730056,04 | 6598526,99 | 5122198,56 | 11820710,66 | 3935573,98 | 253045,85 | 7238,22 | 19682230,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 1988641,60 | 1670,00 | 3115857,83 |
| 2090 | 1 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 1 | 441046,35 | 441046,35 | 101539,92 | 59033,37 | 213121,26 | 67351,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2091 | 2 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 2 | 439973,27 | 439973,27 | 101292,89 | 58889,75 | 212602,70 | 67187,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2092 | 3 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 3 | 439973,27 | 439973,27 | 101292,89 | 58889,75 | 212602,70 | 67187,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2093 | 4 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 7 | 620998,73 | 620998,73 |  |  | 471874,30 | 149124,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2094 | 5 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 8 | 815560,18 | 815560,18 | 187762,42 | 109161,46 | 394092,82 | 124543,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2095 | 6 | д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д. 9 | 826291,25 | 826291,25 | 190232,96 | 110597,81 | 399278,27 | 126182,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2096 | 7 | д. Поршур-Тукля, ул. Пислегина, д. 33 | 1120060,77 | 429242,20 | 98822,32 | 57453,40 | 207417,28 | 65549,20 |  | 253,50 | 690818,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2097 | 8 | д. Чистостем, ул. Лесная, д. 7 | 1781521,08 | 218063,79 | 218063,79 |  |  |  |  | 573,72 | 1563457,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2098 | 9 | п. Ува, пер. Чкалова, д. 10 | 617839,32 | 617839,32 | 98822,32 | 147780,28 | 207417,28 | 65549,20 | 98270,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2099 | 10 | п. Ува, пер. Чкалова, д. 12 | 633285,30 | 633285,30 | 101292,89 | 151474,79 | 212602,70 | 67187,93 | 100726,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100 | 11 | п. Ува, пер. Чкалова, д. 6 | 532558,31 | 532558,31 | 101292,89 | 151474,79 | 212602,70 | 67187,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101 | 12 | п. Ува, пер. Чкалова, д. 8 | 160262,22 | 160262,22 | 96351,75 |  |  | 63910,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2102 | 13 | п. Ува, ул. Герцена, д. 27 | 1508173,66 | 439973,27 | 101292,89 | 58889,75 | 212602,70 | 67187,93 |  | 266,50 | 726245,14 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2103 | 14 | п. Ува, ул. Зеленая, д. 2 | 1783759,45 | 1441804,20 | 274231,95 | 410090,28 | 575582,94 | 181899,03 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2104 | 15 | п. Ува, ул. Зеленая, д. 3 | 1026148,93 | 1026148,93 | 195174,07 | 291866,05 | 409649,14 | 129459,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2105 | 16 | п. Ува, ул. Зеленая, д. 5 | 882998,40 | 882998,40 | 234703,01 |  | 492616,04 | 155679,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2106 | 17 | п. Ува, ул. К. Маркса, д. 1а | 2061296,54 | 727396,70 | 138351,26 | 206892,38 | 290384,18 | 91768,88 |  | 364,00 | 991944,59 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2107 | 18 | п. Ува, ул. Королева, д. 15 | 1182610,28 | 327323,70 | 88940,10 | 51708,06 | 186675,54 |  |  | 234,00 | 637678,68 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 2108 | 19 | п. Ува, ул. Королева, д. 4в | 965002,38 | 327323,70 | 88940,10 | 51708,06 | 186675,54 |  |  | 234,00 | 637678,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109 | 20 | п. Ува, ул. Кржижановского, д. 2 | 568745,93 | 568745,93 | 130939,58 | 76125,77 | 274827,89 | 86852,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110 | 21 | п. Ува, ул. Кржижановского, д. 3 | 1075051,05 | 70380,43 |  | 70380,43 |  |  |  | 318,50 | 867951,51 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 2111 | 22 | п. Ува, ул. Механизаторов, д. 28 | 2294444,08 | 310554,90 | 138351,26 | 80434,76 |  | 91768,88 |  | 728,00 | 1983889,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2112 | 23 | п. Ува, ул. Первомайская, д. 85 | 115060,07 | 115060,07 | 69175,63 |  |  | 45884,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2113 | 24 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 1 | 1493761,12 | 1493761,12 | 284114,17 | 424868,32 | 596324,68 | 188453,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2114 | 25 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 10 | 624303,60 | 624303,60 | 197644,64 | 295560,56 |  | 131098,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2115 | 26 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 3 | 707912,90 | 707912,90 | 134645,42 | 201350,63 | 282606,05 | 89310,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2116 | 27 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 4 | 1627233,75 | 688429,04 | 130939,58 | 195808,88 | 274827,89 | 86852,69 |  | 344,50 | 938804,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2117 | 28 | п. Ува, ул. Фрунзе, д. 1а | 1023392,45 | 244007,40 | 108704,54 | 63198,74 |  | 72104,12 |  | 286,00 | 779385,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2118 | 29 | п. Ува, ул. Чапаева, д. 72 | 1141111,92 | 362494,08 | 96351,75 |  | 202231,86 | 63910,47 |  | 253,50 | 648013,01 |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 130604,83 |
| 2119 | 30 | п. Ува, ул. Школьная, д. 7 | 289254,07 | 71646,17 | 71646,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 2120 | 31 | п. Ува, ул. Шолохова, д. 2 | 1682181,58 | 1246965,78 | 237173,58 | 354672,66 | 497801,46 | 157318,08 |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 2121 | 32 | п. Ува, ул. Шолохова, д. 2а | 967403,18 | 762167,04 | 202585,75 |  | 425205,43 | 134375,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 2122 | 33 | п. Ува, ул. Энгельса, д. 33 | 679824,34 | 290131,83 | 54352,27 | 31599,37 | 114079,51 | 36052,06 | 54048,62 | 143,00 | 389692,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2123 | 34 | с. Каркалай, ул. Школьная, д. 2а | 2208848,29 | 862637,76 | 187762,42 | 280782,52 | 394092,82 |  |  | 494,00 | 1346210,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2124 | 35 | с. Каркалай, ул. Школьная, д. 2б | 2546534,05 | 863770,89 | 234703,01 | 136451,84 | 492616,04 |  |  | 617,50 | 1682763,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2125 | 36 | с. Нылга, ул. Заводская, д. 20 | 1272312,02 | 221824,92 | 98822,32 | 57453,40 |  | 65549,20 |  | 260,00 | 708531,85 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2126 | 37 | с. Нылга, ул. Заводская, д. 22 | 1451284,98 | 418511,16 | 96351,75 | 56017,08 | 202231,86 | 63910,47 |  | 253,50 | 690818,57 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2127 | 38 | с. Нылга, ул. Заводская, д. 24 | 1479729,30 | 429242,20 | 98822,32 | 57453,40 | 207417,28 | 65549,20 |  | 260,00 | 708531,85 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2128 | 39 | с. Нылга, ул. Механизаторов, д. 29 | 2053443,55 | 772635,96 | 177880,17 | 103416,12 | 373351,11 | 117988,56 |  | 470,00 | 1280807,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129 | 40 | с. Подмой, ул. Станционная, д. 2а | 1157515,43 | 815560,18 | 187762,42 | 109161,46 | 394092,82 | 124543,48 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2130 | 41 | с. Подмой, ул. Станционная, д. 2б | 774513,85 | 432558,60 | 192703,53 | 112034,13 |  | 127820,94 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2131 | 42 | с. Подмой, ул. Станционная, д. 2в | 1157515,43 | 815560,18 | 187762,42 | 109161,46 | 394092,82 | 124543,48 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2132 | 43 | с. Подмой, ул. Станционная, д. 2г | 1066943,41 | 724988,16 | 192703,53 |  | 404463,69 | 127820,94 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2133 | 44 | с. Рябово, ул. Советская, д. 12 | 1706661,09 | 643863,30 | 148233,48 | 86180,10 | 311125,92 | 98323,80 |  | 390,00 | 1062797,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2134 | 45 | с. Рябово, ул. Центральная, д. 1 | 1008719,17 | 1008719,17 | 232232,44 | 135015,49 | 487430,62 | 154040,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2135 | 46 | с. Рябово, ул. Центральная, д. 2 | 2503725,96 | 815560,18 | 187762,42 | 109161,46 | 394092,82 | 124543,48 |  | 494,00 | 1346210,53 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Шарканский район" | 2223286,59 | 936211,18 | 232726,56 | 205683,16 | 497801,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 410157,33 | 470,00 | 876918,08 |
| 2136 | 1 | с. Шаркан, ул. Красная, д. 36 | 261209,66 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 261209,66 |
| 2137 | 2 | с. Шаркан, ул. Ленина, д. 72 | 342345,35 | 342345,35 |  | 74258,53 | 268086,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2138 | 3 | с. Шаркан, ул. Мира, д. 5 | 635299,52 | 293344,27 |  | 63629,63 | 229714,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2139 | 4 | с. Шаркан, ул. Мичурина, д. 48 | 526360,59 | 184405,34 | 116610,34 | 67795,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2140 | 5 | с. Шаркан, ул. Мичурина, д. 50 | 458071,47 | 116116,22 | 116116,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Юкаменский район" | 11589107,97 | 3051372,00 | 1000575,96 | 887655,03 | 789222,76 | 0,00 | 373918,25 | 3062,00 | 8102520,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 2141 | 1 | д. Татарские Ключи, ул. Новая, д. 2 | 85318,29 | 85318,29 |  | 85318,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2142 | 2 | с. Ежево, ул. Ленина, д. 3 | 3681631,67 | 662999,74 | 419253,68 | 243746,06 |  |  |  | 948,00 | 2583416,13 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 2143 | 3 | с. Пышкет, ул. Октябрьская, д. 3 | 2318374,87 | 459841,31 | 290784,67 | 169056,64 |  |  |  | 682,00 | 1858533,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2144 | 4 | с. Пышкет, ул. Октябрьская, д. 4 | 220621,05 | 220621,05 |  | 220621,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2145 | 5 | с. Юкаменское, ул. Новая, д. 11 | 571635,66 | 571635,66 |  |  | 387870,31 |  | 183765,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2146 | 6 | с. Юкаменское, ул. Новая, д. 12 | 2376648,84 | 459450,60 | 290537,61 | 168912,99 |  |  |  | 750,00 | 1917198,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2147 | 7 | с. Юкаменское, ул. Новая, д. 17 | 1743372,24 | 0,00 |  |  |  |  |  | 682,00 | 1743372,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2148 | 8 | с. Юкаменское, ул. Строителей, д. 3 | 591505,35 | 591505,35 |  |  | 401352,45 |  | 190152,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Якшур-Бодьинский район" | 2916331,98 | 846649,05 | 251008,70 | 68800,46 | 526839,89 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 1727727,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2149 | 1 | с. Якшур-Бодья, ул. Ключевая, д. 11 | 68800,46 | 68800,46 |  | 68800,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150 | 2 | с. Якшур-Бодья, ул. Микрорайон, д. 11 | 2847531,52 | 777848,59 | 251008,70 |  | 526839,89 |  |  | 634,00 | 1727727,68 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
|  |  | ### МО "Ярский район" | 62573856,21 | 9902076,97 | 3580999,70 | 1405205,28 | 3028313,07 | 1675663,70 | 211895,22 | 17275,00 | 47076491,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2160,00 | 2684666,16 | 1560,00 | 2910621,69 |
| 2151 | 1 | д. Бармашур, ул. Советская, д. 30 | 716614,22 | 65309,95 |  |  |  | 65309,95 |  | 239,00 | 651304,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2152 | 2 | д. Бармашур, ул. Советская, д. 32 | 716386,45 | 65082,18 |  |  |  | 65082,18 |  | 239,00 | 651304,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2153 | 3 | д. Ярский Льнозавод, ул. Льнозаводская, д. 34 | 445543,28 | 103588,03 | 103588,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2154 | 4 | п. Яр, ул. Вершининой, д. 21 | 392216,79 | 0,00 |  |  |  |  |  | 112,00 | 305213,72 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 2155 | 5 | п. Яр, ул. Вокзальная, д. 16 | 733031,52 | 391076,27 | 120736,18 | 70193,69 |  | 80084,73 | 120061,67 |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2156 | 6 | п. Яр, ул. Гагарина, д. 1 | 365166,43 | 0,00 |  |  |  |  |  | 134,00 | 365166,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2157 | 7 | п. Яр, ул. Гагарина, д. 3 | 365166,43 | 0,00 |  |  |  |  |  | 134,00 | 365166,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2158 | 8 | п. Яр, ул. Гагарина, д. 5 | 365166,43 | 0,00 |  |  |  |  |  | 134,00 | 365166,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2159 | 9 | п. Яр, ул. Горького, д. 25 | 935904,27 | 168829,91 | 54480,75 |  | 114349,16 |  |  | 156,00 | 425119,11 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2160 | 10 | п. Яр, ул. Горького, д. 28 | 2062054,78 | 645794,88 | 148678,19 | 86438,64 | 312059,29 | 98618,76 |  | 360,00 | 981044,10 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 2161 | 11 | п. Яр, ул. Горького, д. 33 | 626396,12 | 98124,24 | 43714,06 | 25414,50 |  | 28995,68 |  | 114,00 | 310663,98 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 | 70,00 | 130604,83 |
| 2162 | 12 | п. Яр, ул. Железнодорожная, д. 1 | 2011140,42 | 0,00 |  |  |  |  |  | 738,00 | 2011140,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2163 | 13 | п. Яр, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1519133,43 | 185233,59 | 117134,08 | 68099,51 |  |  |  | 364,00 | 991944,59 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2164 | 14 | п. Яр, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1321594,05 | 187480,09 | 118554,68 | 68925,41 |  |  |  | 366,00 | 997394,85 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 2165 | 15 | п. Яр, ул. Жуйкова, д. 4 | 2141946,30 | 0,00 |  |  |  |  |  | 786,00 | 2141946,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2166 | 16 | п. Яр, ул. Заводская, д. 2 | 410240,89 | 236234,75 | 236234,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 2167 | 17 | п. Яр, ул. Заводская, д. 3 | 1993997,83 | 262230,09 | 157656,18 |  |  | 104573,91 |  | 510,00 | 1389812,49 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2168 | 18 | п. Яр, ул. Свободы, д. 2 | 387780,55 | 251061,44 | 111847,09 | 65025,76 |  | 74188,59 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 |  |  |
| 2169 | 19 | п. Яр, ул. Советская, д. 1 | 534925,28 | 175209,11 | 47607,65 | 27678,18 | 99923,28 |  |  | 132,00 | 359716,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2170 | 20 | п. Яр, ул. Советская, д. 10 | 172618,90 | 172618,90 |  |  |  | 172618,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2171 | 21 | п. Яр, ул. Советская, д. 12 | 159890,89 | 159890,89 |  |  |  | 159890,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2172 | 22 | п. Яр, ул. Советская, д. 22 | 2503841,99 | 384098,37 | 242887,98 | 141210,39 |  |  |  | 714,00 | 1945737,48 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 |  |  |
| 2173 | 23 | п. Яр, ул. Советская, д. 28 | 2136496,04 | 0,00 |  |  |  |  |  | 784,00 | 2136496,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2174 | 24 | п. Яр, ул. Советская, д. 40 | 400718,56 | 81879,22 | 81879,22 |  |  |  |  | 117,00 | 318839,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2175 | 25 | п. Яр, ул. Советская, д. 42 | 35704,52 | 35704,52 | 35704,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2176 | 26 | п. Яр, ул. Советская, д. 48 | 176544,89 | 176544,89 | 78650,20 | 45725,73 |  | 52168,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2177 | 27 | п. Яр, ул. Советская, д. 50 | 375492,17 | 170256,03 | 170256,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 205236,14 |
| 2178 | 28 | п. Яр, ул. Советская, д. 8 | 2381113,44 | 168313,97 |  |  |  | 168313,97 |  | 812,00 | 2212799,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2179 | 29 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 11 | 553588,08 | 60340,90 | 60340,90 |  |  |  |  | 181,00 | 493247,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2180 | 30 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 14 | 413712,69 | 53996,52 | 53996,52 |  |  |  |  | 132,00 | 359716,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2181 | 31 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 22 | 1948462,58 | 0,00 |  |  |  |  |  | 715,00 | 1948462,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2182 | 32 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 26 | 1048247,05 | 706291,80 | 191912,94 | 111574,51 | 402804,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2183 | 33 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 29 | 2374993,07 | 583272,65 | 158486,29 | 92140,89 | 332645,47 |  |  | 532,00 | 1449765,17 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2184 | 34 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 32 | 2110347,80 | 161885,22 |  |  |  | 161885,22 |  | 715,00 | 1948462,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2185 | 35 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 34 | 2140699,26 | 156810,08 |  |  |  | 156810,08 |  | 728,00 | 1983889,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2186 | 36 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 38 | 2094150,52 | 142962,81 |  |  |  | 142962,81 |  | 716,00 | 1951187,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2187 | 37 | п. Яр, ул. Флора Васильева, д. 40 | 2095346,78 | 144159,07 |  |  |  | 144159,07 |  | 716,00 | 1951187,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2188 | 38 | п. Яр, ул. Чапаева, д. 32 | 1083665,06 | 162573,64 | 102804,87 | 59768,77 |  |  |  | 338,00 | 921091,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2189 | 39 | п. Яр, ул. Чапаева, д. 34 | 848300,65 | 237873,21 | 92349,47 | 53690,19 |  |  | 91833,55 | 224,00 | 610427,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2190 | 40 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 2 | 2216145,52 | 669686,11 | 181966,46 | 105791,83 | 381927,82 |  |  | 442,00 | 1204504,16 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2191 | 41 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 2а | 1430689,32 | 0,00 |  |  |  |  |  | 525,00 | 1430689,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2192 | 42 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 4 | 362892,86 | 362892,86 | 98604,91 | 57326,99 | 206960,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2193 | 43 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 7 | 3708290,11 | 983971,41 | 267363,77 | 155440,18 | 561167,46 |  |  | 840,00 | 2289102,90 |  |  |  |  | 140,00 | 174006,14 | 140,00 | 261209,66 |
| 2194 | 44 | с. Пудем, ул. Калинина, д. 8 | 1068248,02 | 0,00 |  |  |  |  |  | 392,00 | 1068248,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2195 | 45 | с. Пудем, ул. Кирова, д. 17 | 1220854,88 | 0,00 |  |  |  |  |  | 448,00 | 1220854,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2196 | 46 | с. Пудем, ул. Кирова, д. 4 | 1372956,43 | 370312,20 | 100620,88 | 58499,05 | 211192,27 |  |  | 336,00 | 915641,16 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |
| 2197 | 47 | с. Пудем, ул. Кирова, д. 5 | 1716827,19 | 0,00 |  |  |  |  |  | 630,00 | 1716827,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2198 | 48 | с. Пудем, ул. Куйбышева, д. 20 | 803911,13 | 0,00 |  |  |  |  |  | 295,00 | 803911,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2199 | 49 | с. Пудем, ул. Ленина, д. 90 | 1226264,91 | 104924,61 | 104924,61 |  |  |  |  | 286,00 | 779385,05 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2200 | 50 | с. Пудем, ул. Ленина, д. 94 | 1226264,91 | 104924,61 | 104924,61 |  |  |  |  | 286,00 | 779385,05 |  |  |  |  | 110,00 | 136719,11 | 110,00 | 205236,14 |
| 2201 | 51 | с. Пудем, ул. Энгельса, д. 24 | 722157,47 | 0,00 |  |  |  |  |  | 265,00 | 722157,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2202 | 52 | с. Пудем, ул. Энгельса, д. 26 | 2400013,05 | 710637,95 | 193093,88 | 112261,06 | 405283,01 |  |  | 588,00 | 1602372,03 |  |  |  |  | 70,00 | 87003,07 |  |  |

--------------------------------

<*> Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах носит предварительный характер и может быть изменена при пересмотре размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, по результатам подготовки сметной документации, уточнения объемов услуг и (или) работ и пр.

<**> Перечень МКД может быть изменен с учетом требований жилищного законодательства.

## Приложение 7

к Краткосрочному плану

реализации Региональной

программы капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах

в Удмуртской Республике

на 2019 - 2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ

ФОРМИРУЮТ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2019 - 2021 ГОДАХ

| N п/п |  | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта по видам услуг и (или) работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт фасада | ремонт фундамента МКД | ремонт систем и средств противопожарной защиты | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | ### МО "Балезинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | п. Балезино, ул. Карла Маркса, д. 4а |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 2 | 2 | п. Балезино, ул. Л. Толстого, д. 17 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | ### МО "Вавожский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | с. Вавож, ул. Советская, д. 16 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 4 | 2 | с. Нюрдор-Котья, ул. Школьная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  | ### МО "Город Воткинск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | г. Воткинск, проезд Машиностроителей, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 6 | 2 | г. Воткинск, ул. 1905 года, д. 21 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 131 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 8 | 4 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 133 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 135 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 10 | 6 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 149 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 151 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 8 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 155 |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 9 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 157 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 161 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 11 | г. Воткинск, ул. 1 Мая, д. 87 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 16 | 12 | г. Воткинск, ул. Белинского, д. 16 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 17 | 13 | г. Воткинск, ул. Белинского, д. 18 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 18 | 14 | г. Воткинск, ул. Верхняя, д. 11 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 19 | 15 | г. Воткинск, ул. Верхняя, д. 3 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 20 | 16 | г. Воткинск, ул. Верхняя, д. 5 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 21 | 17 | г. Воткинск, ул. Верхняя, д. 7 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 22 | 18 | г. Воткинск, ул. Верхняя, д. 9 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 23 | 19 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 15 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 24 | 20 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 17 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 25 | 21 | г. Воткинск, ул. Волгоградская, д. 20 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 26 | 22 | г. Воткинск, ул. Гилева, д. 6 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 23 | г. Воткинск, ул. Глинки, д. 1б |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 28 | 24 | г. Воткинск, ул. Королева, д. 12 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 29 | 25 | г. Воткинск, ул. Королева, д. 4 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 30 | 26 | г. Воткинск, ул. Королева, д. 6 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 31 | 27 | г. Воткинск, ул. Кунгурцева, д. 11 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 28 | г. Воткинск, ул. Кунгурцева, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 33 | 29 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 2 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 30 | г. Воткинск, ул. Курчатова, д. 6 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 31 | г. Воткинск, ул. Ленина, д. 28 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 36 | 32 | г. Воткинск, ул. Мира, д. 25 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 37 | 33 | г. Воткинск, ул. Мичурина, д. 1 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 38 | 34 | г. Воткинск, ул. Мичурина, д. 11 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 39 | 35 | г. Воткинск, ул. Мичурина, д. 2 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 40 | 36 | г. Воткинск, ул. Мичурина, д. 6 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 41 | 37 | г. Воткинск, ул. Мичурина, д. 7 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 42 | 38 | г. Воткинск, ул. Мичурина, д. 8 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 43 | 39 | г. Воткинск, ул. Мичурина, д. 9 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 44 | 40 | г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 45 | 41 | г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 15 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 42 | г. Воткинск, ул. Молодежная, д. 3 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 43 | г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, д. 37 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 48 | 44 | г. Воткинск, ул. Павлова, д. 1 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 49 | 45 | г. Воткинск, ул. Павлова, д. 3 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 50 | 46 | г. Воткинск, ул. Победы, д. 10 | 2021 | 2021 |  |  | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 51 | 47 | г. Воткинск, ул. Пугачева, д. 22 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 52 | 48 | г. Воткинск, ул. Пугачева, д. 25 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 49 | г. Воткинск, ул. Рабочая, д. 11 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 54 | 50 | г. Воткинск, ул. Рабочая, д. 13 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 55 | 51 | г. Воткинск, ул. Рабочая, д. 4 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 52 | г. Воткинск, ул. Рабочая, д. 9 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 57 | 53 | г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 11а | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 58 | 54 | г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 8а |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 59 | 55 | г. Воткинск, ул. Робеспьера, д. 9 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 60 | 56 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 12 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 61 | 57 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 2 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 62 | 58 | г. Воткинск, ул. Серова, д. 4 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 59 | г. Воткинск, ул. Шамшурина, д. 8 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 64 | 60 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 17 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 65 | 61 | г. Воткинск, ул. Энтузиастов, д. 19 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 62 | г. Воткинск, ул. Юбилейная, д. 6 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 67 | 63 | г. Воткинск, ул. Юбилейная, д. 8 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | ### МО "Город Глазов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 1 | г. Глазов, ул. Драгунова, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 69 | 2 | г. Глазов, ул. Кирова, д. 29 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 70 | 3 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 14а | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 71 | 4 | г. Глазов, ул. Короленко, д. 16б | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 72 | 5 | г. Глазов, ул. Мира, д. 30 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 73 | 6 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 13 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 74 | 7 | г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 3 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | ### МО "Дебесский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1 | с. Дебесы, ул. Логовая, д. 10 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 76 | 2 | с. Дебесы, ул. Логовая, д. 12 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 77 | 3 | с. Дебесы, ул. Логовая, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 78 | 4 | с. Дебесы, ул. Труда, д. 10 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | ### МО "Завьяловский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 1 | д. Подшивалово, ул. Зайцева, д. 4 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 80 | 2 | д. Хохряки, ул. Тепличная, д. 1 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 81 | 3 | д. Хохряки, ул. Тепличная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 82 | 4 | д. Хохряки, ул. Тепличная, д. 3 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 83 | 5 | с. Вараксино, д. 18 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 84 | 6 | с. Завьялово, ул. Геологов, д. 2а | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 85 | 7 | с. Завьялово, ул. Юбилейная, д. 26 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 86 | 8 | с. Октябрьский, д. 7 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 87 | 9 | с. Октябрьский, д. 9 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
|  |  | ### МО "Игринский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 1 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 10 |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 89 | 2 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 90 | 3 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 91 | 4 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 92 | 5 | п. Игра, мкр. Восточный, д. 9 |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 93 | 6 | п. Игра, мкр. Западный, д. 10 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 94 | 7 | п. Игра, мкр. Западный, д. 11 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 95 | 8 | п. Игра, мкр. Западный, д. 13 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 96 | 9 | п. Игра, мкр. Западный, д. 14 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 97 | 10 | п. Игра, мкр. Западный, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 98 | 11 | п. Игра, мкр. Западный, д. 18 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 99 | 12 | п. Игра, мкр. Западный, д. 20 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 100 | 13 | п. Игра, мкр. Западный, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 101 | 14 | п. Игра, мкр. Западный, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 102 | 15 | п. Игра, мкр. Западный, д. 42 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 103 | 16 | п. Игра, мкр. Западный, д. 70 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 17 | п. Игра, мкр. Западный, д. 78 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 105 | 18 | п. Игра, ул. Колхозная, д. 2 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 106 | 19 | п. Игра, ул. Колхозная, д. 7 |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 107 | 20 | п. Игра, ул. Суворова, д. 17а |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 108 | 21 | п. Игра, ул. Суворова, д. 5 |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 109 | 22 | п. Игра, ул. Суворова, д. 7 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 110 | 23 | п. Игра, ул. Труда, д. 18 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 111 | 24 | п. Игра, ул. Труда, д. 24 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Город Ижевск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 113 | 2 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 104 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 114 | 3 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 105 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 115 | 4 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 106 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 116 | 5 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 107 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 117 | 6 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 109 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 118 | 7 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 56 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 8 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 58 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 9 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 62 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 121 | 10 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 63 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 122 | 11 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 123 | 12 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 124 | 13 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 73 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 14 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 77 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 15 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 81 |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 127 | 16 | г. Ижевск, городок Машиностроителей, д. 83 |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 128 | 17 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 46 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 129 | 18 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 53а |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 130 | 19 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 59а |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 131 | 20 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 72а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 132 | 21 | г. Ижевск, городок Строителей, д. 73а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 133 | 22 | г. Ижевск, пер. Северный, д. 55 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 134 | 23 | г. Ижевск, пер. Северный, д. 59 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 135 | 24 | г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 7а |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 25 | г. Ижевск, проезд. Редукторный, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 137 | 26 | г. Ижевск, проезд. Редукторный, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 138 | 27 | г. Ижевск, проезд. Редукторный, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 139 | 28 | г. Ижевск, проезд. Редукторный, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 140 | 29 | г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 16 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 30 | г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 20 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 142 | 31 | г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 24 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 32 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 18 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 144 | 33 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 22 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 145 | 34 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 24 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 35 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 26 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 36 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 28 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 148 | 37 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 28а | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 149 | 38 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 45 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 150 | 39 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 49а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 151 | 40 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 152 | 41 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 22 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 153 | 42 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 26 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 154 | 43 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 27 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 155 | 44 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 28 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 156 | 45 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 157 | 46 | г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 35 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 158 | 47 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 161 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 159 | 48 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 163 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 160 | 49 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 165 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 161 | 50 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 167 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 51 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 169 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 163 | 52 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 171 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 164 | 53 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 173 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 165 | 54 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 175 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 166 | 55 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 177 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 56 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 179 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 168 | 57 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 181 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 58 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 183 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 170 | 59 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 183а | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 171 | 60 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 185 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 172 | 61 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 187 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 173 | 62 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 189 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 174 | 63 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 191 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 175 | 64 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 195 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 65 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 195а | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 177 | 66 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 197 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 178 | 67 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 199 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 179 | 68 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 201 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 180 | 69 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 203 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 181 | 70 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 205 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 182 | 71 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 207 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 183 | 72 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 209 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 184 | 73 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 219 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 185 | 74 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 231 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 186 | 75 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 235 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 187 | 76 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 237 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 188 | 77 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 239 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 189 | 78 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 241 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 190 | 79 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 245 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 191 | 80 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 245а | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 192 | 81 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 247 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 193 | 82 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 247а | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |
| 194 | 83 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 257 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 84 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 259 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 196 | 85 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 261 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 197 | 86 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 263 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 198 | 87 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 265 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 199 | 88 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 267 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 89 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 269 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 201 | 90 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 269а | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 202 | 91 | г. Ижевск, ул. 9 Января, д. 273 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 203 | 92 | г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 12 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 204 | 93 | г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 10 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 205 | 94 | г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 12 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 206 | 95 | г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 2 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 207 | 96 | г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 20 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 97 | г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 22 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 209 | 98 | г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 24 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 | г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 28 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 100 | г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 4 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 212 | 101 | г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 6 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 213 | 102 | г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 8 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 214 | 103 | г. Ижевск, ул. Баранова, д. 51 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 104 | г. Ижевск, ул. Береговая, д. 15 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 216 | 105 | г. Ижевск, ул. Береговая, д. 19 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 217 | 106 | г. Ижевск, ул. Береговая, д. 9 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 218 | 107 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 10 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 219 | 108 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 12 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 220 | 109 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 14 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 221 | 110 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 15а | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 222 | 111 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 16а | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 223 | 112 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 17 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 224 | 113 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 19 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 225 | 114 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 36 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 226 | 115 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 38 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 227 | 116 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 4 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 228 | 117 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 42 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 229 | 118 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 44 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 230 | 119 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 46 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 231 | 120 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 48 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 232 | 121 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 4а | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 122 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 58 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 234 | 123 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 6 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 235 | 124 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 60 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 236 | 125 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 62 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 237 | 126 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 64 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 238 | 127 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 66 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 239 | 128 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 70 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 240 | 129 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 241 | 130 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 74 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 242 | 131 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 76 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 243 | 132 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 8 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 244 | 133 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 82 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 245 | 134 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 84 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 246 | 135 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 86 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 247 | 136 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 88 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 248 | 137 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 90 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 249 | 138 | г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 92 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 250 | 139 | г. Ижевск, ул. Владимира Краева, д. 40 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 140 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 102 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 141 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 104 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 253 | 142 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 106 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 254 | 143 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 108 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 255 | 144 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 126 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 256 | 145 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 128 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 257 | 146 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 130 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 258 | 147 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 136 |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 259 | 148 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 140 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 260 | 149 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 143 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 261 | 150 | г. Ижевск, ул. Воровского, д. 144 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 262 | 151 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 10 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 263 | 152 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 101 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 264 | 153 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 105 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |
| 265 | 154 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 107 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 266 | 155 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 11 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 267 | 156 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 12 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 157 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 13 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 269 | 158 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 14 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 159 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 15 |  |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 271 | 160 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 16 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 161 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 21 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 273 | 162 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 23 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 274 | 163 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 27 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 275 | 164 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 29 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 165 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 3 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 277 | 166 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 31 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 278 | 167 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 33 |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 279 | 168 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 36 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 280 | 169 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 37 |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 281 | 170 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 39 |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 282 | 171 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 4 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 283 | 172 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 40 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 284 | 173 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 42 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 285 | 174 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 43 |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 286 | 175 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 46 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 287 | 176 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 49 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 288 | 177 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 5 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 289 | 178 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 51 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 290 | 179 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 53 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 291 | 180 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 56 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 292 | 181 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 58 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 182 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 59 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 294 | 183 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 6 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 295 | 184 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 60 |  |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 296 | 185 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 61 |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 297 | 186 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 63 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 298 | 187 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 65 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 299 | 188 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 67 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 300 | 189 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 301 | 190 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 71 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 191 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 73 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 303 | 192 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 75 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 304 | 193 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 79 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 194 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 8 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 195 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 85 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 307 | 196 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 87 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 308 | 197 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 89 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 309 | 198 | г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 9 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 310 | 199 | г. Ижевск, ул. Восточная, д. 3 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 311 | 200 | г. Ижевск, ул. Восточная, д. 5 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 312 | 201 | г. Ижевск, ул. Восточная, д. 7 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 202 | г. Ижевск, ул. Восточная, д. 9 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 314 | 203 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 15 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 315 | 204 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 16 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 205 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 19 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 317 | 206 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 318 | 207 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 319 | 208 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 31 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |
| 320 | 209 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 48 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 210 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 7 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 322 | 211 | г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 9 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 323 | 212 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 324 | 213 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 101 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 214 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 326 | 215 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 13 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 327 | 216 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 14 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 217 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 329 | 218 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 330 | 219 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 2 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 331 | 220 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 20 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 221 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 333 | 222 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 22 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 334 | 223 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 335 | 224 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 24 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 336 | 225 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 337 | 226 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 338 | 227 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 339 | 228 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 340 | 229 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 341 | 230 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 342 | 231 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 343 | 232 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 344 | 233 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 345 | 234 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 346 | 235 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 38 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 236 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 348 | 237 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 40 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 349 | 238 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 42 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 350 | 239 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 351 | 240 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 44 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 352 | 241 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 353 | 242 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 46 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 354 | 243 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 355 | 244 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 48 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 356 | 245 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 357 | 246 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 50 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 358 | 247 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 359 | 248 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 360 | 249 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 59 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 250 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 6 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 362 | 251 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 61 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 363 | 252 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 364 | 253 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 365 | 254 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 366 | 255 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 69 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 367 | 256 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 75 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 368 | 257 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 77 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 369 | 258 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 79 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 370 | 259 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 371 | 260 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 81 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 372 | 261 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 83 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 373 | 262 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 374 | 263 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 87 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 375 | 264 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 376 | 265 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 99 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 377 | 266 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 11 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 378 | 267 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 379 | 268 | г. Ижевск, ул. Зенитная, д. 5 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 380 | 269 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 30 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 381 | 270 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 32 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 382 | 271 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 36 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 383 | 272 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 38 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 384 | 273 | г. Ижевск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 40 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 385 | 274 | г. Ижевск, ул. им. Короткова, д. 1 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 386 | 275 | г. Ижевск, ул. им. Короткова, д. 19 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 387 | 276 | г. Ижевск, ул. им. Короткова, д. 3 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 388 | 277 | г. Ижевск, ул. им. Короткова, д. 5 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 278 | г. Ижевск, ул. им. Короткова, д. 7 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 279 | г. Ижевск, ул. им. Короткова, д. 9 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 391 | 280 | г. Ижевск, ул. им. Наговицына, д. 2 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 392 | 281 | г. Ижевск, ул. им. Наговицына, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 393 | 282 | г. Ижевск, ул. им. Наговицына, д. 8 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 394 | 283 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 10 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 395 | 284 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 12 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 396 | 285 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 14 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 397 | 286 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 16 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 398 | 287 | г. Ижевск, ул. им Петрова, д. 18 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 399 | 288 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 2 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 289 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 21 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 401 | 290 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 23 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 402 | 291 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 26 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 403 | 292 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 28 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 293 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 3 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 405 | 294 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 34 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 295 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 5 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 407 | 296 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 8 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 297 | г. Ижевск, ул. им. Петрова, д. 9 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 409 | 298 | г. Ижевск, ул. им. Репина, д. 19 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 410 | 299 | г. Ижевск, ул. им. Репина, д. 21а |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 411 | 300 | г. Ижевск, ул. им. Репина, д. 23 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 412 | 301 | г. Ижевск, ул. им. Репина, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 413 | 302 | г. Ижевск, ул. им. Репина, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 414 | 303 | г. Ижевск, ул. им. Сабурова А.Н., д. 31 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 304 | г. Ижевск, ул. им. Сабурова А.Н., д. 45 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 416 | 305 | г. Ижевск, ул. им. Сабурова А.Н., д. 47 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 306 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 26 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 418 | 307 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 50 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 308 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 60 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 420 | 309 | г. Ижевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, д. 78 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 310 | г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д. 19 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 422 | 311 | г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, д. 61 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 312 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 258 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 424 | 313 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 262 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 425 | 314 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 262а |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 426 | 315 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 264 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 427 | 316 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 265 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 428 | 317 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 266 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 429 | 318 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 267 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 430 | 319 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 269 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 431 | 320 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 270а |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 432 | 321 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 271 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 433 | 322 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 272 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 434 | 323 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 274 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 435 | 324 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 275 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 436 | 325 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 276 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 437 | 326 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 287 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 438 | 327 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 289 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 439 | 328 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 291 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 440 | 329 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 302 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 441 | 330 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 399 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | 331 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 401 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 443 | 332 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 403 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 444 | 333 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 405 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 334 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 407 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 335 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 409 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 447 | 336 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 411 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 337 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 413 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 449 | 338 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 415 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 339 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 417 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 451 | 340 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 419 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 452 | 341 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 431 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 453 | 342 | г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 435 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 454 | 343 | г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 13 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 455 | 344 | г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 14 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 456 | 345 | г. Ижевск, ул. Кирзаводская, д. 8 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 346 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 11 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 458 | 347 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 111 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 459 | 348 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 112а | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 460 | 349 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 461 | 350 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 114 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 462 | 351 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 115 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 463 | 352 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 117 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 464 | 353 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 119 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 465 | 354 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 121 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 466 | 355 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 123 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 467 | 356 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 468 | 357 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 469 | 358 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 127а |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 470 | 359 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 18 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 471 | 360 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 20 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 472 | 361 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 5 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 473 | 362 | г. Ижевск, ул. Кирова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 474 | 363 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 40 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 475 | 364 | г. Ижевск, ул. Клубная, д. 69 |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 476 | 365 | г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д. 41 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 477 | 366 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 169 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 478 | 367 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 186 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | 368 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 189 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 480 | 369 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 190 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | 370 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 194 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 482 | 371 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 198 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 483 | 372 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 214а |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 484 | 373 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 216а |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 485 | 374 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 216б |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 486 | 375 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 487 | 376 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 220а |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 488 | 377 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 224 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 489 | 378 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 224а |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 490 | 379 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 224в | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 491 | 380 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 226 |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 492 | 381 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 228 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 493 | 382 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 230 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 494 | 383 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 289 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 495 | 384 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 291 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 496 | 385 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 293 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 497 | 386 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 295 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 498 | 387 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 297 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 388 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 319 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 500 | 389 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 349 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |
| 501 | 390 | г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 355 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 502 | 391 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 142 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 503 | 392 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 173 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 504 | 393 | г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 505 | 394 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 28 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 395 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 30 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 507 | 396 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 39 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 508 | 397 | г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 63а |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 509 | 398 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 510 | 399 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 25 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 511 | 400 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 512 | 401 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 34 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 513 | 402 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 48 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 514 | 403 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 515 | 404 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 516 | 405 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 54 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 517 | 406 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 56 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |
| 518 | 407 | г. Ижевск, ул. Ленина, д. 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 519 | 408 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 62 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 520 | 409 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 64 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 521 | 410 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 66 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | 411 | г. Ижевск, ул. Лихвинцева, д. 68 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 523 | 412 | г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 9а | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 524 | 413 | г. Ижевск, ул. Луначарского, д. 21 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | 414 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 12 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | 415 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 14 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 416 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 15 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 417 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 17 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 418 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 18 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 419 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 20 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 531 | 420 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 21 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 532 | 421 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 22 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | 422 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 24 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | 423 | г. Ижевск, ул. Майская, д. 26 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 535 | 424 | г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 152 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 536 | 425 | г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 154 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 537 | 426 | г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 156 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 538 | 427 | г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 162 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 539 | 428 | г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 164 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 540 | 429 | г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 166 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 541 | 430 | г. Ижевск, ул. Новостроительная, д. 28 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 542 | 431 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 30 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 543 | 432 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 42 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 544 | 433 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 39 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 545 | 434 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 546 | 435 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 547 | 436 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 548 | 437 | г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 549 | 438 | г. Ижевск, ул. Песочная, д. 22 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 550 | 439 | г. Ижевск, ул. Песочная, д. 42 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 551 | 440 | г. Ижевск, ул. Подлесная 3-я, д. 35 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 552 | 441 | г. Ижевск, ул. Подлесная 7-я, д. 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 553 | 442 | г. Ижевск, ул. Подлесная 9-я, д. 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 554 | 443 | г. Ижевск, ул. Промышленная, д. 27 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 555 | 444 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 556 | 445 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 164 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 557 | 446 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 173 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 558 | 447 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 559 | 448 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 220а |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 560 | 449 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 222 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 561 | 450 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 226 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |
| 562 | 451 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 227 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 563 | 452 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 564 | 453 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 232 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 565 | 454 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 234 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 566 | 455 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 236 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 567 | 456 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 237 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |
| 568 | 457 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 239 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 569 | 458 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 240 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 570 | 459 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 240а |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 571 | 460 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 241 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 572 | 461 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 242 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 573 | 462 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 244 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 574 | 463 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 245а | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 575 | 464 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 246 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 576 | 465 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 248 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 577 | 466 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 578 | 467 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 579 | 468 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 251 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 580 | 469 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 252 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 581 | 470 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 253 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 582 | 471 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 253а |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 583 | 472 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 253б |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 584 | 473 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 258 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 585 | 474 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 259 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 586 | 475 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 261 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 587 | 476 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 262 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 588 | 477 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 264 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 | 478 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 284 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 590 | 479 | г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 369а | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 591 | 480 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 11 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 592 | 481 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 13 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 593 | 482 | г. Ижевск, ул. Ракетная, д. 9а |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 594 | 483 | г. Ижевск, ул. Редукторная, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 595 | 484 | г. Ижевск, ул. Редукторная, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 596 | 485 | г. Ижевск, ул. Редукторная, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 597 | 486 | г. Ижевск, ул. Саратовская, д. 39 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 598 | 487 | г. Ижевск, ул. Селтинская, д. 9 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 599 | 488 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 600 | 489 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 10а | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 601 | 490 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 15 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 602 | 491 | г. Ижевск, ул. Советская, д. 21а | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 603 | 492 | г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 604 | 493 | г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 605 | 494 | г. Ижевск, ул. Спортивная, д. 21 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 606 | 495 | г. Ижевск, ул. Спортивная, д. 29 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 607 | 496 | г. Ижевск, ул. Спортивная, д. 5 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 608 | 497 | г. Ижевск, ул. Спортивная, д. 9 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 609 | 498 | г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 54 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 610 | 499 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 30 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 611 | 500 | г. Ижевск, ул. Тверская, д. 42 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 | 501 | г. Ижевск, ул. Труда, д. 50 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 613 | 502 | г. Ижевск, ул. Труда, д. 50а | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 614 | 503 | г. Ижевск, ул. Труда, д. 60 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 615 | 504 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 187 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | 505 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 189 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 617 | 506 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 197 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | 507 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |
| 619 | 508 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 218 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 620 | 509 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 621 | 510 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247а | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 622 | 511 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247б |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 623 | 512 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247в |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 624 | 513 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 249 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 625 | 514 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 249а |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 626 | 515 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 249б |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 627 | 516 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 251 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | 517 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 629 | 518 | г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 257 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 630 | 519 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 37 |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 631 | 520 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 632 | 521 | г. Ижевск, ул. Фруктовая, д. 43 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 633 | 522 | г. Ижевск, ул. Циолковского, д. 13 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 634 | 523 | г. Ижевск, ул. Чайковского, д. 70 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 635 | 524 | г. Ижевск, ул. Чайковского, д. 72 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 636 | 525 | г. Ижевск, ул. Чайковского, д. 74 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 637 | 526 | г. Ижевск, ул. Чайковского, д. 78 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 638 | 527 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 639 | 528 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 21 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | 529 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 23 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 641 | 530 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 50 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 642 | 531 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 51 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 643 | 532 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 57 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 | 533 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 59 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 645 | 534 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 61 |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 646 | 535 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 62 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 647 | 536 | г. Ижевск, ул. Школьная, д. 70 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 648 | 537 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 649 | 538 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 104 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 650 | 539 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 108 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | 540 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 112 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 652 | 541 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 653 | 542 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 122 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 654 | 543 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 130 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |
| 655 | 544 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 14 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | 545 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 142 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 657 | 546 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 18 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 658 | 547 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 659 | 548 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 660 | 549 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 22 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 661 | 550 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 24 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | 551 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 663 | 552 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 28 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 664 | 553 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 665 | 554 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 666 | 555 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 34 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 667 | 556 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 36 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 668 | 557 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 669 | 558 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 4 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 670 | 559 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 671 | 560 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 42 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 672 | 561 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 44 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 673 | 562 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 674 | 563 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 675 | 564 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 676 | 565 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 52а | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 677 | 566 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 56 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 678 | 567 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 6 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 679 | 568 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 62 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 680 | 569 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 681 | 570 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 66 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 682 | 571 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 683 | 572 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 684 | 573 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 76 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |
| 685 | 574 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 686 | 575 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 80 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 687 | 576 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 688 | 577 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 689 | 578 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 690 | 579 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 691 | 580 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 92а | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 692 | 581 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 96 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 693 | 582 | г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 98 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | ### МО "Камбарский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 694 | 1 | г. Камбарка, ул. Суворова, д. 7 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 695 | 2 | с. Камское, ул. Советская, д. 19а | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | ### МО "Город Можга" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696 | 1 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 10 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697 | 2 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 15 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 698 | 3 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 22 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 699 | 4 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 25 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 700 | 5 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 27 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 701 | 6 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 28 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 702 | 7 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 29 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 703 | 8 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 3 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 704 | 9 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 31 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 705 | 10 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 32 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 706 | 11 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 33 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 707 | 12 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 6 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 708 | 13 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 7 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 709 | 14 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 9 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 710 | 15 | г. Можга, п. Восточный, д. 12 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 711 | 16 | г. Можга, пер. Элеваторский, д. 2 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 712 | 17 | г. Можга, ул. Азина, д. 22 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 713 | 18 | г. Можга, ул. Азина, д. 26 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 714 | 19 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 27 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 715 | 20 | г. Можга, ул. Горбунова, д. 29 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 716 | 21 | г. Можга, ул. Дружбы, д. 2 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 717 | 22 | г. Можга, ул. Дружбы, д. 4 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 718 | 23 | г. Можга, ул. Дружбы, д. 6 | 2021 | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 719 | 24 | г. Можга, ул. Луговая, д. 91 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 | 25 | г. Можга, ул. Можгинская, д. 29 |  | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 721 | 26 | г. Можга, ул. Первомайская, д. 49 |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 722 | 27 | г. Можга, ул. Советская, д. 10 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 723 | 28 | г. Можга, ул. Устюжанина, д. 13 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 724 | 29 | г. Можга, ул. Фалалеева, д. 18 |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 725 | 30 | г. Можга, ул. Фрунзе, д. 25 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 726 | 31 | г. Можга, ул. Фрунзе, д. 27 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | ### МО "Можгинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 | 1 | с. Большая Уча, ул. Азина, д. 2 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 728 | 2 | с. Большая Уча, ул. Азина, д. 6 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 729 | 3 | с. Можга, тер. Микрорайон, д. 2 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 730 | 4 | с. Пычас, ул. Первомайская, д. 51 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Город Сарапул" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 731 | 1 | г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, д. 1 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 732 | 2 | г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, д. 13 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 733 | 3 | г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, д. 19а | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 734 | 4 | г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, д. 3 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 735 | 5 | г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, д. 5 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 736 | 6 | г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, д. 5а |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 737 | 7 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 136 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 738 | 8 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 138 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 739 | 9 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 740 | 10 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 17 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 741 | 11 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 17а | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 742 | 12 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 50 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 743 | 13 | г. Сарапул, ул. Азина, д. 60 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| 744 | 14 | г. Сарапул, ул. Амурская, д. 28а |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 745 | 15 | г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 85 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 746 | 16 | г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 43 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 747 | 17 | г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 58 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |
| 748 | 18 | г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 58б |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |
| 749 | 19 | г. Сарапул, ул. Дальняя, д. 43 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 750 | 20 | г. Сарапул, ул. Дальняя, д. 45 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 751 | 21 | г. Сарапул, ул. Дачная 1-я, д. 32 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 752 | 22 | г. Сарапул, ул. Дачная 1-я, д. 34 |  | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 753 | 23 | г. Сарапул, ул. Дачная 1-я, д. 34а | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 754 | 24 | г. Сарапул, ул. Дачная 1-я, д. 36 |  | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 755 | 25 | г. Сарапул, ул. Дачная 1-я, д. 59 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 756 | 26 | г. Сарапул, ул. Дачная 1-я, д. 61 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 757 | 27 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 52а |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 758 | 28 | г. Сарапул, ул. Ефима Колчина, д. 52б |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 759 | 29 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 11 |  | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 760 | 30 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 11а |  | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 761 | 31 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 13 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 762 | 32 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 13а |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 763 | 33 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 15 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 764 | 34 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 19 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 765 | 35 | г. Сарапул, ул. Жуковского, д. 21 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 766 | 36 | г. Сарапул, ул. Интернациональная, д. 55 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |
| 767 | 37 | г. Сарапул, ул. Калинина, д. 16 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 768 | 38 | г. Сарапул, ул. Калинина, д. 2 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 769 | 39 | г. Сарапул, ул. Калинина, д. 4 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 770 | 40 | г. Сарапул, ул. Калинина, д. 8 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 771 | 41 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 105 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 772 | 42 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 20 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |
| 773 | 43 | г. Сарапул, ул. Карла Маркса, д. 86 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 774 | 44 | г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 70 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 775 | 45 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 78 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 776 | 46 | г. Сарапул, ул. Ленина, д. 80 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 777 | 47 | г. Сарапул, ул. Ленинградская, д. 23 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 778 | 48 | г. Сарапул, ул. Лескова, д. 16 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 779 | 49 | г. Сарапул, ул. Лескова, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 780 | 50 | г. Сарапул, ул. Некрасова, д. 19а | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 781 | 51 | г. Сарапул, ул. Путейская, д. 2 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 782 | 52 | г. Сарапул, ул. Рабочая, д. 18а |  | 2021 | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 783 | 53 | г. Сарапул, ул. Седельникова, д. 97 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 784 | 54 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 108 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 785 | 55 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 114 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 786 | 56 | г. Сарапул, ул. Советская, д. 116 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 787 | 57 | г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 788 | 58 | г. Сарапул, ул. Степана Разина, д. 68 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 789 | 59 | г. Сарапул, ул. Строительная, д. 5 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |
| 790 | 60 | г. Сарапул, ул. Фрунзе, д. 15 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 791 | 61 | г. Сарапул, ул. Фрунзе, д. 15б |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 792 | 62 | г. Сарапул, ул. Фрунзе, д. 17 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 793 | 63 | г. Сарапул, ул. Фрунзе, д. 23 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 794 | 64 | г. Сарапул, ул. Фрунзе, д. 3 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 795 | 65 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 1 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 796 | 66 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 12 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 797 | 67 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 12а |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |
| 798 | 68 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 14 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |
| 799 | 69 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 16 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |
| 800 | 70 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 22 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |
| 801 | 71 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 3 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 802 | 72 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 3а | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 803 | 73 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 6 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 804 | 74 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 7/1 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |
| 805 | 75 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 7, кор. 3 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 806 | 76 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 7, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 807 | 77 | г. Сарапул, ул. Фурманова, д. 8а |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 808 | 78 | г. Сарапул, ул. Чистякова, д. 42 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 809 | 79 | г. Сарапул, ул. Чистякова, д. 46 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 810 | 80 | г. Сарапул, ул. Чистякова, д. 48 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 811 | 81 | г. Сарапул, ул. Чистякова, д. 50 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 812 | 82 | г. Сарапул, ул. Чистякова, д. 52 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | ### МО "Сарапульский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 813 | 1 | д. Усть-Сарапулка, ул. Вечтомова, д. 41 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 814 | 2 | с. Северный, ул. Луговая, д. 2а | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 815 | 3 | с. Северный, ул. Луговая, д. 6 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 816 | 4 | с. Северный, ул. Октябрьская, д. 6 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 817 | 5 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 818 | 6 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 20 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 819 | 7 | с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 4 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 820 | 8 | с. Сигаево, ул. Советская, д. 144 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 821 | 9 | с. Сигаево, ул. Советская, д. 148 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 822 | 10 | с. Уральский, ул. Советская, д. 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | ### МО "Сюмсинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 823 | 1 | с. Кильмезь, ул. Ломоносова, д. 32 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 824 | 2 | с. Орловское, ул. Ленина, д. 3 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 825 | 3 | с. Сюмси, ул. Строителей, д. 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 826 | 4 | с. Сюмси, ул. Строителей, д. 2 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 827 | 5 | с. Сюмси, ул. Строителей, д. 3 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 | 6 | с. Сюмси, ул. Строителей, д. 4 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 829 | 7 | с. Сюмси, ул. Строителей, д. 5 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 830 | 8 | с. Сюмси, ул. Строителей, д. 6 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 831 | 9 | с. Сюмси, ул. Строителей, д. 7 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 832 | 10 | с. Сюмси, ул. Строителей, д. 9 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### МО "Увинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 833 | 1 | п. Ува, пер. Чкалова, д. 4 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 834 | 2 | п. Ува, ул. Зеленая, д. 1 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 835 | 3 | п. Ува, ул. Зеленая, д. 4 | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 836 | 4 | п. Ува, ул. Ленина, д. 55а | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 837 | 5 | п. Ува, ул. Первомайская, д. 2а |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 838 | 6 | п. Ува, ул. Пислегина, д. 6 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 839 | 7 | п. Ува, ул. Чапаева, д. 68а |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 840 | 8 | п. Ува, ул. Чапаева, д. 70 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 841 | 9 | п. Ува, ул. Чапаева, д. 74 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 842 | 10 | п. Ува, ул. Школьная, д. 1б | 2021 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 843 | 11 | п. Ува, ул. Шолохова, д. 63 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 844 | 12 | п. Ува, ул. Шолохова, д. 65 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| 845 | 13 | п. Ува, ул. Шолохова, д. 67 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 846 | 14 | п. Ува, ул. Шолохова, д. 69 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 847 | 15 | с. Каркалай, ул. Школьная, д. 2 | 2021 | 2021 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 848 | 16 | с. Рябово, ул. Советская, д. 5 | 2021 |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 849 | 17 | с. Рябово, ул. Советская, д. 8 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 850 | 18 | с. Рябово, ул. Советская, д. 9 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 851 | 19 | с. Ува-Тукля, ул. Строительная, д. 12 | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | ### МО "Якшур-Бодьинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 852 | 1 | с. Заря, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| 853 | 2 | с. Канифольный, ул. Нагорная, д. 7 | 2021 |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 854 | 3 | с. Якшур-Бодья, ул. Ключевая, д. 17 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 | 4 | с. Якшур-Бодья, ул. Ключевая, д. 34 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 | 2021 |  |  |
| 856 | 5 | с. Якшур-Бодья, ул. Микрорайон, д. 3 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 857 | 6 | с. Якшур-Бодья, ул. Микрорайон, д. 4 | 2021 |  |  | 2021 |  | 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| 858 | 7 | с. Якшур-Бодья, ул. Микрорайон, д. 9 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |